| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ÇĚМĚРЛЕ РАЙОНĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 12.05.2015г. № 245 Çěмěрле хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.05.2015г. № 245 г. Шумерля |

Об обеспечении подготовки объектов

жилищно-коммунального хозяйства и

социальной сферы к работе в осенне-зимний

период 2015-2016 годов

В  целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

администрация Шумерлинского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Шумерлинского района к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов (приложение № 1).

2. Рекомендовать главам  сельских поселений, руководителям  предприятий жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных  учреждений Шумерлинского района обеспечить выполнение утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Шумерлинского района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Шумерлинского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы – начальника отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского района Мостайкина А.А.

Глава администрации

Шумерлинского района						                          Л.Г. Рафинов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Шумерлинского района

от « 12 » мая 2015г. № 245

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Шумерлинского района к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать комиссию и обеспечить общую координацию работ по обеспечению готовности Шумерлинского района к работе в осенне-зимний период 2015-2016г.г. | До 15 мая 2015г. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
| 2 | Обеспечить выполнение установленных объемов замены ветхих водопроводных сетей | До 1 августа 2015г. | Глава Русско-Алгашинского сельского поселения (по согласованию) |
| 3 | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда | До 1 августа 2015г. | Главы сельских поселений Шумерлинского района (по согласованию) |
| 4 | Завершить комиссионную проверку и приемку готовности к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов ООО «Юманайское ЖКХ» | До 10 сентября 2015г. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
| 5 | Обеспечить оформление паспортов готовности к отопительному сезону ООО « Юманайское ЖКХ», ООО «Энергетик» в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго России 25 августа 2004 года | До 10 сентября 2015г. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ , руководители электро- и теплоснабжающих организаций (по согласованию) |
| 6 | Обеспечить оплату текущих платежей и погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы | Постоянно | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
| 7 | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | До 15 сентября 2015г. | Руководители обслуживающих организаций (по согласованию) |
| 8 | Обеспечить резервирование источников электроснабжения отопительных котельных в с. Юманаи, с. Русские Алгаши | До 15 сентября 2015г. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ , глава Юманайского сельского поселения (по согласованию), глава Русско-Алгашинского сельского поселения (по согласованию) |
| 9 | Предусмотреть работу котельных на резервных видах топлива в режимах ограничения газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий | До 1 сентября 2015г. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ , главы сельских поселений Шумерлинского района (по согласованию), отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
| 10 | Продолжить работу по реализации энергосберегающих мероприятий, оснащению жилищного фонда, объектов социальной сферы приборами учета и регулирования потребления | Постоянно | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ , главы сельских поселений Шумерлинского района (по согласованию) |
| 11 | Возобновить работу на отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального хозяйства | С 1 октября 2015г. | Администрация Шумерлинского района, главы сельских поселений Шумерлинского района (по согласованию) |
| 12 | Обеспечить представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период: в Минстрой Чувашии в Госжилинспекцию Чувашии | 1 и 15 числа ежемесячно с 1 июля до 30 сентября 2015г., с 1 августа до 30 сентября 2015г. еженедельно | Администрация Шумерлинского района, главы сельских поселений Шумерлинского района (по согласованию) |
| 13 | Обеспечить своевременное представление информации о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по форме 1 ЖКХ (зима) срочная в Минстрой Чувашии | 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября 2015г. | Администрация Шумерлинского района |
| 14 | Обеспечить еженедельное предоставление о вхождении в отопительный сезон в Минстрой Чувашии | С даты начала отопительного сезона до полного подключения объектов | Администрация Шумерлинского района |