| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ÇĚМĚРЛЕ РАЙОНĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 18.12.2013 № 737 Çěмěрле хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.12.2013 № 737 г. Шумерля |

О содержании автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шумерлинского района   в зимний период 2013-2014 годов

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ

« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 ч. 1 ст. 7 Устава Шумерлинского района, в целях обеспечения бесперебойного движения автомобильного и общественного транспорта по дорогам вне границ населенных пунктов в границах Шумерлинского района в зимний период 2013-2014 годов

Администрация Шумерлинского района п о с т а н о в л я ет:

1. На  автомобильных  дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шумерлинского района  для   непрерывного и безопасного движения автомобилей по дорогам в зимний период обеспечивать комплекс мероприятий, предусматривающий работы по защите дорог от снежных заносов, очистке от снега проезжей части и обочин в период снегопадов, предупреждению и ликвидации зимней скользкости на основе метеоданных и контроля состояния автомобильной дороги и искусственных сооружений, в соответствии с "Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования", утвержденных письмом Минтранса РФ от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис.

2. Рекомендовать дорожно-эксплуатационным службам, осуществляющим содержание автомобильных дорог:

2.1. в период перехода наружной температуры через ноль градусов в сторону положительных значений незамедлительно принимать меры по ликвидации с проезжей части автомобильных дорог разрушающегося слоя снежно-ледяных отложений;

2.2. заключить договора с предприятиями и организациями, имеющими необходимую технику, в случае стихийных бедствий (обильные снегопады за короткий промежуток времени, резкие перепады температур с переходом через ноль градусов, штормовой ветер и подобные проявления стихии) с выделением необходимого числа людей, автомобилей, тракторов и других механизмов;

2.3. утвердить график очередности очистки и обработки противогололедными материалами автомобильных дорог общего пользования с учетом их народно- хозяйственного и административного значения, интенсивности и состава движения, погодно-климатических характеристик и оснащенности машинами, оборудованием и материалами для зимнего содержания дорог в соответствии с "Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах", утвержденного распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 N ОС-548-р.

3. Рекомендовать главам сельских поселений Шумерлинского района принять аналогичное постановление в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений.

4. Утвердить прилагаемый  план мероприятий по подготовке автомобильных дорог местного   значения вне границ населенных пунктов в границах  Шумерлинского  района к работе в зимний  период 2013-2014 годов.

5. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Шумерлинского   района» и довести до исполнителей.

6. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на первого заместителя главы администрации района Мостайкина А.А.

Глава администрации

Шумерлинского района						                          Л.Г. Рафинов

Приложение к постановлению администрации Шумерлинского района от ______2013 г.   № _______

План

мероприятий по подготовке автомобильных дорог

местного   значения вне границ населенных пунктов  в границах Шумерлинского района

к работе в зимний  период 2013-2014 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка полосы отвода автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Шумерлинского от строительных материалов и мусора | до наступления заморозков | МУП «Агрохимсервис», ООО «ДПМК Шумерлинская» (по согласованию) |
| 2 | Устранение мелких деформаций и повреждений покрытий, заливка швов и трещин на дорожном покрытии, приведение в работоспособное состояние системы дорожного водоотвода, элементов обстановки пути, искусственных сооружений | до наступления заморозков. | МУП «Агрохимсервис», ООО «ДПМК Шумерлинская» (по согласованию) |
| 3 | Подготовка снегоуборочной техники | до наступления заморозков | МУП «Агрохимсервис», ООО «ДПМК Шумерлинская» (по согласованию) |
| 4 | Заготовка противогололедных материалов | до 30.11.2013 г. | МУП «Агрохимсервис», ООО «ДПМК Шумерлинская» (по согласованию) |
| 5 | Подготовка графиков работ по зимнему содержанию дорог | ежемесячно начиная с 30.11. 2013 г. | МУП «Агрохимсервис», ООО «ДПМК Шумерлинская» (по согласованию) |
| 6 | Подготовка схемы маршрутов движения снегоуборочной техники | до 30.11. 2013 г | МУП «Агрохимсервис», ООО «ДПМК Шумерлинская» (по согласованию) |
| 7 | Взаимодействие с дорожными организациями по вопросам содержания автодорог в рамках заключенных договоров на 2013 г | до 31.12. 2013 г. | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и правовому обеспечению |
| 8 | Заключение договоров на содержание автодорог местного значения вне границах населенных пунктов в границах Шумерлинского района на 2014 год | до 31.12. 2013г. | МУП «Агрохимсервис», ООО «ДПМК Шумерлинская» (по согласованию) |
| 9 | Обеспечение исправной работы дорожной техники по зимнему содержанию | постоянно | МУП «Агрохимсервис», ООО «ДПМК Шумерлинская» (по согласованию) |
| 10 | Обеспечение необходимого запаса ГСМ | постоянно | МУП «Агрохимсервис», ООО «ДПМК Шумерлинская» (по согласованию) |
| 11 | Создание ремонтные бригады для проведения ремонта дорожной техники | до 30.11.2013г. | МУП «Агрохимсервис», ООО «ДПМК Шумерлинская» (по согласованию) |
| 12 | Привести в состояние готовности резервные механизированные отряды по борьбе со снежными заносами | до 30.11.2013г. | МУП «Агрохимсервис», ООО «ДПМК Шумерлинская» (по согласованию) |
| 13 | Организация в зимний период дежурств из числа администрации района и работников подрядных организаций | при сложных погодных условиях, в праздничные, выходные дни | Администрация Шумерлинского района, МУП «Агрохимсервис», ООО «ДПМК Шумерлинская» (по согласованию) |
| 14 | Обеспечение круглосуточного дежурства | при сложных погодных условиях | МУП «Агрохимсервис», ООО «ДПМК Шумерлинская» (по согласованию) |