УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации    Ибресинского района

Чувашской Республики

от 12.04.2016  № 219

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации в 2016 году Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы

в Ибресинском районе

| Наименование краткосрочного плана | – | краткосрочный план реализации в 2016 году Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы в Ибресинском районе (далее также – краткосрочный план) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки краткосрочного плана | – | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 41 «О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики»; постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014 г. № 77 «Об утверждении Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы и Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы» |
| Государственный заказчик краткосрочного плана | – | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| Основной разработчик краткосрочного плана | – | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики; органы местного самоуправления муниципальных районов Чувашской Республики |
| Цели краткосрочного плана | – | конкретизация срока проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определение видов и объема государственной поддержки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания |
| Задачи краткосрочного плана | – | приведение многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, в соответствие с требованиями, которым должны отвечать жилые помещения согласно законодательству Российской Федерации; обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план; использование эффективных технических решений и комплексного капитального ремонта |
| Важнейшие целевые показатели краткосрочного плана | – | проведение капитального ремонта общего имущества в 3 многоквартирных домах; стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план, составляет 1 853 656,00 рублей |
| Срок реализации краткосрочного плана | – | 2016 год |
| Участники краткосрочного плана | – | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики; некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики; собственники помещений в многоквартирных домах; управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами; подрядные организации для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |
| Объемы и источники финансирования краткосрочного плана | – | общий объем финансирования краткосрочного плана – 1 853 656,00 рублей, из них средства: местных бюджетов –0,00 рублей; собственников помещений в многоквартирных домах за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 1 853 656,00 рубля |
| Ожидаемые конечные результаты реализации краткосрочного плана и показатели социальной и бюджетной эффективности | – | реализация краткосрочного плана обеспечит: оснащение 3 многоквартирных домов, расположенных на территории Ибресинского района Чувашской Республики и включенных в краткосрочный план, новой системой электроснабжения в 3 многоквартирных домах; проведение капитального ремонта общего имущества в 3 многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план, общей площадью помещений 3362,04 кв. метра; создание благоприятных и безопасных условий проживания для 177 граждан; снижение социальной напряженности |
| Система организации контроля за выполнением краткосрочного плана Приложения к краткосрочному плану | – – | контроль за реализацией краткосрочного плана осуществляют Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» к 15 января 2017 г. представляют информацию о реализации мероприятий краткосрочного плана в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Ибресинского района Чувашской Республики, в отношении которых в 2016 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении № 1 к настоящему краткосрочному плану; реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Ибресинского района Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта приведен в приложении № 2 к настоящему краткосрочному плану; планируемые показатели выполнения Республиканского краткосрочного плана реализации в 2016 году Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ибресинского района Чувашской Республики, на 2014–2043 годы приведены в приложении № 3 к настоящему краткосрочному плану. |

_____________