- Доклад

главы администрации Цивильского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Цивильского района за 2015 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Показатели  эффективности деятельности органов местного самоуправления  Цивильского района разработаны на основе анализа социально-экономического развития  района за 2012-2015 годы и перспективах дальнейшего развития  в планируемом 3-х летнем периоде 2016-2018 годах.

Основными ориентирами социально-экономического развития района в планируемом периоде является создание основ устойчивого роста экономики района, повышение инвестиционной привлекательности района, развитие городской и сельской поселенческой инфраструктуры, увеличению доходной части бюджетов, повышение эффективности использования муниципального имущества и земли, повышение благосостояния населения района.

- Экономическое развитие района.

  - Развитие малого и среднего предпринимательства.

По состоянию на 01.01.2016 года в Цивильском районе зарегистрировано 912 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них: 208 малых и средних предприятий,   663 индивидуальных предпринимателя (в том числе 41 крестьянско-фермерских хозяйства).

По сравнению с 01.01.2015 года  количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось 2,9% (на 01.01.2014 г. было – 886 единиц). При этом количество малых предприятий увеличилось на 5,2% (на 01.01.2014 г. – 197 единиц), количество  индивидуальных предпринимателей увеличилось на 0,9% (на 01.01.2014 г. было  657 ИП, в течение года зарегистрировано 146 и снято с учета 131 ИП).

В среднем по Цивильскому району количество малых предприятий на 1000 жителей составляет 5,4 («плотность» малых предприятий).

Структура малого бизнеса на территории Цивильского района по видам  экономической деятельности характеризуется преобладанием розничной торговли и общественного питания. Количество малых предприятий торговли и общественного питания составляет около 30,5% от общего числа малых предприятий. Малые предприятия также сосредоточены в таких сферах как: сельское хозяйство 16,5%, строительство 16,7%, обрабатывающее производство 22,8%, прочие 13,5 %.

Приоритетом социально-экономического развития Цивильского района является создание в районе благоприятного инвестиционного климата, возможностей для создания и развития производств, что в свою очередь становится гарантом социальной защищённости населения, обеспечивает реальный конкурентный рынок трудовых ресурсов.

Сегодня в районе проводится работа по повышению инвестиционной привлекательности района, поддержке малого бизнеса и начинающих предпринимателей, повышению бюджетной эффективности и развитию общественной инфраструктуры.

Администрацией района разработана и размещена на сайте инвестиционная карта района, где отражена информация по реализуемым инвестиционным проектам, свободным от застройки земельным участкам, а также информация о Каналах прямой связи предпринимателей с главой администрации района.

В целях снижения административных барьеров и создания благоприятной инвестиционной и предпринимательской деятельности: создан Совет по инвестиционному развитию и предпринимательству, и утверждено положение о Совете (постановление  администрации Цивильского района от 13 октября 2014 г.   № 986), утвержден  Порядок формирования и предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Цивильского района Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для создания индустриальных парков на территории Цивильского  района Чувашской Республики (постановление администрации Цивильского района Чувашской Республики от 15.04.2015г. № 350), утвержден План мероприятий («дорожная карта») развития малого и среднего предпринимательства в Цивильском районе Чувашской Республики на 2015-2016 годы (постановление администрации Цивильского района Чувашской Республики от 12.05.2015г. № 394).

В течение 2015 г. администрацией района 3 предпринимателям  выдано ходатайство на разработку бизнес - плана на бесплатной основе.

Большое значение для предпринимателей имеет участие в выполнении муниципального заказа. За 2015 по итогам специализированных торгов по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций заключено 32 контрактов на общую сумму 51508 тыс. руб.

В истекшем году приобретено  25 единиц сельскохозяйственной техники на сумму более 58  млн. рублей. Постоянная работа в данном направлении ведется  в ООО «ВДС», СХП «Цивиль» филиала А/Ф «Куснар», СХПК «Гвардия», КФХ Хорошавина А.В, Андреева Л.Н, Артемьева А.В.

В ООО «Вурнарец» проведена реконструкция двух птичников для содержания маточного стада гусей на 4500 голов, КФХ Артемьева А.В. строительство овощехранилища на 1500 тонн, КФХ Михайлова С.В. строительство помещения для содержания гусей на 2800 голов. (всего на 24,5 млн.руб.).

В 2015 г. была предоставлена государственная поддержка четырем предприятиям КПКГ «Касса взаимопомощи «Народный кредит», ООО «Завод инновационных технологий», ИП Николаев Сергей Леонидович,  КПКГ «Народный кредит», общий объем государственной поддержки в 2015 г. составил 2063,0 тыс.руб., что составляет 42,7% к 2014 году.

За 2015 г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами субъектов малого и среднего предпринимательства  составил 591,6 млн. руб., что составляет 109,9% к 2014 г.

Сумма налоговых поступлений во все уровни бюджета  от субъектов малого предпринимательства  за 2015 г. составила 41599 тыс.руб., что составляет 110,5% к 2014 г. ( в 2014 г. -37651 тыс. руб.). Доля налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в местном бюджете составила 8,0%  (в 2014 г.- 7,9%).

Среднемесячная начисленная заработная плата по малым предприятиям составила 17973 рублей или 109,9 %  к уровню 2014 года.

Предприниматели района активно участвуют на Республиканском конкурсе «Лучший предприниматель Чувашии». По итогам 2015 года: в номинации «Лучшее малое предприятие 2015 года» признано ООО «ПКФ «Гармония».

1.2 Улучшение инвестиционной привлекательности.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2016 году в районе составила 3544,8 руб., что составляет 53,2 % к уровню 2014 года (в 2014 году -6659,7 руб.). Снижение инвестиций по крупным предприятиям произошло в основном за счет реализации в 2014 году крупных бюджетных инвестиционных проектов:

Строительство дороги, моста по федеральному бюджету ( ФКУ «Упрдор Волга»   по Цивильскому району (приблизительно)  снижение более 127 млн. руб.).    Кроме этого ООО «Воддорстрой» в 2014 году  за счет собственных средств реализовал проект  - Строительство новой АБЗ производительностью 160 т. асфальта  в час ( более 100,0 млн.руб.)

Объем инвестиций по району в  2015 году составил 476,74 млн.руб. Создано дополнительно 309 рабочих мест.

В 2016 планируется реализовать 15 инвестиционных проектов на сумму более 144 млн.руб., ожидается создание 114 рабочих мест.

Администрацией района подготовлен перечень   земельных участков, объектов недвижимости для реализации инвестиционных проектов. Всего  - 12 участков,  из них 5 участка с расположенными зданиями.

Площадь земельных участков для инвестиционных проектов  составляет  407, 239 га (7 участков).

В том числе крупные земельные участки:

-для строительства тепличного комплекса площадью 49,37 га., на территории  Малоянгорчинское с/п,

-для строительства Агропарка площадью 225,75 га., на территории  Малоянгорчинское с/п,

-для строительства тепличного комплекса  площадью 24,68 га., на территории Поваркасинского с/п,

- для строительства логистического центра  площадью 104,41га.,  на территории Второвурманкасинское с/п,

Площадь земельных участков с  расположенными зданиями- 7,6678 га

объектов недвижимости -5199,9 кв.м.

В 2015 году переведены 22 земельных участка из земель сельхозназначения в земли промышленности,  общей площадью 23.385 га.

Так же в 12 сельских поселениях района сформированы и поставлены на кадастровый учет более 3-х тысяч га земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных долей, находящихся в собственности сельских поселений, с разрешенным использованием: для ведения сельскохозяйственного производства.

Формируются земельные участки  для комплексного освоения:

Территория   ОПХ «Хмелеводческое» (44,62  га федеральные земли)

На федеральных землях  (территория бывшего ОПХ «Хмелеводческое») предусматриваются предоставление  164 земельных участков площадью 0,08-0,10 га под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. Земельные участки, предусмотренные  для многодетных семей,  поставлены на кадастровый учет.  Поскольку Фондом РЖС не поддержаны предложения  по комплексному освоению в целях жилищного строительства, планируется  увеличить количество участков для многодетных  и предоставить 30% территории под  5-этажную  жилую застройку с объектами соц-культбыта.

«Северная территория»

В связи со строительством в г. Цивильске берегоукрепительных сооружений                р. Б.Цивиль развитие города Цивильска предусмотрено  и в северном направлении.  Земельный участок  площадью  23,4877 га, планируется перевести в земли населенных пунктов, включить в границы города в апреле 2016 г и предоставить под комплексное освоение в целях жилищного строительства и для развития придорожного сервиса в сентябре 2016 г.

Предусматривается  развитие  и сельских населенных пунктов. Всего  планируется  перевод земельных участков в земли населенных пунктов  общей площадью 103 га.

| № п\п | Наименование муниципального образования (поселения), населенного пункта | Наименование проекта планировки | Планируется принятие решения о подготовке ПП | Планируемый срок проведения аукциона на проект | Площадь территории, га | Источник финансирования | Планируемый ввод жилья (тыс.кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вблизи д.Синьялы Тувсинского сельского поселения | Проект планировки территории |  | Договор с ООО ПИ «Суварстройпроект» | 6,1154 | МБ 99 | 6,0 |
| 2. | Вблизи д.Чиричкасы Чиричкасинского сельского поселения | Проект планировки территории | Февраль 2016 | февраль 2016 | 1,3497 | МБ | 1,3 |
| 3 | Вблизи д.Красная Горка Второвурманкасинского сельского поселения | Проект планировки территории | Февраль 2016 | февраль 2016 | 7,9684 | МБ | 7,0 |
| 4 | Цивильское городское поселение | Проект планировки территории, прилегающей к г.Цивильск (северная зона) | Январь 2016 г | Январь 2016 г | 23,4877 | МБ | 30,0 |
| 5 | Цивильское городское поселение | Проект планировки зоны делового, общественного и коммерческого назначения по ул. Маяковского в г. Цивильск | Январь 2016 | Январь 2016 | 1,7151 | МБ | 6,0 |
| 5 | д.Поваркасы, земельный участок с кадастровым номером 21:20:270601:227, примыкает к южной границе | Проект планировки территории, прилегающей к г.Цивильск (северная зона) |  | Проект разработан ОАО «Чувашгражданпроект» | 32,2849 |  | 14,0 |
| 6 | д. Сюткасы Булдеевского сельского поселения | Проект планировки территории | Февраль 2016 | Март 2016 | ориентировочно 30 | МБ | 25,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 103 |  | 89,3 |

- 1.3 Сельское хозяйство.

Доля  прибыльных  сельскохозяйственных организаций в общем их числе за 2015 год составила 100%

В Цивильском районе сельскохозяйственным производством занимаются 17 сельскохозяйственных организаций, 20 КФХ, 6 сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 12291 личных подсобных хозяйств.

- Растениеводство

По данным Чувашстата валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях и КФХ в весе после доработки составил 41,8 тыс. тонн, или 101,6% к уровню прошлого года (по республике 553,7 тыс. тонн или 100,3% к плану),  урожайность – 20,6 ц/га или  96,5% к уровню прошлого года (по республике 20,0 ц/га или 94,2%), картофеля во всех категориях хозяйств собранно 28,3 тыс. тонн или 117,2% к уровню прошлого года (по республике 700,1 тыс. тонн или 120,6%) при урожайности 203,7 ц/га или 118,1% к уровню прошлого года (по республике 206,5 ц/га или 118,7%), овощей во всех категориях хозяйств собрано 9,8 тыс. тонн, или 99,6% к уровню прошлого года (по республике 150,0 тыс. тонн или 104,7%), при урожайности 291,6 ц/га или 98,7% (по республике 300,9 ц/га или 102,8%).

Под урожай 2016 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 6,0 тыс. га (85,7% к плану), зябь поднята на площади 13,4 тыс. га (14,4 тыс. га в 2014г.).

- Обеспеченность семенами

По состоянию на 18 декабря 2015 года по информации филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашской Республике для проведения ярового сева под урожай 2016 года в Цивильском районе имеется в наличии 3222 тонны семян озимых зерновых культур, что составляет 100% к плану засыпки (по республике 48509 тонн или 101%), кондиционных семян – 1683 тонны или 52% от проверенных (по республике 27299 тонн или 56%).

- Ввод в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения

Цивильский район относится к числу районов, где имеются площади необрабатываемых земель. На текущую дату площадь необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения составляет 929,6 га или 2,3% от республики. В истекшем году введено в оборот 530 га необрабатываемых земель.

- Животноводство

По оперативным данным за январь – декабрь 2015 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х Цивильского района производство скота и птицы  в живом весе увеличилось на 1,5 % и составило 9,8 тыс. тонн, молока - увеличилось на 16,7% и составило 3,5 тыс. тонн.

На 1 января 2016 года поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х Цивильского района увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,3 % и составило 2616 голов, в том числе 994 голов коров. Свиней составило 40437 голов, что 100% к АППГ.

В сельхозпредприятиях района  активно продолжается обновление машинно-тракторного парка.   В истекшем году  26 единиц техники на сумму более 58  млн. рублей. Из них 7 зерноуборочных комбайнов (ООО  «ВДС» - 2, КФХ Хорошавина А.В. -1, филиал ООО «Авангард» «Цивильский Бекон» - 2 и СХП «Цивиль» филиал ЗАО А/Ф «Куснар» - 2).

В  2015 году проведена реконструкция двух птичников для содержания маточного стада гусей на 4500 голов в ООО «Вурнарец» на сумму 10,0 млн. рублей. В  Цивильском ХПП - филиале КУП ЧР «Продовольственный фонд ЧР» проведена реконструкция зерносклада объемом 1500 тонн и автовесовой на сумму 1,7 млн. рублей. КФХ Михайлова С.В. построено помещение для содержания гусей на 2800 голов. Всего  в истекшем году дополнительно создано 16 рабочих мест.

- 1.4 Дорожное хозяйство и транспорт.

Протяженность автомобильных дорог на территории Цивильского района:

- федерального значения- 54,7 км;

- республиканского значения - 32 км;

- местного значения – 273,4 км.

Содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения в Цивильском районе занимаются ФГУ ДЭП № 139 , ООО «Воддорстрой» и с 1 января 2016 года ООО «Ликта».

В 2015 году на ремонт и содержание автомобильных дорог в границах муниципального района освоено 31,5 млн. руб.

Завершен капитальный ремонт автодороги «Цивильск – Ульяновск» – первое Степаново – «Волга» с устройством асфальтового покрытия протяженностью 0,5 км. (3500 кв.м.). Освоено 8,124 млн. рублей Выполнен ремонт участка автомобильной дороги «Цивильск-Ульяновск» - Чурачики – граница Красноармейского района (км 2+000 – км 2+500) на сумму 3,120 млн. рублей.

На содержание и ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельских поселений освоено 9,8 млн. руб. Отремонтировано 4,5 км. улично-дорожной сети внутри населенных пунктов поселений.

Выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в количестве 6 шт общей площадью 1811 кв.м. на сумму 2,585 млн.руб.

В рамках программы строительства дорог малой интенсивности движения в сельских населенных пунктах в 2015 году начато строительство дорог в 3 деревнях общей протяженностью 3,7 км. на сумму 25,381 млн. рублей. В настоящее время освоено 7,436 млн. рублей.

| №№ | Наименование населенных пунктов | Запланировано, тыс.руб. |  |  |  | Освоено, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ФБ | РБ | МБ | Всего | ФБ | РБ | МБ |
| 1 | Строительство дороги в д. Орбаши | 4136,859 | 0,000 | 3930,012 | 206,847 | 42,263 | 0 | 0 | 42,263 |
| 2 | Строительство дороги в д. Таушкасы | 8695,677 | 4708,384 | 3787,924 | 199,369 | 4802,486 | 4708,384 | 0 | 94,102 |
| 3 | Строительство дороги в п. Опытный | 5694,600 | 2700,000 | 2844,867 | 149,733 | 2745,448 | 2700,0 | 0 | 45,448 |

в том числе на строительство дороги по ул. Советская, Центральная в д. Таушкасы 11,030 млн. рублей, на строительство дороги по ул. Зеленая, Центральная, Набережная в п. Опытный - 8,040 млн. рублей, на строительство дороги по ул. Ленина в д. Орбаши – 6,311 млн. рублей Данные объекты являются переходящими, контрактами предусмотрен ввод в эксплуатацию в 2017 году.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 40%.

Доля населения проживающего  в населенных пунктах, не имеющих  регулярного  автобусного  и (или) железнодорожного  сообщения с  административным центром  городского округа (муниципального района), в общей численности  населения  городского  округа (муниципального района) составляет 0%.

В 2015 году среднемесячная заработная плата составила:

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района составила 19639,6 рублей (темп роста – 103,4%);

- муниципальных дошкольных образовательных  учреждений – 135541,9 руб. (100,1%);

- муниципальных общеобразовательных учреждений – 17390,5 руб. (95,7 %);

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 19805,11 руб. (95,1 %);

- муниципальных учреждений  культуры и искусства – 12391,4 руб. (106,9%);

- муниципальных учреждений  физической культуры и спорта – 16133,6 руб.(101,9%).

II. Дошкольное образование.

Система дошкольного образования Цивильского района включает в себя 12 дошкольных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования и 13 дошкольных групп, функционирующих на базе общеобразовательных школ.

Важным показателем качественного функционирования  и доступности этой системы является охват детей его услугами. Предоставление муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного образования, осуществляется в электронном виде.

- Количество детей в детских садах и дошкольных группах

общеобразовательных организаций

|  | Количество функционирующих групп | Число мест в соответствии с СанПиН | Детей в них по списку |
| --- | --- | --- | --- |
| По детским садам | 70 | 1595 | 1966 |
| По дошкольным группам | 13 | 300 | 279 |
| Маленькая страна (ИП) | 2 | 20 | 96 |
| Итого: | 85 | 1915 | 2341 |

В целях рационального использования материально-технических ресурсов проводится оптимизация сети дошкольных образовательных организаций. В 2015 году МБДОУ «Детский сад «Малыш» присоединен к МБОУ «Таушкасинская СОШ».

Для обеспечения государственных гарантий прав граждан на доступное бесплатное дошкольное образование в районе принимаются конкретные меры по увеличению количества мест для детей дошкольного возраста. В сентябре 2015 года введена в эксплуатацию дошкольная группа в МБОУ «СОШ. п. Опытный». Дошкольную группу посещают 20 детей от 5 до 7 лет. На создание дошкольной группы из всех уровней бюджета выделено 2268,6 тыс. рублей в т. ч. из федерального бюджета 2,0 млн. рублей, из муниципального бюджета – 0,346 млн. рублей.

В настоящее время в очереди на устройство в детские сады зарегистрировано 532 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет. За 2015 год поставлено на учет 664 ребенка, в 2014 году – 665.

Очередность детей с 3  лет ликвидирована.

| Количество очередников |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от 0 до 1 года | от 1 года до 1,5 лет | от 1,5 до 3 лет | от 3 до 5 лет | от 5 до 7 лет |
| 256 | 151 | 125 | 0 | 0 |

За 2015 год доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составила 80,4%, что составляет 109,7% к уровню 2014 года. В 2015 году доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей этого возраста составила 15,5%, что составляет 149,0% к уровню 2014 года.

3 детским сада г.Цивильск из 12 требуется капитальный ремонт  (детский сад №1 "Солнышко", детский сад №2 "Палан" и детский сад №4 "Росинка"), что составляет 25 процентов об общего количества детских садов по району.

- III. Общее и дополнительное образование.

В районе функционируют 16 общеобразовательных учреждений, (9 – средних и 7 основных общеобразовательных школ), в которых обучается 3268 учащихся, в т.ч. в средних школах – 2604, в основных –664.

Анализ статистики показывает, что численность обучающихся в                                общеобразовательных учреждениях в последние три года остается стабильной:

| 2013-2014 учебный год | 2014-2015 учебный год | 2015-2016 учебный год |
| --- | --- | --- |
| 3247 чел. | 3243 чел. | 3268 чел. |

С 1 сентября 2015 года МБОУ «Первостепановская ООШ» стало структурным подразделением МБОУ «Чурачикская СОШ».

В системе образования Цивильского района занято 507 педагогических работников (327 – в общеобразовательных школах,  134 – в дошкольных образовательных учреждениях, 46 – в учреждениях дополнительного образования).

Свидетельством роста профессионального уровня педагогов является ежегодная аттестация. Высшую категорию  имеют  68 педагогических работников  общеобразовательных организаций из 327 (20,8 %), первую категорию – 192 (58,7 %). В учреждениях дополнительного образования работают  5 педагогических работников из 42 с высшей категорией, 15 – с первой категорией.

Средний возраст педагогов -  45 лет. В последние годы работа с кадровым ресурсом отрасли образования в районе направлена на привлечение в сферу образования нового поколения педагогов. За последние 3 года приступили к работе по специальности  21 педагог  (13 воспитателей, 8 учителей).

Несмотря на принимаемые меры по привлечению молодых специалистов в образовательные организации в последние годы наблюдается недостаточный приток молодых педагогических кадров в систему образования.

Доля учителей, имеющих стаж работы до 2 лет составляет  – 2,8 % (по республике – 4,01%), доля учителей в возрасте до 35 лет – 11,79 % (по республике – 15,37%), доля учителей пенсионного возраста — 12,31% (по республике – 15,86%).

С целью повышения качества образовательных услуг, удовлетворения запросов участников образовательного процесса на предоставление образовательных услуг широко использовались возможности действующей образовательной сети. Во всех школах реализовались программы предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей ступени общего образования. В практической деятельности образовательных учреждений разработаны и используются разные модели профильного обучения. Доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО в 2015 году составила 100 % от общей численности обучающихся на ступени начального общего образования. Все учащиеся начальных классов, а также учащиеся 5-го класса,  обучающиеся по новому стандарту, получили бесплатные учебники, соответствующие требованиям ФГОС.

Дополнительное образование наиболее полно обеспечивает право учащегося на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков. В четырех учреждениях дополнительного образования – МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского творчества», АУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Асамат», МБОУ ДОД «Детская школа искусств А.М.Михайлова» пос. Опытный, МБОУ ДОД «Детская школа искусств» г. Цивильск реализовывались программы технической, спортивной, творческой и иной направленности.

Одним из показателей качества образования являются результаты освоения образовательных программ, учебные достижения школьников. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-ых классов прошла в форме основного государственного экзамена (ОГЭ).

В 2014-2015 учебном году в школах Цивильского района обучалось 313 выпускников 9-х классов. До государственной итоговой аттестации было допущено – 311. Два девятиклассника не допущены до ГИА по неуспеваемости.

ГИА в форме ОГЭ сдавало 307 учащихся, 3 девятиклассника сдавали ГИА в форме ГВЭ (дети - инвалиды), 1 выпускница не сдавала ГИА из-за болезни (находилась на лечении).

Обязательные для сдачи ГИА – русский язык и математика, остальные предметы  - по выбору учащихся. Физику, географию, информатику, историю, английский язык, биологию девятиклассники сдали без «2» (в 2014 году было 4 «двойки» по биологии и 1-по истории). С ОГЭ по химии из 18 сдававших данный предмет не справился 1 (5,5%), в 2014 году «2» не было. ОГЭ по обществознанию оказался непосильным для 11 человек (15,1%) из 73 сдававших. В 2014 году не справились с заданиями по данному предмету также 11 человек (12%).

Обязательные предметы русский язык и математику девятиклассники сдавали в форме ОГЭ и ГВЭ (дети-инвалиды).

ОГЭ по русскому языку сдавали 307 человек. С заданиями не справилось 3 человека (1%). В 2014 году на ОГЭ по данному предмету «2» не было.

В основном учащиеся показали неплохие знания. Несколько слабее справились с заданиями учащиеся Кокшакасинской, Малоянгорчинской, Богатыревской школ.

ОГЭ  по математике также сдавало 307 человек. Качество знаний – 76,9 % (2014 год – 65,9%). В то же время 4 человека (с учетом пересдачи в резервный день) не справились  с ОГЭ по математике (1,3%), в 2014 году –11 (3,1%) учащихся получили по математике «2». Следует принять во внимание тот факт, что в основной день сдачи ОГЭ по математике 38 девятиклассников получили неудовлетворительные оценки, в т.ч. 3 уже имели «2» по русскому языку. Таким образом, к повторной сдаче ОГЭ по математике было допущено 35 учащихся. 1 ученица из Богатыревской СОШ не явилась на пересдачу без уважительной причины. Остальные 34 выпускника получили положительные оценки.

Наилучшие результаты на ОГЭ по математике показали учащиеся СОШ п. Опытный, качество знаний – 93,5%. Слабее справились с заданиями девятиклассники Кокшакасинской ООШ, Первомайской СОШ, (Малоянгорчинской ООШ, Богатыревской СОШ, Конарской СОШ.

Качество знаний по ряду предметов снизилось по сравнению с 2014 годом, невысокое качество знаний по обществознанию, биологии, истории, географии.

Единый государственный экзамен в Цивильском районе, как и в целом по Чувашии, прошел без сбоев. В 2015 году в порядок проведения ЕГЭ были внесены некоторые изменения. В частности, математика разделена на 2 уровня: профильный и базовый. В экзамен по иностранным языкам включена устная часть. На 20 процентов было увеличено количество заданий в открытом банке данных. Допуском к ЕГЭ стало сочинение, с которым справились успешно все выпускники школ района.

По итогам учебного года 134 выпускника получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 28-аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении». Кроме того, аттестат о среднем общем образовании получил 1 выпускник 2014 года, окончивший в 2014 году школу со справкой и пересдавший математику в форме ЕГЭ в 2015 году.

4 выпускника 2015 года не смогли перешагнуть порог по математике и выпущены из школы со справкой.

В районе функционирует детско-юношеская спортивная школа «Асамат», которая осуществляет дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта для детей и взрослых. В ней занимаются более  750 юных спортсменов. Именно учреждения спортивной направленности являются базовой ступенькой в воспитании спортсменов, достигающих выдающихся результатов. В 2015 году учащиеся общеобразовательных школ Цвильского  района  заняли второе место в 16-ой Спартакиаде школьников на кубок Главы Чувашской Республики по 25 видам спорта.

В пришкольных лагерях в 2015 году отдохнуло 1088 детей. На организацию пришкольных лагерей в 2015 году из средств муниципального бюджета выделена сумма в размере  1 737,6 тыс. рублей, в 2014 году – 1670,8 тыс. рублей (на  66,8 тыс. рублей больше, чем в 2014 году). На организацию палаточных лагерей во время проведения военно-спортивных игр «Зарница», «Орленок» и пятидневных сборов из муниципального бюджета выделены  средства в размере 435,8 тыс. рублей (в 2014 – 419,0 тыс. руб.). Как и в прошлом году был организован 1 палаточный лагерь с 17 отрядами с охватом 367 детей (в 2014г. - 370 детей).

В соответствиии с Постановлением администрации Цивильского района от 27 марта 2013 года № 242 «Об организации отдыха детей, их оздоровление и занятость в Цивильском районе Чувашской Республики» и в тесном взаимодействии всех структур, в сферу деятельности которых входят вопросы занятости детей, ведется работа по трудоустройству  несовершеннолетних. Отдел образования и социального развития  сотрудничает по данному вопросу с Центром занятости населения. На летний период Центр занятости заключил с организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянско-фермерскими хозяйствами района 6 договоров о совместной деятельности  по созданию  временных  157 рабочих   мест. Трудоустроено 84 подростка   из СОШ п. Опытный, Первомайской СОШ, Чурачикской СОШ, Цивильской СОШ № 2. Приоритетным правом при трудоустройстве пользовались дети, нуждающиеся в социальной защите: дети из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, семей безработных и инвалидов, подростки, состоящие в комиссии по делам несовершеннолетних. В центре занятости населения сформирована база данных трудновоспитуемых подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Тесное сотрудничество с комиссией по делам несовершеннолетних дает возможность привлечь к труду подростков, относящихся к «группе риска».

В Первомайской СОШ был проведен капитальный ремонт в рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы. В школе отремонтированы  входы в здания начальной и старшей школы, туалет, сенсорная комната, учебный кабинет, установлены  пандусы.  Из федерального бюджета выделено 486,390 тыс. руб. На закупку специализированного оборудования для детей с нарушениями речи для организации коррекционно-реабилитационного процесса из федерального бюджета было выделено 846434,58 руб.

В СОШ п. Опытный в рамках программы «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» проведен капитальный ремонт спортивного зала.  Отремонтирован  потолок спортзала, заменены окна на стеклопакеты, пол, электропроводка, отштукатурены стены, закуплено спортивное оборудование. Стоимость по контракту из федерального бюджета составляет 1180,0 тыс. руб.

В Чиричкасинской  ООШ в рамках  программы по комплексной компактной застройке сельских  поселений проведен капитальный ремонт системы  электроснабжения, классных помещений, водоснабжения в Чиричкасинской ООШ. На данные цели из республиканского бюджета выделено 855,0 тыс. руб., из местного бюджета выделено 213,8 руб.

В рамках реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в Чувашской Республике проведен капитальный ремонт помещения для создания дошкольной группы в СОШ п. Опытный.  Из федерального бюджета выделено 2000,0 тыс. руб.

12 школ (75 % от общего количества школ), нуждающиеся в перевозке учащихся, обеспечены автобусами. Перевозку 610  учащихся осуществляют 16 школьных автобусов из 96 населенных пунктов. Все 16 школьных автобусов оснащены контрольными устройствами – тахографами и аппаратурой спутниковой навигации «ГЛОНАСС». В 2015 году для МБОУ «Чурачикская СОШ», МБОУ «Малоянгорчинская ООШ»,  МБОУ «Тувсинская СОШ» получено 3 новых автобуса.

Все 16 школ района организуют питание самостоятельно, все имеют пищеблоки, 9 из которых имеют  полный набор помещений для работы на сырье в соответствии с требованиями СанПин 2.4.5.2409-08 и 8 пищеблоков – с набором помещений для работы на полуфабрикатах высокой готовности. В то же время все они работают на сырье.

Из 16 школьных столовых 100% имеют централизованное  хозяйственно-питьевое водоснабжение, канализацию, 11,8% - центральное горячее водоснабжение, 88,24 % - автономное горячее водоснабжение, 100 % - холодильное оборудование, электроплиты. Во всех производственных помещениях установлены раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды, при обеденных залах установлены умывальники и электрополотенца. Посудомоечные машины установлены в 2 школах (в рамках модернизации пищеблоков). Все пищеблоки имеют естественное и искусственное освещение. Складские помещения по группам продуктов имеются во всех школах.

2 школам из 16 школ (Цивильская СОШ№1 и Чурачикская СОШ) требуются капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 12,5%. По строительству  Цивильской СОШ №1 имеется проектно-сметная документация на строительство новой школы на 1000 ученических мест.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях во вторую смену составляет 10,64% (Цивильская СОШ №1, Цивильская СОШ №2 и Чурачикская СОШ).

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 100%.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составляет 46,6%.

IV. Культура

Согласно  статистическим данным в настоящее время в учреждениях культуры Цивильского района действует – 340 клубных формирований различной направленности, в которых занимается   4114 участников. В том числе, для детей до 14 лет - 136 формирований,  в них 1533 чел.,  для молодежи от 15 до 24 лет - 44 формирования, в них 484 чел. Из них клубных формирований самодеятельного народного творчества 251,  в них 2875 чел.  В библиотеках Цивильского района  всего 17 формирований в них 292 участника.

Для старшего поколения в учреждениях культуры района активно работает 18 клубных формирований, которые объединяют  355 человек.

Основой активности учреждений культуры являются постоянно действующие коллективы народного  творчества. Семь самодеятельных коллективов носили звание «народный»:

-народный ансамбль песни и танца  и народный театр МБУК «Второвурманкасинский ИКЦ,

-народный фольклорный ансамбль «Шурвар» Первомайского сельского клуба,

-народный хор ветеранов «Душа поет», народный вокальный ансамбль «Цивиляночка» народный театр «Саванас» МБУК «РЦРК и БО»,

-НОНИ  и народный театр кукол «Теремок» КСК п. Опытный. В 2016 г. еще один фольклорний коллектив «Ямаш» подтвердил звание «Народный»

Кроме этого  над возрождением, развитием, сохранением культуры, обычаев и быта народов занимаются фольклорные коллективы «Акташ», «Савал», «Акашпи».

В 2015 г. из бюджета Цивильского района на комплексную компактную застройку объектов соц-культуры выделено всего 10 056, 09 тыс. руб.,  из республиканского бюджета   на капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы по программе комплексной компактной застройки Чиричкасинского СДК выделено всего 455,2 тыс. руб. Кроме того,  капитальный ремонт проведен в Шордаущском с/к, отремонтирован фасад здания Вурумсютсского СДК, проведен ремонт котельной Поваркасинского и Таушкасинского СДК. В рамках федеральной программы развития села мы готовимся к  строительству многофункционального культурного центра в д. Михайловка.

V. Физическая культура и спорт

.

В каждом поселении района созданы координационные комиссии по организации физкультурно–оздоровительной и спортивной работы, задействованы спортивные площадки и стадионы, функционируют спортивные клубы.

Каждый третий житель района активно занимается спортом. Спортсмены Цивильского района  -  одни из лучших  в республике по спортивному туризму, боксу, самбо и футболу. Район представляет две футбольные команды в высшем дивизионе республики. Юные спортсмены района достойно представили Чувашскую Республику  в Президентских спортивных играх во Всероссийском центре «Орленок», заняв 13 командное место из 84 команд. Примером увлеченности спортом являются спортсмены-олимпийцы, выходцы из Цивильского района - Олимпиада Иванова, Гиана Романова, Павел Магазеев, чемпион мира по плаванию Артур Дмитриев и трехкратная чемпионка мира Паралимпийских игр в Лондоне Елена Иванова.

За 2015 год доля  населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по сравнению с 2014 годом увеличилось на 3,7% и составила 39,6% .

VI. Жилищное строительство и обеспечение  граждан жильем

- Жилищное  строительство

Годовой план ввода  жилья на территории  Цивильского района – 26,3 тыс. кв.м. За период с января по декабрь  введено в эксплуатацию 26968,1 тыс. кв.м. жилья (в том числе – 26180,0   кв.м. - многоквартирные дома, 788,1 кв.м. - ИЖС ), что составляет 102 % от годового плана, и  100,7 %  по сравнению с 2014 годом  (26756,5 кв.м.).

Жилищное строительство в районе обеспечивается   за счет освоения новых территорий -  микрорайонов «Южный» и «Южный-2» в г. Цивильск.

Строительство   многоквартирных домов выполняют  три подрядные организации ОО «СВС- Строй», ОАО «ПМК-8», ООО «Пластика».

В 2015 году     на  площадках микрорайона завершено строительство  восьми многоквартирных домов:

В 2015 году ООО «Коммунальные технологии» выполнили строительство сетей электроснабжения к участкам, предоставленным многодетным семьям в  микрорайоне «Южный» на сумму 4 млн. руб. За счет внебюджетных источников  финансирования подрядными организациями  выполнено строительство газопровода среднего давления на сумму 5 млн. руб.   В целях строительства уличных (распределительных) сетей газоснабжения ОАО «Газпром распределение г. Чебоксары»  выполнили  проект строительства сетей газоснабжения в микрорайоне «Южный». В  2016 году планируется  строительство  самих сетей.

В 2016 году планируются к сдаче в эксплуатацию 5 многоквартирных домов   общей площадью 21 тыс. кв.м.

Территория   ОПХ «Хмелеводческое» (44,62  га федеральные земли)

На федеральных землях  (территория бывшего ОПХ «Хмелеводческое») предусмотрены 164 участка  для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.

1) Проведены кадастровые работы по образованию земельного участка из земельного участка с кадастровым номером 21:20:111701:28 в соответствии с  утвержденной схемой;

2) Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.06.2014г.   за № 215 земельные участки общей площадью 44,6214 га, переведены из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов и включены в границы г. Цивильска освоения в целях жилищного строительства;

3) Разработана  карта-план на измененную границу г. Цивильска с включением  вышеуказанных земельных участков в границу г. Цивильска;

4) Внесены изменения в генеральный план Цивильского городского поселения с учетом  включения в границы г. Цивильска  вышеуказанных земельных участков;

5) Решением Собрания депутатов Цивильского городского поселения от 22 июля 2014 года внесены соответствующие изменения в Правила землепользования и застройки Цивильского городского поселения;

6) Подготовлены и утверждены проект планировки и проект межевания данной территории. Администрацией Цивильского района  направлено на выполнение данного проекта 498,5 тысяч рублей. Проектом предусматриваются предоставление  164 земельных участков площадью 0,08-0,10 га под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. Земельные участки, предусмотренные  для многодетных семей,  поставлены на кадастровый учет.  Поскольку Фондом РЖС не поддержаны предложения  по комплексному освоению в целях жилищного строительства, планируется  увеличить количество участков для многодетных  и предоставить 30% территории под  5-этажную  жилую застройку с объектами соц-культбыта.

«Северная территория»

В связи со строительством в г. Цивильске берегоукрепительных сооружений  р. Б.Цивиль развитие города Цивильска предусмотрено  и в северном направлении.  Земельный участок  площадью  23,4877 га, планируется перевести в земли населенных пунктов, включить в границы города в апреле 2016 г и предоставить под комплексное освоение в целях жилищного строительства и для развития придорожного сервиса в сентябре 2016 г.

- Общественно-деловая зона  (бывший стадион)

В декабре 2015 г земельный участок в центре города - (бывший стадион)  был выставлен на  аукцион в целях предоставления в аренду для комплексного освоения под строительство.  В связи с отсутствием  участников, аукцион не состоялся. В 2016 году   планируется  силами   администрации района выполнить проект  застройки земельного данного участка площадью 1,7151 га  и предоставить  участок  под развитие общественно-деловой зоны г. Цивильск в апреле  2016 г.

- Участки под жилищное строительство

Предусматривается  развитие  и сельских населенных пунктов. Всего  планируется  перевод земельных участков в земли населенных пунктов  общей площадью 103 га.

| № п\п | Наименование муниципального образования (поселения), населенного пункта | Наименование проекта планировки | Планируется принятие решения о подготовке ПП | Планируемый срок проведения аукциона на проект | Площадь территории, га | Источник финансирования | Планируемый ввод жилья (тыс.кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вблизи д.Синьялы Тувсинского сельского поселения | Проект планировки территории |  | Договор с ООО ПИ «Суварстройпроект» | 6,1154 | МБ 99 | 6,0 |
| 2. | Вблизи д.Чиричкасы Чиричкасинского сельского поселения | Проект планировки территории | Февраль 2016 | февраль 2016 | 1,3497 | МБ | 1,3 |
| 3 | Вблизи д.Красная Горка Второвурманкасинского сельского поселения | Проект планировки территории | Февраль 2016 | февраль 2016 | 7,9684 | МБ | 7,0 |
| 4 | Цивильское городское поселение | Проект планировки территории, прилегающей к г.Цивильск (северная зона) | Январь 2016 г | Январь 2016 г | 23,4877 | МБ | 30,0 |
| 5 | Цивильское городское поселение | Проект планировки зоны делового, общественного и коммерческого назначения по ул. Маяковского в г. Цивильск | Январь 2016 | Январь 2016 | 1,7151 | МБ | 6,0 |
| 5 | д.Поваркасы, земельный участок с кадастровым номером 21:20:270601:227, примыкает к южной границе | Проект планировки территории, прилегающей к г.Цивильск (северная зона) |  | Проект разработан ОАО «Чувашгражданпроект» | 32,2849 |  | 14,0 |
| 6 | д. Сюткасы Булдеевского сельского поселения | Проект планировки территории | Февраль 2016 | Март 2016 | ориентировочно 30 | МБ | 25,0 |
|  | Итого: | х | х | х | 103 | х | 89,3 |

- Реализация подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей»

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

По Цивильскому району в списке молодых семей – участников подпрограммы на 2016 год состоит 231 семья.

В рамках  реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей  «Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы по Цивильскому району в 2015 году  всего было выделено 17,5 млн. рублей, из них за счет федерального бюджета 7,7 млн. руб; за счет республиканского 6,8 млн. рублей; за счет местного 2,9 млн. рублей.

Государственной поддержкой  воспользовались 24 молодые семьи. Субсидии были использованы на приобретение готового жилья.

В 2016 году по прогнозным данным государственной поддержкой воспользуются 18 молодых семей.

- Обеспечение жильем ветеранов ВОВ

По состоянию на декабрь 2015 года в Цивильском районе в очереди на получение сертификата на жилье состоят 10 граждан: участники ВОВ и вдовы участников ВОВ. За время реализации программы сертификаты получили 305 гражданина (ветераны или вдовы ветеранов), 7 в 2015 году.

- Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

По состоянию  на 01 января 2016 года в списке детей-сирот находятся 61 сирота. Основания для получения жилья наступили у 36 сирот.

В 2015 году за счет федерального бюджета на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями было выделено  1, 8 млн. руб. рублей. По итогам конкурса, были заключены 2 контракта, для двух детей-сирот.

30 декабря 2013 года между администрацией Цивильского района и ООО «Коллективная строительная организация «Красночетайская» заключены 7 муниципальных контрактов на строительство (приобретение) жилых помещений площадью не менее 33,00 кв.м. Общая цена контрактов составляет 6,1 млн. руб. рублей. В настоящее время подрядчикам выплачено 5, 7 рублей (остаток 370,5 тыс. рублей). В связи с неисполнением подрядчиком  договорных обязательств, в частности по газификации жилого дома, велась претензионная работа, подан иск в суд. В настоящее время подрядчик  Кадейкин П.В.  обещает ввести жилой дом в эксплуатацию в  феврале 2016 г.

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 8 декабря 2015 года №78 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2016 год» на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот Цивильскому району будет выделено 1, 8 млн. рублей (на обеспечение 2 сирот).

- Обеспечение жильем многодетных

По состоянию  на 01 января 2016 года в списке семей имеющих 5 и более несовершеннолетних детей стоит 12 семей.

В 2015 году за счет республиканского бюджета на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям было выделено 3 млн. рублей.

По итогам конкурса, были заключены 3 муниципальных контракта на приобретение жилых помещений двум семьям (Крыловым из Таушкасинского поселения и Юрьевым  из Конарского  поселения).

Реализация республиканской адресной программы «Переселение граждан из     аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» на 2013-2017 годы

В рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» переселению подлежат  13 домов, признанные аварийными до 01 января 2012 года.

Общая площадь, подлежащая расселению 1 879,9 кв.м., это 50 семей (102 человек).

По итогам аукциона были заключены 50 муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения общей площадью 2 тыс. кв.м.

Сумма государственной поддержки– 34, 4 млн.руб. (22, 8 млн. руб. за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  11, 6 за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики).

В результате реализации II этапа Программы будет полностью решен вопрос с переселением граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2012 г.

На сегодняшний  день не переселены 2 семьи (Егоровы и Алексеевы).  У Алексеевых идет суд по разделу имущества.   Егоровы хотят  три однокомнатные квартиры  вместо положенных  двух  однокомнатных, в отношении их подан иск в суд по принудительному переселению.

III этап реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»» в Цивильском районе не предусмотрен.

В настоящее время на территории Цивильского района остается 7 домов, признанных аварийными после 1.01.2012 года, общей площадью 1,2 тыс.кв.м., 32 семьи (92 человека).

Реализация федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года

По состоянию на 01.01.2016 года в очереди на получение сертификата на строительство (приобретение) жилья в сельской местности в категории «граждане» стоят 15 граждан и 15 молодых специалистов.

В 2015 году социальную выплату получили 10 семей, общей суммой 7 млн. рублей. Из них 3 граждан (общая сумма 2,1 млн.руб.) и 7 молодых специалистов (общая сумма 4,9 млн. руб.)

В 2016 году объем финансирования составит 7 млн. рублей.

- Строительство социально-значимых объектов

В 2015 году построено  три  фельдшерско-акушерских пункта: в д. Чиричкасы, Селюскеры и  Хорамалы, а  также закончено благоустройство   прилегающих территорий    в д. Булдеево и Татарские Кунаши.  Всего на обеспечение инженерными сетями  и благоустройство ФАПов  направлено  1, 2 млн. рублей  из местного бюджета.

В декабре 2015  введено в эксплуатацию после капитального ремонта детское отделение  Цивильской ЦРБ, на что направлено 4,0 млн. руб.

В связи с тем, что на территории  сельских поселений расположено большое количество многоквартирных домов, имеются  детские сады, школы ведется работа по приведению в соответствии с требованиями системы водоотведения сельских поселений.  Утвержден проект строительства БОС д.Вторые Вурманкасы на 120м³/сутки, разработан проект реконструкции системы водоотведения БОС п.Конары на 30м³/сутки, начата работа по подготовке проектно-сметной документации на реконструкцию БОС д.Тувси.

Готовится проектная  документация на капремонт ГТС д.Чирши: проведены инженерно-строительные изыскания, выполнена оценка рисков вреда при аварийных ситуациях.

- Градостроительная деятельность

В 2015 году внесены изменения в территориальную комплексную схему развития района, в генеральные планы Конарского, Второвурманкасинского, Михайловского сельских  поселений.

Утверждены 3 проекта планировки и застройки территорий под жилищное строительство, включены в границы  населенных пунктов  земельные участки площадью 36,92 га, где планируется построить  24300 кв. м. жилья. Это - д.Вт.Вурманкасы – 2 участка и  пос. Молодежный

- ЖКХ и благоустройство

В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения населения направлено средств всего в сумме 3,075 млн.руб., в т.ч. 3,0 млн. руб. местный бюджет, 75,0 тыс.руб. внебюджетные средства.

Выполнены следующие работы:

- ремонт 3 водонапорных башен;

- заменено 14 насосов артезианских скважин;

-заменено водопроводных сетей 366м,

- реконструкция водопроводных сетей г.Цивильск (ул.Никитина, П.Иванова),

По программе «Благоустройство» выполнены следующие виды работ:

- администрациями поселений организован сбор и вывоз 845куб.м. отходов, направлено итого 837,3 тыс.руб., в т.ч. 803,4 тыс.руб. местного бюджета, 33,9 тыс.рублей внебюджетных средств;

- ликвидировано несанкционированных свалок и навалов мусора 88 шт.  Направлено всего 91,0 тыс.руб., в т.ч. 68,0 средств местного бюджета, 23,0 тыс.руб. внебюджетные средств;

- по подпрограмме «Повышение экологической безопасности» велись по направлениям:

с ООО НПЦ «Приволжская компания утилизации опасных отходов» в части перевода целевого назначения земельного участка под мусоросортировочный комплекс;

- по обеспечению ртутной безопасности территорий с муниципальных бюджетных организаций и населения собрано и вывезено на обезвреживание 1816 шт., договор заключен с НПК «Меркурий» № 0115-4760 от 20.11.2015г., направлено 20,0 тыс. руб. средств местного бюджета;

На территории Цивильского района 470 МКД общей площадью 344,2 тыс. кв.м. с учетом домов блокированной застройки. Из них 200 МКД общей площадью 279,6 тыс.кв.м. В 2015 году процедуру лицензирования прошли 6 управляющих компаний (ООО «Мой Дом» - 81 дом, ООО «УК ПМК-8» - 24 дома, ООО «Радуга» - 12 домов, МУП ЖКХ «Чурачики» - 21 дом,  МУП ЖКХ «Конар» - 6 домов, МАУ «Опытный» - 27 домов, 30 имеют форму непосредственного управления). На территории района действует 1 ТСХЖ «Сфера», которое управляет 2 МКД в п. Молодежный.

В региональную программу капитально ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы включены 190 МКД общей площадью 285,8 тыс. кв.м. За период с декабря 2014 года по 1 декабря 2015 года по сведениям Фонда капитального ремонта начислено 16,256 млн. рублей при этом оплата составляет 4,090 млн.рублей (25%).

В 2015 году в рамках программы капитального ремонта выполнен ремонт внутридомовых систем электроснабжения и газоснабжения в 20 МКД площадью 7467 кв. метров. Освоено 3,6 млн. руб., в том числе Цивильским районом выполнено софинансирование расходов в размере 1,12 млн. рублей бюджета Цивильского района.

На 2016 год запланирован ремонт 24 МКД общей площадью 14,75 тыс. кв. метров на сумму 14,5 млн. рублей, из них в бюджете Цивильского района в рамках софинансирования мероприятий программы предусмотрено 780,702 тыс. рублей. Запланирован ремонт кровли в 8 домах, ремонт системы электроснабжения в 17 домах, ремонт систем ХВС и канализации в 1 доме.

В 2015 году согласована инвестиционная программа ООО "Коммунальные технологии на период до 2020 года. Введены в эксплуатацию линии электроснабжения новых улиц д. Табанары и п. Конар. Осуществлено их подключение к существующим электрическим сетям, а также подключение потребителей. 8 линий электроснабжения новых улиц населенных пунктов с. Игорвары, д. Унгасемы, д. Поваркасы, д. Байдуши, д. Синьялы, с. Чурачики, д. Таушкасы, д. Сюткасы. Переданы в электросетевые организации на основании договоров безвозмездного пользования сроком на 5 лет с возможностью пролонгации.

В 2016 году аналогичную работу необходимо провести в отношении линии электроснабжения новых улиц д. Табанары и п. Конар, Также планируется заве6ршть работу по определению перечня бесхозных сетей электроснабжения для последующей передачи электросетевым организациям. На сегодняшний день определен перечень бесхозяйных электрических сетей, планируется постановка на кадастровый учет.

В 2015 году газифицированы 3 объекта в д. Таушкасы на сумму 4,8 млн. рублей. В деревне Поваркасы газифицирован сельский дом культуры на сумму 620,0 тыс. рублей.

В 2016 году данная работа будет продолжена. Планируется разработать проект по газификации СДК в д. Чиричкасы, а также завершить работу по газификации СДК в п. Конар. В настоящее время подведены итоги конкурса, определена подрядная организация, стоимость работ составит 520,0 тыс. рублей.

Ведется работа по подготовке проектной документации для строительства топочных для теплоснабжения 2 многоквартирных домов и 3 общежитий в г. Цивильск, а также здания администрации Цивильского района и Детского сада №3 "Родничок" в г. Цивильск, так как котельная №1 питающая данные объекты имеет высокий процент износа.

В рамках строительства новых очистных сооружений в г. Цивильск в 2016 году планируется осуществить переключение на новые очистные Детского оздоровительного лагеря "Звездный" на сумму 559,8 тыс. рулей. Подведены итоги конкурса, определена подрядная организация.

Согласно плану действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 22 августа 2011 г. №1493-р на территории всех поселений Цивильского района утверждены схемы водоснабжения и водоотведения, также разработаны и утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

В 2015 году проведен конкурс на право аренды систем водоснабжения и водоотведения г. Цивильск сроком до 2020 года. В 2016 году планируется заключение концессионного соглашения.

По состоянию на 01.01.2016 гг. задолженность за поставленный природный газ по Цивильскому району составляет 5284,7 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года уровень задолженности составил 5729,0 тыс. рублей (снижение 8%). В рамках мер по погашению задолженности согласован график реструктуризации задолженности с ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» на период до мая 2016 года.

В 2015 году на ремонт и содержание автомобильных дорог в границах муниципального района освоено 31,5 млн. руб.

Завершен капитальный ремонт автодороги «Цивильск – Ульяновск» – первое Степаново – «Волга» с устройством асфальтового покрытия протяженностью 0,5 км. (3500 кв.м.). Освоено 8,124 млн. рублей Выполнен ремонт участка автомобильной дороги «Цивильск-Ульяновск» - Чурачики – граница Красноармейского района (км 2+000 – км 2+500) на сумму 3,120 млн. рублей.

На содержание и ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельских поселений освоено 9,8 млн. руб. Отремонтировано 4,5 км. улично-дорожной сети внутри населенных пунктов поселений.

Выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в количестве 6 шт общей площадью 1811 кв.м. на сумму 2,585 млн.руб.

В рамках программы строительства дорог малой интенсивности движения в сельских населенных пунктах в 2015 году начато строительство дорог в 3 деревнях общей протяженностью 3,7 км. на сумму 25,381 млн. рублей. В настоящее время освоено 7,436 млн. рублей, в том числе: на строительство дороги по ул. Советская, Центральная в д. Таушкасы 11,030 млн. рублей, на строительство дороги по ул. Зеленая, Центральная, Набережная в п. Опытный - 8,040 млн. рублей, на строительство дороги по ул. Ленина в д. Орбаши – 6,311 млн. рублей Данные объекты являются переходящими, контрактами предусмотрен ввод в эксплуатацию в 2017 году. В 2016 году на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Цивильского района общей протяженностью 272,3 км. и искусственных сооружений на них по результатам конкурсных процедур определены 2 эксплуатационные организации ООО "Воддорстрой" и ООО "Ликта". Заключены муниципальные контракты на 3 года на общую сумму 40,348 млн. рублей и 22,385 млн. рублей соответственно. Для организации строительства дорог в населенных пунктах сельских поселений 2 проекта строительства дорог в с. Рындино проходят государственную экспертизу, планируется подготовить дополнительно 7 проектов строительства  автодорог в с. Первое Степаново, д. Сюткасы, д. Липсеры, д. Первое Чемерчеево, д. Михайловка, д. Малое Янгорчино, д. Тебикасы общей протяженностью около 7,0 км.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый составила 79,8%.

VIII. Организация муниципального  управления.

Консолидированный бюджет района в целом за 2015 года исполнен по доходам в сумме  592772 тыс. рублей, (87,8% к уровню 2014 года). Собственные доходы (налоговые, неналоговые) исполнены в сумме  230120 тыс. рублей, что составляет к аналогичному периоду  2014 года 92,8 %. Снижение поступления собственных доходов связано с изменением процентов отчислений налога на доходы физических лиц, уменьшились поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов.      Консолидированный бюджет района по расходам исполнен в объеме 599943 тыс. рублей (87,3% к  2014 г.). Дефицит консолидированного бюджета составил 7171 тыс.руб.

| Показатели | Факт за 2014 г. | Факт за 2015 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Поступило налогов всего: (тыс.. рублей) | 628010 | 702625 | 111,9 |
| в том числе в: федеральный бюджет | 89844 | 93277 | 103,8 |
| республиканский бюджет | 341881 | 430857 | 126,0 |
| местный бюджет | 196285 | 178491 | 90,9 |

За 2015 год в бюджеты всех уровней поступило 702,625 млн.руб. налогов. Темп роста налоговых поступлений к 2014 году составил 111,9%.

Основная цель бюджетной политики – обеспечить финансирование первоочередных обязательств и сохранить достигнутый уровень содержания учреждений бюджетной сферы.

IX. Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности

На территории Цивильского района 470 МКД общей площадью 344,2 тыс. кв.м. с учетом домов блокированной застройки. Из них 201 МКД общей площадью 279,6 тыс.кв.м. В 2015 году процедуру лицензирования прошли 6 управляющих компаний (ООО «Мой Дом» - 81 дом, ООО «УК ПМК-8» - 24 дома, ООО «Радуга» - 12 домов, МУП ЖКХ «Чурачики» - 21 дом,  МУП ЖКХ «Конар» - 6 домов, МАУ «Опытный» - 27 домов, 30 имеют форму непосредственного управления). На территории района действует 1 ТСЖ «Сфера», которое управляет 2 МКД в п. Молодежный.

В региональную программу капитально ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы включены 190 МКД общей площадью 285,8 тыс. кв.м. За период с декабря 2014 года по 1 декабря 2015 года по сведениям Фонда капитального ремонта начислено 17,6 млн. рублей при этом оплата составляет 6,7 млн.рублей (38,3%).

В 2015 году в рамках программы капитального ремонта выполнен ремонт внутридомовых систем электроснабжения и газоснабжения в 20 МКД площадью 7467 кв. метров. Освоено 3,6 млн. руб., в том числе Цивильским районом выполнено софинансирование расходов в размере 1,12 млн. рублей бюджета Цивильского района.

На 2016 год запланирован ремонт 24 МКД общей площадью 14,75 тыс. кв. метров на сумму 14,5 млн. рублей, из них в бюджете Цивильского района в рамках софинансирования мероприятий программы предусмотрено 780,702 тыс. рублей. Запланирован ремонт кровли в 8 домах, ремонт системы электроснабжения в 17 домах, ремонт систем ХВС и канализации в 1 доме.

В 2015 году согласована инвестиционная программа ООО "Коммунальные технологии на период до 2020 года. Введены в эксплуатацию линии электроснабжения новых улиц д. Табанары и п. Конар. Осуществлено их подключение к существующим электрическим сетям, а также подключение потребителей. 8 линий электроснабжения новых улиц населенных пунктов с. Игорвары, д. Унгасемы, д. Поваркасы, д. Байдуши, д. Синьялы, с. Чурачики, д. Таушкасы, д. Сюткасы, переданы в электросетевые организации на основании договоров безвозмездного пользования сроком на 5 лет с возможностью пролонгации.

В 2016 году, работу по передаче необходимо провести в отношении линии электроснабжения новых улиц д. Табанары и п. Конар. Также планируется завершить работу по определению перечня бесхозных сетей электроснабжения для последующей передачи электросетевым организациям. На сегодняшний день определен перечень бесхозяйных электрических сетей, планируется постановка на кадастровый учет.

В 2015 году газифицированы 3 объекта в д. Таушкасы на сумму 4,8 млн. рублей. В деревне Поваркасы газифицирован сельский дом культуры на сумму 620,0 тыс. рублей.

В 2016 году данная работа будет продолжена. Планируется разработать проект по газификации СДК в д. Чиричкасы, а также завершить работу по газификации СДК в п. Конар. В настоящее время подведены итоги конкурса, определена подрядная организация, стоимость работ составит 520,0 тыс. рублей.

Ведется работа по подготовке проектной документации для строительства топочных для теплоснабжения 2 многоквартирных домов и 3 общежитий в г. Цивильск, а также здания администрации Цивильского района и Детского сада №3 "Родничок" в г. Цивильск, так как котельная №1 питающая данные объекты имеет высокий процент износа.

В рамках строительства новых очистных сооружений в г. Цивильск в 2016 году планируется осуществить переключение на новые очистные Детского оздоровительного лагеря "Звездный" на сумму 559,8 тыс. рулей. Подведены итоги конкурса, определена подрядная организация.

Согласно плану действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 22 августа 2011 г. №1493-р на территории всех поселений Цивильского района утверждены схемы водоснабжения и водоотведения, также разработаны и утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

В 2015 году проведен конкурс на право аренды систем водоснабжения и водоотведения г. Цивильск сроком до 2020 года. В 2016 году планируется заключение концессионного соглашения.

По состоянию на 01.01.2016 гг. задолженность за поставленный природный газ по Цивильскому району составляет 6321,3 тыс. руб. В рамках мер по погашению задолженности согласован график реструктуризации задолженности с ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» на период до мая 2016 года.

Удельная величина потребления  энергетических ресурсов в многоквартирных домах  на одного человека населения  в 2015 году по сравнению с 2014 годом   уменьшилась:  по электрической энергии на 0,3 %,  тепловой энергии- 6,9%, холодной воде – 3,3 %.