|  | ПОСАДСКИЙ ВЕСТНИК | 2014 февраль,25, вторник, № 14 |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация Мариинско-Посадского городского поселения

24.02.2014г. № 46

О создании противопаводковой комиссии в администрации Мариинско-Посадского городского поселения

В целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения, защиты населения в период прохождения весенних паводковых вод  и летне-осеннего паводка в 2014 году,  администрация Мариинско-Посадского городского поселения, п о с т а н о в л я е т:

1.Создать противопаводковую комиссию в следующем составе:

| Воронков А.Г. | - | заместитель главы администрации Мариинско-Посадского городского поселения – председатель КЧС и ОПБ (председатель комиссии) |
| --- | --- | --- |
| Иванов В.П. | - | исполняющий обязанности директора МУП «Городок» (заместитель председателя комиссии) |
| Борисов Н.Н. | - | начальник отдела специальных программ администрации района (заместитель председателя комиссии) |
| Киселева Е.В. | - | главный специалист-эксперт администрации Мариинско-Посадского городского поселения (секретарь комиссии) |
| Григорьев Г.Н. | - | начальник МО МВД РФ «Мариинско-Посадский» (по согласованию) |
| Иванов И.Н. | - | начальник ПЧ-34 ГУ «ОФПС № 9 по Чувашской Республике» (по согласованию) |
| Албутова Л.И. | - | исполняющий обязанности главного врача БУ «Мариинско-Посадская ЦРБ» Минздравсоцразвития Чувашии (по согласованию) |
| Николаев С.А. | - | старший государственный инспектор Мариинско-Посадского инспекторского участка центра ГИМС МЧС РФ по Чувашской Республике (по согласованию) |
| Степанов М.Н. | - | начальник спасательной станции «Марпосадская» (по согласованию) |

# 2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Мариинско-Посадского городского поселения в 2014 году (приложение №1).

3. Возложить на противопаводковую комиссию вопросы организации работ по обеспечению безопасности людей и сохранению имущества и других ценностей в период паводка и выполнению первоочередных мероприятий по пропуску паводковых вод и ледохода.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит обязательному опубликованию.

Глава администрации

Мариинско-Посадского

городского поселения                                                                  Л.В. Пьяночкина

Приложение №1

к постановлению администрации

Мариинско-Посадского городского поселения

№  46  от 24 февраля 2014 г.

# План

противопаводковых мероприятий на территории Мариинско-Посадского городского поселения в 2014 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на закрепленных территориях, гидротехнических сооружениях, плотинах и водопропускных системах, а также оповещению населения в случае возможного подтопления территории. | руководители предприятий и организаций. | март |  |
| 2 | Создание необходимых запасов строительных материалов (глина, щебень, дорожная смесь и т. д.) для ликвидации угрозы размыва земляных плотин. Заключение договоров на их поставку. | руководители предприятий и организаций. | март |  |
| 3 | Создание оперативных групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, техническим состоянием гидротехнических сооружений, безаварийным сбросом паводковых вод и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций. | руководители предприятий и организаций. | апрель |  |
| 4 | Организация круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем воды. Осуществление замеров уровня воды (3 раза в сутки в 9.00, 15.00. 20.00 час.). | руководители предприятий и организаций. | В паводковый период |  |
| 5 | Организация работ по регулярной очистке мостовых переходов, водосточных труб, водосборных колодцев и перепускных труб плотин, лотков, коллекторов от мусора и льда. | руководители организаций. | В паводковый период |  |
| 6 | Организация работы с садоводческими товариществами по подготовке прилегающих территорий по ликвидации стихийных свалок мусора. Доведение до них информации о прогнозе подъема паводковых вод. | Воронков А.Г. | март - апрель |  |
| 7 | Проведение мероприятий по недопущению попадания в реки и водоемы химически опасных веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства. | Руководители предприятий и организаций. | Постоянно |  |
| 8 | Проверка состояния гидротехнических сооружений на территории города. | Противопаводковая комиссия | До 30.03.2014 |  |
| 9 | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы. | Противопаводковая комиссия | март - апрель |  |
| 10 | Контроль за созданием необходимого запаса строительных материалов и заключением договоров на их поставку. | Противопаводковая комиссия | До 30.03.2014 |  |
| 11 | Дежурство членов противопаводковой комиссии для оперативного решения возникающих задач. (при необходимости). | Противопаводковая комиссия | В паводковый период |  |
| 12 | Информирование населения Мариинско-Посадского городского поселения о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников питьевого водоснабжения и качества воды в них. | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе. | В паводковый период |  |
| 13 | Обследование дорожного полотна, дорожных сооружений и мостов с целью определения их готовности к пропуску паводковых вод. | Воронков А.Г. | До 30.03.2014 |  |
| 14 | Оборудование мест вблизи населенных пунктов и автомобильных дорог знаками, указывающие естественные и катастрофические уровни подъема паводковых вод. | Воронков А.Г. | До 30.03.2014 |  |
| 15 | Выделение автотранспортной техники для вывоза населения из зоны возможного подтопления. | Воронков А.Г. и руководители предприятий и организаций. | До 30.03.2014 |  |
| 16 | Контроль за очисткой колодцев, лотков, коллекторов и перепускных труб плотин от бытового мусора и льда. | Воронков А.Г. | До 30.03.2014 |  |
| 17 | Подготовка пунктов временного размещения населения | Мариинско-Посадское городское поселение | До 30.03.2014 |  |
| 18 | Проверка состояния сил и средств постоянной готовности привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Комиссия по ЧС и ОПБ Мариинско-Посадского района и Воронков А.Г. | 25.03.2014 |  |
| 19 | Согласование с отделом военного комиссариата Чувашской Республики по Чебоксарскому и Мариинско-Посадскому городскому поселению о порядке привлечения воинских подразделений и инженерной техники для защиты населения от чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком. | Комиссия по ЧС и ОПБ Мариинско-Посадского района и Воронков А.Г. | 30.03. 2014 |  |
| 20 | Организация взаимодействия с гидрометереологическими постами, расположенными на реке Волга. | Комиссия по ЧС и ОПБ Мариинско-Посадского района и Воронков А.Г. | В период весеннего паводка |  |
| 21 | Контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Мариинско-Посадского городского поселения. Проведение противоэпидемиологических мероприятий (при необходимости). | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе. | В период весеннего паводка |  |
| 22 | Развертывание медицинских пунктов на ПВР для оказания медицинской помощи (при необходимости). | БУ «Мариинско-Посадская ЦРБ» | В период весеннего паводка |  |
| 23 | Обеспечение охраны общественного порядка на пунктах временного размещения жителей, отселяемых из зоны возможного подтопления. | МО МВД РФ «Мариинско-Посадский» (Григорьев Г.Н.) | В период весеннего паводка |  |
| 24 | Обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости граждан, временно отселяемых из зоны подтопления (при необходимости). | администрация Мариинско-Посадского городского поселения | В период весеннего паводка |  |

| Муниципальная газета «Посадский вестник» Адрес редакции и издателя: 429570, г. Мариинский Посад, ул. Николаева, 47 E-mail: marpos@cap.ru | Учредители – муниципальные образования Мариинско-Посадского района | Руководитель – главный редактор Е.И.Макарова Тираж 150 экз. Формат А3 |
| --- | --- | --- |