Постановление администрации Моргаушского района Чувашской Республики

от 11 марта 2014 года №206

О муниципальной программе Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы

Администрация Моргаушского района Чувашской Республики постановляет:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу Моргаушского района Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012 - 2020 годы (далее - Муниципальная программа).

# Признать утратившим силу постановление администрации Моргаушского района от 30.09.2013 №1047 Об утверждении паспорта муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы.

3. Утвердить ответственным исполнителем Муниципальной программы отдела капитального строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района чувашской Республики.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел капитального строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Республики.

Глава администрации Моргаушского района      Р.Н.Тимофеев

Приложение№1

к постановлениюадминистрации Моргаушского района

Чувашской Республики от 11.03.2014 г. №206

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОРГАУШСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

И СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района |
| --- | --- |
| Соисполнители Муниципальной программы | -Управление экономики, развития АПК и муниципальной собственности; -Финансовый отдел администрации Моргаушского района; -Отдел организационно-кадрового, правового обеспечения и по работе с органами местного самоуправления администрации Моргаушского района; -органы местного самоуправления поселений Моргаушского района |
| Подпрограммы Муниципальной программы | «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Моргаушском районе Чувашской Республики»; «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы»; «Энергосбережение в Моргаушском районе Чувашской Республики»; «Государственная поддержка строительства жилья в Моргаушском районе Чувашской Республики»; «Благоустройство»; «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Моргаушского района Чувашской Республики». |
| Цели Муниципальной программы | создание условий для развития жилищного сектора экономики и повышения уровня обеспеченности населения Моргаушского района Чувашской Республики жильем; создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой;обеспечение доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг;повышение качества и энергоэффективностижилищногофонда |
| Задачи Муниципальной программы | увеличение объемов жилищного строительства и повышение доступности жилья для населения Моргаушского района Чувашской Республики, обеспечение безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности для граждан путем строительства жилья экономического класса, отвечающего требованиям ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности; комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья; увеличение платежеспособного спроса населения на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования и поддержки спроса отдельных категорий граждан, в том числе молодых семей и семей с детьми; предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан; внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство и производство строительных материалов, используемых в жилищном строительстве; расселение жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | снижение до 2018 года стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса; предоставление до 2020 года доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, желающих улучшить свои жилищные условия; увеличение до 2017 года доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов; уменьшение до 2018 года совокупного времени прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, до 56 дней; увеличение до 2021 года годового объема ввода жилья до 45 квадратных метров жилья в расчете на 50 человекнаселения Моргаушского района Чувашской Республики»; |
| Срок и этапы реализации Муниципальной программы | 2014- 2020 годы I этап: 2014 - 2015 годы; II этап: 2016 - 2020 годы |
| Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2014–2020 годах составляют 376841,08 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 53880,36 тыс. рублей; в 2015 году – 53177,87 тыс. рублей; в 2016 году – 54951,77 тыс. рублей; в 2017 году – 53707,77 тыс. рублей; в 2018 году – 53707,77 тыс. рублей; в 2019 году – 53707,77 тыс. рублей; в 2020 году – 53707,77 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 894,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 894,6 тыс. рублей; в 2015 году – 0 тыс. рублей; в 2016 году – 0 тыс. рублей; в 2017 году – 0 тыс. рублей; в 2018 году – 0 тыс. рублей; в 2019 году – 0 тыс. рублей; в 2020 году – 0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 105362,8 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 13719,4 тыс. рублей; в 2015 году – 14052,9 тыс. рублей; в 2016 году – 16513,3 тыс. рублей; в 2017 году – 15269,3 тыс. рублей; в 2018 году – 15269,3 тыс. рублей; в 2019 году – 15269,3 тыс. рублей; в 2020 году – 15269,3 тыс. рублей; местных бюджетов – 93238,68тыс. рублей , в том числе: в 2014 году – 13931,36 тыс. рублей; в 2015 году – 13789,97 тыс. рублей; в 2016 году – 13103,47 тыс. рублей; в 2017 году – 13103,47 тыс. рублей; в 2018 году – 13103,47 тыс. рублей; в 2019 году – 13103,47 тыс. рублей; в 2020 году – 13103,47 тыс. рублей; внебюджетных источников – 177345,0 тыс. рублей , в том числе: в 2014 году – 25335 тыс. рублей; в 2015 году – 25335 тыс. рублей; в 2016 году – 25335 тыс. рублей; в 2017 году – 25335 тыс. рублей; в 2018 году – 25335 тыс. рублей; в 2019 году – 25335 тыс. рублей; в 2020 году – 25335 тыс. рублей. Объемы финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Моргаушского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период». |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения Моргаушского района Чувашской Республики; создание условий для улучшения демографической ситуации в районе, снижения социальнойнапряженности в обществе; ликвидация аварийного жилищного фонда; снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры; доведение доли ввода жилья по стандартам экономкласса в 2015 году до 50,0 процента, в 2020 году до 64,0 процента; доведение количества жилых помещений (квартир) в расчете на 50 человек населения в 2015 году до 15 единиц, в 2020 году до 21 единиц. |

## Раздел I. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программыМоргаушского района  Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы»

С 2004 года начался современный этап государственной жилищной политики, направленной на повышение доступности жилья для населения. Был принят ряд федеральных законов, в том числе Жилищный кодекс Российской Федерации и Градостроительный кодекс Российской Федерации, которые сформировали законодательную базу для проведения институциональных изменений в жилищной сфере.

Данные направления государственной жилищной политики нашли отражение в приоритетном национальном проекте «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» (далее также - приоритетный национальный проект), реализация которого началась в 2006 году.

Основным инструментом указанного приоритетного национального проекта стала федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, и Республиканская комплексная программа государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 февраля  2011 г. № 28.

Были определены приоритетные направления реализации приоритетного национального проекта: повышение доступности жилья; увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем установленных категорий граждан.

Строительство жилья в Чувашской Республике является одним из главных приоритетов государственной политики. С 2004 по 2013 годы в Моргаушском районе Чувашской Республики за счет всех источников введено в эксплуатацию более 271,306 тыс. кв. метров жилья.  В 2013 году за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию  29,383 тыс. кв. метров жилья.

Реализуются социальные программы, дающие возможность улучшить свои жилищные условия молодым семьям, детям - сиротам, многодетным семьям,  ветеранам Великой Отечественной войны.

В рамках социальных программ, действующих на территории Моргаушского района Чувашской Республики в период 2008-2013 г. улучшили жилищные условия 135 семей, в период 2011-2013 – 121 семей, из них:

| Наименование мероприятия | Всего 2008 -2013 | в том числе | Всего 2011-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Число семей | 135 | 6 | 6 | 2 | 21 | 42 | 58 | 121 |

Поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий является важным направлением жилищной политики.

# В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, средний размер социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на семью из трех человек составляет 481,950 тыс. рублей.

# Молодым семьям в период 2008-2013 г. выдано свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома  на сумму 34461,6329 тыс. рублей, получили государственную поддержку 61 молодых семей, в период 2011-2013 г. соответственно 25983,6589 тыс. рублей и 47 молодых семей: из них:

| Наименование мероприятия | Всего 2008 -2013 | в том числе | Всего 2011-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Выдано свидетельств, тыс. рублей. | 34461,6329 | 4925,3 | 2652,1 | 900,574 | 8486,437 | 5979,923 | 11517,2989 | 25983,6589 |
| Число молодых семей | 61 | 6 | 6 | 2 | 17 | 12 | 18 | 47 |

В рамках реализации Указа Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002  г. № 51 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике» и республиканской программы «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002 - 2015 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 октября 2002 г. № 274, молодым семьям оказывается поддержка из республиканского бюджета Чувашской Республики в виде возмещения части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам, привлекаемым молодыми семьями на приобретение или строительство жилья.

В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 3 октября 2011 г. № 87 «О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий», указами Главы Чувашской Республики от 13 февраля 2012 г. № 24 «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Чувашской Республики на селе», от 21 июня 2012 г. № 69 «О мерах государственной поддержки молодых учителей общеобразовательных учреждений в Чувашской Республике в улучшении жилищных условий» осуществляется возмещение за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным молодыми семьями для приобретения или строительства жилья, в течение до 10 лет с даты заключения кредитного договора (договора займа) в размере 4 процентов годовых.

Так, начиная с 2011 года изъявили желание получить вышеуказанную поддержку 103 молодых семей,  из них 74 семей воспользовались данной поддержкой.

| Наименование мероприятия | Всего 2008 -2013 | в том числе | Всего 2011-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Число молодых семей | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 40 | 74 |

Поддержка молодых семей (семей, в которых возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет) будет продолжена, путем софинансирования из федерального бюджета республиканских и муниципальных программ по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, в том числе на оплату первоначального взноса, части основной суммы долга и процентных выплат по ипотечным кредитам, полученным до 1 января 2011 г. за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам

По состоянию на 1 января 2014 г. на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях приняты после1 марта 2005 г. всего 270ветерана Великой Отечественной войны, улучшили жилищные условия 245 человек (90 процентов от общего количества ветеранов, принятых на учет).

| Наименование мероприятия | Всего 2008 -2013 | в том числе | Всего 2011-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Ветераны,чел. | 245 | 0 | 3 | 144 | 44 | 36 | 18 | 98 |
| тыс. рублей | 226949,02232 | 0 | 1710,5 | 131155,2 | 40312,8 | 35323,2 | 18447,32232 | 94083,32232 |

Ветераны улучшают жилищные условия путем участия в долевом строительстве жилья (45 человек – 18 процентов), самостоятельного приобретения жилья (200 человек – 82 процента): на первичном (35 человек) и вторичном рынках (165 человек).

В органах местного самоуправления на 1 января 2014 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 47 детей-сирот, из них 15 человек подлежат обеспечению жильем в 2014 году.

За период с 2008 по 2013 годы обеспечены жильем 5 детей-сирот, на эти цели было использовано 3909,5тыс.рублей, в период 2011-2013 г. соответственно 1 ребенок-сирота и 768,9тыс. рублей, из них:

| Наименование мероприятия | Всего 2008 -2013 | в том числе | Всего 2011-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Дети-сироты, чел. | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| тыс. руб. | 3909,5 | 899,8 | 1498,8 | 742,0 | 0 | 768,9 | 0 | 768,9 |

Для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот средства, предусмотренные в республиканском бюджете Чувашской Республики на указанные цели перечисляются в бюджетМоргаушского района после заключения муниципального контракта на строительство (приобретение) жилых помещений для детей-сирот.

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. № 42 «О регулировании жилищных отношений» обеспечиваются жильем по договорам социального найма жилых помещений государственного жилищного фонда Чувашской Республики и муниципальных жилищных фондовмногодетные семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей.

С 2008 по 2013 годы обеспечены жильем 2 многодетные семей, за счет средств республиканского бюджета 2916,17 тыс. рублей.

| Наименование мероприятия | Всего 2008 -2013 | В том числе | Всего 2011-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Многодетных семей | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| тыс.рублей | 2916,17 | 0 | 0 | 0 | 1520,0 | 1396,17 | 0 | 2916,17 |

В 2013 году выделено 1147,5 тыс. руб. на обеспечение жильем 1многодетной семьи,  для этой семьи в 2014 году ведется строительство жилья.

По состоянию на 1 июня 2013 г. на учете состоят 11 многодетных семьей, из которых 1  многодетная семья будет обеспечена жильем в текущем году. На указанные цели в бюджете предусмотрено 1147,5 тыс. рублей.

Аукционы на строительство жилых помещений для многодетных семей осуществляют сельские поселения Моргаушского района. После заключения муниципальных контрактов на строительство (приобретение) жилья для этой категории граждан, минстрой Чувашской Республики перечисляет в местный бюджет Моргаушского района, далее идет перечисление сельскому поселению Моргаушского района, заключившему муниципальный контракт.

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей - семьям с высокими доходами.

На рынке жилья по-прежнему отмечается как общий, так и структурный дисбаланс спроса и предложения. Прослеживается несоответствие структуры спроса на жилье семей со средними и умеренными доходами (то есть доходами ниже средних, но не позволяющих гражданам быть отнесенными к категории малоимущих) и предложения жилья в среднем и нижнем ценовых сегментах, что не дает возможности обеспечить доступность приобретения жилья для основной части граждан.

В 2012 году новым импульсом для развития жилищного строительства и реформы жилищно-коммунального хозяйства стал Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», определивший чёткие задачи и конкретный алгоритм действий для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Согласно Указу Главы Чувашской Республики от 15 октября 2012 г. № 114 «О дополнительных мерах по стимулированию развития жилищного строительства в Чувашской Республике» обеспечение доступным и комфортным жильем является одной из основной задач, стоящей перед органами местного самоуправления.

В рамках реализации Муниципальной программы планируется и осуществляется комплексный подход при строительстве жилья, в том числе экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.

Улучшению жилищных условий граждан будут способствовать предоставление в установленном порядке администрацией Моргаушского района по желанию граждан земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов, а также развитие новых форм жилищно-строительной кооперации и иных жилищных некоммерческих объединений граждан с обеспечением мер дополнительной поддержки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и других льготных категорий граждан.

В Моргаушском районе реализуется комплекс мероприятий по заблаговременному формированию новых площадок под комплексное освоение в целях жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса.

В настоящее время на территории района реализуется 4 проекта комплексной застройки территорий в целях жилищного строительства в Моргаушском районе на площади 147,46 га с планируемым жилым фондом на период до 2025 года 65 тысяч кв.метров.

За период с 2010 – 2013 гг. сданы в эксплуатацию 403 жилых дома общей площадью введенного жилья – 106,842 тыс. кв. метров.

Для развития жилищно-строительных кооперативов в Моргаушском районе Чувашской Республики будут разрабатываться ряд нормативных актов, регулирующих вопросы предоставления земельных участков жилищно-строительным кооперативам, в том числе определяющих перечень категорий граждан, принимаемых в члены жилищно-строительных кооперативов, порядок формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов.

Будет проведена работа по формированию списков граждан, желающих вступить в жилищно-строительный кооператив из сотрудников образовательных организаций, медицинских организаций и учреждений культуры, а также многодетных семей, прорабатывается вопрос участия работников вышеуказанных организаций в создании жилищно-строительных кооперативов.

Как было отмечено, одним из основных факторов развития жилищного строительства является наличие свободных земельных участков. При этом, 100 процентов вновь сформированных под комплексное освоение земельных участков в настоящее время не обеспечены необходимой транспортной, коммунальной и социальной инфраструктурой, что приводит к замедлению темпов строительства жилья на указанных участках до 50 процентов от ранее запланированного объема строительства. Инженерное и социальное обустройство указанных территорий требует значительных финансовых затрат.

Радикальные изменения прослеживаются в структуре жилищного строительства Моргаушского района. В предыдущие годы основной прирост ввода жилья происходил за счет индивидуального жилищного строительства на селе. В период с 2008 по 2012 годы доля объема ввода индивидуального жилья составляла до 46 процентов в общем объеме ввода жилья. Основным импульсом для развития индивидуального жилищного строительства на селе с 2000-х годов явилась реализация программы газификации сельских населенных пунктов республики, в ходе реализации которой населением осуществлялось массовое строительство пристроек к жилым домам для размещения газовых плит и котлов, либо строительство новых домов взамен ветхих.

Основным направлением дальнейшего развития жилищного строительства в Моргаушском районе является строительство многоквартирных  жилых домов, в том числе экономического класса.

Муниципальной программой предусмотрено наращивание темпов ввода жилья по стандартам экономического класса. Данный показатель к 2020 году планируется довести до 86 процентов от общего объема ввода жилья.

Особое внимание уделяется к среде обитания, к комплексному освоению территории застройки. Совместно со строительством жилья формируется социальная жилая среда, чтобы семьи, ежегодно въезжающих в новые, светлые квартиры имели возможность посещать современные спортивные комплексы, рядом были детские сады, общеобразовательные и  медицинские организации, парк и другие объекты социальной инфраструктуры.

Уровень благоустроенности жилищного фонда инженерной инфраструктурой по Моргаушскому району Чувашской Республики составляет: водопроводом – 352,5 тыс. кв.м., водоотведением – 276 тыс. кв.м., отоплением – 734,6 тыс. кв.м., горячим водоснабжением – 129,7 тыс. кв.м., газом – 818,2 тыс. кв.м.

Жилищно-коммунальное хозяйство Моргаушского района Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2013 г. имеетизнос 3,2 тыс. кв.м. жилищного фонда.

По техническому состоянию к ветхому и аварийному жилищному фонду отнесено 2415,4 кв.м., что составляет 2 % от всего имеющегося жилищного фонда.

В основном это здания постройки 1950-1960 годов с истекшим нормативным сроком эксплуатации, имеющие физический износ более 60%, не имеющие потребительскую стоимость на рынке жилья. Физически устаревшие и не соответствующие установленным санитарным и техническим требованиям здания не подлежат капитальному ремонту или реконструкции, однако занимают значительные площади.

Программа позволит определить пути решения проблемы и привлечения необходимого объема финансовых ресурсов. Программный метод решения проблемы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда позволит обеспечить граждан, проживающих в таких домах, доступным жильем за счет консолидации средств бюджетов всех уровней, создания условий для привлечения внебюджетных источников.

Одной из причин неудовлетворительных темпов обновления коммунальной и инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения является недостаточность средств в местном бюджете Моргаушского района, в собственности которых находятся инфраструктурные объекты, подлежащие реконструкции. При этом приток частных инвестиций в сферу теплоснабжения ограничен в связи с особенностями отрасли, немаловажными из которых являются высокая потребность в капитальных вложениях и длительные сроки окупаемости и, соответственно, возврата инвестиций.

Достигнутые результаты государственной жилищной политики и сложившаяся ситуация обусловливают необходимость определения новых стратегических целей и направлений государственной жилищной политики, направленных на преодоление диспропорций на рынке жилья и жилищного строительства, а также в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг и создания условий для удовлетворения жилищных потребностей и спроса на жилье различных категорий граждан, в том числе нуждающихся в государственной поддержке.

В рамках муниципальной программы необходимо мобилизовать все ресурсы (финансовые, земельные, организационные и др.), имеющиеся в распоряжении органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления, а также государственных институтов (АИЖК, Фонд и Фонд РЖС), и обеспечить координацию использования этих ресурсов. Такой подход позволит повысить результативность и эффективность государственной жилищной политики.

II. Приоритеты, цели и задачи государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы. Индикаторы достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Муниципальной программы, срок и этапы реализации Муниципальной программы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007  г. № 8 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года», Указом Главы Чувашской Республики от 15 октября 2012 г. № 114 «О дополнительных мерах по стимулированию развития жилищного строительства в Чувашской Республике», в Моргаушском районе Чувашской Республики активно проводится государственная жилищная политика Чувашской Республики по обеспечению жителей Моргаушского района Чувашской Республики доступным и качественным жильем, создание эффективного жилищно-коммунального хозяйства и комфортной среды проживания для человека.

Муниципальная программа подготовлена в целях реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. № 2227-р, и базируется на основных положениях федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

Обозначенные приоритеты до 2020 года направлены на достижение стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая не только позволяет удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целометров.

Данная стратегическая цель отражает необходимость переосмысления содержания потребности в жилье в новых социально-экономических условиях. В настоящее время жилье перестает выполнять функцию просто крыши над головой. Возрастают и дифференцируются требования как к типу и качеству жилья (квартира, односемейный дом; количество комнат в жилой единице; обеспеченность не только основными коммунальными услугами, но и средствами современной связи и т.д.), так и к среде, которая его окружает (благоустройство территории, транспортная доступность, визуальная привлекательность, экологические требования и т.д.). Основной характеристикой жилья перестают быть только общая площадь и уровень благоустройства. В число жилищных стандартов включаются отдельное проживание каждого домохозяйства, обеспеченность всех членов домохозяйств как минимум отдельной комнатой, а при более высоких стандартах - общей комнатой.

Достижение этой стратегической цели жилищной политики предполагает решение следующих стратегических задач.

Первая стратегическая задача – создание условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан в Моргаушском районе Чувашской Республике, в том числе:

развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки населения для приобретения жилья и индивидуального жилищного строительства;

содействие развитию института долгосрочного найма жилья в частном, а также в муниципальном жилищных фондах;

содействие развитию жилищного строительства жилищными некоммерческими объединениями граждан;

формирование муниципального жилищного фонда социального использования для предоставления жилых помещений по договорам социального найма;

развитие специализированного муниципального жилищного фонда.

Вторая стратегическая задача - создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующих потребностям различных групп населения, в том числе:

разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, градостроительной документации, которые, с одной стороны, отражают и защищают общественные интересы развития землепользования и застройки, а с другой – обеспечивают прозрачные правила для застройщиков и инвесторов;

формирование эффективных рынков земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией;

обеспечение земельных участков для жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной инфраструктурой, вовлечение в проекты жилищного строительства неиспользуемых или используемых неэффективно муниципальных земельных участков;

разработка новых архитектурно-проектных решений для жилищного строительства и внедрение современных методов индустриального домостроения для формирования разнообразной и привлекательной среды;

содействие внедрению инновационных технологий, в том числе энергосберегающих, в сфере жилищного строительства и коммунального хозяйства, развитию отечественного производства современных строительных материалов, изделий и конструкций;

развитие конкуренции между частными коммерческими застройщиками и подрядчиками, в том числе путем снижения необоснованных административных барьеров и применения антимонопольных мер;

содействие в реализации проектов жилищного строительства в рамках комплексного освоения новых территорий, комплексного развития застроенных территорий;

стимулирование малоэтажной застройки в соответствии с генеральными планами и правилами землепользования и застройки сельских поселенийМоргаушского района Чувашской Республики.

Третья стратегическая задача - повышение комфортности и благоустройства жилищного фонда, в том числе:

ликвидация в среднесрочной перспективе аварийного жилья;

модернизация жилищно-коммунальной сферы и обеспечение доступности расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для всего населения через развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение субъектов частного предпринимательства к управлению и инвестированию в жилищно-коммунальную инфраструктуру, совершенствование тарифной политики и развитие механизмов государственно-частного партнерства в коммунальном секторе;

обеспечение условий проживания и возможности полноценной жизнедеятельности для маломобильных групп населения, семей с детьми;

повышение эффективности работы инженерной инфраструктуры, снижение потерь при транспортировке энергоресурсов.

Для достижения стратегической цели и решения стратегических задач государственная жилищная политика будет направлена на сбалансированное строительство жилищного фонда различного вида использования для всех категорий граждан.

Государственная жилищная политика по отношению к различным группам населения состоит в следующем:

для малоимущих и отдельных категорий граждан (молодые семьи, молодые специалисты, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, дети-сироты) - создание эффективной системы обеспечения жильем, как на основе социального использования муниципального жилищного фонда, так и с использованием других инструментов, включая социальные выплаты;

для граждан со средними и умеренными доходами (то есть доходами ниже средних, но не позволяющими гражданам быть отнесенными к категории малоимущих) - создание системы мер государственной поддержки развития жилищной кооперации;

для граждан со средними доходами и доходами выше средних - развитие стабильно функционирующего рынка жилья (таких как купли-продажи жилья, коммерческого найма жилья), позволяющего удовлетворять их платежеспособный спрос на жилье.

Кроме того, администрацией Моргаушского района Чувашской Республики будет строиться или приобретаться жилье социального использования для предоставления по договору социального найма малоимущим гражданам и другим лицам, принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Основной формой поддержки отдельных категорий граждан, которые нуждаются в жилых помещениях, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья на рыночных условиях, за счет бюджетных средств будет предоставление социальных выплат на приобретение жилья, строительство индивидуального жилья.

Будет продолжена поддержка молодых семей (семей, в которых возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет) путем софинансирования из федерального бюджета республиканской и муниципальных программ, предусматривающих предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, в том числе на оплату первоначального взноса, а также иных форм поддержки молодых семей с учетом опыта реализации республиканской программы по обеспечению жильем указанной категории граждан, а также путем совершенствования механизмов использования гражданами средств материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий.

Целями Муниципальной программы являются:

создание условий для развития жилищного сектора экономики и повышения уровня обеспеченности населения Моргаушского района Чувашской Республики жильем;

создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой;

обеспечение доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг;

повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда.

Для достижения целей Муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

увеличение объемов жилищного строительства и повышение доступности жилья для населения Моргаушского района Чувашской Республики, обеспечение безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности для граждан путем строительства жилья экономического класса, отвечающего требованиям ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности;

комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья;

предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан;

содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого арендного жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень доходов;

внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство и производство строительных материалов, используемых в жилищном строительстве;

повышение качества и уровня благоустроенности жилья;

расселение жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

минимизация потерь, в том числе коммерческих потерь коммунальных ресурсов, за счет введения обязательности расчетов за коммунальные ресурсы по данным общедомовых приборов учета;

повышение эффективности мер социальной поддержки населения Моргаушского района Чувашской Республики для обеспечения доступности стоимости жилищно-коммунальных услуг;

формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частного партнерства;

обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения новых улиц (населенных пунктов) в Моргаушском районе Чувашской Республике.

Реализация Муниципальной программы должна привести к созданию безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, обеспечению населения доступным и качественным жильем.

В ходе реализации Муниципальной программы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, характеризуемый следующими результатами:

создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения Моргаушского района Чувашской Республики;

сформированный рынок арендного жилья и некоммерческого арендного жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;

снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов;

предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, желающих улучшить свои жилищные условия;

увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов;

доведение совокупного времени прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, до 56 дней;

ликвидация  аварийного жилищного фонда;

снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;

доведение доли ввода жилья по стандартам экономического класса к 2016 году до 20,0 тыс. кв. метров жилья, к 2021 году – до 25,0 тыс. кв. метров жилья.

Таким образом, в результате реализации мероприятий Муниципальной программы в 2020 году будет сформирован эффективный рынок жилья, который в сочетании с эффективными мерами государственной поддержки отдельных категорий граждан обеспечит комфортную среду проживания и жизнедеятельности для всего населения Моргаушского района Чувашской Республики.

Реализация мероприятий Муниципальной программы обеспечит достижение ряда положительных внешних эффектов, в числе которых улучшение демографической ситуации, повышение производительности труда, снижение социальной напряженности в обществе.

В связи с тем, что значительная часть мероприятий Муниципальной программы реализуется в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, предусматриваются два этапа реализации:

I этап – 2012 - 2015 годы;

II этап – 2016 - 2020 годы.

Основные результаты I этапа:

снижение до 2015 года стоимости одного квадратного метра жилья на 9,4 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса;

предоставление до 2015 года доступного и комфортного жилья 23 процентам семей, желающих улучшить свои жилищные условия;

увеличение до 2015 года доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 23,0 процентов;

уменьшение до 2015 года совокупного времени прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, до 130 дней.

По итогам реализации I этапа Муниципальная программы основные направления государственной жилищной политики будут уточнены с учетом результатов мониторинга их эффективности, роста доходов населения, достигнутых темпов увеличения доступности жилья для различных категорий граждан, объемов жилищного строительства.

Основные результаты II этапа:

снижение до 2020 года стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса;

предоставление до 2020 года доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, желающих улучшить свои жилищные условия;

увеличение до 2020 года доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30,0 процентов;

уменьшение до 2020 года совокупного времени прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, до 56 дней.

Состав показателей (индикаторов) Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной программы (табл. 2).

### Таблица 2

Показатели (индикаторы), характеризующие

достижение целей и решение задач Муниципальной программы

| Цели Муниципальной программы | Задачи Муниципальной программы | Показатели (индикаторы) Муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Создание условий для развития жилищного сектора экономики и повышения уровня обеспеченности населения Моргаушского района Чувашской Республики жильем; | Увеличение объемов жилищного строительства и повышение доступности жилья для населения Моргаушского района Чувашской Республики, обеспечение безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности для граждан путем строительства жилья экономического класса, отвечающего требованиям ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности; внедрение новых энергоэффективных ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство и производство строительных материалов, используемых в жилищном строительстве; расселение жилищного фонда, признанного непригодным для проживания; содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого арендного жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень доходов | уменьшение до 2018 года совокупного времени прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, до 56 дней |
| Создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой | Комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья; обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения новых улиц (населенных пунктов) в Моргаушском районе Чувашской Республике | Снижение до 2018 года стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса |
| Обеспечение доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг | увеличение платежеспособного спроса населения на жилье, и поддержки спроса отдельных категорий граждан, в том числе молодых семей и семей с детьми; предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан | предоставление до 2020 года доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, желающих улучшить свои жилищные условия |
| Повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда | Формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в рамках государственно частного партнерства | Увеличение до 2017 года доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30,0 процентов |

Перечень целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы, подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы, с расшифровкой плановых значений по годам реализации представлен в приложении № 1 к настоящей Муниципальной программе.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в жилищной сфере.

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы.

В составе программы планируется реализовывать 8 подпрограмм:

## Подпрограмма 1 «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Моргаушском районе Чувашской Республики»со следующими основными мероприятиями:

1.1. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

1.2. Содействие благоустройству населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики.

1.3. Электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Моргаушском  районе Чувашской Республике.

1.4. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики.

1.5. Организационные мероприятия.

В рамках данных основных мероприятий будут реализованы мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Моргаушского района Чувашской Республики, проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет. По формированию в Моргаушском районе активной позиции граждан и мотивации их к участию в общественных акциях по благоустройству и озеленению населенных пунктов, участию сельских поселений Моргаушского района Чувашской Республики в  республиканских смотр-конкурсах на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики и на звание «Самое благоустроенное сельское поселение Чувашии».

Подпрограмма 2«Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы» со следующими основными мероприятиями:

2.1. Оказание содействия в приобретении жилых помещений молодым семьям.

2.2. Организационные мероприятия.

В рамках данных основных мероприятий будут реализованы мероприятия по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья. Сбор данных о молодых семьях, участвующих в подпрограмме и формирование единой информационной базы данных об участниках подпрограммы по Моргаушскому району Чувашской Республике, заключение с Минстроем Чувашиисоглашенияи получение субсидий, выделяемых из республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление молодым семьям социальных выплат; проведение мониторинга реализации подпрограммы, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов, проведение в средствах массовой информации информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации подпрограммы.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение в Моргаушском районе Чувашской Республике» со следующими основными мероприятиями:

3.1. Организационные мероприятия.

3.2. Энергоэффективность в отдельных отраслях экономики.

3.3. Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде.

3.4. Энергоэффективность в бюджетном секторе.

Мероприятия направлены на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в промышленности, сельском хозяйстве, топливно-энергетическом и транспортном комплексах, жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде, бюджетной сфере, а также улучшение качества жизни населения.

Подпрограмма 4 «Государственная поддержка строительства жилья в Моргаушском районе Чувашской Республике» со следующими основными мероприятиями:

4.1. Содействие формированию рынка доступного арендного жилья.

4.2. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса;

4.3. Государственная поддержка отдельных категорий граждан в улучшении жилищных условий.

4.4. Обеспечение земельных участков  коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства.

4.5. Обеспечение жилищного строительства земельными участками.

4.6. Актуализация документов территориального планирования

Мероприятия данной подпрограммы направлены на формирование жилищного фонда арендного жилья для предоставления внаем гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, обеспечение жильем граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Моргаушского района Чувашской Республики, увеличение объемов строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного жилищного строительства, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных нормативными правовыми актами Чувашской Республики и нормативными правовыми актами Моргаушского района Чувашской Республики, и повышение доступности жилья для многодетных семей, обеспечение доступа к информации о земельных участках, предназначенных для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, привлечение потенциальных инвесторов для участия на аукционах по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Моргаушского района Чувашской Республики для жилищного строительства, в том числе их комплексного освоения.

Развитие сегмента рынка жилья экономического класса, прежде всего малоэтажного, будет осуществляться путем предоставления под жилищное строительство земельных участков, обеспеченных комплексом инженерной инфраструктуры.

Подпрограмма 5 «Благоустройство» со следующими основными мероприятиями:

5.1. мероприятия по улучшению санитарно-экологических условий жилой застройки, транспортного и инженерного обслуживания населения, искусственному освещению территорий их необходимой инфраструктурой, оздоровлению окружающей среды с применением комплексного озеленения.

5.2. Организационные мероприятия.

Подпрограмма 6 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» со следующими основными мероприятиями:

6.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений.

6.2. Организационные мероприятия.

В рамках данных основных мероприятий будут реализованы мероприятия по формированию списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, создание специализированного жилищного фонда, жилые помещения в котором предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Подпрограмма 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Моргаушского района Чувашской Республики» со следующими основными мероприятиями:

7.1. Организация информационной и разъяснительной работы среды населения по освещению целей и задач Программы.

7.2. формирование правовых, финансовых и организационных механизмов реализации программы.

7.3. проведение аукционов по продаже земельных участков, освобождающихся в результате сноса ветхих и аварийных домов для новой застройки.

7.4. размещение муниципального заказа на строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в порядке установленным законодательством Российской Федерации.

# IV. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

Основой правового регулирования Муниципальной программы является действующая нормативно-правовая база Чувашской Республики, состоящая из нормативных правовых актов Чувашской Республики, разрабатываемых во исполнение федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов Чувашской Республики, указов и распоряжений Главы Чувашской Республики, поручений Главы Чувашской Республики, нормативных правовых актов Моргаушского района Чувашской Республики.

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Муниципальной программы с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов Чувашской Республики, Моргаушского района Чувашской Республики приведены в приложении № 4 к настоящей Муниципальной программе.

V. Обоснование выделения подпрограмм Муниципальной программы

Комплексный характер целей и задач Муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В связи с этим в рамках Муниципальной программы с 1 января 2014 года предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

«Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Моргаушском районе Чувашской Республики»;

«Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы»;

«Энергосбережение вМоргаушском районе Чувашской Республики»;

«Государственная поддержка строительства жилья в вМоргаушском районе Чувашской Республики»;

«Благоустройство»;

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Моргаушского района Чувашской Республики».

Подпрограммы имеют собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами Муниципальной программы и подкрепленных конкретными мероприятиями и индикаторами эффективности.

Основные цели и задачи Муниципальной программы не могут быть достигнуты без реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в рамках соответствующих подпрограмм.

# VI. Участие органов местного самоуправления сельских поселений  в реализации

Муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на вовлечение органов местного самоуправления сельских поселений Моргаушского района в непосредственную работу по реализации мероприятий Муниципальной программы по следующим направлениям:

улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания;

содействие благоустройству населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики;

обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами.

Важное значение имеет оптимальный выбор стратегии развития жилищного строительства в сельских поселениях Моргаушского района, который должен определяться с учетом потребностей и предпочтений населения, муниципальной градостроительной политики и перспектив социально-экономического и демографического развития. В депрессивных сельских поселениях, где спрос на новое жилье низкий или вовсе отсутствует, в зависимости от перспектив социально-экономического развития, обеспечения занятости населения необходимо сосредоточить внимание либо на комплексной модернизации и капитальном ремонте уже существующего жилищного фонда, либо на содействии в переселении граждан в другие сельские поселения, где есть возможность трудоустройства.

Необходимо сместить акцент на применение новых эффективных решений в обеспечении жилищного строительства инженерной инфраструктурой, особенно для земельных участков под малоэтажное или индивидуальное строительство, где целесообразно развивать автономные системы коммунального обеспечения.

Работа в данном направлении должна быть направлена на снижение себестоимости создания такой инженерной инфраструктуры. При этом создание и эксплуатация инженерной инфраструктуры для многоквартирных домов должны осуществляться как отдельный бизнес, и затраты на создание централизованной коммунальной инфраструктуры не должны включаться в стоимость квадратного метра жилья. Что касается строительства малоэтажного или индивидуального жилья, базирующегося на автономных системах коммунального обеспечения, то затраты на развитие инженерной инфраструктуры должны полностью или частично включаться в стоимость строительства такого жилья.

Основные направления реализации муниципальных программ сельских поселений  в области жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства включают следующие мероприятия:

реализация проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, а также проектов по развитию застроенных территорий;

осуществление мероприятий по стимулированию спроса на жилье экономкласса, в том числе путем реализации специальных программ и мероприятий ипотечного жилищного кредитования;

синхронизация реализации муниципальных программ в области жилищного строительства с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, планируемых к вовлечению в оборот в целях жилищного строительства;

обеспечение надлежащей реализации инвестиционных программ организациями коммунального комплекса, мониторинг выполнения инвестиционных программ организациями коммунального комплекса;

направление средств в основном на территории, земельные участки, слабо оснащенные инженерной инфраструктурой, на комплексное развитие застраиваемых территорий.

# VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Моргаушского района и внебюджетных источников.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2014–2020 годах составляют 376841,08 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 53880,36 тыс. рублей;

в 2015 году – 53177,87 тыс. рублей;

в 2016 году – 54951,77 тыс. рублей;

в 2017 году – 53707,77 тыс. рублей;

в 2018 году – 53707,77 тыс. рублей;

в 2019 году – 53707,77  тыс. рублей;

в 2020 году – 53707,77 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 894,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 894,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 105362,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 13719,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 14052,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 16513,3 тыс. рублей;

в 2017 году – 15269,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 15269,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 15269,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 15269,3 тыс. рублей;

местных бюджетов – 93238,68 тыс. рублей 
, в том числе:

в 2014 году – 13931,36 тыс. рублей;

в 2015 году – 13789,97 тыс. рублей;

в 2016 году – 13103,47 тыс. рублей;

в 2017 году – 13103,47 тыс. рублей;

в 2018 году – 13103,47 тыс. рублей;

в 2019 году – 13103,47  тыс. рублей;

в 2020 году – 13103,47 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 177345,0 тыс. рублей , в том числе:

в 2014 году – 25335 тыс. рублей;

в 2015 году – 25335 тыс. рублей;

в 2016 году – 25335 тыс. рублей;

в 2017 году – 25335 тыс. рублей;

в 2018 году – 25335 тыс. рублей;

в 2019 году – 25335 тыс. рублей;

в 2020 году – 25335 тыс. рублей.

# VIII. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и описание мер управления рисками

реализации Муниципальной программы

К рискам реализации Муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Институционально-правовые риски, связанные с отсутствием правового регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных Муниципальной программой (например, финансирование капитального ремонта многоквартирных домов), что может привести к невыполнению Муниципальной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках Муниципальной программы не только в большинстве случаев требует правового регулирования, но и, как показывает предыдущий опыт, может потребовать значительных сроков практического внедрения.

2. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей (соисполнителей), неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Муниципальной программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных:

риск исполнителей (соисполнителей) Муниципальной программы, который связан с возникновением проблем в реализации Муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственного исполнителя Муниципальной программы, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий Муниципальной программы, в том числе органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, организаций;

организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Муниципальной программы. Большое число участников реализации Муниципальной программы, а также высокая зависимость реализации ее мероприятий от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации Муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных ее мероприятий.

3. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации Муниципальной программы за счет средств местного  бюджета Моргаушского района Чувашской Республики, а также предусмотренные ею меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации Муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации Муниципальной программы также угрожают непредвиденные риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации Муниципальной программы.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации Муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также потребовать концентрации средств местного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Муниципальной программы можно оценить как умеренный.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Муниципальной программы может оказать реализация институционально-правового риска и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации Муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации Муниципальной программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовыми рисками.

## Приложение №1

к муниципальной программе

Моргаушского района Чувашской Республики

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» на 2014–2020 годы

С в е д е н и я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014–2020 годы, подпрограмм и их значениях

| № пп | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2012–2020 годы» |
|  | Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса | %. |  |  | 5,7 | 9,4 | 13,0 | 15,8 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, желающим улучшить свои жилищные условия | % |  |  | 17,0 | 23,0 | 30,0 | 37,0 | 44,0 | 51,0 | 60,0 |
|  | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % |  |  | 21 | 23 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | дней |  |  | 180 | 130 | 90 | 75 | 56 | 56 | 56 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Моргаушском районе Чувашской Республики» |
|  | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля потерь тепловой энергии в общем объеме поданной в сеть тепловой энергии | % | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 |
|  | Уровень износа оборудования котельных и тепловых сетей | % | 53 | 52 | 51 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | проведение капитального ремонта жилых помещений детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 14 до 23 лет; | ед. |  |  | 21 | 17 | 21 | х | х | х | х |
|  | доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали или реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива не менее 10% от общего количества многоквартирных домов (за исключением домов блокированной застройки); | % |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Электрификация новых улиц Моргаушского района Чувашской Республики | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы» |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Подпрограмма 3«Энергосбережение в Моргаушском районе Чувашской Республики» |
| 18. | Динамика энергоемкости валового регионального продукта | кг усл. топл./ тыс. руб. |  |  | 17,769 | 15,691 | 15,231 | 14,251 | 14,002 | 13,951 | 13,672 |
| 19. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Моргаушского района Чувашской Республики | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Моргаушского района Чувашской Республики | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Моргаушского района Чувашской Республики | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МоргаушскогоЧувашской Республики | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | % |  |  | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 |
| 24. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Моргаушского района Чувашской Республики | % |  |  | 10 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 25 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы | % |  |  | 72,65 | 73,47 | 75 | 76,1 | 78 | 81,2 | 83 |
| 26. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Моргаущского района Чувашской Республики (за исключением многоквартирных домов) | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Чувашской Республики | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28. | Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Моргаушского района Чувашской Республики | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Моргаушского района Чувашской Республики | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Чувашской Республики | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | т усл. топл./ кВт(ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | т усл. топл./Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | кВт(ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб. м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт(ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Государственная поддержка строительства жилья в Моргаушском районе Чувашской Республики» |
| 39. | Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. м |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 40. | Годовой объем ввода жилья для целей коммерческого найма | тыс. кв. м |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 41. | Обеспеченность населения жильем | кв. м на 1 чел. |  |  | 25,0 | 25,2 | 25,6 | 25,8 | 26,3 | 26,7 | 27,1 |
| 42. | Обеспеченность населения жильем для целей коммерческого найма | кв. м на 1 чел. |  |  | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,014 |
| 43. | Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде | % от общей площади жилищного фонда |  |  | 1,31 | 1,16 | 1,11 | 1,02 | 0,94 | 0,47 | 0 |
| 44. | Доля многоквартирных домов, снесенных в рамках переселения граждан из аварийного жилья | % от числа домов в жилищном фонде |  |  | 9,43 | 7,23 | 6,35 | 5,02 | 3,79 | 1,55 | 0 |
| 45. | Коэффициент доступности жилья для населения | лет |  |  | 5,2 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |
| 46. | Коэффициент доступности жилищного фонда коммерческого использования для населения | лет |  |  | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,011 | 0,01 | 0,01 |
| 47. | Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства органами местного самоуправления, обеспеченных инженерной инфраструктурой | % |  |  | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 47 | 52 |
| 48. | Доля земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами органами местного самоуправления разработаны планы освоения | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 49. | Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, желающим улучшить свои жилищные условия | % |  |  | 17,0 | 23,0 | 30,0 | 37,0 | 44,0 | 51,0 | 60,0 |
| 50. | Снижение цены на жилье, в том числе на жилье экономического класса по сравнению к ценам 2012 года | % |  |  | 5,7 | 9,4 | 13,0 | 15,8 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 51. | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | % |  |  | 26,0 | 30,0 | 36,0 | 43,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 52. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | человек |  |  | 15 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 53. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, на начало года | человек |  |  | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54. | Снижение задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, на начало года | % |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Подпрограмма 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Моргаушского района Чувашской Республики» |
| 55. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках выполнения Программы | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | Количество ликвидируемых (сносимых) в рамках выполнения Программы аварийных многоквартирных жилых домов | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. | Площадь ликвидируемого (сносимого) в рамках выполнения Программы аварийного жилищного фонда | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. | Средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме | руб. |  |  | 28400,0 | 28670,2 | 28670,2 | 28670,2 | 28670,2 |  |  |

## Приложение № 2

к муниципальной программе

Моргаушского района Чувашской Республики

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» на 2014–2020 годы

П е р е ч е н ь

основных мероприятий муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014–2020 годы

| № пп | Номер и наименование подпрограммы муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Моргаушском районе Чувашской Республике» 1. Основное мероприятие 1. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания Администрация Моргаушского района Чувашской Республики 01.01.2014 31.12.2020 обеспечение граждан безопасными и комфортными условиями для проживания ухудшение качества жизни доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, в 2013 г. - 2,67% 2. Основное мероприятие 2. Содействие благоустройству населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики Администрация Моргаушского района Чувашской Республики 01.01.2014 31.12.2020 привлечение населения и органов местного самоуправления к участию в мероприятиях по повышению благоустройства населенных пунктов увеличение благоустроенности населенных пунктов 3. Основное мероприятие 3. Электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Моргаушском районе Чувашской Республике Администрация Моргаушского района Чувашской Республики 01.01.2014 31.12.2019 улучшение качества жизни населения ухудшение качества жизни увеличение благоустроенности населенных пунктов 4. Основное мероприятие 4. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики Минстрой Чувашии 01.01.2014 31.12.2020 улучшение качества жизни населения ухудшение качества жизни увеличение благоустроенности населенных пунктов 5. Основное мероприятие 5. Организационное мероприятие Минстрой Чувашии 01.01.2014 31.12.2020 улучшение качества жизни населения ухудшение качества жизни увеличение благоустроенности населенных пунктов |
| Подпрограмма «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы» |
| 1 | Основное мероприятие 1. Оказание содействия в приобретении жилых помещений молодым семьям | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение жильем молодых семей | ухудшение качества жизни молодых семей | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
| 2. | Основное мероприятие 2. Организационные мероприятия | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение жильем молодых семей | ухудшение качества жизни молодых семей | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
| Подпрограмма «Энергосбережение в Моргаушском районе Чувашской Республике» |
| 1. | Основное мероприятие 1. Организационные мероприятия | Минстрой Чувашии | 01.01.2014 | 31.12.2020 | подготовка проектов, мониторинг и информационное обеспечения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | увеличение потерь энергетических ресурсов | число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками, доля государственных учреждений, финансируемых за счет средств рес-публиканского бюджета Чувашской Республики, в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
| 2 | Основное мероприятие.2. Энергоэффективность в отдельных отраслях экономики | Минстрой Чувашии | 01.01.2014 | 31.12.2020 | повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в промышленности, сельском хозяйстве, топливно-энергетическом и транспортном комплексах | увеличение потерь энергетических ресурсов | динамика энергоемкости валового регионального продукта |
| 3 | Основное мероприятие 3. Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде | Минстрой Чувашии | 01.01.2014 | 31.12.2020 | повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде, а также улучшение качества жизни населения | увеличение потерь энергетических ресурсов | доля потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, доля жилых домов, в которых проведено обязательное энергетическое обследование |
| 4 | Основное мероприятие 4. Энергоэффективность в бюджетном секторе | Минстрой Чувашии | 01.01.2014 | 31.12.2020 | повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере | увеличение потерь энергетических ресурсов | доля объема потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями Чувашской Республики, динамика расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений |
| Подпрограмма «Государственная поддержка строительства жилья в Моргаушском районе Чувашской Республике» |
| 1 | Основное мероприятие 1. Содействие формированию рынка доступного арендного жилья | Минстрой Чувашии | 01.01.2014 | 30.12.2020 | формирование жилищного фонда арендного жилья для предоставления внаем гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий | снижение темпов развития рынка доступного арендного жилья для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | годовой объем ввода жилья для целей коммерческого найма; обеспеченность населения жильемкоэффициент доступности жилищного фонда коммерческого найма; обеспеченность населения жильем для целей коммерческого найма |
| 2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики | 01.01.2014 | 31.12.2020 | увеличение объемов строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного жилищного строительства | снижение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения | уровень обеспеченности населения жильем (на конец года); коэффициент доступности жилья для населения; годовой объем ввода жилья |
| 3. | Основное мероприятие 3. Государственная поддержка отдельных категорий граждан в приобретении жилья | Минстрой Чувашии | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных нормативными правовыми актами Чувашской Республики | невыполнение государственных обязательств Чувашской Республики по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | уровень обеспеченности населения жильем |
| 4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение надежной и безопасной инженерной инфраструктурой жилищного строительства | снижение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения | годовой объем ввода жилья |
| 5. | Основное мероприятие 6. Обеспечение жилищного строительства земельными участками. | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики | 01.01.2014 | 31.12.2020 | увеличение объемов ввода в эксплуатацию жилья, в том числе малоэтажного, экономического класса и обеспеченность земельных участков объектами инфраструктуры | снижение объемов ввода в эксплуатацию жилья, в том числе малоэтажного, экономического класса и объектов инфраструктуры | Обеспеченность разных слоев населения жильем, в том числе экономического класса |
| Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |
| 1 | Основное мероприятие1. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики | 01.01.2013 | 31.12.2020 | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями; |
| 2 | Основное мероприятие 2. Организационные мероприятия | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики | 01.01.2013 | 31.12.2020 | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Моргаушского района Чувашской Республики» |
| 1 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики | 01.01.2014 | 31.12.2017 | улучшение качества жизни населения | ухудшение качества жизни | Ликвидация аварийного жилищного фонда |

## Приложение № 3

к муниципальной программе Моргаушского района

Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства

исферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014–2020 годы

# П Л А Н

# реализации муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики

# «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014–2020 годы

| Наименование подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (республиканский бюджет Чувашской Республики) | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике» | х | 01.01.2014 | 31.12.2016 | х | х | 2014 г.-796,150 2015 г.- 996,8 2016 г.- 996,8 |
| Подпрограмма «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы» | ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района | 01.01.2014 | 31.12.2016 | х | х | 2014 г.-32488,7 2015 г.-32488,7 2016 г.-32488,7 |
| Подпрограмма «Энергосбережение в Моргаушском районе Чувашской Республики» | ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района | 01.01.2014 | 31.12.2016 | х | х | 2014 г.-0 2015 г.-0 2016 г.-0 |
| Подпрограмма «Государственная поддержка строительства жилья в Моргаушском районе Чувашской Республики» | ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района | 01.01.2014 | 31.12.2016 | х | х | 2014 г.-5718,3 2015 г.-5828,8 2016 г.-6046,8 |
| Подпрограмма «Благоустройство» | Управление экономики, развития АПК и муниципальной собственности | 01.01.2014 | 31.12.2016 | х | х | 2014 г.-10204,01 2015 г.-10058,97 2016 г.-9375,47 |
| Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района | 01.01.2014 | 31.12.2016 | х |  | 2014 г. – 4473,2 2015 г. – 3801,6 2016 г. – 6044,0 |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Моргаушского района Чувашской Республики» | ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района | 01.01.2014 | 31.12.2016 | х |  | в 2014 г. -0 в 2015 г. – 0 в 2016 г. – 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе Моргаушского района

ЧувашскойРеспублики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014–2020 годы

## С в е д е н и я

# об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

# Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»

# на 2014–2020 годы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Моргаушском районе Чувашской Республики» |
| Основное мероприятие 1.1. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания |
| 1. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О республиканской адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики» | Утверждается перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, подлежащих капитальному ремонту | Минстрой Чувашии | I квартал 2014 г. |
| 2. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «Об утверждении порядка осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет» | Определен порядок предоставления субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет | Минстрой Чувашии | внесение изменений по мере необходимости |
| Основное мероприятие 1.2. Содействие благоустройству населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики |
| 1. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О проведении ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики» | Утверждено положение о республиканском смотре-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики | Минстрой Чувашии | внесение изменений по мере необходимости |
| 2. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О республиканском конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии» | Утверждено положение о республиканском конкурсе на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики | Минстрой Чувашии | внесение изменений по мере необходимости |
| Основное мероприятие 1.3. Электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Моргаушском районе Чувашской Республики |
| 1. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о распределении средств Республиканского бюджета Чувашской Республики на электрификацию новых улиц (населенных пунктов) Чувашской Республики в текущем году | Распределение средств Республиканского бюджета Чувашской Республики в разрезе муниципальных образований и объектов электроснабжения | Минстрой Чувашии | 1 квартал 2014 г., внесение изменений по мере необходимости |
| Основное мероприятие 1.4. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики |
| 1. | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «Программа развития газоснабжения и газификации Чувашской Республики» | Утверждается перечень объектов для строительства | Минстрой Чувашии | внесение изменений по мере необходимости |
| Подпрограмма 2«Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы» |
| Основное мероприятие 2.1. Оказание содействия в приобретении жилых помещений молодым семьям |
| 1. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2006 г. № 271 «Об утверждении Порядка организации работы по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы в Чувашской Республике» | Определен порядок организации работы по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы Чувашской Республике | ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района | внесение изменений по мере необходимости |
| 2. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 октября 2011 г. № 446 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным молодыми семьями на приобретение или строительство жилья в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 3 октября 2011 г. № 87 «О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий». | Определен порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным молодыми семьями на приобретение или строительство жилья | ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района | внесение изменений по мере необходимости |
| 3. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2010 г. № 448 «Об утверждении Правил предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья; | Определен порядок предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья | ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района | внесение изменений по мере необходимости |
| Подпрограмма «Энергосбережение в Моргаушском районе Чувашской Республики» |
| 1 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Государственная поддержка строительства жилья в Моргаушском районе Чувашской Республике» |
| Основное мероприятие 4.1. Содействие формированию рынка доступного арендного жилья |
| 1. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «Об утверждении порядка предоставления отдельным категориям граждан субсидии на арендную плату за жилье» | Утверждается Порядок предоставления отдельным категориям граждан субсидии на арендную плату за жилье | Минстрой Чувашии | IV квартал 2014 г. |
| Основное мероприятие 4.2. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса |
| 1. | Закон Чувашской Республики «О передаче земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности, жилищно-строительным кооперативам» | Определяется единый порядок предоставления жилищно-строительным кооперативам земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности, полномочия органов исполнительной власти Чувашской Республики по предоставлению земельных участков указанным жилищно-строительным кооперативам, а также устанавливает особенности: создания в соответствии с Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» жилищно-строительных кооперативов для обеспечения жилыми помещениями граждан из числа работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования, государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, государственных и муниципальных учреждений культуры; отбора и предоставления земельных участков, находящихся государственной собственности Чувашской Республики и собственности муниципальных образований в границах Чувашской Республики, земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное срочное пользование жилищно-строительным кооперативам, которые созданы в соответствии с федеральными законами в целях обеспечения жилыми помещениями граждан, для строительства многоквартирных домов, технико-экономические показатели и параметры которых соответствуют условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, и строительства объектов инженерной инфраструктуры в границах этих земельных участков. | Минстрой Чувашии | III квартал 2014 г. |
| 2. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «Об утверждении Перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», и оснований включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов, и Правил формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях реализации Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» | Утверждаются перечень категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем отдельных категорий граждан, правила формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в жилищно-строительные кооперативы, с целью реализации механизмов, направленных на приобретение жилья экономического класса гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий. | Минстрой Чувашии | III квартал 2014 г. |
| 3. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «Об утверждении Порядка формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, переданных в аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья» | Утверждается Порядок формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, переданных в аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья | Минстрой Чувашии | IV квартал 2014 г. |
| Основное мероприятие 4.4. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
| 1. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О распределении средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства» | Распределение средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства в разрезе муниципальных образований и объектов строительства | Минстрой Чувашии | 2 квартал ежегодно по мере необходимости |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| Основное мероприятие 6.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений |
| 1. | Закон Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. № 42 «О регулировании жилищных отношений» | Определен порядок формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Органы опеки и попечительства админитрацииМоргаушского района | внесение изменений по мере необходимости |
| 2. | Закон Чувашской Республики от 30 ноября 2006 г. № 55 «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями» | Наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Чувашской Республики по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Минстрой Чувашии, Органы опеки и попечительства админитрацииМоргаушского района | внесение изменений по мере необходимости |
| 3. | Закон Чувашской Республики от 6 февраля 2009 г. № 5 «Об опеке и попечительстве» | Наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Чувашской Республики по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, а также установление невозможности проживания указанных лиц в ранее занимаемых ими жилых помещениях | Минобразования Чувашии, Органы опеки и попечительства админитрацииМоргаушского района | внесение изменений по мере необходимости |
| 4. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214 «Вопросы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики» | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики определено уполномоченным органом исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющим формирование и ведение списков детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений | Минстрой Чувашии | внесение изменений по мере необходимости |
| 5. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Определены: порядок представления заявлений о включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений; установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются; предоставления специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания нанимателям содействия в преодолении трудной жизненной ситуации; порядок заключения договора социального найма в отношении специализированных жилых помещений, предоставленных нанимателям | Минстрой Чувашии, Минобразования Чувашии, Органы опеки и попечительства админитрацииМоргаушского района | внесение изменений по мере необходимости |
| 6. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 сентября 2013 г. № 344 «Об утверждении Правил предоставления субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Определен порядок предоставления субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Минстрой Чувашии, Минфин Чувашии, Органы опеки и попечительства админитрацииМоргаушского района | внесение изменений по мере необходимости |
| Подпрограмма 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Моргаушского района Чувашской Республики» |
| 1. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 апреля 2013 г. № 168 «О республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» на 2013-2017 годы» | Обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жилыми помещениями, благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики | ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района | внесение изменений по мере необходимости |

Приложение №5

к муниципальной программе Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы

# П О Д П Р О Г Р А М М А

# «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Моргаушском районе Чувашской Республики» муниципальной программыМоргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы3

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | Управление экономики, развития АПК и муниципальной собственности администрации Моргаушского района; Отдел организационно-кадрового, правового обеспечения и по работе с органами местного самоуправления Моргаушского района Чувашской Республики |
| Цель подпрограммы | - | создание условий для повышения качества жилищно-коммунальных услуг |
| Задачи подпрограммы | - | проведение капитального ремонта многоквартирных домов; создание условий для повышения благоустройства населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики; газификация населенных пунктов; проведение работы по электрификации новых улиц в населенных пунктах |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | проведение капитального ремонта 6 жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет; доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали или реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива не менее 10% от общего количества многоквартирных домов (за исключением домов блокированной застройки); обеспечение возмещения населением затрат за предоставление коммунальных услуг по установленным для населения тарифам на уровне 100,0 процентов; строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2014-2020 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | - | не менее 6776,95 тыс. рублей, в том числе:средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 1200,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году –0 тыс. рублей; в 2015 году –200,0 рублей; в 2016 году –200,0 рублей; в 2017 году –200,0 тыс. рублей; в 2018 году –200,0 рублей; в 2019 году –200,0 рублей; в 2020 году –200,0 тыс. рублей; средства бюджетов сельских поселений Моргаушского района Чувашской Республики- 5576,95 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году –796,150 тыс. рублей; в 2015 году –796,8 рублей; в 2016 году –796,8 рублей; в 2017 году –796,8тыс. рублей; в 2018 году –796,8 рублей; в 2019 году –796,8 рублей; в 2020 году –796,8 тыс. рублей; Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Моргаушского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; обеспечение своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов; улучшение эстетического облика населенных пунктов Моргаушского Чувашской Республики; завершение газификации населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики природным газом. |

# I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Жилищно-коммунальное хозяйствоМоргаушского района Чувашской Республики на современном этапе представляет собой крупнейший многоотраслевой комплекс, который включает в себя многопрофильную инженерную инфраструктуру, обеспечивающую поставку потребителям услуг тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, организацию работ по уборке, вывозу, утилизации твердых бытовых отходов, благоустройству и озеленению территорий.

Жилищный фонд Моргаушского района Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2013 г. включал в себя 910,3  тыс.кв. метров общей площади жилья , из которых 27,8 тыс.кв. метров – муниципальный жилищный фонд, 1.1 тыс.кв.м – государственный жилищный фонд.

Степень износа многоквартирных домов на 1 января 2013 г. характеризовалась следующими показателями: аварийный жилищный фонд составляет всего 3,2 тыс.кв.м. , в том числе в многоквартирные жилые дома  3,2 тыс.кв.м.

Качество жилищного фонда, его состояние и технические показатели не соответствуют современным требованиям энергоэффективности. Дома, построенные в соответствии с техническими нормативами середины прошлого века, не отвечают современным требованиям.

В 2008 – 2013 годах на капитальный ремонт многоквартирных домов было направлено  27,401 млн. рублей.

За 2008–2013 годы капитально отремонтировано 46 многоквартирных дома, общей площадью 33,559 кв.м.

Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов необходимо для предупреждения прироста ветхого и аварийного жилищного фонда, а также для обеспечения комфортного и безопасного проживания граждан в многоквартирных домах.

Решение проблемы снижения износа многоквартирных домов в 2008-2013 годах осуществлялось в районе в рамках реализации Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Жилищно-коммунальные услуги оказывают 8 организаций различных форм собственности:

управление многоквартирными домами осуществляют 1 организация, из них 1 - частной формы собственности;

услуги по содержанию и ремонту общего имущества осуществляют 1 организация, из них 1 - частной формы собственности;

6 организаций предоставляют услуги по водоснабжению и водоотведению, из них 5 - частной формы собственности;

1 организация предоставляют услуги по электроснабжению, из них - 1 - частной формы собственности;

1 организация предоставляют услуги по теплоснабжению;

1 организация предоставляет услуги по газоснабжению;

1 организация предоставляют услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.

Для повышения уровня и качества предоставляемых коммунальных услуг необходимо устанавливать тарифы для населения на уровне, обеспечивающем полное возмещение экономически обоснованных расходов по производству услуг организациям коммунального комплекса.

Благоустройство населенных пунктов - одна из актуальных задач, последовательное решение которой позволит создать благоприятную жизненную среду и комфортные условия жизни и деятельности для населения Моргаушского района Чувашской республики. Благоустройство сел и деревень включает в себя мероприятия по улучшению санитарно-экологических условий жилой застройки, транспортного и инженерного обслуживания населения, искусственному освещению территорий и оснащению их необходимой инфраструктурой, оздоровлению окружающей среды с применением комплексного озеленения, в том числе ландшафтного дизайна.

За последние годы заметно изменился облик сел и небольших деревень Моргаушского района Чувашской Республики, в них появились пешеходные тротуары, современные малые архитектурные формы, фонтаны, вазоны, клумбы, а также другие элементы благоустройства, работают системы декоративно-художественного освещения зеленых насаждений и зданий.

Проведение республиканских конкурсов на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии» (проводится с 1995 года) и ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики (проводится с 2005 года) стимулирует активность органов местного самоуправления поселений района   в организации и проведении работ по благоустройству, привлечении к общественным мероприятиям населения, что в конечном счете приводит к повышению уровня благоустроенности населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики.

В целях улучшения комфортной среды проживания сельского населения, в рамках реализации республиканской целевой программы электрификации новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике на 2010-2012 год, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 марта 2010 г. № 72 в 2010 году заключено 3 муниципальных контракта общей стоимостью 18842157,06 тыс. рублей по строительству21объектов электроснабжения.

В настоящее время завершены строительно-монтажные работы по 9 объектам электроснабжения, из них подключены к сетям филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» 9 объектов.

Для полного исполнения заключенных государственных контрактов и завершению работ по строительству объектов на 2014 год предусмотрены мероприятия по техническому надзору и на строительно-монтажные работы электроснабжения населенных пунктов Моргаушского района  Чувашской Республики.

Газовое хозяйство Моргаушского района Чувашской Республики состоит из 873,66 км наружных газопроводов, 115 газораспределительных пунктов, 115 шкафных газораспределительных пунктов.

Уровень газификации Моргаушского района Чувашской Республики природным газом на 1 января 2014 г. составил в среднем 90 процента.

# В рамках подпрограммы «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Моргаушском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» (далее также - подпрограмма) будут реализованы основные мероприятия, которые направлены на  реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» (далее – Муниципальная программа) в целом. Основные мероприятия подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение индикаторов эффективности подпрограммы.

# II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы, индикаторы достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, срок реализации подпрограммы

Приоритеты подпрограммы определены основными направлениями реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года в сфере жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

Целью подпрограммы являются:

создание условий для повышения уровня жилищно-коммунального обслуживания граждан;

улучшение социальных условий проживания населения Моргаушского района Чувашской республики, в первую очередь сельского.

Цель подпрограммы соответствует стратегической цели государственной жилищной политики - созданию комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, а также целям Муниципальной программы.

Задачами подпрограммы являются:

проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

создание условий для повышения благоустройства населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики;

завершение  газификации населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики природным газом;

проведение работы по электрификации новых улиц  в населенных пунктах

Реализация подпрограммы осуществляется в 2014-2020 годах.

Основными показателями (индикаторами) выполнения подпрограммы являются:

проведение капитального ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет;

доля  многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали или реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива не менее 10 процентов от общего количества многоквартирных домов (за исключением домов блокированной застройки);

обеспечение возмещения населением затрат за предоставление коммунальных услуг по установленным для населения тарифам на уровне 100 процентов;

строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Моргаушского Района Чувашской Республики.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

обеспечение своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

завершение  газификации населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики природным газом;

улучшение эстетического облика населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики.

# III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленной цели и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. Мероприятия подпрограммы подразделяются на мероприятия по финансовому обеспечению, организационные мероприятия и мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации подпрограммы.

Основные мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение индикаторов эффективности подпрограммы.

Подпрограмма объединяет пять основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

Мероприятие 1.1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Моргаушского района Чувашской Республики.

Мероприятие 1.2. Обеспечение освоения субвенций, выделенных  бюджету Моргаушского района на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет.

Мероприятие 1.3. Установление тарифов для населения на коммунальные услуги на уровне 100,0 процентов от их экономически обоснованной стоимости.

Основное мероприятие 2. Содействие благоустройству населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики.

Мероприятие 2.1. Обеспечение участия сельских поселений Моргаушского района в  республиканском смотре-конкурсе на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики.

Мероприятие 2.2. Обеспечение участия сельских поселений Моргаушского района в республиканском конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии».

Мероприятие 2.3. Модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей Моргаушского района Чувашской Республики.

Основное мероприятие 3. Электрификация новых улиц Моргаушского района Чувашской Республики.

Основное мероприятие 4. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики.

Основное мероприятие 5. Организационные мероприятия.

Мероприятие 5.1. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экспертизы стоимости строительно- монтажных, пуско-наладочных и ремонтно-строительных работ по объектам, заказчиком или главным распорядителем бюджетных средств по которым является Моргаушский район Чувашской Республики.

Мероприятие 5.2. Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли решения о формировании фонда капитального ремонта у некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

# IV. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

Для реализации подпрограммы планируется применять меры государственного и правового регулирования Муниципальной программы.

Основой правового регулирования подпрограммы станет формирование нормативно-правовой базы, состоящей в том числе из следующих документов, разрабатываемых во исполнение федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов Чувашской Республики, указов и распоряжений Главы Чувашской Республики, поручений Главы Чувашской Республики, нормативно-правовых актов Моргаушского района Чувашской Республики :

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «Об утверждении Плана по реализации республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики на 2014-2043 годы»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О подведении итогов республиканского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии»;

# постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О подведении итогов ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики»;

# постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О распределении средств республиканского бюджета Чувашской Республики на электрификацию новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике»;

# постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «Программа развития газоснабжения и газификации Чувашской Республики».

Сведения об основных мерах правового регулирования в разрезе основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.

# V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за 2014-2020 годы должен составить  не менее 6950,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –796,150 тыс. рублей;

в 2015 году –996,800 рублей;

в 2016 году –996,800рублей;

в 2017 году –996,800тыс. рублей;

в 2018 году –996,800рублей;

в 2019 году –996,800рублей;

в 2020 году –996,800тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Чувашской Республики –6950,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –0 тыс. рублей;

в 2015 году –200,0 рублей;

в 2016 году –200,0рублей;

в 2017 году –200,0тыс. рублей;

в 2018 году –200,0рублей;

в 2019 году –200,0 рублей;

в 2020 году –200,0тыс. рублей;

средства бюджетов сельских поселений Моргаушского района-    тыс.рублей;

в 2014 году –796,150 тыс. рублей;

в 2015 году –796,800 рублей;

в 2016 году –796,800 рублей;

в 2017 году –796,800 тыс. рублей;

в 2018 году –796,800 рублей;

в 2019 году –796,800 рублей;

в 2020 году –796,800 тыс. рублей;

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Моргаушского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период

# VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы, что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков.

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.

Реализации подпрограммы также угрожают непредвиденные риски, которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста.

2. Риск существенного повышения цен на первичном рынке жилья, что может привести к необходимости повышения средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья жилых помещений и недостижению целей подпрограммы в рамках предусмотренных финансовых ресурсов. На качественном уровне данный риск следует рассматривать как высокий, учитывая динамику существенного роста цен на рынке жилья в докризисный период. Возможности управления данным риском в рамках подпрограммы ограниченны, однако мероприятия Государственной программы, частью которой является подпрограмма, в частью которой является подпрограмма, в целом направлены на снижение данного риска.

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Моргаушском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»

на 2014-2020 годы

# СВЕДЕНИЯ

# о показателях (индикаторах) подпрограммы «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Моргаушском районе Чувашской Республики» муниципальной  программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | проведение капитального ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали или реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива не менее 10% от общего количества многоквартирных домов (за исключением домов блокированной застройки) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | обеспечение возмещения населением затрат за предоставление коммунальных услуг по установленным для населения тарифам на уровне 100,0 процентов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики | км | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 5. | электрификация новых улиц Чувашской Республики | км | 3,7 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Моргаушском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»

на 2014-2020 годы

# Перечень

# основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Моргаушском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики Управление экономики, развития АПК и муниципальной собственности администрации Моргаушского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение граждан безопасными и комфортными условиями для проживания | ухудшение качества жизни граждан |  |
| 1.1. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики | 01.01.2014 | 31.12.2020 | увеличение количества граждан, обеспеченных безопасными и комфортными условиями проживания | невыполнение задач подпрограммы | количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт |
| 1.2. | Обеспечение освоения субвенций, выделенных бюджету Моргаушского района на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет. | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики | 01.01.2014 | 31.12.2016 | увеличение количества детей-сирот, обеспеченных безопасными и комфортными условиями проживания | невыполнение задач подпрограммы | количество жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в которых поведен капитальный ремонт |
| 1.3. | Установление тарифов для населения на коммунальные услуги на уровне 100,0 процентов от их экономически обоснованной стоимости | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение возмещения населением затрат за предоставление коммунальных услуг по установленным для населения тарифам на уровне 100,0 процентов | невыполнение задач подпрограммы | предоставление качественных коммунальных услуг |
| 2. | Основное мероприятие 2. Содействие благоустройству населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики. | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики Управление экономики, развития АПК и муниципальной собственности администрации Моргаушского района | 01.04.2014 | 31.12.2020 | привлечение населения к участию в мероприятиях по повышению благоустройства населенных пунктов | ухудшение качества жизни |  |
| 2.1. | Обеспечение участия сельских поселений Моргаушского района в республиканском смотре-конкурсе на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики. | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики, Отдел организационно-кадрового, правового обеспечения и по работе с органами местного самоуправления Моргаушского района Чувашской Республики | 01.04.2014 | 31.12.2020 | привлечение населения к участию в мероприятиях по повышению благоустройства населенных пунктов | ухудшение качества жизни | улучшение эстетического облика населенных пунктов Чувашской Республики |
| 2.2. | Обеспечение участия сельских поселений Моргаушского района в республиканском конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии». | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики, Отдел организационно-кадрового, правового обеспечения и по работе с органами местного самоуправления Моргаушского района Чувашской Республик | 01.02.2014 | 31.12.2020 | стимулирование органов местного самоуправления к повышению благоустройства населенных пунктов | ухудшение качества жизни | улучшение эстетического облика населенных пунктов Чувашской Республики |
| 2.3. | Модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей Моргаушского района Чувашской Республики. | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики | 01.01.2014 | 31.12.2018 | улучшение качества жизни населения | ухудшение качества жизни | улучшение эстетического облика Моргаушского района |
| 3. | Электрификация новых улиц Моргаушского района Чувашской Республики. | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики, | 01.01.2014 | 31.12.2020 | улучшение качества жизни населения | ухудшение качества жизни | увеличение благоустроенности населенных пунктов |
| 4. | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики. | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики, | 01.01.2014 | 31.12.2020 | улучшение качества жизни населения | ухудшение качества жизни | повышение уровня газификации населенных пунктов природным газом |
| 5. | Организационные мероприятия. | Отдел капитального строительства администрации Моргаушскогорайона Чувашской Республики | 01.04.2014 | 31.12.2020 | улучшение качества жизни населения | ухудшение качества жизни |  |
| 5.1. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экспертизы стоимости строительно- монтажных, пуско-наладочных и ремонтно-строительных работ по объектам, заказчиком или главным распорядителем бюджетных средств по которым является Моргаушский район Чувашской Республики. | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики | 01.04.2014 | 31.12.2020 | улучшение качества жизни населения | ухудшение качества жизни | количество проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы |
| 5.2. | Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли решения о формировании фонда капитального ремонта у некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов». | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики | 01.04.2014 | 31.12.2020 | улучшение качества жизни населения | ухудшение качества жизни | количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Моргаушского района Чувашской Республики |

Приложение № 3

к подпрограмме «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Моргаушском районе

Чувашской Республики» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы

# Сведения 
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Моргаушском районе Чувашской Республике» муниципальной  программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие 1. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания |
| 1. | Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении краткосрочного республиканского Плана реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики на 2014 | утверждается перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, подлежащих капитальному ремонту | Минстрой Чувашии | ежегодно до 1 июля |
| 2. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «Об утверждении порядка осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет» | утверждается порядок осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет | Минстрой Чувашии | внесение изменений по мере необходимости |
| Основное мероприятие 2.Содействие благоустройству населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики |
| 3. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О подведении итогов ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики» | распределение средств между победителями смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики | Минстрой Чувашии | сентябрь |
| 4. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О подведении итогов республиканского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии» | распределение средств между победителями конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии» | Минстрой Чувашии | март |
| Основное мероприятие 3. Электрификация новых улиц Чувашской Республики |
| 3. | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О распределении средств республиканского бюджета Чувашской Республики на электрификацию новых улиц (населенных пунктов) Чувашской Республики» | утверждается перечень объектов для строительства | Минстрой Чувашии | III квартал 2014 года |
| Основное мероприятие 4. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Чувашской Республики |
| 4. | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «Программа развития газоснабжения и газификации Чувашской Республики» | утверждается перечень объектов для строительства | Минстрой Чувашии | внесение изменений по мере необходимости |

Приложение № 4

к подпрограмме «Обеспечение комфортных условий

проживания граждан в Моргаушском районе

Чувашской Республики» муниципальной программы

Моргаушского района Чувашской Республики

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы

# Ресурсное обеспечение

# и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации

# подпрограммы «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Моргаушском районе Чувашской Республике» муниципальной  программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы

| Статус | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Моргаушском районе Чувашской Республике» | администрация Моргаушского района Чувашской Респблики |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 903 | 0104 | Ц11Б003 | 200 |  |  | 0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджеты сельских полселенийМоргаушского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 993 | 0501 | Ц11Б001 | 200 |  |  | 796,150 | 796,8 | 796,8 | 796,150 | 796,8 | 796,8 | 796,8 |

## Приложение № 6

к муниципальной программе

Моргаушского района Чувашской Республики

"Развитие жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

на 2014 - 2020 годы

## Подпрограмма

«Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы»  муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014–2020 годы

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | – | государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях |
| Задачи подпрограммы | – | предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение и строительство жилья; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения или строительства жилья |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета Моргаушского района, в 2014–2020 годах – 192 семей |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014–2020 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | – | Прогнозируемый объем финансирования на реализацию подпрограммы из республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики и за счет собственных и заемных средств молодых семей в 2014-2020 годах составляет 227420,9 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 32488,7 тыс. рублей; в 2015 году – 32488,7 тыс. рублей; в 2016 году – 32488,7 тыс. рублей; в 2017 году – 32488,7 тыс. рублей; в 2018 году – 32488,7 тыс. рублей; в 2019 году – 32488,7 тыс. рублей; в 2020 году – 32488,7 тыс. рублей; из них: средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 29557,5 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 4222,5 тыс. рублей; в 2015 году – 4222,5 тыс. рублей; в 2016 году – 4222,5 тыс. рублей; в 2017 году – 4222,5 тыс. рублей; в 2018 году – 4222,5 тыс. рублей; в 2019 году – 4222,5 тыс. рублей; в 2020 году – 4222,5 тыс. рублей; средства бюджетов сельских поселений Моргаушского района Чувашской Республики- 20518,4 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 2931,2 тыс. рублей; в 2015 году – 2931,2 тыс. рублей; в 2016 году – 2931,2 тыс. рублей; в 2017 году – 2931,2 тыс. рублей; в 2018 году – 2931,2 тыс. рублей; в 2019 году – 2931,2 тыс. рублей; в 2020 году – 2931,2 тыс. рублей; за счет собственных и заемных средств молодых семей – 177345 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 25335 тыс. рублей; в 2015 году – 25335 тыс. рублей; в 2016 году – 25335 тыс. рублей; в 2017 году – 25335 тыс. рублей; в 2018 году – 25335 тыс. рублей; в 2019 году – 25335 тыс. рублей; в 2020 году – 25335 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит: обеспечить жильем 192молодых семей; создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан; укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в обществе; улучшить демографическую ситуацию в Чувашской Республике |

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма «Районная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы в Моргаушском районе» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2012–2020 годы (далее – подпрограмма) разработана в соответствии подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, указами Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 51 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике», от 3 октября 2011 г. № 87 «О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий», а также на основе изучения жилищной проблемы молодых семей и предлагает создание механизма решения жилищной проблемы молодых семей.

В 2002 – 2013 годах, по механизму, действовавшему в это время в Моргаушском районе Чувашской Республики, получили государственную поддержку и улучшили жилищные условия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета Моргаушского района, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, более 180 молодых семей.

Согласно данным, поступившим от сельских поселений Моргаушского района на 1 января 2014 г. в Моргаушском районе Чувашской Республики состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях более 310 молодых семей, и большинству из них решить жилищные проблемы самостоятельно без бюджетной поддержки не под силу. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Также основным фактором, сдерживающим использование заемных средств для приобретения или строительства жилья, является высокая процентная ставка за пользование кредитными средствами. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов, а также предоставление ипотечных жилищных кредитов или займов по сниженной процентной ставке будет являться для них хорошим жизненным стимулом.

Нерешенность проблемы обеспечения молодых семей жильем приводит к негативным явлениям в социальной сфере:

у молодежи формируется чувство социальной незащищенности, возникает отрицание молодежью их причастности к государственным делам;

угасает интерес к трудовой деятельности из-за отсутствия перспективы создания нормальных условий жизни;

снижается потребность в создании семьи из-за трудностей, связанных с обеспечением жильем;

усиливается миграция молодежи, многие стремятся выехать за пределы Чувашской Республики и за рубеж на постоянное жительство.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Чувашской Республике. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых семей обеспечит  формирование экономически активного слоя населения.  Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить жильем 192молодых семей;

# Раздел II. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, показатели (индикаторы) достижения целей и задач, срок реализации подпрограммы

В современных условиях, когда большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно, требуется продуманная и реалистичная политика в отношении оказания государственной поддержки молодым семьям в приобретении или строительстве жилья, что в свою очередь позволит повлиять на репродуктивное поведение молодежи.

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения жилищных условий молодых семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема:

является одной из приоритетных при формировании районных  программ и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей;

носит межотраслевой и межведомственный характер и не может быть решена без участия и взаимодействия органов государственной власти всех уровней, а также органов местного самоуправления и других организаций;

не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;

носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие.

Подпрограмма направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», который предполагает формирование системы  оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.

Основной целью подпрограммы является предоставление районной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение или строительство жилья (далее - социальные выплаты);

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения или строительства жилья.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе индикатора, которым является количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета Моргаушского района (сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приведены в приложении № 1).

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить жильем 192 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также позволит обеспечить:

создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;

привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также собственных средств граждан;

развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;

укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;

развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Срок подпрограммы предусматривает ее реализацию в период с 2014 по 2020 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы по следующим направлениям: финансовое обеспечение, организационные мероприятия, мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации подпрограммы.

Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение индикаторов эффективности подпрограммы.

Подпрограмма объединяет два основных мероприятия:

#### Основное мероприятие 1. Оказание содействия в приобретении жилых помещений молодыми семьями.

Мероприятие 1.1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

Мероприятие 1.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам, привлекаемым молодыми семьями на приобретение или строительство жилья в 2002-2006, 2008-2009 годах.

Мероприятие 1.3. Возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями граждан Чувашской Республики  на приобретение или строительство жилья.

Основное мероприятие 2. Организационные мероприятия.

Мероприятие 2.1. Разработка необходимой нормативной правовой базы и методологическое обеспечение реализации подпрограммы, включая совершенствование правовых, финансовых и организационных механизмов оказания районной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий.

Мероприятие 2.2 Подготовка предложений по объемам и условиям предоставления средств из местного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период на реализацию подпрограммы.

Мероприятие 2.3. Подготовка документов для участия в конкурсном отборе по предоставлению органам местного самоуправления средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных на предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы.

Мероприятие 2.4. Сбор данных о молодых семьях, участвующих в подпрограмме и формирование единой информационной базы данных об участниках подпрограммы по Моргаушскому району Чувашской Республики.

Мероприятие 2.5. Сбор данных о молодых семьях, участвующих в подпрограмме и формирование единой информационной базы данных об участниках подпрограммы по Моргаушскому району Чувашской Республики.

Мероприятие 2.7. Предоставление сводных список в Минстрой Чувашии на перечисление средств республиканского бюджета Чувашской Республики кредитным и другим организациям, с которыми заключены соглашения, на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлекаемым молодыми семьями на приобретение или строительство жилья.

Мероприятие 2.8. Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

Мероприятие 2.9. Проведение мониторинга реализации подпрограммы, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов.

Мероприятие 2.10. Проведение в средствах массовой информации информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание районной  поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат или возмещения части затрат на уплату процентов за пользование ипотечными кредитами (займами).

Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется и используется в соответствии с правилами, приведенными в приложении № 3 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.         № 1050.

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств – собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

Также условием предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, органами исполнительной власти Чувашской Республики, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о  членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных».

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи будет использоваться свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (далее – свидетельство), которое выдается администрацией Моргаушского района. Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный органом исполнительной власти Чувашской Республики для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на имя члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор банковского счета с банком по месту приобретения жилья.

Социальная выплата предоставляется администрацией Моргаушского района за счет средств местного бюджета Моргаушского района и за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики местному бюджету Моргаушкого района на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья осуществляется в соответствии с Правилами предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья, утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2010 г. № 448.

Также подпрограммой предусматривается возможность предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики социальных выплат на строительство или приобретение жилья в рамках реализации Указа Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 51 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике», утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики      от 9 октября 2008 г. № 304.

Кроме предоставления социальных выплат механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий в виде возмещения части затрат на уплату процентов за пользование ипотечными кредитами (займами), которое осуществляется в соответствии с Порядком возмещения части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам, привлекаемым молодыми семьями на приобретение или строительство жилья, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 июля 2002 г. № 202, и в соответствии с Порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным молодыми семьями на приобретение или строительство жилья в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 3 октября 2011 г. № 87 «О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий», утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 октября 2011 г. № 446.

Вариант использования формы районной поддержки (социальная выплата или возмещение части затрат на уплату процентов за пользование ипотечными кредитами (займами)) молодая семья выбирает самостоятельно.

Молодые семьи могут реализовать свое право на получение государственной поддержки за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета Моргаушского района на улучшение жилищных условий только 1 раз.

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.

IV. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных районов

и городских округов

Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:

разработку и утверждение муниципальных программ поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы;

формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме и  представление этих списков ответственному исполнителю подпрограммы;

определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы;

подготовку ежегодно соответствующих документов для участия в подпрограмме и представление этих документов, в установленные сроки, ответственному исполнителю подпрограммы в целях получения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям;

выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение или строительство жилья исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете Моргаушского района, в том числе  субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики;

организацию информационной и разъяснительной работы среди населения, направленной на освещение цели и задач подпрограммы;

составление отчетов о расходовании бюджетных и внебюджетных инвестиций, направляемых на реализацию подпрограммы, и представление этих отчетов, в установленные сроки, ответственному исполнителю подпрограммы;

контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются:

средства федерального бюджета, предоставляемые в форме субсидий;

средства республиканского бюджета Чувашской Республики

средства местных бюджетов;

средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение или строительство жилого помещения, в том числе ипотечные жилищные кредиты;

средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого или строящегося жилого помещения.

Общий объем финансирования подпрограммы из республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики и за счет собственных и заемных средств молодых семей в 2014-2020 годах составит 227420,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 32488,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 32488,7  тыс. рублей;

в 2016 году – 32488,7  тыс. рублей;

в 2017 году – 32488,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 32488,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 32488,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 32488,7  тыс. рублей;

из них:

средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 29557,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 4222,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 4222,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 4222,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 4222,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 4222,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 4222,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 4222,5 тыс. рублей;

средства бюджетов сельских поселений Моргаушского района  Чувашской Республики - 20518,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 2931,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 2931,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 2931,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 2931,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 2931,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 2931,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 2931,2 тыс. рублей;

за счет собственных и заемных средств молодых семей – 177345 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 25335 тыс. рублей;

в 2015 году – 25335 тыс. рублей;

в 2016 году – 25335 тыс. рублей;

в 2017 году – 25335 тыс. рублей;

в 2018 году – 25335 тыс. рублей;

в 2019 году – 25335 тыс. рублей;

в 2020 году – 25335 тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат уточнению с учетом реальных возможностей федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета Моргаушского района муниципальных образований.

VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы, что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков.

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.

Реализации подпрограммы также угрожают непредвиденные риски, которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста.

2. Риск существенного повышения цен на первичном рынке жилья, что может привести к необходимости повышения средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья жилых помещений и не  достижению целей подпрограммы в рамках предусмотренных финансовых ресурсов. На качественном уровне данный риск следует рассматривать как высокий, учитывая динамику существенного роста цен на рынке жилья в докризисный период. Возможности управления данным риском в рамках подпрограммы ограниченны, однако мероприятия Государственной программы, частью которой является подпрограмма, в целом направлены на снижение данного риска.

Приложение № 1

к подпрограмме «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы»

муниципальной программы Моргаушского районаЧувашской Республики «Развитие жилищного

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014–2020 годы

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы»  муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2012–2020 годы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 42 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Государственная поддержка

молодых семей в решении жилищной проблемы»

муниципальной программы

МоргаушскогорайонаЧувашской Республики

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» на 2014–2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы»  муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014–2020 годы

| № п/п | Наименование и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредствен-ный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Оказание содействия в приобретении жилых помещений молодыми семьями | администрация Моргаушского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение жильем молодых семей | ухудшение качества жизни молодых семей |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Организационные мероприятия | администрация Моргаушского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение жильем молодых семей | ухудшение качества жизни молодых семей |  |

Приложение № 3

к подпрограмме «Государственная поддержка

молодых семей в решении жилищной проблемы »

муниципальной программы

Моргаушского района Чувашской Республики

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» на 2012–2020 годы

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы» муниципальной  программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014–2020 годы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Главный распорядит бюджетных средств | Раздел, подраздел | Целевая статья | Группа (подгруппа) вида расходов |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпро-грамма | Государствен-ная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2014-2020 годы по Моргаушскому району |  |  |  |  | всего | 32488,7 | 32488,7 | 32488,7 | 32488,7 | 32488,7 | 32488,7 | 32488,7 |
|  |  | 903 | 1003 | Ц12Д001 | 300 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 4222,5 | 4222,5 | 4222,5 | 4222,5 | 4222,5 | 4222,5 | 4222,5 |
|  |  | 993 993 | 1003 1003 | Ц12Ю011 Ц12Ю023 | 300 300 | местный бюджет | 2931,2 | 2931,2 | 2931,2 | 2931,2 | 2931,2 | 2931,2 | 2931,2 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 25335,0 | 25335,0 | 25335,0 | 25335,0 | 25335,0 | 25335,0 | 25335,0 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

Моргаушского района Чувашской Республики

«Развитие жилищного строительства

и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014 – 2020 годы

ПОДПРОГРАММА
«Энергосбережение в Моргаушском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики  «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»

на 2014 – 2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел капитального строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | -Управление экономики, развития АПК и муниципальной собственности администрации Моргаушского района - Отдел культуры и архивного дела администрации Моргаушского района -Отдел образования и молодежной политики администрации Моргаушского района |  |
| Цель подпрограммы | - | повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение энергоемкости валового регионального продукта |  |
| Задачи подпрограммы | - | обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в секторах экономики Моргаушского района Чувашской Республики, в том числе за счет внедрения механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализации энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения; повышение эффективности энергетического комплекса Моргаушского района Чувашской Республики; развитие перспективных направлений энергетики, разработка и реализация системных проектов повышения энергетической эффективности |  |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - | целевые индикаторы и показатели рассчитываются в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 г. № 273 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 июля 2010 г., регистрационный № 17927) |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2014-2020 годы |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы составляет – 0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 0 тыс. рублей, в 2015 году – 0 тыс. рублей, в 2016 году – 0 тыс. рублей, в 2017 году – 0 тыс. рублей, в 2018 году – 0 тыс. рублей, в 2019 году – 0 тыс. рублей, в 2020 году – 0 тыс. рублей, тыс. рублей, в том числе: средства республиканского бюджета Чувашской Республики – тыс. рублей ( процента), из них: средства местных бюджетов – 0 тыс. рублей, из них: внебюджетные источники –0 тыс. рублей. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели бюджетной и социальной эффективности | - | обеспечение достижения за счет реализации основных мероприятий подпрограммы: экономии природных ресурсов и снижения уровня загрязнения окружающей среды в результате уменьшения объемов переработки первичных энергетических ресурсов; повышения качества жизни и улучшения здоровья населения. |

# Раздел I. Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Экономика, бюджетная сфера, жилищно-коммунальный комплекс Моргаушского района характеризуются повышенным потреблением топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР).

Энергосбережение в Моргаушском районе Чувашской Республики является актуальным и необходимым условием для нормального функционирования района, так как повышение эффективности использования ТЭР, при постоянном непрекращающимся росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии потребляемых ТЭР, снизить загрузку  электросетевого оборудования и уменьшить финансовые затраты.

Анализ функционирования хозяйства района показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг, ведении районного хозяйства.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию муниципального района становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального района предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального района, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального района и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального района и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Структура потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов

# 1.1. Бюджетные учреждения

Учреждения бюджетной сферы Моргаушского района представлены 42 образования, 19 культуры и 1 учреждениями спорта, сводные данные, по потреблению энергоресурсов которых приведены в Таблице 1. В 62 бюджетных организациях назначены ответственные за проведение энергосберегающих мероприятий.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат районного бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению  администрацией района политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В бюджетных учреждениях существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ,  детских садов, а также административных зданиях. При этом, предполагаемый потенциал энергосбережения составляет порядка 24 процента. В настоящее время капитальный ремонт и реконструкция муниципальных зданий осуществляется с учётом влияния данных работ по энергопотреблению. Сложившаяся система контроля за потреблением услуг в муниципальных учреждениях не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость. Персонал зданий, в большинстве  случаев не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в их работе, преждевременному выходу оборудования из строя.

Основными недостатками деятельности учреждений являются:

потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем;

отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления.

В результате, в муниципальных  учреждениях наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.

Во многих зданиях остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.

Таблица 1

Объем потребляемых энергоресурсов бюджетными учреждениями и их стоимость за период 2011-2013 годы

| Наименование организации | Наименование топливно -энергетического ресурса (ТЭР) | Ед. из-мерения | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Учреждения образования | Электроэнергия | МВтч | 68881,09 | 69531,94 | 171415,94 |
|  |  | Тыс.руб. | 5652815,7 | 5828897,67 | 8373759,04 |
|  | Теплоэнргия | Гкал | 7725,37 | 7549,5 | 22914,1 |
|  |  | Тыс.руб. | 3618,72 | 4557,13 | 8406,64 |
|  | Природный газ | Тыс.м3 | 43499,50 | 46746,0 | 132375,94 |
|  |  | Тыс.руб. | 3552,53 | 3393,41 | 6834,47 |
|  | Вода | м3 | 36307,47 | 34906,17 | 19308,82 |
|  |  | Тыс.руб | 442,95 | 536,83 | 222,62 |
| Спортивные учреждения | Электроэнергия | МВтч | 7740,58 | 3820,01 | 4460,72 |
|  |  | Тыс.руб. | 794826,1 | 490171,62 | 670000 |
|  | Теплоэнергия | Гкал | 1079,50 | 1122,9 | 1189,1825 |
|  |  | Тыс.руб. | 1423,63 | 816429,69 | 1290,26 |
|  | Природный газ | Тыс.м3 | 3912,33 | 0,0 | 4511,93 |
|  |  | Тыс.руб. | 80214,42 | 0,0 | 37449 |
|  | Вода | м3 | 890 | 5032 | 7086 |
|  |  | Тыс.руб | 14,33 | 88,86 | 124,73 |
| Учреждения культуры | Электроэнергия | МВтч | 4128,71 | 84550,84 | 77712,38 |
|  |  | Тыс.руб. | 15178,8 | 408796,35 | 334394,82 |
|  | Теплоэнергия | Гкал | 0,0 | 12305,7 | 14610,2 |
|  |  | Тыс.руб. | 0,0 | 1492,17 | 1541,95 |
|  | Природный газ | Тыс.м3 | 3982,69 | 45859,4 | 51803,95 |
|  |  | Тыс.руб. | 39225,5 | 507141,61 | 1269,36 |
|  | Вода | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | Электроэнергия | МВтч | 80750,38 | 157902,8 | 253589,04 |
|  |  | Тыс.руб. | 6462,82 | 6727,86 | 9378,15 |
|  | Теплоэнергия | Гкал | 8804,87 | 20978,1 | 38713,4825 |
|  |  | Тыс.руб. | 5042,36 | 6865,73 | 1123,9 |
|  | Природный газ | Тыс.м3 | 451394,52 | 92605,4 | 188691,82 |
|  |  | Тыс.руб. | 3671,97 | 3900,55 | 8141,28 |
|  | Вода | м3 | 37197,47 | 39938,17 | 26394,82 |
|  |  | Тыс.руб | 457,28 | 625,69 | 347,35 |
|  | Всего: | Тыс. руб. | 556584,2 | 329544,3 | 4999,85 |

На рисунке 1 отражена динамика изменения затрат бюджета на оплату топливно-энергетических ресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями. Из приведенного графика видно, что максимум затрат приходится на оплату тепло и электроэнергии, причем существенный рост в первую очередь объясняется ростом тарифов на потребляемые ТЭР.

Рисунок 1. Затраты бюджета на оплату ТЭР бюджетными учреждениями, тыс. рублей.

Для расчета целевых показателей, определенных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» определены сводные данные по бюджетным учреждениям, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

Основные данные по бюджетным учреждениям, используемые для расчета целевых показателей на конец 2013 года

| Наименование показателя | Итого: | За 2013 год в разрезе: |
| --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | образование | культура+прочие | спорт |
| Количество объектов | 48 | 64 | 62 | 42 | 19 | 1 |
| Занимаемая площадь | 75495,7 | 94850,85 | 94850,85 | 71995,7 | 19255,15 | 3600 |
| Количество сотрудников | 1167 | 1367 | 1238,8 | 1056 | 147,8 | 35 |
| Оснащенность приборами учета, % |
| Электроэнергия | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Теплоэнергии | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Вода | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| Оснащенность приборами учета | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Использование энергосберегающих источников света |
| Внутреннее освещение | 13450,0 |

Как видно из представленной таблицы, минимальная оснащенность присутствует по приборам учета воды и теплоэнергии, оснастить которыми предстоит все бюджетные учреждения бюджетной сферы до 1 января 2011 года. Следует отметить, что без наличия соответствующего приборного обеспечения учета энергоресурсов невозможно реализация комплексной программы по энергосбережению.

Текущее оснащение приборами учета и динамика оснащения представлена целевыми показателями оснащенности, приведенными в таблице 3.

В таблице 4 представлено изменение целевых удельных показателей потребления энергетических ресурсов в годовом исчислении и их динамика на период 2011-2013 годы.

Расчет в таблице 3 велся исходя из площади бюджетных учреждений:

- Образование – 71995,7 м2;

- Культура – 19255,15 м2;

- Спорт – 3600 м2;

Целевые показатели, связанные с оснащением приборами учета бюджетных учреждений не рассчитывались, исходя из требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к оснащению приборами учета потребления ТЭР всех бюджетных учреждений в срок до 31 декабря 2014 года. Соответствующие значения целевых показателей на прогнозный срок изменятся не будут. К таким показателям относятся следующие:

- Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

- Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

- Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

- Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

- Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

- Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

- Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

Таблица 3

Целевые показатели доли объемов потребляемых энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, оплата за

которые производится на основании приборов учета за 2011-2013годы

| Наименование целевого показателя | Годы |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования; | 47% | 47% | 47% |
| Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | 0% | 0% | 0% |
| Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования; | 0% | 0% | 0% |
| Доля объемов природного газа, потребляемого (используемой) бюджетными учреждениями, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования; | 24% | 24% | 24% |

Таблица 4

Целевые удельные показатели потребления энергетических ресурсов в годовом исчислении и их динамика на

период 2011-2013 годы

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Мкал/м2 | 43,6 | 38,7 | 74,4 |
| Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Мкал/м2 | 18,9 | -4,8 | 35,6 |
| Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); | м3/чел. | 6,1 | 6,2 | 8,2 |
| Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); | м3/чел. | 0,5 | 0,2 | 2,0 |
| Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); | кВт*ч/чел. | 946,2 | 1143,1 | 1374,0 |
| Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); | кВт*ч/чел. | -23,2 | 196,9 | 230,9 |

Таблица 5

Целевые показатели определяющие изменения затрат на оплату потребляемых энергетических ресурсов бюджетных учреждений в годовом исчислении и их динамика на период 2011-2013 годы

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий) | % | 3,8% | 4,3% | 5,6% |
| Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий) | тыс. руб. | 1834,5 | 6193,3 | 5943,9 |
| Доля расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |  | Субсидии не предоставляются |
| Динамика расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |  |  |
| Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |  | Обследования проводились в 2011г. |
| Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками |  | Договора заключались 2011-2012г. |
| Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) |  |  |
| Доля товаров, работ и услуг, закупаемых для муниципальных нужд, в соответствии с требованиями энергетической эффективности в общем объеме закупаемых товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении) |  | Закупки не проводились |
| Удельный расход бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) | руб./чел. | 530,3 | 692,3 | 936,0 |

# Раздел II. Приоритеты, цели, задачи, индикаторы (показатели) достижения целей и задач, сроки реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов

Основные цели Программы - повышение энергетической эффективности при производстве, передачи и потреблении энергетических ресурсов за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы района на энергосберегающий путь развития.

Для достижения целей Программы предполагается решение ряда задач:

ведение комплекса организационно - правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики района;

совершенствование нормативных правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;

организация проведения обязательного энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

создание экономических  механизмов энергосберегающей деятельности;

поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность;

нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном комплексе, жилищном фонде, на транспорте и т.д.;

широкая пропаганда энергосбережения;

обучение и подготовка персонала.

Целевые индикаторы ожидаемой эффективности реализации Подпрограммы:

- Таблица 6.

- Индикаторы эффективности реализации Подпрограммы

| Наименование целевого показателя | Годы |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | 63,2 | 61,0 | 59,8 | 58,6 | 57,4 | 56,2 | 55,1 |
| Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); | 1167,9 | 1126,7 | 1104,1 | 1082,0 | 1060,4 | 1039,2 | 1018,4 |
| Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 103,8 | 102,2 | 100,7 | 99,2 | 97,7 | 96,2 | 94,8 |
| Удельный расход электрической энергии в многоквартирных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | 34,3 | 33,8 | 33,3 | 32,8 | 32,3 | 31,8 | 31,4 |
| Удельный расход топлива на выработку теплоэнергии | 175,9 | 175,7 | 175,5 | 175,3 | 175,2 | 175,0 | 174,8 |

# Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы представляют собой систему мер, которые сгруппированы по сферам реализации, скоординированы по срокам и ответственным исполнителям и обеспечивают комплексный подход и координацию работ всех участников подпрограммы с целью достижения намеченных результатов.

Реализация комплекса мероприятий с целью повышения энергоэффективности предусматривает действия по следующим направлениям:

1.	Организационные мероприятия;

2.	Энергоэффективность в отдельных отраслях экономики;

2.1.	Энергоэффективность в промышленности;

2.2.	Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе;

2.3.	Энергоэффективность в сельском хозяйстве;

2.4.	Энергоэффективность в транспортном комплексе;

2.5.	Развитие использования возобновляемых источников энергии;

3.	Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде;

3.1.	Энергоэффективность в коммунальной энергетике;

3.1.1.	Коммунальные котельные;

3.1.2.	Водоснабжение и водоотведение;

3.1.3.	Электроснабжение;

3.2.	Энергоэффективность в жилищном фонде;

4.	Энергоэффективность в бюджетном секторе.

# Основное мероприятие 1. Организационные мероприятия

1.1. Кадровое сопровождение реализации организационных мероприятий.

Для реализации задач, поставленных в Энергетической стратегииМоргаушского района Чувашской Республики на период до 2020 года, необходимо обеспечить ее кадровое сопровождение, включающее профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов в области энергоэффективности и энергосбережения, информационное обеспечение.

Программы курсов по переподготовке и повышению квалификации рассчитаны на специалистов, имеющих базовое техническое высшее образование или профессионально занимающихся вопросами энергоснабжения и энергопотребления. Это руководители энергетических служб предприятий, инженеры электро- и теплотехники, проектировщики строительных и других организаций, научные работники, специалисты жилищно-коммунального хозяйства и бюджетных учреждений.

Цель правового блока - изучение существующей правовой и нормативной базы в области энерго- и ресурсосбережения. Методический блок предполагает изучение современных методик энергомониторинга, энергообследования, технико-экономического обоснования мероприятий по энерго- и ресурсосбережению и т.п. Тематика занятий специального блока направлена на освоение слушателями технологий повышения энергоэффективности с учетом специфики деятельности предприятий и организаций. Изучение современных информационно-аналитических систем поддержки мероприятий по энерго- и ресурсосбережению является целью информационного блока.

При определении структуры курсов повышения квалификации решающим фактором являются цели и задачи, которые ставятся перед слушателями в рамках их проведения. Программы курсов повышения квалификации могут содержать несколько блоков: правовой, методический, специальный и информационный. Содержание блоков определяется сферами деятельности слушателей, которые условно разделяются на группы: производственная и непроизводственная сфера.

1.2. Разработка и внесение корректировки в существующие муниципальные программы энергосбережения, подготовка и повторная подготовка в соответствии с требованиями действующего законодательства энергетических паспортов и организация энергоаудита на промышленных предприятиях, в топливно-энергетическом комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере Моргаушского района Чувашской Республики.

Организационные мероприятия направлены на:

разработку в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящей Подпрограммы энергосбережения;

проведение энергетических обследований;

разработку и ведение энергетических паспортов;

организацию энергоаудита и разработку подпрограмм энергосбережения организаций промышленного, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы Моргаушского района Чувашской Республики;

разработка схем перспективного развития Энергетики Моргаушского района Чувашской Республики.

Процессу разработки программ энергосбережения предшествует проведение специализированной энергоаудиторской организацией энергетических обследований (не позднее чем за 5 лет) организаций.

1.3. Тарифное стимулирование внедрения энергосберегающих мероприятий на предприятиях и организациях всех форм собственности Моргаушского района Чувашской Республики.

Методология установления тарифов на электрическую, тепловую энергию и природный газ, стоимости услуг по их транспортировке определяется Правительством Российской Федерации и Федеральной службой по тарифам. При этом Федеральной службой по тарифам устанавливаются тарифы на электрическую энергию и мощность, отпускаемую с оптового рынка энергии и мощности, оптовые цены на природный газ для промышленных потребителей и населения, стоимость услуг по транспортировке природного газа и нефтепродуктов.

В настоящее время тарифы на электрическую и тепловую энергию устанавливаются методом экономически обоснованных расходов (затрат).

Расходы на инвестиции при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии определяются на основе согласованных в установленном порядке инвестиционных программ (проектов) развития организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. Средства на финансирование капитальных вложений, направляемых на развитие производства, определяются с учетом амортизационных отчислений и сумм долгосрочных заемных средств, а также условий их возврата.

Указанные средства являются источниками финансирования строительства и реконструкции линий электропередачи, подстанций, увеличения сечения проводов и кабелей, увеличения мощности трансформаторов, расширения распределительных устройств и установки компенсирующих устройств для обеспечения качества электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства) в целях обеспечения надежности работы электрических станций, присоединяемых энергопринимающих устройств и ранее присоединенных потребителей, а также строительства новых улиц в сельских населенных пунктах.

Учитывая, что нынешнее состояние объектов теплоснабжения требует модернизации, в республике проводится работа по увеличению числа организаций, которые осуществляют разработку проектов инвестиционных программ и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данных программ.

Кроме того, субъектам теплоэнергетики выделяются средства из бюджетов всех уровней. Однако в настоящее время отсутствует практика согласования таких решений и, соответственно, доведения принятых нормативных актов по данному решению до органов регулирования. Капитальные вложения в теплоэнергетику позволят снизить потери тепловой энергии, сократить расход условного топлива, что в конечном счете приведет к уменьшению энергоемкости производства тепловой энергии. Данные показатели необходимо учитывать органам регулирования при формировании тарифов на очередной период регулирования. В то же время следует отметить, что направление инвестиций в малых объемах в производство тепловой энергии не приведет к значительным изменениям в тарифном регулировании. Существующая степень износа объектов теплоснабжения в ряде случаев требует коренной модернизации для преодоления технической и технологической отсталости и производства энергоэффективной продукции в теплоэнергетике.

Для дальнейшего тарифного стимулирования мероприятий по энергосбережению необходимо:

1. Внедрение в практику тарифного регулирования метода экономически обоснованной доходности инвестиционного капитала.

Ключевым принципом этого метода является долгосрочность государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, которая основана на долгосрочной инвестиционной программе (проектах).

2. Установление тарифов с учетом нормативов, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации:

на услуги по передаче электрической энергии - объема технологического расхода электрической энергии (потерь);

на тепловую энергию - технологических потерь при передаче тепловой энергии и удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

3. Установление двухставочных тарифов на тепловую энергию, включающих в себя ставку платы за потребленную тепловую энергию из расчета платы за 1 Гкал тепловой энергии, ставку платы за тепловую мощность из расчета платы за 1 Гкал/ч тепловой нагрузки (устанавливается в договоре энергоснабжения) и предусматривающих оплату использования тепловой мощности объектов систем теплоснабжения с учетом их развития и оптимизации.

Введение двухставочных тарифов позволит решить многие актуальные для систем теплоснабжения задачи, наиболее значимыми из которых являются:

выравнивание финансовых потоков энергоснабжающих организаций за счет «мощностной» ставки, равномерно распределенной по году, что позволяет гораздо точнее осуществлять финансовое планирование деятельности компании, снижает потребность в привлекаемых средствах (снижение этой составляющей в тарифах);

стимулирование к проведению энергосберегающих мероприятий, так как снижение выручки за проданное количество тепловой энергии в результате энергосбережения компенсируется снижением издержек на «топливную» составляющую, что не ведет к снижению рентабельности или прибыли;

стимулирование к выравниванию договорной и фактической присоединенной мощности, что в свою очередь позволит оптимизировать энергетические балансы и высвободить дополнительные резервы мощностей, а впоследствии оптимизировать/снизить инвестиции в развитие мощностей;

устранение экономических препятствий технологической оптимизации загрузки источников, работающих на единую сеть, что сделает возможным перевод котельных в пиковый режим работы без убытков при сохранении оплаты мощности. Это позволит не только оптимизировать загрузку источников, но и снизить стоимость вырабатываемой энергии за счет загрузки более эффективных источников и объемы неэффективно сжигаемого газа.

# Основное мероприятие 2. Энергоэффективность в отдельных отраслях экономики.

# 2.1. Энергоэффективность в промышленности.

Для повышения энергоэффективности в промышленности предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

внедрение энергоэффективного оборудования и энергосберегающих технологий;

проведение мероприятий по дополнительной выработке электроэнергии, оптимизации схем использования энергоносителей;

проведение базовых энергоэффективных мероприятий (модернизация, техническое перевооружение);

совершенствование систем водоподготовки, водозабора, подачи воды;

использование вторичных энергоресурсов и альтернативных видов топлива, в том числе горючих отходов производств;

замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности;

оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР);

внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.

# 2.2. Энергоэффективность в топливно-энергетического комплекса.

Топливно-энергетический комплекс, обеспечивающий жизнедеятельность всех отраслей, и во многом определяющий формирование основных финансово-экономических показателей развития республики представлен генерирующими, энергосетевыми и энергосбытовыми организациями, а также системным оператором.

На территории Моргаушского района Чувашской Республики  сформирована непрерывно развивающаяся эффективная система энергоснабжения населенных пунктов.

Приоритетными мероприятиями на предприятиях энергетического комплекса являются:

развитие когенерационной выработки электрической энергии на основе круглогодичной тепловой нагрузки существующих и создаваемых систем теплоснабжения;

разработка и создание многофункциональных энерготехнологических комплексов в коммунальном хозяйстве, промышленности, сельском хозяйстве и т.д., ориентированных на комплексное использование топливно-энергетических, а также возобновляемых ресурсов;

проведение комплекса работ по техническому перевооружению, модернизации, оптимизации режимов работ существующего оборудования и перераспределению электрических и тепловых нагрузок;

оснащение современными приборами учета и устройствами регулирования потребления энергоресурсов, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности;

оснащение современными техническими средствами учета и контроля ТЭР на всех этапах выработки, передачи и потребления.

# 2.3. Энергоэффективность в сельском хозяйстве.

Для повышения энергоэффективности в сельском хозяйстве предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

внедрение технологий и оборудования для переработки навоза (помета) в удобрение и биогаз;

реконструкция котельных и освоение производства блочно-модульных малых ТЭЦ для обеспечения сельскохозяйственных объектов теплом и электроэнергией;

внедрение технологий и оборудования для процессов охлаждения молока и хранения овощной продукции с использованием естественного холода и вакуума.

# 2.4. Энергоэффективность в транспортном комплексе.

Основной целью реализации мероприятий энергосбережения в области транспортного комплекса являются:

снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов;

снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу транспортной работы;

улучшение контроля, надзора и статистического наблюдения за расходом топливно-энергетических ресурсов.

расширение применения технических средств измерения и учета потребления энергоресурсов.

# 2.5. Развитие использования возобновляемых источников энергии

Залогом стабильного развития экономики является надежность, безопасность и доступность энергоснабжения. Обеспечение энергетической безопасности экономики возможно путем повышения эффективности использования энергии. Это самый дешевый, быстрый и экологичный способ решения проблем, связанных с нехваткой энергии.

Опыт внедрения энергосберегающих мероприятий и технологий показывает, что рациональное использование и экономное расходование ресурсов органического топлива (уголь, нефть, природный газ), повышение эффективности конечного потребления энергии во всех секторах экономики, развитие возобновляемых источников энергии (биомасса, гидроэнергия, солнечная энергия, энергия ветра и др.) - все это может обеспечить потребности человечества в энергии и является действенным средством устойчивого развития мировой экономики и сохранения окружающей среды.

Среди альтернативных источников энергии в ближайшем будущем важное место будет принадлежать так называемой биоэнергетике.

Одним из направлений использования биомассы является газификация древесной массы и топлива. До недавнего времени использование древесины сдерживалось низкой эффективностью традиционных энергопреобразователей - топок и печей. Вместе с тем высокая рентабельность может быть достигнута благодаря:

применению современных технологий подготовки, брикетирования и транспортировки древесного топлива и его сжигания в современных установках;

использованию в качестве топлива малоценных дешевых пород древесины.

С учетом перспектив роста стоимости природного газа экономически оправданным является вариант перевода котлов, сжигающих природный газ, на газогенераторный газ.

Кроме того, использование газогенераторных установок позволяет решить проблему утилизации низкосортной, нетоварной древесины в лесном хозяйстве Моргаушского района Чувашской Республики, где на долю дровяной древесины приходится около 40 процентов лесных ресурсов.

# Основное мероприятие 3. Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде.

3.1. Энергоэффективность в коммунальной энергетике.

Для обеспечения энергетической эффективности, повышения надежности энергообеспечения и теплоснабжения администрациям сельских поселений  необходимо разработать эффективный рынок энергетических услуг, которое невозможен без разработки новой нормативной базы, направленной на стимулирование энергоэффективности, организации системы муниципального управления и взаимодействия, повышающего ответственность в этой области по всей цепи: производитель - сеть - потребитель, где должны оптимально сочетаться постоянные и переменные расходы с учетом сезонного и временного фактора. Необходимо развитие централизованных автоматизированных систем учета энергоресурсов от границы  инженерный сетей до конечных потребителей, которые позволят определить расхождения по счетчикам между отпуском и потреблением ресурсов: по горячей воде, по тепловой энергии и электроэнергии, что в свою очередь позволит разработать мероприятия по сбережению энергоресурсов.

Создание механизмов государственного регулирования в сфере энергосбережения:

меры по созданию рациональной рыночной среды (включая согласованное тарифное, налоговое, антимонопольное регулирование);

введение системы перспективных технических регламентов и норм, повышающих управляемость процесса развития энергетики и стимулирующих энергосбережение;

стимулирование и поддержка стратегических инициатив хозяйствующих субъектов в инвестиционной, инновационной и энергосберегающей сферах.

Программные мероприятия предусматривают:

создание системы государственного управления эффективностью использования энергетических ресурсов на территории Моргаушского района Чувашской Республики;

разработку новой нормативной базы, направленной на стимулирование энергоэффективности, организации системы муниципального управления;

реализацию проектов энергосбережения на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

# 3.1.1. Коммунальные котельные.

Предстоит создание информационной базы данных по всем коммунальным котельным, основой которой является энергетический паспорт котельной, а также проведение режимной наладки котлов и энергетических обследований для:

оценки состояния технического учета и отчетности, нормирования и анализа показателей использования топлива;

определения расхода электрической энергии, активной и реактивной мощности;

анализа состояния оборудования, эффективности работы элементов технологической схемы;

определения энергосберегающего потенциала;

определения соответствия эксплуатации оборудования правилам технической эксплуатации;

установления параметров систем химводоподготовки и качества воды;

составления топливно-энергетического баланса котельной и баланса тепловой мощности в системе «источник (котельная) - тепловая сеть – потребители».

Для повышения энергетической эффективности тепловой генерации предусматривается:

увеличение количества котельных, на которых установлены системы автоматического управления технологическими процессами, что позволяет корректно и своевременно регулировать технологические параметры котловых агрегатов и значительно снизить возможность возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации теплосилового оборудования котельных, уменьшить удельный расход энергоресурсов на котельных;

замена устаревшего газоиспользующего оборудования (нагревательные печи без регулирования и утилизации тепла, котлы типа «Универсал», «Энергия») на современное энергоэффективное с высоким КПД (не менее 90 процентов) и полностью автоматизированное;

внедрение физико-химических методов водоподготовки для предотвращения накипеобразования в оборудовании;

внедрение комплексных автоматизированных систем коммерческого и технологического учета энергоносителей (газа, электроэнергии, воды);

замена трубчатых теплообменников на пластинчатые;

внедрение частотно-регулируемых приводов на насосном и вентиляторномоборудовании.

Обязательной является замена устаревших узлов учета расхода газа на современные приборы с применением электронных корректоров и вычислителей, а также систем учета электрической и тепловой энергии.

Энергетический паспорт тепловой сети разрабатывается на основе проведения энергетического обследования. Обновление паспортов требуется проводить при модернизации тепловой сети и изменении материальной характеристики более чем на 5 процентов или один раз в 5 лет.

Нормирование потерь тепловой энергии и потерь с теплоносителем, а также нормативов расхода электрической энергии при транспортировке теплоносителя требуется проводить в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказомМинистерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 марта 2009 г., регистрационный № 13513).

Основными мероприятиями, позволяющими обеспечить фактические потери на уровне норматива, являются:

гидравлическая наладка системы с использованием достоверной информации по потребителям;

поддержание расчетных (проектных) режимов работы теплового оборудования;

поддержание в нормативном состоянии тепловой изоляции трубопроводов;

установка дополнительно к запорной арматуре регулирующей арматуры на ответвлениях и отводах к зданиям;

внедрение автоматизированных систем диспетчеризации;

внедрение современных теплообменных аппаратов и частотно-регулируемых приводов на центральных и индивидуальных тепловых пунктах.

# 3.1.2. Водоснабжение и водоотведение

Требуется проведение энергоаудита объектов водоснабжения и водоотведения с составлением энергетических паспортов и определением:

состояния водопроводных сетей, очистных сооружений;

нормативных и фактических потерь;

расхода электроэнергии на всей цепочке от водозабора до потребителя;

баланса «выработка – потребление» воды;

состояния канализационных систем, канализационных насосных станций, очистных сооружений;

расхода электроэнергии на всей цепочке транспортировки канализационных стоков.

Необходимы создание базы данных по коммунальным водопроводным сетям, внедрение частотно-регулируемых электроприводов на насосном оборудовании, замена изношенных водопроводных сетей, внедрение энергоэффективных методов очистки воды и сточных вод.

Мероприятиями предусматриваются:

внедрение автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления технологическими процессами, в том числе с установкой устройств частотного регулирования электроприводов;

внедрение установок плавного пуска погружных насосов;

внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами на биологических очистных сооружениях канализации;

внедрение установок частотного регулирования электроприводами на очистных сооружениях канализации.

# 3.1.3. Электроснабжение.

Проведение энергоаудита должно завершаться составлением энергетических паспортов и определением:

состояния распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий электропередачи;

коэффициента загрузки трансформаторов подстанций и трансформаторных подстанций;

нормативных и фактических потерь электрической энергии в электрических сетях при ее транспортировке потребителю;

состояния изоляции;

соответствия сечения проводов и кабелей токовым нагрузкам;

расчета и выбора оптимальных режимов работы электрической сети (определение точек размыкания сети 6-10 кВ, отключение малонагруженных трансформаторов и т.п.);

баланса активной и реактивной энергии и мощности в системе «источник – потребитель»;

соответствия качества электрической энергии по параметру «отклонение напряжения».

На основе материалов энергетического аудита разрабатываются инженерные мероприятия энергосбережения с определением технических и экономических показателей эффективности их внедрения.

Основными мероприятиями, рекомендованными для снижения потерь в электрических сетях, являются:

переход на передачу электрической энергии на более высокое напряжение (10, 20, 35 кВ);

внедрение автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии на вводных распределительных устройствах;

внедрение статических компенсаторов реактивной мощности;

замещение выбывающих силовых трансформаторов на современные с низкими технологическими потерями;

замена кабельных и воздушных линий электропередачи, не соответствующих по нагрузкам Правилам устройства электроустановок;

замена неизолированных проводов линий электропередачи на самонесущие изолированные сшитым полиэтиленом провода.

3.2. Энергоэффективность в жилищном фонде.

Для дальнейшего повышения энергоэффективности в жилищном фонде  по результатам энергетического обследования предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

проведение работ по улучшению теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций многоквартирных домов;

реконструкция многоквартирных домов с переводом на поквартирную систему учета отопления;

монтаж автоматизированных систем учета и регулирования энергоресурсов в многоквартирных домах;

создание автоматизированных систем учета энергоресурсов;

монтаж установок автоматического включения освещения мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов.

Перечень мероприятий, входящих в состав основного мероприятия 3 приведен в приложении № 4 к подпрограмме.

# Основное мероприятие 4. Энергоэффективность в бюджетном секторе

Энергосбережения в бюджетной сфере далеко не исчерпаны, и для дальнейшего повышения энергоэффективности предусматриваются следующие мероприятия:

повышение теплозащиты действующих общественных зданий и тепловых сетей и строительство новых в соответствии со СНиП;

дальнейшее внедрение приборов учета, контроля и регулирования расхода энергоресурсов;

внедрение экономичных источников электрического освещения;

организация контроля за использованием энергетических и водных ресурсов в бюджетной сфере;

нормирование потерь при производстве и транспортировке тепловой, электрической энергии, а также реализация мероприятий по обеспечению фактических потерь на уровне установленных норм;

реализация проектов повышенной энергетической эффективности.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в Приложении      № 4 к подпрограмме «Энергосбережение в Моргаушском районе Чувашской Республики» муниципальной  программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы».

Таблица 7.

|  | Замена оконных блоков по ОУ Моргаушского района |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование общеобразовательного учреждения | Год постройки | Состояние оконных блоков |
|  |  |  | Количество оконных блоков в учреждении, шт | Необходимые средства на замену оконных блоков, тыс.руб. |
|  |  |  | Всего | в т.ч.: |  |
|  |  |  |  | заменены | требующие замены |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МБОУ «Моргаушская СОШ» | 1987 | 156 | 12 | 144 | 3549,00 |
| 2 | МБОУ «Москакасинская СОШ» | 1982 | 148 | 18 | 130 | 3250,00 |
| 3 | МБОУ «Б.Сундырская СОШ» | 1988 | 143 | 11 | 132 | 3960,00 |
| 4 | МБОУ «Ильинская СОШ» | 1982 | 165 | 0 | 100 | 2800,00 |
| 5 | МБОУ «Калайкасинская СОШ» | 1986 | 145 | 47 | 98 | 2940,00 |
| 6 | МБОУ «Нискасинская СОШ» | 1981 | 144 | 76 | 68 | 1700,00 |
| 7 | МБОУ «Орининская СОШ» | 1992 | 104 | 0 | 104 | 2912,00 |
| 8 | МБОУ «Сятракасинская СОШ» | 1991 | 105 | 0 | 105 | 2940,00 |
| 9 | МБОУ «Тораевская СОШ» | 1997 | 86 | 80 | 6 | 168,00 |
| 10 | МБОУ «Чуманкасинская СОШ» | 1975 | 70 | 56 | 14 | 392,00 |
| 11 | МБОУ «Юнгинская СОШ» | 2001 | 85 | 0 | 85 | 2125,00 |
| 12 | МБОУ «Юськасинская СОШ» | 1981 | 147 | 83 | 64 | 1792,00 |
| 13 | МБОУ «Ярабайкасинская СОШ» | 1972; 1989 | 123 | 5 | 118 | 2950,00 |
| 14 | МБОУ «Адабайская ООШ» | 1998 | 40 | 0 | 17 | 425,00 |
| 15 | МБОУ «Акрамовская ООШ» | 1976 | 62 | 54 | 8 | 200,00 |
| 16 | МБОУ «Б.Карачкинская ООШ» | 1970 | 53 | 0 | 53 | 1325,00 |
| 17 | МБОУ «Сосновская ООШ» | 2003 | 85 | 0 | 50 | 1250,00 |
| 18 | МБОУ «Тойгильдинская ООШ» | 1987 | 98 | 0 | 98 | 2744,00 |
| 19 | МБОУ «Шатракасинская ООШ» | 1994 | 72 | 0 | 72 | 1800,00 |
| 20 | МБОУ «Шатьмапосинская ООШ» | 1980 | 97 | 72 | 25 | 625,00 |
| 21 | МБОУ «Шомиковская ООШ» | 1965 | 29 | 0 | 29 | 725,00 |
| 22 | МБОУ «Сыбайкасинская ООШ» | 1990 | 80 | 6 | 74 | 1850,00 |
| 23 | МБОУ «Анаткасинская НШ-ДС» | 1979 | 62 | 0 | 62 | 1860,00 |
| 24 | МБОУ «Кадикасинская НШ-ДС» | 1988 | 68 | 48 | 20 | 500,00 |
| 25 | МБОУ «Оточевская НШ-ДС» | 1980 | 45 | 0 | 45 | 1125,00 |
|  |  |  | 2412 | 568 | 1721 | 45907,00 |

- Таблица 8.

- Список

- образовательных организаций, требующих замены газовых котлов на энергосберегающие котлы отопления

| №№ п/п | Наименование ОУ | Год выпуска котлов | Количество котлов требующих замены |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Шатракасинская ООШ» | 1999 | 1 |
| 2 | МБДОУ «Солнышко» | 1997 | 1 |
| 3 | МБОУ «Оточевская НШ-ДС» | 2002 | 2 |
| 4 | МБОУ «Нискасинская СОШ» | 1997 | 3 |
| 5 | МБОУ «Тойгильдинская ООШ» | 2001 | 3 |
| 6 | МБОУ «Кадикасинская НШ-ДС» | 1997 | 1 |
| 7 | МБДОУ «Березка» | 2000,1999 | 2 |
| 8 | Обособленное структурное подразделение МБОУ «Моргаушская СОШ» Моргаушского района Чувашской Республики МБОУ «Кашмашская ООШ» | 1998 | 1 |

- Таблица 9.

- План мероприятий по модернизации  котельных

- учреждений образования  по Моргаушскому району на 2014-2016г.г.

| № п/п | Наименование ОУ | Год ввода в эксплуатацию котельной | Отапливаемая площадь (кв.м) | Тип котельной | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Сроки исполнения | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Москакасинская СОШ» | 1982 | 2684,4 | Блочно-модульная котельная (2 х 100 кВт) | 2 400,00 | 2014 | ПСД имеется |  |
| 2 | МБДОУ «Колокольчик» | 1982 | 1247 | Блочно-модульная котельная (2 х 50 кВт) | 2 342,41 | 2014 | ПСД имеется |  |
| 3 | МБОУ «Ярабайкаинская СОШ» | 1981 | 1738,6 | Блочно-модульная котельная (2 х 100 кВт) | 2 700,00 | 2015 | - |  |
| 4 | МБДОУ «Радуга» | 1981 | 685,5 | Блочно-модульная котельная (2 х 50 кВт) | 2 500,00 | 2015 | - |  |
| 5 | МБДОУ «Мечта» | 2004 | 1115+пристрой 1070,8 | Блочно-модульная котельная (2 х 100 кВт) | 2 700,00 | 2014 | ПСД имеется |  |
| 6 | МБОУ «Б.Карачкинская ООШ» | 1986 | 1353 + д/с 759 | Блочно-модульная котельная (2 х 100 кВт) | 5 956,55 | 2014 | ПСД имеется |  |
| 7 | МБОУ «Сятракасинская СОШ» | 1991 | 3500,00 | Блочно-модульная котельная (3 х 150 кВт) | 3200,00 | 2015 | - |  |
| 8 | МБОУ «Калайкасинская СОШ» | 1986 | 2757,7 | Блочно-модульная котельная (3 х 200 кВт) | 3200,00 | 2015 | - |
| 9 | МБОУ «Орининская СОШ» | 1983 | 2283,6+д/с 1031,5 | Блочно-модульная котельная (3 х 100 кВт) | 3500,00 | 2016 | - |
| 10 | МБОУ «Юнгинская СОШ» | 1999 | 2625 | Блочно-модульная котельная (3 х 200 кВт) | 3500,00 |  | - |
| 11 | МБОУ «Ильинская СОШ» | 1980 | 3338,9 | Блочно-модульная котельная (3 х 100 кВт) | 3500,00 | 2016 | - |
| 12 | МБДОУ «Улыбка» | 1990 | 1031,5 | Блочно-модульная котельная (2 х 50 кВт) | 2800,00 | 2016 | - |
| 13 | МБДОУ «Путене» | 1991 | 2222,1 | Блочно-модульная котельная (3 х 50 кВт) | 3000,00 | 2016 | - |

# Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Предполагаемый объем финансирования подпрограммных мероприятий за период с 2014 по 2020 год составляет 0 млн. рублей, в том числе за счет:

средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 0 млн. рублей;

средств местного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики – 0 млн. рублей;

внебюджетных источников – 0 млн. рублей.

Объем финансирования программных мероприятий в разрезе основных мероприятий приведен в Приложении №4 к подпрограмме «Энергосбережение в Моргаушском районе Чувашской Республике» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы».

Основным критерием отбора технического проекта для финансирования из федерального бюджета и участия в подпрограмме является его повышенная энергоэффективность, выраженная в прямой экономии средств, направляемых на выработку и приобретение ТЭР.

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики и внебюджетных источников.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 4 к подпрограмме.

Раздел V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

К рискам реализации подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей), что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков;

риски финансового обеспечения, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.

Приложение № 1

к подпрограмме «Энергосбережение в Моргаушском районе

Чувашской Республике» муниципальной

программы Моргаушского района Чувашской Республики

«Развитие жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Энергосбережение в Моргаушском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»

| № пп | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| А.1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Моргаушского района Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| А.2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Моргаушского района Чувашской Республики | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| А.3. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Моргаушского района Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| А.4. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Моргаушского района Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| В.1. | Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории Моргаушского района Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В.2. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории Моргаушского района Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В.3. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории Моргаушского района Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В.4. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями на территории Моргаушского района Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В.5. | Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений для фактических условий | % | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| В.6. | Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений для фактических условий | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В.7. | Доля расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В.8. | Динамика расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В.9. | Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования, в бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В.10. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 170 | 212 | 254 | 297 | 339 | 382 | 424 |
| В.11. | Доля муниципальными заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | шт. | 80,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Группа Г. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| Г.1. | Доля объемов электроэнергии, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Моргаушского района Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Г.2. | Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории Моргаушского района Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Г.3. | Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Моргаушского района Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Г.4. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Моргаушского района Чувашской Республики (за исключением многоквартирных домов) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г.5. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории Моргаушского района Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Г.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Моргаушского района Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Г.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Моргаушского района Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Г.8. | Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Моргаушского района Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Г.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Моргаушского района Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Г.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Моргаушского района Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Группа Д. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры* |
| Д.1. | Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | т усл. топл./ кВт(ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д.2. | Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Д.3. | Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | кВт(ч | -12,5 | -12,4 | -12,2 | -12,1 | -12,0 | -11,9 | -11,8 |
| Д.4. | Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д.6. | Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт(ч | -5,6 | -5,5 | -5,5 | -5,4 | -5,4 | -5,3 | -5,3 |

# Приложение № 2

к подпрограмме «Энергосбережение в Моргаушском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйствана 2014-2020 годы»

# ПЕРЕЧЕНЬ

# основных мероприятий подпрограммы «Энергосбережение в Моргаушском районе Чувашской Республики» муниципальной  программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства

# на 2014-2020 годы»

| № пп | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Организационные мероприятия | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов | Невыполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Суммарная экономия затрат на энергию всеми потребителями энергоресурсов на 40% на весь период внедрения мероприятий; экономия природных ресурсов и снижение уровня загрязнения окружающей среды в результате уменьшения объемов переработки первичных энергетических ресурсов |
| 2. | Основное мероприятие 2. Энергоэффективность в отдельных отраслях экономики | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов | Невыполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Суммарная экономия затрат на энергию всеми потребителями энергоресурсов на 40% на весь период внедрения мероприятий; экономия природных ресурсов и снижение уровня загрязнения окружающей среды в результате уменьшения объемов переработки первичных энергетических ресурсов |
| 3. | Основное мероприятие 3. Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов | Невыполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Суммарная экономия затрат на энергию всеми потребителями энергоресурсов на 40% на весь период внедрения мероприятий; экономия природных ресурсов и снижение уровня загрязнения окружающей среды в результате уменьшения объемов переработки первичных энергетических ресурсов; повышение качества жизни и улучшение здоровья населения |
| 4. | Основное мероприятие 4. Энергоэффективность в бюджетном секторе | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов | Невыполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Суммарная экономия затрат на энергию всеми потребителями энергоресурсов на 40% на весь период внедрения мероприятий; экономия природных ресурсов и снижение уровня загрязнения окружающей среды в результате уменьшения объемов переработки первичных энергетических ресурсов |

* Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, реализуются по согласованию с основными исполнителями

# Приложение № 3

к подпрограмме «Энергосбережение в Моргаушском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»

# ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным  учреждениям Чувашской Республики по подпрограмме «Энергосбережение в Моргаушском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы | Значение показателя объема услуги | Расходы местного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1. Организационные мероприятия | х | х | х |  |  |  |
| Мероприятие 1.4. Организация и проведение обучающих семинаров и конференций для специалистов организаций промышленности, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы Чувашской Республики |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Наименование услуги и ее содержание | Организация дополнительного профессионального образования специалистов муниципальных учреждений и организаций Моргаушского района Чувашской Республики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Подготовка и проведение научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, совещаний по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности; |
| Показатель объема услуги |  |  |  |  |  |  |
| Содействие в проведения обучающих семинаров по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности Содействие в организации обучения персонала организаций обрабатывающих производств правилам энергосбережения и рационального использования энергоресурсов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель объема услуги |  |  |  |  |  |  |
| Содействие эффективному проведению мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Моргаушского района Чувашской Республики, в том числе: Содействие в организации целевой подготовки кадров по наиболее востребованных работодателями техническим специальностям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Содействие в формировании общественного мнения в поддержку развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций обрабатывающих производств. Организация и проведение серии информационных теле- и радиопередач и социальной рекламы, отражающей процессы повышения энергетической эффективности организаций обрабатывающих производств. Содействие в организации публикаций в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций обрабатывающих производств о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Выполнение научно-технических и прикладных научных исследований в сфере повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов потребителями с учетом экономических, экологических и социальных последствий. Экспертиза энергосберегающих проектов, программ, технологий для организаций муниципального сектора, финансируемых из бюджета муниципального образования. Мониторинг выполнения бюджетными организациями мероприятий и их эффективность, согласно полученным энергетическим паспортам. Выполнение технологических обследований в рамках осуществления экспертизы деятельности предприятий и организаций-потребителей топливно-энергетических ресурсов - для определения потенциала экономии топливно-энергетических ресурсов для некоммерческих организаций муниципального сектора, финансируемых из бюджета муниципального образования. Проведение постоянного мониторинга выполнения муниципальной целевой программы энергосбережения в Моргаушском районе Чувашской Республике Обеспечение функционирования и доступа к информационной системе автоматизации деятельности в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности Моргаушского района Чувашской Республики интегрированную с системой ГИС «Энергоэффективность». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Приложение № 4

к подпрограмме «Энергосбережение в Моргаушском районе

Чувашской Республики» муниципальной программы

Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства

на 2014-2020 годы»

# РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы «Энергосбережение в Моргаушском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Разбивка по годам, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма | Энергосбережение в Моргаушском районе Чувашской Республики |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | х | местный бюджет Моргаушского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Мероприятие 1.4. | Организация и проведение обучающих семинаров и конференций для специалистов организаций промышленности, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы Моргаушского района Чувашской Республики | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 832 | 0502 | Ц131003 | 622 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.5. | Внесение изменений и корректировка программ энергосбережения подведомственных учреждений органов исполнительной власти, органов местного самоуправления | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.6. | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, в том числе информационное обеспечение на территории Моргаушского района Чувашской Республики мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.7. | Анализ качества предоставляемых услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.8. | Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.9. | Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок энергоснабжения, местных условий и видов топлива | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.10. | Содействие заключению энергосервисных договоров (контракто в бюджетными учреждениями Моргаушского района Чувашской Республики, организациями жилищно-коммунального комплекса | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.11. | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, в том числе информационное обеспечение на территории Моргаушского района Чувашской Республики мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Администрация Моргаушскогорайона Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде | администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 832 | Ц13 | 6039 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.Энергоэффективность в коммунальной энергетике | Всего по мероприятию 2. |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 832 | Ц13 | 6039 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1. | Коммунальные котельные |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2. 2. | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3. | Внедрение автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления технологическими процессами, в том числе с установкой устройств частотного регулирования электроприводов | администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.4. | Внедрение установок плавного пуска погружных насосов | администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по мероприятию 3 |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2. | Оптимизация загрузки трансформаторов, замена трансформаторных подстанций и распределительных устройств, замена и кольцевание кабельных и воздушных линий электропередачи | администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.3. | Модернизация уличного освещения поселений | администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.4. | Замена ртутных ламп уличного освещения на энергосберегающие | администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.5. | Реконструкция линий передачи 0,4–10 кВ с заменой на самонесущие изолированные провода | администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.Энергоэффективность в жилищном фонде | Всего по мероприятию 4. |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.1. | Проведение работ по улучшению теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций многоквартирных домов | администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.2. | Реконструкция многоквартирных домов с переводом на поквартирную систему отопления, в том числе квартир, офисных помещений | администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4. 3. | Монтаж автоматизированных систем учета и регулирования энергоресурсов в многоквартирных домах | администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4. 4. | Монтаж установок автоматического включения освещения мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов | администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.5. | Осуществление поддержки населения Моргаушского района Чувашской Республики в проведении работ по переводу домов на индивидуальное поквартирное отопление | администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5. Энергоэффективность в бюджетном секторе | Всего по мероприятию 5 |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1.1. | Реконструкция котельной МБОУ «Москакасинская СОШ» | администрация Моргаушского района Чувашской Республики | х | х | х |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1.2. | Реконструкция котельной МБОУ «Ярабайкасинская СОШ» | администрация Моргаушского района* |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1.3. | Реконструкция котельной МБОУ «Юнгинская СОШ» | администрация Моргаушского района* |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1.4. | Реконструкция котельной МБОУ «Б.Карачкинская ООШ» | администрация Моргаушского района* |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1.3. | Реконструкция котельной МБОУ «Орининская СОШ» | администрация Моргаушского района* |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1.4. | Реконструкция котельной МБОУ «Ильинская СОШ» | администрация Моргаушского района* |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1.5. | Реконструкция котельной МБОУ «Сятракасинская СОШ» | администрация Моргаушского района* |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1.6. | Реконструкция котельной МБОУ «Калайкасинская СОШ» | администрация Моргаушского района* |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1.7. | Реконструкция котельной МБДОУ «Колокольчик» | администрация Моргаушского района* |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1.8. | Реконструкция котельной МБДОУ «Радуга» | администрация Моргаушского района* |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1.9. | Реконструкция котельной МБДОУ «Мечта» | администрация Моргаушского района* |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1.10. | Реконструкция котельной МБДОУ «Улыбка» | администрация Моргаушского района* |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1.10. | Реконструкция котельной МБДОУ «Путене» | администрация Моргаушского района* |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2.1. | Замена оконных блоков МБОУ «Моргаушская СОШ» | администрация Моргаушского района* |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2.2. | Замена оконных блоков МБОУ «Москакасинская СОШ» | администрация Моргаушского района* |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2.3. | Замена оконных блоков МБОУ «Б.Сундырская СОШ» | администрация Моргаушского района* |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2.4. | Замена оконных блоков МБОУ «Ильинская СОШ» | администрация Моргаушского района* |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2.5. | Замена оконных блоков МБДОУ «Калайкасинская СОШ» | администрация Моргаушского района* |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2.6. | Замена оконных блоков МБОУ «Нискасинская СОШ» | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2.7. | Замена оконных блоков МБОУ «Орининская СОШ» | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2.8. | Замена оконных блоков МБОУ «Сятракасинская СОШ» | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2.9. | Замена оконных блоков МБОУ «Тораевская СОШ» | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2.10. | Замена оконных блоков МБОУ «Чуманкасинская СОШ» | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2.11. | Замена оконных блоков МБОУ «Юнгинская СОШ» | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2.12. | Замена оконных блоков МБОУ «Юськасинская СОШ» | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2.13. | Замена оконных блоков МБОУ «Ярабайкасинская СОШ» | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2.14. | Замена оконных блоков МБОУ «Адабайска СОШ» | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2.15. | Замена оконных блоков МБОУ «Акрамовская СОШ» | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2.16. | Замена оконных блоков МБОУ «Б.Карачкинская СОШ» | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2.17. | Замена оконных блоков МБОУ «Сосновская СОШ» | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2.18. | Замена оконных блоков МБОУ «Тойгильдинская СОШ» | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2.19. | Замена оконных блоков МБОУ «Шатракасинская СОШ» | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2.20. | Замена оконных блоков МБОУ «Шатьмапосинская СОШ» | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2.21. | Замена оконных блоков МБОУ «ШомиковскаяСОШ» | Администрация Моргаушскогорайона Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2.22. | Замена оконных блоков МБОУ «Сыбайкасинская СОШ» | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2.23. | Замена оконных блоков МБОУ «Анаткасинскаяя НШ-ДС» | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2.24. | Замена оконных блоков МБОУ «Кадикасинская НШ-ДС» | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2.25. | Замена оконных блоков МБОУ «Оточевская НШ-ДС» | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 8

к муниципальной программе Моргаушского района

Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства

и сферы жилищно-коммунального хозяйства»

на 2014 – 2020 годы

П О Д П Р О Г Р А М М А
«Государственная поддержка строительства жилья в Моргаушском районе Чувашской Республики»  муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»

на 2014 - 2020 годы

# ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | -Отдел капитального строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района; -Управление экономики, развития АПК и муниципальной собственности администрации Моргаушского района; -Сельские поселения Моргаушского района (по согласованию) |
| Цели подпрограммы | - | снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов по сравнению со стоимостью 2012 года; создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем экономического класса отдельных категорий граждан, в том числе граждан, имеющих трех и более детей; формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания для всех категорий граждан; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | годовой объем ввода жилья в 2020 году - 30 тыс.кв. метров общей площади жилья; годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса, в 2020 году до 20 тыс.кв. метров; обеспеченность населения жильем в 2020 году – 27,1 кв. метров на 1 человека; доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде в 2020 году – 0 процентов от общей площади жилищного фонда; коэффициент доступности жилья для населения в 2020 году – 3,9 лет; площадь земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, включенных в региональные адресные перечни земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, в муниципальной собственности, а также предоставленных для жилищного строительства или находящихся в частной собственности в 2020 году – 171,4974 га.; доля земельных участков, представленных для жилищного строительства органами местного самоуправления, или находящихся в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой в 2020 году – 52 процента; доля земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами местного самоуправления разработаны планы освоения в 2020 году – 100 процентов; снижение цены на жилье, в том числе на жилье экономического класса по сравнению к ценам 2012 года – 20 процентов; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2014 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | - | Должен составить не менее -средства республиканского бюджета Чувашской Республики: В 2014 году-5718,3 тыс.рублей; В 2015 году-5828,8 тыс.рублей; В 2016 году-6046,8 тыс.рублей; В 2017 году-6046,8 тыс.рублей; В 2018 году-6046,8 тыс.рублей; В 2019 году-6046,8 тыс.рублей; В 2020 году-6046,8 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | реализация Подпрограммы должна обеспечить достижение в 2020 году следующих показателей: улучшение жилищных условий граждан Моргаушского района Чувашской Республики ( рост жилищной обеспеченности до 27,1 кв. метра на человека к 2020 году; обеспечение доступности приобретения жилья к 2020 году до 3,9 лет; увеличение годового объема ввода жилья до 30 тыс. кв. метров в 2020 году; увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса до 20 тыс. кв. метров в 2020 году; доведение доли земельных участков, представленных для жилищного строительства органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, или находящихся в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой к 2020 году до 52 процентов; обеспечение комплексного освоения территорий с решением при их застройке проблем развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры за счет инвестиций, не входящих в стоимость квадратного метра жилья; создать условия для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства. |

### Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Обеспечение важнейшей потребности человека - иметь благоустроенное жилье - является одной из фундаментальных задач любого правового государства. Экономическая значимость жилищного строительства, являющегося генератором плановых поступлений и привлечения инвестиций в целый ряд отраслей, а также мультипликативный эффект шестикратного увеличения занятости населения в смежных отраслях определяют постоянный приоритет поддержки жилищного строительства в Моргаушском районе Чувашской Республики.

К основным причинам, препятствующим инвестиционной активности в строительстве как   застройщиков, так и граждан, относятся:

неосведомленность потенциальных инвесторов (застройщиков), граждан о перспективных площадках для градостроительного освоения, предусмотренных в утвержденных документах территориального планирования, а также отсутствие у них информации об указанных документах;

отсутствие заранее разработанной и утвержденной органами местного самоуправления документации по планировке территорий (микрорайонов, кварталов, жилых районов, улиц);

отсутствие сформированных органами местного самоуправления земельных участков под жилищное строительство;

излишне регламентированная и громоздкая система выдачи исходно-разрешительной документации на осуществление строительства, получение технических условий на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры и на ввод объектов в эксплуатацию, что приводит к созданию искусственных административных барьеров;

отсутствие земельных участков, предусмотренных под жилищное строительство, с имеющейся коммунальной инфраструктурой;

низкая доступность кредитных ресурсов для строительных организаций и граждан.

Подпрограмма государственной поддержки строительства жилья в Моргаушском районе Чувашской Республике (далее – Подпрограмма) разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной распоряжением   Правительства Российской Федерации от 30  ноября  2012 г. № 2227-р, Указа Главы  Чувашской Республики от15 октября 2012 г. № 114 «О дополнительных мерах по стимулированию развития жилищного строительства в Чувашской Республике». Программа базируется на основных положениях федеральной целевой программы  «Жилище»  на  2011-2015 годы  и  Закона Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 8 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года».

Подпрограмма разработана с целью обеспечения населения Моргаушского района Чувашской Республики доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья, привлечения инвестиций в отрасль, удовлетворения спроса населения на жилье различной степени комфортности и является одним из основных инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Моргаушском районе Чувашской Республике.

На федеральном уровне сформирована определенная нормативная правовая база, являющаяся основой регулирования вопросов, связанных с жилищным строительством, жилищно-коммунальным хозяйством, обеспечением прав собственности в жилищной сфере в условиях развивающихся рыночных отношений. Принят ряд федеральных законов, направленных на формирование рынка доступного жилья, в том числе Жилищный кодекс Российской Федерации и Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Формирование рынка доступного жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, определяют социальную направленность нового этапа реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной  постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, и экономических преобразований в стране. Реальная возможность заработать на достойное жилье для значительных групп населения будет способствовать активизации их экономической деятельности, а четкое определение групп, перед которыми общество несет обязательства по удовлетворению их жилищных потребностей, - преодолению иждивенческих настроений у значительной части населения.

# Ввод жилья за счет всех источников финансирования

# по Моргаушскому району Чувашской Республики за период 2010-2013г.г.

| Наименование параметров | Единица измерения | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ввод жилья | кв.м | 27473 | 29066 | 29371 | 29383 |

# Общая площадь жилых домов, приходящаяся в среднем на одного жителя

| 2010 год | Единица измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | кв.м/чел. | 25,7 | 26,2 | 26,5 | 26,9 |

Приведенные цифры показывают большую среднюю обеспеченность жильем жителей жителей района и имеют обеспеченность более 25 кв. метров на человека.

1.2. Обеспечение жилищного строительства земельными участками

В целях обеспечения жилищного строительства земельными участками, в том числе под строительство малоэтажного жилья и жилья экономического класса, в течение 2013-2020 годов реализуются следующие мероприятия:

1. В соответствии с действующим законодательством на территории Моргаушскогорайона Чувашской Республики земельные участки для жилищного строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются:

а) на аукционах в аренду в целях жилищного строительства;

б) на аукционах в аренду для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

в) для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, без проведения торгов лицу, с которым заключен договор о развитии застроенной территории. Данная процедура призвана оптимизировать характер застройки населенного пункта.

С 2008 по 2013 год в районе площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, составила 180,4174 га, из них под комплексное освоение – 171,4974га.

1.3. Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры

Федеральным законом от 14 июня 2011 г. № 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации» внесены изменения в статью 28 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которым установлено право граждан, имеющих трех и более детей, бесплатно приобретать, в том числе для индивидуального жилищного строительства, без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в случаях и в порядке, которые установлены законами субъектов Российской Федерации.

На основании указанных требований законодательства Российской Федерации принят Закон Чувашской Республики от 1 апреля 2011 г. № 10 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике», который предусматривает предоставление земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на безвозмездной основе.

В период с 2011 по 2015 год   планируется бесплатно предоставить земельные участки 95 многодетным семьям.

# Количество земельных участков, которые будут предоставлены многодетным семьям в 2011-2015 годах

| № п/п | Наименование муниципальных районов, городских округов | Количество земельных участков, планируемых к предоставлению |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |
|  |  |  | 2011-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Моргаушский | 95 | 19 | 23 | 25 | 28 |
|  | Итого | 95 | 19 | 23 | 25 | 28 |

Примечание: Количество земельных участков, планируемых к предоставлению, подлежит ежегодной корректировке с учетом количества многодетных семей, поставленных на учет на получение земельных участков.

В основном  земельные участки для многодетных семей, включенные в границы населенных пунктов для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Обеспечение данных земельных участков инженерной инфраструктурой требует значительных финансовых затрат.

Учитывая, что почти 90 процентов многодетных семей являются малообеспеченными, при получении многодетной семьей земельного участка для индивидуального жилищного строительства отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры создает большие трудности для его застройки.

Для стимулирования жилищного строительства данной категории семей, а впоследствии улучшения их жилищных условий необходима государственная поддержка в части обеспечения земельных участков, передаваемых многодетным семьям для жилищного строительства, инженерной инфраструктурой.

Правительством Российской Федерации рекомендовано обеспечивать земельные участки, передаваемые многодетным семьям для жилищного строительства, инженерной инфраструктурой за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов.

Срок реализации: 1 этап - 2013-2015 годы; 2 этап - с 2016 года.

Финансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджетов муниципальных районов   Чувашской Республики на условиях софинансирования в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики.

1.4. Оказание поддержки развитию малоэтажного жилищного строительства

Основной целью Подпрограммы является обеспечение комплексного освоения и развития территорий для массового малоэтажного строительства на конкурентном рынке жилья, в том числе жилья экономического класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.

Реализуемые в рамках Подпрограммы  проекты комплексного освоения и развития территорий для массового строительства жилья экономического класса должны соответствовать документам территориального планирования и градостроительного зонирования и предусматривать согласованное развитие жилищного строительства и необходимой инженерной, социальной и дорожной инфраструктур с учетом прогнозов по размещению новых производств и созданию новых рабочих мест.

# Приложение №1

# к  подпрограмме «Государственнаяподдержка жилья

# в Моргаушском районе Чувашской Республике»

# государственной программы Чувашской Республики

# «Развитие жилищного строительства и

# сферы жилищно-коммунального хозяйства»

на 2012–2020 годы

Региональный адресный перечень

земельных участков   предоставленных (предусмотренных для последующего предоставления)

в целях жилищного строительства из земель, находящихся в государственной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, в муниципальной собственности, находящихся в частной собственности

| № п/п | Местоположение (адрес) | Кадастровый номер | Категория земель | Вид разрешенного использования | Фактическое использование | Площадь земельного участка (га) | Площадь части земельного участка, предлагаемой к использованию (га) <2> | Сведения о регистрации права федеральной, региональной, муниципальной или частной собственности | Наименование правообладателя | Вид права, на котором земельный участок предоставлен правообладателю (постоянное (бессрочное) пользование; аренда; безвозмездное срочное пользование) | Сведения об иных обременениях права (субаренда, залог, сервитут, арест, взыскание по решению суда) | Сведения о лицах, в пользу которых установлены ограничения (обременения) | Сведения об ограничениях использования земельного участка (правовой режим земельного участка, ограничения хозяйственного использования и др.) | Наличие объектов недвижимости на земельном участке (имеются, отсутствуют) | Предлагаемое использование земельного участка | Наименование инициатора, который направил предложение о включении земельного участка в перечень (орган местного самоуправления или юридическое лицо) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Моргаушский район, Кадикасинское сельское поселение, д. Кадикасы | 21:17:072501:1736(1738,1739), 21:17:070603:73 (89, 88, 1322), 21:17:070602:78, 21:17:072501:1743-1787 | земли населенных пунктов | жилой район в д.Кадикасы | сельскохозяйственное использование | 127,03 | 127,03 | отсутствуют | республиканская собственность, муниципальная собственность г.Чебоксары, Кадикасинского сельского поселения | аукцион по определению застройщика | - | - | - | отсутствуют | ИЖС | администрация Моргаушского района |
| 2. | Моргаушский район, Кадикасинское сельское поселение, д. Чурикасы | 21:17:090701:75-76, 21:17:000000:4729-4731 | земли населенных пунктов | жилая застройка в д.Чурикасы | сельскохозяйственное использование | 29,212 | 20,212 | отсутствуют | муниципальная собственность г. Чебоксары, 3 физ. лиц | аукцион по определению застройщика | - | - | - | отсутствуют | ИЖС | администрация Моргаушского района |
| 3. | Моргаушский район, Кадикасинское сельское поселение, д.Яраккасы | 21:17:072501:1685-1687 | земли населенных пунктов | жилая застройка в д.Яраккасы | сельскохозяйственное использование | 4,71 | 4,71 | отсутствуют | муниципальная собственность Кадикасинского сельского поселения | аукцион по определению застройщика | - | - | - | отсутствуют | ИЖС | администрация Моргаушского района |
|  | Итого: |  |  |  |  | 160,952 | 151952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение №2

# к  подпрограмме «Государственнаяподдержка жилья

# в Моргаушском районе Чувашской Республике»

# государственной программы Чувашской Республики

# «Развитие жилищного строительства и

# сферы жилищно-коммунального хозяйства»

на 2012–2020 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

земельных участков, включенных в границы населенных пунктов

под жилищное строительство в 2007–2013 годах в Моргаушском районе Чувашской Республики

| № пп | Наименование муниципальных образований, населенных пунктов | Нормативные правовые акты Чувашской Республики | Наименование правообладателя земельного участка | Площадь земельного участка, га | Планируемая площадь вводимого жилья, тыс. кв. метров | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2013 год |
| 35. | Кадикасинское сельское поселение Моргаушского района, д. Кадикасы | Решение собрания депутатов Кадикасинского сельского поселения от 15 мая 2013 г. № С-24/1 | администрация г. Чебоксары, администрация Моргаушского района | 127,0354 | 108,0 | 2013 – 2023 гг. |
| 36. | Кадикасинское сельское поселение Моргаушского района, д. Чурикасы | Решение собрания депутатов Кадикасинского сельского поселения от 15 мая 2013 г. № С-24/1 | администрация г. Чебоксары | 29,212 | 58,162 ИЖС | 2013 – 2023 гг. |
| 37. | Кадикасинское сельское поселение Моргаушского района, д. Яраккасы | Решение собрания депутатов Кадикасинского сельского поселения от 15 мая 2013 г. № С-24/1 | администрация Кадикасинского сельского поселения | 4,71 | 3,0 ИЖС | 2013 – 2023 гг. |
|  | Итого за 2013 год |  |  | 160,9574 | 169,162 |  |
|  | Всего |  |  | 171,4974 | 197,162 |  |

# Приложение №3

# к  подпрограмме «Государственнаяподдержка жилья

# в Моргаушском районе Чувашской Республике»

# государственной программы Чувашской Республики

# «Развитие жилищного строительства и

# сферы жилищно-коммунального хозяйства»

на 2012–2020 годы

# ПЕРЕЧЕНЬ 
проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых в Моргаушском районе Чувашской Республике

| № п/п | Наименование муниципального образования, населенного пункта | Наименование проекта (улица, микрорайон, квартал, жилой район и др.) | Наименование застройщика | Площадь земельного участка, га | Наименование правообладателя земельного участка | Наличие проекта планировки (дата утверждения и номер) | Планируемый объем ввода жилья по проекту, тыс.кв.м | Объем введенного жилья по состоянию на 1 сентября 2013 г., тыс.кв.м | Тип застройки | Очередность и завершение застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | многоэтажная, тыс.кв.м | малоэтажная, тыс.кв.м | индивидуальная, коттеджная, тыс.кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Моргаушский район, Кадикасинское сельское поселение, д. Кадикасы | жилой район в д.Кадикасы | аукцион по определению застройщика не проводился | 127,03 | муниципальная собственность | в стадии разработки | 108,0 | - | - | - | 108,0 | 2013-2023 гг. |
| 2. | Моргаушский район, Кадикасинское сельское поселение, д. Чурикасы | жилая застройка в д.Чурикасы | аукцион по определению застройщика не проводился | 29,212 | муниципальная собственность | в стадии разработки | 29,212 | - | - | - | 29, 212 | 2013-2023 гг. |
| 3. | Моргаушский район, Кадикасинское сельское поселение, д.Яраккасы | жилая застройка в д.Яраккасы | аукцион по определению застройщика не проводился | 4,71 | муниципальная собственность | в стадии разработки | 3,0 | - | - | - | 3,0 | 2013-2023 гг. |
|  | Всего: |  |  | 160,952 |  |  | 140,212 | - | - | - | 140,212 |  |

# Приложение №4

# к  подпрограмме «Государственнаяподдержка жилья

# в Моргаушском районе Чувашской Республике»

# государственной программы Чувашской Республики

# «Развитие жилищного строительства и

# сферы жилищно-коммунального хозяйства»

на 2012–2020 годы

# Ресурсное обеспечение

# и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации

# подпрограммы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2012–2020 годы

| Статус | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 5718,3 | 5828,8 | 6046,8 | 6046,8 | 6046,8 | 6046,8 | 6046,8 |
| Подпрограмма | «Государственнаяподдержка жилья в Моргаушском районе Чувашской Республике» | администрация Моргаушского района Чувашской Респблики |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 903 | 0104 | Ц14Б004 | 200 |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 992 | 0501 | Ц14Б004 | 500 |  |  | 3518,2 | 3628,7 | 3846,7 | 3846,7 | 3846,7 | 3846,7 | 3846,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 903 | 0104 | Ц14Б005 | 200 |  |  | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 |

Приложение № 9

к муниципальной программе

Моргаушского района

Чувашской Республики

«Развитие жилищного строительства

и сферы жилищно-коммунального хозяйства»

на 2014 – 2020 годы

# Подпрограмма «Благоустройство»

# муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики

# «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование        -   Подпрограмма "Благоустройство» муниципальной программы

подпрограммы           Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального

хозяйства» на 2014-2020 годы;

Муниципальный    - Администрация Моргаушского района Чувашской Республики

заказчик

подпрограммы

Основной

разработчик              - Отдел капитального строительства и развития общественной

подпрограммы	инфраструктуры администрация Моргаушского района Чувашской

Республики

Цели и задачи           -    повышение    уровня    благоустройства,    санитарно-  подпрограммы

эпидемиологического состояния, экологической безопасности

территории Моргаушского района;

-   улучшение  качества  и  культуры  обслуживания  жителей

- улучшение архитектурного облика и

повышение   эстетической   привлекательности    территории

района;

-   воспитание  у   жителей   экологического   сознания   и

уважительного и бережного отношения к району;

-  привлечение    широкого    общественного     внимания

(организаций, населения)  к  проблемам  благоустройства  и

чистоты района;

-   строительство   новых   объектов   благоустройства   и

реконструкция существующих объектов благоустройства;

-   проведение плановых  мероприятий  по  ремонту  родников,

выполнение работ по благоустройству и  санитарной  очистке

прилегающих территорий;

-  строительство и реконструкция объектов озеленения,  уход

за зелеными насаждениями и сохранность зеленого фонда;

-  решение  других  жизненно  важных  вопросов  содержания,

благоустройства, санитарной очистки городских территорий  ;

Сроки                           -   2014 - 2020 годы

реализации

подпрограммы

Объемы                       -   Общий объем финансирования Программы составляет 67140,33

и источники                    тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

финансирования         -   средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

-  средства Республиканского бюджета Чувашской Республики

-   0,00тыс. рублей;

-   средства районного бюджета Моргаушского района

Чувашской Республики – 0,00 тыс. рублей;

-   средства бюджетов сельских поселений:

- 2014год   -   10204,01 тыс. руб.;

- 2015год   -    10058,97 тыс.руб.;

- 2016год   -    9375,47   тыс.руб.;

- 2017год   -     9375,47   тыс.руб.;

- 2018год   -     9375,47   тыс.руб.;

- 2019год   -     9375,47   тыс.руб.;

- 2020год   -     9375,47   тыс.руб.;

Объемы и источники финансировании  муниципальной программы    уточняются при

формировании бюджета Моргаушского района Чувашской Республики на   очередной

финансовый год и плановый период

Ожидаемые                  -   улучшение условий проживания в  Моргаушском районе  и

конечные           	       обеспечение   нормальной   жизнедеятельности;    улучшение

результаты                       качества  децентрализованных  источников  водоснабжения  и

реализации                       улучшение   экологического   состояния    прилегающих    к

целевой                             источникам территорий; улучшение экологического  состояния

программы                       природной      среды,   улучшение   качественного

и показатели                    состояния зеленых насаждений, увеличение площади цветников

социально-                       и газонов

экономической

эффективности

# Введение

Развитие Моргаушского района Чувашской Республики на современном этапе характеризуется увеличением внимания со стороны Чувашской Республики к развитию сельских территорий.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию сельских территорий Моргаушского района требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем:

- повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности;

- повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;

-  строительство и реконструкция объектов озеленения,  уход  за зелеными насаждениями и сохранность зеленого фонда;

-  привлечение    широкого    общественного     внимания   (организаций, населения)  к  проблемам  благоустройства   чистоты района - улучшения демографической ситуации;

Создание здоровых условий жизни в Моргаушском районе при возрастающих требованиях к их внешнему облику и благоустройству имеет огромное значение. Благоустройство районных  территорий все еще отстает от уровня и темпов жилищного строительства. В силу объективных причин в последние годы на благоустройство территорий, ремонт и благоустройство родников и прилегающих к ним территорий, реконструкцию и развитие существующих парков, скверов, аллей, зеленых массивов, озеленение и освещение улиц, оформление цветочных клумб и обновление газонов выделялось недостаточное количество средств.

# I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Благоустройство населенных пунктов - одна из актуальных задач, последовательное решение которой позволит создать благоприятную жизненную среду и комфортные условия жизни и деятельности для населения республики. Благоустройство городов, поселков и деревень включает в себя мероприятия по улучшению санитарно-экологических условий жилой застройки, транспортного и инженерного обслуживания населения, искусственному освещению территорий и оснащению их необходимой инфраструктурой, оздоровлению окружающей среды с применением комплексного озеленения, в том числе ландшафтного дизайна.

За последние годы заметно изменился облик не только села Моргауши, но и сел и небольших деревень, в них появились пешеходные тротуары, современные малые архитектурные формы, фонтаны, газоны, клумбы, а также другие элементы благоустройства, работают системы декоративно-художественного освещения зеленых насаждений и зданий.

Проведение республиканских конкурсов на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии» (проводится с 1995 года) и ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики (проводится с 2005 года) стимулирует активность органов местного самоуправления в организации и проведении работ по благоустройству, привлечении к общественным мероприятиям населения, что в конечном счете приводит к повышению уровня благоустроенности городов и населенных пунктов республики.

Однако недостаточная финансовая обеспеченность вышеназванных конкурсов снижает активность их участников, так как денежное вознаграждение, получаемое победителями, фактически меньше средств, затраченных ими на оформление конкурсных материалов.

В целях улучшения комфортной среды проживания сельского населения, в рамках реализации Республиканской целевой программы электрификации новых улиц (населенных пунктов) в Моргаушском районе Чувашской Республике на 2010-2012 год, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18.03.2010 г № 72 (в редакции постановления КМ ЧР от 31.01.2011 № 24) в 2010 году заключено 3 государственных контракта  по строительству 21 объекта электроснабжения.

На сегодня завершены строительно-монтажные работы по 9 объектам электроснабжения , из них подключены к сетям Чувашэнерго 9 объектов .

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме

# I. Основные цели и задачи подпрограммы

С каждым годом увеличивается объем застройки сельского населения. В этих условиях все более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, охране окружающей среды и важнейшее из них - благоустройство и озеленение населенных мест. Чем больше комфортабельных зон в районе, тем лучше и удобнее условия проживания людей.

Уровень благоустроенности жилищного фонда инженерной инфраструктурой по Моргаушскому району Чувашской Республики составляет: водопроводом – 62,7 процента, газом - 98,5 процента, электроэнергией – 100 процентов.

Целями Программы являются:

- повышение уровня благоустройства, санитарно-эпидемиологического состояния, экологической безопасности территории Моргаушского района;

- улучшение качества и культуры обслуживания жителей Моргаушского района;

- улучшение архитектурного облика и повышение эстетической привлекательности территории Моргаушского района;

- воспитание у жителей экологического сознания и уважительного и бережного отношения к Моргаушскому району.

Задачи Программы:

- привлечение широкого общественного внимания (организаций, населения) к проблемам благоустройства и чистоты Моргаушского района;

- строительство новых объектов благоустройства и реконструкция существующих объектов благоустройства;

- проведение плановых мероприятий по ремонту родников, выполнение работ по ремонту и строительству уличного освещения и санитарной очистке прилегающих территорий;

- строительство и реконструкция объектов озеленения, уход за зелеными насаждениями и сохранность зеленого фонда;

- решение других жизненно важных вопросов содержания, благоустройства, санитарной очистки районных территорий.

## 2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется с 2014  по 2020 годы.

На весь период планируется выделить средства из бюджетов сельских поселений Моргаушского района Чувашской Республики в размере 67140,33 тыс. рублей. Объемы и источники финансировании  муниципальной программы    уточняются при   формировании бюджета

Моргаушского района Чувашской Республики на   очередной финансовый год и плановый период.

## 4. Система мероприятий Программы

Программа осуществляется во взаимосвязи с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные преобразования, конкретные проекты по развитию Моргаушского района Чувашской Республики.

Основные мероприятия Программы изложены в Приложении 1

## 5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса мер организационного и экономического характера и включает следующие элементы:

- организационную структуру управления Программой с четким определением состава, функций, механизмов координации действий заказчика и конкретных исполнителей мероприятий Программы;

- рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решение социально-экономических задач.

В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующего законодательства и появлением новых конструктивно и экономически более выгодных проектов.

## 6. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы планируется реализовать в 2014-2020 годах за счет средств бюджета сельских поселений Моргаушского района Чувашской Республики. Общий объем выделяемых средств из бюджетов сельских поселений Моргаушского района на финансирование мероприятий Программы(приложение№2), составляет 67140,33 тыс. рублей, в том числе:

- 2014год   -   10204,01 тыс. руб.;

- 2015год   -    10058,97 тыс.руб.;

- 2016год   -    9375,47   тыс.руб.;

- 2017год   -     9375,47   тыс.руб.;

- 2018год   -     9375,47   тыс.руб.;

- 2019год   -     9375,47   тыс.руб.;

- 2020год   -     9375,47   тыс.руб.;

## 7. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы

Эффективность реализации Программы обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования средств бюджета сельских поселений Моргаушского района Чувашской Республики;

- прозрачности прохождения средств бюджета сельских поселений Моргаушского района Чувашской республики;

.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- улучшение условий проживания в Моргаушском районе и обеспечение нормальной жизнедеятельности;

- улучшение качества децентрализованных источников водоснабжения и улучшение экологического состояния прилегающих к источникам территорий;

- улучшение экологического состояния природной среды, улучшение качественного состояния зеленых насаждений, увеличение площади цветников и газонов.

## 8. Организация управления Программой

Контроль выполнения Программы возлагается на администрацию Моргаушского района Чувашской Республики.

Приложение № 1

к подпрограмме «Благоустройство»  муниципальной программы

Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»

на 2014-2020 годы

# Перечень 
основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Уличное освещение сельских поселений | Сельское поселение | 01.01.2014 | 31.12.2019 | улучшение качества жизни населения | ухудшение качества жизни |  |
| 2 | Благоустройство и уборка территорий Моргаушского района | Сельское поселение | 01.01.2014 | 31.12.2019 | улучшение качества жизни населения | ухудшение качества жизни |  |

Приложение № 2

к подпрограмме «Благоустройство»

государственной программы

Чувашской Республики «Развитие

жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства»

на 2014-2020 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

подпрограммы «Благоустройство» государственной программы Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | Срок испол- нения | Объем финансового обеспечения - всего | В том числе: | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за счет средств феде- рального бюджета | за счет средств республи- канского бюджета Чувашской Республики | за счет средств бюджета Моргаушского района Чувашской Республики | за счет средств бюджета сельских поселений Моргаушского района |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А | Уличное освещение: |  |  |  |  |  |  | администрация Моргаушского района, администрации сельских поселений района | Повышение доступности улучшения жилищных условий для граждан, проживающих в сельской местности |
|  |  | 2014 год | 6140,2 | - | - | - | 6140,2 |  |  |
|  |  | 2015 год | 5659,05 | - | - | - | 5659,05 |  |  |
|  |  | 2016 год | 5587,43 | - | - | - | 5587,43 |  |  |
|  |  | 2017 год | 5587,43 | - | - | - | 5587,43 |  |  |
|  |  | 2018 год | 5587,43 | - | - | - | 5587,43 |  |  |
|  |  | 2019 год | 5587,43 | - | - | - | 5587,43 |  |  |
|  |  | 2020 год | 5587,43 | - | - | - | 5587,43 |  |  |
| Б | Благоустройства и уборка территории: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 4063,81 | - | - | - | 4063,81 |  |  |
|  |  | 2015 год | 4399,92 | - | - | - | 4399,92 |  |  |
|  |  | 2016 год | 3788,04 | - | - | - | 3788,04 |  |  |
|  |  | 2017 год | 3788,04 | - | - | - | 3788,04 |  |  |
|  |  | 2018 год | 3788,04 | - | - | - | 3788,04 |  |  |
|  |  | 2019 год | 3788,04 | - | - | - | 3788,04 |  |  |
|  |  | 2020 год | 3788,04 | - | - | - | 3788,04 |  |  |

## Приложение № 10

## к муниципальной программе Моргаушского района  Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы

# П О Д П Р О Г Р А М М А

# «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

# Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Органы опеки и попечительства администрации Моргаушского района -Управление экономики, развития АПК и муниципальной собственности администрации Моргаушского района; |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | – | ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района и отдел имущественных и земельных отношений администрации Моргаушского района |
| Цель подпрограммы | – | обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чувашской Республики |
| Задача подпрограммы | – | предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее – специализированные жилые помещения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями; результативность предоставления субсидии из федерального бюджета; численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года; снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениямидетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014–2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | – | прогнозируемые объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2012-2020 годах составят 33519,7 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 4473,2 тыс. рублей; в 2015 году - 3801,6 тыс. рублей; в 2016 году – 6044,9 тыс. рублей; в 2017 году – 4800,0 тыс. рублей; в 2018 году – 4800,0 тыс. рублей; в 2019 году – 4800,0 тыс. рублей; в 2020 году – 4800,0 тыс. рублей; из них : средства федерального бюджета – 894,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 894,6 тыс. рублей; в 2015 году – 0 тыс. рублей; в 2016 году – 0 тыс. рублей; в 2017 году – 0 тыс. рублей; в 2018 году – 0 тыс. рублей; в 2019 году – 0 тыс. рублей; в 2020 году – 0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета Чувашской Республики– 32625,1 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 3578,6 тыс. рублей; в 2015 году - 3801,6 тыс. рублей; в 2016 году – 6044,9 тыс. рублей; в 2017 году – 4800,0 тыс. рублей; в 2018 году – 4800,0тыс. рублей; в 2019 году – 4800,0тыс. рублей; в 2020 году – 4800,0 тыс. рублей; Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании местного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями. |

# Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание

# основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

За период с 2006 по 2013 годы 6  гражданина из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,обеспечены жилыми помещениями по договорам социального найма.

По состоянию на 1 января 2014 г. в Моргаушском районе Чувашской Республики 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состояли в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, из них право на обеспечение жильем в 2014 году имеют 17 человек.

# В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ  «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» финансирование расходных обязательств по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Специализированные жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма.

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 30 ноября 2006 г. № 55 «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями» государственные полномочия Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исполняют органы местного самоуправления районов и городских округов. Выявление граждан указанных категорий, нуждающихся в жилых помещениях, и постановка их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях продолжаются.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления по обеспечению жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чувашской Республики.

Основной задачей подпрограммы является предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее – специализированные жилые помещения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным.

Срок реализации подпрограммы – 2014–2020 годы.

Индикаторы достижения целей и решения задач подпрограммы:

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями;

результативность предоставления субсидии из федерального бюджета;

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года;

снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениямидетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях  приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

## III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы – обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включает в себя комплекс мероприятий, направленных на решение поставленных задач:

формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями;

предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями;

создание специализированного жилищного фонда, жилые помещения в котором предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных жилых помещений;

мониторинг нормативных правовых актов Чувашской Республики, регулирующих правоотношения в сфере обеспечения государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

IV. Характеристика мер правового регулирования

Для реализации подпрограммы планируется применять меры государственного и правового регулирования подпрограммы. В Чувашской Республике и в Моргаушском районе Чувашской Республики создана определенная нормативная правовая база для реализации подпрограммы (приложение № 3 к настоящей подпрограмме):

Закон Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. № 42 «О регулировании жилищных отношений»;

Закон Чувашской Республики от 30 ноября 2006 г. № 55 «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями»;

Закон Чувашской Республики от 6 февраля 2009 г. № 5 «Об опеке и попечительстве»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 сентября 2012 г. № 375 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющем формирование и ведение списков детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений, и о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 сентября 2013 г. № 344 «Об утверждении Правил предоставления субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий подпрограммы по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и субсидий из федерального бюджета, поступающих в республиканский бюджет Чувашской Республики на указанные цели и распределяемых между бюджетами муниципальных районов (для расчета и предоставления субвенций бюджетам поселений) и бюджетами городских округов.

# Строительство и приобретение благоустроенных жилых помещений с целью формирования специализированного жилищного фонда для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется по стоимости за 1 кв. метр общей площади жилого помещения, не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Чувашской Республике, определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Ресурсное обеспечение подпрограммы  и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования приведены в приложении № 4 к настоящей подпрограмме и ежегодно будут уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики на соответствующий период.

# VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы, что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков;

финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.

Реализации подпрограммы также угрожают непредвиденные риски, которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

риск существенного повышения цен на первичном рынке жилья, что может привести к необходимости повышения средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилых помещений и не достижению целей подпрограммы в рамках предусмотренных финансовых ресурсов. На качественном уровне данный риск следует рассматривать как высокий, учитывая динамику существенного роста цен на рынке жилья в докризисный период. Возможности управления данным риском в рамках подпрограммы ограничены, однако мероприятия Государственной программы, частью которой является подпрограмма, в целом направлены на снижение данного риска.

# Приложение №1

# к подпрограмме«Обеспечение жилыми помещениями

# детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

# лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся

# без попечения родителей»

# СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями | человек | 15 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 2. | Результативность предоставления субсидии из федерального бюджета* | человек | Х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года | человек | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4. | Снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года | процентов | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |

# Приложение №2

# к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями

# детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

# лиц из числадетей-сирот и детей, оставшихся

# без попечения родителей»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| № пп | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | администрация Моргаушского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |
| 1.1. | 1.1. Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями | Органы опеки и попечительства администрации Моргаушского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению специализированными жилыми помещениями; прогнозирование потребности в финансовых ресурсах, необходимых для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями, на очередной год и плановый период | невозможность контроля за соблюдением очередности обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями; невозможность прогнозирования потребности в финансовых ресурсах, необходимых для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями, на очередной год и плановый период количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нарушение очередности | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями |
| 1.2. | 1.2. Создание специализированного жилищного фонда, жилые помещения в котором предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | администрация Моргаушского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями; |
| 1.3. | 1.3. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных жилых помещений | администрация Моргаушского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями; результативность предоставления субсидии из федерального бюджета; снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями |

# Приложение №3

# к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями

# детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей,

# лиц из числадетей-сирот и детей, оставшихся

# без попечения родителей»

# СВЕДЕНИЯ

# об основных мерах правового регулирования подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,

# оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| № пп | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1. | Закон Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. № 42 «О регулировании жилищных отношений» | определен порядок формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Минстрой Чувашии, администрация Моргаушского района Чувашской Респблики | внесение изменений по мере необходимости |
| 2. | Закон Чувашской Республики от 30 ноября 2006 г. № 55 «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями» | наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Чувашской Республики по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Минстрой Чувашии, администрация Моргаушского района Чувашской Респблики | внесение изменений по мере необходимости |
| 3. | Закон Чувашской Республики от 6 февраля 2009 г. № 5 «Об опеке и попечительстве» | наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Чувашской Республики по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, а также установление невозможности проживания указанных лиц в ранее занимаемых ими жилых помещениях | Минобразования Чувашии, администрация Моргаушского района Чувашской Респблики | внесение изменений по мере необходимости |
| 4. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Определены: порядок представления заявлений о включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений; установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются; предоставления специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания нанимателям содействия в преодолении трудной жизненной ситуации; порядок заключения договора социального найма в отношении специализированных жилых помещений, предоставленных нанимателям | Минстрой Чувашии, Минобразования Чувашии, администрация Моргаушского района Чувашской Респблики | внесение изменений по мере необходимости |
| 5. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 сентября 2013 г. № 344 «Об утверждении Правил предоставления субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Определен порядок предоставления субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Минстрой Чувашии, Минфин Чувашии, администрация Моргаушского района Чувашской Респблики | внесение изменений по мере необходимости |

# Приложение №4

# к подпрограмме«Обеспечение жилыми помещениями

# детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей,

# лиц из числадетей-сирот и детей, оставшихся

# без попечения родителей»

# Ресурсное обеспечение

# и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации

# подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

# лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| Статус | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | администрация Моргаушского района Чувашской Респблики |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 903 | 10 04 | Ц17Б006 | 400 |  |  | 4473,2 | 3801,6 | 6044,9 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 903 | 10 04 | Ц17Б006 | 400 |  |  | 894,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 903 | 10 04 | Ц17Б006 | 400 |  |  | 3578,6 | 3801,6 | 6044,9 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | администрация Моргаушского района Чувашской Респблики |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 903 | 10 04 | Ц17Б006 | 400 |  |  | 4473,2 | 3801,6 | 6044,9 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 903 | 10 04 | Ц17Б006 | 400 |  |  | 894,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 903 | 10 04 | Ц17Б006 | 400 |  |  | 3578,6 | 3801,6 | 6044,9 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 |
| Мероприятие 1.1 | Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями | Органы опеки и попечительства администрации Моргаушского района Чувашской Респблики |  |  |  |  | всего | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Мероприятие 1.2 | Создание специализированного жилищного фонда, жилые помещения в котором предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | администрация Моргаушскогорайона Чувашской Респблики |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 | Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных жилых помещений | администрация Моргаушского района Чувашской Респблики |  |  |  |  |  | В пределах выделенных бюджетных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение №11

к муниципальной программе Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства»на 2014 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Моргаушского района Чувашской Республики» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»

на 2014 - 2020 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Подпрограммы | – | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Моргаушского района Чувашской Республики» |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки Подпрограммы | – | Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 апреля 2013 г. № 168 о республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Моргаушского района Чувашской Республики» |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | – | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |
| Основной разработчик Подпрограммы | – | Отдел капитального строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| Цель Подпрограммы | – | обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями применительно к условиям Моргаушского района Чувашской Республики и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики. |
| Задачи Подпрограммы | – | формирование механизмов ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда и переселения граждан из непригодного для постоянного проживания жилья; -создание условий для развития территории, на которой сосредоточен ветхий и аварийный жилищный фонд; -разработка опережающих эскизных проектов застройки территорий, освобождённых при сносе ветхого жилищного фонда; -определение долей бюджета Моргаушского района Чувашской Республики и других внебюджетных источников финансирования |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | – | - доля граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, в общем количестве граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, составит к 2017 году 100 процента; - доля ликвидируемого (сносимого) ветхого и аварийного жилищного фонда в общем количестве ветхого и аварийного жилищного фонда составит к 2017 году 100 процента |
| Срок реализации Подпрограммы | – | 2014-2020 годы; |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | – | Общий планируемый объем финансовых средств на 2014-2017 годы составляет –0 руб., из них средства: государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее также – Фонд) – 0 рубля; республиканского бюджета Чувашской Республики –0 рубля; местных бюджетов –0 рубля; внебюджетных источников –0 рубля; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели эффективности | – | социальная эффективность: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде; строительство (приобретение) для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений общей площадью не менее 2415,4 кв. метра. Экономическая эффективность: создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование мероприятий Подпрограммы; развитие территорий муниципальных образований путем ликвидации аварийного жилищного фонда. Результаты реализации Подпрограммы: переселение 133 гражданина; ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда общей площадью 2415,4 кв. метра. |
| Система организации контроля за выполнением Подпрограммы | – | контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2018 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. |

Введение

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Моргаушского района Чувашской Республики»  разработана в целях обеспечения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жилыми помещениями, благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики.

## I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Настоящая Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 апреля 2013 г. № 168 о республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территорииМоргаушского района Чувашской Республики». Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Моргаушского района Чувашской Республики» разработана в целях обеспечения граждан, благоустроенными жилыми помещениями применительно к условиям Моргаушского района Чувашской Республики и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам другим требованиям законодательства, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу.

Жилищный фонд Моргаушского района Чувашской Республики по состоянию на 01января 2012 года составляет93,5 тыс. кв. метров.

По техническому состоянию к ветхому и аварийному жилищному фонду отнесено_2415,4 кв. метров, что составляет2% от всего имеющегося жилищного фонда.

В основном это здания постройки 1950-1960 годов с истекшим нормативным сроком эксплуатации, имеющие физический износ более 60 процентов, не имеющие потребительскую стоимость на рынке жилья. Физически устаревшие и не соответствующие установленным санитарным и техническим требованиям здания не подлежат капитальному ремонту или реконструкции, однако занимают значительные площади.

Настоящая Подпрограмма позволит определить пути решения проблемы и привлечения необходимого объема финансовых ресурсов. Подпрограммный метод решения проблемы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда позволит обеспечить граждан, проживающих в таких домах, доступным жильем за счет консолидации средств бюджетов всех уровней, создания условий для привлечения внебюджетных источников.

Перечень жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, приведен в приложении № 1.

## II. Цель, задачи и сроки реализации Подпрограммы. Показатели выполнения Подпрограммы

Основной целью Программы является обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями применительно к условиям Моргаушского района Чувашской Республики и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики:

-формирование механизмов ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда и переселения граждан из непригодного для постоянного проживания жилья;

-создание условий для развития территории, на которой сосредоточен ветхий и аварийный жилищный фонд;

- разработка опережающих эскизных проектов застройки территорий, освобождённых при сносе ветхого жилищного фонда;

- определение долей бюджета Моргаушского района Чувашской Республики и других внебюджетных источников финансирования

Реализация Программы будет осуществляться в 2014-2017 годах.

##### III. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы включает нормативно-правовое и методологическое обеспечение программы, механизмы использования земельных участков, освободившихся в результате сноса ветхих и аварийных зданий.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в Приложении № 3.

Мероприятия по реализации Подпрограммы определяют основные положения при переселении граждан из непригодного для постоянного проживания жилья и организационные мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей.

Критерии и технические условия отнесения жилых домов (жилых помещений) к категории непригодных для проживания установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». Процент физического износа жилых зданий, отнесенных к ветхим, устанавливает Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда, утвержденное приказом Госстроя Российской Федерации МДК 2-04.2004.

Администрация Моргаушского района Чувашской Республики ежегодно уточняет перечень жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в рамках настоящей Подпрограммы.

Аварийные жилые дома или близкие по техническому состоянию к аварийным, могут расселяться в следующем порядке:

- в первую очередь жилые дома (жилые помещения), грозящие обвалом и подлежащие

сносу;

- во вторую очередь все другие аварийные дома в порядке очередности, исходя из величины физического износа зданий;

- в третью очередь дома, находящиеся на планируемых к застройке земельных участках с компактным расположением ветхого и аварийного жилья.

Под многоквартирными домами понимается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме.

Жилые дома, предоставляемые под расселение, в соответствии с требованиями по улучшению условий проживания населения и долговечности должны иметь соответствующие эксплуатационные качества при установленной системе технического обслуживания и ремонта, прогнозируемый срок долговечности, в течение которого целесообразно их техническое обслуживание и ремонт для поддержания безопасных условий проживания людей.

Жилищный фонд для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья может пополняться и за счет жилой площади:

-  поступающей в муниципальный фонд в результате реконструкции зданий;

-выделяемой муниципальными образованиями по программам строительства жилья, реализуемым на территории муниципальных образований;

-освобождающейся в связи с выбытием граждан;

-предоставляемой инвесторами в соответствии с контрактами на строительство жилых домов, заключенными с органами местного самоуправления муниципальных образований.

Администрация Моргаушского района Чувашской Республики при принятии решения о строительстве (приобретении) жилых помещений для расселения ветхих и аварийных жилых домов может использовать проекты стандартного типа, в том числе учитывающие возможность изменения внутренней планировки квартир. Приобретение жилищного фонда для переселения граждан, проживающих в ветхих и аварийных жилых зданиях, на вторичном рынке жилья допускается только в жилых домах, имеющих износ не более 40 процентов. Стоимость жилья должна быть минимальной при соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. При заключении муниципальных контрактов с застройщиками оговаривается планировка (поэтажное расположение квартир), площадь и номера (условные) квартир, предоставляемых гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилья.

Жилые помещения предоставляются гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилищного фонда, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. Жилые помещения, отвечающие установленным санитарным, техническим и иным требованиям, приобретенные (построенные) в рамках настоящей Подпрограммы, предоставляются:

нанимателям, переселяемым из жилых помещений, признанных непригодными для проживания;

собственникам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных ветхими или аварийными и подлежащими сносу.

В зависимости от объемов жилищного строительства и ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда расселение домов осуществляется:

поквартальным отселением (т.е. комплексным восстановлением и обновлением жилищного фонда кварталов, микрорайонов);

отселением из отдельных зданий, техническое состояние которых является критическим.

Одним из направлений обновления жилищного фонда являются последовательный снос старого жилищного фонда, возведение на его месте новых зданий, отвечающих по благоустроенности, комфортности проживания установленным требованиям, с переселением в них жильцов из снесенных домов или предоставлением им вторичного жилья.

## IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Реализация Программы осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета, бюджета Моргаушского района Чувашской Республики. Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней и привлечения внебюджетных источников.

Порядок определения объема долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета Чувашской Республики определен Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

тыс.руб.

| Объем затрат по источникам финансирования | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет моргаушского района Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 0 | 0 | 0 |

Объемы финансирования могут ежегодно уточняться в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней.

## V. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Механизмы реализации Подпрограммы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом имеющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачами конкретного периода.

Бюджетная составляющая Подпрограммы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Управление реализации Подпрограммы, контролирующие выполнение намеченных мероприятий, целевое использование выделенных ассигнований осуществляет муниципальный заказчик-администрация Моргаушского района Чувашской Республики.

Отдел капитального строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Республики о ходе выполнения Подпрограммы еженедельно направляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

Отдел капитального строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Республики еженедельно сообщает о ходе реализации Подпрограммы администрацию Моргаушского района Чувашской Республики.

По окончанию срока реализации Подпрограммы администрация Моргаушского района после 01 марта 2017 года представляет в Моргаушское районное Собрание депутатов доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Администрация Моргаушского района Чувашской Республики ежегодно утверждает список граждан, предполагаемых к переселению, на планируемый год с указанием адреса и физического износа сносимого жилья и адреса предоставляемого взамен сносимого жилья.

## VI. Оценка социальной и экономической эффективности реализации Подпрограммы 
Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, обеспечит создание благоприятных условий для наращивания объемов жилищного строительства.

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде;

- строительство (приобретение) для граждан, переселяемых из непригодного для проживания жилья, жилых помещений;

- создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование мероприятий Программы.

Результаты реализации Программы:

-переселение 133 граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, в 2014-2017 годах;

- ликвидация (снос) ветхого и аварийного жилищного фонда общей площадью 2415,4	кв. метров.

Приложение № 1

к подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

Моргаушского района Чувашской Республики»

| Перечень жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| --- |
| № | Адрес многоквартирного дома | % износа | Год строительства | Общая площадь дома (кв.м.) | Кол-во квартир | Кол-во граждан проживающих в многоквартирном жилом доме |
| 1. | с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 32 | 75 | 1965 | 514,7 | 12 | 29 |
| 2. | С.Моргауши, ул.50 лет Октября, д.26 | 80 | 1965 | 486,2 | 11 | 32 |
| 3. | с. Б. Сундырь, ул. Новая, д.13 | 80 | 1961 | 372,0 | 8 | 15 |
| 4. | с. Б. Сундырь, ул. Новая, д.15 | 80 | 1961 | 285,0 | 8 | 14 |
| 5. | с. Б. Сундырь, ул. Ленина, д.79 | 78 | 1963 | 359,2 | 8 | 10 |
| 6. | с.Б. Сундырь, ул. Новая, д.17 | 80 | 1958 | 225,9 | 4 | 7 |
| 7. | с. Б. Сундырь, ул. Советская, д. 1 | 70 | 1958 | 60,0 | 2 | 5 |
| 8. | с. Б. Сундырь, ул. Советская, д.22 | 70 | 1950 | 130,0 | 5 | 6 |
| 9. | с. Б. Сундырь, ул. Ленина, д.93 | 70 | 1950 | 108,3 | 3 | 6 |
| 10. | с.Б.Сундырь, ул. Советская, д.1 | 70 | 1958 | 60,0 | 2 | 4 |
| 11. | с.Моргауши, ул.Гагарина, д.12 | 70 | 1957 | 113,6 | 1 | 1 |
| 12. | С.Б.Сундырь, ул.Новая, д.2 | 90 | 1905 | 147,3 | 3 | 10 |
| 13. | с. Б. Сундырь, ул. Советская, д.3 | 80 | 1960 | 58,2 | 1 | 1 |
| 9. | с. Б. Сундырь, ул. Учительская, д. 12 | 70 | 1960 | 82,0 | 3 | 7 |
|  | Итого |  |  | 2415,4 | 64 | 133 |

|  |  | Приложение №2 к подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Моргаушского района Чувашской Республики» |
| --- | --- | --- |
| Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Моргаушского района Чувашской Республики» |
|  |  |  | (в процентах) |
| Наименование | Индикаторы |  |
| показателя | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| доля граждан, переселенных из ветхого и аварийного фондавжилыепомещения,отвечающие установленным требованиям, в общемколичествеграждан, проживающихвветхоми аварийном жилищном фонде | 23 | 70,1 | 6 |  |
| доля ликвидируемого (сносимого) ветхого и аварийного жилищного фонда в общем количестве ветхого и аварийного жилищного фонда | 29 | 65 | 4,6 |  |

Приложение №3

к подпрограмме«Переселение граждан из ветхого

аварийного жилищного фонда

Моргаушского района Чувашской Республики»

Перечень

основных мероприятий по реализации подпрограммы «Переселении граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Моргаушского района Чувашской Республики»

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Программы | 2014-2017 годы | Отдел капитального строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района |
| 2 | Формирование правовых, финансовых и организационных механизмов реализации программы | 2014-2017 годы | Отдел капитального строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района |
| 3 | Проведение аукционов по продаже земельных участков, освобождающихся в результате сноса ветхих и аварийных домов для новой застройки | 2014-2017 годы | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Моргаушского района |
| 4 | Размещение муниципального заказа на строительство приобретение) жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в порядке установленном законодательством Российской Федерации | 2014-2017 годы | Администрация Моргаушского района (Единая комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Моргаушского района |

| Учредитель: Моргаушское районное Собрание депутатов (Газета учреждена решением Моргаушского районного Собрания депутатов №С-31/3 от 29.01.2009 г.) Издается с 06 февраля 2009 года | Главный редактор – А.В. Краснов (62-3-33) Зам. главного редактора – Л.Ю. Тарасова (62-3-64) Секретарь - Е.В. Иванова (62-4-43) | Тираж 50 экз. Подписано в печать 25.03.2014 | Адрес редакции: ул. Мира, д. 6, с. Моргауши, Моргаушский район, Чувашская Республика, 429530 Факс: 8(83541) 62-1-64 Эл. почта: morgau@cap.ru |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

#### Газета органов местного самоуправления Моргаушского района

26

марта

2014 года

№25