Чёваш РеспубликиН

+,м,рле хула

администраций,

# ЙЫШЁНУ

Чувашская Республика

администрация

города ШумерлЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018 =. 226№	           	 23.03.2018 г. №226

+.м.рле хули	        г. Шумерля

Об утверждении муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 года №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 691 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», Администрация города Шумерля п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу города Шумерли Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее - муниципальная программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Шумерля – начальника Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации						                            А.Д. Григорьев

Ширяева А.А.,

2-60-54

Приложение

к постановлению  администрации города Шумерля

от 23.03.2018 г. №226

Муниципальная программа

города Шумерли Чувашской Республики

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»

# Паспорт

# муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - - | МАУК «Городской парк культуры и отдыха»; Отраслевые и структурные подразделения администрации города Шумерля. |  |
| Участники муниципальной программы | - - | МАУК «Городской парк культуры и отдыха»; Отраслевые и структурные подразделения администрации города Шумерля. |  |
| Подпрограммы | - - | Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий; Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков). |  |
| Цели муниципальной программы | - | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования; |  |
| Задачи муниципальной программы | - - | Обеспечение формирования единого облика города Шумерля; Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Шумерля, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - | К 2022 году будут достигнуты следующие целевые показатели: количество благоустроенных общественных территорий 5 ед.; количество благоустроенных дворовых территорий 121ед. |  |
| Срок реализации муниципальной программы | - | 2018-2022 годы |  |
| Объем средств бюджета города Шумерли на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников | - | Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2018-2022 годах составляет 2 720,8 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 1 347,3 тыс. рублей; в 2019 году – 686,8 тыс. рублей; в 2020 году – 686,7 тыс. рублей; в 2021 году – 0 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 1 905,5 тыс. рублей (70,1%)в том числе: в 2018 году – 626,7 тыс. рублей; в 2019 году – 639,4 тыс. рублей; в 2020 году – 639,4 тыс. рублей; в 2021 году – 0 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 60,8 тыс. рублей (2,2%) в том числе: в 2018 году – 20,0 тыс. рублей; в 2019 году – 20,4 тыс. рублей; в 2020 году – 20,4 тыс. рублей; в 2021 году – 0 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; бюджета города Шумерли – 754,5 тыс. рублей (27,7%) в том числе: в 2018 году – 700,6 тыс. рублей; в 2019 году – 27,0 тыс. рублей; в 2020 году – 26,9 тыс. рублей; в 2021 году – 0 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Шумерли на очередной финансовый год и плановый период. |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - | Реализация мероприятий программы позволит: - увеличить площади благоустроенных общественных территорий города Шумерля; - обеспечить формирование единого облика муниципального образования; - обеспечить содействие, содержание и развитие уровня благоустройства территорий города Шумерля. |  |

- Раздел I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание основных проблем и прогноз ее развития.

1.1. Формирование современной городской среды является одной из насущных проблем благоустройства территории города Шумерля, для решения которой необходим комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания граждан.

Анализ сферы благоустройства в городе Шумерля показал, что в последние годы в городе Шумерля проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых и общественных территорий. Вместе с тем, в городе Шумерля имеется ряд проблем, требующих комплексного решения и надлежащего финансирования: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности общественных территории из-за наличия инфраструктурных проблем.

Характеристики городской среды прямо или косвенно влияют главным образом на устойчивое развитие города, качество жизни его жителей и эффективность работы организаций. Многие характеристики городской среды не могут быть измерены точно или не являются измеримыми.

  - Анализ мероприятий за последние 3 или более лет

Мероприятия, которые по своему предмету совпадают, пересекаются или связаны с предметом мероприятий, реализуемых на основании Муниципальной программы, проводились за последние 3 года (2015-2017 годы) в частности на основании следующих нормативных актов (программ):

Муниципальная программа города Шумерля «Развитие транспортной системы города Шумерля» (в рамках которой проводились работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также ремонту дорог частного сектора);

подпрограмма «Формирование современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы города Шумерля «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» (выполнено благоустройство 19 дворовых территорий на сумму 13,0 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджетов: федерального – 12,0 млн. рублей; республиканского – 910,3 рублей; городского – 978,8 рублей. Благоустроено 2 общественных территории: ул. Ленина 2,6 рублей.; МАУК «Городской парк культуры и отдыха» – 4,3 млн. руб.

30 ноября 2017 года Шумерлинским городским Собранием депутатов утверждены новые Правила благоустройства территории города Шумерля (далее – Правила благоустройства). Правила благоустройства разработаны в соответствии с Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр. Правила благоустройства основаны на принципе исключения дублирования норм федерального и регионального законодательства, СНиП и иных актов, регулирующих вопросы градостроительства и благоустройства. В Правилах благоустройства вводится понятие проектной документации по благоустройству территории города Шумерля, под которой понимается пакет документации, основанной на стратегии развития города и концепции, отражающей потребности жителей города, которая будет содержать материалы в текстовой и графической форме и определять проектные решения по благоустройству пространств города.

1.3. Для оценки текущего состояния сферы благоустройства в городе, в том числе определения перечня дворовых и общественных территорий, оценки их состояния, выявление территорий, требующих благоустройства, была проведена инвентаризация придомовых территории и общественных пространств.

Инвентаризация была проведена в период с 15 августа по 01 октября 2017 года.

Инвентаризация проводилась в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2017 года № 313 (далее – Порядок проведения инвентаризации).

Инвентаризация проводилась путем фактического обследования территорий и расположенных на ней элементов.

В ходе инвентаризации были обследованы 121 домов и 5 общественных территорий.

Результаты инвентаризации доступны в ГИС ЖКХ.

- 1.4  Сведения о паспорте благоустройства

Результаты инвентаризации оформлены в виде паспорта благоустройства.

Паспорт благоустройства города подлежит обязательной ежегодной актуализации администрацией не позднее 1 февраля с учетом изменений благоустройства территорий, произошедших в предыдущем году, в соответствии с Порядком проведения инвентаризации.

1.5. Так, на территории города Шумерля общее количество дворовых территорий 121 ед. площадью 86,2 га, из них количество полностью благоустроенных дворовых территорий по состоянию на 01.01.2018  19 ед. площадью 5,57 га.

В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, не хватает парковочных мест для автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения     и лиц с ограниченными возможностями здоровья, недостаточно проводятся работы по озеленению.

Количество общественных территорий в городе Шумерля составляет 5 ед. площадью 18,76 га, из них количество благоустроенных общественных территорий составляет 2 ед. площадью 15,4 га. Таким образом, общее количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 3 ед. площадью 4,6 га. Данные общественные территории также не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода  к благоустройству, включающего в себя: ремонт тротуаров, установку скамеек и урн, обеспечение освещения,  оборудование автомобильных парковок.

Благоустройство дворовых и общественных территорий невозможно выполнить без комплексного подхода, который позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку города, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. При этом проведение мероприятий по благоустройству территорий города Шумерля необходимо выполнить с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

По прогнозам администрации города Шумерля, принятие программы существенно повысит уровень комфорта дворовых и общественных территорий.

  - Характеристика текущего состояния благоустройства в муниципальном образовании город Шумерля.

По результатам инвентаризации дворовые и общественные территории были разделены на 3 категории – благоустроенные, относительно благоустроенные и неблагоустроенные (для целей выбора конкретных территорий для проведения работ в рамках Муниципальной программы). Всего в каждой из указанных категорий было выявлено:

в отношении дворовых территорий:

благоустроенные дворовые территории – 19;

неблагоустроенные дворовые территории – 102;

в отношении общественных территорий:

благоустроенные общественные территории – 2;

неблагоустроенные общественные территории – 3.

Для этого среди всех элементов, характеризующих уровень благоустройства дворовой территории, была выделена обязательная группа элементов:

тротуар,

скамья,

светильник,

накопитель ТКО или контейнерная площадка,

детская площадка или оснащение детских площадок,

газон, или цветник, или дерево, или живая изгородь, или кустарник, или вертикальное озеленение.

К благоустроенным территориям были отнесены территории, отвечающие всем следующим признакам:

согласно данным инвентаризации отсутствуют элементы, требующие обслуживание или восстановления;

в каждой обязательной группе элементов присутствует хотя бы один элемент.

К относительно благоустроенным территориям были отнесены территории, отвечающие всем следующим признакам:

согласно данным инвентаризации отсутствуют элементы, требующие восстановления;

согласно данным инвентаризации имеется хотя бы один элемент, требующий восстановления;

в каждой обязательной группе элементов присутствует хотя бы один элемент.

К неблагоустроенным территориями были отнесены все иные территории.

Раздел II. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты программы, сроки реализации программы.

Целью настоящей программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования. Обеспечение формирования единого облика города Шумерля, обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Шумерля, включая объекты находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования;

Обеспечение формирование облика города Шумерля;

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Шумерля, включая объекта, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территорий.

Программа реализуется в течение 2018-2022 годы, в соответствии с утверждаемыми органом местного самоуправления города Шумерля нормативно-правовыми актами.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Применение комплексного метода благоустройства дворовых и общественных территорий с учетом мнения граждан окажет положительное влияние на функционирование экономики и социальной сферы города Шумерля, в том числе:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм трудового и (или) финансового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города Шумерля.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное общественное пространство.

Реализация мероприятий программы позволит:

- увеличить площади благоустроенных общественных территорий города Шумерля;

- обеспечить формирование единого облика муниципального образования;

- обеспечить содействие, содержание и развитие уровня благоустройства территорий города Шумерля.

Срок реализации муниципальной программы – 2018-2022 годы

Раздел III. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограммы (основных мероприятий).

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках 2 подпрограмм:

- Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий». Основными мероприятиями данной программы являются:

- Основное мероприятие 1.1. «Формирование комфортной городской среды». В рамках данного основного мероприятия будет реализовано мероприятие по проведению благоустройства дворовых и общественных территорий города Шумерля.

- Подпрограмма 2. «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)». Основными мероприятиями данной программы являются:

- Основное мероприятие 2.1 "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)». В рамках данного основного мероприятия будет реализовано мероприятие по проведению благоустройство общественных территорий города Шумерля.

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм (основных мероприятий) представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

# Раздел IV. Основные меры правового регулирования.

Основой правового регулирования Муниципальной программы станет формирование нормативно-правовой базы города Шумерли, состоящей в том числе из документов, разрабатываемых во исполнение федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов Чувашской Республики, указов и распоряжений Главы Чувашской Республики, поручений Главы Чувашской Республики.

В случае изменения законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики в сфере реализации муниципальной программы, и в целях эффективной реализации мероприятий муниципальной программы города Шумерли «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы», постановление администрации города Шумерля от 20.11.2017 г. № 831 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы города Шумерля «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» в течение периода ее действия администрация города Шумерля вносит изменения в действующие нормативные правовые акты города Шумерля в указанной сфере, а также разрабатывает проекты новых нормативных правовых актов города Шумерли.

# Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Шумерли и внебюджетных источников.

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2018-2022 годах составляет

2 720,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 1 347,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 686,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 686,7 тыс. рублей;

в 2021 году – 0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 1 905,5 тыс. рублей (70,1%)в том числе:

в 2018 году – 626,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 639,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 639,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 60,8 тыс. рублей (2,2%) в том числе:

в 2018 году – 20,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 20,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 20,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0 тыс. рублей;

бюджета города Шумерли – 754,5 тыс. рублей (27,7%) в том числе:

в 2018 году – 700,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 27,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 26,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0 тыс. рублей;

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Шумерли на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведены в приложении № 3 к настоящей Муниципальной программе.

Приложение №  1

к муниципальной программе города

Шумерли Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»

С в е д е н и я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018–2022 годы»

| № пп | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа города Шумерли «Формирование современной городской среды» на 2018–2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Ед. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | шт. | 19 | 19 | 52 | 72 | 92 | 121 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 19 | 19 | 52 | 72 | 92 | 121 |
| Подпрограмма 2. «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество мест массового отдыха населения, улучшивших эстетический облик | Ед. | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе города Шумерли Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»

- Обобщенная характеристика
реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм (основных мероприятий) муниципальной программы города Шумерля Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

| N пп | Наименование подпрограммы муниципальной программы города Шумерля, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Связь подпрограммы, основного мероприятия с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. «Формирование комфортной городской среды» | Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | 2018 | 2022 | повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий города | снижение уровня | количество благоустроенных общественных; количество благоустроенных дворовых территорий. |
| - Программа 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» | Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | 2018 | 2022 | повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий города | снижение уровня | количество благоустроенных общественных; количество благоустроенных дворовых территорий. |

Приложение № 3

к муниципальной  программе  города Шумерли Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»

- Ресурсное обеспечение

- муниципальной программы города Шумерля Чувашской Республики «Формирование современной городской среды»

- на 2018-2022 года  за счет всех средств источников финансирования.

| Статус | Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа города Шумерли | «Формирование современной городской среды на территории города Шумерля» | Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | х | х | х | х | всего | 1 347,3 | 686,8 | 686,7 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 626,7 | 639,4 | 639,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 20,0 | 20,4 | 20,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | бюджет города Шумерля | 700,6 | 27,0 | 26,9 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий» | Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | х | х | х | х | всего | 624,6 | 27,0 | 26,9 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | бюджет города Шумерля | 624,6 | 27,0 | 26,9 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Формирование комфортной городской среды» | Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | х | х | х | х | всего | 624,6 | 27,0 | 26,9 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | бюджет города Шумерля | 624,6 | 27,0 | 26,9 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.1 | «Благоустройство дворовых и общественных территорий города Шумерля» | Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | 932 | 0503 | Ч8101L5550 | 240 | всего | 624,6 | 27,0 | 26,9 | 0 | 0 |
|  |  |  | 932 | 0503 | Ч8101L5550 | 240 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 932 | 0503 | Ч8101L5550 | 240 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 932 | 0503 | Ч8101L5550 | 240 | бюджет города Шумерля | 624,6 | 27,0 | 26,9 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» | Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | х | х | х | х | всего | 722,8 | 659,8 | 659,8 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 626,7 | 639,4 | 639,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 20,0 | 20,4 | 20,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | бюджет города Шумерля | 76,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» | Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | х | х | х | х | всего | 722,8 | 659,8 | 659,8 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 626,7 | 639,4 | 639,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 20,0 | 20,4 | 20,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | бюджет города Шумерля | 76,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.1 | «Поддержка обустройства мест массового отдыха» | Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | 932 | 0503 | Ч8201L5600 | 240 | всего | 722,8 | 659,8 | 659,8 | 0 | 0 |
|  |  |  | 932 | 0503 | Ч8201L5600 | 240 | федеральный бюджет | 626,7 | 639,4 | 639,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | 932 | 0503 | Ч8201L5600 | 240 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 20,0 | 20,4 | 20,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | 932 | 0503 | Ч8201L5600 | 240 | бюджет города Шумерля | 76,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе города Шумерли Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»

Подпрограмма

«Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий»

муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»

# Паспорт подпрограммы

# «Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий» муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | - | Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | - - | МАУК «Городской парк культуры и отдыха»; Отраслевые и структурные подразделения администрации города Шумерля. |  |
| Участники муниципальной подпрограммы | - - | МАУК «Городской парк культуры и отдыха»; Отраслевые и структурные подразделения администрации города Шумерля. |  |
| Цели муниципальной подпрограммы | - | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования; |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - - | Повышение уровня благоустройства территорий города; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города. |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | - - | К 2022 году будут достигнуты следующие целевые показатели: количество благоустроенных общественных территорий 5 ед; количество благоустроенных дворовых территорий 121 ед. |  |
| Срок реализации муниципальной подпрограммы | - | 2018-2022 годы |  |
| Объем средств бюджета города Шумерли на финансирование муниципальной подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников | - | Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2018-2022 годах составляет 678,5 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 624,6 тыс. рублей; в 2019 году – 27,0 тыс. рублей; в 2020 году – 26,9 тыс. рублей; в 2021 году – 0 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; из них средства: бюджета города Шумерли – 678,5 тыс. рублей (100%) в том числе: в 2018 году – 624,6 тыс. рублей; в 2019 году – 27,0 тыс. рублей; в 2020 году – 26,9 тыс. рублей; в 2021 году – 0 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Шумерли на очередной финансовый год и плановый период. |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - | Реализация мероприятий программы позволит: увеличить площадь благоустроенных общественных территорий города Шумерля; - обеспечить формирование единого облика муниципального образования; - обеспечить содействие, содержание и развитие уровня благоустройства территорий города Шумерля. |  |

# Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Формирование современной городской среды является одной из насущных проблем благоустройства территории города Шумерля, для решения которой необходим комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания граждан.

Анализ сферы благоустройства в городе Шумерля показал, что в последние годы в городе Шумерля проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых и общественных территорий. Вместе с тем, в городе Шумерля имеется ряд проблем, требующих комплексного решения и надлежащего финансирования: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности общественных территории из-за наличия инфраструктурных проблем.

Основной причиной данных проблем является недостаточное нормативное регулирование и, как следствие, финансирование благоустройства дворовых  и общественных территорий.

В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, не хватает парковочных мест для автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья, недостаточно проводятся работы по озеленению.

Благоустройство дворовых и общественных территорий невозможно выполнить без комплексного подхода, который позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку города, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. При этом проведение мероприятий по благоустройству территорий города Шумерля необходимо выполнить с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов        и других маломобильных групп населения.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в  приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

По прогнозам администрации города Шумерля, принятие подпрограммы существенно повысит уровень комфорта дворовых и общественных территорий.

Перечень работ по благоустройству дворовых территорий предусматривает:

Минимальный перечень работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ приведена в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и может быть расширен только ввиду внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство.

Дополнительный перечень работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий.

Дополнительный перечень работ по благоустройству территорий реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству территорий, приведена в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.

Предложения граждан по включению дворовых территорий в настоящую подпрограмму, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

При представлении предложений гражданами по включению дворовых территорий в настоящую подпрограмму, подготовленных в рамках дополнительного перечня работ, предоставление предложений в рамках минимального перечня не является обязательным.

Форма и минимальная доля участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий. Форма участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории может быть  трудовой и (или) финансовой.

Заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству), в случае участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, должны руководствоваться действующим законодательством в сфере реализации настоящей подпрограммы.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) принимают трудовое участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству.

Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии платежных поручений о перечислении средств на счет, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на специальный счет.

Кроме финансового (денежного) участия заинтересованные лица могут осуществлять и трудовое участие. Трудовое участие -  это добровольное и безвозмездное участие жителей в работах по благоустройству. В частности, этим может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т. д.).

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие, являются информация подрядной организации о выполнении работ, включающая сведения о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, информация совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такой информации могут предоставляться фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, сведения о размещении указанных материалов в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Отбор дворовых и общественных территорий для благоустройства.

Включение дворовой территории в настоящую подпрограмму без решения собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, (далее - заинтересованные лица) не допускается.

Отбор дворовых и общественных территорий с учетом предложений заинтересованных лиц для включения в настоящую подпрограмму осуществляется путем реализации следующих этапов:

Проведение общественного обсуждения проекта настоящей подпрограммы в соответствии с «Порядком проведения общественных обсуждений проекта в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением администрации города Шумерля от 20.11.2017 № 831;

- Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству приведен в приложении № 4 к настоящей подпрограмме.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, приведен в приложении № 5 к настоящей подпрограмме.

Адресный перечень общественных территорий, в отношении которых планируется благоустройство в 2018 году, приведен в приложении № 6 к настоящей подпрограмме.

Рекомендуемая форма соглашения приведена в приложении № 7 к настоящей подпрограмме.

- Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Шумерля приведен в приложении № 8 к настоящей подпрограмме.

Обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в настоящую подпрограмму, в соответствии с Порядком разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории при включении предложений в настоящую подпрограмму, приведенном в приложении № 9 к настоящей подпрограмме.

- Раздел II. Приоритеты цели задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и задач, основные ожидаемые результаты, срок и этапы реализации подпрограммы.

- Приоритеты реализации подпрограммы определенны основными направлениями реализации стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2022 года, утвержденной Законом Чувашской Республике от 04 июня 2007 года № 8 «Об организации местного самоуправления Чувашской Республике», в сфере жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

- Цель подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды в г. Шумерля

- Цель подпрограммы соответствует стратегической цели государственной жилищной политики – повышение качества и комфортной городской среды на территории муниципального образования.

- Задачей подпрограммы является повышение уровня благоустройства территории города;

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

- Реализация подпрограммы осуществляется в 2018-2022 годах.

- Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы приведены в приложении №1 к настоящей программе.

- Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются улучшение качества жизни населения и облагораживание внешнего облика города.

- Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное общественное пространство.

- Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

- Подпрограмма реализуется в рамках 1 основного мероприятия.

- Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды» направленно на улучшение внешнего облика города Шумерля.

- Основное мероприятие направленно на реализацию целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом и предусматривает мероприятия по финансовому обеспечению, организационные мероприятия и мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации подпрограммы.

- Реализация основного мероприятия обеспечит достижение целевого индикатора и показателя подпрограммы.

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм (основных мероприятий) представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

# Раздел IV. Обеспечение реализации подпрограммы.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Шумерли и внебюджетных источников.

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2018-2022 годах составляет

678,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 624,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 27,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 26,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0 тыс. рублей;

из них средства:

бюджета города Шумерли – 678,5 тыс. рублей (100%) в том числе:

в 2018 году – 624,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 27,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 26,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0 тыс. рублей;

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Шумерли на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведены в приложении № 3 к настоящей Муниципальной программе.

Приложение 1

к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий» муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1. Уличные фонари:

2. Скамья:

3. Урны:

Приложение 2

к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий» муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ

| № | Виды работ, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, без НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт дворовых проездов | 1 кв. м. | 1 355 рублей 93 коп. |
|  | Обеспечение освещения дворовых территорий: опора освещения со светильником и комплектующие | 1 шт. | 21 186 рублей 44 коп. |
|  | Скамейка | 1 шт. | 10 169 рублей 49 коп. |
|  | Урна металлическая 20 л | 1 шт. | 2 711 рублей 86 коп. |

Приложение № 3

к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий» муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ

| № | Виды работ, входящих в состав дополнительного перечня работ | Единица измерения | Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, без НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Песочница 1,5м х 1,5м | шт | 9 041 рублей 52 коп. |
|  | Карусель | шт | 32 239 рублей 85 коп. |
|  | Карусель с вращающейся платформой | шт | 27 574 рублей 58 коп. |
|  | Качели двойные цепная подвеска | шт | 14 137 рублей 28 коп. |
|  | Игровой комплекс Романа 104.20.00 | шт | 147 726 рублей 27 коп. |
|  | Игровой комплекс Романа 101.12.00 | шт | 237 533 рублей 04 коп. |
|  | Игровой комплекс Романа 101.03.00 | шт | 103 710 рублей 16 коп. |
|  | Качели одинарные цепная подвеска | шт | 9 252 рублей 55 коп. |
|  | Песочница с навесом «Цветок» | шт | 25 469 рублей 00 коп. |
|  | Качалка двойная | шт | 15 744 рублей 00 коп. |
|  | Качалка одинарная | шт | 8 389 рублей 00 коп. |
|  | Качалка Мишка | шт | 16 332 рублей 00 коп. |
|  | Качалка Кошка | шт | 16 332 рублей 00 коп. |
|  | Детский игровой комплекс Романа 101.18.00 | шт | 178 883 рублей 00 коп. |
|  | Карусель с рулем | шт | 28 290 рублей 50 коп. |
|  | Лаз | шт | 30 381 рублей 00 коп. |
|  | Брусья | шт | 12 944 рублей 00 коп. |
|  | Песочница с тентом | шт | 9 963 рублей 00 коп. |
|  | Горка Яблоня | шт | 56 094 рублей 00 коп. |
|  | Песочника Кораблик с козырьком | шт | 17 550 рублей 00 коп. |

Приложение № 4

к подпрограмме «Благоустройство  дворовых территорий и общественных территорий»  муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»

- Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве

| № п/п | Адрес МКД | Площадь территории, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Шумерля, п/ст. Лесной, д.10 | 387,6 |
| 2 | г. Шумерля, п/ст. Лесной, д.3 | 9888 |
|  | г. Шумерля, п/ст. Лесной, д.4 |  |
|  | г. Шумерля, п/ст. Лесной, д.5 |  |
| 3 | г. Шумерля, пер. Банковский, д.4 | 9000 |
|  | г. Шумерля, пер. Банковский, д.4 (вставка) |  |
|  | г. Шумерля, пер. Банковский, д.6 |  |
|  | г. Шумерля, пер. Банковский, д.6 (вставка) |  |
|  | г. Шумерля, пер. Банковский, д.8 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.21 |  |
| 4 | г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д.4 | 6000 |
|  | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.17 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.17А |  |
|  | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.19 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.19А |  |
| 5 | г. Шумерля, проезд Строителей, д.4 | 200 |
|  | г. Шумерля, ул. Коммунальная, д.6 |  |
| 6 | г. Шумерля, ул. Б.Хмельницкого, д.9 | 700 |
|  | г. Шумерля, ул. Колхозная, д.7 |  |
| 7 | г. Шумерля, ул. Горького, д.1 | 800 |
|  | г. Шумерля, ул. Горького, д.3 |  |
| 8 | г. Шумерля, ул. Горького, д.16 | 500 |
|  | г. Шумерля, ул. Пролетарская, д.3 |  |
| 9 | г. Шумерля, ул. Горького, д.20 | 9000 |
|  | г. Шумерля, ул. Урицкого, д.6 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Урицкого, д.6 корп.1 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Урицкого, д.6 корп.2 |  |
| 10 | г. Шумерля, ул. Горького, д.35 | 400 |
| 11 | г. Шумерля, ул. Грибоедова, д.16 | 6522 |
|  | г. Шумерля, ул. Южная, д.10 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Южная, д.12 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Южная, д.8 |  |
| 12 | г. Шумерля, ул. Дзержинского, д.2 | 5000 |
|  | г. Шумерля, ул. Дзержинского, д.4 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Мира, д.33 |  |
| 13 | г. Шумерля, ул. Дзержинского, д.75 | 500 |
|  | г. Шумерля, ул. Маяковского, д.72 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Маяковского, д.76 |  |
| 14 | г. Шумерля, ул. Мира, д.22 | 8000 |
|  | г. Шумерля, ул. Мира, д.24 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Мира, д.26 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Мира, д.28 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Мира, д.30 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Мира, д.40 |  |
| 15 | г. Шумерля, ул. МОПРА, д.21 | 1500 |
|  | г. Шумерля, ул. МОПРА, д.23 |  |
|  | г. Шумерля, ул. МОПРА, д.25 |  |
|  | г. Шумерля, ул. МОПРА, д.27 |  |
|  | г. Шумерля, ул. МОПРА, д.29 |  |
| 16 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д.10 | 1500 |
|  | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д.12 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.14 |  |
| 17 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д.14 | 700 |
|  | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.15 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.17 |  |
| 18 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д.16 | 6000 |
|  | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д.18 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.16 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.16 корп.2 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.16 корп.3 |  |
| 19 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д.23 | 200 |
| 20 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д.27 | 13312 |
|  | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д.29 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.13 |  |
| 21 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д.3 | 60 |
| 22 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д.31 | 9177 |
|  | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д.33 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.14 |  |
| 23 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д.4 корп.1 | 600 |
|  | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д.4 корп.2 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д.4 корп.3 |  |
| 24 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д.6 | 300 |
| 25 | г. Шумерля, ул. Казанская, д.23А | 350 |
| 26 | г. Шумерля, ул. Карла Маркса, д.13 | 9000 |
|  | г. Шумерля, ул. Карла Маркса, д.15 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Карла Маркса, д.17 |  |
| 27 | г. Шумерля, ул. Карла Маркса, д.21 | 13200 |
|  | г. Шумерля, ул. Карла Маркса, д.23 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.6 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.8 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.10 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Щербакова, д.26 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Щербакова, д.28 |  |
| 28 | г. Шумерля, ул. Карла Маркса, д.25 | 6113 |
|  | г. Шумерля, ул. Карла Маркса, д.27 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Щербакова, д.32 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Щербакова, д.36 |  |
| 29 | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.3 | 400 |
| 30 | г. Шумерля, ул. Колхозная, д.1 | 6261 |
|  | г. Шумерля, ул. Щербакова, д.59 |  |
| 31 | г. Шумерля, ул. Коммунальная, д.17 | 400 |
|  | г. Шумерля, ул. Ленина, д.82 |  |
| 32 | г. Шумерля, ул. Коммунальная, д.19 | 13000 |
|  | г. Шумерля, ул. Коммунальная, д.21 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Коммунальная, д.21 корп.1 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Коммунальная, д.23 |  |
| 33 | г. Шумерля, ул. Коммунальная, д.25 | 5000 |
|  | г. Шумерля, ул. Коммунальная, д.25 корп.1 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Коммунальная, д.25 корп.2 |  |
| 34 | г. Шумерля, ул. Коммунальная, д.27 | 300 |
| 35 | г. Шумерля, ул. Котовского, д.52 | 500 |
|  | г. Шумерля, ул. Котовского, д.54 |  |
| 36 | г. Шумерля, ул. Ленина, д.1 корп.1 | 739,3 |
|  | г. Шумерля, ул. Ленина, д.3 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.21 |  |
| 37 | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.15 | 4697,3 |
|  | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.17 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Ленина, д.12 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Ленина, д.14 |  |
| 39 | г. Шумерля, ул. Пролетарская, д.4 | 300 |
| 40 | г. Шумерля, ул. Ленина, д.26 | 700 |
|  | г. Шумерля, ул. Ленина, д.28 |  |
| 41 | г. Шумерля, ул. Ленина, д.32 | 600 |
|  | г. Шумерля, ул. Мичурина, д.3 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Пролетарская, д.4 |  |
| 42 | г. Шумерля, ул. Ленина, д.36 | 500 |
|  | г. Шумерля, ул. Ленина, д.36 корп.1 |  |
| 43 | г. Шумерля, ул. Ленина, д.3 | 300 |
|  | г. Шумерля, ул. Ленина, д.4 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Ленина, д.4а |  |
| 44 | г. Шумерля, ул. Ленина, д.40 корп.1 | 5000 |
|  | г. Шумерля, ул. Урицкого, д.4 |  |
| 45 | г. Шумерля, ул. Ленина, д.6 | 6000 |
|  | г. Шумерля, ул. Ленина, д.8 |  |
| 46 | г. Шумерля, ул. Ленина, д.5 | 5015,47 |
|  | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.16 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.18 |  |
| 47 | г. Шумерля, ул. Ленина, д.7 | 2636,15 |
| 48 | г. Шумерля, ул. Ленина, д.84 | 250 |
| 49 | г. Шумерля, ул. Ленина, д.84 корп.1 | 350 |
|  | г. Шумерля, ул. Ленина, д.84 корп.2 |  |
| 50 | г. Шумерля, ул. Ленина, д.86 | 270 |
| 51 | г. Шумерля, ул. Ломоносова, д.56 | 200 |
| 52 | г. Шумерля, ул. Ломоносова, д.58 | 300 |
| 53 | г. Шумерля, ул. Ломоносова, д.60 | 400 |
|  | г. Шумерля, ул. Ломоносова, д.60, корп. 1 |  |
| 54 | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.1 | 4000 |
| 55 | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.2 | 1200 |
| 56 | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.22 | 4300 |
|  | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.24 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.26 |  |
| 57 | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.6 | 1500 |
|  | г. Шумерля, ул. Щербакова, д.16 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Щербакова, д.18 |  |
| 58 | г. Шумерля, ул. Щербакова, д.25 | 6000 |
|  | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.8 |  |
| 59 | г. Шумерля, ул. Маяковского, д.83 | 700 |
|  | г. Шумерля, ул. Маяковского, д.85 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Чкалова, д.69 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Чкалова, д.71 |  |
| 60 | г. Шумерля, ул. Пушкина, д.11 | 300 |
| 61 | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.11 | 9300 |
| 62 | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.18 | 12634 |
|  | г. Шумерля, ул. Чайковского, д.5 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Чайковского, д.7 |  |
| 63 | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.19 | 4300 |
|  | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.19А |  |
| 64 | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.22 | 300 |
| 65 | г. Шумерля, ул. Островского, д.60 | 500 |
|  | г. Шумерля, ул. Чкалова, д.59 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Чкалова, д.61 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Чкалова, д.63 |  |
| 66 | г. Шумерля, ул. Островского, д.62 | 350 |
|  | г. Шумерля, ул. Островского, д.64 |  |
| 67 | г. Шумерля, ул. Островского, д.70 | 500 |
|  | г. Шумерля, ул. Черняховского, д.58 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Халтурина, д.47 |  |
| 69 | г. Шумерля, ул. Островского, д.73 | 4000 |
|  | г. Шумерля, ул. Халтурина, д.47 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Черняховского, д.56 |  |
| 70 | г. Шумерля, ул. Черняховского, д.60 | 600 |
|  | г. Шумерля, ул. Черняховского, д.62 |  |
| 71 | г. Шумерля, ул. Пушкина, д.10 | 7000 |
|  | г. Шумерля, ул. Пушкина, д.10а |  |
|  | г. Шумерля, ул. Пушкина, д.8 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Пушкина, д.8а |  |
|  | г. Шумерля, ул. Пушкина, д.8б |  |
|  | г. Шумерля, ул. Пушкина, д.12 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Пушкина, д.12а |  |
| 72 | г. Шумерля, ул. Пушкина, д.25 | 500 |
| 73 | г. Шумерля, ул. Пушкина, д.29 корп.1 | 400 |
| 74 | г. Шумерля, ул. Пушкина, д.9 | 1000 |
| 75 | г. Шумерля, ул. Сурская, д.42 | 400 |
|  | г. Шумерля, ул. Сурская, д.42а |  |
| 76 | г. Шумерля, ул. Советская, д.11 | 1479 |
| 77 | г. Шумерля, ул. Советская, д.8 | 2520 |
| 78 | г. Шумерля, ул. Сурская, д.41 | 300 |
| 79 | г. Шумерля, ул. Сурская, д.43 | 600 |
|  | г. Шумерля, ул. Сурская, д.43 корп.1 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Сурская, д.43 корп.2 |  |
| 80 | г. Шумерля, ул. Сурская, д.47 | 200 |
| 81 | г. Шумерля, ул. Сурская, д.47 корп.1 | 250 |
| 82 | г. Шумерля, ул. Сурская, д.47 корп.3 | 250 |
| 83 | г. Шумерля, ул. Сурская, д.49 | 200 |
| 84 | г. Шумерля, ул. Урицкого, д.3 | 600 |
|  | г. Шумерля, ул. Урицкого, д.3 корп.1 |  |
| 85 | г. Шумерля, ул. Урукова, д.23 | 300 |
|  | г. Шумерля, ул. Урукова, д.25 |  |
| 86 | г. Шумерля, ул. Францева, д.1а | 900 |
| 87 | г. Шумерля, ул. Чайковского, д.11 | 7244 |
| 88 | г. Шумерля, ул. Чайковского, д.13 | 6701 |
| 89 | г. Шумерля, ул. Чайковского, д.13 корп.2 | 3950 |
| 90 | г. Шумерля, ул. Чайковского, д.15 | 5949 |
| 91 | г. Шумерля, ул. Чернова, д.17 | 400 |
|  | г. Шумерля, ул. Чернова, д.19 |  |
| 92 | г. Шумерля, ул. Чехова, д.16 | 300 |
| 93 | г. Шумерля, ул. Щербакова, д.13 | 1500 |
| 94 | г. Шумерля, ул. Щербакова, д.30 | 200 |
| 95 | г. Шумерля, ул. Щербакова, д.48 | 1813 |
|  | г. Шумерля, ул. Щербакова, д.50 |  |
| 96 | г. Шумерля, ул. Щербакова, д.52 | 2744 |
|  | г. Шумерля, ул. Щербакова, д.54 |  |
|  | г. Шумерля, ул. Щербакова, д.56 |  |
| 98 | г. Шумерля, ул. Щербакова, д.59 корп.1 | 6148 |
| 99 | г. Шумерля, ул. Щербакова, д.59 корп.2 | 4016 |
| 100 | г. Шумерля, ул. Щербакова, д.63 | 4426 |
| 101 | г. Шумерля, ш. Калининское, д.4 а | 100 |
| 102 | г. Шумерля, ул. Щербакова, д.20 | 3000 |

- Приложение № 5

- к подпрограмме «Благоустройство  дворовых территорий и общественных территорий»  муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»

- Адресный перечень

- всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

| № | Адрес общественных территорий | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | МАУК «Городской парк культуры и отдыха» |  |
| 2. | ул. Ленина |  |
| 3. | Сквер победы |  |
| 4. | Сквер «КАФа» |  |
| 5. | Сквер «БУ «Шумерлинский ММЦ» |  |

Приложение № 6

к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий»  муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»

- Адресный перечень общественных территорий, в отношении которых планируется благоустройство в 2018 году

| № | Адрес общественных территорий | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | МАУК «Городской парк культуры и отдыха» г. Шумерля, ул. Комсомольская, д. 5. |  |

Приложение № 7

- к подпрограмме «Благоустройство  дворовых территорий и общественных территорий»  муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»

Рекомендуемая форма соглашения о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков

Соглашение о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков

| город Шумерля | [дата] |
| --- | --- |

Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля, от имени которого выступает [необходимо указать] в лице ___________________________________________, действующего на основании устава муниципального образования город Шумерля, именуемое в дальнейшем «Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля», с одной стороны,

[наименование юридического лица / ФИО индивидуального предпринимателя)], [для юридического лица: в лице [должность], действующего на основании устава [и (если применимо) иные документы, на основании которых лицо вправе подписать соглашение от имени Владельца Имущества], именуемое в дальнейшем «Владелец Имущества», с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона»,

заключили настоящее соглашение о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

- Термины

  - Для целей настоящего Соглашения перечисленные ниже термины имеют следующие значения:

|  | - «Земельный Участок» | - означает земельный участок, кадастровый номер: _____________________, адрес (описание местоположения): _____________________, площадь, кв. м: _____________________, собственником которого является Владелец Имущества. |
| --- | --- | --- |
|  | - «Имущество» | - означает имущество, расположенное на Земельном Участке. |

- Предмет Соглашения

  - Владелец Имущества обязуется своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить следующие мероприятия по благоустройству Земельного Участка и Имущества (далее – «Мероприятия по Благоустройству»):

    - _____________________;

    - _____________________;

    - _____________________.

  - Настоящим Владелец Имущества подтверждает, что является собственником Земельного Участка и Имущества.

  - Владелец Имущества вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей по настоящему Соглашению, в том числе арендаторов Земельного Участка и (или) Имущества.

- Сроки выполнения Мероприятий по Благоустройству

  - Мероприятия по Благоустройству должны быть выполнены в соответствии со следующим графиком:

    - _____________________;

    - _____________________;

    - _____________________.

- Права и обязанности Сторон

  - Администрация имеет право:

    - беспрепятственного доступа на Земельный Участок, в объекты капитального строительства и временные объекты, расположенные на нем, для контроля за выполнением Мероприятий по Благоустройству. При этом указанный доступ допускается только в присутствии представителя Владельца Имущества, а также при условии предварительного письменного уведомления Владельца Имущества о таком доступе не позднее чем за 3 (три) рабочих дней до предполагаемой даты доступа.

  - Администрация обязана:

    - не вмешиваться в хозяйственную деятельность Владельца Имущества, если она не противоречит условиям настоящего Соглашения и нормативным правовым актам Российской Федерации, Чувашской Республики и города Шумерля;

    - принять результаты выполнения Мероприятий по Благоустройству по акту проверки выполнения Мероприятий по Благоустройству не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания выполнения таких Мероприятий по Благоустройству.

  - Владелец Имущества обязан:

    - выполнить Мероприятия по Благоустройству в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики и города Шумерля, в том числе Правилами благоустройства территории города Шумерля;

    - направить Администрации в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления следующего события письменное уведомление о нем (ней) с приложением копий соответствующих документов:

- изменение адреса места нахождения, почтового адреса;

- изменение организационно-правовой формы, наименования Владельца Имущества;

- принятие решения о ликвидации Владельца Имущества.

- Ответственность Владельца Имущества

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Соглашению Владелец Имущества несет ответственность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики.

  - _____________________.

- Изменение Соглашения

  - Изменение условий настоящего Соглашения возможно по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Соглашением.

- Прочие условия Соглашения

  - Настоящий Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон.

  - _____________________.

  - _____________________.

  - _____________________.

- Адреса, реквизиты и подписи Сторон

  - Администрация:

  - Владелец Имущества:

- Подписи Сторон

| Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | Владелец Имущества |
| --- | --- |
| ____________________________________ | _________________________________ |
| (подпись) | (подпись) |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 8

к подпрограмме «Благоустройство  дворовых территорий и общественных территорий»  муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Шумерля

1. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Шумерля (далее – Порядок) регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Шумерля в рамках муниципальной программы города Шумерля «Формирование современной городской среды 2018-2022 годы» (далее – программа), механизм контроля за их расходованием.

2. Заинтересованные лица принимают финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству.

3. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, и устанавливается в размере не менее 3 процентов.

4. Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от формы такого участия.

Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии платежных поручений о перечислении средств заинтересованных лиц на лицевой счет, открытый муниципальному бюджетному учреждению (далее – МБУ) в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, копия ведомости сбора средств с заинтересованных лиц.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие, являются информация подрядной организации о выполнении работ, включающая сведения о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, информация совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такой информации могут предоставляться фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, сведения о размещении указанных материалов в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются лицами, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (далее – уполномоченные лица) в администрации города Шумерля по территориальному признаку.

6. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией администрации города Шумерля по территориальному признаку и его согласования с уполномоченными лицами, МБУ заключает в течение 3 рабочих дней с уполномоченными лицами соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.

7. Объем денежных средств, подлежащих перечислению уполномоченными лицами, определяется решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах(не менее 3 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из минимального и дополнительного перечней работ) в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из ориентировочной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанных в дизайн - проекте.

8. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению уполномоченными лицами, может быть снижен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

9. Перечисление денежных средств уполномоченными лицами осуществляется в течение 10 календарных дней со дня подписания соглашения.

10. В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в пункте 11 настоящего порядка, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории выполнению не подлежит.

11. МБУ обеспечивает возврат денежных средств в случаях, указанных в пункте 10 настоящего порядка, в течение 15 рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Шумерля.

12. МБУ  осуществляет учет поступающих от уполномоченных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

13. МБУ обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации города Шумерля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от уполномоченных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

14. МБУ ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от уполномоченных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии администрации города Шумерля по территориальному признаку.

15. Расходование аккумулированных денежных средств уполномоченных лиц осуществляется МБУ  на финансирование минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденным общественной комиссией администрации города Шумерля по территориальному признаку и согласованным с уполномоченными лицами. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

16. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств уполномоченных лиц осуществляется Управление градостроительство и городского хозяйства администрации города Шумерля в соответствии с действующим законодательством.

- Приложение № 9

к подпрограмме «Благоустройство  дворовых территорий и общественных территорий»  муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»

- Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проекта

- благоустройства дворовых территорий, включаемых

- в программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

- 1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования  программы «Формирование современной городской среды» города Шумерля (далее - программа), и определяет последовательность разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий, включаемых в программу.

- 2. Разработка дизайн-проектов обеспечивается администрацией города Шумерля по территориальному признаку и включает следующие этапы:

- 2.1. Осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица);

- 2.2. Подготовка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий;

- 2.3. Согласование дизайн-проектов с лицами, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и при приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключение договоров и соглашений в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования (далее – уполномоченные лица);

- 2.4.  Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.

- 3. Дизайн-проекты подготавливаются в отношении дворовых территорий по заявкам, одобренным общественной комиссией администрации города Шумерля для включения в подпрограмму, с учетом даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

4. В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

5. Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды и включает в себя сметную документацию, текстовую (описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

- Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

- - общая пояснительная записка,

- - фотофиксация и описание существующих объектов,

- - описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки).

- Графическая часть включает в себя:

- - схему планировочной организации земельного участка;

- - ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;

- - план расстановки малых архитектурных форм и оборудования,

- - спецификацию МАФ и элементов;

- - 3Д-визуализацию (не менее двух изображений);

- - план наружного освещения с указанием точки подключения (ТП) к источнику электроснабжения.

- 6. Дизайн-проекты размещаются на официальном сайте администрации города Шумерля  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для обсуждения заинтересованными лицами.

- 6.1. Обсуждение проектов по благоустройству дворовых территорий проводятся публично в интерактивном формате с использованием анкетирования, опросов, интервьюирования, работы с отдельными группами пользователей, проведения оценки эксплуатации территории.

- 6.2. Отчет и видеозапись по итогам общественного обсуждения опубликовываются в течение 14 дней после проведения обсуждения на официальном сайте администрации города Шумерля и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- 6.3. Предложения и дополнения граждан к представленному проекту благоустройства дворовой территории принимаются по электронной почте администрации города Шумерля и при личном приеме.

- 6.4. Общественные обсуждения проводятся в хорошо известных людям общественных и культурных центрах (дома культуры, школы и т.д.), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования.

- 6.5. Общественные обсуждения проводятся при участии опытного модератора, имеющего нейтральную позицию по отношению ко всем участникам проектного процесса.

- 7. В целях согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории администрации города Шумерля уведомляет уполномоченные лица о готовности дизайн-проекта (созданного с учетом разработанных жителями планов) в течение 3 рабочих дней со дня изготовления дизайн-проекта.

- 8. Уполномоченные лица обеспечивают согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня получения уведомления о готовности дизайн-проекта.

- 9. Дизайн-проект после согласования уполномоченными лицами утверждается общественной комиссией администрации города Шумерля. Решение об утверждении дизайн-проекта оформляется в виде протокола заседания комиссии и в срок не позднее 2 рабочих дней после проведения заседания комиссии размещается на официальных сайтах администрации города Шумерля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- 9.1. Обязательным условием утверждения дизайн-проекта является внесение в полном объеме на лицевой счет, открытый муниципальному унитарному предприятию в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности, денежных средств в размере доли финансового участия собственников в выполнении работ по благоустройству дворовой территории и/или представление гарантийного письма по трудовому участию конкретных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовой территории от уполномоченных лиц.

- 9.2. С учетом публичных обсуждений дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий должны быть утверждены в срок до 01.03.2018 года.

- 10. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

- 11. В случае, если в установленные настоящим Порядком сроки дизайн-проект не согласован уполномоченными лицами, дворовая территория не подлежит включению в программу.

Приложение № 5

к муниципальной программе города Шумерли Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»

# Подпрограмма 2

# «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»
муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»

# Паспорт
подпрограммы 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»
муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики. |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - - | МАУК «Городской парк культуры и отдыха»; Отраслевые и структурные подразделения администрации города Шумерля. |
| Участники муниципальной подпрограммы Цель муниципальной подпрограммы | - - | МАУК «Городской парк культуры и отдыха»; Отраслевые и структурные подразделения администрации города Шумерля. Повышение качества и комфорта городской среды в г. Шумерля. |
| Задача муниципальной подпрограммы | - | Повышение уровня благоустройства территорий города; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | К 2022 году будут достигнуты следующие целевые показатели: количество мест массового отдыха населения, улучшивших эстетических облик 5 ед. |
| Срок реализации подпрограммы | - | 2018-2022 годы |
| Объем финансирования подпрограммы | - | Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 2 042,4 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 722,8 тыс. рублей; в 2019 году – 659,8тыс. рублей; в 2020 году – 659,8тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 1905,5 тыс. рублей в том числе: в 2018 году – 626,7 тыс. рублей; в 2019 году – 639,4 тыс. рублей; в 2020 году – 639,4 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 60,8 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 20,0 тыс. рублей; в 2019 году – 20,4 тыс. рублей; в 2020 году – 20,4 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0тыс. рублей; в 2022 году – 0,0тыс. рублей; бюджета города Шумерли – 76,1 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 76,1 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Шумерли на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | Улучшение качества жизни населения; облагораживание внешнего облика городов. |

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) - одна из актуальных задач, последовательное решение которой позволит создать благоприятную жизненную среду и комфортные условия жизни и деятельности для населения города.

Парк занимает обширную территорию (17,21 га), которая требует постоянного ухода и благоустройства. Сотрудники парка выполняют все работы, требуемые для удобства и приятного отдыха посетителей, нормального функционирования парка. В городском парке ведется работа на организацию досуга населения, создание малых архитектурных форм, благоустройство территории, организацию и проведение озеленительных мероприятий Основная задача - обеспечить комплексное развитие всех сфер деятельности парка, поддерживать в пригодном для эксплуатации состоянии все элементы парковой структуры.

Не удовлетворяет современным требованиям база аттракционного хозяйства. Срок эксплуатации аттракционов составляет более 30 лет. Для организации массового отдыха населения в городском парке культуры и отдыха необходимо обновление и приобретение стационарных аттракционов, которые могли бы эксплуатироваться на протяжении любого периода года. Необходимо осуществить ремонт дорожек, ремонт электроосвещения, реконструировать танцевальную площадку, что позволило бы организовать досуг молодежи.

- Благоустройство города включает в себя мероприятия по улучшению санитарно-экологических условий жилой застройки, транспортного и инженерного обслуживания населения, искусственному освещению территорий и оснащению их необходимой инфраструктурой, оздоровлению окружающей среды с применением комплексного озеленения, в том числе ландшафтного дизайна.

- За последние годы заметно изменился облик г. Шумерля, в них появились пешеходные тротуары, современные малые архитектурные формы, фонтаны, вазоны, клумбы, а также другие элементы благоустройства.

# В рамках подпрограммы «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» (далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа) будет реализовано основное мероприятие, которое направлено на реализацию целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. Реализация данного основного мероприятия позволит обеспечить достижение целевого индикатора и показателя подпрограммы.

Раздел II. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты программы, сроки реализации программы

Приоритеты реализации подпрограммы определены основными направлениями реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007 года N 8 «Об организации местного самоуправления Чувашской Республики», в сфере жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

Целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды в г. Шумерля.

Цель подпрограммы соответствует стратегической цели государственной жилищной политики - созданию комфортной среды для проживания и жизнедеятельности человека, а также целям муниципальной программы.

Задачей подпрограммы является повышение уровня благоустройства территорий города.

Реализация подпрограммы осуществляется в 2018 - 2022 годах.

Целевым индикатором и показателем подпрограммы является количество мест массового отдыха, улучшивших эстетический облик.

Состав индикаторов приведен в приложении №1 к муниципальной программе.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются улучшение качества жизни населения и облагораживание внешнего облика города.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное общественное пространство.

Срок реализации муниципальной программы – 2018-2022 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма реализуется в рамках 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков). Основное мероприятие направлено на облагораживание внешнего облика г. Шумерля, на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в г. Шумерля.

Основное мероприятие подпрограммы направлено на реализацию целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом и предусматривает мероприятия по финансовому обеспечению, организационные мероприятия и мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации подпрограммы.

Реализация основного мероприятия обеспечит достижение целевого индикатора и показателя подпрограммы.

Обобщенная 	характеристика реализуемого в составе подпрограммы основного мероприятия представлена в приложении № 2 муниципальной программы.

IV. Обеспечение реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 2 042,4 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 1 905,5 тыс. руб., республиканский бюджет – 60,8 тыс. руб., бюджет города Шумерли – 76,1 тыс. руб., внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице.

(тыс.руб.)

| Годы | Всего объем финансирования | В том числе за счет средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | бюджета города Шумерли | внебюджетных источников |
| 2018 | 722,8 | 626,7 | 20,0 | 76,1 | 0,0 |
| 2019 | 659,8 | 639,4 | 20,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 659,8 | 639,4 | 20,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Итого | 2 042,4 | 1 905,5 | 60,8 | 76,1 | 0,0 |

Уровень и порядок софинансирования подпрограммы определён в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики с учетом реальной потребности муниципального образования города Шумерля и экономически обоснованного прогнозирования.

Объем финансирования подпрограммы уточняются при формировании бюджета города Шумерля на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение подпрограммы изложено в приложении № 3 к настоящей программе.