| ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИ ÇĚРПӲ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ÇĚРПӲ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШӐНУ 2017 ҫ. октябрӗн 11-мӗшӗ № 676 Çӗрпÿ хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11 октября 2017 года № 676 г. Цивильск |

Об утверждении модельного комплекса мер (дорожная карта) по развитию жилищно-коммунального хозяйства Цивильского района в сфере теплоснабжения на 2017 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом Цивильского района Чувашской Республики, администрация Цивильского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить модельный комплекс мер (дорожная карта) по развитию жилищно-коммунального хозяйства Цивильского района в сфере теплоснабжения на 2017 - 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и жкх администрации Цивильского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации

Цивильского района	                                                                          Б.Н. Марков

|  |  | Приложение к постановлению администрации Цивильского района от 11 октября 2017 г №676 |
| --- | --- | --- |

Модельный комплекс мер («дорожная карта»)

по развитию жилищно-коммунального хозяйства Цивильского района в сфере теплоснабжения на 2017-2020 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Предлагаемый механизм реализации | Индикаторы | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвентаризация договоров с потребителями услуг | Поступление в бюджет не менее 3,5 млн.руб. (прямые платежи (договора) с потребителями | 1. Инвентаризация договоров теплоснабжения по которым отсутствуют приборы учета тепловой энергии. 2. Инвентаризация сроков поверки приборов учета тепловой энергии потребителей (выявление приборов с истекшим сроков поверки). 3. Инвентаризация потребителей (составление карты по каждой котельной) | Увеличение выручки от реализации тепловой энергии | Постоянно до 01 ноября | Теплоснабжающая организация (контроль отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района) |
| 2 | Установка приборов учета теплоэнергии на выходе каждой котельной | Актуализирует учет потерь тепловой энергии на участке от поставщика до потребителя. Выявления участков с наибольшими потерями, принятие мер по их ликвидации | Стоимость установки приборов учета 0,4-0,5 млн.руб.* | Уменьшение потерь тепловой энергии | До 01.10.2018 | теплоснабжающая организация, администрация Цивильского городского поселения, финансовый отдел администрации Цивильского района (контроль - отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района) |
| 3 | Контроль состояния приборов учета тепловой энергии на источнике теплоты | Доначисление дополнительно по выявленным фактам | Проверка приборов учета тепловой энергии на соответствие пройденной поверки | Предупреждение убытков предприятия | постоянно | теплоснабжающая организация (контроль - отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района) |
| 4 | Корректировка схемы теплоснабжения г.Цивильск с ревизией утеплителя на действующих магистралях теплоснабжения | Составление комплексного плана по реконструкции газовых сетей города и перевода многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление | Контроль за проведением подрядчиком работ, вынесение схемы на рассмотрение Собрания депутатов г.Цивильск | Возможность перевода жилых домов на индивидуальное отопление | До 01.06.2018 | администрация Цивильского городского поселения, отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района |
| 5 | Перевод объектов на индивидуальное отопление: 2 многоквартирных жилых дома ул.Гагарина, дд.7,9 г.Цивильск | Уменьшение убытка теплоснабжающей организации (с возможностью расселения) | Подготовка пакета документов по переводу на индивидуальное отопление и работа по отдельному графику | Уменьшение убытка теплоснабжающей организации | До 01.10.2019 | администрация Цивильского городского поселения, отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильскского района, председатели многоквартирных жилых домов по ул.Гагарина, дд.7,9 г.Цивильск |
| 6 | Перевод объектов на индивидуальное отопление: 1 многоквартирного жилого дома ул.Гагарина, д.23 г. Цивильск | Уменьшение убытка теплоснабжающей организации | Подготовка пакета документов по переводу на индивидуальное отопление и работа по отдельному графику | Уменьшаются потери предприятия, уменьшаются убытки | До 01.10.2020 | администрация Цивильского городского поселения, отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильскского района, председатели многоквартирных жилых домов по ул.Гагарина, д.23 г. Цивильск |
| 7 | Строительство топочной многоквартирного жилого дома ул.П.Иванова, д.7А | Позволит снизить потери по транспортировке тепловой энергии | Реконструкция тепловых сетей: -разработка проекта до 01.04.2018, стоимость 500 тыс.руб.* - подготовка конкурсной документации на строительсвто, проведение работ по строительству тепловых сетей - 2,7 млн.руб.* | Уменьшение убытков предприятия | До 01.09.2018 | администрация Цивильского городского поселения, отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильскского района |
|  | ВСЕГО |  | Все проведенные мероприятия позволят сэкономить бюджету Цивильского района 2 700 000 руб. ежегодно (при наличии финансового обеспечения данных мероприятий) |