| - Чǎваш Республики - Муркаш районĕн администрацийĕ - ЙЫШĂНУ 2017 ç. № Муркаш сали |  | Чувашская Республика Администрация Моргаушского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.06.2017 г. № 487 с. Моргауши |
| --- | --- | --- |

О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Моргаушского района Чувашской Республики к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года

## В целях своевременной и качественной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса  и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года администрация Моргаушского района Чувашской Республики постановляет:

- Создать рабочую комиссию по координации и оценке готовности объектов топливно-энергетического комплекса  и жилищно-коммунального хозяйства Моргаушского района Чувашской Республики к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года в следующем составе:

Никитин В.Г. – заместитель главы администрации района - начальник отдела капитального строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Республики, председатель комиссии;

Виноградова О.С. – ведущий специалист-эксперт отдела капитального строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Республики, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Ананьева Р.И.- начальник финансового отдела администрации Моргаушского района Чувашской Республики;

Дипломатова З.Ю. – начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики;

Егоров В.В. – начальник Моргаушского филиала СЭС ОАО «Чувашэнерго» (по согласованию);

Бандурин С.Н. – директор Ядринского филиала ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» (по согласованию);

Маврин С.А. – старший государственный инспектор Приволжского управления Ростехнадзора по ЧР (по согласованию);

Баринов В.А. -  государственный инспектор Приволжского управления Ростехнадзора по ЧР (по согласованию);

Головин С.В. -  государственный инспектор Приволжского управления Ростехнадзора по ЧР (по согласованию);

Любимов Г.Ю.  – начальник отдела специальных программ администрации Моргаушского района Чувашской Республики;

Любимов Н.В. – директор ООО «УК ЖКХ» (по согласованию);

Тимофеев С.Н. – директор МУП ЖКХ «Моргаушское»;

Шалтынов Д.П. – главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в с. Моргауши (по согласованию).

2. Утвердить План мероприятий  по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса,  жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы к осеннее - зимнему периоду 2017-2018 года (приложение №1).

3. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям предприятий и организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии:

- завершить подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону       2017-2018 года  к 15 сентябрю 2017 года;

- обеспечить текущие платежи и погашение просроченной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы к 15 сентябрю 2017 года;

- оформить паспорта готовности объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2017-2018 года к 15 ноябрю 2017 года;

- обеспечить выполнение Плана мероприятий, объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года, объемов замены ветхих тепловых и водопроводных сетей на 2017 год, предоставлении информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период по форме согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

- своевременно заключить договора на поставку природного газа;

- обеспечить реализацию программ повышения энергоэффективности и энергосбережения, внедрение энергосберегающих технологий;

- организовать учебу, повышение квалификации и аттестацию обслуживающего персонала энергетических объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- информировать о ходе выполнения настоящего постановления  администрацию Моргаушского района к 1 сентября  2017 года.

4. Начальнику отдела специальных программ администрации Моргаушского района Чувашской Республики провести до 1 сентября  2017 года учение по отработке оперативных и скоординированных действий при выполнении аварийно-восстановительных работ на коммунальных объектах, подготовить и утвердить  план действий по привлечению сил и средств предприятий и организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности по оперативному устранению возможных аварий и стихийных бедствий в отопительный период 2017-2018 года.

5. Признать утратившим силу постановление  администрации Моргаушского района Чувашской Республики  от 07.06.2016 года № 291 «О подготовке энергетики и  жилищно-коммунального хозяйства Моргаушского района Чувашской Республики к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг.»

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел капитального строительства и развития общественной  инфраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Республики.

Глава администрации

Моргаушского района                                                                             Р.Н. Тимофеев

Исп. Виноградова О. С.

Приложение №1

к постановлению администрации

Моргаушского района

от ________ года № ____

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года  по Моргаушскому району Чувашской Республики.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Запланированный объем | Срок выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЖИЛОЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1.1. | Весеннее и осеннее обследование жилого фонда, составление титульного списка на капитальный и текущий ремонт жилого фонда | домов | 93 | апрель сентябрь | Управляющие компании, ТСЖ (по согласованию) |
| 1.2. | Текущий и капитальный ремонт по решению общего собрания собственников жилья | тыс. м² | 15,0 | апрель-октябрь | Управляющие компании, ТСЖ (по согласованию) |
| 1.3 | Промывка внутридомовых систем теплоснабжения, ревизия задвижек в коллекторах и тепловых узлах | домов | 22 | Июнь-август | Управляющие компании (по согласованию) |
| 1.4. | Оформление паспортов готовности жилого фонда к отопительному сезону | домов | 93 | апрель сентябрь | Управляющие компании, ТСЖ (по согласованию) |
| 2. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1. | Обследование объектов теплоснабжения для определения технического состояния, объема предстоящих работ к отопительному сезону 2017-2018 года | шт. | 15 | Май-июнь | Организации, участвующие в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой, независимо от организационно-правовых форм и видов собственности (по согласованию) |
| 2.2. | Ревизия, ремонт котлов и всего оборудования котельного хозяйства, ремонт тепловых сетей | шт. | 4 | май-сентябрь |  |
| 2.3. | Ремонт и проверка дымоходов, измерение сопротивления электропроводки | шт. | 15 | июнь-август |  |
| 2.4. | Окраска газопроводов, косметический ремонт зданий котельного хозяйства | - | - | июнь-август |  |
| 2.5. | Госпроверка газовых счетчиков, КИП | - | - | июль-август |  |
| 2.6. | Гидравлическое испытание теплосетей, промывка систем теплоснабжения, ревизия задвижек в коллекторах и тепловых узлах | км. | 5,174 | июнь-сентябрь |  |
| 2.7. | Составление договоров с ООО «Чувашрегионгаз» на поставку газа на 2018год, оплата за потребляемый газ | - | - | ноябрь, в течение отопительного сезона |  |
| 2.8. | Комплектация штата котельных обученным и аттестованным персоналом, переаттестация газооператоров. | - | - | август |  |
| 2.9. | Подготовка и оформление нормативно-технической документации, инструкций и схем по котельному хозяйству | - | - | август |  |
| 2.10. | Оформление паспортов готовности объектов теплоснабжения к отопительному сезону | шт. | 15 | до 15 сентября |  |
| 2.13. | Приемка объектов теплоснабжения с получением разрешения на пуск газа с участием инспектора РГТИ | шт. | 15 | до 15 сентября |  |
| 2.14. | Предварительная защита лимита газа на 2018 год | - | - | апрель | В.Г. Никитин – начальник отдела капитального строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района |
| 2.15. | Капитальный ремонт и замена неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года | шт. | 1 | до 15 сентября | Предприятия ЖКХ (по согласованию) |
| 2.16. | Замена ветхих тепловых сетей на 2017 год | км | 0 | до 15 сентября | Предприятия ЖКХ (по согласованию) |
| 2.17. | Замена ветхой водопроводной сети на 2017 год | км | 0 | до 15 сентября | Предприятия ЖКХ (по согласованию) |
| 2.18. | Установка блочно-модульной котельной 2017 год | шт. | 0 | до октября |  |
| 2.19. | Проверка хода подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 года | - | - | июнь-сентябрь | О.С. Виноградова |
| 3 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 3.1. | Ревизия, техническое обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций, линий электропередач | шт. км. | - | май-сентябрь | Предприятия ЖКХ, Моргаушский филиал СЭС ОАО «Чувашэнерго» (по согласованию) |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт водонапорных башен, скважин, колодцев, водопроводных сетей, ревизия задвижек | шт. км. | 4 | май-сентябрь | Предприятия ЖКХ, главы сельских поселений (по согласованию) |
| 5 | КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ И ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |
| 5.1. | Ремонт колодцев, промывка главных коллекторов, ремонт сетей | км. | 6 шт 0,5 км. | май-август | Предприятия ЖКХ (по согласованию) |
| 5.2. | Текущий ремонт оборудования очистных сооружений | шт. | 3 | май-август | Предприятия ЖКХ (по согласованию) |

Приложение №2

к постановлению администрации

Моргаушского района

от ________ года № ____

Информация

о подготовке жилищного фонда к работе

в осенне-зимний период на ___ ______________ 2017 года

(форма)

|  | Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района (городского округа), единиц | Промывка и опрессовка, единиц |  | Замена внутридомовых сетей, пог. метров |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  | Оформление паспортов готовности жилищного фонда, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | домов | узлов | водоснабжения | канализации | теплоснабжения | электроснабжения | газоснабжения | кровель домов, кв. метров | отмостков домов, кв. метров | отопительных печей, штук | дымоходов, штук | фасадов, количество домов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации

муниципального района (городского округа)       _____________________

(подпись, дата)