О неотложных мерах по безаварийному пропуску паводковых вод в 2018 году

В связи с приближением сроков прохождения весенних паводковых вод и в целях безаварийного пропуска  и возможных неблагоприятных последствий весеннего паводка Администрация Урмарского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав районной противопаводковой комиссии:

- Иванова Н.Г. - заместитель главы администрации - начальник отдела строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Урмарского района – председатель комиссии;

- Ефимов Ю.Н. – заведующий сектором по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям – заместитель председателя комиссии;

- Николаев Н.М. - главный специалист – эксперт – агроном отдела сельского хозяйства и экологии администрации Урмарского района;

- Сергеев В.К. - главный специалист – эксперт – эколог отдела сельского хозяйства и экологии администрации Урмарского района;

## - Иванов Ю.Г.– директор ООО «Водоканал» (по согласованию);

- Кондратьев А.Ю. –  начальник ОГИБДД  МО МВД РФ «Урмарский» (по согласованию);

- Васильев Н.Г. – начальник районной эксплуатационной службы Урмарского газового участка филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Козловке (по согласованию);

- Петров В.С. – начальник Урмарского РЭС Южного производственного отделения филиала ОАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» (по согласованию);

- Семенов В.И.  – начальник ЛТЦ Урмарский МЦЭТ  гор. Канаш филиала ЧР ОАО   «Ростелеком» (по  согласованию);

- Викторов О. В. – генеральный директор ООО «УК ЖКХ Урмарского района» (по согласованию):

- Васильева И.А. – генеральный директор ООО «Ликта» (по согласованию);

- Макаров А.В. – директор ООО «Транспортник» (по согласованию).

- главы поселений (по согласованию)

2. Утвердить  План мероприятий по проведению работ на период прохождения весенних паводковых вод по Урмарскому району в 2018 году (прилагается).

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, руководителям сельскохозяйственных предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности: принять меры по приведению в готовность объектов народного хозяйства к весеннему паводку;  принять меры по созданию дежурных бригад и закреплению за ними соответствующей техники, а также созданию определенного запаса строительных материалов;  обратить особое внимание на защиту от воздействия паводковых вод прудов, плотин, мостовых переходов, очистных сооружений и системы артезианских скважин; обратить внимание на сохранность складов зерна и минеральных удобрений, машинотракторных парков; обеспечить своевременный завоз строительных материалов на строящиеся объекты, семян, кормов, минеральных удобрений.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на Иванову Н.Г. - заместителя главы администрации - начальника отдела строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Урмарского района

5. Признать утратившим силу постановление администрации Урмарского района  № 113 от 71.02.2017  «О неотложных мерах по безаварийному пропуску паводковых вод в 2017 году».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

Урмарского района                                                                                                      А.В.Васильев

Н.М.Николаев

2-14-15

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации Урмарского района Чувашской Республики

от 06.02.2018 № 107

План мероприятий

по проведению работ на период прохождения весенних паводковых вод по Урмарскому району в 2018 году

| №/№ | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание противопаводковой комиссии по вопросу подготовки к весеннему паводку с участием глав сельских поселений | 01.03.2018 г. | Председатель противопаводковой комиссии |
| 2. | Создание на территории поселений противопаводковых штабов | февраль - март | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 3. | Проверка готовности водоотводных и водопропускных сооружений, дренажи к пропуску паводковых вод. Очистка от снега и наледи входной части дренажей, оголовков труб, открытых лотков. | 22.03.2018 г. | Руководители хозяйств и главы поселений района (по согласованию) |
| 4. | Обеспечение нормального пропуска весенних паводковых вод под мостами. Контроль за уровнем воды и возможным изменением русла реки | период прохождения паводка | Главы поселений района (по согласованию) |
| 5. | Формирование дежурных бригад на территории сельского поселения и утверждение графика работы | 22.03.2018 г. | Руководители хозяйств и главы поселений района (по согласованию) |
| 6. | Регулирование шлюзов на плотинах для контролируемого спуска воды | 23.03.2018 г. | Руководители хозяйств и главы поселений района (по согласованию) |
| 7. | Проведение обследования противопаводковой комиссией состояния гидротехнических сооружений | 27.03.2018 г. | Противопаводковая комиссия |
| 8 | Подготовка пунктов временного размещения населения в случае подтопления | период прохождения паводка | Глава Тегешевского сельского поселения (по согласованию) |
| 9 | Планирование эвакуации (временного отселения) населения из зон возможного затопления и заблаговременное ее проведение при угрозе затопления в д. Козыльяры Тегешевского сельского поселения | период прохождения паводка | Глава Тегешевского сельского поселения (по согласованию) |
| 10 | Обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости граждан, временно отселяемых из зоны подтопления (при необходимости) | период прохождения паводка | Отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Урмарского района |
| 11 | Развертывание медицинских пунктов на ПВР для оказания медицинской помощи (при необходимости). Готовность медицинских сил и средств к противоэпидемическим мероприятиям | период прохождения паводка | Урмарская ЦРБ, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе. |
| 12 | Осуществления контроля за состоянием автомобильных дорог. Внесение предложения о полном или частичном прекращении движения транспортных средств на отдельных участках при возникновении угрозы разрушения | период прохождения паводка | ОГИБДД МО МВД РФ «Урмарский», поселения района (по согласованию) |
| 13 | Организация работ по регулярной очистке мостовых переходов, водосточных труб, водосборных колодцев и перепускных труб плотин, лотков, коллекторов от мусора и льда. | период прохождения паводка | Главы поселений района (по согласованию), ООО «Ликта», ООО «Транспортник» поселения района (по согласованию) |
| 14 | После прохождения паводковых вод в местах застоя воды в канавах и в других местах вдоль автодорог проведение расчистки мусора и спуск застоявшейся воды | период прохождения паводка | ООО «Ликта», ООО «Транспортник» поселения района (по согласованию) |
| 15 | Заготовка необходимых материалов для устранения последствий прохождения паводковых вод | 05.04.2018 г. | Руководители хозяйств и главы поселений района (по согласованию) |
| 16 | Организация обхода трасс подземных и надземных газопроводов и сооружений согласно разработанным графикам | 05.04.2018 г. | Урмарский филиал ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Козловке (по согласованию) |
| 17 | Предотвращение попадания сточных вод в газовые колодцы, в случае попадания принять меры по удалению воды | период прохождения паводка | Урмарский филиал ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Козловке (по согласованию) |
| 18 | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы | Март-апрель | Противопаводковая комиссия |
| 19. | Организация работы по засыпке промоин, исправлению бровок земельного полотна, откосов после прохождения паводковых вод | 12.04.2018 г. | ООО «Ликта», ООО «Транспортник» поселения района (по согласованию) |
| 20. | Очистка территории, прилегающие к жилым домам от скопившегося мусора и несанкционированных свалок | 20.04.2018 г. | ООО «Управляющая кампания ЖКХ Урмарского района», главы поселений района (по согласованию) |
| 21. | В сельской местности обращение внимания на плотины, каскады прудов, мосты, на защиту машинотракторных парков, складов зерна и минеральных удобрений | период прохождения паводка | Руководители хозяйств, главы поселений района (по согласованию) |
| 22 | Проведение чистки снега с крыш арочных складов, животноводческих ферм и других приспособленных помещений | март - апрель | Руководители хозяйств, главы поселений района (по согласованию) |
| 23 | Во избежание подтапливания талыми водами проведение работы по оканавливанию вокруг животноводческих ферм, складов ядохимикатов, зернохранилищ. | апрель | Руководители хозяйств, главы поселений района (по согласованию) |
| 24 | Проведение мероприятий направленных на недопущение сноса жижи и навоза с прифермской территории паводковыми и талыми водами в водоемы и реки. | апрель | Руководители хозяйств, главы поселений района (по согласованию) |
| 25. | Обращение своевременного внимания на образовавшиеся водные заторы на полях, во избежание смыва плодородного слоя почвы и предотвращения начала эрозии | апрель | Руководители хозяйств, главы поселений района (по согласованию) |
| 26. | ГУ «Урмарская районная станция по борьбе с болезнями животных» государственной ветеринарной службы Чувашии ведение контроля по недопущению размыва паводковыми водами скотомогильников, в частности сибиреязвенных | апрель | ГУ «Урмарская районная станция по борьбе с болезнями животных» государственной ветеринарной службы Чувашии (по согласованию) |
| 27. | В период прохождения весеннего паводка организация дежурства в администрации района, на предприятиях и сельских поселениях | период прохождения паводка | Руководители хозяйств, главы поселений района (по согласованию) |

# Text boxes

×+ÂÀØ  ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈÍ

Â+ÐÌÀÐ ÐÀÉÎÍ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÉ/

## ÉÛØ+ÍÓ

_____________________ №

Â=ðìàð  ïîñåëîê\

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈЯ УРМАÐÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

×ÓÂÀØÑÊÎÉ   ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

## ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈЕ

06.02.2018 № 107

ï? Óðìàðû