- Приложение № 1

к постановлению администрации Красночетайского района Чувашской Республики

от         03.2018  №

П Л А Н

реализации муниципальной программы Красночетайского района 
«Информационное общество Красночетайского района» на 2018–2020 годы

| Наименование подпрограмм Муниципальной программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Красночетайского района) | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |  |  |  | x | x | x |
| Основное мероприятие 1. Формирование электронного правительства |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2020 |  | x | 58,9 в том числе бюджет Красночетайского района – 58,9 |
| 1.1. Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) органами местного самоуправления основных функций (услуг) | Администрация Красночетайского района | 01.01. 2018 | 31.12. 2020 | 100% государственных услуг, которые население может получить в электронном виде, и предоставление услуг в многофункциональных центрах | x | 58,9 в том числе бюджет Красночетайского района – 58,9 |
| 1.2 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах, в том числе путем приобретения программно-аппаратных комплексов и средств обеспечения информационной безопасности, закупки компьютерного оборудования | Администрация Красночетайского района | 01.01. 2018 | 31.12. 2020 |  | х | 0,0 |
| 1.3. Приобретение системного программного обеспечения | Администрация Красночетайского района | 01.01. 2018 | 31.12. 2020 |  | х | 0,0 |
| 1.4. Приобретение прикладного программного обеспечения для организации функционирования централизованной бухгалтерии | Администрация Красночетайского района | 01.01. 2018 | 31.12. 2020 |  | х | 0,0 |
| 1.5.Создание структурированной кабельной системы в централизованной бухгалтерии | Администрация Красночетайского района | 01.01. 2018 | 31.12. 2020 |  | х | 0,0 |
| 1.6. Развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для размещения информации о деятельности органов местного самоуправления Красночетайского района в форме открытых данных | Администрация Красночетайского района | 01.01. 2018 | 31.12. 2020 | информационная открытость деятельности органов местного самоуправления Красночетайского района | x | 0,0 |
| 1.7. Использование лицензионного программного обеспечения, в том числе переход на использование свободного программного обеспечения | Администрация Красночетайского района | 01.01. 2018 | 31.12. 2020 | x | x | 0,0 |
| Подпрограмма «Информационная среда» | Администрация Красночетайского района | 01.01. 2018 | 31.12. 2020 | x | x | x |
| Основное мероприятие 1. Средства массовой информации | x | x | x | x | x |  |
| 1.1. Информационная поддержка печатных средств массовой информации | Администрация Красночетайского района Газета «Пирĕн пурнăç» («Наша жизнь»)» | 01.01. 2018 | 31.12 2020 | освещение в печатных средствах массовой информации социально значимых вопросов, значимых мероприятий |  |  |

- Приложение № 2

к постановлению администрации Красночетайского района Чувашской Республики

от         03.2018  №

# Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы Красночетайского района Чувашской Республики «Информационное общество  Красночетайского района Чувашской Республики  на 2018 -2020 годы» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Группа (подгруппа) вида расходов |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Муниципальная программа | Информационное общество Красночетайского района на 2018-2020 годы | Сектор информационных ресурсов | х | х | х | х | всего | 58,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0113 | Ч600000000 | 000 | бюджет Красночетайского района | 58,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | Х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие информационных технологий | Сектор информационных ресурсов | х | х | х | х | всего | 58,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0113 | Ч610000000 | 000 | бюджет Красночетайского района | 58,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Формирование электронного правительства | Сектор информационных | х | х | х | х | всего | 58,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0113 | Ч610400000 | 000 | бюджет Красночетайского района | 58,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.1.2 | Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами функций (услуг) | Сектор информационных ресурсов | х | х | х | х | всего | 58,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0113 | Ч6104S3820 | 240 | бюджет Красночетайского района | 58,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.1.3 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах, в том числе путем приобретения программно-аппаратных комплексов и средств обеспечения информационной безопасности, закупки компьютерного оборудования | Сектор информационных ресурсов | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0113 | Ч6104S3820 | 240 | бюджет Красночетайского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.1.4 | Приобретение системного программного обеспечения | Сектор информационных ресурсов | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0113 | Ч6104S3820 | 240 | бюджет Красночетайского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.1.5 | Приобретение прикладного программного обеспечения для организации функционирования централизованной бухгалтерии | Сектор информационных ресурсов | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0113 | Ч6104S3820 | 240 | бюджет Красночетайского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.1.6 | Создание структурированной кабельной системы в централизованной бухгалтерии | Сектор информационных ресурсов | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0113 | Ч6104S3820 | 240 | бюджет Красночетайского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.1.7 | Развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для размещения информации о деятельности органов местного самоуправления Красночетайского района в форме открытых данных | Сектор информационных ресурсов | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0113 | Ч6104S3820 | 240 | бюджет Красночетайского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.1.8 | Использование лицензионного программного обеспечения, в том числе переход на использование свободного программного обеспечения | Сектор информационных ресурсов | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Красночетайского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Информационная среда | Администрация района | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | бюджет Красночетайского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Средства массовой информации | Администрация района | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | бюджет Красночетайского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 2.1.1 | Муниципальная поддержка печатных средств массовой информации | Администрация района | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | бюджет Красночетайского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |