3

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению Единой государственной информационной системы социального обеспечения в Аликовском районе Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом ФЗ-178 от 17 июля 1999 г. и в целях выполнения Постановления Правительства Российской Федерации                № 181 от 14 февраля 2017 г. администрация Аликовского района                             п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить состав рабочей группы по внедрению Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) в Аликовском районе Чувашской Республики (приложение № 1).

- Утвердить  План мероприятий («дорожная карта») по внедрению Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) в Аликовском районе Чувашской Республики (приложение № 2).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на                   заместителя главы администрации района по социальным вопросам – начальника отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации  Аликовского района Павлова П.П.

И.о. главы администрации

Аликовского района                                                                        Л.М. Никитина

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Аликовского района

от   03.08.2017 г.   № 724

Состав рабочей группы

по внедрению Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) в Аликовском районе Чувашской Республики

- Павлов Петр Петрович, заместитель главы администрации района по социальным вопросам – начальник отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации  Аликовского района, руководитель рабочей группы

- Николаева Наталья Вячеславовна, заместитель начальника отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации  Аликовского района, заместитель руководителя рабочей группы

- Игнатьев Евгений Евгеньевич, ведущий специалист-эксперт отдела организационно-контрольной, кадровой и правовой работы администрации Аликовского района, заместитель руководителя рабочей группы.

- Григорьева Галина Михайловна, начальник отдела социальной защиты населения Аликовского района казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, член рабочей группы (по согласованию)

- Терентьев Александр Юрьевич, начальник отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района, член рабочей группы

- Терентьева Маргарита Алексеевна, заместитель начальника отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района, член рабочей группы

- Яковлева Маргарита Владимировна, заведующий сектором финансового отдела администрации Аликовского района, член рабочей группы

- Григорьев Владислав Вячеславович, заведующий сектором информационного обеспечения администрации Аликовского района, член рабочей группы

- Семенова Людмила Степановна, заведующий сектором социального развития, культуры и архивного дела администрации Аликовского района, член рабочей группы

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Аликовского района

от   03.08.2017 г.   № 724

План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО)

в Аликовском районе Чувашской Республики

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Методическое и организационное обеспечение внедрения ЕГИССО |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по вопросу создания ЕГИССО с привлечением представителей всех органов местного самоуправления и учреждений на территории Аликовского района Чувашской Республики, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки) | 1 августа 2017г. | Заместитель главы администрации по социальным вопросам - начальник отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района |
| 2 | Формирование перечня органов государственной власти, органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги и иные социальные гарантии за счет регионального и муниципального бюджетов (поставщики информации) | 15 августа 2017г. | Рабочая группа |
| 3 | Проведение анализа нормативных правовых актов Аликовского района Чувашской Республики и учреждений на предмет необходимости внесения изменений в части предоставления в ЕГИССО информации о мерах социальной защиты (поддержки) | 15 августа 2017г. | Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы администрации Аликовского района |
| 4 | Обеспечение соотнесения мер социальной защиты (поддержки) предоставляемых за счет республиканского и муниципального бюджетов с Классификатором мер социальной защиты (поддержки), сформированным в ЕГИССО | 31 октября 2017 г. | Рабочая группа и иные поставщики информации |
| 5 | Заключение поставщиками информации соглашений с ПФР (ОПФР) о проведении сверки сведений с учетом условий подключения Чувашской Республики к ЕГИССО | август 2017 г | ОПФР по Аликовскому району Чувашской Республике – Чувашии(по согласованию), Рабочая группа, поставщики информации |
| 6 | Проведение сверки сведений, содержащихся в информационных ресурсах поставщиков информации, со сведениями Пенсионного фонда Российской Федерации (по СНИЛС) | сентябрь 2017г. | ОПФР по Аликовскому району Чувашской Республике – Чувашии (по согласованию), Рабочая группа, поставщики информации |
| 7 | Заключение соглашений о первичной загрузке в ЕГИССО сведений, содержащихся в информационных системах поставщиков информации | октябрь 2017г. | ОПФР по Аликовскому району Чувашской Республике – Чувашии (по согласованию), Рабочая группа, поставщики информации |
|  | II. Подготовка инфраструктуры для внедрения ЕГИССО |  |  |
| 9 | Проведение анализа (в т.ч. наличия) информационных систем (ресурсов) поставщиков информации | Август 2017 | Сектор информационного обеспечения администрации Аликовского района |

# Text boxes

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО   РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2017     № 724

с. Аликово

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 03.08.2017    724 №

Элĕк сали