3

Об утверждении дорожной карты по вводу  в оборот  неиспользуемых земель

В целях выполнения задач, поставленных Главой Чувашской Республики М.В.Игнатьевым перед органами местного самоуправления, по вводу в оборот необрабатываемых земель  сельскохозяйственного назначения  на территории Аликовского района администрация Аликовского района постановляет:

- Утвердить дорожную карту  по вводу в оборот неиспользуемых земель Аликовского района согласно приложению.

- Ответственным лицам  за организацию работы по вовлечению в   оборот в 2017 году необрабатываемых земель, закрепленных распоряжением главы администрации от 17.03.2017 года №06,  обеспечить  выполнение дорожной карты.

3. Контроль над выполнением данного постановления  возложить на первого заместителя главы администрации Аликовского района – начальника управления экономики, градостроительства  и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района Л.М.Никитину.

Глава администрации

Аликовского района                                                                          А.Н.Куликов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Аликовского района

от 22.09.2017 г. № 917

Дорожная карта на 2017 год по вводу  в оборот  неиспользуемых земель  сельскохозяйственного назначения, находящихся на территории Аликовского района

(в разрезе сельских поселений).

| №п/п | Кадастровый номер участка | Площадь, га | Собственник участка | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21:07:081601:337 | 20,68 | Администрация Таутовского сельского поселения | Проведены торги | Заключен договор аренды от 25 апреля 2017 № 1 на срок до 2042года |
| 2 | 21:07:081601:338 | 65,8 | Администрация Таутовского сельского поселения | Заключение договора на оценку земельного участка. Проведение торгов. | До 01.10.2017 года Не позднее 10.10.2017г |
| 3 | 21:07:081601:336 | 58,28 | Администрация Таутовского сельского поселения | Заключение договора на оценку земельного участка. Проведение торгов. | До 01.10.2017 года Не позднее 10.10.2017г |
| 4 | 21:07:071401:303 | 54,52 | Администрация Таутовского сельского поселения | Проведены торги | Заключен договор аренды от 17 августа 2017 №4 на срок до 2041 года |
| 5 | 21:07:000000:2885 | 25,87 | Администрация Аликовского района | Заключение договора на оценку земельного участка. Проведение торгов. | До 01.10.2017 года Не позднее 10.10.2017г |
| 6 |  | 96,7 | Администрация Аликовского района (ПБП по СХПК им. Свердлова) | Заключение договора с кадастровым инженером на изготовление кадастрово-межевого плана земельного участка для постановки его на кадастровый учет. | Срок завершения кадастрово-межевых работ ноябрь 2017 года. |
| 7 |  | 145 | Администрация Таутовского сельского поселения (земли сельхозназначения бывшего СХПК «им. Свердлова») | Заключение договора с кадастровым инженером на изготовление кадастрово-межевого плана земельного участка для постановки его на кадастровый учет. | Срок завершения кадастрово- межевых работ ноябрь 2017 года. |
| 8 |  | 37,5 | Администрация Аликовского района Земли поселений по доведению до 1 га | Заключение договора с кадастровым инженером на изготовление кадастрово-межевого плана земельного участка для постановки его на кадастровый учет. | Срок завершения кадастрово- межевых работ декабрь 2017 года. |
| 9 |  | 43 | Администрация Аликовского района (земли сельхозназначения бывшего СХПК «Таутово») | Заключение договора с кадастровым инженером на изготовление кадастрово-межевого плана земельного участка для постановки его на кадастровый учет. | Срок завершения кадастрово- межевых работ ноябрь 2017 года. |
| 10 |  | 25,1 | Администрация Аликовского района Земли поселения по доведению до 1 га (Таутовский) | Заключение договора с кадастровым инженером на изготовление кадастрово-межевого плана земельного участка для постановки его на кадастровый учет. | Срок завершения кадастрово- межевых работ декабрь 2017 года. |
| 11 |  | 293,7 | Администрация Таутовского сельского поселения (земели сельхозназначения бывшего СХПК «Таутово») | Заключение договора с кадастровым инженером на изготовление кадастрово-межевого плана земельного участка для постановки его на кадастровый учет. | Срок завершения кадастрово- межевых работ ноябрь 2017 года. |
| 12 |  | 7,2 | Администрация Аликовского района (ПБП по СХПК «Нива») | Заключение договора с кадастровым инженером на изготовление кадастрово-межевого плана земельного участка для постановки его на кадастровый учет. | Срок завершения кадастрово-межевых работ октябрь 2017 года. |
| 13 |  | 24 | Администрация Аликовского района Земли поселений по доведению до 1 га (Хирлеппосинский) | Заключение договора с кадастровым инженером на изготовление кадастрово-межевого плана земельного участка для постановки его на кадастровый учет. | Срок завершения кадастрово- межевых работ декабрь 2017 года. |
| 14 |  | 257 | Администрация Таутовского сельского поселения (земели сельхозназначения бывшего СХПК «Нива») | Заключение договора с кадастровым инженером на изготовление кадастрово-межевого плана земельного участка для постановки его на кадастровый учет. | Срок завершения кадастрово-межевых работ декабрь 2017 года. |
|  | Всего по Таутовскому сельскому поселению: | 1154,35 |  |  |  |
| 15 | 21:07:241601:247 | 55,2 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 года |
| 16 | 21:07:241601:248 | 103,5 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последу- ющей передачи материалов в Россельхоз-надзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 года |
| 17 | 21:07:261401:211 | 5,5 | Администрация Аликовского района | Проведены торги | Заключен договор аренды от 06 июня 2017 №11 на срок до 2036 года |
| 18 | 21:07:261401:212 | 21,4 | Администрация Аликовского района | Проведены торги | Заключен договор аренды от 06 июня 2017 №12 на срок до 2036 года |
| 19 | 21:07:261401:213 | 3,3 | Администрация Аликовского района | Проведены торги | Заключен договор аренды от 06 июня 2017 №13 на срок до 2036 года |
| 20 | 21:07:261401:214 | 9,9 | Администрация Аликовского района | Проведены торги | Заключен договор аренды от 06 июня 2017 №14 на срок до 2036 года |
| 21 | 21:07:241601 | 49 | Администрация Яндобинского сельского поселения ( земли сельхозназначения бывшегоСХПК «им.Калнина). | Заключение договора с кадастровым инженером на изготовление кадастрово-межевого плана земельного участка для постановки его на кадастровый учет. | Завершение межевых работ октябрь 2017 года. |
| 22 | 21:07:241601 | 90 | Администрация Яндобинского сельского поселения ( земли сельхозназначения бывшегоСХПК «им.Калнина). | Заключение договора с кадастровым инженером на изготовление кадастрово-межевого плана земельного участка для постановки его на кадастровый учет. | Завершение межевых работ октябрь 2017 года. |
| 23 | 21:07:240706 | 15,29 | Администрация Яндобинского сельского поселения ( земли сельхозназначения бывшего СХПК «им.Калнина»). | Заключение договора с кадастровым инженером на изготовление кадастрово-межевого плана земельного участка для постановки его на кадастровый учет. | Завершение межевых работ октябрь 2017 года. |
| 24 | 21:07:240706:83 | 49,0 | Администрация Аликовского района | Заключение договор на оценку земельного участка. Проведение торгов. | До 01.10.2017 года Не позднее 10.10.2017г |
|  | Всего по Яндобинскому сельскому поселению: | 402,09 |  |  |  |
| 25 | 21:07:040801:251 | 38,42 | Администрация Шумшевашского сельского поселения | Проведение торгов | 08.09.2017г. |
| 26 | 21:07: 040801:253 | 33,9 | Администрация Шумшевашского сельского поселения | Проведение торгов | 08.09.2017г |
| 27 |  | 312 га (13участков) | Администрация Шумшевашского сельского поселения (земли сельхозназначения бывшегоСХПК « «Шумшеваши»). | Заключение договора с кадастровым инженером на изго-товление кадастрово-межевого плана земельного участка для постановки его на кадастровый учет. | Завершение межевых работ октябрь 2017 года. |
| 28 |  | 246 га (5 участ-ков) | Администрация Шумшевашского сельского поселения (земли сельхозназначения бывшего СХПК «Пучах»). | Заключение договора с кадастровым инженером на изготовление кадастрово-межевого плана емельного участка для постановки его на кадастровый учет. | Завершение межевых работ декабрь 2017 года. |
| 29 |  | 206 га (4 участ-ка) | Администрация Шумшевашскогосельского поселения ( земли сельхозназначения бывшего СХПК «Выла»). | Заключение договора с кадастровым инженером на изго-товление кадастрово-межевого плана земельного участка для постановки его на кадастровый учет. | Завершение межевых работ декабрь 2017 года. |
| 30 |  | 358, 4 га (4 участ-ка) | Администрация Шумшевашского сельского поселения (земли сельхозназначения бывшего СХПК « Ямш»). | Заключение договора с кадастровым инженером на изготовление кадастро- во-межевого плана земельного участка для постановки его на кадастровый учет. | Завершение межевых работ декабрь 2017 года. |
|  | Всего поШумшеваш-скому сельскому поселению: | 1194,72 |  |  |  |
| 31 | 21:07:210901:252 | 58,3904 | Павлов Владимир Александрович | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последу- ющей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Сентябрь 2017 года |
| 32 | 21:07:210901:253 | 54,0263 | Павлов Владимир Александрович | Проведение комиссией по целевому и эффективному исполь-зованию земель выездного осмотра участка для последу- ющей передачи материалов в Россельхоз надзор по ЧР и Ульяновской области | Сентябрь 2017 года |
| 34 | 21:07:181101:124 | 100,036 | Павлов Владимир Александрович | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последу- ющей передачи материалов в Рос-сельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Сентябрь 2017 года |
| 35 | 21:07:210901:369 | 73,60 | Администрация Илгышевского сельского поселения | Проведение претензионной работы. | Сентябрь 2017 года |
| 36 | 21:07:210901:370 | 57,04 | Администрация Илгышевского сельского поселения | Заключение договора на оценку земельного участка. Проведение торгов. | До 01.10.2017 года. Не позднее 10.10.2017г |
| 37 | 21:07:222301:508 | 71,75 | Администрация Илгышевского сельского поселения | Заключение договора на оценку земельного участка. Проведение торгов. | До 01.10.2017 года. Не позднее 10.10.2017г |
| 38 | 21:07:210901:375 | 40,6442 | Администрация Аликовского района | Заключение договора на оценку земельного участка. Проведение торгов. | До 01.10.2017 года. Не позднее 10.10.2017г |
| 39 | 21:07:210901:236 | 30,0 | Частная | Проведение комиссией по целевому и эффективному использова-нию земель выездного осмотра участка для последу- ющей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 года |
| 40 | 21:07:210901:372 | 10,00 | Администрация Аликовского района | Заключение договора на оценку земельного участка. Проведение торгов. | До 01.10.2017 года. Не позднее 10.10.2017г |
| 41 | 21:07:200801:110 | 22,69 | Администрация Аликовского района | Заключение договора на оценку земельного участка. Проведение торгов. | До 01.10.2017 года. Не позднее 10.10.2017г |
| 42 | 21:07:222301:501 | 13,0 | Администрация Аликовского района | Заключение договора на оценку земельного участка. Проведение торгов. | До 01.10.2017 года. Не позднее 10.10.2017г |
| 43 | 21:07:222301:520 | 28,7 | Администрация Илгышевского сельского поселения | Заключение договора на оценку земельного участка. Проведение торгов. | До 01.10.2017 года. Не позднее 10.10.2017г |
| 44 | 21:07:222301 (17 земельных участков) | 477,03 | Администрация Илгышевского сельского поселения | Заключение договора с кадастровым инженером на изготовление кадастро- во-межевого плана земельного участка для постановки его на кадастровый учет. | Завершение межевых работ ноябрь 2017 года. |
|  | Всего по Илгышевскому сельскому поселению: | 1049,19 |  |  |  |
| 45 | 21:07:171701:61 | 3,94 | ООО «Плодородие- Лукоянов» | Проведение торгов Минюстом Чувашии | Сентябрь 2017 года |
| 46 | 21:07:060501:231 | 29,5 | ООО «Плодородие- Лукоянов» | Проведение торгов Минюстом Чувашии | Сентябрь 2017 года |
| 47 | 21:07:060501:230 | 11,82 | ООО «Плодородие- Лукоянов» | Проведение торгов Минюстом Чувашии | Сентябрь 2017 года |
| 48 | 21:07:060501:229 | 33,49 | ООО «Плодородие- Лукоянов» | Проведение торгов Минюстом Чувашии | Сентябрь 2017 года |
| 49 | 21:07:190104:24 | 78,80 | ООО «Плодородие- Лукоянов» | Проведение торгов Минюстом Чувашии | Сентябрь 2017 года |
| 50 | 21:07:170901:82 | 25,61 | ООО «Плодородие- Лукоянов» | Проведение торгов Минюстом Чувашии | Сентябрь 2017 года |
| 51 | 21:07:190401:85 | 17,73 | ООО «Плодородие- Лукоянов» | Проведение торгов Минюстом Чувашии | Сентябрь 2017 года |
| 52 | 21:07:170901:81 | 7,88 | ООО «Плодородие- Лукоянов» | Проведение торгов Минюстом Чувашии | Сентябрь 2017 года |
| 53 | 21:07:000000:234 | 34,88 | ООО «Плодородие- Лукоянов» | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Сентябрь 2017 года |
| 54 | 21:07:060501:226 | 17,73 | ООО «Плодородие- Лукоянов» | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Рос-сельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Сентябрь 2017 года |
| 55 | 21:07:181101:117 | 18,72 | ЗАО «Колос» | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выезднго осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Сентябрь 2017 года |
| 56 | 21:07:181101:116 | 87,16 | ЗАО «Колос» | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Сентябрь 2017 года |
| 57 | 21:07:181101:113 | 18,78 | ЗАО «Колос» | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Сентябрь 2017 года |
| 58 | 21:07:181101:184 | 32,48 | ООО «Плодородие- Лукоянов» | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Сентябрь 2017 года |
| 59 | 21:07:171701:116 | 12,41 | Администрация Аликовского района | Заключение договора на оценку земельного участка. Проведение торгов | До 01.10.2017 года. Не позднее 10.10.2017г |
| 60 | 21:07:060501:354 | 3,94 | Администрация Крымзарайкинского сельского поселения | Заключение договора на оценку земельного участка. Проведение торгов. | До 01.10.2017 года. Не позднее 10.10.2017г |
| 61 | 21:07:060501:356 | 1,97 | Администрация Крымзарайкинского сельского поселения | Заключение договора на оценку земельного участка. Проведение торгов | До 01.10.2017 года. Не позднее 10.10.2017г |
| 62 | 21:07:060501:355 | 1,97 | Администрация Крымзарайкинского сельского поселения | Заключение договора на оценку земельного участка. Проведение торгов. | До 01.10.2017 года. Не позднее 10.10.2017г |
| 63 | 21:07:060501:357 | 3,94 | Администрация Крымзарайкинского сельского поселения | Заключение договора на оценку земельного участка. Проведение торгов. | До 01.10.2017 года. Не позднее 10.10.2017г |
| 64 | 21:07:060501:393 | 58,8 | Администрация Крымзарайкинского сельского поселения | Заключение договора на оценку земельного участка. Проведение торгов. | До 01.10.2017 года. Не позднее 10.10.2017г |
| 65 | 21:07:171701 (14 земельных участков) | 162,2 | Администрация Крымзарайкинского сельского поселения (земли сельхозназначения бывшего КП «Родина»). | Заключение договора с кадастровым инженером на изготовление кадастро- во-межевого плана земельного участка для постановки его на кадастровый учет. | Завершение работ ноябрь месяц 2017 года |
| 66 | 21:07:181101 (12 земельных участков) | 244,69 | Администрация Крымзарайкинского сельского поселения (земли сельхозназначения бывшегоСХПК «Яргунькинский). | Заключение договора с кадастровым инженером на изготовление кадастро- во-межевого плана земельного участка для постановки его на кадастровый учет. | Завершение работ ноябрь месяц 2017 года |
|  | Всего по Крымзарайкин-скому сельскому поселению: | 903,05 |  |  |  |
| 67 | 21:07:190104:21 | 28,28 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение торгов Минюстом Чувашии | Сентябрь 2017 года |
| 68 | 21:07:190104:22 | 40,40 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение торгов Минюстом Чувашии | Сентябрь 2017 года |
| 69 | 21:07:181101:121 | 104,0 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение торгов Минюстом Чувашии | Сентябрь 2017 года |
| 70 | 21:07:181101:118 | 34.34 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение торгов Минюстом Чувашии | Сентябрь 2017 года |
| 71 | 21:07:181101:119 | 16.16 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение торгов Минюстом Чувашии | Сентябрь 2017 года |
| 72 | 21:07:200801:51 | 47.84 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение торгов Минюстом Чувашии | Сентябрь 2017 года |
| 73 | 21:07:200801:47 | 30.30 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение торгов Минюстом Чувашии | Сентябрь 2017 года |
| 74 | 21:07:200801:48 | 64.64 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение торгов Минюстом Чувашии | Сентябрь 2017 года |
| 75 | 21:07:200801:43 | 90.90 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение торгов Минюстом Чувашии | Сентябрь 2017 года |
| 76 | 21:07:200801:45 | 32.32 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение торгов Минюстом Чувашии | Сентябрь 2017 года |
| 77 | 21:07:181101:120 | 24.24 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение торгов Минюстом Чувашии | Сентябрь 2017 года |
| 78 | 21:07:181101:53 | 114.46 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение торгов Минюстом Чувашии | Сентябрь 2017 года |
| 79 | 21:07:200801:46 | 58.58 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение торгов Минюстом Чувашии | Сентябрь 2017 года |
| 80 | 21:07:200801:44 | 22.22 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение торгов Минюстом Чувашии | Сентябрь 2017 года |
| 81 | 21:07:200801:50 | 58.58 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение торгов Минюстом Чувашии | Сентябрь 2017 года |
| 82 | 21:07:200801:55 | 45.76 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение торгов Минюстом Чувашии | Сентябрь 2017 года |
|  | Всего по Питишевскому сельскому поселению: | 813,02 |  |  |  |
| 83 | 21:07:231101:418 | 10,7 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 год |
| 84 | 21:07:231101:412 | 25,68 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 год |
| 85 | 21:07:231101:413 | 42,8 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 год |
| 86 | 21:07:231101:91 | 3,5 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 год |
| 87 | 21:07:231101:414 | 8,56 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 год |
| 88 | 21:07:231101:415 | 8,56 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 год |
| 89 | 21:07:231101:419 | 14,98 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 год |
| 90 | 21:07:231101:420 | 6,42 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 год |
| 91 | 21:07:231101:111 | 3,76 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 год |
| 92 | 21:07:222301:388 | 18,8 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 год |
| 93 | 21:07:222301:389 | 37,6 | ООО «Плодородие-Лукоянов» | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 год |
| 94 | 21:07:231101:409 | 1,88 | частная | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 год |
| 95 | 21:07:231101:410 | 1,88 | частная | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 год |
| 96 | 21:07:231101:404 | 1,88 | частная | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 год |
| 97 | 21:07:231101:400 | 5,64 | частная | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 год |
| 98 | 21:07:231101:416 | 8,56 | частная | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 год |
| 99 | 21:07:231101:401 | 9,4 | частная | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 год |
| 100 | 21:07:231101:403 | 7,52 | частная | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 год |
| 101 | 21:07:231101:402 | 1,88 | частная | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 год |
| 102 | 21:07:231101:405 | 1,88 | частная | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 год |
| 103 | 21:07:231101:408 | 2,14 | частная | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 год |
| 104 | 21:07:231101:407 | 1,88 | частная | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 год |
| 105 | 21:07:231101:406 | 1,88 | частная | Проведение комиссией по целевому и эффективному использованию земель выездного осмотра участка для последующей передачи материалов в Россельхознадзор по ЧР и Ульяновской области | Октябрь 2017 год |
| 106 | 21:07:222301:393 | 11,97 | Администрация Аликовского района | Заключение договора на оценку земельного участка. Проведение торгов | До 01.10.2017 года. Не позднее 10.10.2017г |
| 107 | 21:07:222301:394 | 5,0 | Администрация Аликовского района | Заключение договора на оценку земельного участка. Проведение торгов | До 01.10.2017 года. Не позднее 10.10.2017г |
| 108 | 21:07:222301:392 | 7,56 | Администрация Аликовского района | Заключение договора на оценку земельного участка. Проведение торгов | До 01.10.2017 года. Не позднее 10.10.2017г |
|  | Всего по Чувашско-Сорминскому сельскому поселению: | 252,31 |  |  |  |
|  | Всего по Аликовскому району: | 5768,73 |  |  |  |

# Text boxes

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО   РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2017   № 917

с. Аликово

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 22.09.2017    917 №

Элĕк сали