| Ч`ваш Республики Улат`р хула АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШ~НУ « 09» 04 2018 г. № 251 Улат`р хули |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ города Алатыря ПОСТАНОВЛЕНИЕ « 09 » апреля 2018 г. №251 г. Алатырь |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление

администрации города Алатыря

Чувашской Республики

от 07.11.2017 г. №810

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Кабинета Министров Чувашской республики от 14.03.2014 № 77 «Об утверждении Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы и Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы» администрация города Алатыря

п о с т а н о в л я е т:

1. Изложить Приложения №1, №2 и №3 к постановлению администрации города Алатыря Чувашской Республики от 07.11.2017г. №810 «Об утверждении   краткосрочного   муниципального плана   реализации  Республиканской    программы капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на  территории города Алатыря Чувашской Республики, в 2018-2020 годах» в редакции Приложений №1, №2  и №3 к настоящему постановлению соответственно.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации по вопросам градостроительства и ЖКХ – начальника Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Алатыря  Ю.Ф. Ведина.

Глава администрации города Алатыря	                                 Ю. Н. Боголюбов

Согл.Захаров В.Н.

Исп :Рябова Л.А.

8(83531)2-03-09

Приложение №1

к постановлению   администрации г.Алатыря

от   «09» апреля  2018 г № 251

Краткосрочный муниципальный план

реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Алатыря Чувашской Республики, в 2018-2020 годах

| № пп | Адрес МКД | Год | Мате- риал стен | Коли-чество этажей в МКД | Коли-чество подъез- дов в МКД | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД | Ко-во жителей, зарегистри-рованных в МКД на дату утверждения Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в МКД, на 2014– 2043 годы | Вид ремонта общего имущества в МКД | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Удельная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадратно-го метра общей площади помещений МКД | Предель- ная стоимость капиталь- ного ремонта одного кв. м. общей площади помещений в МКД | Способ формиро- вания фонда капиталь- ного ремонта | Мини- маль-ный размер фонда капи-таль- ного ремонта (для домов, выбрав- ших спец- счет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в экс- плуата- цию много-квар- тирного дома | завер-шения послед-него капи- таль- ного ремон- та в МКД |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящих- ся в соб- ственности граждан |  |  | всего | за счет средств государствен- ной корпора- ции – Фонда содействия реформирова-нию ЖКХ | за счет средств государственной и муниципальной поддержки | за счет средств собствен- ников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета ЧР | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м |  | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2018 год |
| 1 | г.Алатырь, мкр. Стрелка д. 15 | 1969 |  | кирпич | 5 | 2 | 3 188,80 | 3 162,83 | 2 963,17 | 161 | система теплоснабжения | 5 077 401,77 |  |  |  | 5 077 401,77 | 1 592,26 | 14047,81 | на счете рег оператор | 6,30 |
| 2 | г.Алатырь, ул. Урицкого д.33 | 1972 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 581,88 | 3 581,88 | 2 884,11 | 129 | кровля мкд, система теплоснабжения | 8 089 658,92 |  |  |  | 8 089 658,92 | 2 258,50 | 14047,81 | на счете рег оператор | 6,30 |
| 3 | г.Алатырь, ул.Первомайская д. 78 | 1972 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 153,64 | 3 153,64 | 2 858,14 | 79 | кровля мкд | 1 354 048,00 |  |  |  | 1 354 048,00 | 429,36 | 14047,81 | на счете рег оператор | 6,30 |
| 4 | г.Алатырь, мкр. Стрелка д.1 | 1980 |  | панель | 5 | 5 | 3 525,92 | 3 525,92 | 3 279,53 | 150 | система теплоснабжения | 5 665 244,48 |  |  |  | 5 665 244,48 | 1 606,74 | 14047,81 | на счете рег оператор | 6,30 |
| 5 | г.Алатырь, мкр.Стрелка д.32 | 1975 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 275,24 | 3 275,24 | 3 096,77 | 154 | система электроснабжения | 1 684 894,88 |  |  |  | 1 684 894,88 | 514,43 | 14047,81 | на счете рег оператор | 6,30 |
| 6 | г.Алатырь, мкр.Стрелка, д.23 | 1969 |  | кирпич | 5 | 5 | 3 265,05 | 3 265,05 | 3 085,66 | 129 | кровля мкд | 2 598 599,00 |  |  |  | 2 598 599,00 | 795,88 | 14047,81 | на счете рег оператор | 6,30 |
| 7 | г.Алатырь, ул.Московская,д.175 | 2008 |  | кирпич | 5 | 3 | 2 476,40 | 2 476,40 | 2 116,60 | 91 | кровля мкд | 2 192 408,00 |  |  |  | 2 192 408,00 | 885,32 | 14047,81 | на счете рег оператор | 6,30 |
| 8 | г.Алатырь, ул.Стрелецкая, д.109 | 1975 |  | кирпич | 5 | 6 | 3 787,63 | 3 787,63 | 3 337,63 | 133 | система канализации и водоотведения | 1 357 142,56 |  |  |  | 1 357 142,56 | 358,31 | 14047,81 | на счете рег оператор | 6,30 |
| 9 | г.Алатырь, ул.Горького, д.36 | 1985 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 662,82 | 4 662,82 | 3 744,08 | 130 | система канализации и водоотведения | 1 680 717,81 |  |  |  | 1 680 717,81 | 360,45 | 14047,81 | на счете рег оператор | 6,30 |
| 10 | г.Алатырь, ул.Грибоедова, д.58А | 1991 |  | кирпич | 2 | 1 | 414,17 | 414,17 | 376,30 | 24 | кровля мкд (переустройство плоской на с катную) | 858 501,60 |  |  |  | 858 501,60 | 2 072,82 | 14047,81 | на счете рег оператор | 6,30 |
| 11 | г.Алатырь, ул.40 лет Победы, д.102 | 1979 |  | кирпич | 2 | 3 | 831,86 | 831,86 | 743,46 | 19 | система холодного водоснабжения, система канализации и водоотведения | 690 643,45 |  |  |  | 690 643,45 | 830,24 | 14047,81 | на счете рег оператор | 6,30 |
|  | Итого: 11 домов |  |  |  |  |  | 32 163,41 |  |  | 1199 |  | 31 249 260,47 |  |  |  | 31 249 260,47 |  |  |  |  |
| 2019 год |
| 1 | г.Алатырь, мкр.Стрелка д. 17 | 1971 |  | кирпич | 5 | 4 | 3384,95 | 3384,95 | 3212,92 | 145 | система теплоснабжения | 5 480 234,05 |  |  |  | 5 480 234,05 | 1 619,00 | 14047,81 | на счете рег оператор | 6,30 |
| 2 | г.Алатырь, мкр.Стрелка д.20 | 1975 |  | кирпич | 5 | 6 | 4589,43 | 4589,43 | 4082,19 | 172 | кровля мкд | 1 944 846,00 |  |  |  | 1 944 846,00 | 423,77 | 14047,81 | на счете рег оператор | 6,30 |
| 3 | г.Алатырь, ул.Московская д. 60 | 1981 |  | кирпич | 5 | 6 | 4183,23 | 4183,23 | 3568,84 | 136 | система теплоснабжения, системы ГВС и ХВС | 10 710 783,91 |  |  |  | 10 710 783,91 | 2 560,41 | 14047,81 | на счете рег оператор | 6,30 |
| 4 | г.Алатырь, ул.Первомайская д. 78 | 1972 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 153,64 | 3 153,64 | 2 858,14 | 79 | система теплоснабжения | 5 105 743,16 |  |  |  | 5 105 743,16 | 1 619,00 | 14047,81 | на счете рег оператор | 6,30 |
|  | Итого: 4 дома |  |  |  |  |  | 15 311,25 |  |  | 532 |  | 23 241 607,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |
| 1 | г.Алатырь, мкр.Стрелка д. 20 | 1975 |  | кирпич | 5 | 6 | 4589,43 | 4589,43 | 4082,19 | 172 | система холодного водоснабжения, система канализации и водоотведения, система теплоснабжения | 11 240 615,52 |  |  |  | 11 240 615,52 | 2 449,24 | 14047,81 | на счете рег оператора | 6,30 |
| 2 | г.Алатырь, мкр.Стрелка д. 30 | 1976 |  | панель | 5 | 4 | 3 135,35 | 3 135,35 | 3 011,03 | 93 | система холодного водоснабжения, кровля мкд, система теплоснабжения | 7 816 587,03 |  |  |  | 7 816 587,03 | 2 493,05 | 14047,81 | на счете рег оператора | 6,30 |
| 3 | г.Алатырь, ул.Первомайская д. 89 | 1976 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 267,00 | 3 267,00 | 3 125,84 | 133 | система холодного водоснабжения, система канализации и водоотведения, кровля мкд, система теплоснабжения | 9 465 022,08 |  |  |  | 9 465 022,08 | 2 897,16 | 14047,81 | на счете рег оператора | 6,30 |
|  | Итого: 3 дома |  |  |  |  |  | 10 991,78 |  |  | 398 |  | 28 522 224,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению   администрации г.Алатыря

от   «09» апреля  2018 г № 251

Реестр многоквартирных домов,

расположенных на территории города Алатыря Чувашской Республики, в отношении которых  планируется проведение  капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта, в 2018-2020 годах

| № пп | Адрес многоквартирного дома | Cтоимость капиталь- ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме – всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Замена коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Энергетическое обследование многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | ед. | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2018 год |
| г. Алатырь |
| 1 | мкр. Стрелка, д. 15 | 5 077 401,77 | 5 077 401,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Урицкого, д. 33 | 8 089 658,92 | 5 779 063,72 |  | 927,00 | 2 310 595,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Первомайская, д. 78 | 1 354 048,00 |  |  | 890,00 | 1 354 048,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | мкр. Стрелка, д. 1 | 5 665 244,48 | 5 665 244,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | мкр. Стрелка, д. 32 | 1 684 894,88 | 1 684 894,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | мкр. Стрелка, д. 23 | 2 598 599,00 | - |  | 1 144 | 2 598 599,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Московская, д. 175 | 2 192 408,00 |  |  | 888,00 | 2 192 408,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Стрелецкая, д. 109 | 1 357 142,56 | 1 357 142,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Горького, д. 36 | 1 680 717,81 | 1 680 717,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул.Грибоедова, д.58А | 858 501,60 | - | - | 341 | 858 501,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул.40 лет Победы, д.102 | 690 643,45 | 690 643,45 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого 11 МКД | 31 249 260,47 | 21 935 108,67 | - | - | 9 314 151,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год |
| г. Алатырь |
| 81 | г. Алатырь, мкр. Стрелка, д. 17 | 5 480 234,05 | 5 480 234,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | г. Алатырь, мкр. Стрелка, д. 20 | 1 944 846,00 |  |  | 1 236,00 | 1 944 846,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | г. Алатырь, ул. Московская, д. 60 | 10 710 783,91 | 10 710 783,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | г. Алатырь, ул. Первомайская, д. 78 | 5 105 743,16 | 5 105 743,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого 4 МКД | 23 241 607,12 | 21 296 761,12 |  | 1 236,00 | 1 944 846,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |
| г. Алатырь |
| 91 | г. Алатырь, мкр. Стрелка, д. 20 | 11 240 615,52 | 11 240 615,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | г. Алатырь, мкр. Стрелка, д. 30 | 7 816 587,03 | 6 520 023,03 |  | 824,00 | 1 296 564,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | г. Алатырь, ул. Первомайская, д. 89 | 9 465 022,08 | 8 001 667,08 |  | 930,00 | 1 463 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого 3 МКД | 28 522 224,63 | 25 762 305,63 |  | 1 754,00 | 2 759 919,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к постановлению   администрации г.Алатыря

от   «09» апреля  2018 г № 251

Планируемые показатели

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домах, расположенных на территории города Алатыря Чувашской Республики, в 2018-2020 годах

| № пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквар-тирных домов | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество многоквартирных домов | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал 2018 г. | II квартал 2018 г. | III квартал 2018 г. | IV квартал 2018 г. | всего | I квартал 2018 г. | II квартал 2018 г. | III квартал 2018 г. | IV квартал 2018 г. | всего |
|  |  | кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
|  | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | г. Алатырь | 32 163,41 | 1199 |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  | 31 249 260,47 | 31 249 260,47 |
|  | Итого | 32 163,41 | 1199 |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  | 31 249 260,47 | 31 249 260,47 |
| 2019 год |
|  | г. Алатырь | 15 311,25 | 532 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 23 241 607,12 | 23 241 607,12 |
|  | Итого | 15 311,25 | 532 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 23 241 607,12 | 23 241 607,12 |
| 2020 год |
|  | г. Алатырь | 10 991,78 | 398 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 28 522 224,63 | 28 522 224,63 |
|  | Итого | 10 991,78 | 398 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 28 522 224,63 | 28 522 224,63 |
|  | Всего по городу Алатырь за 2018–2020 годы | 58 466,44 | 2 129,00 |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  | 82 684 947,62 | 82 684 947,62 |