| Ч`ваш Республики Улат`р хула АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШ~НУ «25» 08 2017 г. №641 Улат`р хули |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ города Алатыря ПОСТАНОВЛЕНИЕ «25» августа 2017 г. № 641 г. Алатырь |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление

администрации города Алатыря

Чувашской Республики

от 15.07.2016г. №589

В связи с внесением изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики № 230 от 16.06.2016г  администрация города Алатыря

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 15.07.2016г. №589 « Об утверждении   краткосрочного   муниципального плана   реализации    Республиканской    программы капитального    ремонта      общего   имущества        в многоквартирных           домах,     расположенных  на  территории города Алатыря Чувашской Республики, на 2016-2017 годы», изложив Приложения №1 и №2 в редакции Приложений №1 и №2 соответственно к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу  подпункт 1.2. пункта 1 постановления администрации города Алатыря Чувашской Республики от 28.12.2016г. №1121 «О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 15.07.2016г. №589».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации по вопросам градостроительства и ЖКХ – начальника Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Алатыря  Ю.Ф. Ведина.

Глава администрации города Алатыря	                                     А.Ю. Герасимов

Исп: Захаров В.Н.

Рябова Л.А.

8(83531)2-03-09

Приложение №1

к постановлению   администрации г.Алатыря ЧР

от   «25» августа 2017 г №641

Краткосрочный муниципальный план

реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в

многоквартиных домах, расположенных на территории г.Алатыря Чувашской Республики, на 2016-2017 годы.

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей в многоквартирном доме | Количество подъездов в многоквартирном доме | Общая площадь МКД | Площадь помещений многоквартирного дома | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории ЧР, на 2014 - 2043 годы | Вид ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Удельная стоимость капитального ремонта одного квадратного метра общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта одного квадратного метра общей площади помещений в многоквартирном доме | Способ формирования фонда капитального ремонта | Минимальный размер фонда капитального ремонта (для домов, выбравших спецсчет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию МКД | завершения последнего капитального ремонта в МКД |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего | за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств государственной и муниципальной поддержки | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м |  | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | г. Алатырь, ул. Ярославская, д. 135 | 1967 |  | кирпич | 2 | 2 | 365,72 | 365,72 | 365,72 | 17 | ремонт крыши, систем канализации и водоотведения, холодного водоснабжения | 891 034,40 | 9 262,63 | 6 209,24 |  | 875 562,53 | 2 436,38 | 14 047,81 | на счете рег. оператора | 5,80 |
| 2 | г. Алатырь, мкр. Стрелка, д. 17 | 1971 |  | кирпич | 5 | 4 | 3384,95 | 3 384,95 | 3 271,45 | 145 | ремонт крыши, систем холодного водоснабжения, канализации и водоотведения | 3 159 885,59 | 32 848,20 | 22 019,91 |  | 3 105 017,48 | 933,51 | 14 047,81 | на счете рег. оператора | 5,80 |
| 3 | г. Алатырь, ул. Чайковского, д. 36 | 1972 |  | кирпич | 5 | 2 | 1721,86 | 1 721,86 | 1 673,37 | 67 | ремонт системы электроснабжения | 525 173,59 | 5 459,39 | 3 659,71 |  | 516 054,49 | 305,00 | 14 047,81 | на счете рег. оператора | 5,80 |
| 4 | г. Алатырь, ул. Ярославская, д. 139 | 1977 |  | кирпич | 2 | 4 | 710,36 | 710,36 | 710,36 | 32 | ремонт системы электроснабжения | 180 743,51 | 1 878,89 | 1 259,54 |  | 177 605,08 | 254,44 | 14 047,81 | на счете рег. оператора | 5,80 |
| 5 | г. Алатырь, ул. Московская, д. 114 | 1962 |  | кирпич | 3 | 2 | 958,29 | 958,29 | 958,29 | 27 | ремонт системы горячего водоснабжения | 506 382,95 | 16 762,59 | 11 489,07 |  | 478 131,29 | 528,42 | 14 047,81 | на счете рег. оператора | 5,80 |
| 6 | г. Алатырь, ул. Московская, д. 118 | 1981 |  | панель | 5 | 4 | 3105,46 | 3 105,46 | 3 105,46 | 102 | ремонт системы горячего водоснабжения | 183 885,93 |  |  |  | 183 885,93 | 59,21 | 14 047,81 | спецсчет | 183 885,93 |
|  | Итого: 6 домов |  |  |  |  |  | 10 246,64 | 10 246,64 | 10 084,65 | 390 |  | 5 447 105,97 | 66 211,70 | 44 637,47 |  | 5 336 256,80 | 531,60 |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению   администрации г.Алатыря ЧР

от  «25» августа 2017 г №641

# Реестр
многоквартирных домов, расположенных на территории города Алатыря  Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, на 2016-2017 годы.

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме - всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Замена коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Энергетическое обследование многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улица, N дома | рублей | рублей | рублей | кв. м | рублей | ед. | рублей | кв. м | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| г. Алатырь |
| 1 | г. Алатырь, ул. Ярославская, д. 135 | 891034,40 | 241889,19 | - | 283,00 | 649145,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | г. Алатырь, мкр. Стрелка, д. 17 | 3159885,59 | 1036050,48 | - | 936,00 | 2123835,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | г. Алатырь, ул. Чайковского, д. 36 | 525173,59 | 525173,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | г. Алатырь, ул. Ярославская, д. 139 | 180743,51 | 180743,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | г. Алатырь, ул. Московская, д. 114 | 506382,95 | 506382,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | г. Алатырь, ул. Московская, д. 118 | 183885,93 | 183885,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по городу Алатырь | 5447105,97 | 2674125,65 | - | 1219 | 2772980,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |