О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы г.Чебоксары к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и в целях создания необходимых условий для устойчивой работы городского хозяйства в осенне-зимний период 2018-2019 годов администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

1.1. план мероприятий по подготовке объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2018-2019 годов согласно приложению № 1;

1.2. план мероприятий по подготовке объектов внешнего благоустройства, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Чебоксары к отопительному сезону 2018-2019 годов согласно приложению № 2;

1.3. график выездных проверок хода подготовки котельных и тепловых сетей города к отопительному сезону 2018-2019 годов согласно приложению № 3;

1.4. порядок мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики согласно приложению № 4;

1.5. программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018-2019  годов на территории муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики согласно приложению № 5.

2. Администрациям Калининского, Ленинского, Московского районов города Чебоксары (Михайлов Я.Л., Андреев М.А., Петров А.Н.), Заволжскому территориальному управлению администрации города Чебоксары (Крутиков С.И.), МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» (Григорьев В.А.):

2.1. обеспечить контроль за выполнением планов предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и внутридомовых инженерных систем жилых домов независимо от выбранной собственниками формы управления;

2.2. еженедельно проводить анализ и представлять информацию в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары о ходе выполнения намеченных планов;

2.3. обеспечить выполнение мероприятий и получение пообъектных нарядов на пуск тепла до 15 сентября 2018 года.

3. Начальникам управлений образования (Захаров Д.А.), культуры и развития туризма (Маркова Л.В.), физкультуры и спорта (Малов А.Е.) администрации города Чебоксары:

3.1. обеспечить выполнение предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и инженерных систем муниципальных учреждений с устранением нарушений, выявленных в период прошедшего отопительного сезона;

3.2. еженедельно представлять информацию в Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары о ходе выполнения намеченных планов;

3.3. до 15 сентября 2018 года обеспечить выполнение мероприятий для получения пообъектных нарядов на пуск тепла.

4. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары (Филиппову В.И.) в период подготовки к отопительному сезону создать рабочую группу для еженедельного рассмотрения подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду.

5. Начальнику финансового управления администрации города Чебоксары (Чижанова Н.Р.), начальникам отраслевых управлений администрации города Чебоксары, руководителям учреждений, финансируемых из бюджета города Чебоксары, принять меры по освоению ассигнований, предусмотренных в бюджете города Чебоксары на 2018 год, а также средств, полученных от хозяйственной деятельности, на оплату текущих платежей и погашения задолженности за энергоресурсы.

6. МБУ «Управление жилищным фондом г. Чебоксары» (Григорьев В.А.) своевременно обеспечить в 2018 году качественный текущий и  капитальный ремонт многоквартирных домов.

7. МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» (Белов О.Г.):

7.1. до 1 сентября 2018 года обеспечить подготовку к работе в зимних условиях специальной уборочной техники, гидротехнических и других искусственных сооружений, дорожно-мостового хозяйства, проведение ямочного ремонта дорог и заготовку песчано-соляной смеси;

7.2. еженедельно представлять информацию в Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары о ходе выполнения намеченных планов.

8. Теплоснабжающим организациям, а также предприятиям и организациям, расположенным на территории города Чебоксары и имеющим источники теплоснабжения, для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией в срок до 1 ноября 2018 года согласно Положению об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период СО 153-34.08.105-2004, утвержденному Министерством промышленности и энергетики РФ от 25.08.2004, Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, оформить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период и предоставить в Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары.

9. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ Филиппова В.И.

# Глава администрации города Чебоксары 		      А.О. Ладыков

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от ____________ № _____

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2018-2019 годов

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСП «Чебоксарские тепловые сети» |
| 1. | Подготовка котельных, в т.ч.: - капитальный ремонт котлов; - текущий ремонт котлов | шт. шт. шт. | 55 7 162 | 15.09.18 |
| 2. | Подготовка тепловых сетей, в т.ч.: - капитальный ремонт тепловых сетей, - текущий ремонт, промывка и опрессовка тепловых сетей | км км км | 305,808 5,27 305,808 | - //- |
| 3. | Подготовка ЦТП | шт. | 34 | - //- |
| 4. | Подготовка насосных станций | шт. | 4 | - // - |
| 5. | Капитальный ремонт зданий и сооружений | шт. | 13 | - // - |
| 6. | Капитальный ремонт подогревателей | шт. | 16 | -//- |
| 7. | Обеспечение нормативного запаса твердого топлива | % | 100 | 15.09.18 |
| 8. | Обеспечение нормативного запаса резервного топлива | % | 100 | 15.09.18 |
| ОСП «Чебоксарские электрические сети» |
| 9. | Ремонт воздушных линий ВЛ-0,4/6/10 кВ | км | 46,07 | 15.09.18 |
| 10. | Ремонт кабельных линий КЛ-0,4/6/10 кВ | км | 5,06 | - // - |
| 11. | Ремонт электрооборудования ТП, РП | шт. | 51 | - //- |
| 12. | Ремонт силовых трансформаторов | шт. | 32 | - // - |
| 13 | Ремонт зданий и сооружений (ТП,КТП,РП) | шт. | 51 | - // - |
| Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» |
| 14. | Подготовка тепловых сетей, в т.ч.: - капитальный ремонт тепловых сетей, - текущий ремонт, промывка и опрессовка тепловых сетей | км. км. км. | 29,278 0 29,278 | 15.09.18 |
| 15. | Подготовка насосных станций | шт. | 4 | 31.08.18 |
| АО «Водоканал» |
| 16. | Замена ветхих водопроводных сетей | км | 2,4 | 15.09.18 |
| 17. | Замена ветхих канализационных сетей | км | 1 | - // - |
| 18. | Обследование и ремонт водозаборных сооружений | шт. | 2 | - // - |
| 19. | Ремонт колодцев -водопроводных -канализационных | шт. | 100 150 | - // - |
| 20. | Замена пожарных гидрантов | шт. | 12 | - // - |
| 21. | Ремонт и замена водоразборных колонок | шт. | 7 | - // - |
| 22. | Ремонт утеплительных тумб пожарных гидрантов | шт. | 20 | - // - |
| 23. | Санация водоводов | п.м. | 1100 | - // - |

______________________________________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от ____________ № _____

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов внешнего благоустройства, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Чебоксары

к отопительному сезону 2018-2019 годов

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Объем | Срок исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| 1. | По окончании весеннего паводка и осенней распутицы произвести технический осмотр мостов и путепроводов для выявления возможных разрушений с составлением дефектной ведомости | шт. | 18 | март-апрель, сентябрь-октябрь 2018 |
| 2. | Очистка водоотводных трубок и верхних площадок опор от грязи и мусора, зимой от снега и льда | шт. | 18 | в течение года |
| 3. | Произвести заготовку песка речного | тыс.т. | 41 | 01.09.2018 |
| 4. | Произвести заготовку технической соли | тыс.т. | 7 | - // - |
| 5. | Произвести заготовку песчано-соляной смеси (перемешивание) | тыс.т. | 48 | - // - |
| 6. | Произвести заготовку инертных материалов | т. | 500,0 | - // - |
| 7. | Провести подготовку снегоуборочной техники к работе в зимних условиях | ед. | 84 | - // - |
| 8. | Произвести рекультивацию снежных свалок после зимнего периода 2018-2019 гг. | ед. | 1 | - // - |
| 9. | Определить места под складирование снега по районам города | ед. | 1 | - // - |
| 10 | Произвести заготовку противогололедного реагента Бионорд | т. | 300 | 01.10.2018 |
| 11. | Произвести осмотр технического состояния коллекторов и колодцев сетей ливневой канализации. Составить дефектную ведомость. | км | 159 | в течение года |
| 12. | Произвести ремонт канализационных и дождеприемных колодцев | шт. | 220 | до 01.11.18 |
| 13. | Заменить решетки и люки дождеприемных и канализационных колодцев | шт. | по мере необ-ходи-мости | в течение года |
| 14. | Очистить от грязи и наносов дождеприемные и смотровые колодцы | шт. | 1100 | до 01.11.18 |
| 15. | Создать аварийную бригаду по обслуживанию ливневых сетей и укомплектовать следующей техникой: А/м ГАЗ-53 А/м ЗИЛ Экскаватор Илососная КО-510 Поливомоечная ПМ 130 Каналопромывочный агрегат | чел. ед. ед. ед. ед. ед. ед. | 10 1 1 1 1 2 1 | до 20.03.18 |
| 16. | Произвести спуск воды из Залива. Очистить акваторию Залива от мусора и водорослей | м2 | 3650 | октябрь 2018 |
| 17. | Произвести ревизию задвижки на донном водовыпуске дамбы-плотины Чебоксарского залива | шт. | 2 | октябрь 2018 |
| 18. | Выполнить работы по консервации оборудования насосной станции «Водообмен» №5 (насосы) | шт. | 2 | октябрь 2018 |
| 19. | Произвести очистку смотровых дождеприемных колодцев, водоприемных оголовков и лотков от грунта и мусора на Московской и Восточной набережных | шт. | 20 | сентябрь-октябрь 2018 |
| 20. | Уборка топляков и мусора в зоне всасывающих оголовков насосных станций Заволжья | - | по мере необ-ходи-мости | сентябрь-ноябрь 2018 |
| 21. | Перевод шахтно-дренажного коллектора на зимние условия эксплуатации. Закрытие ливневых и шахтных колодцев люками ВОС «Водоканал» д. Заовражное | шт. | 2 | октябрь-ноябрь 2018 |
| 22. | Выполнить работы по консервации фонтанов, работающих в Заливе, и городских фонтанов | шт. | 14 | сентябрь-октябрь 2018 |
| 23. | Проверить и восстановить герметичность ВРШ | шт. | 383 | октябрь 2018 |
| 24. | Провести замену электроламп частного сектора, в том числе: в поселках Альгешево, Южный, Чапаевский | шт. | 300 | октябрь 2018 |
| 25. | Провести контрольный осмотр освещения остановок общественного транспорта, подъездов и подходов к школам и другим общественным организациям | ед. | 300 | сентябрь 2018 |
| 26. | Создать неприкосновенный запас материалов, инструментов, электрооборудования для производства аварийно-восстановительных работ, в том числе: опоры изоляторы провода А-25 предохранители катушки для контакторов | шт. шт. м шт. шт. | 10 50 1000 100 20 | постоянно |
| 27. | Произвести замер нагрузок и напряжения. Составить план мероприятий | шт. | 383 | декабрь 2018 |
| Управляющие компании, ТСЖ, ЖК, ЖСК |
| 29. | Промывка и опрессовка систем отопления | Дом | 1830 | до 15.09.18 |
|  |  | узел | 3704 |  |
| 30. | Ревизия запорной арматуры | дом | 1830 | - // - |
|  |  | узел | 3704 |  |
| 31. | Замена участков трубопроводов (текущий ремонт), в т.ч. | п.м. | 31905 | - // - |
|  | ХВС | п.м. | 6870 |  |
|  | ГВС | п.м. | 6398 |  |
|  | отопление | п.м. | 13364 |  |
|  | канализация | п.м. | 5273 |  |
| 32. | Замена электропроводки | п.м. | 11239 | - // - |
| 33. | Промывка и сдача т/обменников и бойлеров | шт. | 148 | - // - |
| 34. | Капитальный ремонт печей | шт. | 0 | - // - |
| 35. | Косметический ремонт печей | шт. | 0 | - // - |
| 36. | Ремонт дымоходов | шт. | 83 | - // - |
| 37. | Ремонт вентиляции | дом | 131 | - // - |
| 38. | Восстановление теплоизоляции трубопроводов | п.м. | 9081 | - // - |
| 39. | Текущий ремонт кровли, в т.ч. -мягкой -шиферной -стальной | кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. | 37765 36789 910 546 | - // - |
| 40. | Двойное остекление рам подъездов | кв.м. | 2393 | до начала отопит. сезона |
| 41. | Заготовка песка | тн. | 830 | до 15.09.18 |
| 42. | Ремонт фасада, цоколя | кв.м. | 14525 | - //- |
| 43. | Ремонт отмостки | кв.м. | 5831 | - // - |
| 44. | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 27166 | - // - |
| 45. | Ямочный ремонт проездов и тротуаров | кв.м. | 243 | - // - |
| 46. | Ремонт подъездов | кв.м. | 145176 | - // - |
| 47. | Ремонт входов в подъезды | подъезд | 185 | - // - |
| 48. | Ремонт МАФ | шт. | 722 | - // - |
| 49. | Ремонт водосточных труб | п.м. | 521 | - // - |
| 50. | Ремонт дверей | шт. | 622 | - // - |
| 51. | Получение паспортов готовности МКД | Дом | 1830 | до 15.09.18 |
|  |  | узел | 3704 |  |
| 52. | Получение нарядов на пуск тепла | шт. | 1830 | до 15.09.18 |
| 53. | Установка общедомовых приборов учета, в т.ч. | шт. | 63 | до начала отопит. сезона |
|  | - ХВС | шт. | 5 |  |
|  | - ГВС | шт. | 3 |  |
|  | - отопление | шт. | 12 |  |
| 54. | Установка индивидуальных приборов учета, в т.ч. | шт. | 4917 | согласно заявкам |
|  | - ХВС | шт. | 3217 |  |
|  | - ГВС | шт. | 3141 |  |
|  | - электроэнергии | шт. | 1116 |  |
| 55. | Установка энергосберегающих светильников | дом | 111 | до 15.09.18 |
|  |  | шт. | 2442 |  |
| 56. | Установка терморегуляторов | дом | 129 | до 15.09.18 |
|  |  | шт. | 780 |  |
| Управление культуры и развития туризма |
| 57. | Промывка и опрессовка систем отопления учреждений (в т.ч. филиалы): | узел | 54 | до 15.09.18 |
|  | - имеющих отдельные тепловые узлы; | узел | 27 | - // - |
|  | - расположенных в жилых домах и других заведениях | объект | 27 | - // - |
| 58. | Замена участков трубопроводов в том числе: -ХВС -ГВС -отопление -канализация | п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. | 323,3 6 0 317,3 0 | - // - |
| 59. | Ремонт мягкой кровли: | кв.м. | 387 | - // - |
| 60. | Утепление межпанельных швов | п.м | 63 | - // - |
| 61. | Замена оконных блоков | кв. м | 124 | - // - |
| 62. | Паспорт (акт) готовности к работе в ОЗП | шт. | 27 | до 15.09.18 |
| 63. | Наряд на пуск тепла | шт. | 27 | - // - |
| 64. | Восстановление изоляции | п.м. | 10 | - // - |
| 65. | Ремонт дымовых труб, вентиляционных блоков | кв.м. | 0 | - // - |
| 66. | Проверка газового котла | шт. | 2 | - // - |
| 67. | Проверка работы дымохода | шт. | 2 | - // - |
| 68. | Проверка анализатора газа | шт. | 2 | - // - |
| Управление физической культуры и спорта |
| 69. | Промывка и опрессовка систем отопления | объект | 20 | до 15.09.18 |
| 70. | Ревизия запорной арматуры | объект | 20 | - // - |
| 71. | Капитальный ремонт мягкой кровли | кв.м | 553 | - // - |
| 72. | Паспорт (акт) готовности к работе в ОЗП | шт. | 20 | - // - |
| 73. | Наряды на пуск тепла | шт. | 20 | - // - |
| Управление образования |
| 74. | Промывка и опрессовка систем отопления | объект узел | 190 328 | до 15.09.18 |
| 75. | Ревизия запорной арматуры | объект узел | 190 328 | - // - |
| 76. | Замена участков трубопроводов, в том числе: -ГВС -ХВС -отопление - канализация | п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. | 936,5 71 599,5 0 266 | - // - |
| 77. | Восстановление изоляции трубопроводов | п.м. | 0 | - // - |
| 78. | Текущий ремонт кровли -мягкой -стальной -шиферной | кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. | 1316 508 808 0 | - // - |
| 79. | Остекление | кв.м | 257,76 | - // - |
| 80. | Паспорт (акт) готовности к работе в ОЗП | шт. | 190 | - // - |
| 81. | Наряд на пуск тепла | шт. | 190 | - // - |
| 82. | Установка приборов учета: -ХВС -тепловой энергии | шт. шт. шт. | 1 1 0 | - // - |

___________________________________

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от ____________ № _____

График

выездных проверок хода подготовки котельных и тепловых сетей города

к отопительному сезону 2018-2019 годов

| № | Дата выезда | Наименование объекта | Адрес | Сроки проведения ремонтных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05.06 | 6-К | ул. Энтузиастов, 34 | 10.05-18.05.2018 |
|  | 05.06 | 1-К | МСХ, пер. Ягодный, 4а | 25.05-04.06.2018 |
|  | 05.06 | 5-Ц | Баня №3, ул. Ильбекова, 5а | 15.05-28.05.2018 |
|  | 19.06 | 9-К | Котельная 7 микр. ЮЗР | 25.05-04.06.2018 |
|  | 19.06 | 25-М | Кардиология, ул. Сеспеля, 25 | 04.06-14.06.2018 |
|  | 19.06 | 10-Ц | Дом мод, Президентский бульвар,10 а | 04.06-15.06.2018 |
|  | 19.06 | 22-Ц | ул. Центральная, Дзержинского, 22 | 22.05-04.06.2018 |
|  | 19.06 | ЦТП | ул. Ярославская, 38 б | 18.05-29.05.2018 |
|  | 26.06 | 5-К | ул. Короленко, 22 | 08.06-19.06.2018 |
|  | 26.06 | 8-К | Котельная 8, ЮЗР | 11.06-21.06.2018 |
|  | 26.06 | 7-К | Баня № 7, ул. Б. Хмельницкого, 42 | 17.05-28.05.2018 |
|  | 26.06 | 4-К | Котельная 6 мкр. ЮЗР, ЦТП-6 | 11.06-21.06.2018 |
|  | 26.06 | 2-К | ст. Чебоксары-2 | 01.06-13.06.2018 |
|  | 28.06 | 11-Ю | Баня № 6, ул. Магницкого 1 а | 05.06-15.06.2018 |
|  | 28.06 | 17-Ю | Глазная больница, ул. Ашмарина, 85 | 22.05-01.06.2018 |
|  | 28.06 | 16-Ю | ГПТУ-12, ул. Магнитского, 3 | 22.05-04.06.2018 |
|  | 28.06 | 12-Ю | ГПТУ-4, ул. Ашмарина, 44 а | 22.05-01.06.2018 |
|  | 28.06 | 26-Ю | пл. Скворцова, Аэропорт | 13.06-22.06.2018 |
|  | 03.07 | 13-Ю | МВД, ул. Р. Зорге, 8 | 23.05-01.06.2018 |
|  | 03.07 | 25-Ю | п. Альгешего, ул. Болгарстроя | 01.06-11.07.2018 |
|  | 03.07 | 27-Ю | п. Лапсары, ул. Совхозная, 16 в | 22.05-04.06.2018 |
|  | 05.07 | Эгерский б-р, 46, 48 | ООО «Теплоснаб» | 05.06-09.06.2018 |
|  | 05.07 | Тракторостроителей, 14,16 | ООО «Теплоснаб» | 12.06-16.06.2018 |
|  | 05.07 | Болгарстроя, 9/11 | ООО «Теплоснаб» | 19.06-23.06.2018 |
|  | 10.07 | Дементьева, 18/1,20/1 | ООО «Теплоснаб» | 12.06.-16.06.2018 |
|  | 10.07 | Дементьева, 22, Айги 15/20, 15/10 | ООО «Теплоснаб» | 19.06-23.06.2018 |
|  | 10.07 | Миттова, 2а | ООО «Теплоснаб» | 26.06-30.06.2018 |
|  | 10.07 | Деметьева 7,7/1, 9 | ООО «СУОР» | 15.05.-29.05.2018 |
|  | 10.07 | Б. Хмельницкого, 94/1, 94/2, 94/3, 96/1, 96/2 | ООО «СУОР» | 29.05.-13.06.2018 |
|  | 10.07 | Дементьева, 1, 1/1,3,3/1,3/2 | ООО «СУОР» | 13.06-27.06.2018 |
|  | 12.07 | Г. Ильенко, 3, А. Крылова, 5а | ООО «Теплоснаб» | 05.06-09.06.2018 |
|  | 12.07 | Московский, 49 | ООО «Теплоснаб» | 03.07-07.07.2018 |
|  | 12.07 | Радужная, 14 | ООО «СССР» | 01.05-15.05.2018 |
|  | 12.07 | Радужная, 14 | ООО «СССР» | 15.05.-30.05.2018 |
|  | 12.07 | Радужная, 11 | ООО «СССР» | 01.06.-06.06.2018 |
|  | 17.07 | 28-Ю | Керамзитовый пр., 16 | 02.07-12.07.2018 |
|  | 17.07 | 30-Ю | ул. Совхозная, 2а | 02.06-12.06.2018 |
|  | 17.07 | 29-Ю | Канашское шоссе, 8 | 25.06-05.07.2018 |
|  | 19.07 | 1-3 | п. Северный, ул. Боровая, 3 а | 04.06-15.06.2018 |
|  | 19.07 | 2-З | п. Сосновка, школа-больница, пер. Школьный, 2 а | 21.05-02.06.2018 |
|  | 19.07 | 3-З | п. Сосновка, Белые дома, ул. Сосновская, 57 б | 13.06-22.06.2018 |
|  | 19.07 | 4-З | п. Октябрьский, ул. Центральная | 02.07-14.07.2018 |
|  | 19.07 | ул. Санаторная, 5 | АО «Санаторий «Чувашия» | 20.05-30.05.2018 |
|  | 24.07 | ЦТП 1, 2, 4 | ЮЗПР | 02.07-12.07.2018 |
|  | 24.07 | 22-К | ЮЗР, ул. Энтузиастов, 22 | 02.07-12.07.2018 |
|  | 24.07 | Дементьева, 15/1, 15/2,19 | ООО «СУОР» | 28.06.-12.07.2018 |
|  | 24.07 | Правая Набережная Сугутки, 1. | ООО «ТриАсс» | 18.07.-20.07.2018 |
|  | 26.07 | ЦТП 3 | ул. Лебедева, 19 б | 04.07-13.07.2018 |
|  | 26.07 | ЦТП 4 | б-р Юности, 5 а | 04.07-13.07.2018 |
|  | 26.07 | 4-С | Районная котельная СЗПР | 04.07-13.07.2018 |
|  | 26.07 | 5-С | Котельная «Контур» | 04.07-13.07.2018 |
|  | 26.07 | Университетская, 24 | ООО «Теплоснаб» | 10.07-14.07.2018 |
|  | 26.07 | 33-М | Стройтехникум, Московский пр-т | 02.07-11.07.2018 |
|  | 31.07 | ЦТП «Волжский» | ул. Сверчкова, 8 б | 04.07-13.07.2018 |
|  | 31.07 | ЦТП «Я-Алм» | пр. М. Горького, 19 а | 04.07-13.07.2018 |
|  | 31.07 | ЦТП-30 м | ул. Пирогова, 16 а | 02.07-12.07.2018 |
|  | 31.07 | Пирогова, 1 корп. 2 | ООО «СССР» | 03.07.-07.07.2018 |
|  | 31.07 | Радужная, 9 | ООО «СССР» | 16.07.-30.07.2018 |
|  | 31.07 | Пирогова, 1 корп. 3 | ООО «СССР» | 18.07-01.08.2018 |
|  | 31.07 | Радужная, 18 | ООО «СССР» | 02.08.-16.08.2018 |
|  | 31.07 | Пирогова, 1 корп. 5 | ООО «СССР» | 17.08.-31.08.2018 |
|  | 31.07 | Пирогова, 1 корп. 6 | ООО «СССР» | 01.09.-15.09.2018 |
|  | 31.07 | 9-М | пр. М. Горького, 34/2 (ООО Содружество) | 12.06-21.06.2018 |
|  | 31.07 | Дементьева, 18/3, 18/4,18/2,20/2,24 | ООО «СУОР» | 13.07-27.07.2018 |
|  | 02.08 | 34-М | Горбольница БСМП | 11.06-21.06.2018 |
|  | 02.08 | 10-М | ул. Пирогова, 10 | 16.07-25.07.2018 |
|  | 02.08 | 7-М | ул. Заовражная | 17.07-27.07.2018 |
|  | 07.08 | 29-Ц | Сельхозакадемия, ул. К. Маркса, 9 | 02.07-13.07.2018 |
|  | 07.08 | 6Ц, 6АЦ (ЦТП Гладкова) | Гладкова, 27 | 02.07-06.07.2018 |
|  | 07.08 | 12-К | Школа № 12, ул. Коммунальная слобода | 09.07-20.07.2018 |
|  | 09.08 | 56-К | ул. Б. Хмельницкого, 56 | 16.07-27.07.2018 |
|  | 09.08 | 30-К | ул. Фучика, 30/1 | 16.07-27.07.2018 |
|  | 09.08 | 86-К | 86 кв. ул. Эльменя, 16 а | 23.07-02.08.2018 |
|  | 09.08 | 3-К | ДЭУ, ул. Б. Хмельницкого, 3 | 23.07-04.08.2018 |
|  | 16.08 | ул. Социалистическая, 1 | АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» | 07.08-09.08.2018 |
|  | 16.08 | 14-К | ул. Б. Хмельницкого, 6а | 01.08-14.08.2018 |
|  | 16.08 | 25-К | ул. Гражданская, 25 | 01.08-13.08.2018 |
|  | 21.08 | ул. Б. Хмельницкого, 127 кор. 1 | ООО «РЭУ» | 14.07.-28.07.2018 |
|  | 21.08 | ул. А. Крылова, 1, 5, 9 ул. Урукова, 2а | ООО «Аверс» | 1.07-14.07.2018 |
|  | 21.08 | 8-М | ул. К. Иванова, школа Юнга | 06.08.-17.08.2018 |
|  | 21.08 | 28-Ц | Горремстрой, Базовый пр-д | 06.08.-17.08.2018 |
|  | 21.08 | Котельная по пер. Заводской, д.4Б | пер. Заводской, д.4Б | 16.07-27.07.2018 |
|  | 23.08 | УТ-1- УТ-12 | Соляное, Нефтебазовская | 20.08.-24.08.2018 |
|  | 23.08 | Теплотрасса от ТК-Ю-55 до ТК-Ю-90 | 324 стр. дивизии, Пр. 9 Пятилетки, Кадыкова, Тракторостроителей, Эгерский б-р,. Гастелло, Л. Комсомола, | 06.08.-15.08.2018 |
|  | 23.08 | Теплотрасса от ТК-13 до ТЭЦ-1 (Контура 1-ой и 2-ой бойлерных ТЭЦ-1) | Калинина, Декабристов, Молодежный, Франко Лумумбы,. Энергетиков, Гайдара, З. Яковлевой,. Комбинатская. Текстильщиков, | 26.06-05.07.2018 |
|  | 23.08 | ТК-15А - ТК-Г-10, ТК-Г-7А – ТК-Г-15 | Энгельса, Гагарина, Ярмарочная, Маркса, Президентский, Ленина, Маршака, Дзержинского, Электрозаводская, Николаева, Цивильская | 09.07.-18.07.2018 |
|  | 23.08 | Теплотрасса от ТК-Ю-55 до ТК-1-31, от ТК-Ю-63А до ТК-Ю-73А | Л. Комсомола,. Шумилова, Эгерский. Мира, Мясокомбинатский проезд, Хевешская, Пр. 9-ой Пятилетки, И. Яковлева, Пр. Ленина, Привокзальная, Гладкова, | 23.07-01.08.2018 |
|  | 30.08 | Короленко, 6, 6А | ООО «КлиматСфера» | 01.08.-14.08.2018 |
|  | 30.08 | Пр. Айги, 14, 16, Дементьева, 2,2/1 | ООО «СУОР» | 31.07-14.08.2018 |
|  | 30.08 | Дементьева, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2 | ООО «СУОР» | 15.08.-29.08.2018 |
|  | 04.09 | 21-Ц | Буревестник, Восточный поселок | 20.08-31.08.2018 |
|  | 04.09 | 22-Ю | Больничный комплекс ЧЗПТ | 06.07-19.07.2018 |
|  | - | пр. Ленина, 2 | Филиал в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком» | Без отключения |
|  | - | ул. К. Маркса, 52 | ООО «УК «Первая площадка» | Без отключения |

________________________________________________________

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от ____________ № _____

Порядок

мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального образования города Чебоксары –

столицы Чувашской Республики

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

1.2. Мониторинг проведения, развития систем теплоснабжения муниципального образования осуществляется в соответствии со статьей         6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

1.3. Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

1.4. Функционирование системы мониторинга осуществляется администрацией города, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями: ООО «Коммунальные технологии», Филиал  «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», АО «ЧПО им. В.Чапаева», АО «Санаторий Чувашия», ООО УК «Первая площадка», Филиал в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком», ООО «Аверс», ООО «Теплоснаб», ООО «Маштехсервис», ООО «РЭУ», ООО «СУОР», ООО «Фирма Три АсС», ООО «ПМК-4», ООО «СССР», ООО «КлиматСфера».

1.5. Основными задачами проведения мониторинга (приложение № 1 к постановлению) являются:

анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным (оценка хода реализации);

анализ соответствия фактических результатов ее целям (анализ результативности);

анализ соотношения затрат, направленных на реализацию с полученным эффектом (анализ эффективности);

анализ эффективности организации выполнения;

корректировка с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач.

1.6. Основными этапами проведения мониторинга являются:

определение целей и задач проведения мониторинга систем теплоснабжения;

формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целей,  развития систем теплоснабжения;

формирование системы планово-отчетной документации, необходимой для оперативного контроля над реализацией, развития систем теплоснабжения, и периодичности предоставления информации;

анализ полученной информации.

1.7. Основными индикаторами, применяемыми для мониторинга развития систем теплоснабжения, являются:

объем выработки тепловой энергии;

уровень загрузки мощностей теплоисточников;

уровень соответствия тепловых мощностей потребностям потребителей тепловой энергии;

обеспеченность тепловыми мощностями нового строительства;

удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв. метра за рассматриваемый период;

удельный расход тепловой энергии на ГВС в расчете на 1 жителя за рассматриваемый период;

удельные нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии;

удельный расход ресурсов на производство тепловой энергии;

удельный расход ресурсов на транспортировку тепловой энергии;

аварийность систем теплоснабжения (единиц на километр протяженности сетей);

доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности);

инвестиции на развитие и модернизацию систем теплоснабжения (в том числе инвестиционная составляющая тарифа, бюджетное финансирование, кредитные ресурсы);

уровень платежей потребителей;

уровень рентабельности.

2. Принципы проведения мониторинга, систем теплоснабжения

2.1. Мониторинг, систем теплоснабжения является инструментом для своевременного выявления отклонений хода эксплуатации, от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений как в части корректировки хода эксплуатации, так и в части корректировки самой эксплуатации.

2.2. Проведение мониторинга и оценки, развития систем теплоснабжения базируется на следующих принципах:

определенность – четкое определение показателей, последовательность измерений показателей от одного отчетного периода к другому;

регулярность – проведение мониторинга достаточно часто и через равные промежутки времени;

достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации.

3. Сбор и систематизация информации

3.1. Разработка системы индикаторов, позволяющих отслеживать ход выполнения, развития систем теплоснабжения.

3.2. Для каждого индикатора необходимо установить:

определение (что отражает данный индикатор);

источник информации;

периодичность (с какой частотой собирается);

точка отсчета (значение показателя «на входе» до момента реализации,);

целевое значение (ожидаемое значение «на выходе» по итогам реализации запланированных мероприятий);

единица измерения.

3.3. Основными источниками получения информации являются:

субъекты теплоснабжения;

потребители тепловой энергии;

3.4 Формат и периодичность предоставления информации устанавливаются отдельно для каждого источника получения информации.

4. Анализ информации и формирование рекомендаций

4.1. Основными этапами анализа информации о проведении, развития систем теплоснабжения являются:

описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой отсчета);

сравнение затрат и эффектов;

анализ успехов и неудач;

анализ влияния изменений внешних условий;

анализ эффективности эксплуатации;

выводы;

рекомендации.

4.2. Основными методами анализа информации являются:

количественные – обработка количественных данных с помощью формализованных математических операций (расчет средних и относительных величин, корреляционный анализ, регрессионный анализ и т.д.);

качественные – интерпретация собранных ранее данных, которые невозможно оценить количественно и проанализировать с помощью формализованных математических методов (метод экспертных оценок).

4.3. Анализ информации об эксплуатации, развития систем теплоснабжения осуществляется эксплуатирующей организацией.

4.4. На основании данных анализа эксплуатирующей организацией готовится отчет об эксплуатации, развитии систем теплоснабжения с использованием таблично-графического материала и формируются рекомендации по принятию управленческих решений, направленных на корректировку эксплуатации, (перераспределение ресурсов,  и т.д.).

________________________________________

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Чебоксары

от ____________ № _____

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

2018-2019 годов на территории муниципального образования

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018-  2019 годов на территории муниципального образования города Чебоксары (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

Проверка оценки готовности осуществляется  комиссией  по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018-2019 годов на территории муниципального образования.

Сроки проведения проверки готовности объектов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии устанавливаются пунктам 2, 3, 8 данного постановления администрации города Чебоксары

Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения к работе в осенне-зимний период в следующие сроки:

для потребителей тепловой энергии (объекты образования, культуры и спорта) – до 15 сентября 2018 года;

для жилищного фонда – до 15 сентября 2018 года;

для теплоснабжающих организаций – до 01 ноября 2018 года.

Организации предоставляют комиссии результаты по готовности объектов к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки организации с приложением следующих документов:

приказ (распоряжение) руководителя организации, регламентирующего подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов теплоснабжения  к работе в осенне-зимний период;

итоговый отчет о выполнении мероприятий по подготовке организации к работе в осенне-зимний период;

акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период;

другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

## Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

## 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с указанием срока устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в Правилах оценки готовности к отопительному сезону, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013    № 103.

## Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

## В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссиями администраций районов города Чебоксары должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

15) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

16) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 Правил оценки готовности к отопительному сезону, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103;

17) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с указанием срока устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в Правилах оценки готовности к отопительному сезону, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013   № 103.

Комиссия в соответствии с Графиком рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября- для теплоснабжающих организаций.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в Графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в  акте замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Комиссия по итогам своей работы в срок до 15 ноября 2018 года оформляет Акт готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период.

________________________________________