| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ПАТĂРЬЕЛ РАЙОНĚ ПАТĂРЬЕЛ РАЙОНĚН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ХУШУ «02» октября 2018 ç. 417 № Патăрьел ялĕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА РАСПОРЯЖЕНИЕ «02» октября 2018 г. № 417 село Батырево |
| --- | --- | --- |

О подготовке дорожного хозяйства

в Батыревском районе к работе в

зимний период 2018-2019 г.г.

В целях своевременной и качественной подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения в Батыревском районе к работе в зимний период 2018-2019 г.г., обеспечения бесперебойного и безопасного движения автотранспорта,

1. Утвердить перечень основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования местного значения в Батыревском районе к эксплуатации в зимний период 2018-2019 г.г., согласно приложению №1 к настоящему распоряжению;

2. Утвердить состав рабочей комиссии по оперативному контролю за ходом подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения в Батыревском районе к эксплуатации в зимний период 2018-2019 г.г., согласно приложению №2 к настоящему распоряжению;

3. Отделу строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Батыревского района:

3.1. Обеспечить исполнение Перечня основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования местного значения в Батыревском районе к эксплуатации в зимний период 2018-2019 г.г., согласно приложению №1;

3.2. Усилить контроль исполнения подрядными организациями условий контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и сооружений на них, а также своевременной и качественной подготовки к работе в зимний период;

3.3. Осуществлять ежемесячный контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых подрядным организациям финансовых средств, направленных на своевременную подготовку дорожного хозяйства к обеспечению стабильного функционирования автомобильных дорог общего пользования, обслуживаемых подрядными организациями в зимний период 2018-2019 г.г.;

3.4. Организовать в октябре месяце т. г. проверку хода подготовки автомобильных дорог общего пользования и подрядных организаций к работе в зимних условиях;

4. Предложить руководителям подрядных организаций:

4.1. Организовать диспетчерскую службу для сбора информации о состоянии автомобильных дорог и принятия оперативных мер по обеспечению безопасности дорожного движения;

4.2. Ежедневно представлять информацию о состоянии автомобильных дорог в отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Батыревского района и ЕДДС Батыревского арйона;

4.3. Обеспечить строгое исполнение заключенных муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

5. Рекомендовать главам сельских поселений:

5.1. Разработать и осуществить мероприятия, направленные на подготовку автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения к работе в зимний период 2018-2019 г.г.;

5.2. Организовать проведение конкурса на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения и заключить контракт с организацией, выигравшей конкурс, в срок до 31 декабря 2018 года.

Глава администрации

Батыревского района                                                                                           Р.В. Селиванов

Приложение №1

к распоряжению администрации

Батыревского района

от 02.10.2018 г.   №

Перечень

основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования местного значения в Батыревском районе к эксплуатации в зимний период 2018-2019 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить подготовку автомобильных дорог общего пользования местного значения к эксплуатации в зимний период в соответствии с нормативными требованиями, допустимыми по условиям безопасности дорожного движения, для чего завершить работы: -по устранению мелких деформаций и повреждений покрытий, заливке швов и трещин на дорожном покрытии, приведению в работоспособное состояние системы дорожного водоотвода, элементов обстановки пути, искусственных сооружений; -по обеспечению возможностей устранения мелких деформаций и повреждений покрытий в зимний период; -по приведению в рабочее состояние базы хранения противогололедных материалов; -по заготовке противогололедных материалов; -по ремонту дорожной техники, занятой на работах в зимний период; -по подготовке теплых стоянок для техники и помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей; -по подготовке искусственных сооружений и других элементов дорог, влияющих на их устойчивое функционирование. | до 10.10.2018 г. до 10.10.2018 г. до 10.10.2018 г. до 15.10.2018 г до 15.10.2018 г. до 10.10.2018 г. до 10.10.2018 г. | ИП Манзуркина Л.В., ИП Рубцова И.В.*, подрядные организации, обслуживающие дороги в границах населенных пунктов сельских поселений* |
| 2 | Организовать диспетчерский пункт для оперативной работы в зимний период. | 10.10.2018 г. | ИП Манзуркина Л.В., ИП Рубцова И.В.*, подрядные организации, обслуживающие дороги в границах населенных пунктов сельских поселений* |
| 3 | Обеспечить эффективное использование существующей техники, при необходимости приобрести новую технику, агрегаты и запасные части к ним. | до 20.10.2018 г. | ИП Манзуркина Л.В., ИП Рубцова И.В.*, подрядные организации, обслуживающие дороги в границах населенных пунктов сельских поселений* |
| 4 | Обеспечить необходимый запас горюче смазочных материалов. | до 10.10.2018 г. | ИП Манзуркина Л.В., ИП Рубцова И.В.*, подрядные организации, обслуживающие дороги в границах населенных пунктов сельских поселений* |
| 5 | Организовать предварительные работы по очистке водопропускных труб. | до 15.10.2018 г. | ИП Манзуркина Л.В., ИП Рубцова И.В.* подрядные организации, обслуживающие дороги в границах населенных пунктов сельских поселений* |
| 6 | Образовать комиссию по оперативному контролю за ходом подготовки автодорог общего пользования к работе в зимний период. | до 05.10.2018 г. | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры |
| 7 | Организовать в зимний период дежурство из числа специалистов подрядных организаций |  | ИП Манзуркина Л.В., ИП Рубцова И.В.*, подрядные организации, обслуживающие дороги в границах населенных пунктов сельских поселений* |

* Мероприятия указанные в настоящем перечне реализуются по согласовании с исполнителем.

Приложение №2

к распоряжению администрации

Батыревского  района

от 02.10.2018 г.   №

Состав

рабочей комиссии по оперативному контролю за ходом подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения в Батыревском районе к эксплуатации

в зимний период 2018-2019 г.г.

Председатель комиссии

Ямалетдинов Р.Ф.      – Зам. главы администрации Батыревского района-начальник отдела

строительства и  развития общественной инфраструктуры

Члены комиссии:

Рубцов Н.М.              –  начальник ОГИБДД МО МВД РФ «Батыревский» (по

согласованию);

Рубцов В. П.             – представитель подрядной организации ИП Рубцова И.В. (по

согласованию);

Манзуркин С.Н.       – представитель подрядной организации ИП Манзуркина Л..В. (по

согласованию);

Румянцев А.Г           – главный специалист-эксперт отдела строительства и  развития                  общественной инфраструктуры администрации Батыревского района

Каллин Г. Н.              – начальник отдела специальных программ администрации

Батыревского района;

Главы сельских поселений Батыревского района (по согласованию)