| Чăваш Республики Красноармейски район Администрацийĕ ЙЫШĂНУ Красноармейски сали 2018.10.05 403 № |  | Чувашская Республика Администрация Красноармейского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ c. Красноармейское 05.10.2018 № 403 |
| --- | --- | --- |
| О подготовке автомобильных дорог общего пользования местного значения в Красноармейском районе Чувашской Республики к эксплуатации в зимний период 2018-2019 гг. |

В целях своевременной и качественной подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения в Красноармейском районе Чувашской Республики к эксплуатации в зимний период 2018-2019 гг., обеспечения бесперебойного и безопасного движения автотранспорта в Красноармейском районе Чувашской Республике  администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Перечень основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования местного значения Красноармейского района Чувашской Республики к эксплуатации в зимний период 2018-2019 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2. Утвердить состав рабочей комиссии по оперативному контролю за ходом подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения в Красноармейском районе Чувашской Республики к эксплуатации в зимний период 2018-2019 годы, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3. Обеспечить исполнение:

3.1.1. Перечня основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог местного значения к  эксплуатации в зимний период 2018-2019 годы согласно приложению № 1;

3.1.2. Подрядными организациями согласно условий муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг) по содержанию  автомобильных дорог и сооружений на них, а также своевременную и качественную подготовку к работе в зимний период, обратив особое внимание на:

обеспечение запасами противогололедных материалов (ПГМ) и создание расчетных запасов технической соли;

проведение подрядными организациями систематического входного контроля качества поставляемых ПГМ и приготовления песчано-соляной смеси.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района Григорьева С.Ф.

Врио главы администрации

Красноармейского района                                                             С.А. Григорьева

Приложение № 1

к постановлению администрации

Красноармейского района

от 05.10.2018  № 403

Перечень

основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования местного  значения в Красноармейском районе Чувашской Республике

к эксплуатации в зимний период 2018-2019 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить подготовку автомобильных дорог, имущественного комплекса и предприятий, занятых на содержании автодорог к эксплуатации в зимний период в соответствии с нормативными требованиями, допустимыми по условиям безопасности дорожного движения, для чего завершить работы: |  | Подрядные организации |
|  | - по устранению мелких деформаций и повреждений покрытий, заливке швов и трещин на дорожном покрытии, приведению в работоспособное состояние системы дорожного водоотвода, элементов обстановки пути, искусственных сооружений; | до 10.10.2018 |  |
|  | - по заготовке необходимых объемов материалов для устранения мелких деформаций и повреждений покрытий в зимний период; | до 01.11.2018 |  |
|  | - по приведению в рабочее состояние существующих, а при необходимости созданию дополнительных баз хранения противогололедных материалов, в том числе баз хранения жидких хлоридов (природные рассолы) и чистой соли; | до 09.10.2018 |  |
|  | - по заготовке противогололедных материалов, в том числе: |  |  |
|  | 50% | до 09.10.2018 |  |
|  | 80% | до 20.10.2018 |  |
|  | 100% | до 01.11.2018 |  |
|  | - по ремонту дорожной техники, занятой на работах в зимний период; | до 10.10.2018 |  |
|  | - по подготовке теплых стоянок для техники и помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей; | до 10.10.2018 |  |
|  | - по подготовке искусственных сооружений и других элементов дорог, влияющих на их устойчивое функционирование; | до 10.10.2018 |  |
|  | - по подготовке зданий и сооружений имущественного комплекса. | до 10.10.2018 |  |
| 2. | Обеспечить оперативную работу центральной диспетчерской службы в зимний период. | до 10.10.2018 | Васильев Н.И., заведующий сектором специальных программ |
| 3. | Приобрести необходимую технику (пескоразбрасыватели, распределители солей), оборудование и запасные части. | до 10.10.2018 | Подрядные организации |
| 4. | Обеспечить необходимый запас горюче-смазочных материалов. | до 10.10.2018 | Подрядные организации |
| 5. | Привести в состояние готовности резервные механизированные отряды по борьбе со снежными заносами. | до 01.11.2018 | Подрядные организации |
| 6. | Создать ремонтные бригады для проведения ремонта дорожной техники | до 01.11.2018 | Подрядные организации |
| 7. | Организовать в зимний период дежурство из числа ответственных работников аппарата дорожно-эксплуатационных организаций | постоянно | Подрядные организации |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Красноармейского района

от 05.10.2018  № 403

Состав рабочей комиссии

по оперативному контролю за ходом подготовки автомобильных дорог

общего пользования местного значения в Красноармейском районе Чувашской Республике к эксплуатации в зимний период 2018-2019 годы

| Председатель комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Григорьев Станислав Федорович | - | Начальник отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноармейского района |
| Члены комиссии: |  |  |
| 2. Васильев Николай Иванович |  | Заведующий сектором специальных программ администрации Красноармейского района |
| 3. Макарова Ольга Васильевна | - | Главный специалист-эксперт отдела информатизации администрации Красноармейского района |
| 4. Иванов Юрий Нестерович | - | Начальник инспекции – главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Красноармейского района (по согласованию) |
| 5. Представители подрядных организаций (по согласованию). |