3

О подготовке дорожного хозяйства Аликовского района к работе в зимний период 2018-2019 годы

В целях своевременной и качественной подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Аликовского района к работе в зимний период 2018-2019 годы, обеспечения бесперебойного и безопасного движения автотранспорта, администрация района                     п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования местного значения на границах Аликовского района Чувашской Республики к эксплуатации в зимний период 2018-2019 годы, согласно приложению №1 к настоящему постановлению (прилагается).

2. Утвердить состав рабочей комиссии по оперативному контролю над ходом подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения на границах Аликовского района Чувашской Республики к эксплуатации в зимний период 2018-2019 годы, согласно приложению №2 к настоящему постановлению (прилагается).

3. Отделу строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района:

3.1. Обеспечить исполнение:

3.1.1. Перечня основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования местного значения на границах Аликовского района Чувашской Республики к эксплуатации в зимний период 2018-2019 годы согласно приложению № 1;

3.1.2. Подрядными организациями условий муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг) по содержанию автомобильных дорог и сооружений на них, а также своевременную и качественную подготовку к работе в зимний период, обратив особое внимание на:

обеспечение запасами противогололедных материалов (ПГМ) и создание расчетных запасов технической соли;

проведение подрядными организациями систематического входного контроля качества поставляемых ПГМ и приготовления песчано-соляной смеси с осуществлением  выборочного лабораторного контроля в соответствии с Временными требованиями к ПГМ (письмо Росавтодора от 08.09.2006 № 01/-28/6301).

3.3. Осуществлять постоянный контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых подрядным организациям финансовых средств, направленных на своевременную подготовку дорожного хозяйства к обеспечению стабильного функционирования автомобильных дорог общего пользования, обслуживаемых подрядными организациями в зимний период 2018-2019 годы.

3.4. Организовать контроль мониторинга цен при закупке подрядными организациями противогололедных материалов в соответствии с заключенными контрактами.

3.5. Организовать проведение в октябре - ноябре месяцах т.г. проверки хода подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения, имущественного комплекса и подрядных организаций к работе в зимних условиях.

3.6. Обеспечить своевременное финансирование и авансирование этих работ в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на 2018 и 2019 годы.

3.7. Обеспечить сбор и предоставление информации:

о ходе подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения к работе в зимний период по форме приложения 3 к настоящему постановлению в срок до 1 числа каждого месяца.

о состоянии автомобильных дорог общего пользования для принятия оперативных мер по обеспечению безопасности дорожного движения через центральную диспетчерскую службу в КУ «Чувашупордор» Минтранса Чувашии.

4. Рекомендовать главам сельских поселений Аликовского района разработать и осуществить мероприятия, направленные на подготовку автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности  сельских поселений, к работе в зимний период 2018-2019 годы.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Терентьева Александра Юрьевича заместителя главы администрации Аликовского района по строительству, ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и связи – начальник отдела.

Глава администрации

Аликовского района                                                                                                 А.Н. Куликов

Приложение №1

к постановлению администрации

Аликовского района

от  03.10.2018     № 1080

Перечень

основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аликовского района Чувашской Республики

к эксплуатации в зимний период 2018-2019 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить подготовку автомобильных дорог, имущественного комплекса и предприятий, занятых на содержании автодорог к эксплуатации в зимний период в соответствии с нормативными требованиями, допустимыми по условиям безопасности дорожного движения, для чего завершить работы: |  | Администрация Аликовского района, эксплуатационные дорожные организации* |
|  | -по устранению мелких деформаций и повреждений покрытий, заливке швов и трещин на дорожном покрытии, приведению в работоспособное состояние системы дорожного водоотвода, элементов обстановки пути, искусственных сооружений; | до 01.11.2018г |  |
|  | -по заготовке необходимых объемов материалов для устранения мелких деформаций и повреждений покрытий в зимний период; | до 01.11.2018г |  |
|  | -по приведению в рабочее состояние существующих, а при необходимости созданию дополнительных баз хранения противогололедных материалов, в том числе баз хранения жидких хлоридов (природные рассолы) и чистой соли; | до 01.11.2018г |  |
|  | -по заготовке противогололедных материалов, в том числе: |  |  |
|  | 50% | до 20.10.2018г |  |
|  | 80% | до 30.10.2018г |  |
|  | 100% | до 10.11.2018г |  |
|  | -по ремонту дорожной техники, занятой на работах в зимний период; | до 01.11.2018г |  |
|  | -по подготовке теплых стоянок для техники и помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей; | до 01.11.2018г |  |
|  | -по подготовке искусственных сооружений и других элементов дорог, влияющих на их устойчивое функционирование; | до 01.11.2018г |  |
|  | -по подготовке зданий и сооружений имущественного комплекса. | до 01.11.2018г |  |
| 2. | Представить в администрацию Аликовского района сведения об объемах ПГМ в разрезе подрядных организаций: необходимых на зимний период 2018-2019 гг, рассчитанных в соответствии с Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р; | до 10.11.2018г | эксплуатационные дорожные организации |
| 3. | Обеспечить ежемесячно, начиная с 30.10.2018 г., представление информации в КУ «Чувашупордор» Минтранса Чувашии до 01.12.2018 г. о ходе подготовки автодорог общего пользования местного значения к работе в зимний период по форме приложения 3 | до 1 числа каждого месяца | Администрация Аликовского района, эксплуатационные дорожные организации |
| 4. | Образовать комиссии по оперативному контролю за ходом подготовки автодорог к эксплуатации в зимних условиях. | до 01.11.2018г | Администрация Аликовского района, эксплуатационные дорожные организации |
| 5. | Обеспечить оперативную работу центральной диспетчерской службы в зимний период. | до 01.11.2018г | эксплуатационные дорожные организации |
| 6. | Приобрести необходимую технику (пескоразбрасыватели, распределители солей), оборудование и запасные части. | до 01.11.2018г | Эксплуатационные дорожные организации* |
| 7. | Обеспечить необходимый запас горюче-смазочных материалов. | до 01.11.2018г | Эксплуатационные дорожные организации |
| 8. | Привести в состояние готовности резервные механизированные отряды по борьбе со снежными заносами. | до 01.11.2018г | Эксплуатационные дорожные организации |
| 9. | Создать ремонтные бригады для проведения ремонта дорожной техники | до 01.11.2018г | Эксплуатационные дорожные организации |
| 10. | Организовать в зимний период дежурство из числа ответственных работников аппарата дорожно-эксплуатационных организаций | постоянно | Эксплуатационные дорожные организации |

* - мероприятия, предусмотренные перечнем, реализуются по согласованию с исполнителями.

Приложение №2

к постановлению администрации

от  03.10.2018    № 1080

Состав рабочей комиссии

по оперативному контролю за ходом подготовки автомобильных дорог

общего пользования местного значения

в границах Аликовского района Чувашской Республики

к эксплуатации в зимний период 2018-2019 годы

| Председатель комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Терентьев Александр Юрьевич | - | заместитель главы администрации Аликовского района по строительству, ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и связи – начальник отдела |
| Члены комиссии: |  |  |
| 1. Яскова Лидия Николаевна | - | ведущий-специалист эксперт отдела строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района |
| 2. Иванов Андрей Сергеевич | - | индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
| 3. Степанов Виталий Борисович | - | генеральный директор ЗАО «Алиководорстрой» (по согласованию) |

Приложение №3

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Аликовского района Чувашской Республики к эксплуатации в зимний период 2018-2019 годы по состоянию на _____________2018 год

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность дорог, км |  |
| 2. | Годовая потребность и заготовка противогололедных материалов: песок - потребность , тыс. куб.м - заготовлено, тыс. куб.м, % реагенты - потребность, тыс. тонн - заготовлено, тыс. тонн, % в том числе песко-соляная смесь - потребность, тыс.тонн - заготовлено, тыс. тонн, % жидкие ПГМ - годовой объем применения, тыс. тонн - заготовлено, тыс.тонн, % |  |
| 3. | Наличие и готовность пескобаз по типам: Бункерные - наличие, шт. - готовность, шт., % прочие - наличие, шт. - готовность, шт., % |  |
| 4. | Среднее расстояние между пескобазами, км |  |
| 5. | Наличие и готовность техники, занятой на зимнем содержании дорог, всего: наличие, шт. готовность, шт., % в том числе: КДМ -II- Автогрейдеры -II- Прицепные грейдеры -II- Роторные снегоочистители -II- Экскаваторы и погрузчики -II- Бульдозеры -II- Колесные трактора со снегоочистительным оборудованием -II- |  |
| 6. | Готовность теплых стоянок для техники: наличие, шт. готовность, шт., % |  |
| 7. | Готовность помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей: наличие, шт. готовность, шт., % |  |
| 8. | Готовность отопительных систем помещений: наличие, шт. готовность, шт., % |  |
| 9. | Готовность водопропускных труб к работе в зимних условиях: наличие, шт. готовность, шт., % |  |
| 10 | Готовность водоотводных сооружений (лотки, быстротоки, кюветы) наличие, п.м. готовность, п.м., % |  |

Руководитель органа управления дорожным хозяйством:  ____________________________

подпись                                  ФИО

Исполнитель_________________________________           Телефон_________________

подпись                                ФИО

# Text boxes

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 03.10.2018    1080 №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО   РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2018    № 1080

с. Аликово