| # Чǎваш Республики # Муркаш районĕн администрацийĕ # ЙЫШĂНУ _____2018 ç. № ______ Муркаш сали |  | Чувашская Республика Администрация Моргаушского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.10.2018 г. №1236 с. Моргауши |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Моргаушского района от 11.03.2014 г. № 206 «Об утверждении муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014 – 2020 годы»

В соответствии Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация Моргаушского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Моргаушского № 206 от 11.03.2014 г.  «Об утверждении муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014 – 2020 годы (далее – постановление) следующие изменения:

  - В приложении №1 «Муниципальная программа Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно - коммунального хозяйства» на 2014 - 2020 годы» к Постановлению  (далее - муниципальная Программа):

    - В паспорте  муниципальной Программы позицию  «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

| «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2014 - 2020 годах составляют 505 688,91 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 116671,07 тыс. рублей; в 2015 году – 119733,252 тыс. рублей; в 2016 году – 85691,831 тыс. рублей; в 2017 году – 79655,72 тыс. рублей; в 2018 году – 41344,97 тыс. рублей; в 2019 году – 36501,98 тыс. рублей; в 2020 году – 26090,08 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 38488,94 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 6655,14 тыс. рублей; в 2015 году - 9748,86 тыс. рублей; в 2016 году - 7950,08 тыс. рублей; в 2017 году - 7249,6 тыс. рублей; в 2018 году - 6885, 26 тыс. рублей; в 2019 году - 0 тыс. рублей; в 2020 году - 0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 117 159,91 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 39471,2 тыс. рублей; в 2015 году - 19123,7 тыс. рублей; в 2016 году - 15253,7 тыс. рублей; в 2017 году - 14215,5 тыс. рублей; в 2018 году – 10008,75 тыс. рублей; в 2019 году – 9798,58 тыс. рублей; в 2020 году – 9288,48 тыс. рублей; бюджетов сельских поселений Моргаушского района Чувашской Республики – 102 500,30 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 25454,66 тыс. рублей; в 2015 году - 14467,74 тыс. рублей; в 2016 году - 10616,18 тыс. рублей; в 2017 году - 17298,5 тыс. рублей; в 2018 году – 16926,86 тыс. рублей; в 2019 году – 10608,852 тыс. рублей; в 2020 году – 7127,50 тыс. рублей; местного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики – 48 733,39 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 5233,5 тыс. рублей; в 2015 году - 10973,09 тыс. рублей; в 2016 году - 4901,08 тыс. рублей; в 2017 году - 3611,02 тыс. рублей; в 2018 году – 5124,1 тыс. рублей; в 2019 году – 10145,3 тыс. рублей; в 2020 году – 8745,3 тыс. рублей; за счет собственных и заемных средств молодых семей - 108898,5029 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 15577,7119 тыс. рублей; в 2015 году - 46350,0 тыс. рублей; в 2016 году - 46970,791 тыс. рублей; в 2017 году - 36967,2 тыс. рублей; в 2018 году - 0 тыс. рублей; в 2019 году - 0 тыс. рублей; в 2020 году - 0 тыс. рублей; внебюджетных источников – 19 902,16 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 423,26 тыс. рублей; в 2015 году – 765,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 313,9 тыс. рублей; в 2018 году – 2400,0 тыс. рублей; в 2019 году – 9500,0 тыс. рублей; в 2020 году – 6500,0 тыс. рублей. средства Фонда содействия реформирования ЖКХ - 42160,46106 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 23855,599 тыс. рублей; в 2015 году - 18304,86206 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0 тыс. рублей; в 2018 году - 0 тыс. рублей; в 2019 году - 0 тыс. рублей; в 2020 году - 0 тыс. рублей. Объемы финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Моргаушского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.». |
| --- | --- |

    - Раздел VII муниципальной Программы «Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «VII. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджетов сельских поселений Моргаушского района Чувашской Республики, местного бюджета Моргаушского района и внебюджетных источников.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2014 - 2020 годах составляют 505 688,91 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 116671,07 тыс. рублей;

в 2015 году – 119733,252 тыс. рублей;

в 2016 году – 85691,831 тыс. рублей;

в 2017 году – 79655,72 тыс. рублей;

в 2018 году – 41344,97 тыс. рублей;

в 2019 году – 36501,98 тыс. рублей;

в 2020 году – 26090,08 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 38488,94 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 6655,14 тыс. рублей;

в 2015 году - 9748,86 тыс. рублей;

в 2016 году - 7950,08 тыс. рублей;

в 2017 году - 7249,6 тыс. рублей;

в 2018 году - 6885, 26 тыс. рублей;

в 2019 году - 0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 117 159,91 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 39471,2 тыс. рублей;

в 2015 году - 19123,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 15253,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 14215,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 10008,75 тыс. рублей;

в 2019 году – 9798,58 тыс. рублей;

в 2020 году – 9288,48 тыс. рублей;

бюджетов сельских поселений Моргаушского района Чувашской Республики – 102 500,30 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 25454,66 тыс. рублей;

в 2015 году - 14467,74 тыс. рублей;

в 2016 году - 10616,18 тыс. рублей;

в 2017 году - 17298,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 16926,86 тыс. рублей;

в 2019 году – 10608,852 тыс. рублей;

в 2020 году – 7127,50 тыс. рублей;

местного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики – 48 733,39 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 5233,5 тыс. рублей;

в 2015 году - 10973,09 тыс. рублей;

в 2016 году - 4901,08 тыс. рублей;

в 2017 году - 3611,02 тыс. рублей;

в 2018 году – 5124,1 тыс. рублей;

в 2019 году – 10145,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 8745,3 тыс. рублей;

за счет собственных и заемных средств молодых семей - 108898,5029 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 15577,7119 тыс. рублей;

в 2015 году - 46350,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 46970,791 тыс. рублей;

в 2017 году - 36967,2 тыс. рублей;

в 2018 году - 0 тыс. рублей;

в 2019 году - 0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 19 902,16 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 423,26 тыс. рублей;

в 2015 году – 765,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 313,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 2400,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 9500,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 6500,0 тыс. рублей.

средства Фонда содействия реформирования ЖКХ - 42160,46106 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 23855,599 тыс. рублей;

в 2015 году - 18304,86206 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 0 тыс. рублей;

в 2018 году - 0 тыс. рублей;

в 2019 году - 0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Моргаушского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.».

1.1.2.В приложении №5 к муниципальной Программе «Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Моргаушском районе Чувашской  Республики»:

      - В паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | - | не менее 59869,31 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 0 тыс. рублей; в 2015 году - 5529,43 тыс.рублей; в 2016 году – 12211,96 тыс.рублей; в 2017 году – 12 187,83 тыс. рублей; в 2018 году – 13 029,29 тыс. рублей; в 2019 году – 9 259,20 тыс. рублей; в 2020 году - 7 651,60тыс. рублей; из них: средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 1933,13 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 0 тыс. рублей; в 2015 году - 0 рублей; в 2016 году - 0,0 рублей; в 2017 году - 520,12 тыс. рублей; в 2018 году – 903, 002 тыс. рублей; в 2019 году – 510,0 рублей; в 2020 году - 0 тыс. рублей; средства местного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики – 10053,81 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 0 тыс. рублей; в 2015 году - 5529,43 тыс.рублей; в 2016 году - 1866,51тыс. рублей; в 2017 году - 585,57 тыс. рублей; в 2018 году –1 024,10 тыс. рублей; в 2019 году - 524,10 тыс. рублей; в 2020 году - 524,10 тыс. рублей; средства бюджетов сельских поселений Моргаушского района Чувашской Республики – 47 866,06 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 0 тыс. рублей; в 2015 году - 0 тыс. рублей; в 2016 году – 10 329,14 тыс. рублей; в 2017 году – 11 082,14 тыс. рублей; в 2018 году – 11 102,18 тыс. рублей; в 2019 году – 8 225,10 тыс. рублей; в 2020 году – 7 127,50 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Моргаушского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.». |
| --- | --- | --- |

1.1.2.2.Раздел V Подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы не менее 59869,31 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 0 тыс. рублей;

в 2015 году - 5529,43 тыс.рублей;

в 2016 году – 12211,96 тыс.рублей;

в 2017 году – 12 187,83 тыс. рублей;

в 2018 году – 13 029,29 тыс. рублей;

в 2019 году – 9 259,20 тыс. рублей;

в 2020 году -  7 651,60тыс. рублей; из них:

средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 1933,13 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 0 тыс. рублей;

в 2015 году - 0 рублей;

в 2016 году - 0,0 рублей;

в 2017 году - 520,12 тыс. рублей;

в 2018 году – 903, 002 тыс. рублей;

в 2019 году – 510,0 рублей;

в 2020 году - 0 тыс. рублей;

средства местного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики – 10053,81 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 0 тыс. рублей;

в 2015 году - 5529,43 тыс.рублей;

в 2016 году - 1866,51тыс. рублей;

в 2017 году - 585,57 тыс. рублей;

в 2018 году –1 024,10 тыс. рублей;

в 2019 году - 524,10 тыс. рублей;

в 2020 году - 524,10  тыс. рублей;

средства бюджетов сельских поселений Моргаушского района Чувашской Республики – 47 866,06 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 0 тыс. рублей;

в 2015 году - 0 тыс. рублей;

в 2016 году – 10 329,14 тыс. рублей;

в 2017 году – 11 082,14 тыс. рублей;

в 2018 году – 11 102,18 тыс. рублей;

в 2019 году – 8 225,10 тыс. рублей;

в 2020 году – 7 127,50 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Моргаушского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.».

1.1.2.3 Приложение №2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Моргаушском районе Чувашской Республики" муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2020 годы» к подпрограмме изложить в следующей редакции:

- «Приложение N 2

к подпрограмме "Обеспечение комфортных условий

проживания граждан в Моргаушском районе

Чувашской Республики" муниципальной программы

Моргаушского района Чувашской Республики

"Развитие жилищного строительства

и сферы жилищно-коммунального хозяйства"

на 2014 - 2020 годы

Перечень

основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение комфортных условий проживания граждан

в Моргаушском районе Чувашской Республики" муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2020 годы

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики Управление экономики, развития АПК и муниципальной собственности администрации Моргаушского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение граждан безопасными и комфортными условиями для проживания | ухудшение качества жизни граждан |  |
| 1.1. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики | 01.01.2014 | 31.12.2020 | увеличение количества граждан, обеспеченных безопасными и комфортными условиями проживания | невыполнение задач подпрограммы | количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт |
| 1.2. | Обеспечение освоения субвенций, выделенных бюджету Моргаушского района на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики | 01.01.2014 | 31.12.2016 | увеличение количества детей-сирот, обеспеченных безопасными и комфортными условиями проживания | невыполнение задач подпрограммы | количество жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в которых проведен капитальный ремонт |
| 1.3. | Установление тарифов для населения на коммунальные услуги на уровне 100,0 процентов от их экономически обоснованной стоимости | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение возмещения населением затрат за предоставление коммунальных услуг по установленным для населения тарифам на уровне 100,0 процентов | невыполнение задач подпрограммы | предоставление качественных коммунальных услуг |
| 2. | Основное мероприятие 2. Содействие благоустройству населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики Управление экономики, развития АПК и муниципальной собственности администрации Моргаушского района | 01.04.2014 | 31.12.2020 | привлечение населения к участию в мероприятиях по повышению благоустройства населенных пунктов | ухудшение качества жизни |  |
| 2.1. | Обеспечение участия сельских поселений Моргаушского района в республиканском смотре-конкурсе на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики, Отдел организационно-кадрового, правового обеспечения и по работе с органами местного самоуправления Моргаушского района Чувашской Республики | 01.04.2014 | 31.12.2020 | привлечение населения к участию в мероприятиях по повышению благоустройства населенных пунктов | ухудшение качества жизни | улучшение эстетического облика населенных пунктов Чувашской Республики |
| 2.2. | Обеспечение участия сельских поселений Моргаушского района в республиканском конкурсе на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии" | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики, Отдел организационно-кадрового, правового обеспечения и по работе с органами местного самоуправления Моргаушского района Чувашской Республики | 01.02.2014 | 31.12.2020 | стимулирование органов местного самоуправления к повышению благоустройства населенных пунктов | ухудшение качества жизни | улучшение эстетического облика населенных пунктов Чувашской Республики |
| 2.3. | Модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей Моргаушского района Чувашской Республики | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики | 01.01.2014 | 31.12.2018 | улучшение качества жизни населения | ухудшение качества жизни | улучшение эстетического облика Моргаушского района |
| 2.3.1. | Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры (проектирование сливной станции в с.Моргауши) | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики | 18.04.2018 | 31.12.2020 | улучшение качества жизни населения | ухудшение качества жизни | увеличение благоустроенности населенных пунктов |
| 3. | Электрификация новых улиц Моргаушского района Чувашской Республики | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики | 01.01.2014 | 31.12.2020 | улучшение качества жизни населения | ухудшение качества жизни | увеличение благоустроенности населенных пунктов |
| 4. | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики. | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики | 01.01.2014 | 31.12.2020 | улучшение качества жизни населения | ухудшение качества жизни | повышение уровня газификации населенных пунктов природным газом |
| 5. | Организационные мероприятия | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики | 01.04.2014 | 31.12.2020 | улучшение качества жизни населения | ухудшение качества жизни |  |
| 5.1. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экспертизы стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных и ремонтно-строительных работ по объектам, заказчиком или главным распорядителем бюджетных средств по которым является Моргаушский район Чувашской Республики | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики | 01.04.2014 | 31.12.2020 | улучшение качества жизни населения | ухудшение качества жизни | количество проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы |
| 5.2. | Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли решения о формировании фонда капитального ремонта у некоммерческой организации "Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" | Отдел капитального строительства администрации Моргаушского района Чувашской Республики | 01.04.2014 | 31.12.2020 | улучшение качества жизни населения | ухудшение качества жизни | количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Моргаушского района Чувашской Республики.». |

1.1.2.4. В приложении №4 к Подпрограмме «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования подпрограммы "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Моргаушском районе Чувашской Республики" муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2020 годы изложить в следующей редакции:

- «Приложение N 4

к подпрограмме "Обеспечение комфортных условий

проживания граждан в Моргаушском районе

Чувашской Республики" муниципальной программы

Моргаушского района Чувашской Республики

"Развитие жилищного строительства

и сферы жилищно-коммунального хозяйства"

на 2014 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов

за счет всех источников финансирования подпрограммы

"Обеспечение комфортных условий проживания граждан

в Моргаушском районе Чувашской Республики" муниципальной

программы Моргаушского района Чувашской Республики

"Развитие жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2020 годы

| Статус | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | всего: | 0 | 5529,43435 | 12211,95727 | 11624,14120 | 13 029,29 | 9259,2 | 7651,6 |
| Подпрограмма | " Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Моргаушском районе Чувашской Республики" | администрация Моргаушского района Чувашской Республики | 903 | 0501 | Ц110172770 | x | местный бюджет Моргаушского района | 0 | 5529,43435 | 498,73895 | 674,14 | 524,10 | 524,10 | 524,10 |
|  |  |  | 903 | 0502 | Ц110275350 |  |  |  |  | 1367,77098 |  | 500,00 |  |  |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ц110212810 |  |  |  |  | 16,312 |  |  |  |  |
|  |  |  | 903 | 0501 | Ц110112780 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 522,00 | 903,002 | 510,0 | 0 |
|  |  |  | 993 | 0503 | Ц110277400 | x | бюджеты сельских поселений Моргаушского района |  |  | 5354,09640 |  |  |  |  |
|  |  |  | 993 | 0503 |  |  |  | 0 | 0 | 4708,73894 | 10428,00120 | 11102,18 | 8 225,10 | 7 127,50.» |
|  |  |  | 993 | 0503 | Ц110277450 |  |  |  |  | 266,3 |  |  |  |  |

    - В приложении №6 к муниципальной Программе  «Подпрограмма «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства  и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы:

      - В паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | - | Прогнозируемый объем финансирования на реализацию подпрограммы из федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики и за счет собственных и заемных средств молодых семей в 2014 - 2020 годах составляет 209 951,86 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 33774,3287 тыс. рублей; в 2015 году - 67208,46 тыс. рублей; в 2016 году - 62997,541 тыс. рублей; в 2017 году - 15205,4 тыс. рублей; в 2018 году – 14623,728 тыс. рублей; в 2019 году – 8 071,2 тыс. рублей; в 2020 году – 8 071,2 тыс. рублей; из них: средства федерального бюджета – 35523,58 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 5760,535 тыс. рублей; в 2015 году - 9176,3 тыс. рублей; в 2016 году - 7021,476 тыс. рублей; в 2017 году - 6680,0 тыс. рублей; в 2018 году –6 885, 26 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 46 577,77 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 9555,83 тыс. рублей; в 2015 году - 8129,5 тыс. рублей; в 2016 году - 6337,566 тыс. рублей; в 2017 году - 6024,0 тыс. рублей; в 2018 году –5388,47 тыс. рублей; в 2019 году - 5571,2 тыс. рублей; в 2020 году - 5571,2 тыс. рублей; средства местного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики – 18950,56 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 2880,252 тыс. рублей; в 2015 году - 3552,6 тыс. рублей; в 2016 году - 2667,708 тыс. рублей; в 2017 году - 2500,0 тыс. рублей; в 2018 году - 2 350,0 тыс. рублей; в 2019 году - 2500,0 тыс. рублей; в 2020 году –2500,0 тыс. рублей; за счет собственных и заемных средств молодых семей - 108898,503 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 15577,7119 тыс. рублей; в 2015 году - 46350,0 тыс. рублей; в 2016 году - 46970,791 тыс. рублей; в 2017 году - 0 тыс. рублей; в 2018 году - 0 тыс. рублей; в 2019 году - 0 тыс. рублей; в 2020 году - 0 тыс. рублей.». |
| --- | --- | --- |

1.1.3.2.Раздел V Подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «V. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования на реализацию подпрограммы из федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики и за счет собственных и заемных средств молодых семей в 2014 - 2020 годах составляет 209 951,86 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 33774,3287 тыс. рублей;

в 2015 году - 67208,46 тыс. рублей;

в 2016 году - 62997,541 тыс. рублей;

в 2017 году - 15205,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 14623,728 тыс. рублей;

в 2019 году – 8 071,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 8 071,2 тыс. рублей;

из них:

средства федерального бюджета – 35523,58 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 5760,535 тыс. рублей;

в 2015 году - 9176,3 тыс. рублей;

в 2016 году - 7021,476 тыс. рублей;

в 2017 году - 6680,0 тыс. рублей;

в 2018 году –6 885, 26 тыс. рублей;

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 46 577,77 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 9555,83 тыс. рублей;

в 2015 году - 8129,5 тыс. рублей;

в 2016 году - 6337,566 тыс. рублей;

в 2017 году - 6024,0 тыс. рублей;

в 2018 году –5388,47 тыс. рублей;

в 2019 году - 5571,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 5571,2 тыс. рублей;

средства местного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики – 18950,56 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 2880,252 тыс. рублей;

в 2015 году - 3552,6 тыс. рублей;

в 2016 году - 2667,708 тыс. рублей;

в 2017 году - 2500,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 2 350,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 2500,0 тыс. рублей;

в 2020 году –2500,0 тыс. рублей;

за счет собственных и заемных средств молодых семей - 108898,503 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 15577,7119 тыс. рублей;

в 2015 году - 46350,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 46970,791 тыс. рублей;

в 2017 году - 0 тыс. рублей;

в 2018 году - 0 тыс. рублей;

в 2019 году - 0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0 тыс. рублей.».

- 1.1.3.3. В приложении №3 к Подпрограмме «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования изложить в следующей редакции:

- «Приложение N 3

к подпрограмме "Государственная

поддержка молодых семей в решении

жилищной проблемы" муниципальной программы

Моргаушского района Чувашской Республики

"Развитие жилищного строительства

и сферы жилищно-коммунального хозяйства"

на 2012 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы"

муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства

и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел, подраздел | Целевая статья | Группа (подгруппа) вида расходов |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма | Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2014 - 2020 годы по Моргаушскому району |  |  |  |  | всего | 33774,3287 | 67208,46 | 62997,541 | 15205,4 | 14623,73 | 8071,2 | 8071,2 |
|  |  | 903 | 1003 | Ц120150200 | x | федеральный бюджет | 5760,535 | 9176,3 | 7021,476 | 6680,5 | 6 885, 26 | 0 | 0 |
|  |  | 903 | 1003 | Ц1201R0200 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 9555,83 | 8129,5 | 6337,566 | 6024,9 | 5 388,47 | 5571,2 | 5571,2 |
|  |  | 903 | 1003 | Ц1201L0200Ц | x | местный бюджет | 2880,252 | 3552,6 | 2667,708 | 2500,0 | 2 350,00 | 2500,0 | 2500,0 |
|  |  |  |  |  | x | внебюджетные источники | 15577,7119 | 46350,0 | 46970,791 | 0 | 0 | 0 | 0.». |

1.1.4.В приложении №6 к муниципальной Программе  «Подпрограмма «Государственная поддержка строительства жилья в Моргаушском районе Чувашской Республике» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства  и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы:

1.1.4.1.В паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования | - | Должен составить в 2014 - 2020 годах не менее 39542,11 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 16271,36 тыс. рублей; в 2015 году - 7855,45 тыс. рублей; в 2016 году - 4289,90 тыс. рублей; в 2017 году - 6096,45 тыс. рублей; в 2018 году – 1602,80 тыс. рублей; в 2019 году – 3423,36 тыс. рублей; в 2020 году – 2,80 тыс. рублей; из них средства: - средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 21 876,15 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 2200,0 тыс. рублей; в 2015 году - 7460,54086 тыс. рублей; в 2016 году - 4172,84922 тыс. рублей; в 2017 году - 6013,804 тыс. рублей; в 2018 году – 2,80 тыс. рублей; в 2019 году – 2023,352 тыс. рублей; в 2020 году – 2, 80 тыс. рублей; средства местного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики – 3 000,00 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 0 тыс. рублей; в 2015 году - 0 тыс. рублей; в 2016 году - 0 тыс. рублей; в 2017 году - 0 тыс. рублей; в 2018 году - 1 600,00 тыс. рублей; в 2019 году - 1 400,00 тыс. рублей; в 2020 году –0 тыс. рублей; - бюджетов сельских поселений Моргаушского района Чувашской Республики – 14 665,96 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 14071,36 тыс. рублей; в 2015 году - 394,91 тыс. рублей; в 2016 году - 117,05 тыс. рублей; в 2017 году - 82,64 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0 тыс. рублей.». |
| --- | --- | --- |

- 1.1.4.2. Раздел  1.3. «Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры»  дополнить абзацем 12 следующего содержания:

- «Строительство объектов инженерной инфраструктуры  для земельных участков в кадастровом квартале 21:17:170901, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства в дер. Кашмаши Сятракасинского сельского  поселения Моргаушского района Чувашской Республики,  в частности  сетями  газоснабжения, электроснабжения.».

1.1.4.3. В приложении №4 к Подпрограмме «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Подпрограммы "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012 - 2020 годы изложить в следующей редакции:

- «Приложение N 4

к подпрограмме "Государственная

поддержка строительства жилья

в Моргаушском районе Чувашской Республики"

государственной программы Чувашской Республики

"Развитие жилищного строительства

и сферы жилищно-коммунального хозяйства"

на 2012 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех

источников финансирования реализации Подпрограммы "Развитие

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального

хозяйства" на 2012 - 2020 годы

| Статус | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 5718,3 | 5828,8 | 4364,125 | 6146,869 | 1602,80 | 3423,36 | 2,8 |
| Подпрограмма | "Государственная поддержка жилья в Моргаушском районе Чувашской Республики" | администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 903 | 0104 | Ц14Б004 | 200 |  | 0,100 | 0,100 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 992 | 0501 | Ц14Б004 | 500 |  | 3518,2 | 3628,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 903 | 0104 | Ц14Б005 | 200 |  | 2200,0 | 2200,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 903 | 0104 | Ц140312940 | 244 | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 3,9 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 2,8 |
|  |  |  | 992 | 0501 | Ц140312940 | 530 |  |  |  | 4168,97922 | 6010,704 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | 903 | 0501 | Ц140312940 | 414 |  |  |  |  |  | 0,0 | 2020,452 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0502 | Ц140473010 | 414 | бюджет Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | 1600,0 | 1400 ,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 993 | 0501 | Ц140372940 | 244 |  |  |  | 0,0 | 133,065 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | 993 | 0501 | Ц140372940 | 414 |  |  |  | 117,04786 |  |  |  | 0.». |

1.5.1. В Приложение №10 к Муниципальной программе «Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства  и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы:

- 1.1.5.1. В паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | - | прогнозируемые объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2014 - 2020 годах составят 31 293,82 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 13 111,54 тыс. рублей; в 2015 году – 1 467,19316 тыс. рублей; в 2016 году – 2 785,79961 тыс. рублей; в 2017 году – 2 785,84 тыс. рублей; в 2018 году – 3 714, 48 тыс. рублей; в 2019 году - 3 714, 48 тыс. рублей; в 2020 году – 3 714,48 тыс. рублей; - из них: средства федерального бюджета – 2330,79 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 894,6 тыс. рублей; в 2015 году - 572,56316 тыс. рублей; в 2016 году - 928,59987 тыс. рублей; в 2017 году - 863,59 тыс. рублей; в 2018 году - 0 тыс. рублей; в 2019 году - 0 тыс. рублей; в 2020 году - 0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 28 034,49 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 12216,94 тыс. рублей; в 2015 году - 894,63 тыс. рублей; в 2016 году - 1857, 240 тыс. рублей; в 2017 году - 1922,24 тыс. рублей; в 2018 году - 3 714, 48 тыс. рублей; в 2019 году - 3 714, 48 тыс. рублей; в 2020 году - 3 714, 48 тыс. рублей; средства местного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики - 149,807 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 0 тыс. рублей; в 2015 году - 149,807 тыс. рублей; в 2016 году - 0 тыс. рублей; в 2017 году - 0 тыс. рублей; в 2018 году - 0 тыс. рублей; в 2019 году - 0 тыс. рублей; в 2020 году - 0 тыс. рублей; средства местных бюджетов сельских поселений Моргаушского района Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 0 тыс. рублей; в 2015 году - 0 тыс. рублей; в 2016 году - 0 тыс. рублей; в 2017 году - 0 тыс. рублей; в 2018 году - 0 тыс. рублей; в 2019 году - 0 тыс. рублей; в 2020 году - 0 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании местного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.». |
| --- | --- | --- |

1.1.5.2. В приложении №4 к Подпрограмме «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Подпрограммы "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012 - 2020 годы изложить в следующей редакции:

- «Приложение N 4

к подпрограмме "Обеспечение

жилыми помещениями детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей"

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов

за счет всех источников финансирования реализации

подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

| Статус | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | администрация Моргаушского района Чувашской Республики | 903 | 1004 | Ц17Б006 | 400 | всего | 4473,2 | 1467,19316 | 2785,8 | 2785,84 | 3 714,48 | 3 714,48 | 3 714,48 |
|  |  |  | 903 | 1004 |  | 400 | федеральный бюджет | 894,6 | 572,56316 | 928,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 903 | 1004 |  | 414 |  |  |  |  | 863,6 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 903 | 1004 | Ц17011А820 | 414 | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 1922,24 | 3 714,48 | 3 714,48 | 3 714,48.». |
|  |  |  | 903 | 1004 | Ц17Б006 | 400 |  | 3578,6 | 894,63 | 1857,2 |  |  |  |  |

1.6.1. В Приложение №13 к Муниципальной программе «Подпрограмма «Снятие административных барьеров в строительстве на 2014 - 2020 годы» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства  и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы:

- 1.1.6.1. В паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования |  | Общий объем финансирования Подпрограммы за 2014 - 2020 годы должен составить не менее 3730,0 тыс. рублей, в том числе: - 2014 год - 753,83 тыс. руб.; - 2015 год - 80,0 тыс. рублей; - 2016 год - 170,0 тыс. рублей; - 2017 год - 2145,47 тыс. рублей; - 2018 год – 580, 692 тыс. рублей; - 2019 год - 0 тыс. рублей; - 2020 год - 0 тыс. рублей; из них: за счет средств местного бюджета Моргаушского района составляет 833,83 тыс. рублей, в том числе: - 2014 год - 753,83 тыс. руб.; - 2015 год - 80,0 тыс. рублей; - 2016 год - 0,0 тыс. рублей; - 2017 год - 0 тыс. рублей; - 2018 год - 0 тыс. рублей; - 2019 год - 0 тыс. рублей; - 2020 год - 0 тыс. рублей; за счет средств бюджетов сельских поселений Моргаушского района Чувашской Республики – 2896,17 тыс. рублей, в том числе: - 2014 год - 0,0 тыс. руб.; - 2015 год - 0,0 тыс. рублей; - 2016 год - 170,0 тыс. рублей; - 2017 год - 2145,47 тыс. рублей; - 2018 год - 580, 692 тыс. рублей; - 2019 год - 0 тыс. рублей; - 2020 год - 0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования Подпрограммы уточняются при формировании бюджета Моргаушского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- |

- 1.1.6.2. Раздел V  Подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции

- «Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за 2014 - 2020 годы должен составить не менее 3730,0 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 год - 753,83 тыс. руб.;

- 2015 год - 80,0 тыс. рублей;

- 2016 год - 170,0 тыс. рублей;

- 2017 год - 2145,47 тыс. рублей;

- 2018 год – 580, 692 тыс. рублей;

- 2019 год - 0 тыс. рублей;

- 2020 год - 0 тыс. рублей;

из них: за счет средств местного бюджета Моргаушского района составляет 833,83 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 год - 753,83 тыс. руб.;

- 2015 год - 80,0 тыс. рублей;

- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год - 0 тыс. рублей;

- 2018 год - 0 тыс. рублей;

- 2019 год - 0 тыс. рублей;

- 2020 год - 0 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений Моргаушского района Чувашской Республики – 2896,17 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 год - 0,0 тыс. руб.;

- 2015 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2016 год - 170,0 тыс. рублей;

- 2017 год - 2145,47 тыс. рублей;

- 2018 год - 580, 692 тыс. рублей;

- 2019 год - 0 тыс. рублей;

- 2020 год - 0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы уточняются при формировании бюджета Моргаушского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.».

1.7.1. В Приложение №12 к Муниципальной программе «Подпрограмма «Обеспечение населения Моргаушского района Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2014 - 2020 годы» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства  и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы:

- 1.1.7.1. В паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования за счет средств местных бюджетов сельских поселений Моргаушского района Программы составляет 10349,39 тыс. рублей, в том числе: - 2014 год - 753,83 тыс. руб.; - 2015 год - 0 тыс. рублей; - 2016 год - 0 тыс. рублей; - 2017 год - 3988,27 тыс. рублей; - 2018 год – 5243,987 тыс. рублей; - 2019 год – 363, 30 тыс. рублей; - 2020 год - 0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Моргаушского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.». |
| --- | --- |

1.1.7.2. Раздел IV  Подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2014 - 2020 годах бюджетов сельских поселений Моргаушского района Чувашской Республики составляют 10349,39 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 год - 753,83 тыс. руб.;

- 2015 год - 0 тыс. рублей;

- 2016 год - 0 тыс. рублей;

- 2017 год - 3988,27 тыс. рублей;

- 2018 год – 5243,987 тыс. рублей;

- 2019 год – 363, 30 тыс. рублей;

- 2020 год - 0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Моргаушского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.».

1.1.7.3. В приложении №2 к Подпрограмме «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы «Обеспечение населения Моргаушского района Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2014 - 2020 годы» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014 - 2020 годы изложить в следующей редакции:

- «Приложение N 2

к подпрограмме "Обеспечение населения

Моргаушского района Чувашской Республики

качественной питьевой водой на 2014 - 2020 годы"

муниципальной программы Моргаушского района

Чувашской Республики "Развитие жилищного

строительства и сферы жилищно-коммунального

хозяйства" на 2014 - 2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

НА 2014 - 2020 ГОДЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ

| Статус | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 753,83 | 0 | 0 | 3988,27 | 5 243, 988 | 363,30 | 0 |
| Подпрограмма | "Обеспечение населения Моргаушского района Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2014 - 2020 годы" | администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджеты сельских поселений Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 993 | 0406 |  |  |  | 753,83 | 0 | 0 | 3988,27 | 5 243, 988 | 363,30 | 0.». |

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| Глава администрации Моргаушского района |  | Р.Н.Тимофеев |
| --- | --- | --- |