| Ч`ваш Республики Улат`р хула АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШАНУ ___30__11__2018г__№ __846__ Улат`р хули |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ города Алатыря ПОСТАНОВЛЕНИЕ __30_ноября 2018г._№ _846___ г. Алатырь |
| --- | --- | --- |

О разработке проекта актуализированной схемы теплоснабжения на территории города Алатыря

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом города Алатыря Чувашской Республики администрация города Алатыря Чувашской Республики

постановляет:

- Приступить к разработке проекта актуализированной схемы теплоснабжения на территории города Алатыря.

- Утвердить график разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения на территории города Алатыря (Приложение №1).

- Утвердить форму уведомления о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения на территории города Алатыря (Приложение № 2).

- Отделу информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ (Каляканова Т.Н.) опубликовать настоящее постановление в Бюллетене города Алатыря Чувашской Республики, разместить на официальном сайте администрации города Алатыря в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики Стрельникова Д.В.

# Глава администрации города Алатыря                       	        Ю.Н. Боголюбов

Черкасов С. В.

2 04 08

Приложение №1

к постановлению администрации города Алатыря

от _30_11__2018года №  _846__

График

разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения на территории города Алатыря

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственное подразделение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение уведомления о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации города Алатыря от 29 октября 2018 г. № 767, на официальном сайте администрации города Алатыря в соответствии с п. 15 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» (далее –Требования) | в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о разработке проекта теплоснабжения на территории города Алатыря | Отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ |
| 2 | Организация сбора замечаний и предложений к схеме теплоснабжения, в соответствии с п. 21 Требований | 30 календарных дней со дня размещения проекта актуализированной схемы теплоснабжения | Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ |
| 3 | Размещение на официальном сайте администрации города Алатыря уведомления о проведении публичных слушаний | Не позднее 15 календарных дней со дня срока сбора замечаний и предложений | Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ |

| 4 | Размещение на официальном сайте администрации города Алатыря информации о поступивших замечаниях к проекту актуализированной схемы теплоснабжения территории города Алатыря в соответствии с п. 23 Требований | не позднее 7 календарных дней до дня начала публичных слушаний | Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проведение собрания участников публичных слушаний | В течение 30 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений | Отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ |
| 6 | Размещение на официальном сайте администрации города Алатыря итогового документа (протокола) публичных слушаний | в течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний | Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ |
| 7 | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения территории города Алатыря, в соответствии с п 26 Требований | В течение 7 рабочих дней со дня размещения итогового документа (протокола) публичных слушаний на официальном сайте администрации города Алатыря | Отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ |
| 8 | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации города Алатыря полном объеме, в соответствии с п 29 Требований | в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения | Отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ |

Приложение №2

к постановлению администрации города Алатыря

от ______2018года №  ___

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения территории города Алатыря на 2019г.

# Администрация города Алатыря Чувашской Республики уведомляет о начале актуализации схемы теплоснабжения территории города Алатыря в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Сведения о действующей на момент разработки схемы теплоснабжения на территории города Алатыря (размещена на официальном сайте http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=56&id=62255&title=Zhilischno -kommunaljnaya_sfera_goroda), а также предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, предусмотренных пунктом 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154, можно получить путем направления официального запроса.

Юридические лица, желающие приступить к разработке схемы теплоснабжения с учетом замечаний и предложений, прошедших публичные слушания по данной теме, обязаны направить уведомление об этом в администрацию города Алатыря:

ул.Первомайская, д.87, г.Алатырь, Чувашская Республика, каб. 314;

телефон (факс): 8 (83531) 2 04 25;

электронная почта: galatr@cap.ru

Ответственное лицо – Черкасов Сергей Владимирович.