СНОС ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

по инициативе собственника с 04.08.2018

(не связанного со строительством нового объекта;

статьи 55.30, 55.31 Градостроительного кодекса РФ,

введенные Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ)

Решение собственника объекта капитального строительства

или застройщика о сносе объекта капитального строительства

Подготовка проекта организации работ по сносу объекта

специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования

на основании результатов и материалов обследования объекта

(проект необязателен при сносе объектов, для строительства, реконструкции которых                       не требуется получение разрешения на строительство (п.п.1-3 ч.17 ст.51 Градостроительного кодекса РФ): гаражей; жилых, садовых домов, хозяйственных построек на садовых участках; объектов индивидуального жилищного строительства; строений и сооружений вспомогательного использования)

Получение акта об условиях отключения объекта                                                        от сетей инженерно-технического обеспечения

в организациях, осуществляющих эксплуатацию таких сетей

Направление застройщиком или техническим заказчиком

уведомления о планируемом сносе объекта в орган местного самоуправления

(не позднее чем за 7 рабочих дней до начала выполнения работ по сносу объекта)

Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства

Направление застройщиком или техническим заказчиком

уведомления о завершении сноса объекта в орган местного самоуправления

(не позднее 7 рабочих дней после завершения сноса объекта)