О деятельности по реализации программы инициативного бюджетирования социально-значимых проектов в Аликовском районе в 2018 г. и планах на 2019г. и поддержке гражданских инициатив

Собрание депутатов Аликовского района Чувашской Республики РЕШИЛО:

- Доклад заместителя главы администрации Аликовского района по строительству, ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и связи - начальника отдела Терентьева А.Ю. о деятельности по реализации программы инициативного бюджетирования социально – значимых проектов в Аликовском районе в 2018 г. и планах на 2019 г. и поддержке гражданских инициатив принять к сведению.

- Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района.

- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава

Аликовского района                                                                                 В.К. Волков

О деятельности по реализации программы инициативного бюджетирования социально-значимых проектов в Аликовском районе в 2018 г. и планах на 2019г. и поддержке гражданских инициатив.

В период 2018 года реализация проектов инициативного бюджетирования осуществлялось в рамках Указа Главы Чувашской Республики от 30 января 2017 г. № 7 «О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах».

Процедура организации и проведения конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов Чувашской Республики (далее – конкурсный отбор, проект) определена Порядком проведения конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 22.02.2017 № 71 «О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах».

Так, в 2018 году администрациями сельских поселений, кроме Большевыльского сельского поселения приняли участие в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов Чувашской Республики. Всего от Аликовского района было заявлено 15 проектов на сумму 20 342,6 тыс. рублей. Отобрано на реализацию в 2018 году 11 проектов на сумму 15 804,3 тыс. рублей. Источники финансирования: республиканский бюджет – 8 954,3 тыс. рублей, местный бюджет – 4 170,9 тыс. рублей, средства населения и юридических лиц – 2 679,1 тыс. рублей.

По результатам проведенных аукционов и заключенных муниципальных контрактов общий объем финансирования по 11 проектам составил 14 034,7 тыс. рублей (экономия 11,1%). Источникам финансирования: республиканский бюджет – 7972,0 тыс. рублей, местный бюджет – 3 488,7 тыс. рублей, средства населения и юридических лиц – 2574,0 тыс. рублей.

Перечень объектов на 2018 год

| № п/п | Наименование проекта | Предусмотрено на реализацию проекта, рублей | Кассовый расход, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе за счет средств | всего | в том числе за счет средств |
|  |  |  | республи-канского бюджета Чувашской Республики | мест-ного бюджета | населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |  | республи-канского бюджета Чувашской Республики | мест-ного бюджета | населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |
| 1 | Благоустройство парка по улице Советская с. Аликово Аликовского сельского поселения | 3415519,0 | 1 700900,0 | 1 366226,0 | 348393,0 | 2181391,0 | 1087551,0 | 940329,0 | 153511,0 |
| 2 | Ремонт грунтовой дороги в деревне Шафранчик Шумшевашского сельского поселения. Протяженность 550 м | 1235766,6 | 737640,0 | 224096,6 | 274030,0 | 1235766,6 | 737640,0 | 224096,6 | 274030,0 |
| 3 | Ремонт здания Ма-лотуванского сельского дома культуры по ул. Хирлеп д. 116 в д. Малые Туваны Таутовского сельского поселения | 1379555,0 | 813900,0 | 376655,0 | 189000,0 | 1379555,0 | 813900,0 | 376655,0 | 189000,0 |
| 4 | Ремонт грунтовой дороги в д. Нижние Татмыши Аликовского района Чувашской Республики по улицам Некрасова и Молодежная. Протяженность 720 м | 1176830,98 | 706000,0 | 235830,98 | 235000,0 | 1176830,98 | 706000,0 | 235830,98 | 235000,0 |
| 5 | Ремонт грунтовой дороги в деревне Ойкасы Илгышевского сельского поселения. Протяженность 900 м | 1016980,0 | 572100,0 | 165000,0 | 279880,0 | 1016980,0 | 572100,0 | 165000,0 | 279880,0 |
| 6 | Ремонт грунтовой дороги в д. Лобашкино по улицам Николаева и Молодежная Крымзарайкинского сельского поселения. Протяженность 1000 м | 1059436,05 | 635600,0 | 123836,05 | 300000,0 | 1059436,05 | 635600,0 | 123836,05 | 300000,0 |
| 7 | Ремонт грунтовой дороги в д. Тури-Выла по ул. Гагарина Раскильдинского сельского поселения. Протяженность 900 м | 942475,0 | 565485,0 | 187670,0 | 189320,0 | 942475,0 | 565485,0 | 187670,0 | 189320,0 |
| 8 | Ремонт грунтовой дороги в селе Тенеево по улицам Нагорная, Садовая Тенеевского сельского поселения. Протяженность 370 м | 612141,0 | 367200,0 | 107341,0 | 137600,0 | 612141,0 | 367200,0 | 107341,0 | 137600,0 |
| 9 | Ремонт грунтовой дороги в д. Ягунькино по улице Советская (с дома 20 по 51 дом) Яндобинского сельского поселения Протяженность 670 м | 1332063,21 | 754800,0 | 349964,21 | 227299,0 | 1332063,21 | 754800,0 | 349964,21 | 227299,0 |
| 10 | Ремонт грунтовой дороги в деревне Шоркассы Шумшевашского сельского поселения. Протяженность 520 м | 1208241,0 | 724945,0 | 241296,0 | 142000,0 | 1208241,0 | 724945,0 | 241296,0 | 242000,0 |
| 11 | Ремонт грунтовой дороги по улице Цветочная в д. Челкасы Яндобинского сельского поселения. Протяженность 300 м | 655669,18 | 393402,0 | 110767,18 | 151500,0 | 655669,18 | 393402,0 | 110767,18 | 151500,0 |

К сожалению, остался не реализованный проект «Благоустройство парка по улице Советская с. Аликово Аликовского сельского поселения», по которому    остались неосвоенными республиканские средства в сумме 613,3 тыс. рублей.

В 2019 году работа по реализации проектов инициативного бюджетирования будет продолжена. В декабре 2018 года администрациями сельских поселений, кроме Крымзарайкинского сельского поселения приняли участие в конкурсном отборе проектов на 2019 год. Все заявленные проекты отобраны. Всего в 2019 году планируется реализовать 22 проекта на общую сумму 18 560,5 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет – 11 136,3 тыс. рублей, местный бюджет, средства населения и юридических лиц – 7424,2 тыс. рублей.

Основные направления использования финансовых средств:

- Установка 184 контейнерных площадок в населенных пунктах Аликовского района (11 сельских поселений) на сумму 8245,8 тыс. рублей;

- Ремонт грунтовых дорог (Большевыльское с.п., Питишевское с.п., Яндобинское с.п.) – 5 объектов протяженность 2,9 км на сумму 5 087,1 тыс. рублей;

- Ремонт уличных водопроводных систем (Аликовское с.п., Шумшевашское с.п.) – 2 объекта на сумму 686,5 тыс. рублей;

- Установка и ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны в 1941-145 годах (Питишевское с.п., Чувашско-Сорминское с.п.) – 2 объекта на 1264,7 тыс. рублей;

- Благоустройство кладбищ (Аликовское с.п.) – 1 объект на сумму 1093,3 тыс. рублей;

- Ремонт зданий учреждений культуры (Ефремкасинское с.п.) – 1 объект на сумму 2183,1 тыс. рублей.

# Text boxes

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК РАЙОНĔ

# Элĕк район

# депутатсен Пухăвĕ

# ЙЫШĂНУ

28.02.2019   7 №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АЛИКОВСКИЙ  РАЙОН

Собрание депутатов

Аликовского района

#### РЕШЕНИЕ

28.02.2019    № 7

с. Аликово