| Комиссия по безопасности дорожного движения в Чебоксарском районе # ПРОТОКОЛ № 3 от 30.09.2019. г. |  | Комиссия по безопасности дорожного движения в Чебоксарском районе # ПРОТОКОЛ № 3 от 30.09.2019 г. |
| --- | --- | --- |

Председательствовал: Петров А.П. – начальник ОГИБДД МВД РФ по Чебоксарскому району, заместитель председателя комиссии.

Присутствовали:

Кудряшов А.В., Иванов А.Е., Ильина Л.Р., Степанова О.Г., Никитин Е.Н., Лукоянов А.А., главы сельских поселений Чебоксарского района.

.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О состоянии аварийности в Чебоксарском районе за 8 месяцев 2019 года.

- О проведении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в т.ч. совершенствование процесса организации обучения детей правилам безопасного поведения на дороге.

- О ходе выполнения администрации Чебоксарского района и муниципальных районов мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в 2019 году, в т.ч. по устранению недостатков эксплуатационного состояния улично-дорожной сети около образовательных организаций

1. Слушали: Петрова А.П.. – начальника ОГИБДД МВД РФ по Чебоксарскому району, заместителя председателя комиссии.

- О состоянии аварийности в Чебоксарском районе за 8 месяцев 2019 года.

За 8 месяцев 2019 года на территории Чебоксарского района зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 11 человек погибло, 65 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество ДТП снизилось на 22,8 %, число погибших осталось на прежнем уровне, число раненых снизилось на 32,3%.

Решили:

1.1. Принять к сведению доклад Петрова А.П. – начальника ОГИБДД МВД РФ по Чебоксарскому району, заместителя председателя комиссии.

1.2. Проводить профилактические работы с населением по пропаганде нетрезвого вождения транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

2. Слушали: Ильину Л.Р.. – и.о. начальника отдела образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района Чувашской Республики.

2. О проведении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в т.ч. совершенствование процесса организации обучения детей правилам безопасного поведения на дороге.

На начало 2019 – 2020 учебного года в школе был составлен план общешкольных мероприятий по профилактике и предупреждению ДДТТ .

В соответствии с общешкольным планом, планами работы классных руководителей в школе были проведены следующие мероприятия по профилактике ДДТТ:

Оформлены школьные стенды «Внимание, дорога!», «Безопасность жизнедеятельности».

Для каждого обучающегося 1-5 классов составлены индивидуальные схемы маршрута (маршрутные листы) из дома в школу и из школы домой, которые вклеены в дневники обучающихся.

Со всеми обучающимися классными руководителями проведены вводные инструктажи (под запись в специальном журнале).

С 25 августа по 25 сентября был организован и проведен месячник безопасности дорожного движения «Внимание, дети!», в рамках которого во всех классах были проведены классные часы, викторины, беседы по темам: «Правила движения – закон улиц и дорог», «Дорожно-транспортные происшествия. Причины ДТП», «Основные причины ДТП с учащимися», «Значение ПДД для обеспечения безопасности дорожного движения», «Первые правила дорожного движения в России», «Законы уличного движения», «Знаем правила движения как таблицу умножения», «Основные знаки и меры предупреждения»

На классных родительских собраниях проведены беседы с родителями на тему «Как обучить ребенка правилам дорожного движения»;

Проведен конкурс рисунков «Я за мир на дороге» 1-4 класс;

Была проведена викторина «Как мы знаем дорожные знаки»1-4 класс;

Работа по предупреждению ДДТТ проводится не только на классных часах, собраниях, но и на уроках окружающего мира, технологии, физической культуры и ОБЖ.

В школах ведется Журнал инструктажа по технике безопасности и правилам поведения во время поездок на соревнования, экскурсии и т.д.

Инструктажи проведены со всеми работниками и учащимися.

В начальной школе реализуется Программа «Безопасная дорога», практикуется распространение листовок с социальной рекламой по ПДД, проводится реклама и распространение фликеров среди учащихся, используется обучающая компьютерная программа для учащихся начальной школы «Наши верные друзья».

В средней школе используются информационно-коммуникационные технологии: мультимедийные презентации, компьютерные игры по ПДД на дисковых носителях («Не игра» - пособие по обучению детей) и через интернет, обучение и мониторинг учащихся по ПДД (интернет-тестирование).

В школе имеются: наборы плакатов по ПДД; дорожные знаки; «Аптечка первой медицинской помощи», наглядное пособие «О чем говорят дорожные знаки». На первом этаже школы оформлены уголки по БД, имеются плакаты по ПДД, периодически вывешиваются творческие работы учащихся: рисунки, плакаты, стихи.

Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает школьные библиотеки, где работает постоянно действующая книжная и плакатная выставки для детей и взрослых в уголке безопасности дорожного движения, а также собрана подборка литературы и дидактических пособий по ПДД.

Решили:

2.1 Принять к сведению доклад Ильиной Л.Р.- и.о. начальника отдела образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района Чувашской Республики.

3. Слушали: Кудряшова А.В. – начальника отдела градостроительной деятельности и архитектуры управления общественной инфраструктуры администрации Чебоксарского района Чувашской Республики.

3.1.О ходе выполнения администрации Чебоксарского района и муниципальных районов мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в 2019 году, в т.ч. по устранению недостатков эксплуатационного состояния улично-дорожной сети около образовательных организаций.

08.07.2019г. администрацией Чебоксарского района совместно с представителями ОГИБДД МВД по Чебоксарскому району Чувашской Республики был организован выезд с целью устранения нарушений законодательства РФ о безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных нормативных документов в области безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений и по школьным маршрутам до начала нового учебного года.

Администрацией Чебоксарского района были направлены предписания подрядным организациям по содержанию автомобильных дорог в границах Чебоксарского района для устранения выявленных недостатков, а также запланированы мероприятия, направленные для открытия новых школьных маршрутов.

В 2019 году рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы», по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» запланированы следующие мероприятия:

| № п/п | Мероприятия по БДД на 2019 год | Суммы рублей | стадия проведения аукционных процедур | Освоение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 1 288 561,95 | исполнено | 1 288 561,95 |
| 2 | Установка остановочных павильонов Большекатрасьском сельском поселении (2 шт.) | 774 161,54 | исполнено | 774 161,54 |
| 3 | Установка остановочного павильона с обустройством площадки д. Ойкасы Лапсарского сельского поселения | 170049,38 | На стадии проведения аукциона | 0 |
| 4 | Установка остановочного павильона и обустройство 2-ух посадочных площадок Ишлейском сельском поселении | 236580,19 | На стадии проведения аукциона | 0 |
| 5 | Установка остановочного павильона в д. Янашкасы Синьяльском сельском поселении | 290 808,81 | подготовка документов | 0 |
| 6 | Установка барьерного ограждения на спуске и подъёме моста на автодороге «Чебоксары-Сурское-Ишлеи-Корак-Чурачики» и на подьездной к д. Чермаки. | 1694164,80 | Подрядчик определён, работы выдуться | 0 |
| 7 | Оценка уязвимости мостовых сооружений на балансе администрации Чебоксарского района | 45673,33 | исполнено | 45673,33 |
|  | Итого | 4 500 000,00 |  | 2108396,82 |

По подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланированы следующие мероприятия:

| № п/п | Мероприятия по БДД на 2019 год | Суммы рублей | стадия проведения аукционных процедур | Освоение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района | 35638817,24 | Работы ведутся | 26070884,00 |
| 2 | Восстановление барьерного ограждения на автомобильной дороге Кугеси-Икково-Ямбарусова | 1 418 857,55 | Исполнено | 1 418 857,55 |
| 3 | Работы по диагностике и паспортизации автомобильных дорог, находящихся на балансе администрации Чебоксарского района | 550000,00 | Подрядчик определён, работы выдуться | 0 |
| 4 | Восстановление барьерного ограждения и устройство трех искусственных неровностей на автодороге Волга-Шорчекасы-Атлашево | 458 017,00 | На стадии проведения аукциона | 0 |
| 5 | Восстановление участка автомобильной дороги и устройство трех искусственных неровностей в с.Альгешево | 283310,10 | Работы выполнены | 283310,10 |
| 6 | Восстановление водопропусктной трубы около д. Турунова на автомобильной дороге «Анаткас-Турунова-Вурманкас-Турунова-Эндимеркасы» Чебоксарского района | 210211,16 | На стадии проведения аукциона | 0 |
| 7 | Восстановление барьерного ограждения на участках дорог Чебоксарского района | 7206496,00 | На стадии проведения аукциона | 0 |
| 8 | Укрепление обочины в с.Ишлеи Чебоксарского района на автомобильной дороге «Чебоксары-Сурское-Ишлеи-Курак-Чурачики» | 351364,95 | На стадии проведения аукциона | 0 |
|  | Итого | 46 117 074,00 |  | 27773051,65 |

Решили:

3.1 Принять к сведению доклад Кудряшова А.В. – начальника отдела градостроительной деятельности и архитектуры управления общественной инфраструктуры администрации Чебоксарского района Чувашской Республики.

3.2. По завершению мероприятий направленных для открытия новых школьных маршрутов в МБОУ «Янгильдинская СОШ» и МБОУ «Чурачикская ООШ» будет организован выезд представителей администрации Чебоксарского района Чувашской Республики совместно с представителем ОГИБДД МВД по Чебоксарскому району Чувашской Республики, для составления акта «обследования дорожных условий по маршрутам движения школьного автобуса на предмет обеспечения безопасной перевозки организованных групп детей» и последующем внесении в план маршрутов следования школьных автобусов на 2019-2020 учебный год.

| Заместитель председателя комиссии | А.П. Петров |
| --- | --- |