УтвержденЫ

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от №

**И З М Е Н Е Н И Я,**

**которые вносятся в государственную программу Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»**

1. В паспорте Государственной программы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Государственная программа):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Участники Государственной программы | – | органы местного самоуправления в Чувашской Республике (по согласованию), акционерное общество «Газпром газораспределение Чебоксары» (по согласованию); |

позицию «Объемы финансирования Государственной программы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы финансирования Государственной программы с разбивкой по годам реализации | – | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Государственной программы в 2019–2035 годах составляют 8089031,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 1427145,1 тыс. рублей;  в 2020 году – 1020979,3 тыс. рублей;  в 2021 году – 539313,3 тыс. рублей;  в 2022 году – 819863,3 тыс. рублей;  в 2023 году – 917029,5 тыс. рублей;  в 2024 году – 1771742,4 тыс. рублей;  в 2025 году – 157814,4 тыс. рублей;  в 2026–2030 годах – 717572,0 тыс. рублей;  в 2031–2035 годах – 717572,0 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета – 2263967,5 тыс. рублей  (28,2 процента), в том числе:  в 2019 году – 74896,7 тыс. рублей;  в 2020 году – 175299,2 тыс. рублей;  в 2021 году – 372190,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 563883,9 тыс. рублей;  в 2023 году – 656075,1 тыс. рублей;  в 2024 году – 421622,6 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей;  в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики – 1997197,1 тыс. рублей (24,5 процента), в том числе:  в 2019 году – 637858,2 тыс. рублей;  в 2020 году – 79655,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 47641,6 тыс. рублей;  в 2022 году – 131454,4 тыс. рублей;  в 2023 году – 133954,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 130094,4 тыс. рублей;  в 2025 году – 66594,4 тыс. рублей;  в 2026–2030 годах – 384972,0 тыс. рублей;  в 2031–2035 годах – 384972,0 тыс. рублей;  местных бюджетов – 122789,2 тыс. рублей (1,5 процента), в том числе:  в 2019 году – 63963,7 тыс. рублей;  в 2020 году – 21383,8 тыс. рублей;  в 2021 году – 331,7 тыс. рублей;  в 2022 году – 1720,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 1980,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 2610,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 2800,0 тыс. рублей;  в 2026–2030 годах – 14000,0 тыс. рублей;  в 2031–2035 годах – 14000,0 тыс. рублей;  внебюджетных источников – 3705077,5 тыс. рублей (45,8 процента), в том числе:  в 2019 году – 650426,5 тыс. рублей;  в 2020 году – 744640,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 119150,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 122805,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 125020,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 1217415,4 тыс. рублей;  в 2025 году – 88420,0 тыс. рублей;  в 2026–2030 годах – 318600,0 тыс. рублей;  в 2031–2035 годах – 318600,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования Государственной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики». |

2. В разделе II Государственной программы:

В абзаце двенадцатом: после слов «питьевой воды» добавить слова «модернизация очистной водопроводной станции «Заовражная».

дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:

«Основное мероприятие 4 «Мероприятия по газификации, финансируемые за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа акционерным обществом «Газпром газораспределение Чебоксары»» включает мероприятия по проектированию, реконструкции и строительству объектов газоснабжения, финансируемые за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительным организациям.»;

абзацы семнадцатый – девятнадцатый считать соответственно абзацами восемнадцатым – двадцатым;

3. В разделе III Государственной программы:

абзацы второй – пятый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Государст­венной программы в 2019–  
2035 годах составит 8089031,3 тыс. руб­лей.

Прогнозируемые объемы финансирования Государст­венной программы на 1 этапе составят 6653887,3 тыс. рублей, на 2 этапе – 717572,0 тыс. рублей, на   
3 этапе – 717572,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 1427145,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 1020979,3 тыс. рублей;»;

в абзаце седьмом слова «819859,4 тыс. рублей» заменить словами «819863,3 тыс. рублей»;

в абзаце восьмом слова «917034,4 тыс. рублей» заменить словами «917029,5 тыс. рублей»;

в абзаце девятом слова «682744,4 тыс. рублей» заменить словами «1771742,4 тыс. рублей»;

в абзаце четырнадцатом слова «2263965,9 тыс. рублей (33,0 процента)» заменить словами «2263967,5 тыс. рублей (28,2 процента)»;

в абзаце восемнадцатом слова «563880,0 тыс. рублей» заменить словами «563883,9 тыс. рублей»;

в абзаце девятнадцатом слова «656080,0 тыс. рублей» заменить словами «656075,1 тыс. рублей»;

в абзаце двадцатом слова «421620,0 тыс. рублей» заменить словами «421622,6 тыс. рублей»;

в абзаце двадцать четвертом слова «28,6 процента» заменить словами «24,5 процента»;

в абзаце тридцать четвертом слова «1,8 процента» заменить словами «1,5 процента»;

абзацы сорок четвертый – сорок шестой изложить в следующей редакции:

«внебюджетных источников – 3705077,5 тыс. рублей (45,8 процента), в том числе:

в 2019 году – 650426,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 744640,6 тыс. рублей;

в абзаце пятидесятом слова «128420,0 тыс. рублей» заменить словами «1217415,4 тыс. рублей»;

4. Приложения № 1 и 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной про­грамме

Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

**С В Е Д Е Н И Я**

**о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Чувашской Республики**

**«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», ее подпрограмм и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Целевой показатель (индикатор)  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Государственная программа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | процентов | x | 79,0 | 82,0 | 85,0 | 85,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2. | Доля населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов | x | x | 79,8 | 79,8 | 80,1 | 80,4 | 82,6 | 86,7 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Уровень газификации Чувашской Республики | процентов | x | 81,6 | 82,3 | 82,9 | 83,8 | 85,6 | 86,9 | 88,4 | 90,1 | 91,6 | 93,0 |
| **Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./Гкал | x | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей | ед./км | x | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения | процентов | x | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 37 | 40 |
| 4. | Замена ветхих тепловых сетей | км | x | 0,0 | 42,8 | 33,4 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | x | 321 | 297 | 212 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | 1000 |
| 6. | Количество семей, которым оказана государственная поддержка при переводе жилого помещения в многоквартирном доме с централизованного на индивидуальное отопление | семей | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | процентов | x | 22,6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | процентов | x | 13,8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети | процентов | x | 36,8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети | процентов | x | 33,1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5. | Доля городского населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов | x | 96,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6. | Количество крупных объектов, построенных и реконструированных на территории Чувашской Республики | единиц | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7. | Доля населения Чувашской Республики, обеспеченного централизованными услугами водоотведения | процентов | x | 78,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8. | Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | процентов | x | 61,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети | процентов | x | 33,1 | 33,0 | 32,4 | 31,8 | 31,1 | 30,3 | 29,5 | 28,6 | 26,1 | 22,0 |
| 2. | Доля населения Чувашской Республики, обеспеченного централизованными услугами водоотведения | процентов | x | 78,0 | 78,0 | 78,3 | 78,5 | 78,8 | 79,3 | 79,8 | 80,6 | 81,2 | 83,0 |
| 3. | Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | процентов | x | 61,5 | 61,5 | 61,9 | 62,4 | 63,1 | 65,7 | 67,9 | 70,3 | 83,2 | 90,0 |
| **Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки**  **с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | процентов | x | 24,6 | 24,6 | 21,9 | 21,1 | 20,4 | 19,5 | 18,6 | x | x | x |
| 2. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | процентов | x | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | x | x | x |
| 3. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети | процентов | x | 36,8 | 36,7 | 35,6 | 34,1 | 32,9 | 31,5 | 30,1 | x | x | x |
| 4. | Доля городского населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов | x | 96,0 | 96,0 | 96,4 | 96,4 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | x | x | x |
| 5. | Количество крупных объектов, построенных и реконструированных на территории Чувашской Республики | единиц | x | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | x | x | x |
| 6. | Доля населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов | x | x | 78,0 | 78,3 | 79,0 | 80,4 | 82,6 | 86,7 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма «Газификация Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство внутрипоселковых газопроводов | км | x | 19,6 | 36,5 | 30,7 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Газоснабжение жилых домов в населенных пунктах природным газом | единиц | x | 788 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 3. | Перевод на природный газ автотранспортной техники | единиц | x | 1033 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| 4. | Строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | единиц | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Приложение № 2

к государственной про­грамме

Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации государственной**

**программы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы Чувашской Республики, подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия) | Код бюджетной классификации | | Источники  финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2030 | 2031–2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Чувашской Республики | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | x | x | всего | 1427145,1 | 1020979,3 | 539313,3 | 819863,3 | 917029,5 | 1771742,4 | 157814,4 | 717572,0 | 717572,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 74896,7 | 175299,2 | 372190,0 | 563883,9 | 656075,1 | 421622,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 637858,2 | 79655,7 | 47641,6 | 131454,4 | 133954,4 | 130094,4 | 66594,4 | 384972,0 | 384972,0 |
| x | x | местные бюджеты | 63963,7 | 21383,8 | 331,7 | 1720,0 | 1980,0 | 2610,0 | 2800,0 | 14000,0 | 14000,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 650426,5 | 744640,6 | 119150,0 | 122805,0 | 125020,0 | 1217415,4 | 88420,0 | 318600,0 | 318600,0 |
| Подпрограмма | «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики» | х | x | всего | 1008822,5 | 597099,7 | 56604,3 | 139994,4 | 139994,4 | 144294,4 | 84294,4 | 244972,0 | 244972,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 502895,1 | 45472,7 | 43504,3 | 103694,4 | 103694,4 | 104594,4 | 54594,4 | 219972,0 | 219972,0 |
| x | x | местные бюджеты | 2827,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 503100,0 | 551627,0 | 13100,0 | 36300,0 | 36300,0 | 39700,0 | 29700,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг | x | x | всего | 885619,1 | 558102,3 | 17609,9 | 69000,0 | 69000,0 | 70000,0 | 5000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 382519,1 | 6478,3 | 4509,9 | 55000,0 | 55000,0 | 55000,0 | 5000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 503100,0 | 551627,0 | 13100,0 | 14000,0 | 14000,0 | 15000,0 | 5000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| Основное мероприятие 2 | Оказание государственной поддержки собственникам помещений (гражданам) при переводе многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление | х | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32000,0 | 32000,0 | 35300,0 | 35300,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9700,0 | 9700,0 | 10600,0 | 10600,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22300,0 | 22300,0 | 24700,0 | 24700,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания | х | x | всего | 123203,4 | 38994,4 | 38994,4 | 38994,4 | 38994,4 | 38994,4 | 38994,4 | 194972,0 | 194972,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 120376,0 | 38994,4 | 38994,4 | 38994,4 | 38994,4 | 38994,4 | 38994,4 | 194972,0 | 194972,0 |
| x | x | местные бюджеты | 2827,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод» | x | x | всего | 121310,1 | 62129,2 | 27500,0 | 24505,0 | 26920,0 | 27550,0 | 22920,0 | 219600,0 | 219600,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 70110,1 | 10929,2 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 10000,0 | 155000,0 | 155000,0 |
| x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 1800,0 | 2430,0 | 2800,0 | 14000,0 | 14000,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 51200,0 | 51200,0 | 27500,0 | 7905,0 | 10120,0 | 10120,0 | 10120,0 | 50600,0 | 50600,0 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие систем водоснабжения муниципальных образований | x | x | всего | 6000,0 | 10929,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6000,0 | 10929,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Водоотведение и очистка бытовых сточных вод | x | x | всего | 115310,1 | 51200,0 | 27500,0 | 24505,0 | 26920,0 | 27550,0 | 22920,0 | 219600,0 | 219600,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 64110,1 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 10000,0 | 155000,0 | 155000,0 |
| x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 1800,0 | 2430,0 | 2800,0 | 14000,0 | 14000,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 51200,0 | 51200,0 | 27500,0 | 7905,0 | 10120,0 | 10120,0 | 10120,0 | 50600,0 | 50600,0 |
| Подпрограмма | «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» | x | x | всего | 76384,1 | 207779,4 | 406659,0 | 600383,9 | 693885,1 | 1546048,0 | 1000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 74896,7 | 175299,2 | 372190,0 | 563883,9 | 656075,1 | 421622,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1241,6 | 2175,1 | 4137,3 | 6380,0 | 7630,0 | 5250,0 | 1000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| x | x | местные бюджеты | 245,8 | 305,1 | 331,7 | 120,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 1118995,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация мероприятий регионального проекта Чувашской Республики «Чистая вода» | x | x | всего | 75653,1 | 207069,9 | 405949,5 | 599580,0 | 692890,0 | 456050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 74896,7 | 175299,2 | 372190,0 | 563880,0 | 656080,0 | 421620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 510,6 | 1465,6 | 3427,8 | 5580,0 | 6630,0 | 4250,0 | 1000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| x | x | местные бюджеты | 245,8 | 305,1 | 331,7 | 120,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Повышение качества водоснабжения | x | x | всего | 6731,0 | 11638,7 | 709,5 | 800,0 | 1000,0 | 1089995,4 | 1000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6731,0 | 11638,7 | 709,5 | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1088995,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Газификация Чувашской Республики» | x | x | всего | 220628,4 | 153971,0 | 48550,0 | 48600,0 | 48600,0 | 48600,0 | 48600,0 | 243000,0 | 243000,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 63611,4 | 21078,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | местные бюджеты | 60890,5 | 21078,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 96126,5 | 111813,6 | 48550,0 | 48600,0 | 48600,0 | 48600,0 | 48600,0 | 243000,0 | 243000,0 |
| Основное мероприятие 1 | Газификация Заволжской территории г. Чебоксары | x | x | всего | 121781,0 | 42157,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 60890,5 | 21078,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | местные бюджеты | 60890,5 | 21078,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 48550,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Газификация населенных пунктов Чувашской Республики | x | x | всего | 41520,9 | 38800,0 | 38800,0 | 38800,0 | 38800,0 | 38800,0 | 38800,0 | 194000,0 | 194000,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2720,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 38800,0 | 38800,0 | 38800,0 | 38800,0 | 38800,0 | 38800,0 | 38800,0 | 194000,0 | 194000,0 |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение увеличения использования газомоторного топлива | x | x | всего | 9750,0 | 9750,0 | 9750,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 49000,0 | 49000,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 9750,0 | 9750,0 | 9750,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 49000,0 | 49000,0 |
| Основное мероприятие 4 | Мероприятия по газификации, финансируемые за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа акционерным обществом «Газпром газораспределение Чебоксары» | x | x | всего | 47576,5 | 63263,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 47576,5 | 63263,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0». |

5. В приложении № 4.1 к Государственной программе:

позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–2024 годах составляют 3531139,5 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 76384,1 тыс. рублей;  в 2020 году – 207779,4 тыс. рублей;  в 2021 году – 406659,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 600383,9 тыс. рублей;  в 2023 году – 693885,1 тыс. рублей;  в 2024 году – 1546048,0 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета – 2263967,5 тыс. рублей (64,1 процента), в том числе:  в 2019 году – 74896,7 тыс. рублей;  в 2020 году – 175299,2 тыс. рублей;  в 2021 году – 372190,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 563883,9 тыс. рублей;  в 2023 году – 656075,1 тыс. рублей;  в 2024 году – 421622,6 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики – 26814,0 тыс. рублей (0,8 процента), в том числе:  в 2019 году – 1241,6 тыс. рублей;  в 2020 году – 2175,1 тыс. рублей;  в 2021 году – 4137,3 тыс. рублей;  в 2022 году – 6380,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 7630,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 5250,0 тыс. рублей;  местных бюджетов – 1362,6 тыс. рублей (0,04 процента), в том числе:  в 2019 году – 245,8 тыс. рублей;  в 2020 году – 305,1 тыс. рублей;  в 2021 году – 331,7 тыс. рублей;  в 2022 году – 120,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 180,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 180,0 тыс. рублей;  внебюджетных источников – 1238995,4 тыс. рублей (35,06 процента), в том числе:  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 30000,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 30000,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 30000,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 30000,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 1118995,4 тыс. рублей.  Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней |

6. В разделе II подпрограммы:

в абзаце одиннадцатом слова «22,6 процента» заменить словами «24,6 процента»;

абзацы семнадцатый – двадцать третий изложить в следующей редакции:

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям:

в 2019 году – 1,5 процента;

в 2020 году – 1,4 процента;

в 2021 году – 1,2 процента;

в 2022 году – 1,2 процента;

в 2023 году – 1,1 процента;

в 2024 году – 1,1 процента;

абзацы тридцать первый – тридцать четвертый изложить в следующей редакции:

«доля населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения:

в 2019 году – 79,8 процента;

в 2020 году – 79,8 процента;

в 2021 году – 80,1 процента;»;

7. В разделе III подпрограммы:

абзацы третий-двадцать второй изложить в следующей редакции:

Мероприятие 1.1. Водопровод от повысительной насосной станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д. Чандрово Чувашской Республики.

Протяженность водопровода составляет 7,82 км. Существующая система водоснабжения д. Чандрово находится в неудовлетворительном состоянии. В связи с понижением уровня подземных вод, ростом строительства с соответствующим ростом водопотребления, д.Чандрово испытывает дефицит питьевой воды. Подземная вода не соответствует нормативным показателям, предъявляемым к питьевой воде. Реализация мероприятия позволит уменьшить доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети д. Чандрово, не соответствующих установленным требованиям, и обеспечить качественной питьевой водой 813 человек (по состоянию на 2010 года).

Мероприятие 1.2. II этап строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики.

Протяженность водопровода составляет 27,45 км. В 2018-2019 годах отделом Роспотребнадзора по Чувашской Республике в г.Шумерля в течение календарного года брались пробы воды на территории села Порецкое, по результатам анализов питьевая вода из централизованной системы холодного водоснабжения не соответствует нормативам качества питьевой воды. Реализация мероприятия позволит уменьшить доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети с. Порецкое, не соответствующих установленным требованиям, и обеспечить качественной питьевой водой 6083 человека (по состоянию на 01.01.2019 года).

Мероприятие 1.3. Водоснабжение г. Ядрин Чувашской Республики.

Протяженность водопровода составляет 27,32 км. В г. Ядрин высокая степень износа водопроводных сетей, наблюдается вторичное загрязнение питьевой воды. Реализация мероприятия позволит обеспечить снижение уровня износа водопроводных сетей, повышение надежности и качества водоснабжения, а также обеспечить качественной питьевой водой 8387 человек.

Мероприятие 1.4. Реконструкция водопроводных сетей по ул. Ильича,   
просп. Ленина и реконструкция напорной канализационной сети от насосной станции перекачки сточных вод № 2 до ул. Чернышевского в г. Канаше.

Из-за длительной эксплуатации водопроводные сети изношены, повреждены коррозией, наблюдается вторичное загрязнение питьевой воды. Строительство водопроводных сетей протяженностью 1,12 км. позволит обеспечить население г.Канаш качественной питьевой водой.

Мероприятие 1.5. Водоснабжение д. Индырчи Янтиковского района Чувашской Республики.

Существующие водозаборные узлы в д.Индырчи находятся в неудовлетворительном состоянии. Поселковая водопроводная сеть, вследствие длительной эксплуатации, находится в неудовлетворительном состоянии и подлежит реконструкции. Реконструкция водозаборного узла, включающего замену насосного агрегата и водонапорной башни. бурение разведочно-эксплуатационной скважины с устройством насосной станции и водонапорной башни, тампонаж существующей артезианской скважины, строительство разводящей водопроводной сети протяженностью 4,8 км. позволит обеспечить качественной питьевой водой 582 человек (по состоянию на 01.01.2018) .

Мероприятие 1.6. Водоснабжение с. Можарки Янтиковского района Чувашской Республики.

Существующие водозаборные узлы в д.Можарки находятся в неудовлетворительном состоянии. Поселковая водопроводная сеть, вследствие длительной эксплуатации, находится в неудовлетворительном состоянии и подлежит реконструкции. Строительство дополнительной водонапорной башни на водозаборном узле, разводящей водопроводной сети протяженностью 5,7 км. позволит обеспечить качественной питьевой водой 582 человек (по состоянию на 01.01.2018) .

Мероприятие 1.7. Строительство системы водоснабжения деревни Чураккасы Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики.

Существующая водонапорная башня не пригодна к эксплуатации. Поселковая водопроводная сеть, вследствие длительной эксплуатации, находится в неудовлетворительном состоянии и подлежит реконструкции. Реконструкция водозаборного узла, установка водонапорной башни, водопроводной сети протяженностью 3,24 км. позволит обеспечить население д. Чураккасы качественной питьевой водой.

Мероприятие 1.8. Строительство водопроводной сети в д. Кибечкасы Чебоксарского района Чувашской Республики.

Строительство водопроводной сети протяженностью 2,72 км., бурение артскважин, строительство двух насосных станций и водонапорных башен позволит обеспечить население д.Кибечкасы качественной питьевой водой.

Мероприятие 1.9. Строительство водопроводной сети в д. Варпоси Чебоксарского района Чувашской Республики.

Строительство водопроводной сети протяженностью 1,49 км., бурение артскважин, строительство насосной станций подземного типа позволит обеспечить население д.Варпоси качественной питьевой водой.

Мероприятие 1.10. Водоснабжение улицы Шоссейной в д. Большие Котяки Чебоксарского района Чувашской Республики.

Строительство водопроводной сети протяженностью 0,64 км., бурение артскважин, строительство насосной станций подземного типа, водонапорной башни позволит обеспечить население д.Варпоси качественной питьевой водой.

Мероприятие 1.11. Реконструкция водовода и водопроводных сетей   
пгт Урмары Чувашской Республики.

Мероприятие 1.12. Строительство систем водоснабжения и водоотведения бытовых сточных вод на новых улицах д. Сятракасы Чебоксарского района Чувашской Республики.

Население, проживающее на новых улицах д. Сятракасы, не обеспечено качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и качества. Реализация мероприятия позволит обеспечить качественной питьевой водой 324 индивидуальных жилых дома, в которых проживает более 1,2 тыс. человек.

Мероприятие 1.13. Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (III пусковой комплекс).

В Батыревском районе процент обеспеченности населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и качества, составляет 37,47%. Строительство водопроводных сетей протяженностью 12,93 км. позволит увеличить долю населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 79,0%.

Мероприятие 1.14. Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IV пусковой комплекс).

В Батыревском районе процент обеспеченности населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и качества, составляет 37,47%. Строительство водопроводных сетей протяженностью 32,43 км. позволит увеличить долю населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 79,0%.

Мероприятие 1.15. Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (I пусковой комплекс).

В Батыревском районе процент обеспеченности населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и качества, составляет 37,47%. Строительство водопроводных сетей протяженностью 33,93 км. позволит увеличить долю населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 80,4%.

Мероприятие 1.16. Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (V пусковой комплекс).

В Батыревском районе процент обеспеченности населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и качества, составляет 37,47%. Строительство водопроводных сетей протяженностью 29,04 км. позволит увеличить долю населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 82,6%.

Мероприятие 1.17. Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VI пусковой комплекс).

В Батыревском районе процент обеспеченности населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и качества, составляет 37,47%. Строительство водопроводных сетей протяженностью 36,97 км. позволит увеличить долю населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 86,7%.

Мероприятие 1.18. Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VII пусковой комплекс).

В Шемуршинском районе процент обеспеченности населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и качества, составляет 24,99%. Строительство водопроводных сетей протяженностью 36,22 км. позволит увеличить долю населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 86,7%.

Мероприятие 1.19. Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VIII пусковой комплекс).

В Батыревском районе процент обеспеченности населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и качества, составляет 37,47%. Строительство водопроводных сетей протяженностью 14,58 км. позволит увеличить долю населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 86,7%.

Мероприятие 1.20. Реконструкция системы водоснабжения д. Тенеево Янтиковского района Чувашской Республики.

Водоснабжение д.Тенеево осуществляется из шахтных колодцев и водопроводной сети, находящейся в аварийном состоянии. строительство насосной станции подземного типа, водонапорной башни, водопроводной сети протяженностью 3,8 км. позволит обеспечить население д.Тенеево качественной питьевой водой.

добавить новое мероприятие 2.3 следующего содержания: «Модернизация очистной водопроводной станции «Заовражная».

8. Раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2024 годах составляет 3531139,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2263967,5 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 26814,0 тыс. рублей, местных бюджетов – 1362,6 тыс. рублей, внебюджетных источников – 1238995,4 тыс. рублей.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–2024 годах составляют 3531139,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 76384,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 207779,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 406659,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 600383,9 тыс. рублей;

в 2023 году – 693885,1 тыс. рублей;

в 2024 году – 1546048,0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 2263967,5 тыс. рублей (64,1 процента), в том числе:

в 2019 году – 74896,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 175299,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 372190,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 563883,9 тыс. рублей;

в 2023 году – 656075,1 тыс. рублей;

в 2024 году – 421622,6 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 26814,0 тыс. рублей (0,8 процента), в том числе:

в 2019 году – 1241,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 2175,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 4137,3 тыс. рублей;

в 2022 году – 6380,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 7630,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 5250,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 1362,6 тыс. рублей (0,04 процента), в том числе:

в 2019 году – 245,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 305,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 331,7 тыс. рублей;

в 2022 году – 120,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 180,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 180,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1238995,4 тыс. рублей (35,06 процента), в том числе:

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 30000,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 30000,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 30000,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 30000,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 1118995,4 тыс. рублей.

Этапы реализации подпрограммы представлены в приложении № 4 к подпрограмме.

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 5 к подпрограмме.

Расчет бюджетной эффективности вложения бюджетных средств по каждому объекту подпрограммы с рейтингованием в порядке снижения бюджетной эффективности представлен в приложении № 6 к подпрограмме.

9. В приложении № 1 к подпрограмме:

позицию «Подпрограмма» изложить в следующей редакции:

| Статус | Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики, основного мероприятия, мероприятия | Задача подпрограммы государственной программы Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнители, участ­ники | Код бюджетной классификации | | | | Источники  финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраз-дел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» |  | ответственный исполнитель – Минстрой Чувашии, участники – органы местного самоуправления в Чувашской Республике\* | х | х | х | х | всего | 76384,1 | 207779,4 | 406659,0 | 600383,9 | 693885,1 | 1546048,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 74896,7 | 175299,2 | 372190,0 | 563883,9 | 656075,1 | 421622,6 |
| 832 | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1241,6 | 2175,1 | 4137,3 | 6380,0 | 7630,0 | 5250,0 |
| х | х | х | х | местные бюджеты | 245,8 | 305,1 | 331,7 | 120,0 | 180,0 | 180,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 1118995,4 |

позицию «Основное мероприятие 1» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное меропри­ятие 1 | Реализация мероприятий регионального проекта Чувашской Республики «Чистая вода» | повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий | ответственный исполнитель – Минстрой Чувашии, соисполнитель – Минприроды Чувашии, участники – органы местного самоуправления в Чувашской Республике\* | х | х | х | х | всего | 75653,1 | 177069,9 | 375949,5 | 599580,0 | 692890,0 | 456050,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 74896,7 | 175299,2 | 372190,0 | 563880,0 | 656080,0 | 421620,0 |
| 832 | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 510,6 | 1465,6 | 3427,8 | 5580,0 | 6630,0 | 4250,0 |
| х | х | х | х | местные бюджеты | 245,8 | 305,1 | 331,7 | 120,0 | 180,0 | 180,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети, процентов | | | | | | | х | 36,7 | 35,6 | 34,1 | 32,9 | 31,5 | 30,1 |
| Доля населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процентов | | | | | | |  | 79,8 | 79,8 | 80,1 | 80,4 | 82,6 | 86,7 |
| Доля городского населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процентов | | | | | | | х | 96,0 | 96,4 | 96,4 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Количество крупных объектов, построенных и реконструированных на территории Чувашской Республики, единиц | | | | | | | х | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |

позицию «Основное мероприятие 2» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2 | Повышение качества водоснабжения | повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий | ответственный исполнитель – Минстрой Чувашии | х | | х | | х | | х | | всего | | | 731,0 | | 709,5 | | 709,5 | 800,0 | | 1000,0 | | 1089995,4 |
| х | | х | | х | | х | | федеральный бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 832 | | х | | х | | х | | республиканский бюджет Чувашской Республики | | | 731,0 | | 709,5 | | 709,5 | 800,0 | | 1000,0 | | 1000,0 |
| х | | х | | х | | х | | местные бюджеты | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| х | | х | | х | | х | | внебюджетные источники | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1088995,4 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | Удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, процентов | | | | | | | | | | | x | | | 24,6 | | 21,9 | | 21,1 | 20,4 | | 19,5 | | 18,6 |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, процентов | | | | | | | | | | | х | | | 1,5 | | 1,4 | | 1,2 | 1,2 | | 1,1 | | 1,1 |
| Меропри­ятие 2.1 | Инвентаризация разведочно-эксплуа­тационных скважин и проведение работ по ликвидационному тампонажу бесхозных, заброшенных и подлежащих ликвидации разведочно-эксплуатационных скважин |  | ответственный исполнитель – Минстрой Чувашии | х | | х | | х | | х | | всего | | | 731,0 | | 709,5 | | 709,5 | 800,0 | | 1000,0 | | 1000,0 |
| х | | х | | х | | х | | федеральный бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 832 | | 0412 | | х | | х | | республиканский бюджет Чувашской Республики | | | 731,0 | | 709,5 | | 709,5 | 800,0 | | 1000,0 | | 1000,0 |
| х | | х | | х | | х | | местные бюджеты | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| х | | х | | х | | х | | внебюджетные источники | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Меропри­ятие 2.2 | Мониторинг качества питьевой воды |  | ответственный исполнитель – Минстрой Чувашии | х | | х | | х | | х | | всего | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| х | | х | | х | | х | | федеральный бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 832 | | 0412 | | х | | х | | республиканский бюджет Чувашской Республики | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| х | | х | | х | | х | | местные бюджеты | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| х | | х | | х | | х | | внебюджетные источники | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Меропри­ятие 2.3 | Модернизация очистной водопроводной станции «Заовражная» |  | ответственный исполнитель – Минстрой Чувашии | | х | | х | | х | | х | | всего | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 1088995,4 |
| х | | х | | х | | х | | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 832 | | 0412 | | х | | х | | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| х | | х | | х | | х | | местные бюджеты | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| х | | х | | х | | х | | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 1088995,4 |

10. в приложении № 3 к подпрограмме добавить позицию в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Администрация муниципального образования | Наименование  объекта | Прирост численности городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | Прирост доли городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенной к общей численности городского населения Чувашской Республики | График достижения целевого показателя | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| человек | % | % | % | % | % | % | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля городского населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | | |  |  | 96,0 | 96,4 | 96,4 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |

11. в приложении № 4 пункты 1.17 – 1.20 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Администрация муниципального образования | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной  документации | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту | |
| дата заключения договора на проектирование | дата завершения проектных работ | дата заключения договора на строительство (реконструкцию) | плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |
| месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.17. | Администрация Батыревского района | «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VI пусковой комплекс)» | строительство | 08.2021 | x | x | 06.2023 | 05.2024 |
| 1.18. | Администрация Шемуршинского района | «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VII пусковой комплекс)» | строительство | 08.2021 | x | x | 02.2024 | 05.2024 |
| 1.19. | Администрация Батыревского района | «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VIII пусковой комплекс)» | строительство | 08.2021 | x | x | 02.2024 | 05.2024 |
| 1.20. | Администрация Янтиковского района | «Реконструкция системы водоснабжения д. Тенеево Янтиковского района Чувашской Республики» | реконструкция | 05.2023 | x | x | 02.2024 | 03.2024 |

5. В приложении № 5 к Государственной программе:

в паспорте подпрограммы «Газификация Чувашской Республики»Государственной программы (далее – подпрограмма):

позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | – | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):  строительство внутрипоселковых газопроводов к 2022 году – 69,7 километров;  газоснабжение жилых домов в населенных пунктах природным газом – 820 единиц ежегодно;  перевод на природный газ автотранспортной техники – 1190 единиц ежегодно;  строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций – 2 единицы»; |

позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 – 2035 годах составляет 1103549,4 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 220628,4 тыс. рублей;  в 2020 году – 153971,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 48550,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 48600,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 48600,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 48600,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 48600,0 тыс. рублей;  в 2026 – 2030 годах – 243000,0 тыс. рублей;  в 2031 – 2035 годах – 243000,0 тыс. рублей;  из них средства:  республиканского бюджета Чувашской Республики – 84690,1 тыс. рублей (7,7 процента), в том числе:  в 2019 году – 63611,4 тыс. рублей;  в 2020 году – 21078,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 – 2030 годах – 0,0 тыс. рублей;  в 2031 – 2035 годах – 0,0 тыс. рублей;  местных бюджетов – 81969,2 тыс. рублей (7,4 процента), в том числе:  в 2019 году – 60890,5 тыс. рублей;  в 2020 году – 21078,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей;  внебюджетных источников – 936890,1 тыс. рублей (84,9 процента), в том числе:  в 2019 году – 96126,5 тыс. рублей;  в 2020 году – 111813,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 48550,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 48600,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 48600,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 48600,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 48600,0 тыс. рублей;  в 2026 – 2030 годах –243000,0 тыс. рублей;  в 2031 – 2035 годах – 243000,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования мероприятий подпрограммы уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период»; |

абзац девятый и десятый раздела II подпрограммы изложить в следующей редакции:

«в 2019 году – 36,5 километра;

в 2020 году – 30,7 километра;»;

дополнить раздел III абзацами четырнадцатым–стодевятым следующего содержания:

«Основное мероприятие 4. Мероприятия по газификации, финансируемые за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа акционерным обществом «Газпром газораспределение Чебоксары».

|  |
| --- |
| В рамках данного основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий:  Мероприятие 4.1. Газопровод высокого давления с. Чувашская Сорма Аликовского района Чувашской Республики; подземный газопровод низкого давления с. Чувашская Сорма Аликовского района Чувашской Республики; оборудование: ГСГО-2; станция катодной защиты ПДВ-1, 2; кадастровый (условный) номер 21-21-07/017/ 2011-314 адрес: Чувашская Республика, начало в 360 м к северо-западу от магазина Аликовского райпо с. Чувашская Сорма Аликовского района Чувашской Республики, проходит по ул. Советская с. Чувашская Сорма Аликовского района; окончание в 14 м к юго-западу от магазина Аликовского райпо с. Чувашская Сорма и около жилого дома 5 по ул. Советская с. Чувашская Сорма Аликовского района; начало в 14 м к северо-западу от магазина с. Чувашская Сорма Аликовского района, проходит по ул. Советская, Октябрьская и Молодежная с. Чувашская Сорма Аликовского района, окончание около жилых домов 7, 10, 26 по ул. Октябрьская, 5 и здания почты по ул. Советская, 8 по ул. Молодежная с. Чувашская Сорма Аликовского района (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2003 в с. Чувашская Сорма).  Мероприятие 4.2. Производственно-технологический комплекс: подземный газопровод высокого давления 6 кгс/кв. см д. Шафранчик протяженностью трубопровода 9,13 п. м; подземный и надземный газопровод низкого давления 0,05 кгс/кв. см д. Шафранчик протяженностью 727,46 п. м; кадастровый (условный) номер 21:07:00:0000:31-19:Г3:Г4; адрес: Чувашская Республика, Аликовский район, д. Шафранчик, ул. Данилова (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2169 в д. Шафранчик). |
| |  | | --- | | Мероприятие 4.3. Производственно-технологический комплекс: газопровод высокого давления до д. Шафранчик и д. Прошкино Аликовского района; газопровод высокого давления до д. Шафранчик и д. Прошкино Аликовского района; газопровод низкого давления д. Прошкино Аликовского района; оборудование: ГСГО-1, станция катодной защиты ОПС-2-50/24 оборудование: ГСГО-1, станция катодной защиты ОПС-2-50/24 оборудование: ГСГО-1, станция катодной защиты ОПС-2-50/24; кадастровый (условный) номер 21-21-07/011/2011-317 адрес: Чувашская Республика, Аликовский район, начало трассы Г – в 800 м к северу от д. Элекейкино Аликовского района; проходит по землям СХПК «Шумшевашский»; окончание в 50 м к юго-западу от жилого дома 66 по ул. Кооперативная д. Прош­кино Аликовского района; начало трассы Г1 – в 48 м к юго-западу от жилого дома 66 по ул. Кооперативная д. Прошкино Аликовского района; проходит по улицам Кооперативная, Набережная, Новая д. Прошкино Аликовского района; окончание около жилых домов 28 по ул. Набережная, 48 по  ул. Новая, д. Прошкино Аликовского района (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2172 в д. Прошкино). |   Мероприятие 4.4. Газоснабжение д. Ойкас-Яуши Вурнарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:09:00:0000:2894/Г, Г1, Г2 адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Ойкас-Яуши (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 1137) . |

Мероприятие 4.5. Газоснабжение д. Чиршкас-Мураты Вурнарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:09:00:0000:2866/Г, Г1 адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Чиршкас-Мураты (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 1111).

Мероприятие 4.6. Производственно-технологический комплекс: газоснабжение ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Пионерская, котельной № 7 детского сада «Ромашка» пгт Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики, кадастровый (условный) номер 21:09:00:0000:2684/ Г, Г1, Г2, Г3, Г4, Г5 адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район, пгт Вурнары, ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Пионерская (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 1288 в пгт Вурнары).

Мероприятие 4.7. Газоснабжение жилой группы на земельном участке вблизи д. Ширтаны Ибресинского района Чувашской Республики.

Мероприятие 4.8. Газоснабжение пгт Ибреси Ибресинского района; кадастровый (условный) номер 21-21-04/001/2005-47 адрес: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт Ибреси, ул. Газопроводная, ул. Железнодорожная (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 3001 в пгт Ибреси по ул. Газопроводная).

Мероприятие 4.9. Газоснабжение комплекса индивидуальных жилых домов (107 ед.) по ул. Лесная, ул. Полевая, ул. Радужная, ул. Молодежная, ул. Цветочная в с. Шихазаны Канашского района Чувашской Республики.

Мероприятие 4.10. Газоснабжение ул. Ленина, Садовая, Октябрьская в г. Козловка Козловского района Чувашской Республики.

Мероприятие 4.11. Газоснабжение ул. 1-я Придорожная, ул. 2-я Придорожная, ул. 3-я Придорожная, ул. 4-я Придорожная, ул. 5-я Придорожная, ул. 6-я Придорожная, ул. Центральная г. Мариинский Посад Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ.

Мероприятие 4.12. Газоснабжение ул. Полевая д. Шомиково Моргаушского района Чувашской Республики.

Мероприятие 4.13. Производственно-технологический комплекс: распределительный газопровод высокого давления Р-6 кгс/кв. см с. Акрамово Моргаушского района; ГРП с. Акрамово СХПК «Герой» Моргаушского района; распределительный газопровод низкого давления с. Акрамово Моргаушского района; кадастровый (условный) номер 21-21-07/002/2011-047 адрес: Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Акрамово (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 5 в с. Акрамово).

Мероприятие 4.14. Газоснабжение топочной отд. Сбербанка с. Моргауши Моргаушского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:17:00:0000:3155 адрес: Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 83 в с. Моргауши по ул. Ленина) .

Мероприятие 4.15. Производственно-технологический комплекс: распределительный газопровод высокого давления д. Шоркасы Моргаушского района, уличный газопровод низкого давления д. Шоркасы и д. Вурмой Моргаушского района; ГРП д. Шоркасы Моргаушского района; кадастровый (условный) номер 21-21-07/002/2011-062 адрес: Чувашская Республика, Моргаушский район, Акрамовская сельская администрация, д. Вурмой и д. Шоркасы (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 164 в д. Шоркасы).

Мероприятие 4.16. Газоснабжение ул. Афанасьева с. Кудеиха Порецкого района Чувашской Республики.

Мероприятие 4.17. Газоснабжение ул. Центральная, ул. Дорожная, ул. Светлая, ул. Новочебоксарская, ул. Садовая, ул. Тихая, ул. Зеленая, ул. Спортивная п. Молодежный Михайловского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ.

Мероприятие 4.18. Газоснабжение группы индивидуальных жилых домов (22 ед.) в д. Хорнуй Цивильского района Чувашской Республики.

Мероприятие 4.19. Газорегуляторный пункт с. Визикасы; кадастровый (условный) номер 21:20:00:0000:3872 адрес: Чувашская Республика, Цивильский район, с. Визикасы (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 37).

Мероприятие 4.20. Газопровод высокого давления и ПРГ до д. Хирле-Сир Чебоксарского района Чувашской Республики.

Мероприятие 4.21. Газоснабжение группы индивидуальных жилых домов в д. Хирле-Сир Чебоксарского района Чувашской Республики.

Мероприятие 4.22. -Производственно-технологический комплекс: газоснабжение ул. Молодежная д. Большие Катраси Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3235 адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: от подземной точки врезки: ул. Молодежная, 4; окончание: ул. Молодежная, ГСГО-2 на стене д. 4; начало: ул. Молодежная, ГСГО-2 на стене д. 4; окончание: ул. Молодежная, 4; начало: ул. Молодежная, 2; окончание: ул. Молодежная, 4; начало: ул. Молодежная, 4; окончание: ул. Молодежная, 5; начало: ул. Молодежная, 2; окончание: ул. Молодежная, 3; начало: ул. Молодежная, 2; окончание: ул. Молодежная, 1 д. Большие Катраси (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 85 в д. Большие Катраси).

Мероприятие 4.23. ПТК: газоснабжение жилых домов позиции 1А, 1Б в п. Сюктерка Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:00:00000:3138 адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, п. Сюктерка, начало от надземной точки врезки в 12 м от торца котельной санатория «Волжские зори» п. Сюктерка; окончание на стене котельной «Волжские зори» п. Сюктерка; начало: задвижка после ГРПШ у котельной санатория «Волжские зори» п. Сюктерка; окончание: 4,5 м от д. 1б п. Сюктерка (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 174 в п. Сюктерка).

Мероприятие 4.24. Газоснабжение д. Малое Янгильдино, д. Малые Карачуры, д. Сархорн, д. Василькасы Чебоксарского района Чувашской Республи-  
ки; кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3221 адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: от подземной точки врезки: 50 м от ГРП № 1   
д. Митрофанкасы; окончание: шкафные ГРП типа ГРПШ-400-01 д. Малое Янгильдино, д. Малые Карачуры, д. Сархорн, д. Василькасы (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 90 в д. Сархорн).

Мероприятие 4.25. Газоснабжение д. Салабайкасы Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 1:21:00:0000:3075 адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало от подземной точки врезки: 10,33 м от ГРПШ; окончание: ГРПШ 27 м от ул. Медицинская, 1; начало: ГРПШ; окончание: ул. Толстого, 11, ул. Космонавтов, 11, д. Салабайкасы (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 108).

Мероприятие 4.26. Межпоселковый и распределительный газопровод д. Пикшик Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21-21-11/005/2005-267 адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район,   
д. Пикшик, ул. Луговая, начало: северо-восток от д. Пикшик; ГРП около д. Пикшик, окончание: ГРП к северо-востоку от д. Пикшик; заглушка около жилых домов: 2, 51, 3, 46, 50 по ул. Луговая (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 29 в д. Пикшик).

Мероприятие 4.27. ПТК: газопровод высокого давления на д. Селиванкино Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3072 адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: подземная точка врезки на расстоянии 25 м от железнодорожной дороги Канаш – Чебоксары, проходит на север по землям КЛХ «Пучах», окончание: ГРП д. Селиванкино (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 28 в д. Селиванкино).

Мероприятие 4.28. Газоснабжение д. Митрофанкасы Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3132 адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало от подземной точки врезки вдоль автодороги Большие Катраси – Малые Карачуры, 540 м от ул. Садовая; окончание – ГРП № 1 «д. Большие Катраси» 46 м от   
ул. Садовая, 3 д. Митрофанкасы (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 27 в д. Митрофанкасы).

Мероприятие 4.29. Газоснабжение д. Малое Янгильдино, д. Малые Карачуры, д. Сархорн, д. Василькасы Чебоксарского района Чувашской Республи-  
ки; кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3221 адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: от подземной точки врезки: 50 м от ГРП № 1 д. Митрофанкасы; окончание: шкафные ГРП типа ГРПШ-400-01 д. Малое Янгильдино, д. Малые Карачуры, д. Сархорн, д. Василькасы (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 89 в д. Малые Карачуры).

Мероприятие 4.30. Газоснабжение д. Малое Янгильдино, д. Малые Карачуры, д. Сархорн, д. Василькасы Чебоксарского района Чувашской Республи-  
ки; кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3221 адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: от подземной точки врезки: 50 м от ГРП № 1   
д. Митрофанкасы; окончание: шкафные ГРП типа ГРПШ-400-01 д. Малое Янгильдино, д. Малые Карачуры, д. Сархорн, д. Василькасы (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 87 в д. Василькасы) .

Мероприятие 4.31. Газорегуляторный пункт; кадастровый (условный) номер 21-21-11/003/2005-137 адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Малый Сундырь (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 26).

Мероприятие 4.32. Газорегуляторный пункт; кадастровый (условный) номер 21-21-11/003/2005-132 адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Чалымкасы (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 15).

Мероприятие 4.33. Газорегуляторный пункт; кадастровый (условный) номер 21-21-11/003/2005-130 адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Шоркасы (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 24).

Мероприятие 4.34. ГРП д. Новое Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21-21-18/001/2012-083 адрес: Чувашская Республика, Яльчикский район, д. Новое Байдеряково, примерно в 200 м в западном направлении от дома № 11 по ул. Центральная (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 54 в д. Новое Байдеряково).

Мероприятие 4.35. Газоснабжение ул. Зеленая д. Беляево Янтиковского района Чувашской Республики.

Мероприятие 4.36. Газоснабжение малоэтажной жилой застройки в квартале «Западный» г. Алатырь Чувашской Республики.

Мероприятие 4.37. Наружные сети газоснабжения микрорайона Южный-2 ул. Менделеева г. Алатырь Чувашской Республики.

Мероприятие 4.38. Газоснабжение «Чувашвтормет» Шумерлинского участка г. Шумерля по ул. Кооперативная, д. 7; кадастровый (условный) номер 21-21-12/019/2012-367 адрес: Чувашская Республика, г. Шумерля, начало трассы Г3 – точка врезки в существующий газопровод высокого давления около территории «Чувашвтормет» по адресу: ул. Кооперативная д. 7; окончание трассы Г3-ГСГО на территории «Чувашвтормет» по адресу: ул. Кооперативная, д. 7; начало трассы Г2 – ГСГО на территории «Чувашвтормет» по адресу: ул. Кооперативная, д. 7; окончание трассы Г2 – заглушка возле склада металла на территории «Чувашвтормет» по адресу: ул. Кооперативная, д. 7 (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 105 в г. Шумерля по ул. Кооперативная, д. 7).

Мероприятие 4.39. Газопровод высокого давления; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:473 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-04/006/2005-91); адрес: начало: 155 м юго-восточнее от жилого дома 40, конец: 65 м северо-западнее от д. 45 по ул. Южная (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2161 в д. Якейкино) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.40. Газопровод высокого давления до ГСГО-1 деревни Шерашево СХПК «Таутово» Аликовского района; Газопровод низкого давления деревни Шерашево СХПК «Таутово» Аликовского района; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:423 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/015/2011-352) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Аликовский район, Шерашево д, начало: в 156м. к северо-востоку от магазина Аликовского РАЙПО;проходит: по землям СХПК «Таутово»; ок (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2032 в д. Шерашево) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.41. Газоснабжение деревни Тимирзькасы Аликовского района; кадастровый (условный) номер 21:07:210501:136 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/011/2011-312) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, район Аликовский, начало в 40 метрах к югу от жилого дома № 69 по улице Кузнечная деревни Тимирзькасы Аликовского района; проходит: по улице Кузнечная деревни Тимирзькасы Аликовского района; окончание: около жилых домов №№ 2,41, 42 по улице Кузнечная деревни Тимирьзкасы Аликовского района (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2067 д. Тимирьзкасы)- замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.42. Надземный газопровод низкого давления ул. Садовая, ул. Мира деревни Изванкино Аликовского района, оборудование ПШГР-1; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:2778 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/011/2011-311) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Аликовский район, сельское поселение Илгышевское, д. Изванкино, начало: в 41 метрах к северу от жилого дома № 35 по улице Садовая, деревни Изванкино Аликовского района; проходит: по улицам Садова, Мира, деревни Изванкино Аликовского района; окнчание: около жилых домов №№ 15,14,1,52,49 по улице Садовая и №№ 49,14,24,2 по улице Мира деревни Изванкино Аликовского района (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2071 в д. Изванкино) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.43. Газопровод высокого давления деревни Сормпось-Шумшеваши Аликовского района, надземный газопровод низкого давления д. Сормпось-Шумшеваши, д. Ишпарайкино Аликовского района; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:2779 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/017/2011-357) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Аликовский район, начало: в 800 метрах к северо от деревни Элекейкино, проходит: по территории СХПК «Пучах», окончание: в 34 м к северо-западу от жилого дома № 34 деревни Сормпось-Шумшеваши; начало: в 30 м к северо-западу от жилого дома № 34 д. СП-Шумшеваши, проходит: по улицам Александрова и Садовая д. СП-Шумшеваши и по улице Заовражная д. Ишпарайкино, окончание: около домов № 1, №3, №29, № 24 по улице Александрова, №39, Заовражная, д. Ишпарайко (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2176 в д. Сормпось-Шумшеваши) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.44. Газопровод высокого давления д. Верхние и Нижние Татмыши Аликовского района; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:1939 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:07:00:0000:35-5:ГЗ) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, район Аликовский, начало в 46 м к северу от жилого дома № 1 по ул. Союзная д. Кивкасы Аликовского района, проходит по землям СХПК «Звезда», «Слава», «Волга» Аликовского района, окончание в 150 м к северо-западу от д. № 2 по ул.Молодежная д.Нижние Татмыши Аликовского района (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2098 в д. Верхние Татмыши) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.45. Производственно-технологический комплекс: надземный газопровод низкого давления 0,03 кгс/кв.см д. Ягунькино, оборудование ГСГО; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:449 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:07:00:0000:72-20.Т1/Г2) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Аликовский район, д. Ягунькино, ул. Советская, ул. Мира (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2188 в д. Ягунькино) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.46. Газопровод; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:469 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:07:00:0000:44-20:ГЗ) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Аликовский район д. Кивкасы в 200 м к югу от МТП села Яндоба, (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2123 в д. Кивкасы) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.47. Производственно-технологический комплекс: газопровод высокого давления д. Ишпарайкино Аликовского района, газопровод низкого давления д. Ишпарайкино кадастровый (условный) номер 21:07:000000:1332 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:07:00 0000:1-19) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Аликовский район, сельское поселение Шумшевашское, д. Ишпарайкино, начало: в 150 м к югу от зерносклада СХПК «Пучах»; оконч: в 88,4 м к югу от СДК (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2155 в д. Ишпарайкино) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.48. Газоснабжение 3-х 18 кв. жилых домов, кадастровый (условный) номер 21:07:000000:623 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:07:00 0000:84-1) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Аликовский район, с. Аликово, начало: в 40 м к юго-западу от д.38/2 по ул. Советская, конец: около д № 36/1, 38/2 по ул.Советская (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2009 в с. Аликово) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.49. Производственно-технологический комплекс: надземный газопровод низкого давления 0,03 кгс/кв.см, протяженностью трубопровода 1189, 0 п.м., оборудование ГСГО; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:915 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:07:00:0000:71-20) адрес: Чувашская Республика, район Аликовский, сельское поселение Яндобинское, д. Челкасы, ул Восточное, начало: в 23 метрах к юго-востоку от жилого дома № 37 по улице Восточная деревни Челкасы, проходит: по улице Восточная деревни Челкасы, окончание: около жилых домов №№1,2 по улице Восточная деревни Челкасы (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2185 в д. Челкасы) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.50. Газопровод высокого давления улицы Цветочная села Аликово; газопровод низкого давления улицы Цветочная села Аликово; кадастровый (условный) номер 21:07:142115:206 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/013/2011-007) адрес: Чувашская Республика, Аликовский район, сельское поселение Аликовское, с. Аликово, начало: в 95 метрах от жилого дома № 38 по улице Цветочная села Аликово Аликовского района; проходит: по улице Цветочная села Аликово; окончание: в 100 метрах от жилого дома № 38 по улице Цветочная села Аликово; начало в 100 метрах от жилого дома № 38 по улице Цветочная с.Аликово; проходит: по улице Цветочная села Аликово; окончание: около жилого дома № 3 по улице Цветочная села Аликово (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2007 в с. Аликово) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.51. Газоснабжение по ул. Лесная, Семенова, Сосновая, Новая, Мирная, Ягодная, Вишневая, Луговая с. Чуварлеи Алатырского района Чувашской Республики.

Мероприятие 4.52. Надземный газопровод среднего давления; кадастровый (условный) номер 21:09:000000:375 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-04/021/2011-091) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, район Вурнарский, пгт Вурнары, врезка в газопровод расположенный в 80 м в северо-западном направлении от дома 40 по ул Инженерная, конец заглужка около дома 40 по ул Инженерная (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 1410 в пгт Вурнары) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.53. Подземный газопровод высокого давления; кадастровый (условный) номер 21:09:000000:601 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:09:00:0000:2908/Г) адрес; Чувашская Республика-Чувашия, Вурнарский район, пгт Вурнары, Вурнарский мясокомбинат (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 1406 в пгт Вурнары) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.54. Газопровод; кадастровый (условный) номер 21:09:280105:1061 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:09:00:0000:2864/Г4, Г5, Г6) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Вурнарский район, пгт Вурнары, ул. Илларионова (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 1025 в пгт Вурнары) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.55. Подземный газопровод высокого давления; кадастровый (условный) номер 21:09:000000:823 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:09:00: 0000:2896/Г, Г1, А) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Вурнарский район, д. Хора-Сирма, село Кошлауши, литера Г уч.1-уч.2 (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 1231) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении).

Мероприятие 4.56. Газопровод; кадастровый (условный) номер 21:09:140105:799 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер21:09:00:0000:2869/Г) адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район, село Калинино, от котельной СПТУ до котельной ПНИ (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 1388 в с. Калинино) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении).

Мероприятие 4.57. Газоснабжение пгт Ибреси Ибресинского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:10:000000:6466 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-04/009/2005-39) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский район, пгт Ибреси, ул. Маресьева (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 3156 в пгт. Ибреси) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.58.Газопровод; кадастровый (условный) номер 21:10:000000:551 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-14/011/2012-080) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, район Ибресинский, пгт Ибреси, начало трассы точка врезки в существующий газопровод высокого давления в 33 м от д. 16 по ул. Сельхозтехники (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 3272 в пгт Ибреси) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.59. Газоснабжение пгт Ибреси Ибресинского района; кадастровый (условный) номер 21:10:000000:1341 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-04/001/2005-50) адрес: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт Ибреси, сельское поселение Ибресинское, ул. Сельхозтехники реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 3182 в пгт Ибреси) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.60. Газопровод, кадастровый (условный) номер 21:10:000000:1899 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-14/004/2011-238) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский район, село Хормалы, начало трассы Г3-точка врезки в газопровод в 330 м от дома № 46 по ул. Ленина (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 3111 в д. Новые Высли) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.61. ГРП, кадастровый (условный) номер 21:10:000000:3164 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:10:00:0000:Р 10/3051) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский район, д. Сирикли (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 3150 в д. Сирикли) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении).

Мероприятие 4.62. Подземный газопровод высокого давления; кадастровый (условный) номер 21:11:000000:1399 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-05/046/2010-388) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Канашский район, село Вутабоси, д. Караклы (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 7 в д. Вутабоси) - замена газового оборудования, находящегося в Муниципальной собственности, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении).

Мероприятие 4.63. Производственно-технологический комплекс: газопровод высокого давления в с. Шутнерово Козловского района. Газопровод низкого давления в с. Шутнерово Козловского района; кадастровый (условный) номер 21:12:000000:2572 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:12:00:0000:7464) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Козловский район, с. Шутнерово, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Дорожная, ул. Центральная, ул. Степная реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 89 в с. Шутнерово) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.64. Производственно-технологический комплекс: газопровод к котельной филиала «Козловкагаз»; кадастровый (условный) номер 21:12:123204:306 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:12:00:0000:7479) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Козловский район, г. Козловка, ул. Шоссейная, д. 7 (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 67 в г. Козловка) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.65. Газопровод; кадастровый (условный) номер 21:13:170205:220 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:13:00:0000:1333) адрес: от ГРП до котельной Школы, (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 4 в с. Урмаево) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.66. Газопровод; кадастровый (условный) номер 21:13:170205:220 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:13:00:0000:1333) адрес: от ГРП до котельной Школы, (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 3 в с. Урмаево) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении).

Мероприятие 4.67. Уличный газопровод низкого давления; кадастровый (условный) номер 21:13:000000:662 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:13:17:0000:Р13/1349-3) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Комсомольский, д Урмаево, ул.Центральная-точка врезки д.20 окончание д.1 ул.Советская-точка врезки д.15 окончание д.53 точка врезки д.16 окончание д.32, ул.Баумана-точка врезки д.72 окончание д.75, ул.Овражная-точка врезки по ул.Баумана у д.57, ул.Ленина точка врезки д.21 окончание д.1 ул.Новая,ул.Южная,ул.Родниковая-точка врезки д.1 (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 6 в с. Урмаево) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.68. Газопровод высокого давления, газопровод низкого давления, ГРП; кадастровый (условный) номер 21:15:000000:3614 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:15:00:0000:492) адрес: 429049 Чувашская Республика-Чувашия, Красночетайский район, с Баймашкино (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 58 в с. Баймашкино) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении).

Мероприятие 4.69. Газоснабжение жилых домов в д. Пущино Мариинско-Посадского района.

Мероприятие 4.70. Газоснабжение новых домов; кадастровый (условный) номер 21:17:000000:757 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/002/2011-082) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Моргаушский, Акрамовская сельская администрация, с Акрамово (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 6 в с. Акрамово) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.71. Газопровод низкого давления; кадастровый (условный) номер 21:17:000000:2952 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/021/2012-038) адрес: Чувашская Республика, район Моргаушский, д. Шомиково (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 166 в д. Шомиково) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении).

Мероприятие 4.72. Газоснабжение топочной школы; кадастровый (условный) номер 21:17:000000:1335 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/021/2012-008) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Моргаушский, Шатьмапосинское сельское поселение, д.Шатьмапоси, улица Центральная, начало трассы- точка врезки в существующий газопровод, расположенная около дома №7; окончание трассы- кран dv=20 у дома №3 (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 169 в д. Шатракасы)- замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении).

Мероприятие 4.73. Надземный газопровод низкого давления; кадастровый (условный) номер 21:17:060401:713 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/002/2011-109; адрес: Надземный газопровод низкого давления, газоснабжение д.20 и д.22 (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 20 в с. Большой Сундырь) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.74. ГВД; кадастровый (условный) номер 21:19:000000:2225 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:19:00:0000:117) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Урмарский, с Ковали, начало:д.Старые Урмары по земле СХПК "Ковали" птицефабрики "УРмарская" по ул.Братьев Тукмаковых окончание:дом№3 по ул..Братьев Тукмаковых дом№1 (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 12 в д. Ковали) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении).

Мероприятие 4.75. Производственно-технологический комплекс: газоснабжение ул. Школьная, ул. Зеленая, ул. Молодежная, ул. Солнечная, ул. Малое Аку-лево д. Хыркасы Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:000000:6456 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-11/003/2005-337) адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д.Хыркасы, ул.Школьная, ул.Зеленая, ул.Молодежная, ул.Солнечная, ул.Малое Акулево, начало: подземная точка врезки в 350м западнее д.Хыркасы, окончание:ГРП в 100м западнее д.Хыркасы; ул.Зеленая,1,2; ул.Солнечная (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 32 в д. Хыркасы) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении).

Мероприятие 4.76. Производственно-технологический комплекс: газоснабжение д.Сятра-Марги Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:000000:6474 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3050) адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: от подземной точки врезки: на 10,7м южнее ГРП;

начало: ГРП; окончание: ул.Молодежная, 1; ул.Молодежная, 32; ул.Школьная, 5; ул.Школьная, 20 д.Сятра-Марги (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 33 в д. Сятра-Марги) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении).

Мероприятие 4.77. Межпоселковый и распределительный газопровод д. Лапракасы Чебоксарского района; кадастровый (условный) номер 21:21:000000:5897 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:14238) адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: 150 м к северу от д.Чиршкасы; окончание: ГРП в

начале ул.Садовая, д.Лапракасы; начало: ГРП в начале ул.Садовая, д.Лапракасы; окончание: ул.Садовая, 3, 4, 5, 8, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 34 д. Лапракасы) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении).

Мероприятие 4.78. Производственно-технологический комплекс: газоснабжение котельной школы в д.Большие Катраси Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:000000:6477 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3109) адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: от подземной точки врезки: база минудобрения;

окончание: котельная школы в д.Большие Катраси (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 86 в д. Большие Катраси) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.79. Газоснабжение д.Малое Янгильдино, Малые Карачуры, Сархорн, Василькасы Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:000000:6600 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3221) адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: от подземной точки врезки: 50м от ГРП №1 д.Митрофанкасы; окончание: шкафные ГРП типа ГРПШ-400-01 д.Малое Янгильдино, Малые Карачуры,Сархорн, Василькасы (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 88 в д. Малое Янгильдино) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.80. Газопровод высокого давления деревни Собаккасы; кадастровый (условный) номер 21:21:000000:1611 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-11/001/2012-234) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Чебоксарский, начало трассы Г3 - подземная точка врезки в существующий газопровод высокого давления, расположенная примерно в 20 метрах в восточном направлении от дома №3 по ул. Садовая деревни Кшауши (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 131 в д. Собаккасы) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.81. Газопровод высокого давления деревни Кшауши; кадастровый (условный) номер 21:21:000000:1612 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-1 1/012/2012-306) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Чебоксарский, начало трассы Г3- подземная точка врезки в существующий газопровод высокого давления, расположенная примерно в 500 метрах в восточном

направлении от дома №9а по ул.Шоссейная в деревни Большие Котяки (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 130 в д. Кшауши) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.82. Надземный газопровод низкого давления 0,05 кгс/кв.см; кадастровый (условный) номер 21:22:000000:3217 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:22:00:0000:633-16/Г5) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Шемуршинский, сельское поселение Шемуршинское, с Шемурша, ул. Космовского (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 18 в с. Шемурша) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении).

Мероприятие 4.83. Надземный газопровод низкого давления 0,05 кгс/кв.см; кадастровый (условный) номер 21:22:000000:3215 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:22:00:0000:633-16/Г9) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Шемуршинский, сельское поселение Шемуршинское, с Шемурша, ул Южная (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 15 в с. Шемурша) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении).

Мероприятие 4.84. Газоснабжение д. Нижарово Янтиковского района (уч. 1-10); кадастровый (условный) номер 21:26:000000:1080 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:26:00:0000:87/Г1) адрес: Чувашская Республика, Янтиковский район, д.Нижарово, начало трассы: задвижка dy150, расположенная в 3м от шкафа ГРП, проходит по землям СХПК "Нижаровский", по ул.Чапаева, окончание трассы: заглушки в 1,5м. от д.№1, в 2м. от д.№16 по улице Чапаева. (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 11 в д. Нижарово) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.85. Надземный газопровод; кадастровый (условный) номер 21:03:000000:429 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:03:00:0000:10334) адрес: Чувашская Республика, г.Алатырь; (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 8 в г. Алатырь) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении).

Мероприятие 4.86. ГРП № 23; кадастровый (условный) номер 21:04:000000:537 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-05/030/2012-283) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, г. Канаш, примерно в 50 м в восточном направлении по улице Зеленая (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 23 в г. Канаш) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении).

Мероприятие 4.87. ГРП; кадастровый (условный) номер 21:04:000000:386 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:04:00:0000:Р04/4244) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, г Канаш, д 4 (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 4 г. Канаш) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении).

Мероприятие 4.88. ГРП №9; кадастровый (условный) номер 21:04:050212:61 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:04:00:0000:Р04/4243) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, г Канаш, ул Пушкина, д 9 (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 9 в г. Канаш) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении).

Мероприятие 4.89. Газопровод среднего давления Р = 3,0 кгс / см2 от точки врезки около ШЧ-19 до ГРП ул. Разина, до ГРП пр. Ленина; кадастровый (условный) номер 21:04:000000:563 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-05/007/2005-290) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, г Канаш, от точки врезки около ШЧ-19 до ГРП ул.Разина, до ГРП пр.Ленина; (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 10 в г. Канаш) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении).

Мероприятие 4.90. Надземный газопровод низкого давления от ГРП по ул. Пушкина до дома № 1 по проспекту. Ленина; кадастровый (условный) номер 21:04:050212:32 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:04:00:0000:Р04/4311) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш; реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 11 в г. Канаш) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении).

Мероприятие 4.91. ГРП №11; кадастровый (условный) номер 21:04:060202:103 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:04:00:0000:Р04/4245) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, г Канаш, проспект Ленина, д 11; (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП №12 в г. Канаш) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении).

Мероприятие 4.92. Газопровод среднего давления по 14 кварталу; кадастровый (условный) номер 21:04:060208:237 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:04:00:0000:Р04/4319) адрес: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Разина; (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 19 г. Канаш) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающая замену ПРГ в шкафном исполнении.

Мероприятие 4.93. Газоснабжение пер. Гремячевский и ул. Гремячевская г. Чебоксары.

Мероприятие 4.94. Газоснабжение жилой группы с индивидуальными жилыми домами (56 ИЖД), расположенных по адресу: ул. Солнечная, г. Чебоксары, Чувашская Республика.

абзацы двенадцатый–семнадцатый считать соответственно абзацами стовосьмым-стотринадцатым;

раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам

финансирования, по этапам и годам ее реализации)

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, средств местных бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 – 2035 годах составит 1103549,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 84690,1 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 81969,2 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 936890,1 тыс. рублей.

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 1 этапе составят 617549,4 тыс. рублей, на 2 этапе – 243000,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 243000,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 220628,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 153971,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 48550,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 48600,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 48600,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 48600,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 48600,0 тыс. рублей;

в 2026 – 2030 годах – 243000,0 тыс. рублей;

в 2031 – 2035 годах – 243000,0 тыс. рублей.

Ресурсное [обеспечение](consultantplus://offline/ref=4594773E2B65C7F17DAF26C29D3BCEF9939AEF81C8EF79B7E82C8031688329FE608254F3D25C9175621EFB0BAAA31B599F653DB39689AD5E1D3123A0O72EN) реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении к подпрограмме.»;

приложение к подпрограмме дополнить позициями «Основное мероприятие 4.– «Мероприятие 4.94»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| «Основное мероприятие 4 | Мероприятия по газифика­ции, финансируемые за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа акци­онерным обществом «Газ­пром газораспределение Чебоксары» | Обеспе­чение надеж­ности газо­снабже­ния, рекон­струкция и модер­низация га­зотранс­портной системы | Ответствен­ный исполни­тель - Минэконо­мразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспреде­ление Чебок­сары»\* | x | x | x | x | всего | 47576,53 | 63263,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чуваш­ской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 47576,53 | 63263,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) подпро­граммы, увязанный с основным мероприя­тием 4 | Строительство внутрипоселковых газопроводов, километров | | | | | | | x | 36,5 | 30,7 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 4.1 | Газопровод высокого дав­ления с. Чувашская Сорма Аликовского района Чу­вашской Республики; под­земный газопровод низкого давления с. Чувашская Сорма Аликовского района Чувашской Республики; оборудование: ГСГО-2; станция катодной защиты ПДВ-1, 2; кадастровый (условный) номер 21-21-07/017/ 2011-314; адрес: Чувашская Республика, начало в 360 м к северо-западу от магазина Аликов­ского райпо с. Чувашская Сорма Аликовского района Чувашской Республики, проходит по ул. Советская с. Чувашская Сорма Али­ковского района; окончание в 14 м к юго-западу от магазина Аликовского райпо с. Чувашская Сорма и около жилого дома 5 по ул. Советская с. Чувашская Сорма Аликовского района; начало в 14 м к северо-за­паду от магазина с. Чуваш­ская Сорма Аликовского района, проходит по ул. Советская, Октябрьская и Молодежная с. Чувашская Сорма Аликовского района, окончание около жилых домов 7, 10, 26 по ул. Ок­тябрьская, 5 и здания почты по ул. Советская, 8 по ул. Молодежная с. Чувашская Сорма Аликовского района (реконструкция (техниче­ское перевооружение) ШРП № 2003 в с. Чувашская Сорма) | Обеспе­чение надеж­ности газо­снабже­ния, рекон­струкция и модер­низация га­зотранс­портной системы | Ответствен­ный исполни­тель - Минэконо­мразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспреде­ление Чебок­сары»\* | х | x | х | x | всего | 594,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чуваш­ской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 594,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 4.2 | Производственно-техноло­гический комплекс: подзем­ный газопровод высокого давления  6 кгс/кв. см д. Шафранчик протяженностью трубопро­вода 9,13 п. м; подземный и надземный газопровод низкого давления 0,05 кгс/кв. см д. Шафранчик протяженностью  727,46 п. м; кадастровый (условный) номер 21:07:00:0000:31-19:Г3:Г4; адрес: Чувашская Респуб­лика, Аликовский район, д. Шафранчик, ул. Данилова (реконструкция (техниче­ское перевооружение) ШРП № 2169 в  д. Шафранчик) | Обеспе­чение надеж­ности газо­снабже­ния, рекон­струкция и модер­низация га­зотранс­портной системы | Ответствен­ный исполни­тель - Минэконо­мразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспреде­ление Чебок­сары»\* | х | x | х | x | всего | 366,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чуваш­ской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 366,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 4.3 | Производственно-техноло­гический комплекс: газо­провод высокого давления до д. Шафранчик и д. Прошкино Аликовского района; газопровод высо­кого давления до д. Ша­франчик и д. Прошкино Аликовского района; газо­провод низкого давления д. Прошкино Аликовского района; оборудование: ГСГО-1, станция катодной защиты ОПС-2-50/24 обо­рудование: ГСГО-1, станция катодной защиты ОПС-2-50/24 оборудование: ГСГО-1, станция катодной защиты ОПС-2-50/24; кадастровый (условный) номер 21-21-07/011/ 2011-317; адрес: Чувашская Республика, Аликовский район, начало трассы Г – в 800 м к северу от д. Элекейкино Аликов­ского района; проходит по землям СХПК «Шумше­вашский»; окончание в 50 м к юго-западу от жилого дома 66 по ул. Кооператив­ная д. Прош­кино Аликовского района; начало трассы Г1 – в 48 м к юго-западу от жилого дома 66 по ул. Кооперативная д. Прош­кино Аликовского района; проходит по улицам Коопе­ративная, Набережная, Новая д. Прошкино Али­ковского района; окончание около жилых домов 28 по ул. Набережная, 48 по  ул. Новая д. Прошкино Аликовского района (рекон­струкция (техническое перевооружение) ШРП № 2172 в д. Прошкино) | Обеспе­чение надеж­ности газо­снабже­ния, рекон­струкция и модер­низация га­зотранс­портной системы | Ответствен­ный исполни­тель - Минэконо­мразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспреде­ление Чебок­сары»\* | х | x | х | x | всего | 594,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чуваш­ской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 594,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 4.4 | Газоснабжение д. Ойкас-Яуши Вурнарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:09:00:0000:2894/Г, Г1, Г2; адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Ойкас-Яуши (ре­конструкция (техническое перевооружение) ШРП № 1137) | Обеспе­чение надеж­ности газо­снабже­ния, рекон­струкция и модер­низация га­зотранс­портной системы | Ответствен­ный исполни­тель - Минэконо­мразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспреде­ление Чебок­сары»\* | х | x | х | x | всего | 594,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чуваш­ской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 594,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 4.5 | Газоснабжение д. Чиршкас-Мураты Вурнарского рай­она Чувашской Республики;  кадастровый (условный) номер 21:09:00:0000:2866/Г, Г1; адрес: Чувашская Рес­публика, Вурнарский район, д. Чиршкас-Мураты (рекон­струкция (техническое перевооружение) ШРП № 1111) | Обеспе­чение надеж­ности газо­снабже­ния, рекон­струкция и модер­низация га­зотранс­портной системы | Ответствен­ный исполни­тель - Минэконо­мразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспреде­ление Чебок­сары»\* | х | x | х | x | всего | 594,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чуваш­ской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 594,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 4.6 | Производственно-техноло­гический комплекс: газо­снабжение ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Пионерская, котельной № 7 детского сада «Ромашка» пгт Вурнары Вурнарского района Чувашской Респуб­лики; кадастровый (условный) номер 21:09:00:0000:2684/ Г, Г1, Г2, Г3, Г4, Г5; адрес: Чу­вашская Республика, Вур­нарский район, пгт Вур­нары, ул. Советская, ул. Комсо­мольская, ул. Пио­нерская (реконструкция (техниче­ское перевооруже­ние) ШРП № 1288 в пгт Вурнары) | Обеспе­чение надеж­ности газо­снабже­ния, рекон­струкция и модер­низация га­зотранс­портной системы | Ответствен­ный исполни­тель - Минэконо­мразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспреде­ление Чебок­сары»\* | х | x | х | x | всего | 594,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чуваш­ской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 594,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 4.7 | Газоснабжение жилой группы на земельном участке вблизи д. Ширтаны Ибресинского района Чу­вашской Республики | Обеспе­чение надеж­ности газо­снабже­ния, рекон­струкция и модер­низация га­зотранс­портной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 1632,0 | 5200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 1632,0 | 5200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 4.8 | Газоснабжение пгт Ибреси Ибресинского района; кадастровый (условный) номер 21-21-04/001/2005-47; адрес: Чувашская Респуб­лика, Ибресинский район, пгт Ибреси, ул. Газопроводная, ул. Железнодорожная (рекон­струкция (техническое перевооружение) ШРП № 3001 в пгт Ибреси по ул. Газопроводная) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 594,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 594,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.9 | Газоснабжение комплекса индивидуальных жилых домов (107 ед.) по ул. Лесная, ул. Полевая, ул. Радужная, ул. Молодежная,  ул. Цветочная в с. Шихазаны Канашского района Чувашской Республики | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 2000,0 | 6400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 2000,0 | 6400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.10 | Газоснабжение ул. Ленина, Садовая, Октябрьская в г. Козловка Козловского района Чувашской Республики | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 1065,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 1065,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 4.11 | Газоснабжение ул. 1-я Придорожная, ул. 2-я При­дорожная, ул. 3-я Придо­рожная, ул. 4-я Придорож­ная, ул. 5-я Придорожная, ул. 6-я Придорожная, ул. Центральная г. Мариинский Посад Мариинско-Посад­ского района Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давле­ния, ГРПШ | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 5600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 5600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.12 | Газоснабжение ул. Полевая д. Шомиково Моргаушского района Чувашской Респуб­лики | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 2580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 2580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.13 | Производственно-технологический комплекс: распределительный газопровод высокого давления Р-6 кгс/кв. см с. Акрамово Моргаушского района; ГРП с. Акрамово СХПК «Герой» Моргаушского района; распределительный газопровод низкого давления с. Акрамово Моргаушского района; кадастровый (условный) номер 21-21-07/002/2011-047; адрес: Чувашская Республика, Моргаушский район,  с. Акрамово (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 5 в с. Акрамово) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 457,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 457,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.14 | Газоснабжение топочной отд. Сбербанка  с. Моргауши Моргаушского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:17:00:0000:3155; адрес: Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 83 в с. Моргауши по ул. Ленина) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 366,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 366,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя­тие 4.15 | Производственно-техноло­гический комплекс: распре­делительный газопровод высокого давления д. Шор­касы Моргаушского района, уличный газопровод низ­кого давления д. Шоркасы и д. Вурмой Моргаушского района; ГРП д. Шоркасы Моргаушского района; кадастровый (условный) номер 21-21-07/002/2011-062; адрес: Чувашская Республика, Моргаушский район, Акрамовская сель­ская администрация, д. Вурмой и д. Шоркасы (ре­конструкция (техническое перевооружение) ГРП № 164 в  д. Шоркасы) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 615,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 615,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.16 | Газоснабжение ул. Афанасьева с. Кудеиха Порецкого района Чувашской Республики | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 1100,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 1100,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.17 | Газоснабжение ул. Центральная, ул. Дорожная, ул. Светлая, ул. Новочебоксарская, ул. Садовая, ул. Тихая, ул. Зеленая, ул. Спортивная п. Молодежный Михайловского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 6500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 6500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.18 | Газоснабжение группы индивидуальных жилых домов (22 ед.) в д. Хорнуй Цивильского района Чувашской Республики | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 2163,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 2163,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.19 | Газорегуляторный пункт с. Визикасы; кадастровый (условный) номер 21:20:00:0000:3872; адрес: Чувашская Республика, Цивильский район, с. Визикасы (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 37) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 457,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 457,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.20 | Газопровод высокого давления и ПРГ до  д. Хирле-Сир Чебоксарского района Чувашской Республик» | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 4771,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 4771,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.21 | Газоснабжение группы индивидуальных жилых домов в д. Хирле-Сир Чебоксарского района Чувашской Республики | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 1901,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 1901,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.22 | Производственно-технологический комплекс: газоснабжение ул. Молодежная д. Большие Катраси Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3235; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: от подземной точки врезки: ул. Молодежная, 4; окончание: ул. Молодежная, ГСГО-2 на стене д. 4; начало: ул. Молодежная, ГСГО-2 на стене д. 4; окончание: ул. Молодежная, 4; начало: ул. Молодежная, 2; окончание: ул. Молодежная, 4; начало: ул. Молодежная, 4; окончание: ул. Молодежная, 5; начало: ул. Молодежная, 2; окончание: ул. Молодежная, 3; начало: ул. Молодежная, 2; окончание: ул. Молодежная, 1 д. Большие Катраси (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 85 в д. Большие Катраси) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 594,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 594,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.23 | ПТК: газоснабжение жилых домов позиции 1А, 1Б в п. Сюктерка Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:00:00000:3138; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район,  п. Сюктерка, начало от надземной точки врезки в 12 м от торца котельной санатория «Волжские зори» п. Сюктерка; окончание на стене котельной «Волжские зори» п. Сюктерка; начало: задвижка после ГРПШ у котельной санатория «Волжские зори» п. Сюктерка; окончание: 4,5 м от д. 1б п. Сюктерка (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 174 в п. Сюктерка) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 594,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 594,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.24 | Газоснабжение д. Малое Янгильдино, д. Малые Карачуры, д. Сархорн, д. Василькасы Чебоксарского района Чувашской Республи- ки; кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3221; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: от подземной точки врезки: 50 м от ГРП № 1  д. Митрофанкасы; окончание: шкафные ГРП типа ГРПШ-400-01 д. Малое Янгильдино,  д. Малые Карачуры, д. Сархорн, д. Василькасы (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 90 в д. Сархорн) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 435,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 435,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.25 | Газоснабжение д. Салабайкасы Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3075; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало от подземной точки врезки: 10,33 м от ГРПШ; окончание: ГРПШ 27 м от ул. Медицинская, 1; начало: ГРПШ; окончание: ул. Толстого, 11, ул. Космонавтов, 11,  д. Салабайкасы (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 108) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 435,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 435,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.26 | Межпоселковый и распределительный газопровод д. Пикшик Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21-21-11/005/2005-267; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район,  д. Пикшик, ул. Луговая, начало: северо-восток от д. Пикшик; ГРП около д. Пикшик, окончание: ГРП к северо-востоку от д. Пикшик; заглушка около жилых домов: 2, 51, 3, 46, 50 по ул. Луговая (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 29 в д. Пикшик) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 615,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 615,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.27 | ПТК: газопровод высокого давления на д. Селиванкино Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3072; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: подземная точка врезки на расстоянии 25 м от железнодорожной дороги Канаш – Чебоксары, проходит на север по землям КЛХ «Пучах», окончание: ГРП д. Селиванкино (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 28 в д. Селиванкино) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 615,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 615,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.28 | Газоснабжение д. Митрофанкасы Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3132; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало от подземной точки врезки вдоль автодороги Большие Катраси – Малые Карачуры, 540 м от ул. Садовая; окончание – ГРП № 1 «д. Большие Катраси» 46 м от  ул. Садовая, 3 д. Митрофанкасы (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 27 в д. Митрофанкасы) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 615,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 615,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.29 | Газоснабжение д. Малое Янгильдино, д. Малые Карачуры, д. Сархорн, д. Василькасы Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3221; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: от подземной точки врезки: 50 м от ГРП № 1  д. Митрофанкасы; окончание: шкафные ГРП типа ГРПШ-400-01 д. Малое Янгильдино, д. Малые Карачуры, д. Сархорн, д. Василькасы (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 89 в д. Малые Карачуры) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 435,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 435,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.30 | Газоснабжение д. Малое Янгильдино, д. Малые Карачуры, д. Сархорн, д. Василькасы Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3221; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: от подземной точки врезки: 50 м от ГРП № 1  д. Митрофанкасы; окончание: шкафные ГРП типа ГРПШ-400-01 д. Малое Янгильдино,  д. Малые Карачуры, д. Сархорн, д. Василькасы (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 87 в д. Василькасы) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 435,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 435,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.31 | Газорегуляторный пункт; кадастровый (условный) номер 21-21-11/003/2005-137; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Малый Сундырь (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 26) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 457,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 457,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.32 | Газорегуляторный пункт; кадастровый (условный) номер 21-21-11/003/2005-132; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Чалымкасы (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 15) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 615,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 615,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.33 | Газорегуляторный пункт; кадастровый (условный) номер 21-21-11/003/2005-130; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Шоркасы (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 24 | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 615,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 615,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.34 | ГРП д. Новое Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21-21-18/001/2012-083; адрес: Чувашская Республика, Яльчикский район, д. Новое Байдеряково, примерно в 200 м в западном направлении от дома № 11 по  ул. Центральная (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 54 в д. Новое Байдеряково) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 457,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 457,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.35 | Газоснабжение ул. Зеленая д. Беляево Янтиковского района Чувашской Республики | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 1129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 1129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.36 | Газоснабжение малоэтажной жилой застройки в квартале «Западный» г. Алатырь Чувашской Республики | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.37 | Наружные сети газоснабжения микрорайона Южный-2 ул. Менделеева г. Алатырь Чувашской Республики» | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 1787,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 1787,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.38 | Газоснабжение «Чувашвтормет» Шумерлинского участка г. Шумерля по ул. Кооперативная, д. 7; кадастровый (условный) номер 21-21-12/019/2012-367; адрес: Чувашская Республика, г. Шумерля, начало трассы Г3 – точка врезки в существующий газопровод высокого давления около территории «Чувашвтормет» по адресу: ул. Кооперативная  д. 7; окончание трассы Г3-ГСГО на территории «Чувашвтормет» по адресу: ул. Кооперативная, д. 7; начало трассы Г2 – ГСГО на территории «Чувашвтормет» по адресу: ул. Кооперативная, д. 7; окончание трассы Г2 – заглушка возле склада металла на территории «Чувашвтормет» по адресу: ул. Кооперативная, д. 7 (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 105 в г. Шумерля по  ул. Кооперативная, д. 7) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 594,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 594,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.39 | Газопровод высокого давления; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:473 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-04/006/2005-91); адрес: начало: 155 м юго-восточнее от жилого дома 40, конец: 65 м северо-западнее от д. 45 по ул. Южная (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2161 в д. Якейкино) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | внебюджетные источники | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.40 | Газопровод высокого давления до ГСГО-1 деревни Шерашево СХПК «Таутово» Аликовского района; Газопровод низкого давления деревни Шерашево СХПК «Таутово» Аликовского района; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:423 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/015/2011-352) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Аликовский район, Шерашево д, начало: в 156м. к северо-востоку от магазина Аликовского РАЙПО;проходит: по землям СХПК «Таутово»; ок (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2032 в д. Шерашево) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.41 | Газоснабжение деревни Тимирзькасы Аликовского района; кадастровый (условный) номер 21:07:210501:136 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/011/2011-312) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, район Аликовский, начало в 40 метрах к югу от жилого дома № 69 по улице Кузнечная деревни Тимирзькасы Аликовского района; проходит: по улице Кузнечная деревни Тимирзькасы Аликовского района; окончание: около жилых домов №№ 2,41, 42 по улице Кузнечная деревни Тимирьзкасы Аликовского района (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2067 д. Тимирьзкасы) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.42 | Надземный газопровод низкого давления ул. Садовая, ул. Мира деревни Изванкино Аликовского района, оборудование ПШГР-1; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:2778 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/011/2011-311) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Аликовский район, сельское поселение Илгышевское, д. Изванкино, начало: в 41 метрах к северу от жилого дома № 35 по улице Садовая, деревни Изванкино Аликовского района; проходит: по улицам Садова, Мира, деревни Изванкино Аликовского района; окнчание: около жилых домов №№ 15,14,1,52,49 по улице Садовая и №№ 49,14,24,2 по улице Мира деревни Изванкино Аликовского района (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2071 в д. Изванкино) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.43 | Газопровод высокого давления деревни Сормпось-Шумшеваши Аликовского района, надземный газопровод низкого давления д. Сормпось-Шумшеваши, д. Ишпарайкино Аликовского района; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:2779 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/017/2011-357) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Аликовский район, начало: в 800 метрах к северо от деревни Элекейкино, проходит: по территории СХПК «Пучах», окончание: в 34 м к северо-западу от жилого дома № 34 деревни Сормпось-Шумшеваши; начало: в 30 м к северо-западу от жилого дома № 34 д. СП-Шумшеваши, проходит: по улицам Александрова и Садовая д. СП-Шумшеваши и по улице Заовражная д. Ишпарайкино, окончание: около домов № 1, №3, №29, № 24 по улице Александрова, №39, Заовражная, д. Ишпарайко (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2176 в д. Сормпось-Шумшеваши) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | внебюджетные источники | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.44 | Газопровод высокого давления д. Верхние и Нижние Татмыши Аликовского района; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:1939 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:07:00:0000:35-5:ГЗ) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, район Аликовский, начало в 46 м к северу от жилого дома № 1 по ул. Союзная д. Кивкасы Аликовского района, проходит по землям СХПК «Звезда», «Слава», «Волга» Аликовского района, окончание в 150 м к северо-западу от д. № 2 по ул.Молодежная д.Нижние Татмыши Аликовского района (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2098 в д. Верхние Татмыши) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.45 | Производственно-технологический комплекс: надземный газопровод низкого давления 0,03 кгс/кв.см д. Ягунькино, оборудование ГСГО; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:449 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:07:00:0000:72-20.Т1/Г2) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Аликовский район, д. Ягунькино, ул. Советская, ул. Мира (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2188 в д. Ягунькино) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.46 | Газопровод; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:469 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:07:00:0000:44-20:ГЗ) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Аликовский район д. Кивкасы в 200 м к югу от МТП села Яндоба, (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2123 в д. Кивкасы) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.47 | Производственно-технологический комплекс: газопровод высокого давления д. Ишпарайкино Аликовского района, газопровод низкого давления д. Ишпарайкино кадастровый (условный) номер 21:07:000000:1332 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:07:00 0000:1-19) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Аликовский район, сельское поселение Шумшевашское, д. Ишпарайкино, начало: в 150 м к югу от зерносклада СХПК «Пучах»; оконч: в 88,4 м к югу от СДК (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2155 в д. Ишпарайкино) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | внебюджетные источники | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.48 | Газоснабжение 3-х 18 кв. жилых домов, кадастровый (условный) номер 21:07:000000:623 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:07:00 0000:84-1) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Аликовский район, с. Аликово, начало: в 40 м к юго-западу от д.38/2 по ул. Советская, конец: около д № 36/1, 38/2 по ул.Советская (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2009 в с. Аликово) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.49 | Производственно-технологический комплекс: надземный газопровод низкого давления 0,03 кгс/кв.см, протяженностью трубопровода 1189, 0 п.м., оборудование ГСГО; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:915 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:07:00:0000:71-20) адрес: Чувашская Республика, район Аликовский, сельское поселение Яндобинское, д. Челкасы, ул Восточное, начало: в 23 метрах к юго-востоку от жилого дома № 37 по улице Восточная деревни Челкасы, проходит: по улице Восточная деревни Челкасы, окончание: около жилых домов №№1,2 по улице Восточная деревни Челкасы (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2185 в д. Челкасы) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.50 | Газопровод высокого давления улицы Цветочная села Аликово; газопровод низкого давления улицы Цветочная села Аликово; кадастровый (условный) номер 21:07:142115:206 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/013/2011-007) адрес: Чувашская Республика, Аликовский район, сельское поселение Аликовское, с. Аликово, начало: в 95 метрах от жилого дома № 38 по улице Цветочная села Аликово Аликовского района; проходит: по улице Цветочная села Аликово; окончание: в 100 метрах от жилого дома № 38 по улице Цветочная села Аликово; начало в 100 метрах от жилого дома № 38 по улице Цветочная с.Аликово; проходит: по улице Цветочная села Аликово; окончание: около жилого дома № 3 по улице Цветочная села Аликово (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2007 в с. Аликово) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.51 | Газоснабжение по ул. Лесная, Семенова, Сосновая, Новая, Мирная, Ягодная, Вишневая, Луговая с. Чуварлеи Алатырского района Чувашской Республики | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 0,0 | 3100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 3100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.52 | Надземный газопровод среднего давления; кадастровый (условный) номер 21:09:000000:375 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-04/021/2011-091) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, район Вурнарский, пгт Вурнары, врезка в газопровод расположенный в 80 м в северо-западном направлении от дома 40 по ул Инженерная, конец заглужка около дома 40 по ул Инженерная (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 1410 в пгт Вурнары) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 0,0 | 403,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | внебюджетные источники | 0,0 | 403,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.53 | Подземный газопровод высокого давления; кадастровый (условный) номер 21:09:000000:601 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:09:00:0000:2908/Г) адрес; Чувашская Республика-Чувашия, Вурнарский район, пгт Вурнары, Вурнарский мясокомбинат (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 1406 в пгт Вурнары) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 403,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | внебюджетные источники | 0,0 | 403,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.54 | Газопровод; кадастровый (условный) номер 21:09:280105:1061 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:09:00:0000:2864/Г4, Г5, Г6) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Вурнарский район, пгт Вурнары, ул. Илларионова (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 1025 в пгт Вурнары) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.55 | Подземный газопровод высокого давления; кадастровый (условный) номер 21:09:000000:823 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:09:00: 0000:2896/Г, Г1, А) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Вурнарский район, д. Хора-Сирма, село Кошлауши, литера Г уч.1-уч.2 (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 1231) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 631,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 631,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.56 | Газопровод; кадастровый (условный) номер 21:09:140105:799 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер21:09:00:0000:2869/Г) адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район, село Калинино, от котельной СПТУ до котельной ПНИ (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 1388 в с. Калинино) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 631,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 631,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.57 | Газоснабжение пгт Ибреси Ибресинского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:10:000000:6466 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-04/009/2005-39) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский район, пгт Ибреси, ул. Маресьева (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 3156 в пгт. Ибреси) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.58 | Газопровод; кадастровый (условный) номер 21:10:000000:551 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-14/011/2012-080) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, район Ибресинский, пгт Ибреси, начало трассы точка врезки в существующий газопровод высокого давления в 33 м от д. 16 по ул. Сельхозтехники (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 3272 в пгт Ибреси) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.59 | Газоснабжение пгт Ибреси Ибресинского района; кадастровый (условный) номер 21:10:000000:1341 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-04/001/2005-50) адрес: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт Ибреси, сельское поселение Ибресинское, ул. Сельхозтехники реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 3182 в пгт Ибреси | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.60 | Газопровод, кадастровый (условный) номер 21:10:000000:1899 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-14/004/2011-238) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский район, село Хормалы, начало трассы Г3-точка врезки в газопровод в 330 м от дома № 46 по ул. Ленина (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 3111 в д. Новые Высли) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | внебюджетные источники | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.61 | ГРП, кадастровый (условный) номер 21:10:000000:3164 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:10:00:0000:Р 10/3051) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский район, д. Сирикли (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 3150 в д. Сирикли) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 631,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 631,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.62 | Подземный газопровод высокого давления; кадастровый (условный) номер 21:11:000000:1399 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-05/046/2010-388) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Канашский район, село Вутабоси, д. Караклы (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 7 в д. Вутабоси) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 2104,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 2104,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.63 | Производственно-технологический комплекс: газопровод высокого давления в с. Шутнерово Козловского района. Газопровод низкого давления в с. Шутнерово Козловского района; кадастровый (условный) номер 21:12:000000:2572 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:12:00:0000:7464) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Козловский район, с. Шутнерово, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Дорожная, ул. Центральная, ул. Степная реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 89 в с. Шутнерово) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.64 | Производственно-технологический комплекс: газопровод к котельной филиала «Козловкагаз»; кадастровый (условный) номер 21:12:123204:306 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:12:00:0000:7479) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Козловский район, г. Козловка, ул. Шоссейная, д. 7 (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 67 в г. Козловка) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 403,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 403,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.65 | Газопровод; кадастровый (условный) номер 21:13:170205:220 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:13:00:0000:1333) адрес: от ГРП до котельной Школы, (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 4 в с. Урмаево) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.66 | Газопровод; кадастровый (условный) номер 21:13:170205:220 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:13:00:0000:1333; адрес: от ГРП до котельной Школы, (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 3 в с. Урмаево) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 0,0 | 1018,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | внебюджетные источники | 0,0 | 1018,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.67 | уличный газопровод низкого давления; кадастровый (условный) номер 21:13:170205:662 (ранее присвоенный ка-дастровый (условный) номер 21:13:17:0000:Р13/1349-3) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Комсомольский, д Урмаево, ул.Центральная-точка врезки д.20  окончание д.1 ул.Советская-точка врезки д.15 окончание д.53 точка врезки д.16 окончание д.32, ул.Баумана-точка врезки д.72 окончание д.75, ул.Овражная-точка врезки по ул.Баумана у д.57, ул.Ленина точка врезки д.21 окончание д.1 ул.Новая,ул.Южная,ул.Родниковая-точка врезки д.1 (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 6 в с. Урмаево) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 542,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 542,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.68 | Газопровод высокого давления, газопровод низкого давления, ГРП; кадастровый (условный) номер 21:15:000000:3614 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:15:00:0000:492) адрес: 429049 Чувашская Республика-Чувашия, Красночетайский район, с Баймашкино (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 58 в с. Баймашкино) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 631,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 631,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.69 | Газоснабжение жилых домов в д. Пущино Мариинско-Посадского района | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 4046,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 4046,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.70 | Газоснабжение новых домов; кадастровый (условный) номер 21:17:0000000:757 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/002/2011-082) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Моргаушский, Акрамовская сельская администрация, с Акрамово (техническое перевооружение) ШРП № 6 в с. Акрамово) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | внебюджетные источники | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.71 | Газопровод низкого давления; кадастровый (условный) номер 21:17:000000:2952 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/021/2012-038) адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д.Хыркасы, ул.Школьная, ул.Зеленая, ул.Молодежная, ул.Солнечная, ул.Малое Акулево, начало: подземная точка врезки в 350м западнее д.Хыркасы, окончание:ГРП в 100м западнее д.Хыркасы; ул.Зеленая,1,2; ул.Солнечная (реконструкция (техническое пере-вооружение) ГРП № 166 в д. Шомиково) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 1301,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 1301,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.72 | Газоснабжение топочной школы; кадастровый (условный) номер 21:17:000000:1335 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/021/2012-008) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Моргаушский, Шатьмапосинское сельское поселение,  д.Шатьмапоси, улица Центральная, начало трассы- точка врезки в существующий газопровод,  расположенная около дома №7; окончание трассы- кран dv=20 у дома №3 (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 169 в д. Шатракасы) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 744,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 744,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.73 | Надземный газопровод низкого давления; кадастровый (условный) номер 21:17:060401:713 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/002/2011-109) адрес: Надземный газопровод низкого давления, газоснабжение д.20 и д.22(реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 20 в с. Большой Сундырь) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 403,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 403,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.74 | ГВД; кадастровый (условный) номер 21:19:000000:2225 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:19:00:0000:117) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Урмарский, с Ковали, начало:д.Старые Урмары по земле СХПК  "Ковали" птицефабрики "УРмарская" по ул.Братьев Тукмаковых окончание:дом№3 по ул..Братьев  Тукмаковых дом№1(техническое перевооружение) ГРП № 12 в д. Ковали) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 631,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 631,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.75 | Производственно-технологический комплекс: газоснабжение ул. Школьная, ул. Зеленая, ул. Молодежная, ул. Солнечная, ул. Малое Акулево д. Хыркасы Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:000000:6456 (ранее присвоенный ка-дастровый (условный) номер 21-21-11/003/2005-337) адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Хыркасы, ул. Школьная, ул. Зеленая, ул. Молодежная, ул. Солнечная, ул. Малое Акулево, начало - подземная точка врезки в 350 м западнее д. Хыркасы, окончание ГРП в 100 м западнее д. Хыркасы; ул. Зеленая, 1,2; ул. Солнечная 8,1,26; ул. Молодежная 1,2; ул. Малое Акулево 28,49,1,2 д. Хыркасы (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 32 в д. Хыркасы) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 837,61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 837,61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.76 | Производственно-технологический комплекс: газоснабжение д.Сятра-Марги Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:000000:6474 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3050) адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: от подземной точки врезки: на 10,7м южнее ГРП;  начало: ГРП; окончание: ул.Молодежная, 1; ул.Молодежная, 32; ул.Школьная, 5; ул.Школьная, 20  д.Сятра-Марги (ре-конструкция (техническое перевооружение) ГРП № 33 в д. Сятра-Марги) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 631,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 631,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.77 | Межпоселковый и распределительный газопровод д. Лапракасы Чебоксарского района; кадастровый (условный) номер 21:21:000000:5897 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:14238) адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: 150 м к северу от д.Чиршкасы; окончание: ГРП в  начале ул.Садовая, д.Лапракасы; начало: ГРП в начале ул.Садовая, д.Лапракасы; окончание: ул.Садовая,  3, 4, 5, 8, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 34 д. Лапракасы) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 0,0 | 631,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | внебюджетные источники | 0,0 | 631,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.78 | Производственно-технологический комплекс: газоснабжение котельной школы в д.Большие Катраси  Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:000000:6477 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3109) адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: от подземной точки врезки: база минудобрения;  окончание: котельная школы в д.Большие Катраси (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 86 в д. Большие Катраси) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.79 | Газоснабжение д.Малое Янгильдино, Малые Карачуры, Сархорн, Василькасы Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:000000:6600 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3221 адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: от подземной точки врезки: 50м от ГРП №1д.Митрофанкасы; окончание: шкафные ГРП типа ГРПШ-400-01 д.Малое Янгильдино, Малые Карачуры, Сархорн, Василькасы(реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 88 в д. Малое Янгильдино) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.80 | Газопровод высокого давления деревни Собаккасы; кадастровый (условный) номер 21:21:000000:1611(ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-11/001/2012-234) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Чебоксарский, начало трассы Г3 - подземная точка врезки в  существующий газопровод высокого давления, расположенная примерно в 20 метрах в восточном  направлении от дома №3 по ул. Садовая деревни Кшауши (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 131 в д. Собаккасы) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.81 | Газопровод высокого давления деревни Кшауши); кадастровый (условный) номер 21:21:000000:1612 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-1 1/012/2012-306) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Чебоксарский, начало трассы Г3- подземная точка врезки в  существующий газопровод высокого давления, расположенная примерно в 500 метрах в восточном  направлении от дома №9а по ул.Шоссейная в деревни Большие Котяки (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 130 в д. Кшауши) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | внебюджетные источники | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.82 | Надземный газопровод низкого давления 0,05 кгс/кв.см; кадастровый (условный) номер 21:22:000000:3217 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:22:00:0000:633-16/Г5) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Шемуршинский, сельское поселение Шемуршинское, с Шемурша, ул. Космовского (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 18 в с. Шемурша) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 621,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 621,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.83 | Надземный газопровод низкого давления 0,05 кгс/кв.см; кадастровый (условный) номер 21:22:000000:3215 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:22:00:0000:633-16/Г9) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Шемуршинский, сельское поселение Шемуршинское, с Шемурша, ул Южная (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 15 в с. Шемурша) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 621,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 621,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.84 | Газоснабжение д. Нижарово Янтиковского района (уч. 1-10); кадастровый (условный) номер 21:26:000000:1080 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:26:00:0000:87/Г1) адрес: Чувашская Республика, Янтиковский район, д.Нижарово, начало трассы: задвижка dy150, расположенная  в 3м от шкафа ГРП, проходит по землям СХПК "Нижаровский", по ул.Чапаева, окончание трассы: заглушки в 1,5м. от д.№1, в 2м. от д.№16 по улице Чапаева (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 11 в д. Нижарово) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 542,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 542,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.85 | Надземный газопровод; кадастровый (условный) номер 21:03:000000:429 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:03:00:0000:10334) адрес: Чувашская Республика, г.Алатырь; реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 8 в г. Алатырь) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 0,0 | 1301,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | внебюджетные источники | 0,0 | 1301,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.86 | ГРП № 23; кадастровый (условный) номер 21:04:000000:537 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-05/030/2012-283) адрес: Чувашская Республика, г. Канаш, примерно в 50 м в восточном направлении по ул. Зеленая (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 23 в г. Канаш) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 631,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 631,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.87 | ГРП; кадастровый (условный) номер 21:04:000000:386 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:04:00:0000:Р04/424) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, г Канаш, д 4(реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 4 г. Канаш) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 2104,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 2104,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.88 | ГРП №9; кадастровый (условный) номер 21:04:050212:61 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:04:00:0000:Р04/4243) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, г Канаш, ул Пушкина, д 9 (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 9 в г. Канаш) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 1301,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 1301,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.89 | Газопровод среднего давления Р = 3,0 кгс / см2 от точки врезки около ШЧ-19 до ГРП ул. Разина, до ГРП пр. Ленина; кадастровый (условный) номер 21:04:000000:563 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-05/007/2005-290) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, г Канаш, от точки врезки около ШЧ-19 до ГРП ул.Разина, до ГРП пр.Ленина; (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 10 в г. Канаш) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 0,0 | 1301,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | внебюджетные источники | 0,0 | 1301,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.90 | Надземный газопровод низкого давления от ГРП по ул. Пушкина до дома № 1 по пр. Ленина; кадастровый (условный) номер 21:04:0050212:32 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:04:00:0000:Р04/4311) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш; реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 11 в г. Канаш) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 1301,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 1301,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.91 | ГРП №11; кадастровый (условный) номер 21:04:060202:103 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:04:00:0000:Р04/4245; адрес: Чувашская Республика-Чувашия, г Канаш, проспект Ленина, д 11; (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП №12 в г. Канаш) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 631,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 631,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.92 | Газопровод среднего давления по 14 кварталу; кадастровый (условный) номер 21:04:060208:237 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:04:00:0000:Р04/431) адрес: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Разина; (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 19 г. Канаш) | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 419,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.93 | Газоснабжение пер. Гремячевский и ул. Гремячевская г. Чебоксары | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | х | x | х | x | всего | 0,0 | 1690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | внебюджетные источники | 0,0 | 1690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.94 | Газоснабжение жилой группы с индивидуальными жилыми домами (56 ИЖД), расположенных по адресу: ул. Солнечная, г. Чебоксары, Чувашская Республика | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | Ответственный исполнитель - Минэкономразвития Чувашии, участник - АО «Газпром газораспределение Чебоксары»\* | x | x | x | x | всего | 0,0 | 5204,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | х | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 5204,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0». |

Таблица

График выполнения мероприятий по газификации, финансируемых за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа акционерным обществом «Газпром газораспределение Чебоксары»

полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа акционерным обществом «Газпром газораспределение Чебоксары»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование  мероприятия | Основные технические характеристики | Календарные сроки исполнения | | | |
| проектно-изыскательские работы, экспертиза проекта | | строительно-монтаж­ные работы с материалами, оборудованием, регистрация объекта | |
| начало | завершение | начало | завершение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газопровод высокого давления с. Чувашская Сорма Аликовского района Чувашской Республики; подземный газопровод низкого давления с. Чувашская Сорма Аликовского района Чувашской Республики; оборудование: ГСГО-2; станция катодной защиты ПДВ-1, 2; кадастровый (условный) номер 21-21-07/017/ 2011-314; адрес: Чувашская Республика, начало в 360 м к северо-западу от магазина Аликовского райпо с. Чувашская Сорма Аликовского района Чувашской Республики, проходит по ул. Советская с. Чувашская Сорма Аликовского района; окончание в 14 м к юго-западу от магазина Аликовского райпо с. Чувашская Сорма и около жилого дома 5 по ул. Советская с. Чувашская Сорма Аликовского района; начало в 14 м к северо-западу от магазина с. Чувашская Сорма Аликовского района, проходит по ул. Советская, Октябрьская и Молодежная с. Чувашская Сорма Аликовского района, окончание около жилых домов 7, 10, 26 по ул. Октябрьская, 5 и здания почты по ул. Советская, 8 по ул. Молодежная с. Чувашская Сорма Аликовского района (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2003 в с. Чувашская Сорма) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления газа) | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | |
| 2. | Производственно-технологический комплекс: подземный газопровод высокого давления  6 кгс/кв. см д. Шафранчик протяженностью трубопровода 9,13 п. м; подземный и надземный газопровод низкого давления 0,05 кгс/кв. см д. Шафранчик протяженностью 727,46 п. м; кадастровый (условный) номер 21:07:00:0000:31-19:Г3:Г4; адрес: Чувашская Республика, Аликовский район, д. Шафранчик, ул. Данилова (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2169 в  д. Шафранчик) | РД-32М (существующий регулятор давления газа) | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | |
| 3. | Производственно-технологический комплекс: газопровод высокого давления до д. Шафранчик и д. Прошкино Аликовского района; газопровод высокого давления до д. Шафранчик и д. Прошкино Аликовского района; газопровод низкого давления д. Прошкино Аликовского района; оборудование: ГСГО-1, станция катодной защиты ОПС-2-50/24 оборудование: ГСГО-1, станция катодной защиты ОПС-2-50/24 оборудование: ГСГО-1, станция катодной защиты ОПС-2-50/24; кадастровый (условный) номер 21-21-07/011/ 2011-317; адрес: Чувашская Республика, Аликовский район, начало трассы Г – в 800 м к северу от д. Элекейкино Аликовского района; проходит по землям СХПК «Шумшевашский»; окончание в 50 м к юго-западу от жилого дома 66 по ул. Кооперативная  д. Прош­кино Аликовского района; начало трассы Г1 – в 48 м к юго-западу от жилого дома 66 по ул. Кооперативная д. Прошкино Аликовского района; проходит по улицам Кооперативная, Набережная, Новая д. Прошкино Аликовского района; окончание около жилых домов 28 по ул. Набережная, 48 по  ул. Новая д. Прошкино Аликовского района (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2172 в д. Прошкино) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления газа) | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | |
| 4. | Газоснабжение д. Ойкас-Яуши Вурнарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:09:00:0000:2894/Г, Г1, Г2; адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Ойкас-Яуши (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 1137) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления газа) | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | |
| 5. | Газоснабжение д. Чиршкас-Мураты Вурнарского района Чувашской Республики;  кадастровый (условный) номер 21:09:00:0000:2866/Г, Г1; адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Чиршкас-Мураты (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 1111) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления газа) | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | |
| 6. | Производственно-технологический комплекс: газоснабжение ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Пионерская, котельной № 7 детского сада «Ромашка» пгт Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:09:00:0000:2684/  Г, Г1, Г2, Г3, Г4, Г5; адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район, пгт Вурнары,  ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Пионерская (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 1288 в пгт Вурнары) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления газа) | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | |
| 7. | Газоснабжение жилой группы на земельном участке вблизи д. Ширтаны Ибресинского района Чувашской Республики | газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ, протяженность 3800 м | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | |
| 8. | Газоснабжение пгт Ибреси Ибресинского района; кадастровый (условный) номер  21-21-04/001/2005-47; адрес: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт Ибреси, ул. Газопроводная, ул. Железнодорожная (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 3001 в пгт Ибреси по ул. Газопроводная) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления газа) | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | |
| 9. | Газоснабжение комплекса индивидуальных жилых домов (107 ед.) по ул. Лесная, ул. Полевая, ул. Радужная, ул. Молодежная,  ул. Цветочная в с. Шихазаны Канашского района Чувашской Республики | газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ, протяженность 4000 м | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | |
| 10. | Газоснабжение ул. Ленина, Садовая, Октябрьская в г. Козловка Козловского района Чувашской Республики | газопроводы среднего  и низкого давления, ГРПШ, протяженность 720 м | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | |
| 11. | Газоснабжение ул. 1-я Придорожная, ул. 2-я Придорожная, ул. 3-я Придорожная, ул. 4-я Придорожная, ул. 5-я Придорожная, ул. 6-я Придорожная, ул. Центральная г. Мариинский Посад Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ | газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ, протяженность 4000 м |  |  | 2019 г. | 2019 г. | |
| 12. | Газоснабжение ул. Полевая д. Шомиково Моргаушского района Чувашской Республики | газопроводы высокого  и низкого давления, ГРПШ, протяженность 4000 м | 2019 г. | 2019 г. |  |  | |
| 13. | Производственно-технологический комплекс: распределительный газопровод высокого давления Р-6 кгс/кв. см с. Акрамово Моргаушского района; ГРП с. Акрамово СХПК «Герой» Моргаушского района; распределительный газопровод низкого давления с. Акрамово Моргаушского района; кадастровый (условный) номер 21-21-07/002/2011-047; адрес: Чувашская Республика, Моргаушский район,  с. Акрамово (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 5 в с. Акрамово) | РДНК-400 (существующий регулятор давления газа) | 2019 г. |  | 2019 г. | 2019 г. | |
| 14. | Газоснабжение топочной отд. Сбербанка с. Моргауши Моргаушского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:17:00:0000:3155; адрес: Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 83 в с. Моргауши по ул. Ленина) | РДГД-20 (существующий регулятор давления газа) | 2019 г. |  | 2019 г. | 2019 г. | |
| 15. | Производственно-технологический комплекс: распределительный газопровод высокого давления д. Шоркасы Моргаушского района, уличный газопровод низкого давления д. Шоркасы и д. Вурмой Моргаушского района; ГРП д. Шоркасы Моргаушского района; кадастровый (условный) номер 21-21-07/002/2011-062; адрес: Чувашская Республика, Моргаушский район, Акрамовская сельская администрация, д. Вурмой и д. Шоркасы (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 164 в  д. Шоркасы) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления газа) | 2019 г. |  | 2019 г. | 2019 г. | |
| 16. | Газоснабжение ул. Афанасьева с. Кудеиха Порецкого района Чувашской Республики | газопроводы высокого  и низкого давления, ГРПШ, протяженность 1600 м |  |  | 2019 г. | 2019 г. | |
| 17. | Газоснабжение ул. Центральная, ул. Дорожная, ул. Светлая, ул. Новочебоксарская, ул. Садовая, ул. Тихая, ул. Зеленая, ул. Спортивная п. Молодежный Михайловского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ | газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ, протяженность 5400 м |  |  | 2019 г. | 2019 г. | |
| 18. | Газоснабжение группы индивидуальных жилых домов (22 ед.) в д. Хорнуй Цивильского района Чувашской Республики | газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ, протяженность 2026 м |  |  | 2019 г. | 2019 г. |
| 19. | Газорегуляторный пункт с. Визикасы; кадастровый (условный) номер 21:20:00:0000:3872; адрес: Чувашская Республика, Цивильский район, с. Визикасы (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 37) | РДНК-400 (существующий регулятор давления газа) | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. |
| 20. | Газопровод высокого давления и ПРГ до  д. Хирле-Сир Чебоксарского района Чувашской Республики | газопровод высокого давления, ПРГ, протяженность 2040 м |  |  | 2019 г. | 2019 г. |
| 21. | Газоснабжение группы индивидуальных жилых домов в д. Хирле-Сир Чебоксарского района Чувашской Республики | газопровод низкого давления, протяженность 1699 м |  |  | 2019 г. | 2019 г. |
| 22. | Производственно-технологический комплекс: газоснабжение ул. Молодежная д. Большие Катраси Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3235; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: от подземной точки врезки: ул. Молодежная, 4; окончание: ул. Молодежная, ГСГО-2 на стене д. 4; начало: ул. Молодежная, ГСГО-2 на стене д. 4; окончание: ул. Молодежная, 4; начало: ул. Молодежная, 2; окончание: ул. Молодежная, 4; начало: ул. Молодежная, 4; окончание: ул. Молодежная, 5; начало: ул. Молодежная, 2; окончание: ул. Молодежная, 3; начало: ул. Молодежная, 2; окончание: ул. Молодежная, 1 д. Большие Катраси (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 85 в д. Большие Катраси) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления газа) | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. |
| 23. | ПТК: газоснабжение жилых домов позиции 1А, 1Б в п. Сюктерка Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:00:00000:3138; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район,  п. Сюктерка, начало от надземной точки врезки в 12 м от торца котельной санатория «Волжские зори» п. Сюктерка; окончание на стене котельной «Волжские зори» п. Сюктерка; начало: задвижка после ГРПШ у котельной санатория «Волжские зори» п. Сюктерка; окончание: 4,5 м от д. 1б п. Сюктерка (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 174 в п. Сюктерка) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления газа) | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. |
| 24. | Газоснабжение д. Малое Янгильдино, д. Малые Карачуры, д. Сархорн, д. Василькасы Чебоксарского района Чувашской Республи- ки; кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3221; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: от подземной точки врезки: 50 м от ГРП № 1  д. Митрофанкасы; окончание: шкафные ГРП типа ГРПШ-400-01 д. Малое Янгильдино,  д. Малые Карачуры, д. Сархорн, д. Василькасы (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 90 в д. Сархорн) | РДНК-400 (существующий регулятор давления газа) | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. |
| 25. | Газоснабжение д. Салабайкасы Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3075; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало от подземной точки врезки: 10,33 м от ГРПШ; окончание: ГРПШ 27 м от ул. Медицинская, 1; начало: ГРПШ; окончание: ул. Толстого, 11, ул. Космонавтов, 11,  д. Салабайкасы (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 108) | РДНК-400 (существующий регулятор давления газа) | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. |
| 26. | Межпоселковый и распределительный газопровод д. Пикшик Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21-21-11/005/2005-267; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район,  д. Пикшик, ул. Луговая, начало: северо-восток от д. Пикшик; ГРП около д. Пикшик, окончание: ГРП к северо-востоку от д. Пикшик; заглушка около жилых домов: 2, 51, 3, 46, 50 по ул. Луговая (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 29 в д. Пикшик) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления газа) | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. |
| 27. | ПТК: газопровод высокого давления на д. Селиванкино Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3072; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: подземная точка врезки на расстоянии 25 м от железнодорожной дороги Канаш – Чебоксары, проходит на север по землям КЛХ «Пучах», окончание: ГРП д. Селиванкино (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 28 в д. Селиванкино) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления газа) | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. |
| 28. | Газоснабжение д. Митрофанкасы Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3132; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало от подземной точки врезки вдоль автодороги Большие Катраси – Малые Карачуры, 540 м от ул. Садовая; окончание – ГРП № 1 «д. Большие Катраси» 46 м от  ул. Садовая, 3 д. Митрофанкасы (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 27 в д. Митрофанкасы) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления газа) | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. |
| 29. | Газоснабжение д. Малое Янгильдино, д. Малые Карачуры, д. Сархорн, д. Василькасы Чебоксарского района Чувашской Республи- ки; кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3221; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: от подземной точки врезки: 50 м от ГРП № 1  д. Митрофанкасы; окончание: шкафные ГРП типа ГРПШ-400-01 д. Малое Янгильдино,  д. Малые Карачуры, д. Сархорн, д. Василькасы (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 89 в д. Малые Карачуры) | РДНК-400 (существующий регулятор давления газа) | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. |
| 30. | Газоснабжение д. Малое Янгильдино, д. Малые Карачуры, д. Сархорн, д. Василькасы Чебоксарского района Чувашской Республи- ки; кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3221; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: от подземной точки врезки: 50 м от ГРП № 1  д. Митрофанкасы; окончание: шкафные ГРП типа ГРПШ-400-01 д. Малое Янгильдино,  д. Малые Карачуры, д. Сархорн, д. Василькасы (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 87 в д. Василькасы) | РДНК-400 (существующий регулятор давления газа) | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. |
| 31. | Газорегуляторный пункт; кадастровый (условный) номер 21-21-11/003/2005-137; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Малый Сундырь (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 26) | РДНК-400 (существующий регулятор давления газа) | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. |
| 32. | Газорегуляторный пункт; кадастровый (условный) номер 21-21-11/003/2005-132; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Чалымкасы (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 15) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления газа) | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. |
| 33. | Газорегуляторный пункт; кадастровый (условный) номер 21-21-11/003/2005-130; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Шоркасы (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 24 | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления газа) | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. |
| 34. | ГРП д. Новое Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21-21-18/001/2012-083; адрес: Чувашская Республика, Яльчикский район, д. Новое Байдеряково, примерно в 200 м в западном направлении от дома № 11 по  ул. Центральная (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 54 в д. Новое Байдеряково) | РДНК-400 (существующий регулятор давления газа) | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. |
| 35. | Газоснабжение ул. Зеленая д. Беляево Янтиковского района Чувашской Республики | газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ, протяженность 1100 м | 2019 г. | 2019 г. |  |  |
| 36. | Газоснабжение малоэтажной жилой застройки в квартале «Западный» г. Алатырь Чувашской Республики | газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ, протяженность 4000 м | 2019 г. | 2019 г. |  |  |
| 37. | Наружные сети газоснабжения микрорайона Южный-2 ул. Менделеева г. Алатырь Чувашской Республики | газопровод низкого давления протяженность 1372 м |  |  | 2019 г. | 2019 г. |
| 38. | Газоснабжение «Чувашвтормет» Шумерлинского участка г. Шумерля по ул. Кооперативная, д. 7; кадастровый (условный) номер 21-21-12/019/2012-367; адрес: Чувашская Республика, г. Шумерля, начало трассы Г3 – точка врезки в существующий газопровод высокого давления около территории «Чувашвтормет» по адресу: ул. Кооперативная  д. 7; окончание трассы Г3-ГСГО на территории «Чувашвтормет» по адресу: ул. Кооперативная, д. 7; начало трассы Г2 – ГСГО на территории «Чувашвтормет» по адресу: ул. Кооперативная, д. 7; окончание трассы Г2 – заглушка возле склада металла на территории «Чувашвтормет» по адресу: ул. Кооперативная, д. 7 (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 105 в г. Шумерля по  ул. Кооперативная, д. 7) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления газа) | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. |
| 39. | Газопровод высокого давления; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:473 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-04/006/2005-91); адрес: начало: 155 м юго-восточнее от жилого дома 40, конец: 65 м северо-западнее от д. 45 по ул. Южная (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2161 в д. Якейкино) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | I кв. 2020 г. | I кв.  2020 г. | II кв.  2020 г. | II кв.  2020 г. |
| 40. | Газопровод высокого давления до ГСГО-1 деревни Шерашево СХПК «Таутово» Аликовского района; Газопровод низкого давления деревни Шерашево СХПК «Таутово» Аликовского района; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:423 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/015/2011-352) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Аликовский район, Шерашево д, начало: в 156м. к северо-востоку от магазина Аликовского РАЙПО;проходит: по землям СХПК «Таутово»; ок (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2032 в д. Шерашево) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | I кв. 2020 г. | I кв.  2020 г. | II кв.  2020 г. | II кв.  2020 г. |
| 41. | Газоснабжение деревни Тимирзькасы Аликовского района; кадастровый (условный) номер 21:07:210501:136 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/011/2011-312) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, район Аликовский, начало в 40 метрах к югу от жилого дома № 69 по улице Кузнечная деревни Тимирзькасы Аликовского района; проходит: по улице Кузнечная деревни Тимирзькасы Аликовского района; окончание: около жилых домов №№ 2,41, 42 по улице Кузнечная деревни Тимирьзкасы Аликовского района (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2067 д. Тимирьзкасы) | РДБК-25-1-П (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 42. | Надземный газопровод низкого давления ул. Садовая, ул. Мира деревни Изванкино Аликовского района, оборудование ПШГР-1; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:2778 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/011/2011-311) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Аликовский район, сельское поселение Илгышевское, д. Изванкино, начало: в 41 метрах к северу от жилого дома № 35 по улице Садовая, деревни Изванкино Аликовского района; проходит: по улицам Садова, Мира, деревни Изванкино Аликовского района; окнчание: около жилых домов №№ 15,14,1,52,49 по улице Садовая и №№ 49,14,24,2 по улице Мира деревни Изванкино Аликовского района (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2071 в д. Изванкино) | РДБК-25-1-П (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 43. | Газопровод высокого давления деревни Сормпось-Шумшеваши Аликовского района, надземный газопровод низкого давления д. Сормпось-Шумшеваши, д. Ишпарайкино Аликовского района; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:2779 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/017/2011-357) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Аликовский район, начало: в 800 метрах к северо от деревни Элекейкино, проходит: по территории СХПК «Пучах», окончание: в 34 м к северо-западу от жилого дома № 34 деревни Сормпось-Шумшеваши; начало: в 30 м к северо-западу от жилого дома № 34 д. СП-Шумшеваши, проходит: по улицам Александрова и Садовая д. СП-Шумшеваши и по улице Заовражная д. Ишпарайкино, окончание: около домов № 1, №3, №29, № 24 по улице Александрова, №39, Заовражная, д. Ишпарайко (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2176 в д. Сормпось-Шумшеваши) | РДНК400 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 44. | Газопровод высокого давления д. Верхние и Нижние Татмыши Аликовского района; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:1939 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:07:00:0000:35-5:ГЗ) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, район Аликовский, начало в 46 м к северу от жилого дома № 1 по ул. Союзная д. Кивкасы Аликовского района, проходит по землям СХПК «Звезда», «Слава», «Волга» Аликовского района, окончание в 150 м к северо-западу от д. № 2 по ул.Молодежная д.Нижние Татмыши Аликовского района (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2098 в д. Верхние Татмыши) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 45. | Производственно-технологический комплекс: надземный газопровод низкого давления 0,03 кгс/кв.см д. Ягунькино, оборудование ГСГО; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:449 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:07:00:0000:72-20.Т1/Г2) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Аликовский район, д. Ягунькино, ул. Советская, ул. Мира (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2188 в д. Ягунькино) | РДНК400 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 46. | Газопровод; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:469 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:07:00:0000:44-20:ГЗ) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Аликовский район д. Кивкасы в 200 м к югу от МТП села Яндоба, (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2123 в д. Кивкасы) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 47. | Производственно-технологический комплекс: газопровод высокого давления д. Ишпарайкино Аликовского района, газопровод низкого давления д. Ишпарайкино кадастровый (условный) номер 21:07:000000:1332 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:07:00 0000:1-19) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Аликовский район, сельское поселение Шумшевашское, д. Ишпарайкино, начало: в 150 м к югу от зерносклада СХПК «Пучах»; оконч: в 88,4 м к югу от СДК (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2155 в д. Ишпарайкино) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 48. | Газоснабжение 3-х 18 кв. жилых домов, кадастровый (условный) номер 21:07:000000:623 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:07:00 0000:84-1) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Аликовский район, с. Аликово, начало: в 40 м к юго-западу от д.38/2 по ул. Советская, конец: около д № 36/1, 38/2 по ул.Советская (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2009 в с. Аликово) | РДНК400 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 49. | Производственно-технологический комплекс: надземный газопровод низкого давления 0,03 кгс/кв.см, протяженностью трубопровода 1189, 0 п.м., оборудование ГСГО; кадастровый (условный) номер 21:07:000000:915 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:07:00:0000:71-20) адрес: Чувашская Республика, район Аликовский, сельское поселение Яндобинское, д. Челкасы, ул Восточное, начало: в 23 метрах к юго-востоку от жилого дома № 37 по улице Восточная деревни Челкасы, проходит: по улице Восточная деревни Челкасы, окончание: около жилых домов №№1,2 по улице Восточная деревни Челкасы (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2185 в д. Челкасы) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 50. | Газопровод высокого давления улицы Цветочная села Аликово; газопровод низкого давления улицы Цветочная села Аликово; кадастровый (условный) номер 21:07:142115:206 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/013/2011-007) адрес: Чувашская Республика, Аликовский район, сельское поселение Аликовское, с. Аликово, начало: в 95 метрах от жилого дома № 38 по улице Цветочная села Аликово Аликовского района; проходит: по улице Цветочная села Аликово; окончание: в 100 метрах от жилого дома № 38 по улице Цветочная села Аликово; начало в 100 метрах от жилого дома № 38 по улице Цветочная с.Аликово; проходит: по улице Цветочная села Аликово; окончание: около жилого дома № 3 по улице Цветочная села Аликово (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 2007 в с. Аликово) | РДБК-25-1-П (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 51. | Газоснабжение по ул. Лесная, Семенова, Сосновая, Новая, Мирная, Ягодная, Вишневая, Луговая с. Чуварлеи Алатырского района Чувашской Республики | газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ, протяженность 5400,0 м | I кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. |  |  |
| 52. | Надземный газопровод среднего давления; кадастровый (условный) номер 21:09:000000:375 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-04/021/2011-091) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, район Вурнарский, пгт Вурнары, врезка в газопровод расположенный в 80 м в северо-западном направлении от дома 40 по ул Инженерная, конец заглужка около дома 40 по ул Инженерная (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 1410 в пгт Вурнары) | РДГД-20 (существующий регулятор давления) | I кв. 2020 г. | I кв.  2020 г. | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. |
| 53. | Подземный газопровод высокого давления; кадастровый (условный) номер 21:09:000000:601 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:09:00:0000:2908/Г) адрес; Чувашская Республика-Чувашия, Вурнарский район, пгт Вурнары, Вурнарский мясокомбинат (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 1406 в пгт Вурнары) | РДГД-20 (существующий регулятор давления) | I кв. 2020 г. | I кв.  2020 г. | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. |
| 54. | Газопровод; кадастровый (условный) номер 21:09:280105:1061 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:09:00:0000:2864/Г4, Г5, Г6) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Вурнарский район, пгт Вурнары, ул. Илларионова (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 1025 в пгт Вурнары) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | I кв. 2020 г. | I кв.  2020 г. | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. |
| 55. | Подземный газопровод высокого давления; кадастровый (условный) номер 21:09:000000:823 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:09:00: 0000:2896/Г, Г1, А) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Вурнарский район, д. Хора-Сирма, село Кошлауши, литера Г уч.1-уч.2 (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 1231) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | I кв. 2020 г. | I кв.  2020 г. | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. |
| 56. | Газопровод; кадастровый (условный) номер 21:09:140105:799 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер21:09:00:0000:2869/Г) адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район, село Калинино, от котельной СПТУ до котельной ПНИ (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 1388 в с. Калинино) | РДГД-20 (существующий регулятор давления) | I кв. 2020 г. | I кв.  2020 г. | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. |
| 57. | Газоснабжение пгт Ибреси Ибресинского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:10:000000:6466 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-04/009/2005-39) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский район, пгт Ибреси, ул. Маресьева (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 3156 в пгт. Ибреси) | РДНК400 (существующий регулятор давления) | I кв. 2020 г. | I кв.  2020 г. | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. |
| 58. | Газопровод; кадастровый (условный) номер 21:10:000000:551 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-14/011/2012-080) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, район Ибресинский, пгт Ибреси, начало трассы точка врезки в существующий газопровод высокого давления в 33 м от д. 16 по ул. Сельхозтехники (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 3272 в пгт Ибреси) | РДНК400 (существующий регулятор давления) | I кв. 2020 г. | I кв.  2020 г. | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. |
| 59. | Газоснабжение пгт Ибреси Ибресинского района; кадастровый (условный) номер 21:10:000000:1341 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-04/001/2005-50) адрес: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт Ибреси, сельское поселение Ибресинское, ул. Сельхозтехники реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 3182 в пгт Ибреси) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | I кв. 2020 г. | I кв.  2020 г. | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. |
| 60. | Газопровод, кадастровый (условный) номер 21:10:000000:1899 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-14/004/2011-238) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский район, село Хормалы, начало трассы Г3-точка врезки в газопровод в 330 м от дома № 46 по ул. Ленина (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 3111 в д. Новые Высли) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | I кв. 2020 г. | I кв.  2020 г. | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. |
| 61. | ГРП, кадастровый (условный) номер 21:10:000000:3164 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:10:00:0000:Р 10/3051) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский район, д. Сирикли (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 3150 в д. Сирикли) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | I кв. 2020 г. | I кв.  2020 г. | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. |
| 62. | Подземный газопровод высокого давления; кадастровый (условный) номер 21:11:000000:1399 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-05/046/2010-388) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Канашский район, село Вутабоси, д. Караклы (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 7 в д. Вутабоси) | РДБК 1 П-100-70 и РДБК 1-100-70 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 63. | Производственно-технологический комплекс: газопровод высокого давления в с. Шутнерово Козловского района. Газопровод низкого давления в с. Шутнерово Козловского района; кадастровый (условный) номер 21:12:000000:2572 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:12:00:0000:7464) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Козловский район, с. Шутнерово, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Дорожная, ул. Центральная, ул. Степная реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 89 в с. Шутнерово) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 64. | Производственно-технологический комплекс: газопровод к котельной филиала «Козловкагаз»; кадастровый (условный) номер 21:12:123204:306 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:12:00:0000:7479) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Козловский район, г. Козловка, ул. Шоссейная, д. 7 (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 67 в г. Козловка) | РДГД-20 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 65. | Газопровод; кадастровый (условный) номер 21:13:170205:220 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:13:00:0000:1333) адрес: от ГРП до котельной Школы, (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 4 в с. Урмаево) | РДНК400 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 66. | Газопровод; кадастровый (условный) номер 21:13:170205:220 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:13:00:0000:1333) адрес: от ГРП до котельной Школы, (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 3 в с. Урмаево) | РДБК 1-50-35В и РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 67. | Уличный газопровод низкого давления; кадастровый (условный) номер 21:13:000000:662 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:13:17:0000:Р13/1349-3) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Комсомольский, д Урмаево, ул.Центральная-точка врезки д.20  окончание д.1 ул.Советская-точка врезки д.15 окончание д.53 точка врезки д.16 окончание д.32, ул.Баумана-точка врезки д.72 окончание д.75, ул.Овражная-точка врезки по ул.Баумана у д.57, ул.Ленина точка врезки д.21 окончание д.1ул.Новая,ул.Южная,ул.Родниковая-точка врезки д.1 (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 6 в с. Урмаево) | РДГ 50Н (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 68. | Газопровод высокого давления, газопровод низкого давления, ГРП кадастровый (условный) номер 21:15:000000:3614 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:15:00:0000:492) адрес: 429049 Чувашская Республика-Чувашия, Красночетайский район, с Баймашкино (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 58 в с. Баймашкино) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 69. | Газоснабжение жилых домов в д. Пущино Мариинско-Посадского района | газопроводы высокого и низкого давления, ГРПБ, протяженность 3370,0 м |  |  | I кв.  2020 г. | II кв.  2020 г. |
| 70. | Газоснабжение новых домов; кадастровый (условный) номер 21:17:000000:757 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/002/2011-082) адрес: Чувашская Республика, Моргаушский район, Акрамовская сельская администрация, с. Акрамово (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 6 в с. Акрамово) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 71. | Газопровод низкого давления; кадастровый (условный) номер 21:17:000000:2952 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/021/2012-038) адрес: Чувашская Республика, район Моргаушский, д. Шомиково (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 166 в д. Шомиково) | РДБК 1-100-70 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 72. | Газоснабжение топочной школы; кадастровый (условный) номер 21:17:000000:1335 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/021/2012-008) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Моргаушский, Шатьмапосинское сельское поселение,  д.Шатьмапоси, улица Центральная, начало трассы- точка врезки в существующий газопровод,  расположенная около дома №7; окончание трассы- кран dv=20 у дома №3 (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 169 в д. Шатракасы) | РДГ 50 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 73. | Надземный газопровод низкого давления; кадастровый (условный) номер 21:17:060401:713 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-07/002/2011-109; адрес: Надземный газопровод низкого давления, газоснабжение д.20 и д.22 (техническое перевооружение) ШРП № 20 в с. Большой Сундырь) | РДГ 50 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 74. | ГВД; кадастровый (условный) номер 21:19:000000:2225 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:19:00:0000:117) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Урмарский, с Ковали, начало:д.Старые Урмары по земле СХПК  "Ковали" птицефабрики "УРмарская" по ул.Братьев Тукмаковых окончание:дом№3 по ул..Братьев Тукмаковых дом№1 (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 12 в д. Ковали) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 75. | Производственно-технологический комплекс: газоснабжение ул. Школьная, ул. Зеленая, ул. Молодежная, ул. Солнечная, ул. Малое Акулево д. Хыркасы Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:000000:6456 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-11/003/2005-337) адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д.Хыркасы, ул.Школьная, ул.Зеленая, ул.Молодежная, ул.Солнечная, ул.Малое Акулево, начало: подземная точка врезки в 350м западнее д.Хыркасы, окончание:ГРП в 100м западнее д.Хыркасы; ул.Зеленая,1,2; ул.Солнечная (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 32 в д. Хыркасы) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 76. | Производственно-технологический комплекс: газоснабжение д.Сятра-Марги Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:000000:6474 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3050) адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: от подземной точки врезки: на 10,7м южнее ГРП;  начало: ГРП; окончание: ул.Молодежная, 1; ул.Молодежная, 32; ул.Школьная, 5; ул.Школьная, 20  д.Сятра-Марги (ре-конструкция (техническое перевооружение) ГРП № 33 в д. Сятра-Марги) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 77. | Межпоселковый и распределительный газопровод д. Лапракасы Чебоксарского района; кадастровый (условный) номер 21:21:000000:5897 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:14238) адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: от подземной точки врезки: база минудобрения;  окончание: котельная школы в д.Большие Катраси, (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 34 д. Лапракасы) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 78. | Производственно-технологический комплекс: газоснабжение котельной школы в д.Большие Катраси  Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:000000:6477 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3109) адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало от подземной точки врезки - база Минудобрения; окончание-котельная школы в д. Большие Катраси (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 86 в д. Большие Катраси) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 79. | Газоснабжение д.Малое Янгильдино, Малые Карачуры, Сархорн, Василькасы Чебоксарского района Чувашской Республики; кадастровый (условный) номер 21:21:000000:6600 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:21:00:0000:3221) адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, начало: от подземной точки врезки: 50м от ГРП №1  д.Митрофанкасы; окончание: шкафные ГРП типа ГРПШ-400-01 д.Малое Янгильдино, Малые Карачуры,  Сархорн, Василькасы (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 88 в д. Малое Янгильдино) | РДНК 400М (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 80. | Газопровод высокого давления деревни Собаккасы; кадастровый (условный) номер 21:21:000000:1611 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-11/001/2012-234) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Чебоксарский, начало трассы Г3 - подземная точка врезки в  существующий газопровод высокого давления, расположенная примерно в 20 метрах в восточном  направлении от дома №3 по ул. Садовая деревни Кшауши (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 131 в д. Собаккасы) | РДНК 400 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 81. | Газопровод высокого давления деревни Кшауши; кадастровый (условный) номер 21:21:000000:1612 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-1 1/012/2012-306) адрес Чувашская Республика - Чувашия, район Чебоксарский, начало трассы Г3- подземная точка врезки в  существующий газопровод высокого давления, расположенная примерно в 500 метрах в восточном  направлении от дома №9а по ул.Шоссейная в деревни Большие Котяки (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 130 в д. Кшауши) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 82. | Надземный газопровод низкого давления 0,05 кгс/кв.см; кадастровый (условный) номер 21:22:000000:3217 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:22:00:0000:633-16/Г5) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Шемуршинский, сельское поселение Шемуршинское, с Шемурша, ул.Космовского, (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 18 в с. Шемурша) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 83. | Надземный газопровод низкого давления 0,05 кгс/кв.см; кадастровый (условный) номер 21:22:000000:3215 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:22:00:0000:633-16/Г9) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Шемуршинский, сельское поселение Шемуршинское, с Шемурша, ул Южная (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 15 в с. Шемурша) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 84. | Газоснабжение д. Нижарово Янтиковского района (уч. 1-10); кадастровый (условный) номер 21:26:000000:1080 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:26:00:0000:87/Г1) адрес: Чувашская Республика, Янтиковский район, д.Нижарово, начало трассы: задвижка dy150, расположенная в 3м от шкафа ГРП, проходит по землям СХПК "Нижаровский", поул.Чапаева, окончание трассы: заглушки в 1,5м. от д.№1, в 2м. от д.№16 по улице Чапаева. (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 11 в д. Нижарово) | РДГ-50Н (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 85. | Надземный газопровод; кадастровый (условный) номер 21:03:000000:429 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:03:00:0000:10334) адрес: Чувашская Республика, г. Алатырь; (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 8 в г. Алатырь) | РДГ-80Н (существующий регулятор давления) | I кв. 2020 г. | I кв.  2020 г. | II кв.  2020 г. | II кв.  2020 г. |
| 86. | ГРП № 23; кадастровый (условный) номер 21:04:000000:537 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-05/030/2012-283) адрес: Чувашская Республика, г. Канаш, примерно в 50 м в восточном направлении по ул. Зеленая (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 23 в г. Канаш) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 87. | ГРП; кадастровый (условный) номер 21:04:000000:386 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:04:00:0000:Р04/4244) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, г Канаш, д 4 (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 4 г. Канаш) | РДБК 1 П-100-70 и РДБК 1-100-70 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 88. | ГРП №9; кадастровый (условный) номер 21:04:050212:61 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:04:00:0000:Р04/4243) адрес: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Пушкина, д 9 (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 9 в г. Канаш) | РДБК 1-100-70 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 89. | Газопровод среднего давления Р = 3,0 кгс / см2 от точки врезки около ШЧ-19 до ГРП ул. Разина, до ГРП пр. Ленина; кадастровый (условный) номер 21:04:000000:563 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21-21-05/007/2005-290) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, г Канаш, от точки врезки около ШЧ-19 до ГРП ул.Разина, до ГРП пр.Ленина; (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 10 в г. Канаш) | РДБК 1-100-70 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 90. | Надземный газопровод низкого давления от ГРП по ул. Пушкина до дома № 1 по пр. Ленина; кадастровый (условный) номер 21:04:050212:32 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:04:00:0000:Р04/4311) адрес: Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш; реконструкция (техническое перевооружение) ГРП № 11 в г. Канаш) | РДБК 1-100-70 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 91. | ГРП №11; кадастровый (условный) номер 21:04:060202:103 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:04:00:0000:Р04/4245) адрес: Чувашская Республика-Чувашия, г Канаш, проспект Ленина, д 11; (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП №12 в г. Канаш) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 92. | Газопровод среднего давления по 14 кварталу; кадастровый (условный) номер 21:04:060208:237 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:04:00:0000:Р04/4319) адрес: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Разина; (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП № 19 г. Канаш) | РДБК 1-50-35 (существующий регулятор давления) | II кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. |
| 93. | Газоснабжение пер. Гремячевский и ул. Гремячевская г. Чебоксары | газопровод среднего и низкого давления, ГРПШ, протяженность 1500,0 м | I кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. |  |  |
| 94. | Газоснабжение жилой группы с индивидуальными жилыми домами (56 ИЖД), расположенных по адресу: ул. Солнечная, г. Чебоксары, Чувашская Республика | газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ, протяженность 2743,5 м | I кв. 2020 г. | II кв.  2020 г. | III кв.  2020 г. | IV кв.  2020 г. |