|  |
| --- |
| Приложение № 6УТВЕРЖДЕНпротокольным решениемСовета при Главе ЧувашскойРеспублики по стратегическомуразвитию и проектной деятельности от 30 октября 2019 г. № 6 |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Безопасность дорожного движения (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Безопасность дорожного движения |
| Краткое наименование региональногопроекта | Безопасность дорожного движения (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок начала иокончания проекта | 01.02.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Николаев Александр Михайлович, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Павлов Евгений Георгиевич, Заместитель министра |
| Администратор регионального проекта | Петров Максим Михайлович, Начальник отдела развития автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики  |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" |
|  |
|  |
|  |  |  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |
|  |
| Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превыщающего четырех человек на 100 тысяч населения в к 2024 году. (Чувашская Республика - Чувашия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения |
| 1.1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения, ЧЕЛ | Основной показатель | 13,0000 | 31.12.2017 | 11,8000 | 10,9200 | 9,7700 | 8,3900 | 6,4000 | 3,7100 |
|  |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена эффективность работы по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьяненияСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 |
| 1.1 | Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ | 31.12.2021 | Повышена эффективность работы по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического,психотропного и иного вида опьянения |
| на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (не менее 600 единиц)Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествияхСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 |
| 2.1 | Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 31.12.2021 | Обеспечено сокращение периода времени дооказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
| на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 |
| 1.1 | Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. | 31.12.2021 | Организовано проведение системной работы сиспользованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в томчисле посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнованийпо различным вопросам безопасности движения |
| на 31.12.2019 - 1 ДОКУМна 31.12.2020 - 1 ДОКУМна 31.12.2021 - 1 ДОКУМ |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствахХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 2.1 | Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | 31.12.2021 | На базе общеобразовательных организацийосуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |
| на 31.12.2019 - 1 ДОКУМна 31.12.2020 - 1 ДОКУМна 31.12.2021 - 1 ДОКУМ |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизмаХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогахСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 |
| 3.1 | Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 31.12.2021 | Осуществлено учебно-методическоеи материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах |
| на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |
| 4 | Собственные результаты |
| 4.1 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 31.12.2019 |  |
| на 31.12.2019 - 1 УСЛ ШТна 31.12.2019 - 6 УСЛ ШТ |
|  |
|  |
|  |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 |
| 1.1 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 29,60 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 29,60 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 28,92 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,68 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 29,60 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 29,60 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 28,92 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,68 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Павлов Е. Г. | Заместитель министра |  | 100 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Петров М. М. | Начальник отдела развития автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики  | Николаев А. М. | 100 |
|  |