# ПРОТОКОЛ №2

заседания Ибресинской районной комиссии по обеспечению

безопасности дорожного движения

от     26.06.2019 г.                                                                                                                   пос.Ибреси

Присутствовали:

Андреева М.Д. – начальник отдела строительства и развития общественной

инфраструктуры администрации района  (заместитель председателя)

Ишалев А.В. – главный  специалист-эксперт отдела строительства и развития общественной

инфраструктуры администрации района (секретарь)

Члены комиссии:

Лукьянов А.В. – начальник отделения ГИБДД ОМВД РФ  по Ибресинскому району

Кузьмин В.А. – гл.инженер ООО «Ибресинское ДРСУ»

Кузьмин С.А. – директор ООО «Веха»

Захаров А.Л. – заведующий сектором специальных программ администрации района

Терентьев А.Г. – старший государственный инспектор-начальник инспекции Ибресинского района

Гостехнадзора Чувашии

- О состоянии аварийности на автотранспорте в районе за  5 месяцев 2019 года и   задачах по  обеспечению безопасности  дорожного движения в 2019 году.

Докладчик: Лукьянов А.В.

- О планах и ходе работ по ремонту и содержанию муниципальных автомобильных дорог в летний сезон  2019 года.

Докладчик: Ишалев А.В., Кузьмин В.А., Кузьмин С.А.

- О ходе реализации работ, предусмотренных в планах реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 2019 год в Ибресинском районе».

Докладчик: Ишалёв А.В.

Слушали по 1-му  Лукьянова А.В. – вр.и.о. начальника отделения ГИБДД ОМВД РФ по Ибресинскому району «Состояние аварийности на территории Ибресинского района за 5 месяцев 2019 года».

За  5 месяцев 2019 года на территории района зарегистрировано 5 ДТП, погибших - 1, ранены 4 человека. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года  количество ДТП осталось на таком же уровне - 5, произошел рост погибших   - 100 % ( с 0 до 1), раненых  снизилось на – 20 % (с 5 до 4). Тяжесть последствий составила 20% (АППГ – 0).

Основными факторами, способствующими возникновению ДТП явились:

-нарушение ПДД водителями – 653 фактов;

-нарушение ПДД пешеходами – 59 факт;

Основными видами происшествия стали:

- наезд на пешехода – 60%;

- опрокидывание – 40%;

В целях профилактической работы по снижению ДТП:

-опубликовано материалов в газете «За Победу» - 20 статей (АППГ-7);

-на сайт в Интернет размещено 23 материала (АППГ-20);

-проведены 23 беседы  с детьми в школах (АППГ-26);

Информация и анализ ДТП прилагаются к протоколу заседания.

Решили: Принять к сведению информацию Лукьянова А.В.

В целях профилактики  ДТП в том числе детского ДТП предлагается:

Сотрудникам Госавтоинспекции:

- продолжить проводимые профилактические мероприятия.

Слушали по 2-му  вопросу Кузьмина В.А. – гл.инженера ООО «Ибресинское ДРСУ»   ходе    работ по летнему содержанию автодорог: произведены работы по устройству горизонтальной разметке, завершены работы по ремонту автодороги Аниш-Хормалы протяженностью 0,380 км. Также производится покос трав на обочинах.

Так же о ходе работ по летнему содержанию местных автодорог в Ибресинском районе ознакомил директор ООО «Веха» Кузьмин С.А. На данное время организация занимается работами по выполнению работ по ямочному ремонту следующих автодорог: Аниш-Малые Кармалы-Липовка, Калинино-Яльчики-Тарнвары. Также производится покос трав на обочинах.

О ходе работ в строительный сезон 2019 года на муниципальных автодорог в Ибресинском районе ознакомил гл.специалист-эксперт ОС и РОИ администрации Ибресинского района Ишалев А.В.

В 2019 году запланированный ремонт на 2 автодорогах (Аниш-Айбечи, Аниш-Хормалы) общей протяженностью 1,080 км завершен. Дополнительно в июле месяце текущего года запланирован ремонт 2-х участков на автодороге Аниш-Айбечи общей протяженностью 0,855 км. Подрядчиком    ООО "НПФ "Дор-сервис"произведены работы по диагностике муниципальной сети автодорог в Ибресинском районе.

Решили: Принять к сведению информацию Кузьмина В.А., Кузьмина С.А., Ишалева А.В.

Комиссия отметила:

ООО «Ибресинское ДРСУ» и ООО «Веха»

Продолжить работы по ликвидации ямочности на муниципальной сети автодорог согласно заключенных муниципальных контрактов. Повторно администрация Ибресинского района рекомендует согласовать и утвердить в установленном порядке схему ограждения мест производства работ на местных автомобильных дорогах и представить копию документа .

Ежемесячно представлять информацию о ДТП на муниципальных автомобильных дорогах в администрацию Ибресинского района.

Администрации Ибресинского района

Проводить мониторинг за ходом выполнения работ по содержанию муниципальной сети автодорог в Ибресинском районе.

Слушали по 3-му вопросу Ишалева А.В. – главного специалиста ОС и РОИ  администрации

- Ибресинского района о ходе реализации работ, предусмотренных в планах реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 2019 год в Ибресинском районе».

Работы по устройству искусственной неровности около детского садика «Аистенок» и разворотной и посадочной площадки в п.Тарнвар завершены. Сумма выполненных работ составляет 172,0 тыс.руб.

.

Решили: Принять к сведению информацию Ишалева А.В.

Ответственным исполнителям представить в администрацию Ибресинского района (Ишалеву А.В.) информацию о выполнении протокольных поручений комиссии по безопасности дорожного движения от 25 июля 2019 г.

.

Зам.председателя комиссии:                                            М.Д.Андреева

Секретарь:                                                                          А.В.Ишалёв