Утверждаю

Председатель контрольно-счетного

органа Красноармейского района

Чувашской Республики

М. В. Трофимова

от 04 июля 2018 года

Отчет

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района, выделенных на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов» муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

за 2017 год.

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.8 плана работы Совета контрольно-счетных органов Чувашской Республики на 2018 год, распоряжение председателя Контрольно-счетного органа Красноармейского района Чувашской Республики от 01.06.2018 №31.

Предмет контрольного мероприятия: нормативные, правовые и другие документы, подтверждающие использование средств бюджета Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, выделенных на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов» муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

Объект контрольного мероприятия: администрация Чадукасинского сельского поселения – юридический адрес и адрес местонахождения: 429623, Чувашская Республика, Красноармейский район, д. Чадукасы, ул. 40 лет  Победы, д. 3, ИНН – 2109902392.

Проверяемый период деятельности: 2017 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 04 июня по 20 июня 2018 года.

Проверка проведена председателем Контрольно-счетного органа Красноармейского района Трофимовой М.В. с ведома главы Чадукасинского сельского поселения Михайлова Г.В., в присутствии начальника МБУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения Красноармейского района Чувашской Республики» Васильевой Е.В.

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования государственных или муниципальных средств и деятельности объектов контрольного мероприятия:

Чадукасинское сельское поселение Красноармейского района Чувашской Республики – муниципальное образование, образованное в составе Красноармейского района Чувашской Республики и наделенное статусом сельского поселения в соответствии с Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа». Административным центром Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики является д. Чадукасы.

Право первой подписи в проверяемом периоде при оформлении бухгалтерских документов (в том числе и платежных) принадлежал главе Чадукасинского сельского поселения Михайлову Геннадию Валентиновичу, право второй подписи - начальнику – главному бухгалтеру МБУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения Красноармейского района Чувашской Республики» Васильевой Елене Владимировне на основании договора на безвозмездное бухгалтерское обслуживание б/н от 01.01.2012.

Решением Собрания депутатов Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 21.01.2014 № С-26/1 принят Устав Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, который зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике 08 апреля 2014 года (государственный регистрационный № RU 215093082014001).

В состав территории Чадукасинского сельского поселения входят: деревня Чадукасы, деревня Шинарпоси, деревня Полайкасы, деревня Типвары, деревня Арзюнакасы, деревня Сявал-Сирма, деревня Енешкасы, деревня Новые Выселки.

Численность населения Чадукасинского сельского поселения по состоянию на 01 января 2017 года составляет 740 человек.

Анализ поступления средств на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

В соответствии с Решением Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики от 12.12.2016 № С-13/9 «О бюджете Красноармейского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом изменений) бюджету Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района предусмотрено предоставление субсидий на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в сумме 294,3 тыс. рублей – средства республиканского бюджета и иных межбюджетных трансфертов в сумме 30,0 тыс. рублей – средства бюджета Красноармейского района.

Решением Собрания депутатов Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района от 22.12.2016 № С-15/1 «О бюджете Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом изменений) в бюджете Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района на 2017 год учтены бюджетные средства по муниципальной программе «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов» на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в сумме 494,3 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 294,3 тыс. рублей, средства бюджета Красноармейского района в сумме 30,0 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 30,0 тыс. рублей и средства населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сумме 140,0 тыс. рублей.

Вместе с тем, Чадукасинским сельским поселением муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» не утверждена.

Таким образом, при формировании бюджета Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района допущено бюджетное нарушение – ст. 179 БК РФ, т.е. решением о бюджете утверждено финансовое обеспечение реализации не утвержденной муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики» подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов».

Между администрацией Красноармейского района Чувашской Республики и администрацией Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики заключены:

- соглашение от 25 сентября 2017 года №1/8 о предоставлении субсидий из бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на софинансирование расходов бюджетов сельских поселений на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (далее – Соглашение №1/8). Согласно приложению 1 к соглашению направлением использования субсидий является капитальный ремонт гаража для пожарной машины Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района с объем средств в сумме 494,3 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 294,3 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 60,0 тыс. рублей и средства населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сумме 140,0 тыс. рублей;

- соглашение от 25 ноября 2017 года №38 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах на 2017 год (далее – Соглашение №38). Согласно пункту 1.3. Соглашения №38 объем средств составляет 30,0 тыс. рублей – средства бюджета Красноармейского района Чувашской Республики.

Перечень мероприятий (объектов), подлежащих финансированию Соглашением №38 не определен.

Объемы финансирования, предусмотренные соглашениями на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, не соответствуют объемам финансирования, предусмотренным в бюджете Чадукасинского сельского поселения, т. е. в соглашении средства бюджета Красноармейского района в сумме 30,0 тыс. рублей указаны как собственные средства бюджета поселения.

В рамках реализации вышеуказанных Соглашений финансовым отделом администрации Красноармейского района предоставлены субсидии на реализацию проектов развития 247,210 тыс. рублей (п/п от 18.12.2017) – средства республиканского бюджета и иные межбюджетные трансферты в сумме 30,0 тыс. рублей (п/п от 19.12.2017) – средства бюджета Красноармейского района. Средства населения (Алексеева Светлана Алексеевна) поступили в бюджет поселения в сумме 117,6 тыс. рублей (п/п от 25.12.2017 в сумме 71,0 тыс. рублей, п/п от 27.12.2017 в сумме 46,6 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. № 0503127) по состоянию на 01.01.2018 Администрацией Чадукасинского сельского поселения на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах получены доходы по коду дохода 993 2022999910 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» в сумме 247,210 тыс. рублей или 84,0% к утвержденным бюджетным назначениям (294,3 тыс. рублей); по коду дохода 993 202900540 10 0000 180 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов» в сумме 30,0 тыс. рублей или 100,0% к утвержденным бюджетным назначениям; по коду дохода 993 20705020 10 0000 180 «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений» в сумме 117,6 тыс. рублей или 84,0% к утвержденным бюджетным назначениям (140,0 тыс. рублей). Кассовое исполнение расходов составило в общей сумме 415,19658 тыс. рублей или 84,0% от утвержденных бюджетных назначений (494,3 тыс. рублей) по коду расходов 993 0310 Ч4204S6570 414, из них за счет средств республиканского бюджета – 247,210 тыс. рублей, бюджета Красноармейского района – 30,0 тыс. рублей, местного бюджета – 20,38658 тыс. рублей и средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 117,6 тыс. рублей.

В нарушение п.п. 3.3.6 Соглашения №1/8 администрацией Чадукасинского сельского поселения в администрацию района не представлялись:

заявка на получение субсидий;

отчет об использовании субсидий на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах;

отчет о реализации проекта развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах;

отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий.

В нарушение п.п. 3.2.4. Соглашения №38 администрацией Чадукасинского сельского поселения в администрацию района отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов не представлялся.

Соблюдение требований законодательства о контрактной системе при заключении муниципальных контрактов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

Проверкой соблюдения законодательства о контрактной системе при заключении и исполнении контрактов (договоров),  выявлено следующее.

В нарушение ст. 17, ст. 21 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд администрацией Чадукасинского сельского поселения не установлен. В единой информационной системе планы закупок и планы-графики закупок размещены, однако утвержденные планы закупок и планы-графики закупок на бумажных носителях к проверке не представлены.

Постановлением администрации Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района от 12.10.2017 № 62 утверждена документация об электронном аукционе по выполнению работ по капитальному ремонту гаража для пожарной машины – только среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом с применением сертифицированного программного комплекса «ГРАНД-СМЕТА» в текущем уровне цен с учетом всех налогов и обязательных платежей и составляет 494,284 тыс. рублей.

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 10.11.2017 № 0115300025317000006 между администрацией Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района «Муниципальный заказчик» и индивидуальный предприниматель Львов Алексей Николаевич «Подрядчик» (ИНН 212907064315) заключен муниципальный контракт от 28.11.2017 № 0115300025317000006-0114817-02 на сумму 415,19658 тыс. рублей, согласно которому «Подрядчик» обязуется своевременно выполнить на условиях Контракта работу по капитальному ремонту гаража для пожарной машины. Окончание работ 29.12.2017 года.

Работы, предусмотренные муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме в установленные сроки, что подтверждается актами выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) от 14.12.2017 № 1 на сумму 415,19658 тыс. рублей.

Оплата по муниципальному контракту произведена в полном объеме: за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 247,21 тыс. рублей (п/п № 883680 от 20.12.2017), средств бюджета Красноармейского района в сумме 30,0 тыс. рублей (п/п № 94426 от 22.12.2017), местного бюджета в сумме 20,38658 тыс. рублей (п/п № 94426 от 22.12.2017 в сумме 2,9 тыс. рублей, п/п №82267 от 28.12.2017 в сумме 17,48658 тыс. рублей) и средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сумме 117,6 тыс. рублей (п/п № 82268 от 28.12.2017 в сумме 71,0 тыс. рублей, п/п № 98924 от 29.12.2017 в сумме 46,6 тыс. рублей).

В соответствии п.3 раздела 1 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 (далее – Положение от 28.11.2013 № 1093), отчет размещается заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг.

Информация об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения размещен уполномоченным органом в сфере размещения заказов для муниципальных нужд – администрацией Чадукасинского сельского поселения в единой информационной системе 24 января 2018 года, или на 5 рабочих дней позже. Таким образом, администрацией Чадукасинского сельского поселения нарушен пункт 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и пункт 3 Положения от 28.11.2013 № 1093.

Встречная проверка соответствия предоставленного объекта капитального ремонта гаража для пожарной машины их техническим и функциональным характеристикам, указанным в муниципальном контракте.

В рамках контрольного мероприятия 20 июня 2018 года произведен внешний комиссионный осмотр объекта капитального ремонта гаража для пожарной машины. В ходе внешнего комиссионного осмотра осуществлялась фотосъемка объекта, расхождений с данными акта о приемке выполненных работ, не установлено.

Выводы:

1. Решением Собрания депутатов Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района от 22.12.2016 № С-15/1 «О бюджете Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом изменений) в бюджете Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района на 2017 год учтены бюджетные средства по муниципальной программе «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов» на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в сумме 494,3 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 294,3 тыс. рублей, средства бюджета Красноармейского района в сумме 30,0 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 30,0 тыс. рублей и средства населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сумме 140,0 тыс. рублей.

Вместе с тем, Чадукасинским сельским поселением муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» не утверждена.

Таким образом, при формировании бюджета Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района допущено бюджетное нарушение – ст. 179 БК РФ, т.е. решением о бюджете утверждено финансовое обеспечение реализации не утвержденной муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики» подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов».

2. Между администрацией Красноармейского района Чувашской Республики и администрацией Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики заключены:

- соглашение от 25 сентября 2017 года №1/8 о предоставлении субсидий из бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на софинансирование расходов бюджетов сельских поселений на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (далее – Соглашение №1/8). Согласно приложению 1 к соглашению направлением использования субсидий является капитальный ремонт гаража для пожарной машины Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района с объем средств в сумме 494,3 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 294,3 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 60,0 тыс. рублей и средства населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сумме 140,0 тыс. рублей;

- соглашение от 25 ноября 2017 года №38 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах на 2017 год (далее – Соглашение №38). Согласно пункту 1.3. Соглашения №38 объем средств составляет 30,0 тыс. рублей – средства бюджета Красноармейского района Чувашской Республики.

Перечень мероприятий (объектов), подлежащих финансированию Соглашением №38 не определен.

Объемы финансирования, предусмотренные соглашениями на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, не соответствуют объемам финансирования, предусмотренным в бюджете Чадукасинского сельского поселения, т. е. в соглашении средства бюджета Красноармейского района в сумме 30,0 тыс. рублей указаны как собственные средства бюджета поселения.

В нарушение п.п. 3.3.6. Соглашения администрацией Чадукасинского сельского поселения в администрацию района не представлялись:

заявка на получение субсидий;

отчет об использовании субсидий на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах;

отчет о реализации проекта развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах;

отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий.

В нарушение п.п. 3.2.4. Соглашения №38 администрацией Чадукасинского сельского поселения в администрацию района отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов не представлялся.

3. В нарушение ст. 17, ст. 21 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд администрацией Чадукасинского сельского поселения не установлен. В единой информационной системе планы закупок и планы-графики закупок размещены, однако утвержденные планы закупок и планы-графики закупок на бумажных носителях к проверке не представлены.

4. Информация об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения размещен уполномоченным органом в сфере размещения заказов для муниципальных нужд – администрацией Чадукасинского сельского поселения в единой информационной системе 24 января 2018 года, или на 5 рабочих дней позже. Таким образом, администрацией Чадукасинского сельского поселения нарушен пункт 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пункт 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093.

Предложения:

1. Направить отчет о результатах проверки председателю Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики.

2.  Направить главе администрации Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района  представление о рассмотрении и устранении выявленных в ходе проверки нарушений требованиям законодательства и их недопущению впредь.

3. Направить отчет о результатах проверки в Прокуратуру Красноармейского района Чувашской Республики.

Председатель

Контрольно-счетного органа

Красноармейского района                                                                    Трофимова М.В.