**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**об оценке эффективности реализации муниципальной программы
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики
"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение
экологической безопасности на 2014-2020 годы"
(за 2018 год)**

Муниципальная программа Мариинско-Посадского района Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение
экологической безопасности на 2014-2020 годы" (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Мариинско-Посадского района от 30 января 2014 года № 46 и реализуется с 2014 года. Реализация муниципальной программы осуществлялась с учетом изменений, внесенных в муниципальную программу постановлением Администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 9 ноября 2016 года № 658.

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Администрация Мариинско-Посадского района. Исполнителем муниципальной программы является Администрация Мариинско-Посадского района. Соисполнителями муниципальной программы являются муниципальные учреждения городских и сельских поселений Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.

Приложение № 1 "Оценка эффективности муниципальной программы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности на 2014-2020 годы" (за 2018 год) отражает достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты по ряду показателей.

Результативность и эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году определена в соответствии с постановлением Администрации Мариинско-Посадского района от 10 октября 2013 года № 690 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мариинско-Посадского района Чувашской Республики".

Результативность муниципальной программы определяется по анализу достижения целей и задач муниципальной программы. Показатели оценки степени достижения целей муниципальной программы представлены в таблице 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№по пп** | **Цели муниципальной программы** | **Единица измерения** | **Планируемое значение показателя** | **Достигнутое значение показателя** | **Степень достижения показателей** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Совершенствование системы муниципального мониторинга муниципальной земель, обеспечивающей реализацию государственной программы политики в области рационального использования и охраны земель | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Сохранение биологического разнообразия на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды | % | 100 | 100 | 100 |

*Таблица 1 — Оценка степени достижения целей муниципальной программы*

Среднее значение достижения целей муниципальной программы равняется 100%, что в свою очередь говорит о высокой степени выполнения поставленных целей.

Показатели оценки степени достижения задач муниципальной программы представлены в таблице 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№по пп** | **Цели муниципальной программы** | **Единица измерения** | **Планируемое значение показателя** | **Достигнутое значение показателя** | **Степень достижения показателей** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение внесения в государственный кадастр муниципальной недвижимости сведений об ограничениях, связанных с программы особыми условиями использования особо охраняемых природных территорий | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Охрана водных объектов и увеличение их пропускной способности | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Предотвращение негативного воздействия вод | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Защита населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от подтопления и затопления за счет строительства новых и реконструкции существующих защитных сооружений | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Обеспечение безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений за счет проведения ремонтно-восстановительных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | % | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2 — Оценка степени достижения задач муниципальной программы

Среднее значение достижения задач муниципальной программы равняется 100%, что в свою очередь говорит о высокой степени выполнения поставленных задач.

Исполнение расходных обязательств бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по показателю "Рекультивация действующего полигона твердых коммунальных отходов (городская санкционированная свалка твердых коммунальных отходов)" составляет 77,35%. Неосвоенная сумма по данному показателю составляет 159,00 тыс. руб.

Исполнение расходных обязательств бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по показателю "Развитие и совершенствование системы государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)" составляет 81,30%. Неосвоенная сумма по данному показателю составляет 21,50 тыс. руб.

Общая сумма неосвоенных средств составила 180,50 тыс.руб.

Так как разница между средним значением достижения цели Программы и средним значением достижения задач Программы составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели Программы.

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности на 2014-2020 годы", утвержденной постановлением Администрации Мариинско-Посадского района от 30 января 2014 года № 46 за 2018 год признается высокой.

Заместитель начальника отдела

экономики и имущественных отношений О.В. Геронтьева