ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 10.06.2019    699 №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО   РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2019     № 699

с. Аликово

Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода   2019-2020 года администрация Аликовского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2019-2020 г.г. (далее - комиссия) в следующем составе:

Терентьев А.Ю. – заместитель главы администрации Аликовского района по строительству, ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и связи – начальник отдела, председатель комиссии;

Павлов П.П. – заместитель главы администрации района по социальным вопросам – начальник отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Яскова Л.Н. – ведущий специалист-эксперт отдела строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района;

Никифоров А.Н. – директор ООО «Тепловодоканал» (по согласованию);

Егоров А.М. – директор ООО «УК «Жилище» (по согласованию);

Главы сельских поселений Аликовского района Чувашской Республики (по согласованию);

Марков Ю.Н. – государственный инспектор Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию);

Тимков Р.В. – государственный инспектор Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию);

Александров П.М. – государственный инспектор Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию);

Яруткин В.В.  – ведущий инженер-метролог ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» (по согласованию).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года (далее – План мероприятий) (приложение №1).

3. Организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, администрациям сельских поселений и руководителям учреждений социальной сферы рекомендовать обеспечить:

выполнение Плана мероприятий (приложение № 1), объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года (приложение №2), объемов замены ветхих тепловых и водопроводных сетей на 2019 год (приложение №3), представление информации о подготовке жилищного фонда (с централизованной системой отопления) к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года (приложение №4), о финансовых и материально-технических ресурсах, предназначенных для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2019/2020 года (приложение №5);

завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период жилищного фонда, организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, независимо от организационно-правовых форм и видов собственности    до 15 сентября 2019 г.;

завершение комиссионной проверки и приемки с оформлением паспортов готовности жилищного фонда до 15 сентября 2019 г., энергоснабжающих организаций до 1 октября 2019 года, организаций топливно-энергетического комплекса до 1 ноября 2019 года;

принятие мер по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ, тепловую, электрическую энергию) до 15 сентября 2019 года.

4. Комиссии при взаимодействии в установленном порядке с администрациями сельских поселений Аликовского района осуществлять в июне-октябре 2019 г. контроль за исполнением Плана мероприятий.

5. Рекомендовать предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и администрациям сельских поселений с 1 сентября 2019 года обеспечить регулярное информирование населения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Аликовского района – начальника отдела строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи А.Ю. Терентьева.

Глава администрации

Аликовского района                                                                                       А.Н. Куликов

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Аликовского района

Чувашской Республики

от   10.06.2019 г.   № 699

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и                      социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2019-2020 г.г.

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создать комиссии и обеспечить общую координацию работ по обеспечению готовности муниципального района (городского округа) к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года | до 20 июня 2019 г. | отдела строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района, главы сельских поселений (по согласованию) |
| 2. | Обеспечить выполнение установленных объемов замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей | до 15 сентября 2019 г. | главы сельских поселений (по согласованию), учреждения, организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 3. | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов социальной сферы, жилищного фонда | до 15 сентября 2019 г. | ООО «УК «Жилище» (по согласованию), главы сельских поселений (по согласованию) |
| 4. 5. | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону энергоснабжающих организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности Завершение комиссионной проверки и приемки готовности к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013г. № 103 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 г., регистрационный №28269): потребителей тепловой и электрической энергии организаций топливно-энергетического комплекса | до 15 сентября 2019 г. до 15 сентября 2019 г. до 1 ноября 2019 г. | организации коммунального комплекса, учреждения (по согласованию) отдела строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района, организации коммунального комплекса отдела строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района, организации коммунального комплекса |
| 6. | Обеспечить получение паспорта готовности Аликовского района к отопительному периоду 2019/2020 года | до 15 ноября 2019 г. | отдела строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района |
| 7. | Заключить контракты на поставку каменного угля и топочного мазута с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | до 1 августа 2019 г. | главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 8. | Создание запасов жидкого и твердого топлива в утвержденных объемах | до 1 октября 2019 г. | главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 9. | Обеспечение мониторинга текущих платежей и погашение задолженности за потребленные подведомственными бюджетными учреждениями и организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы | с 1 октября по 30 апреля 2020 г. | главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 10. | Осуществление мониторинга неснижаемых запасов материально-технических ресурсов в организациях топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы для оперативного устранения аварийных ситуаций с представлением информации в Минстрой Чувашии ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным | до 1 октября 2019 г. по 30 апреля 2020 г. | главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий и организаций |
| 11. | Обеспечение резервирования источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащение объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 1 октября 2019 г. | главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 12. | Подготовка источников теплоснабжения к работе на резервных видах топлива (мазут, каменный уголь) в режимах ограничения природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий | до 1 октября 2019 г. | главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 13. | Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовить в полном объеме противогололедных реагентов | до 1 октября 2019 г. | главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 14. | Возобновление работы на отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального хозяйства | постоянно | руководители предприятий и организаций, главы сельских поселений (по согласованию) |
| 15. | Проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 15 ноября 2019 г. | отдел по делам ГО и ЧС администрации района, организации коммунального комплекса (по согласованию); отдела строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района |
| 16. | Представление информации о подготовке объектов жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года: в Минстрой Чувашии в Госжилинспекцию Чувашии | ежемесячно 1 и 15 числа в период с 1 июля до 30 сентября 2019 г. еженедельно в период с 1 августа до 30 сентября 2019 г. | отдела строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района отдела строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района |
| 17. | Обеспечение своевременного представления информации о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по форме 1-ЖКХ (зима) срочная в Минстрой Чувашии | ежемесячно1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября 2019 г. | отдела строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района |
| 18. | Обеспечение ежедневного представления информации о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда в Минстрой Чувашии | со дня начала отопительного сезона до полного подключе-ния объек- тов | отдела строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Аликовского района

от 10.06.2019 г.  № 699

# О Б Ъ Е М Ы

капитального ремонта и замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 209-2020 года

(единиц)

| № п/п | Наименование муниципальных районов, городских округов | Ветхие водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| 1. | Аликовский | 1 | 1 |
|  | ИТОГО | 1 | 1 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Аликовского района

от  10.06.2019 г. №699

# О Б Ъ Е М Ы

замены ветхих тепловых и водопроводных сетей

на 2019 год

(км)

| № п/п | Наименование муниципальных районов, городских округов | Ветхие тепловые сети в двухтрубном исчислении |  | Ветхие водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| 1. | Аликовский | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,12 |
|  | ИТОГО | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,12 |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Аликовского района

от 10.06.2019 г.  № 699

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о подготовке жилищного фонда к отопительному периоду 2019/2020 года

(форма)

|  | Количество многоквартирных домов, расположенных на территории Аликовского района, единиц | Промывка и опрессовка, единиц |  | Замена внутридомовых сетей, пог. метров |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  | Оформление паспортов готовности жилищного фонда, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | домов | узлов | водоснабжения | канализации | теплоснабжения | электроснабжения | газоснабжения | кровель домов, кв. метров | отмостков домов, кв. метров | отопительных печей, штук | дымоходов, штук | фасадов, количество домов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| план | 146 | 18 | 18 | 70 | 30 | 30 | - | - | 30 | 20 | - | 2 | 1 | 35 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации Аликовского района             ____________________                                                       __________________________                                                                                                                               (подпись, дата)

Приложение № 5

к постановлению администрации

Аликовского района

от  10.06.2019 г. № 699

И н ф о р м а ц и я

о финансовых и материально-технических ресурсах,

предназначенных для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2019/2020 года,

по состоянию на ___ ______________ 2019 года

| Показатели | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Выделено на ликвидацию последствий аварий | тыс. рублей |  |
| Израсходовано на ликвидацию последствий аварий | тыс. рублей |  |
| Выделено на приобретение материально-технических ресурсов | тыс. рублей |  |
| Израсходовано на приобретение материально-технических ресурсов | тыс. рублей |  |
| Наличие материально-технических ресурсов: |  |  |
| Арматура осветительная | шт. |  |
| Арматура стальная трубопроводная | шт. |  |
| Асбест | куб. м |  |
| Гвозди проволочные | т |  |
| Дымососы | шт. |  |
| Задвижки и затворы стальные | шт. |  |
| Затворы и задвижки из серого чугуна | шт. |  |
| Кабель силовой (типа СРГ, ВРГ, НРГ) | км |  |
| Кирпич | тыс. ед |  |
| Кислород технический | куб. м |  |
| Компрессоры воздушные | шт. |  |
| Котлы водогрейные | шт. |  |
| Краски строительные | т |  |
| Кровельные материалы, в том числе рубероид, шифер и т.д. | тыс. кв. м |  |
| Лен | кг |  |
| Лесоматериалы в пересчете на круглый лес, в том числе пиломатериалы, фанера клееная, древесно-стружечные плиты и т.д. | куб. м |  |
| Листы асбестоцементные (шифер) | тыс. шт. |  |
| Насосы центробежные, в том числе насосы погружные | шт. |  |
| Нефтебитум | т |  |
| Опоры деревянные | шт. |  |
| Опоры железобетонные | шт. |  |
| Провод неизолированный для воздушных линий | т |  |
| Провода установочные | тыс. пог. м |  |
| Проволока обыкновенного качества | т |  |
| Прокат черных металлов, в том числе сталь листовая оцинкованная, освинцованная и луженая, уголок, швеллер и др. | т |  |
| Радиаторы и конвекторы отопительные | шт. |  |
| Резервные стационарные и передвижные дизельные электростанции | шт. |  |
| Сварочное оборудование | шт. |  |
| Стекло строительное | тыс. кв. м |  |
| Тепло- и изоляционные материалы | куб. м |  |
| Трансформаторы | шт. |  |
| Трубы и детали трубопроводов из термопластов | т |  |
| Трубы катаные и тянутые общего назначения | т |  |
| Трубы сварные водогазопроводные (газовые) | т |  |
| Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним | т |  |
| Цемент | т |  |
| Электродвигатели | шт. |  |
| Электроды сварочные | т |  |
| Электрокалориферы | шт. |  |
| Запасные котлы | шт. |  |
| Мобильные модульные котельные | шт. |  |