УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Чебоксарского района

от                          №

(приложение № 1)

# П Л А Н

мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комиссии по обеспечению готовности к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года | до 20 июня 2019 г. | Отдел ЖКХ администрации |
| 2. | Выполнение установленных объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей | до 15 сентября 2019 г. | Администрации сельских поселений района* |
| 3. | Выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года потребителей тепловой энергии | до 15 сентября 2019 г. | Администрации сельских поселений района* |
| 4. | Выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2019/2020 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций | до 15 сентября 2019 г. | Администрации сельских поселений района* |
| 5. | Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 г., регистрационный №28269): |  |  |
|  | потребителей тепловой энергии | до 15 сентября 2019 г. | комиссия по обеспечению готовности к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года |
|  | теплоснабжающих и теплосетевых организаций | до 1 ноября 2019 г. | комиссия по обеспечению готовности к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года |
| 6. | Получение паспорта готовности сельского поселения к отопительному периоду 2019/2020 года и представление копии в Минстрой Чувашии | до 15 ноября 2019 г. | Администрации сельских поселений района* |
| 7. | Осуществление мониторинга текущих платежей и погашение задолженности за потребленные подведомственными организациями и организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы с предоставлением информации в Минстрой Чувашии ежемесячно до 18 числа месяца, следующего за отчетным | с 1 октября 2019 г. по 30 апреля 2020 г. | Администрации сельских поселений района* |
| 8. | Обеспечение резервирования источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащения объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 1 октября 2019 г. | Администрации сельских поселений района* |
| 9. | Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовка в полном объеме противогололедных реагентов | до 1 октября 2019 г. | Администрации сельских поселений района* |
| 10. | Организация работы в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального хозяйства | постоянно | Администрации сельских поселений района* |
| 11. | Представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года: в Минстрой Чувашии | ежемесячно 1 и 15 числа в период с 1 июля до 30 сентября 2019 г. | Отдел ЖКХ администрации |
|  | в Госжилинспекцию Чувашии | еженедельно в период с 1 августа до 30 сентября 2019 г. | Отдел ЖКХ администрации |
| 12. | Своевременное представление информации в Минстрой Чувашии о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная | ежемесячно 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября 2019 г. | Отдел ЖКХ администрации |
| 13. | Обеспечение ежедневного представления информации о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда в Минстрой Чувашии | со дня начала отопительного сезона до полного подключения объектов | Отдел ЖКХ администрации |
| . | __________ * Мероприятия осуществляются по согласованию |  |  |
|  |  | . |  |