В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Жилье» в Чувашкой Республике продолжается работа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2019 году на обеспечение жильем детей-сирот выделено 207,1 млн. руб., в том числе 54,6 млн. руб. – средства федерального бюджета, 152,5 млн. руб. – средства республиканского бюджета Чувашской Республики. Жильем планируется обеспечить 195 детей-сирот.

По состоянию на 01.09.2019 освоено по заявкам администраций муниципальных районов и городских округов оплачено 119,8 млн. руб., за счет указанных средств приобретены жилые помещения для 120 детей-сирот.

Администрациями муниципальных образований продолжается работа по проведению аукционов на строительство (приобретение) жилья и заключению муниципальных контрактов.