| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УСТРА» (ООО «Устра») пр. Тракторостроителей, 72, пом. 1, г. Чебоксары Чувашская Республика - Чувашия, 428028 Телефон/факс: (8352) 22-69-71/22-69-73 E-mail: info@ustra21.ru ОГРН 1082130003471, ИНН/КПП: 2130036788/213001001 |  | Заместителю министра Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Григорьеву С.В. 428004, Чебоксары, Президентский бульвар, д.10 |
| --- | --- | --- |
| 24.07.2019 | № | 051/СК/2019 |  |  |
| На № |  |  |  |

УВЕДОМЛЕНИЕ

ООО «Устра» уведомляет, что все замечания, изложенные в Ваших письмах от 23.05.2019 №16/12-4988 и от 19.07.2019 №16/12-7322, устранены в полном объеме и направляет на утверждение доработанный проект Инвестиционной программы ООО «Устра» по развитию объектов электросетевого хозяйства на 2020-2022 годы (далее − Программа).

ООО «Устра» также уведомляет о размещении доработанного проекта Программы на официальном сайте ООО «Устра» в сети «Интернет»:

http://ustra21.ru/raskryitie-informaczii/investiczionnaya-deyatelnost.html.

Приложение: Пояснительная записка на 3 стр. в 1 экз.

Директор			            		                  В.Л. Андреев

Подписано с использованием

электронной цифровой подписи

24 июля 2019 года

Поч.: elseti@ustra21.ru

Исп.: Васильев Валерий Петрович

Тел.: 89170788246

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ООО «Устра» принял и устранил в доработанном проекте Программы замечания, изложенные в письме Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 23.05.2019 г. № 16/12-4988, а именно:

1. В форме 17 раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе индексы дефляторы не соответствуют индексам дефляторам для отрасли «Строительство», содержащимся в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном на официальном сайте Минэкономразвития России 1 октября 2018 г., в связи с чем необходимо произвести соответствующую корректировку вышеуказанной формы, а также значений стоимостей инвестиционных проектов в прогнозных ценах соответствующих лет в финансовом плане, форме 2, форме 3, форме 4, форме 5, форме 14 раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, расчете объемов финансовых потребностей, паспорте инвестиционных проектов, пояснительной записке к инвестиционной программе, кратком описании инвестиционной программы, сводке затрат и программе энергосбережения.

Приняты соответствующие индексы дефляторы для отрасли «Строительство», содержащимся в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном на официальном сайте Минэкономразвития России 1 октября 2018 г.

| Наименование | Годы |
| --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Индексы дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, в % к предыдущему году | 105,0 | 105,1 | 105,1 | 105,0 | 104,9 | 104,7 |

Произведен перерасчет согласно вышеупомянутым индексам дефляторам и внесены изменения в соответствующие формы Программы.

2. Приложение 3 программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности содержит не полный перечень обязательных мероприятий, изложенных в приложения № 2 к приказу Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам от 29.03.2019 № 01/06−242 «Об установлении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам».

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Устра» приведена в соответствии приказу Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам от 29.03.2019 № 01/06−242 «Об установлении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам».

3. Значение снижения потерь электрической энергии, указанное в форме 9 раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, не соответствуют значениям снижения потерь электрической энергии, указанным в приложении 2 программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

ООО «Устра» внесло корректировку в приложении 2 и 3 программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

4. Согласно подпункту «в» пункта 27 постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» паспорта инвестиционных проектов необходимо дополнить показателями энергетической эффективности.

ООО «Устра» в паспортах Программы дополнило показателями энергетической эффективности.

5. Расчеты объемов финансовых потребностей, выполненные в соответствии с укрупненными нормативами цен, созданы по приказу Минэнерго России от 08.02.2016 года № 75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства», признанным, утратившим силу в связи с принятием приказа Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

ООО «Устра» произвел перерасчет объемов финансовых потребностей в соответствии приказа Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

| № п/п | Инвестиционные проекты | Год начала строительства | Номер расценки | Единица измерения | Количество | Стоимость, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Стоимость согласно УНЦ (по состоянию на 01.01.2018) | Расчет согласно УНЦ | Коэффициенты перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | Стоимость согласно УНЦ в текущих ценах | Стоимость согласно УНЦ в прогнозных ценах | Стоимость в прогнозных ценах в соответствии со сметной документацией |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство РПТП-4 и КЛ-10 от РП до РПТП-4 в XIV микрорайоне НЮР г. Чебоксары | 2020 | К1-08 - 1..8 | км | 1,32 | 3 055 | (3055*1.32+9616+928*12)*1,05*1,051 | 1,01 | 25 848,276 | 27 166,538 | 18 856,42 |
|  |  |  | Э3-11 - 1..2 | МВА | 2х1600 | 9 616 |  | 0,99 |  |  |  |
|  |  |  | В8-01 1..5 | шт. ячеек | 12 | 928 |  | 0,99 |  |  |  |
| 2 | Строительство ТП-3 и КЛ-10 от РПТП-2 до ТП-3 в XIV микрорайоне "Гремячево" г. Чебоксары | 2021 | К1-05 - 1..8 | км | 0,4 | 2 106 | (2106*0.4+7 583)*1,05*1,051* 1.051 | 1,01 | 8 775,894 | 9 693,861 | 7 635,34 |
|  |  |  | Э3-09 - 1..2 | МВА | 2х1000 | 7 583 |  | 0,99 |  |  |  |
| 3 | Строительство ТП-4 и КЛ-10 от РПТП-2 до ТП-4 в XIV микрорайоне "Гремячево" г. Чебоксары | 2022 | К1-05 - 1..8 | км | 0,4 | 2 106 | (2106*0.4+7583)*1,05*1,051* 1.051*1.05 | 1,01 | 8 775,894 | 10 178,554 | 8 017,12 |
|  |  |  | Э3-09 - 1..2 | МВА | 2х1000 | 7 583 |  | 0,99 |  |  |  |

6. Электронный документ, содержащий информацию о финансовом плане, необходимо заполнить в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 Правил заполнения формы финансового плана субъекта электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.04.2017 № 310, согласно которым субъект электроэнергетики в наименовании заголовка столбца с данными за 2019 год вместо слов «Прогноз (Факт)» указывает слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на дату раскрытия информации об инвестиционной программе, либо в противном случае - слово «Прогноз».

Принято и исправлено, в финансовом плане в наименовании заголовка столбца с данными за 2019 год вместо слов «Прогноз (Факт)» указывает слово «Прогноз».

7. Просим учесть замечания к программе, обозначенные в письме Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 22.05.2019 № 02/16-1881.

Учтено. В Программе тарифные источники финансирования инвестиционной программы внесены корректировки.

Объем финансирования инвестиционной программы на 2020-2022 гг. составит 41 410.66 тыс. руб. (с НДС) в том числе за счет:

- прибыли, направленной на инвестиции    21 665,592 тыс. руб.;

- амортизационных отчислений                   19 745,064 тыс. руб.

Также учтены замечания к Программе, обозначенные в письме Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 19.07.2019 №16/12-7322, а именно:

1. Согласно абзацам 1 и 2 пункта 387 Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380, форма 18 должна быть заполнена на период реализации инвестиционной программы, в том время как в представленной форме 18 даны значения за 2019 – 2023 годы.

ООО «Устра» внесло корректировку в форму 18.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Значения целевых показателей, годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год 2020 | год 2021 | год 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | час | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | шт | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | н/д | 1 | 1 | 1 |

2. В расчете объемов финансовых потребностей, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, не учтены коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов Российской Федерации, в связи с чем требуется внести корректировку в расчет с укрупненными нормативами и форму 2.

ООО «Устра» внесло корректировку в расчете объемов финансовых потребностей и соответственно в форме 2 Программы.

3. Значение снижения потерь электрической энергии в сетях в программе энергосбережения не соответствует значению снижения потерь электрической энергии в сетях в форме 9 раскрытия информации о программе.

ООО «Устра» внесло корректировку в приложении 2 и 3 программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Директор			            		                  В.Л. Андреев