|  |
| --- |
| Приложение № 26УТВЕРЖДЕНпротокольным решениемСовета при Главе ЧувашскойРеспублики по стратегическомуразвитию и проектной деятельностиот 28 августа 2019 г. № 5 |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Информационная инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Информационная инфраструктура |
| Краткое наименование региональногопроекта | Информационная инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок начала иокончания проекта | 01.11.2018 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Енилина Светлана Александровна, Заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики-министр финансов Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Анисимов Михаил Владимирович, Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Кошмаркин Евгений Анатольевич, Начальник отдела администрирования и информационной безопасности Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии" |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |
| Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных преимущественно на основе отечественных разработок (Чувашская Республика - Чувашия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет" |
| 1.1 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет», ПРОЦ | Дополнительный показатель | 0,0000 | 01.12.2018 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | н/д | н/д | н/д |
| Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет" |
| 1.2 | Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет», ПРОЦ | Дополнительный показатель | 0,0000 | 01.12.2018 | 20,0000 | 40,0000 | 100,0000 | н/д | н/д | н/д |
| Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет" |
| 1.3 | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», ПРОЦ | Дополнительный показатель | 0,0000 | 01.12.2018 | 20,0000 | 40,0000 | 100,0000 | н/д | н/д | н/д |
| Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет" |
| 1.4 | Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет», ПРОЦ | Дополнительный показатель | 0,0000 | 01.12.2018 | 20,0000 | 40,0000 | 100,0000 | н/д | н/д | н/д |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |
| 1 | Собственные результаты |
| 1.1 | Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской Республике подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 31.12.2021 | Акты оказанных услуг в рамках заключенного договора |
| на 31.12.2019 - 20 ПРОЦна 31.12.2020 - 40 ПРОЦна 31.12.2021 - 100 ПРОЦ |
| 1.2 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 31.12.2021 | Акты оказанных услуг в рамках заключенного договора |
| на 31.12.2019 - 20 ПРОЦна 31.12.2020 - 40 ПРОЦна 31.12.2021 - 100 ПРОЦ |
| 1.3 | Государственные образовательные организации Чувашской Республики, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 31.12.2021 | Акты оказанных услуг в рамках заключенного договора |
| на 31.12.2019 - 20 ПРОЦна 31.12.2020 - 40 ПРОЦна 31.12.2021 - 100 ПРОЦ |
| 1.4 | Пожарные части (посты), участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии, расположенные на территории Чувашской Республики, подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 31.12.2021 | Акты оказанных услуг в рамках заключенного договора |
| на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД |
| 6 |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 |
| 1.1 | Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской Республике подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин Иван Борисович | 10 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Кошмаркин Е. А. | Начальник отдела администрирования и информационной безопасности Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Анисимов Михаил Владимирович | 10 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3 | Участник проекта | Грабко Е. Ю. | Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Анисимов Михаил Владимирович | 10 |
| 4 | Руководитель проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин Иван Борисович | 10 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 5 | Администратор | Кошмаркин Е. А. | Начальник отдела администрирования и информационной безопасности Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Анисимов Михаил Владимирович | 10 |
| Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской Республике подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 10 |
| 7 | Участник регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 10 |
| 8 | Участник регионального проекта | Грабко Е. Ю. | Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Анисимов М. В. | 10 |
| 9 | Участник регионального проекта | Кошмаркин Е. А. | Начальник отдела администрирования и информационной безопасности Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Анисимов М. В. | 10 |
| Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 10 |
| Государственные образовательные организации Чувашской Республики, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 10 |
| 12 | Участник регионального проекта | Ширшов А. А. | Начальник отдела | Кудряшов С. В. | 3 |
| 13 | Участник регионального проекта | Кошмаркин Е. А. | Начальник отдела администрирования и информационной безопасности Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Анисимов М. В. | 10 |
| 14 | Участник регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 10 |
| 15 | Участник регионального проекта | Николаева М. А. | Начальник отдела профессионального образования и науки | Кудряшов С. В. | 3 |
| 16 | Участник регионального проекта | Грабко Е. Ю. | Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Анисимов М. В. | 10 |
| Пожарные части (посты), участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии, расположенные на территории Чувашской Республики, подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 10 |
| 18 | Участник регионального проекта | Кошмаркин Е. А. | Начальник отдела администрирования и информационной безопасности Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Анисимов М. В. | 10 |
| 19 | Участник регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 10 |
| 20 | Участник регионального проекта | Грабко Е. Ю. | Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Анисимов М. В. | 10 |
| 6. Дополнительная информация |
|  |
|  |