|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 30  УТВЕРЖДЕН  протокольным решением  Совета при Главе Чувашской  Республики по стратегическому  развитию и проектной деятельности  от 28 августа 2019 г. № 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цифровое государственное управление (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | Цифровое государственное управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | Цифровое государственное управление (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | 01.11.2018 - 31.12.2024 | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | Енилина Светлана Александровна, Заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики-министр финансов Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | Анисимов Михаил Владимирович, Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | Масленников Андрей Геннадьевич, Начальник отдела внедрения информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | Государственная программа Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | Тип показателя | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 |
| Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, ПРОЦ | | | | Основной показатель | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | 0,0000 | | | 30,0000 | | 40,0000 | | н/д | | | н/д | | н/д |
| Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), ПРОЦ | | | | Основной показатель | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | 0,0000 | | | 15,0000 | | 40,0000 | | н/д | | | н/д | | н/д |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, ПРОЦ | | | | Основной показатель | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | 0,0000 | | | 90,0000 | | 80,0000 | | н/д | | | н/д | | н/д |
| Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, ПРОЦ | | | | Основной показатель | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | 0,0000 | | | 10,0000 | | 30,0000 | | н/д | | | н/д | | н/д |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | Срок | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Собственные результаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Внедрены цифровые технологии в сферах государственного управления и оказания приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | Приоритетные государственные услуги и сервисы вцифровом виде размещаются на цифровой платформе в соответствии с целевоймоделью (предоставление без необходимости личного посещения государственныхорганов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (вавтоматическом режиме), проактивно). | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 40 ПРОЦ | | | | | | | | |
| 1.2 | | Создание, развитие и функционирование Платформы исполнения государственных функций, в том числе развитие информационной системы поддержки и управления контрольной (надзорной) деятельности в Чувашской Республике в целях обеспечения соответствия уровням Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в том числе для региональных и муниципальных видов контроля | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | Создание, развитие и функционирование Платформы исполнениягосударственных функций, в том числе развитиеинформационной системы поддержки и управления контрольной (надзорной)деятельности в Чувашской Республике в целях обеспечения соответствия уровнямСтандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в том числе длярегиональных и муниципальных видов контроля | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД | | | | | | | | |
| 1.3 | | Функционирование платформы информационного межведомственного обмена данными на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | Обеспечено функционирование платформыинформационного межведомственного обмена данными на базе системы межведомственного электронноговзаимодействия и единой системы нормативной справочной информации | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 1 УСЛ ШТ | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | Срок | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | Внедрен в деятельность органов государственной власти, их подведомственных организаций и органов местного самоуправления Чувашской Республики межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | Внедрен в деятельность органов государственнойвласти, их подведомственных организаций и органов местного самоуправленияЧувашской Республики межведомственный юридически значимый электронныйдокументооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единыхинфраструктурных, технологических и методологических решениях | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | |
| 1 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Создание, развитие и функционирование Платформы исполнения государственных функций, в том числе развитие информационной системы поддержки и управления контрольной (надзорной) деятельности в Чувашской Республике в целях обеспечения соответствия уровням Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в том числе для региональных и муниципальных видов контроля | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 5,80 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 5,80 | |
|
| 1.1.1 | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2 | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3 | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 5,80 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 5,80 | |
| 1.1.3.1 | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 5,80 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 5,80 | |
| 1.1.3.2 | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.3 | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | |
| 1.1.4 | | | внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 5,80 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 5,80 | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 5,80 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 5,80 | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 5,80 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 5,80 | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | | | | | Должность | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | |
| 1 | | Руководитель регионального проекта | | Анисимов М. В. | | | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин Иван Борисович | | | | | | 3 | | |
| 2 | | Администратор регионального проекта | | Масленников А. Г. | | | | | Начальник отдела внедрения информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Анисимов Михаил Владимирович | | | | | | 5 | | |
| Внедрены цифровые технологии в сферах государственного управления и оказания приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анисимов М. В. | | | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 3 | | |
| 4 | | Участник регионального проекта | | Иванов П. В. | | | | | Министр | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 5 | | |
| 5 | | Участник регионального проекта | | Димитриев С. П. | | | | | Министр труда и социальной защиты Чувашской Ресублики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 5 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Участник регионального проекта | | Масленников А. Г. | | | | | Начальник отдела внедрения информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Анисимов М. В. | | | | | | 5 | | |
| 7 | | Участник регионального проекта | | Анисимов М. В. | | | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 3 | | |
| Создание, развитие и функционирование Платформы исполнения государственных функций, в том числе развитие информационной системы поддержки и управления контрольной (надзорной) деятельности в Чувашской Республике в целях обеспечения соответствия уровням Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в том числе для региональных и муниципальных видов контроля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анисимов М. В. | | | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 3 | | |
| 9 | | Участник регионального проекта | | Анисимов М. В. | | | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 3 | | |
| 10 | | Участник регионального проекта | | Иванов П. В. | | | | | Министр | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 5 | | |
| 11 | | Участник регионального проекта | | Масленников А. Г. | | | | | Начальник отдела внедрения информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Анисимов М. В. | | | | | | 5 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функционирование платформы информационного межведомственного обмена данными на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анисимов М. В. | | | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 3 | | |
| 13 | | Участник регионального проекта | | Масленников А. Г. | | | | | Начальник отдела внедрения информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Анисимов М. В. | | | | | | 5 | | |
| 14 | | Участник регионального проекта | | Анисимов М. В. | | | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 3 | | |
| Внедрен в деятельность органов государственной власти, их подведомственных организаций и органов местного самоуправления Чувашской Республики межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анисимов М. В. | | | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 3 | | |
| 16 | | Участник регионального проекта | | Анисимов М. В. | | | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 3 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Участник регионального проекта | | Яковлев К. Г. | | | | | Министр | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 5 | | |
| 18 | | Участник регионального проекта | | Масленников А. Г. | | | | | Начальник отдела внедрения информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Анисимов М. В. | | | | | | 5 | | |