|  |
| --- |
| Приложение № 30УТВЕРЖДЕНпротокольным решениемСовета при Главе ЧувашскойРеспублики по стратегическомуразвитию и проектной деятельностиот 28 августа 2019 г. № 5 |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Цифровое государственное управление (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Цифровое государственное управление |
| Краткое наименование региональногопроекта | Цифровое государственное управление (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок начала иокончания проекта | 01.11.2018 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Енилина Светлана Александровна, Заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики-министр финансов Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Анисимов Михаил Владимирович, Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Масленников Андрей Геннадьевич, Начальник отдела внедрения информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики  |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии" |
|  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |
| Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Чувашская Республика - Чувашия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде |
| 1. | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, ПРОЦ | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2017 | 0,0000 | 30,0000 | 40,0000 | н/д | н/д | н/д |
| Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) |
| 2. | Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), ПРОЦ | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2017 | 0,0000 | 15,0000 | 40,0000 | н/д | н/д | н/д |
|  |
|  |
| Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году |
| 3. | Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, ПРОЦ | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2017 | 0,0000 | 90,0000 | 80,0000 | н/д | н/д | н/д |
| Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений |
| 4. | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, ПРОЦ | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2017 | 0,0000 | 10,0000 | 30,0000 | н/д | н/д | н/д |
|  |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |
| 1 | Собственные результаты |
| 1.1 | Внедрены цифровые технологии в сферах государственного управления и оказания приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг | 31.12.2021 | Приоритетные государственные услуги и сервисы вцифровом виде размещаются на цифровой платформе в соответствии с целевоймоделью (предоставление без необходимости личного посещения государственныхорганов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (вавтоматическом режиме), проактивно). |
| на 31.12.2021 - 40 ПРОЦ |
| 1.2 | Создание, развитие и функционирование Платформы исполнения государственных функций, в том числе развитие информационной системы поддержки и управления контрольной (надзорной) деятельности в Чувашской Республике в целях обеспечения соответствия уровням Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в том числе для региональных и муниципальных видов контроля | 31.12.2021 | Создание, развитие и функционирование Платформы исполнениягосударственных функций, в том числе развитиеинформационной системы поддержки и управления контрольной (надзорной)деятельности в Чувашской Республике в целях обеспечения соответствия уровнямСтандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в том числе длярегиональных и муниципальных видов контроля |
| на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД |
| 1.3 | Функционирование платформы информационного межведомственного обмена данными на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации | 31.12.2021 | Обеспечено функционирование платформыинформационного межведомственного обмена данными на базе системы межведомственного электронноговзаимодействия и единой системы нормативной справочной информации |
| на 31.12.2021 - 1 УСЛ ШТ |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4 | Внедрен в деятельность органов государственной власти, их подведомственных организаций и органов местного самоуправления Чувашской Республики межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях | 31.12.2021 | Внедрен в деятельность органов государственнойвласти, их подведомственных организаций и органов местного самоуправленияЧувашской Республики межведомственный юридически значимый электронныйдокументооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единыхинфраструктурных, технологических и методологических решениях |
| на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 |
| 1.1 | Создание, развитие и функционирование Платформы исполнения государственных функций, в том числе развитие информационной системы поддержки и управления контрольной (надзорной) деятельности в Чувашской Республике в целях обеспечения соответствия уровням Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в том числе для региональных и муниципальных видов контроля | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80 |
|
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин Иван Борисович | 3 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Масленников А. Г. | Начальник отдела внедрения информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики  | Анисимов Михаил Владимирович | 5 |
| Внедрены цифровые технологии в сферах государственного управления и оказания приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 3 |
| 4 | Участник регионального проекта | Иванов П. В. | Министр | Моторин И. Б. | 5 |
| 5 | Участник регионального проекта | Димитриев С. П. | Министр труда и социальной защиты Чувашской Ресублики | Моторин И. Б. | 5 |
|  |
|  |
| 6 | Участник регионального проекта | Масленников А. Г. | Начальник отдела внедрения информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики  | Анисимов М. В. | 5 |
| 7 | Участник регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 3 |
| Создание, развитие и функционирование Платформы исполнения государственных функций, в том числе развитие информационной системы поддержки и управления контрольной (надзорной) деятельности в Чувашской Республике в целях обеспечения соответствия уровням Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в том числе для региональных и муниципальных видов контроля |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 3 |
| 9 | Участник регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 3 |
| 10 | Участник регионального проекта | Иванов П. В. | Министр | Моторин И. Б. | 5 |
| 11 | Участник регионального проекта | Масленников А. Г. | Начальник отдела внедрения информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики  | Анисимов М. В. | 5 |
|  |
|  |
| Функционирование платформы информационного межведомственного обмена данными на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 3 |
| 13 | Участник регионального проекта | Масленников А. Г. | Начальник отдела внедрения информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики  | Анисимов М. В. | 5 |
| 14 | Участник регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 3 |
| Внедрен в деятельность органов государственной власти, их подведомственных организаций и органов местного самоуправления Чувашской Республики межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 3 |
| 16 | Участник регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 3 |
|  |
| 17 | Участник регионального проекта | Яковлев К. Г. | Министр | Моторин И. Б. | 5 |
| 18 | Участник регионального проекта | Масленников А. Г. | Начальник отдела внедрения информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики  | Анисимов М. В. | 5 |