| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ЙĚПРЕÇ РАЙОНĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 22.03.2019 № 132 Йěпреç поселокě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.03.2019 № 132 поселок Ибреси |

О внесении изменений в постановление администрации Ибресинского района Чувашской Республики от 08.11.2017 г. №657 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2018-2020 годах  Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы в Ибресинском районе»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Чувашской Республики «О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики» от 30.07.2013 № 41, Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.03.2014 № 77 «Об утверждении Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы и Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы», администрация Ибресинского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Ибресинского района Чувашской Республики от 08 ноября 2017 г. № 657 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2018-2020 году Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы в Ибресинском районе» ( далее- краткосрочный план) следующие изменения:

1.1. Позиции «Объемы и источники финансирования краткосрочного плана»  изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования краткосрочного плана - общий объем финансирования краткосрочного плана –19462203,75 рубль, из них средства:

местных бюджетов – 0,00 рублей;

собственников помещений в многоквартирных домах за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах –  19462203,75 рубль.

1.2. Приложения № 1-3 к краткосрочному плану изложить в редакции согласно приложениям № 1-3 соответственно к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района.

Глава администрации

Ибресинского района                                                                             С.В.Горбунов

А.А.Фадеева

2-12-56

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к краткосрочному плану реализации в 2018–2020 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы в Ибресинском районе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П Е Р Е Ч Е Н Ь многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в отношении которых в 2018–2020 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества |  |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Год | Мате- риал стен | Коли-чество этажей в много- квар- тир- ном доме | Коли-чество подъез- дов в много- квар- тир- ном доме | Общая площадь многоквар-тирного дома | Площадь помещений многоквартирного дома | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартир- ном доме на дату утверждения Республикан-ской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир- ных домах, расположен-ных на территории Чувашской Республики, на 2014– 2043 годы | Вид ремонта общего имущества в много- квартирном доме | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Удельная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадратного метра общей площади помещений многоквартир-ного дома | Предель- ная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадрат- ного метра общей площади помещений в много-квартир- ном доме | Способ формиро- вания фонда капиталь- ного ремонта | Мини- маль- ный раз- мер фонда капи- таль- ного ремон- та (для домов, выбрав- ших спец- счет) |
|  |  | ввода в экс- плуата- цию мно- гоквар- тирного дома | завер-шения послед-него капи- таль- ного ремон- та в много- квартир- ном доме |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящих- ся в соб- ственности граждан |  |  | всего | за счет средств государствен- ной корпора- ции – Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки | за счет средств собствен- ников помещений в многоквар-тирном доме |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств республикан- ского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м |  | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2018 год |
| Ибресинский район |
| 1 | пгт Ибреси, ул. Коминтерна, д. 10 | 1982 |  | кирпич | 2 | 3 | 845,51 | 845,51 | 845,51 | 37 | ремонт крыши, системы водоотведения | 2 287 257,44 |  |  |  | 2 287 257,44 | 2 705,18 | 14736,15 | на счете рег. оператора | 6,30 |
| 2 | пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 15 | 1998 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 719,18 | 1 719,18 | 1 719,18 | 88 | ремонт крыши | 2 706 106,75 |  |  |  | 2 706 106,75 | 1 574,07 | 14736,15 | на счете рег. оператора | 6,30 |
|  | Итого: 2 дома |  |  |  |  |  | 2 564,69 | 2 564,69 | 2 564,69 | 125 |  | 4 993 364,19 |  |  |  | 4 993 364,19 | 1 946,97 |  |  |  |
| 2019 год |
| Ибресинский район |
| 1 | пгт Ибреси, ул. Кооперативная, д. 31 | 1995 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 435,00 | 3 435,00 | 3 227,18 | 139 | ремонт крыши | 1 870 887,20 |  |  |  | 1 870 887,20 | 544,65 | 14736,15 | на счете рег. оператора | 6,30 |
| 2 | пгт Ибреси, ул. Маресьева, д. 51 | 1989 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 227,46 | 1 227,46 | 1 177,86 | 67 | ремонт крыши, систем холодного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | 4 071 085,60 |  |  |  | 4 071 085,60 | 3 316,67 | 14736,15 | на счете рег. оператора | 6,30 |
| 3 | пгт Ибреси, ул. Маресьева, д. 9 | 1988 |  | кирпич | 2 | 3 | 834,88 | 834,88 | 834,88 | 50 | ремонт крыши | 2 545 748,40 |  |  |  | 2 545 748,40 | 3 049,24 | 14736,15 | на счете рег. оператора | 6,30 |
|  | Итого: 3 дома |  |  |  |  |  | 5 497,34 | 5 497,34 | 5 239,92 | 256 |  | 8 487 721,20 |  |  |  | 8 487 721,20 | 1 543,97 |  |  |  |
| 2020 год |
| Ибресинский район |
| 1 | пгт Ибреси, ул. Маресьева, д. 53 | 1993 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 259,06 | 1 259,06 | 1 259,06 | 44 | ремонт крыши, систем холодного водоснабжения, теплоснабжения | 3 178 752,62 |  |  |  | 3 178 752,62 | 2 524,70 | 14736,15 | на счете рег. оператора |  |
| 2 | пгт Ибреси, ул. Почтовая, д. 1 | 1996 |  | кирпич | 5 | 6 | 3 221,03 | 3 221,03 | 3 221,03 | 136 | ремонт крыши | 2 802 365,74 |  |  |  | 2 802 365,74 | 870,02 | 14736,15 | на счете рег. оператора |  |
|  | Итого: 2 дома |  |  |  |  |  | 4 480,09 | 4 480,09 | 4 480,09 | 180 |  | 5 981 118,36 |  |  |  | 5 981 118,36 | 1 335,04 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к краткосрочному плану реализации в 2018–2020 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы в Ибресинском районе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р Е Е С Т Р многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Cтоимость капиталь- ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме – всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Замена коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Энергетическое обследование многоквартирного дома |
|  | улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | ед. | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2018 год |
| Ибресинский район |
| 1 | пгт Ибреси, ул. Коминтерна, д. 10 | 2 287 257,44 | 312 601,95 |  | 859,00 | 1 974 655,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 15 | 2 706 106,75 |  |  | 1 082,47 | 2 706 106,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району | 4 993 364,19 | 312 601,95 |  | 1 941,47 | 4 680 762,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год |
| Ибресинский район |
| 1 | пгт Ибреси, ул. Кооперативная, д. 31 | 1 870 887,20 |  |  | 1 027,96 | 1 870 887,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | пгт Ибреси, ул. Маресьева, д. 51 | 4 071 085,60 | 3 209 494,10 |  | 489,03 | 861 591,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | пгт Ибреси, ул. Маресьева, д. 9 | 2 545 748,40 |  |  | 753,18 | 2 545 748,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району | 8 487 721,20 | 3 209 494,10 |  | 2 270,17 | 5 278 227,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |
| Ибресинский район |
| 1 | пгт Ибреси, ул. Маресьева, д. 53 | 3 178 752,62 | 2 618 240,45 |  | 356,22 | 560 512,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | пгт Ибреси, ул. Почтовая, д. 1 | 2 802 365,74 |  |  | 1 113,11 | 2 802 365,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району | 5 981 118,36 | 2 618 240,45 |  | 1 469,33 | 3 362 877,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к краткосрочному плану реализации в 2018–2020 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы в Ибресинском районе |
| ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, в 2018–2020 годах |
| 2018 год |
| № пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквар-тирных домов | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество многоквартирных домов | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
|  |  |  |  | I квартал 2018 г. | II квартал 2018 г. | III квартал 2018 г. | IV квартал 2018 г. | всего | I квартал 2018 г. | II квартал 2018 г. | III квартал 2018 г. | IV квартал 2018 г. | всего |
|  |  | кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ибресинский район | 2 564,69 | 125 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 993 364,19 | 4 993 364,19 |
| 2019 год |
| № пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквар-тирных домов | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество многоквартирных домов | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
|  |  |  |  | I квартал 2019 г. | II квартал 2019 г. | III квартал 2019 г. | IV квартал 2019 г. | всего | I квартал 2019 г. | II квартал 2019 г. | III квартал 2019 г. | IV квартал 2019 г. | всего |
|  |  | кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ибресинский район | 5 497,34 | 256 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 8 487 721,20 | 8 487 721,20 |
| 2020 год |
| № пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквар-тирных домов | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество многоквартирных домов | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
|  |  |  |  | I квартал 2020 г. | II квартал 2020 г. | III квартал 2020 г. | IV квартал 2020 г. | всего | I квартал 2020 г. | II квартал 2020 г. | III квартал 2020 г. | IV квартал 2020 г. | всего |
|  |  | кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ибресинский район | 4 480,09 | 180 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 5 981 118,36 | 5 981 118,36 |