Перечень дворовых и общественных территорий, благоустраиваемых в 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | **Наименование объекта**  | **Дата заключения государственного (муниципального) контракта** | **Исполнитель работ по контракту** | **Дата начала работ по контракту**  | **Дата завершения работ по контракту** | **Работы завершены/не завершены** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018-2024 годы** |  |  |  |  |  |
|  | Ибресинский районпгт Ибреси, Маресьев, д. 5пгт Ибреси, Маресьева д. 9,11пгт Ибреси, Маресьева д. 17, 19пгт Ибреси, Дзержинского, д. 4пгт Ибреси, Советская д. 35, 36пгт Ибреси, Почтовая, д. 1 | 27.05.2019 | ОАО "Вурнарыдорстрой" | 27.05.2019 | 31.12.2019 | Не завершены |