| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ЙĚПРЕÇ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 22.08.2019 503а № Йěпреç поселокě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.08.2019 № 503а поселок Ибреси |

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по реализации

региональных проектов на территории

Ибресинского района Чувашской

Республики

В целях реализации региональных проектов «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»), «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») на территории Ибресинского района Чувашской Республики администрация Ибресинского района Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») на территории Ибресинского района Чувашской Республики (приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») на территории Ибресинского района Чувашской Республики (приложение 2).

3. Ответственным исполнителям организовать своевременное выполнение Плана мероприятий («дорожной карты»).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел информатизации и социального развития  администрации Ибресинского района Чувашской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

Ибресинского района                                                                                              С.В. Горбунов

Константа Л.Ю.

8(83538)2-15-77

Приложение №1

к постановлению администрации

Ибресинского района

от  22.08.2019г.№503а

План мероприятий («дорожной карты»)  по реализации  регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») на территории Ибресинского района Чувашской Республики

- Показатели реализации регионального проекта в Ибресинском районе Чувашской Республики

| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателей по годам реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код по ОКЕИ | значение | дата расчета (мм. гг) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) | 01 | Единица |  | 0 | 01.19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 . | 4 |
| Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) | 02 | Единица |  | 0 | 01.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |

- План мероприятий по достижению результатов регионального проекта в Ибресинском районе Чувашской Республики

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Подготовка реестра населенных пунктов Ибресинского района нуждающихся в строительстве культурно-досуговых учреждений | 01.2019 | 12.2019 | Отдел информатизации и социального развития администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Сопроводительное письмо с реестром | Глава администрации Ибресинского района |
| 2. | Подготовка реестра культурно-досуговых учреждений Ибресинского района требующих капитального ремонта | 01.2019 | 12.2019 | Отдел информатизации и социального развития администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Сопроводительное письмо с реестром | Глава администрации Ибресинского района |
| 3. | Подготовка реестра культурно-досуговых учреждений Ибресинского района нуждающихся в оснащении современным музыкальным, техническим оборудованием, сценическими костюмами и одеждой сцены (укрепление МТБ) | 01.2019 | 12.2019 | Отдел информатизации и социального развития администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Сопроводительное письмо с реестром | Глава администрации Ибресинского района |
| 4. | Информирование потенциальных участников об условиях участия в конкурсном отборе | 2019 | 2024 | Отдел информатизации и социального развития администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Информационное письмо, консультация | Глава администрации Ибресинского района |
| 5. | Подготовка документации для строительства культурно-досуговых учреждений (проект, смета и т.д.) | 2019 | 2024 | Главы администраций сельских поселений Ибресинского района | Необходимый пакет документов для строительства | Глава администрации Ибресинского района |
| 6. | Подготовка документации для капитального ремонта культурно-досуговых учреждений (проект, смета и т.д.) | 2019 | 2024 | Главы администраций сельских поселений Ибресинского района | Необходимый пакет документов для капитального ремонта | Глава администрации Ибресинского района |
| 7. | Подготовка и подача заявки в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики на участие в конкурсном отборе по строительству культурно-досуговых учреждений | 2019 | 2024 | Отдел информатизации и социального развития администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Заявка в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в установленном порядке | Глава администрации Ибресинского района |
| 8. | Подготовка и подача заявки в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики на участие в конкурсном отборе по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений | 2019 | 2024 | Отдел информатизации и социального развития администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Заявка в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в установленном порядке | Глава администрации Ибресинского района |
| 9. | Подготовка и подача заявки в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики на участие в конкурсном отборе по оснащению современным музыкальным, техническим оборудованием, сценическими костюмами и одеждой сцены (укрепление МТБ) культурно-досуговых учреждений | 2019 | 2024 | Отдел информатизации и социального развития администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Заявка в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в установленном порядке | Глава администрации Ибресинского района |
| 10. | Подготовка и подача заявки в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики на участие в конкурсном отборе по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами МБУ ДО «Ибресинская детская школа искусств» Ибресинского района | 2023 | 2024 | Отдел информатизации и социального развития администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Заявка в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в установленном порядке | Глава администрации Ибресинского района |
| 11. | Подготовка и подача заявки в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики на участие в конкурсном отборе по созданию модельных муниципальных библиотек (модернизации) Центральной библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» Ибресинского района | 01.2019 | 07.2019 | Отдел информатизации и социального развития администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Заявка в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в установленном порядке | Глава администрации Ибресинского района |
| 12. | Подготовка и подача заявки в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики на участие в конкурсном отборе по обеспечению передвижным многофункциональным культурным центром (автоклубом) МБУ «Центр развития культуры» Ибресинского района | 2022 | 2023 | Отдел информатизации и социального развития администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Заявка в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в установленном порядке | Глава администрации Ибресинского района |
| 13. | Заключение соглашений между администрацией Ибресинского района Чувашской Республики и министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики на предоставление субсидий по прошедшим конкурсным отборам | 2020 | 2024 | Отдел информатизации и социального развития администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Соглашение между администрацией Ибресинского района Чувашской Республики и министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Глава администрации Ибресинского района |
| 14. | Проведение торгов по строительству Новочурашевского ЦСДК структурного подразделения МБУ «Центр развития культуры» Ибресинского района Чувашской Республики | 2020 | 2021 | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, МКУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения" Ибресинского района Чувашской Республики, Глава администрации Новочурашевского сельского поселения Ибресинского района | Отчет об исполнении мероприятия | Глава администрации Ибресинского района |
| 15. | Строительство Новочурашевского ЦСДК структурного подразделения МБУ «Центр развития культуры» Ибресинского района Чувашской Республики | 06.2021 | 12.2021 | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, МКУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения" Ибресинского района Чувашской Республики, Глава администрации Новочурашевского сельского поселения Ибресинского района | Отчет об освоении финансовых средств, отчет о достижении значений показателей | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 16. | Ввод в эксплуатацию Новочурашевского ЦСДК структурного подразделения МБУ «Центр развития культуры» Ибресинского района Чувашской Республики |  | 12.2021 | Глава администрации Новочурашевского сельского поселения Ибресинского района | Акт ввода в эксплуатацию | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 17. | Проведение торгов по строительству Большеабакасинского ЦСДК структурного подразделения МБУ «Центр развития культуры» Ибресинского района Чувашской Республики | 2021 | 06.2022 | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, МКУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения" Ибресинского района Чувашской Республики, Глава администрации Большеабакасинского сельского поселения Ибресинского района | Отчет об исполнении мероприятия | Глава администрации Ибресинского района |
| 18. | Строительство Большеабакасинского ЦСДК структурного подразделения МБУ «Центр развития культуры» Ибресинского района Чувашской Республики | 06.2022 | 12.2022 | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, МКУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения" Ибресинского района Чувашской Республики, Глава администрации Большеабакасинского сельского поселения Ибресинского района | Отчет об освоении финансовых средств, отчет о достижении значений показателей | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 19. | Ввод в эксплуатацию Большеабакасинского ЦСДК структурного подразделения МБУ «Центр развития культуры» Ибресинского района Чувашской Республики |  | 12.2022 | Глава администрации Большеабакасинского сельского поселения Ибресинского района | Акт ввода в эксплуатацию | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 20. | Проведение торгов по строительству Хормалинского ЦСДК структурного подразделения МБУ «Центр развития культуры» Ибресинского района Чувашской Республики | 2022 | 06.2023 | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, МКУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения" Ибресинского района Чувашской Республики, Глава администрации Хормалинского сельского поселения Ибресинского района | Отчет об исполнении мероприятия | Глава администрации Ибресинского района |
| 21. | Строительство Хормалинского ЦСДК структурного подразделения МБУ «Центр развития культуры» Ибресинского района Чувашской Республики | 06.2023 | 12.2023 | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, МКУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения" Ибресинского района Чувашской Республики, Глава администрации Хормалинского сельского поселения Ибресинского района | Отчет об освоении финансовых средств, отчет о достижении значений показателей | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 22. | Ввод в эксплуатацию Хормалинского ЦСДК структурного подразделения МБУ «Центр развития культуры» Ибресинского района Чувашской Республики |  | 12.2023 | Глава администрации Хормалинского сельского поселения Ибресинского района | Акт ввода в эксплуатацию | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 23. | Проведение торгов по строительству Буинского ПДК структурного подразделения МБУ «Центр развития культуры» Ибресинского района Чувашской Республики | 2022 | 2023 | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, МКУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения" Ибресинского района Чувашской Республики, Глава администрации Буинского сельского поселения Ибресинского района | Отчет об исполнении мероприятия | Глава администрации Ибресинского района |
| 24. | Строительство Буинского ЦСДК структурного подразделения МБУ «Центр развития культуры» Ибресинского района Чувашской Республики | 06.2023 | 12.2023 | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, МКУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения" Ибресинского района Чувашской Республики, Глава администрации Буинского сельского поселения Ибресинского района | Отчет об освоении финансовых средств, отчет о достижении значений показателей | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 25. | Ввод в эксплуатацию Буинского ЦСДК структурного подразделения МБУ «Центр развития культуры» Ибресинского района Чувашской Республики |  | 12.2023 | Глава администрации Буинского сельского поселения Ибресинского района | Акт ввода в эксплуатацию | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 26. | Проведение торгов по созданию модельных муниципальных библиотек (модернизации) Центральной библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» Ибресинского района | 01.2020 | 03.2020 | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, МКУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения" Ибресинского района Чувашской Республики, МБУК «Централизованная библиотечная система» Ибресинского района | Отчет об исполнении мероприятия | Глава администрации Ибресинского района |
| 27. | Завершение работ по модернизации Центральной библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» Ибресинского района | 03.2020 | 12.2020 | МБУК «Централизованная библиотечная система» Ибресинского района | Отчет об освоении финансовых средств, отчет о достижении значений показателей | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 28. | Проведение торгов по закупке музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов МБУ ДО «Ибресинская детская школа искусств» Ибресинского района | 01.2024 | 03.2024 | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, МКУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения" Ибресинского района Чувашской Республики,МБУ ДО «Ибресинская детская школа искусств» Ибресинского района | Отчет об исполнении мероприятия | Глава администрации Ибресинского района |
| 20. | Поставка музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов МБУ ДО «Ибресинская детская школа искусств» Ибресинского района | 03.2024 | 12.2024 | МБУ ДО «Ибресинская детская школа искусств» Ибресинского района | Отчет об освоении финансовых средств, отчет о достижении значений показателей | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 21. | Проведение торгов по закупке автоклуба МБУ «Центр развития культуры» Ибресинского района | 01.2023 | 03.2023 | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, МКУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения" Ибресинского района Чувашской Республики, МБУ «Центр развития культуры» Ибресинского района | Отчет об исполнении мероприятия | Глава администрации Ибресинского района |
| 22. | Поставка автоклуба МБУ «Центр развития культуры» Ибресинского района | 06.2023 | 12.2023 | МБУ «Центр развития культуры» Ибресинского района | Отчет об освоении финансовых средств, отчет о достижении значений показателей | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |

Приложение №2

к постановлению администрации

Ибресинского района

от  22.08.2019г.№503а

План мероприятий («дорожной карты»)  по реализации  регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)  на территории Ибресинского района Чувашской Республики

- Показатели реализации регионального проекта в Ибресинском районе Чувашской Республики

| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателей по годам реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код по ОКЕИ | значение | дата расчета (мм.гг) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | 01 | Единица |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- План мероприятий по достижению результатов регионального проекта в Ибресинском районе Чувашской Республики

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Направление специалистов (кандидатур) на повышение квалификации в Центры непрерывного образования | 01.2020 | 12.2024 | Отдел информатизации и социального развития администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Заявка (ходатайство) в министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Глава администрации Ибресинского района |
| 2. | Обучено специалистов в Центре непрерывного образования | 01.2020 | 12.2024 | Отдел информатизации и социального развития администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Отчет об исполнении мероприятия | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 3. | Направление заявки на участие в фестивалях любительских творческих коллективов с вручением грантов | 01.2020 | 12.2024 | Отдел информатизации и социального развития администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Заявка на участие в министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Глава администрации Ибресинского района |
| 4. | Заключение соглашений между администрацией Ибресинского района Чувашской Республики и министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (при выигрыше (победе)) | 01.2020 | 12.2024 | Отдел информатизации и социального развития администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Соглашение между администрацией Ибресинского района Чувашской Республики и министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Глава администрации Ибресинского района |
| 5. | Реализация проекта при выигрыше (победе) | 2020 | 2024 | Отдел информатизации и социального развития администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Отчет о реализации проекта | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |