Перечень дворовых и общественных территорий, благоустраиваемых в 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | **Наименование объекта**  | **Дата заключения государственного (муниципального) контракта** | **Исполнитель работ по контракту** | **Дата начала работ по контракту**  | **Дата завершения работ по контракту** | **Работы завершены/не завершены** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018-2024 годы** |  |  |  |  |  |
| 11 | Комсомольский районблагоустройство центральной части с.Комсомольское 1 этап |  23.04.2019  | ЗАО "Стройсервис"  | 23.04.2019 | 25.07.2019 | завершены |