Универсальная схема прохождения разрешительных процедур

при подключении к сетям газораспределения объекта Заявителя (основные требования)

# (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 №1314)

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Сроки внесения заявителем платы за подключение рассчитываются исходя из  максимального часового расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя:

1.1 до 15 куб. метров и расстояние от газоиспользующего оборудования до сетей газораспределения необходимого заявителю давления газораспределительной организации, составляет не более 200 метров и мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство только газопроводов-вводов

а) 50 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;

б) 50 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

1.2 менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе составляет менее 0,6 Мпа:

а) 25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;

б) 25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позже дня фактического подключения (технологического присоединения);

в) 35 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 365 дней со дня заключения договора о подключении, но не позже дня фактического подключения (технологического присоединения);

г) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

2. Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе газоснабжения должны быть выполнены в течение от 1 до 2 лет в зависимости из  максимального часового расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя:

2.1 1 год - до 15 куб.метров, давление менее 0,3 Мпа и расстояние менее 40 метров;

2.2 1,5 года – менее 500 куб.метров, давление менее 0,6 Мпа и расстояние менее  300 метров;

2.3 2 года – менее 500 куб.метров, давление менее 0,6 Мпа и расстояние более 300 метров (но не более 4 лет).

# Text boxes

После проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) стороны составляют акт разграничения имущественной принадлежности, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт о подключении (технологическом присоединении)

(п.103)

Направление запроса заявителем в ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» на получения технических условий (или направление заявителем в орган местного самоуправления запроса об организации, выдающей технические условия)

(п.6, 7)

Выполнение мероприятий

по технологическому присоединению

(п.85) 2

Определение и подготовка

ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям газораспределения

(срок 14 дней, п.13)

После получения положительного заключения экспертизы проекта газоснабжения исполнитель в течение 5 рабочих дней направляет заявителю информацию о расположении точек подключения (технологического присоединения) (п.86)

Направление заявителем

в сетевую организацию заявки

на технологическое присоединение

(п.63, 65)

Направление сетевой организацией

заявителю проекта договора

технологического присоединения

(срок 30 дней, п.74)

Внесение заявителем

платы за технологическое присоединение (п.91, 92, 93, 94, 95) 1

Направление заявителем

в сетевую организацию подписанного

договора технологического присоединения

(срок 30 дней, п.76)