| Чăваш Республикин Сĕнтĕрвăрри районĕн администрацийĕ # Й Ы Ш Ǎ Н У № Сĕнтĕрвăрри хули |  | Чувашская Республика Администрация Мариинско-Посадского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27.05.2019 № 319 г. Мариинский Посад |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики

на 2019-2035 годы»

В целях реализации государственной политики в области развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения, направленной на снижение аварийности и тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий, администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие транспортной системы Мариинско- Посадского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы» (далее – Программа).

2. Установить, что:

при формировании проектов местного бюджета Мариинско-Посадского района на очередной финансовый год и плановый период Программа включается в перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет средств, выделяемых из республиканского бюджета Чувашской Республики и средств местного бюджета Мариинско-Посадского района;

объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей местного бюджета Чувашской Республики.

3. Постановление администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 30.01.2014 №48 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики Ю.П.Алексеева.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

| Глава администрации Мариинско-Посадского района | А.А.Мясников |
| --- | --- |

# Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики"

| Ответственный исполнитель: | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Непосредственный исполнитель Муниципальной программы: | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики |

# Паспорт
муниципальной программы «Развитие транспортной системы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - |  |
|  | - | Поселения района (по согласованию); ОГИБДД ОМВД России по Мариинско-Посадскому району (по согласованию); Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района (по согласованию). |
| Подпрограммы Муниципальной программы | - | "Безопасные и качественные автомобильные дороги"; "Повышение безопасности дорожного движения"; |
| Цели Муниципальной программы | - | формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг, способствующих повышению конкурентоспособности Мариинско-Посадского района |
| Задачи Муниципальной программы | - | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности; снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности; сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; повышение надежности и доступности услуг по перевозке пассажирским транспортом для населения Мариинско-Посадского района; обеспечение развития малого и среднего предпринимательства в сфере транспорта; снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; расширение потребления на автомобильном транспорте компримированного природного газа в качестве моторного топлива содействие развитию конкуренции в сфере дорожной деятельности и транспортных услуг |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | - | достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мариинско-Посадского района – 566,217 км; протяженность автомобильных дорог общего местного значения на территории Мариинско-Посадского района, находящихся в нормативном состоянии, - 351,447 км; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мариинско-Посадского района, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности 63,1 процента; протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, - 279,068 км; |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы | - | 2019 - 2035 годы: 1 этап - 2019 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | - | общий объем финансирования Муниципальной программы составит 838612,7 тыс. рублей, в том числе: 1 этап – 349878,7 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 57877,5 тыс. рублей; в 2020 году – 47634,2 тыс. рублей; в 2021 году – 48873,4 тыс. рублей; в 2022 году – 48873,4 тыс. рублей; в 2023 году – 48873,4 тыс. рублей; в 2024 году – 48873,4 тыс. рублей; в 2025 году – 48873,4 тыс. рублей; 2 этап – 244367,0 тыс. рублей; 3 этап – 244367,0 тыс. рублей; из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики – 633596,8 тыс. рублей, в том числе: 1 этап – 266769,8 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 46647,8 тыс. рублей; в 2020 году – 36708,5 тыс. рублей; в 2021 году – 36682,7 тыс. рублей; в 2022 году – 36682,7 тыс. рублей; в 2023 году – 36682,7 тыс. рублей; в 2024 году – 36682,7 тыс. рублей; в 2025 году – 36682,7тыс. рублей; 2 этап – 183413,5 тыс. рублей; 3 этап – 183413,5 тыс. рублей; местных бюджетов – 205015,9 тыс. рублей, в том числе: 1 этап – 83108,9 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 11229,7 тыс. рублей; в 2020 году – 10925,7 тыс. рублей; в 2021 году – 12190,7 тыс. рублей; в 2022 году – 12190,7 тыс. рублей; в 2023 году – 12190,7 тыс. рублей; в 2024 году – 12190,7 тыс. рублей; в 2025 году – 12190,7 тыс. рублей; 2 этап – 60953,5 тыс. рублей; 3 этап – 60953,5 тыс. рублей; Объемы и источники финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Мариинско-Посадского района на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | - | повышение конкурентоспособности и рентабельности дорожного хозяйства; создание условий для применения прогрессивных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог; обновление и пополнение парка подвижного состава пассажирского транспорта; создание дополнительных рабочих мест в сопутствующих сферах экономики и сфере услуг; создание конкурентной среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства и привлечение внебюджетных инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры; повышение уровня безопасности на транспорте; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения и эффективности управления транспортными потоками. |

# Раздел I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспортного комплекса определены Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683, национальными целями и стратегическими задачами развития Российской Федерации на период до 2024 года, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Целью муниципальной программы "Развитие транспортной системы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики" (далее – Муниципальная программа) является формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг, способствующих повышению конкурентоспособности Мариинско-Посадского района.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

повышение надежности и доступности услуг по перевозке пассажирским транспортом для населения Мариинско-Посадского района;

обеспечение развития малого и среднего предпринимательства в сфере транспорта;

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

расширение потребления на автомобильном транспорте компримированного природного газа в качестве моторного топлива.

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в три этапа:

1 этап - 2019 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении N 1 к Муниципальной программе.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов государственной политики в рассматриваемой сфере.

# Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы

Выстроенная в рамках Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы.

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках 2-х подпрограмм.

Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" объединяет ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня";

- Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

- Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;

- Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

- Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения;

- Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" включает в себя три основных мероприятия:

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения»;

- Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и сельских населенных пунктов

- Совершенствование обучения детей правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах"

Дополнительно включают следующие мероприятия:

- приобретение мобильных автогородков, технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- обеспечение учащихся световозвращающими элементами, создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения;

- организация системы оказания методической помощи родителям в вопросах обучения детей правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах;

- ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге.

- Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях включает следующие мероприятия:

- создание сортировочно-эвакуационных/вертолетных площадок для обеспечения своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации при дорожно-транспортных происшествиях;

- повышение квалификации сотрудников пожарно-спасательных подразделений ГКЧС Чувашии, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий;

- проведение учений и соревнований с участием пожарно-спасательных подраз- делений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб.

- Повышение правового сознания участников дорожного движения включает следующие мероприятия:

- проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на повышения безопасности дорожного движения и культуры поведения участников дорожного движения;

- проведение специализированных конференций и семинаров, посвященных вопросам безопасности дорожного движения;

- организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной программы)

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов. Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 838612,7 тыс. рублей, в том числе средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 633596,8 тыс. рублей;

местных бюджетов – 205015,9 тыс. рублей;

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе (в 2019 - 2025 годах) составит 349878,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 57877,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 47634,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 48873,4 тыс. рублей;

в 2022 году – 48873,4 тыс. рублей;

в 2023 году – 48873,4 тыс. рублей;

в 2024 году – 48873,4 тыс. рублей;

в 2025 году – 48873,4 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 266769,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 46647,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 36708,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 36682,7 тыс. рублей;

в 2022 году – 36682,7 тыс. рублей;

в 2023 году – 36682,7 тыс. рублей;

в 2024 году – 36682,7 тыс. рублей;

в 2025 году – 36682,7 тыс. рублей;

местных бюджетов – 83108,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 11229,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 10925,7 тыс. рублей;

в 2021 году – 12190,7 тыс. рублей;

в 2022 году – 12190,7 тыс. рублей;

в 2023 году – 12190,7 тыс. рублей;

в 2024 году – 12190,7 тыс. рублей;

в 2025 году – 12190,7 тыс. рублей;

На 2 этапе (в 2026 - 2030 годах) объем финансирования Муниципальной программы составит 244367,0 тыс. рублей,

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 183413,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 60953,5 тыс. рублей;

На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования Муниципальной программы составит 244367,0 тыс. рублей,

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 183413,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 60953,5 тыс. рублей;

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении N 2 к Муниципальной программе.

В Муниципальную программу включены подпрограммы согласно приложениям №3-6 к Муниципальной программе.

Приложение N 1
к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы

Мариинско-Посадского

района Чувашской Республики"

# Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы

# "Развитие транспортной системы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики"

# Сведения
о целевых индикаторах и показателях государственной программы Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики", подпрограмм государственной программы Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" и их значениях

| N пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Тип показателя (основной, дополнительный)* | Значения целевых индикаторов и показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017)* | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 год | 2031-2035 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| # Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | х | 539,917 | 556,217 | 556,217 | 556,217 | 556,217 | 556,217 | 556,217 | 556,217 | 556,217 | 556,217 | 556,217 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии | км | х | 229,432 | 184,925 | 197,171 | 209,417 | 219,057 | 224,347 | 231,447 | 241,447 | 251,447 | 301,447 | 351,447 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории нормативным требованиям, в их общей протяженности | процентов | х | 42,4 | 33,2 | 35,4 | 37,6 | 39,3 | 40,3 | 41,6 | 43,4 | 45,2 | 54,1 | 63,1 |
| 4 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | км | х | 3,174 | 9,372 | 12,246 | 12,246 | 9,640 | 5,290 | 7,100 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 50,0 |
| # Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | км | х | 539,917 | 556,217 | 556,217 | 556,217 | 556,217 | 556,217 | 556,217 | 556,217 | 556,217 | 556,217 | 556,217 |
| 2 | автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | км | х | 214,917 | 214,917 | 214,917 | 214,917 | 214,917 | 214,917 | 214,917 | 214,917 | 214,917 | 214,917 | 214,917 |
| 3 | автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения | км | х | 325,0 | 341,3 | 341,3 | 341,3 | 341,3 | 341,3 | 341,3 | 341,3 | 341,3 | 341,3 | 341,3 |
| 4 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в нормативном состоянии, в том числе: | км | х | 229,432 | 184,925 | 197,171 | 209,417 | 219,057 | 224,347 | 231,447 | 241,447 | 251,447 | 301,447 | 351,447 |
| 5 | автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, находящихся в нормативном состоянии | км | х | 141,682 | 94,575 | 98,125 | 101,675 | 111,315 | 116,605 | 123,705 | 133,705 | 143,705 | 193,705 | 214,917 |
| 6 | автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, находящихся в нормативном состоянии | км | х | 87,75 | 90,35 | 96,568 | 105,264 | 105,264 | 105,264 | 105,264 | 105,264 | 105,264 | 341,300 | 341,300 |
| 7 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, в том числе: | процентов | х | 42,4 | 33,2 | 35,4 | 37,6 | 39,3 | 40,3 | 41,6 | 43,4 | 45,2 | 54,1 | 63,1 |
| 8 | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | процентов | х | 65,9 | 44,0 | 15,6 | 47,3 | 51,7 | 54,2 | 57,5 | 62,2 | 66,8 | 90,1 | 100,0 |
| 9 | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | процентов | х | 27,0 | 26,4 | 28,2 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, в том числе: | км | х | 3,174 | 9,372 | 12,246 | 12,246 | 9,640 | 5,290 | 7,100 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 50,0 |
| 11 | автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | км | х | х | 3,154 | 3,55 | 3,55 | 9,640 | 5,290 | 7,100 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 50,2 |
| 12 | автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | км | х | 3,174 | 6,218 | 8,696 | 8,696 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | ед./ кв. м | х | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
|  |  |  | х | 798,0 | 1361,1 | 1212,223 | 1212,223 | 1212,223 | 1212,223 | 1212,223 | 1212,223 | 1212,223 | 3,367,349 | 3,367,349 |
| 14 | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности | процентов | х | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| # Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | по сравнению с 2017 годом | процентов | х | х | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
|  |  | человек | х | 2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Снижение смертности среди детей от дорожно-транспортных происшествий | человек | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | по сравнению с 2017 годом | процентов | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | человек | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Снижение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | человек | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | по сравнению с 2017 годом | процентов | х | х | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
|  |  | человек | х | х | 0,02 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Снижение транспортного риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | человек | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | по сравнению с 2017 годом | процентов | х | х | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
|  |  | человек | х | х | 0,2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики"

# Ресурсное обеспечение

# и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики"

| Статус | Наименование государственной программы Чувашской Республики, подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (программы, ведомственной целевой программы Чувашской Республики, основного мероприятия) | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики" | 903/993 | Ч200000000 | всего | 57877,5 | 47634,2 | 48873,4 | 48873,4 | 48873,4 | 48873,4 | 48873,4 | 244367,0 | 244367,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 46647,8 | 36708,5 | 36682,7 | 36682,7 | 36682,7 | 36682,7 | 36682,7 | 183413,5 | 183413,5 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 5134,5 6095,2 | 4387,1 6538,6 | 4387,1 7803,6 | 4387,1 7803,6 | 4387,1 7803,6 | 4387,1 7803,6 | 4387,1 7803,6 | 21935,5 39018,0 | 21935,5 39018,0 |
| Подпрограмма | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 903/993 | Ч210000000 | всего | 57177,5 | 46999,2 | 48238,4 | 48238,4 | 48238,4 | 48238,4 | 48238,4 | 241192,0 | 241192,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 46647,8 | 36708,5 | 36682,7 | 36682,7 | 36682,7 | 36682,7 | 36682,7 | 183413,5 | 183413,5 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 4834,5 5695,2 | 4087,1 6203,6 | 4087,1 7468,6 | 4087,1 7468,6 | 4087,1 7468,6 | 4087,1 7468,6 | 4087,1 7468,6 | 20435,5 37343,0 | 20435,5 37343,0 |
| Подпрограмма | "Повышение безопасности дорожного движения" | 903/993 | Ч230000000 | всего | 700,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 3175,0 | 3175,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 300,0 400,0 | 300,0 335,0 | 300,0 335,0 | 300,0 335,0 | 300,0 335,0 | 300,0 335,0 | 300,0 335,0 | 1500,0 1675,0 | 1500,0 1675,0 |

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы

Мариинско-Посадского района

Чувашской Республики"

# Подпрограмма
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной  программы "Развитие транспортной системы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики"

# Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района |
| Участники подпрограммы | - | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| Цели подпрограммы | - | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности; снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
| Задачи подпрограммы | - | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; содействие развитию конкуренции в сфере дорожной деятельности |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | достижение следующих показателей: к 2036 году: протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мариинско-Посадского района - 566,217 км, в том числе: протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района – 214,917 км; протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения – 341,300 км; протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии, - 351,447 км, в том числе: протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, находящихся в нормативном состоянии, - 224,917 км; протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, находящихся в нормативном состоянии, - 341,300 км; протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, - 279,068 км, в том числе: капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов - 19/14 012,01 шт./кв. м; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2019 - 2035 годы: 1 этап - 2019 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 827752,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 57177,5 тыс. рублей; в 2020 году – 46999,2 тыс. рублей; в 2021 году – 48238,4 тыс. рублей; в 2022 году – 48238,4 тыс. рублей; в 2023 году – 48238,4 тыс. рублей; в 2024 году – 48238,4 тыс. рублей; в 2025 году – 48238,4 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах – 241192,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 241192,0 тыс. рублей; из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики – 633596,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 46647,8 тыс. рублей; в 2020 году – 36708,5 тыс. рублей; в 2021 году – 36682,7 тыс. рублей; в 2022 году – 36682,7 тыс. рублей; в 2023 году – 36682,7 тыс. рублей; в 2024 году – 36682,7 тыс. рублей; в 2025 году – 36682,7 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах – 183413,5 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 183413,5 тыс. рублей; местных бюджетов – 194155,9 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 10529,7 тыс. рублей; в 2020 году – 10290,7 тыс. рублей; в 2021 году – 11555,7 тыс. рублей; в 2022 году - 11555,7 тыс. рублей; в 2023 году - 11555,7 тыс. рублей; в 2024 году - 11555,7 тыс. рублей; в 2025 году - 11555,7 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах – 57778,5 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 57778,5 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского и местного бюджетов Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 63,1 процента (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 26,6 процента по сравнению с 2017 годом; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети на 100% по сравнению с 2017 годом; |

# Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на 31 декабря 2017 г. составляла 539,917 км, в том числе:

214,917 км - местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

325,000 км - местного значения в границах населенных пунктов поселений.

Основная сеть автомобильных дорог в Мариинско-Посадского района   была сформирована в 80-е годы прошлого столетия. Конструкции проезжей части дорог, мосты были рассчитаны на пропуск выпускавшихся отечественной промышленностью автомобилей с нагрузкой 6-10 тонн на ось, что не соответствует современным требованиям и приводит к ускоренному износу автомобильных дорог при движении автотранспортных средств, эксплуатируемых в настоящее время. Более половины автомобильных дорог местного значения и мостовых сооружений на них требует совершенствования прочностных характеристик.

Важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание в 2012 году Дорожного фонда Чувашской Республики, который, аккумулируя целевые средства, направляемые на дорожную деятельность, является надежным источником финансирования.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 2014 года решениями представительных органов муниципальных образований создаются муниципальные дорожные фонды. Концентрация средств в дорожных фондах позволит улучшить состояние автомобильных дорог местного значения, повысит качество жизни населения.

Все эти факторы в совокупности вызывают необходимость обеспечения существенно более высоких требований к техническому уровню и эксплуатационному состоянию дорог и дорожных сооружений, разработки и применения в этих целях новых технических норм, прогрессивных технических решений, дорожных технологий и материалов, систем организации движения, отвечающих современным потребностям. В этих условиях развитие инновационной деятельности в дорожном хозяйстве приобретает особую актуальность.

При ремонте автомобильных дорог используются новые виды геосинтетических материалов для армирования асфальтобетонного покрытия (разнообразные геосетки и нетканые синтетические материалы), георешетки и габионы (для укрепления откосов при устройстве подпорных стенок, для укрепления основания дорожной одежды, для предотвращения размывов насыпи и берегоукрепления), применяются различные виды ресайклинга (регенерации асфальтобетонного покрытия) и фрезерования, новые технологии шероховатой поверхностной обработки, различные добавки для улучшения характеристик асфальтобетона (в том числе придающие покрытию противогололедные свойства), новые виды асфальтобетона с улучшенными характеристиками. Используются также новые технологии для выполнения ямочного ремонта, материалы и технологии для нанесения дорожной разметки.

Для ремонта мостовых сооружений разработаны и применяются новые материалы и технологии гидроизоляции, прогрессивные конструкции деформационных швов и т.д.

При содержании мостовых сооружений широко используются специальные составы для обеспечения коррозионной стойкости, ремонта разрушений и сколов бетона, а также его защиты.

Для оценки состояния автомобильных дорог разработаны и используются современные диагностические дорожные лаборатории, системы видеопаспортизации и видеодиагностики.

Применение прогрессивных технологий ремонта и содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений способствует улучшению транспортно-эксплуатационных показателей дорожной сети, повышению безопасности дорожного движения и снижению негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Использование новых технологий, в первую очередь на участках с отложенным ремонтом, диктует необходимость применения новейшей техники.

При внедрении инновационной продукции и технологий в полном объеме в дорожном хозяйстве может быть достигнут значительный экономический эффект за счет увеличения долговечности дорог, сокращения себестоимости перевозок и повышения безопасности движения.

Для нормального функционирования населенных пунктов большое значение имеет развитие благоустройства внутриквартальных и дворовых территорий. При благоустройстве внутриквартальных и дворовых территорий необходим комплексный подход. Комплексное благоустройство дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, устройство детских, спортивных площадок, а также озеленение с устройством газонов, санитарной обрезкой, посадкой деревьев и кустарников.

Основными целями подпрограммы являются:

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;

снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач:

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

содействие развитию конкуренции в сфере дорожной деятельности.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления муниципальных районов в реализации мероприятий подпрограммы по финансированию строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.

# Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" являются:

1) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мариинско-Посадского района, в том числе:

2) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

3) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения;

4) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мариинско-Посадского района, находящихся в нормативном состоянии;

5) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, находящихся в нормативном состоянии;

6) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, находящихся в нормативном состоянии;

7) доля автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мариинско-Посадского района, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;

8) доля автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, соответствующих нормативным требованиям;

9) доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;

10) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту;

11) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту;

12) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту.

13) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

# Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и решение задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом.

Подпрограмма объединяет пять основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Данное основное мероприятие предусмотрено во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Мероприятия 1.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения.

Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Мероприятия 1.3. Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Мероприятия 1.4. Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.

Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Мероприятия 1.5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Реализация мероприятия предусматривает решение задач по улучшению жизнедеятельности населения в результате проведенных мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, разработанных по итогам обследования дворовых территорий, составления перечня дворовых территорий и проездов к ним, требующих выполнения ремонтных работ.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа:

1 этап - 2019 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

# Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, этапам и годам реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 827752,7 тыс. рублей, в том числе средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 633596,8 тыс. рублей;

местных бюджетов – 194155,9 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (в 2019 - 2025 годах) составит 345368,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 57177,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 46999,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 48238,4 тыс. рублей;

в 2022 году – 48238,4 тыс. рублей;

в 2023 году – 48238,4 тыс. рублей;

в 2024 году – 48238,4 тыс. рублей;

в 2025 году – 48238,4 тыс. рублей;

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 266769,8тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 46647,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 36708,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 36682,7 тыс. рублей;

в 2022 году – 36682,7 тыс. рублей;

в 2023 году – 36682,7 тыс. рублей;

в 2024 году – 36682,7 тыс. рублей;

в 2025 году – 36682,7 тыс. рублей;

местных бюджетов - 78597,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 10529,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 10290,7 тыс. рублей;

в 2021 году – 11555,7 тыс. рублей;

в 2022 году – 11555,7 тыс. рублей;

в 2023 году – 11555,7 тыс. рублей;

в 2024 году – 11555,7 тыс. рублей;

в 2025 году – 11555,7 тыс. рублей;

На 2 этапе (в 2026 - 2030 годах) объем финансирования подпрограммы составит 241192,0 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 183413,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 57778,5 тыс. рублей.

На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 241192,0 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 183413,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 57778,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении 1 к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.

Приложение N 1

к подпрограмме "Безопасные и качественные

автомобильные дороги "муниципальной программы

"Развитие транспортной системы

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики"

# Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики" за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (программы, ведомственной целевой программы Чувашской Республики, основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы государственной программы Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  | органы местного самоуправления | 903/ 993 |  | Ч210000000 |  | всего | 57177,5 | 46999,2 | 48238,4 | 48238,4 | 48238,4 | 48238,4 | 48238,4 | 241192 | 241192 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 46647,8 | 36708,5 | 36682,7 | 36682,7 | 36682,7 | 36682,7 | 36682,7 | 183413,5 | 183413,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 4834,5 5695,2 | 4087,1 6203,6 | 4087,1 7468,6 | 4087,1 7468,6 | 4087,1 7468,6 | 4087,1 7468,6 | 4087,1 7468,6 | 20435,537343,0 | 20435,537343,0 |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня |  | органы местного самоуправления | 903/ 993 |  | Ч210300000 |  | всего | 57177,5 | 46999,2 | 48238,4 | 48238,4 | 48238,4 | 48238,4 | 48238,4 | 241192 | 241192 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 46647,8 | 36705,8 | 36682,7 | 36682,7 | 36682,7 | 36682,7 | 36682,7 | 183413,5 | 183413,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 4834,5 5695,2 | 4087,1 6203,6 | 4087,1 7468,6 | 4087,1 7468,6 | 4087,1 7468,6 | 4087,1 7468,6 | 4087,1 7468,6 | 20435,537343,0 | 20435,537343,0 |
| Мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользование местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  | ответственный исполнитель - Минтранс Чувашии, участники - органы местного самоуправления* |  |  |  |  | всего | 32382,8 | 26619,9 | 26619,9 | 26619,9 | 26619,9 | 26619,9 | 26619,9 | 133099,5 | 133099,5 |
|  |  |  |  | 903 | 0409 | Ч2103S4180 | 244 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 29792,1 | 24776,6 | 24776,6 | 24776,6 | 24776,6 | 24776,6 | 24776,6 | 123883,0 | 123883,0 |
|  |  |  |  | 903 | 0409 | Ч2103S4180 | 244 | местные бюджеты | 2590,7 | 1843,3 | 1843,3 | 1843,3 | 1843,3 | 1843,3 | 1843,3 | 9216,5 | 9216,5 |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 214,917 км (2019-2035 г.г.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Инструментальная диагностика и паспортизация автомобильных дорог 214,917 км (2019 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Ремонт автомобильной дороги "Волга-Марпосад-Первое Чурашево-"Марпосад-Аксарино" в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики КМ 3+565 - КМ 7+115 (2019-2020 г.г.) 7,100 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользование местного значения в границах населенных пунктов поселения |  | ответственный исполнитель - Минтранс Чувашии, участники - органы местного самоуправления* |  |  |  |  | всего | 17177,8 | 11823,8 | 11795,7 | 11795,7 | 11795,7 | 11795,7 | 11795,7 | 58978,5 | 58978,5 |
|  |  |  |  | 993 | 0409 | Ч2103S4190 | 244 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 15801,6 | 10877,8 | 10852,0 | 10852,0 | 10852,0 | 10852,0 | 10852,0 | 54260,0 | 54260,0 |
|  |  |  |  | 993 | 0409 | Ч2103S4180 | 244 | местные бюджеты | 1376,2 | 946,0 | 943,7 | 943,7 | 943,7 | 943,7 | 943,7 | 4718,5 | 4718,5 |
| 1.2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и искусственных сооружений на них 341,300 км (2019-2035 г.г.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и искусственных сооружений на них 8,696 км (2019 г.)** в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики д.Сятракасы, ул. Овражная, с дома №1 по дом №23 (0,370 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт автомобильной дороги Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики д.Второе Чурашево, проезд с ул.Нагорная на ул.Заречная (0,364 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Большигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики д.Малое Шигаево, ул.Полевая с дома №40 по дом №58, с.Сотниково, ул.Центральная с дома №48 по дом №54 (0,640 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, д.Карабаши, ул. Приволжская с дома №32 до дома №52 (0,370 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики д.Кугеево, ул.Мукачу, с дома №31 по дом №40, д.Щанары проезд с ул.Макрай на ул.Сирмапус (0,370 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики г.Мариинский Посад, ул.Красная с дома №1 до дома №10, Фрунзе с дома №1 до дома №18 (1,100 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики с.Октябрьское, ул.Учительская с дома №1 на ул.Советская до дома №21, д.Аккозино ул.Турикасы с дома №17 до дома №23, д.Акшики, ул.Шоркасы с дома №12 до ул.Акшики дом №17 (1,241 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Первочурашвского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики с. Первое Чурашево ул. С.Я.Яковлева, ул. Ивановых с дома №1 по дом №7, ул. Садовая с дома №1 по дом №23 (1,487 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Приволжского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики д.Тинсарино, ул.Лесная с дома №1а до дома №2а, д.Дубовка, ул.Украинская с дома №28 по дом №46, Московская с дома №72 по дом №78 (0,719 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики д.Сутчево, ул.Садовая с дома №1 до дома №15 (0,382 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики д.Б.Камаево, ул.Пушкина с дома №1 до дома №12, ул.Кузнечная с дома №1 до дома №17,д.Анаткасы с дома №10а до ул.Подгорная дом №1 (0,617 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики д.Вурманкасы, ул.Октябрьская с дома №1 до дома №15, д.Средние Бокаши, ул.Ленина с дома №26 до №7 ул. Советская, до дома № 20 ул.Гагарина, д.Эльбарусово, ул.Молодежная с дома №29а до дома №11 (1,036 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 | Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  | ответственный исполнитель - Минтранс Чувашии, участники - органы местного самоуправления* |  |  |  |  | всего | 2243,8 | 2243,8 | 2243,8 | 2243,8 | 2243,8 | 2243,8 | 2243,8 | 11219,0 | 11219,0 |
|  |  |  |  | 903 | 0409 | Ч210374180 | 244 | местные бюджеты | 2243,8 | 2243,8 | 2243,8 | 2243,8 | 2243,8 | 2243,8 | 2243,8 | 11219,0 | 11219,0 |
| 1.3.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 214,917 км (2019-2035 г.г.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4 | Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения |  | ответственный исполнитель - Минтранс Чувашии, участники - органы местного самоуправления* |  |  |  |  | всего | 4201,8 | 5140,4 | 6407,7 | 6407,7 | 6407,7 | 6407,7 | 6407,7 | 32038,5 | 32038,5 |
|  |  |  |  | 993 | 0409 | Ч210374190 | 244 | местные бюджеты | 4201,8 | 5140,4 | 6407,7 | 6407,7 | 6407,7 | 6407,7 | 6407,7 | 32038,5 | 32038,5 |
| 1.4.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и искусственных сооружений на них 341,300 км (2019-2035 г.г.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и искусственных сооружений на них 8,696 км (2019 г.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  | ответственный исполнитель - Минтранс Чувашии, участники - органы местного самоуправления* |  |  |  |  | всего | 1171,3 | 1171,3 | 1171,3 | 1171,3 | 1171,3 | 1171,3 | 1171,3 | 5856,5 | 5856,5 |
|  |  |  |  | 993 | 0409 | Ч2103S4210 | 244 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1054,1 | 1054,1 | 1054,1 | 1054,1 | 1054,1 | 1054,1 | 1054,1 | 5270,5 | 5270,5 |
|  |  |  |  | 993 | 0409 | Ч2103S4210 | 244 | местные бюджеты | 117,2 | 117,2 | 117,2 | 117,2 | 117,2 | 117,2 | 117,2 | 586,0 | 586,0 |
| 1.5.1 | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий по ул.Николаева, д.59 в г.Мариинский Посад 1212,223 кв.м. (2019 г.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий по ул.Советская, д.3 в г.Мариинский Посад 1212,223 (2020 г)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий по ул. Лескова д.3 в г.Мариинский Посад 1212,223 (2021 г.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий в г.Мариинский Посад (2021-2035 г.г.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

──────────────────────────────

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

** Мероприятия подлежат уточнению каждые три года

Приложение N 4
к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы

Мариинско-Посадского района

Чувашской Республики"

# Подпрограмма
"Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики"

# Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | Поселения района (по согласованию); ОГИБДД ОМВД России по Мариинско-Посадскому району (по согласованию); Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района (по согласованию). |
| Цель подпрограммы | - | снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| Задачи подпрограммы | - | создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; повышение безопасности участников дорожного движения; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | к 2036 году ожидается достижение следующих значений целевых индикаторов и показателей: сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 0 человек, или на 100,0 процента по сравнению с 2017 годом (на 2 человека); снижение смертности среди детей от дорожно-транспортных происшествий на 100,0 процента по сравнению с 2017 годом (на 0 человек); снижение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) до 0 человек, или на 100,0 процента по сравнению с 2017 годом (на 0,02 человек); снижение транспортного риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) до 0 человек, или на 100,0 процента по сравнению с 2017 годом (на 0,2 человека) |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2019 - 2035 годы: 1 этап - 2019-2025 годы; 2 этап - 2026-2030 годы; 3 этап - 2031-2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 10860,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 700,0 тыс. рублей; в 2020 году - 635,0 тыс. рублей; в 2021 году - 635,0 тыс. рублей; в 2022 году - 635,0 тыс. рублей; в 2023 году - 635,0 тыс. рублей; в 2024 году - 635,0 тыс. рублей; в 2025 году -635,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах -3175,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах -3175,0 тыс. рублей; из них средства: местных бюджетов – 10860,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 700,0 тыс. рублей; в 2020 году - 635,0 тыс. рублей; в 2021 году - 635,0 тыс. рублей; в 2022 году - 635,0 тыс. рублей; в 2023 году - 635,0 тыс. рублей; в 2024 году - 635,0 тыс. рублей; в 2025 году -635,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах -3175,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах -3175,0 тыс. рублей; Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения; формирование знаний и навыков безопасного дорожного движения; обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов; обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. |

# Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика участия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения;

формирование знаний и навыков безопасного дорожного движения;

обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов;

обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в реализации мероприятий подпрограммы, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

Основные направления реализации муниципальных программ по обеспечению безопасности дорожного движения:

предотвращение дорожно-транспортных происшествий;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

# Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 0 человек, или на 100,0 процента по сравнению с 2017 годом (на 2 человека);

снижение смертности среди детей от дорожно-транспортных происшествий на 100,0 процента по сравнению с 2017 годом (на 0 человек);

снижение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) до 0 человек, или на 100,0 процента по сравнению с 2017 годом (на 0,02 человек);

снижение транспортного риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) до 0 человек, или на 100,0 процента по сравнению с 2017 годом (на 0,2 человек).

# Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.1. Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и сельских населенных пунктов.

Основное мероприятие 2. Совершенствование обучения детей правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах" предусматривает осуществление следующих мероприятий:

Мероприятие 2.1. Приобретение мобильных автогородков, технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся световозвращающими элементами.

Реализация данного мероприятия предусматривает обучение детей и подростков правилам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление дисциплины и контроль участия детей в дорожном движении, создание условий для безопасного участия детей в дорожном движении, в том числе:

оборудование в дошкольных образовательных организациях и в общеобразовательных организациях уголков дорожного движения, организация на их базе воспитательной работы по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения;

изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде воспитанников и учащихся младших классов образовательных организаций (фликеры, значки);

оснащение дошкольных образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, настольными обучающими играми, методическими и наглядными пособиями по правилам дорожного движения.

Мероприятие 2.2. Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения.

Реализация данного мероприятия предусматривает:

работу по обучению детей и подростков навыкам безопасного поведения на дорогах, по воспитанию грамотных и законопослушных участников дорожного движения;

интегрирование тематики безопасности дорожного движения в различные образовательные предметы - физику, математику, информатику, географию, физкультуру, а также использование для этой цели возможности классных часов и различных внеклассных занятий;

проведение на последних уроках во всех классах "минуток безопасности" с напоминанием детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, акцентированием их внимания на погодных условиях и особенностях обустройства улично-дорожной сети на конкретном маршруте от дома до школы и обратно;

использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей: специально организованных занятий, беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за транспортом, экскурсий, целевых прогулок, рассматривания иллюстраций, энциклопедий, книг, рисунков с изображением улиц, видов транспорта, чтения художественной литературы, отгадывания загадок, сюжетно-ролевых, подвижных, дидактических игр, игр-соревнований, праздников, конкурсов, игр-драматизаций и т.д.

Мероприятие 2.3. Организация системы оказания методической помощи родителям в вопросах обучения детей правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах.

Реализация данного мероприятия предусматривает тематические родительские собрания, всевозможные тренинги, коллективные и индивидуальные беседы совместно с детьми и родителями, викторины и конкурсы по правилам дорожного движения.

Мероприятие 2.4. Ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге.

Реализация данного мероприятия предусматривает проведение следующих конкурсов, фестивалей, слетов: Всероссийского чемпионата по юношескому автомногоборью; Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо"; Межгосударственного слета юных инспекторов движения; Республиканского фестиваля юных инспекторов движения; Республиканского конкурса флешмобов юных инспекторов движения; Республиканского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо"; Республиканского конкурса КВН юных инспекторов движения; Республиканского конкурса видеороликов "История нашего отряда юных инспекторов движения"; Республиканского фестиваля юных инспекторов движения "Вместе в ГТО"; Республиканского конкурса по пропаганде ношения световозвращающих элементов; Республиканского конкурса на лучшую разработку дидактической игры по правилам дорожного движения; Республиканского конкурса на лучшую рекламу по профилактике детского травматизма и др.

Основное мероприятие 3. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях" предусматривает осуществление следующих мероприятий:

Мероприятие 3.1. Создание сортировочно-эвакуационных/вертолетных площадок для обеспечения своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации при дорожно-транспортных происшествиях.

Реализация данного мероприятия предусматривает обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, обеспечение территориальной доступности медицинских организаций, повышение уровня координации служб, участвующих в оказании помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, внедрение новых технологий в сферу оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе организацию дежурства бригад экстренного реагирования на базе бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканский центр медицины катастроф" Министерства здравоохранения Чувашской Республики.

Мероприятие 3.2. Повышение квалификации сотрудников пожарно-спасательных подразделений ГКЧС Чувашии, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий.

Реализация данного мероприятия предусматривает:

обучение категорированных групп населения практическим навыкам оказания медицинской помощи;

разработку и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в Чувашской Республике.

Мероприятие 3.3. Проведение учений и соревнований с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб.

Реализация данного мероприятия предусматривает качественную отработку учебных вопросов без ограничения инициативы органов управления, участников, проведение учения в соответствии с порядком действий в условиях быстро меняющейся обстановки.

Основное мероприятие 4. Повышение правового сознания участников дорожного движения" предусматривает осуществление следующих мероприятий:

Мероприятие 4.1. Проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения участников дорожного движения.

Реализация данного мероприятия предусматривает мероприятия, направленные на изменение поведения участников дорожного движения с целью обеспечения безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения, в том числе:

распространение печатных и электронных пособий по безопасному поведению на дорогах;

изготовление и размещение тематической социальной рекламы, баннеров, информационных щитов;

создание и распространение учебно-методических и наглядных пособий;

проведение информационно-пропагандистских кампаний;

организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик.

Мероприятие 4.2. Проведение специализированных конференций и семинаров, посвященных вопросам безопасности дорожного движения.

Реализация данного мероприятия предусматривает проведение:

регулярных конференций по проблемам организации безопасного дорожного движения, по реконструкции и автоматизированному анализу дорожно-транспортных происшествий;

автомобильных и других выставок по вопросам безопасности дорожного движения.

Мероприятие 4.3. Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Реализация данного мероприятия предусматривает информирование участников дорожного движения о проблемах обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе о ДТП и причинах их возникновения, дорожных заторах, а также освещение иных актуальных вопросов обеспечения безопасности дорожного движения.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа:

1 этап - 2019 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

# Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 10860,0 тыс. рублей, в том числе средства:

местных бюджетов – 10860,0 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (в 2019 - 2025 годах) составит 4510,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 700,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 635,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 635,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 635,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 635,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 635,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 635,0 тыс. рублей;

из них средства:

местных бюджетов – 4510,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 700,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 635,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 635,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 635,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 635,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 635,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 635,0 тыс. рублей.

На 2 этапе (в 2026 - 2030 годах) объем финансирования подпрограммы составит 3175,0 тыс. рублей, из них средства:

местных бюджетов – 3175,0 тыс. рублей.

На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 3175,0 тыс. рублей, из них средства:

местных бюджетов - 3175,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении №1 к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.

Приложение №1
к подпрограмме "Повышение безопасности дорожного
движения" муниципальной программы
"Развитие транспортной системы
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики"

# Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики" за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма | "Повышение безопасности дорожного движения" |  | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района; Поселения района (по согласованию); ОГИБДД ОМВД России по Мариинско-Посадскому району (по согласованию); Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района (по согласованию). | 903/ 993 | 0409 | Ч230000000 |  | всего | 700,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 3175 | 3175 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 700,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 3175 | 3175 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация меропрятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения |  |  | 903/ 993 | 0409 | Ч230100000 |  | всего | 700,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 3175 | 3175 |
| Мероприятие 1.1 | Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и сельских населенных пунктов (нанесение горизонтальной разметки) |  |  | 903 | 0409 | Ч230174370244 |  | Местные бюджеты | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500 | 1500 |
|  |  |  |  | 993 | 0409 | Ч230174370244 |  |  | 400,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 1675 | 1675 |
| Цель "Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Совершенствование обучения детей правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах | повышение безопасности участников дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района; Поселения района (по согласованию); ОГИБДД ОМВД России по Мариинско-Посадскому району (по согласованию); Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района (по согласованию) |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 | Приобретение мобильных автогородков, технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся световозвращающими элементами |  | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района; Поселения района (по согласованию); ОГИБДД ОМВД России по Мариинско-Посадскому району (по согласованию); Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района (по согласованию) |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 | Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения |  | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района; Поселения района (по согласованию); ОГИБДД ОМВД России по Мариинско-Посадскому району (по согласованию); Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района (по согласованию) |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4 | Организация системы оказания методической помощи родителям в вопросах обучения детей правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах |  | * Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района; Поселения района (по согласованию); ОГИБДД ОМВД России по Мариинско-Посадскому району (по согласованию); Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района (по согласованию) |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5 | Ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге |  | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района; Поселения района (по согласованию); ОГИБДД ОМВД России по Мариинско-Посадскому району (по согласованию); Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района (по согласованию) |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района; Поселения района (по согласованию); ОГИБДД ОМВД России по Мариинско-Посадскому району (по согласованию); Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района (по согласованию) |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 | Создание сортировочно-эвакуационных/вертолетных площадок для обеспечения своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации при дорожно-транспортных происшествиях |  | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района; Поселения района (по согласованию); ОГИБДД ОМВД России по Мариинско-Посадскому району (по согласованию); Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района (по согласованию) |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2 | Повышение квалификации сотрудников пожарно-спасательных подразделений ГКЧС Чувашии, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий |  | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района; Поселения района (по согласованию); ОГИБДД ОМВД России по Мариинско-Посадскому району (по согласованию); Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района (по согласованию) |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3 | Проведение учений и соревнований с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб |  | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района; Поселения района (по согласованию); ОГИБДД ОМВД России по Мариинско-Посадскому району (по согласованию); Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района (по согласованию) * |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Повышение правового сознания участников дорожного движения | создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района; Поселения района (по согласованию); ОГИБДД ОМВД России по Мариинско-Посадскому району (по согласованию); Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района (по согласованию) |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1 | Проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на повышения безопасности дорожного движения и культуры поведения участников дорожного движения |  | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района; Поселения района (по согласованию); ОГИБДД ОМВД России по Мариинско-Посадскому району (по согласованию); Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района (по согласованию) |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2 | Проведение специализированных конференций и семинаров, посвященных вопросам безопасности дорожного движения |  | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района; Поселения района (по согласованию); ОГИБДД ОМВД России по Мариинско-Посадскому району (по согласованию); Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района (по согласованию) |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3 | Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района; Поселения района (по согласованию); ОГИБДД ОМВД России по Мариинско-Посадскому району (по согласованию); Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района (по согласованию) |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

──────────────────────────────

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.