- Приложение № 1

к государственной программе Чувашской

Республики «Развитие транспортной

системы Чувашской Республики»

С в е д е н и я

о целевых индикаторах и показателях государственной программы Чувашской Республики

«Развитие транспортной системы Чувашской Республики», подпрограмм государственной программы

Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» и их значениях

| № пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Тип показателя (основной, дополнительный)* | Значения целевых индикаторов и показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017)* | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2030 год | 2035 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Государственная программа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Чувашской Республики | км | х | 12 037,9 | 12 052,1 | 12 066,3 | 12 080,5 | 12 094,7 | 12 108,9 | 12 123,1 | 12 137,3 | 12 151,5 | 12 222,5 | 12 293,5 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии | км | х | 4 386,2 | 4 618,7 | 4 765,5 | 4 925,1 | 5 063,5 | 5 192,4 | 5 328,8 | 5 457,1 | 5 606,1 | 6 351,1 | 7 096,1 |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Чувашской Республики, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | процентов | х | 36,4 | 38,3 | 39,5 | 40,8 | 41,9 | 42,9 | 44,0 | 45,0 | 46,1 | 52,0 | 57,7 |
| 4. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | км | х | х | 232,5 | 146,8 | 159,6 | 138,4 | 128,9 | 136,4 | 128,3 | 149,0 | 745,0 | 745,0 |
| 5. | Количество перевезенных транспортом общего пользования пассажиров | тыс. чел. | х | х | 132299,3 | 132299,3 | 134899,3 | 138999,3 | 144899,3 | 149999,3 | 155499,3 | 158499,3 | 160886,3 | 161886,3 |
| 6. | Численность парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе | единиц | х | х | 167 | 167 | 167 | 169 | 171 | 175 | 180 | 189 | 199 | 199 |
| - Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Чувашской Республики | км | дополнительный | 1 539,9 | 1 539,9 | 1 539,9 | 1 539,9 | 1 539,9 | 1 539,9 | 1 539,9 | 1 539,9 | 1 539,9 | 1 539,9 | 1 539,9 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики | км | дополнительный | 592,9 | 659,9 | 678,8 | 719,2 | 738,4 | 748,1 | 765,3 | 774,4 | 804,2 | 953,2 | 1 102,2 |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | процентов | основной | 38,5 | 42,9 | 44,1 | 46,7 | 48,0 | 48,6 | 49,7 | 50,3 | 52,2 | 61,9 | 71,6 |
| 4. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для приведения в нормативное состояние) | км | дополнительный | 99,2 | 67,0 | 18,9 | 40,4 | 19,2 | 9,7 | 17,2 | 9,1 | 29,8 | 149,0 | 149,0 |
| 5. | Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для поддержания в нормативном состоянии) | км | дополнительный | 0,0 | 0,0 | 55,1 | 5,0 | 59,6 | 53,0 | 18,9 | 25,4 | 25,4 | 127,0 | 127,0 |
| 6. | Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки | процентов | основной | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 28,9 | 28,4 | 27,8 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| 7. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чувашской Республики | процентов | основной | 100,0 | 95,1 | 91,7 | 83,4 | 75,1 | 66,8 | 56,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 8. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек | человек | дополнительный | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 9. | Протяженность дорожной сети Чебоксарской агломерации | км | дополнительный | 920,2 | 920,2 | 920,6 | 921,2 | 921,2 | 922,2 | 923,8 | 924,4 | х | х | х |
| 10. | Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, находящихся в нормативном состоянии, по результатам инструментальной диагностики | км | дополнительный | 420,5 | 571,6 | 601,1 | 632,0 | 658,9 | 670,8 | 693,3 | 786,7 | х | х | х |
| 11. | Доля протяженности автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | процентов | основной | 45,7 | 62,1 | 65,3 | 68,6 | 71,5 | 72,7 | 75,0 | 85,0 | х | х | х |
| 12. | Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | км | дополнительный | 94,9 | 148,8 | 21,9 | 25,0 | 21,6 | 9,4 | 20,9 | 92,8 | х | х | х |
| 13. | Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по реконструкции | км | дополнительный | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 5,3 | 5,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 14. | Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по строительству | км | дополнительный | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 1,6 | 0,6 | х | х | х |
| 15. | Доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки | процентов | дополнительный | 64,0 | 62,0 | 60,0 | 58,0 | 56,0 | 54,0 | 52,0 | 50,0 | х | х | х |
| 16. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чебоксарской агломерации | процентов | дополнительный | 100,0 | 88,9 | 73,0 | 50,0 | 45,0 | 39,0 | 33,0 | 25,0 | х | х | х |
| 17. | Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | процентов | основной | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 40,0 | 53,0 | 66,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 18. | Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | процентов | основной | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 35,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 19. | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Чувашской Республики | ед. (нарастающим итогом) | основной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20. | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения | ед. (нарастающим итогом) | основной | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 17 |
| 21. | Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | шт. / процентов (нарастающим итогом) | основной | 150 | 163 | 188 | 213 | 239 | 265 | 291 | 317 | 342 | 467 | 592 |
|  |  |  |  | 100,0 | 108,7 | 125,3 | 142,0 | 159,3 | 176,7 | 194,0 | 211,3 | 228,0 | 311,3 | 394,7 |
| 22. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чувашской Республики, в том числе: | км | х | 10 498,0 | 10 512,2 | 10 526,4 | 10 540,6 | 10 554,8 | 10 569,0 | 10 583,2 | 10 597,4 | 10 611,6 | 10 682,6 | 10 753,6 |
| 22.1 | автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | км | х | 988,5 | 1 002,7 | 1 016,9 | 1 031,1 | 1 045,3 | 1 059,5 | 1 073,7 | 1 087,9 | 1 102,1 | 1 173,1 | 1 244,1 |
| 22.2 | автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | км | х | 3 540,9 | 3 540,9 | 3 540,9 | 3 540,9 | 3 540,9 | 3 540,9 | 3 540,9 | 3 540,9 | 3 540,9 | 3 540,9 | 3 540,9 |
| 22.3 | автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения | км | х | 5 968,6 | 5 968,6 | 5 968,6 | 5 968,6 | 5 968,6 | 5 968,6 | 5 968,6 | 5 968,6 | 5 968,6 | 5 968,6 | 5 968,6 |
| 23. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии, в том числе: | км | х | 3 793,3 | 3 958,8 | 4 086,7 | 4 205,9 | 4 325,1 | 4 444,3 | 4 563,5 | 4 682,7 | 4 801,9 | 5 397,9 | 5 993,9 |
| 23.1 | автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, находящихся в нормативном состоянии | км | х | 283,1 | 338,5 | 356,3 | 365,4 | 374,5 | 383,6 | 392,7 | 401,8 | 410,9 | 456,4 | 501,9 |
| 23.2 | автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, находящихся в нормативном состоянии | км | х | 2 300,2 | 2 350,7 | 2 401,2 | 2 451,7 | 2 502,2 | 2 552,7 | 2 603,2 | 2 653,7 | 2 704,2 | 2 956,7 | 3 209,2 |
| 23.3 | автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, находящихся в нормативном состоянии | км | х | 1 210,0 | 1 269,6 | 1 329,2 | 1 388,8 | 1 448,4 | 1 508,0 | 1 567,6 | 1 627,2 | 1 686,8 | 1 984,8 | 2 282,8 |
| 24. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чувашской Республики, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, в том числе: | процентов | х | 36,1 | 37,7 | 38,8 | 39,9 | 41,0 | 42,1 | 43,1 | 44,2 | 45,3 | 50,5 | 55,7 |
| 24.1 | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | процентов | х | 28,6 | 33,8 | 35,0 | 35,4 | 35,8 | 36,2 | 36,6 | 36,9 | 37,3 | 38,9 | 40,3 |
| 24.2 | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | процентов | х | 65,0 | 66,4 | 67,8 | 69,2 | 70,7 | 72,1 | 73,5 | 74,9 | 76,4 | 83,5 | 90,6 |
| 24.3 | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | процентов | х | 20,3 | 21,3 | 22,3 | 23,3 | 24,3 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,3 | 33,3 | 38,2 |
| 25. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, в том числе: | км | х | х | 165,5 | 127,9 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 596,0 | 596,0 |
| 25.1 | автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | км | х | х | 55,4 | 17,8 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 45,5 | 45,5 |
| 25.2 | автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | км | х | х | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 252,5 | 252,5 |
| 25.3 | автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | км | х | х | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 298,0 | 298,0 |
| 26. | Объемы ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа в результате строительства или реконструкции | км | х | х | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 71,0 | 71,0 |
| 27. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | ед./ кв. м | х | х | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 | 750 |
|  |  |  | х | х | 58 268,0 | 58 268,0 | 58 268,0 | 58 268,0 | 58 268,0 | 58 268,0 | 58 268,0 | 58 268,0 | 291 340,0 | 291 340,0 |
| 28. | Протяженность нового автодорожного маршрута на территории Чувашской Республики в составе создаваемого международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай» | км | х | х | х | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 |
| 29. | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности | процентов | х | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - Подпрограмма «Пассажирский транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество пассажиров, перевезенных: | тыс. чел. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильным транспортом |  |  |  | 64000,0 | 64000,0 | 65000,0 | 69000,0 | 74000,0 | 79000,0 | 84200,0 | 87000,0 | 89000,0 | 90000,0 |
|  | железнодорожным транспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пригородного сообщения |  |  |  | 400,8 | 400,8 | 400,8 | 400,8 | 400,8 | 400,8 | 400,8 | 400,8 | 400,8 | 400,8 |
|  | дальнего следования |  |  |  | 533,0 | 533,0 | 533,0 | 533,0 | 533,0 | 533,0 | 533,0 | 533,0 | 533,0 | 533,0 |
|  | внутренним водным транспортом |  |  |  | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
|  | городским наземным электрическим транспортом |  |  |  | 67300,0 | 67300,0 | 68900,0 | 69000,0 | 69900,0 | 70000,0 | 70300,0 | 70500,0 | 70887,0 | 70887,0 |
| 2. | Протяженность железнодорожных линий общего пользования | км | х | х | 421,2 | 421,2 | 421,2 | 421,2 | 421,2 | 421,2 | 421,2 | 421,2 | 535,2 | 535,2 |
| 3. | Количество обслуженных в аэропорту г. Чебоксары пассажиров | тыс. чел. | х | х | 300,0 | 325,0 | 350,0 | 375,0 | 400,0 | 475,0 | 500,0 | 525,0 | 550,0 | 600,0 |
| 4. | Количество авиалиний | ед. | х | х | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5. | Количество самолето-вылетов в год из аэропорта г. Чебоксары | тыс.ед. | х | х | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
| 6. | Доля организаций частной формы собственности, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта | процентов | х | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7. | Доля организаций частной формы собственности, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | процентов | х | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | х | х | 148 | 111 | 99 | 87 | 74 | 62 | 49 | 36 | 24** | 24** |
|  | по сравнению с 2017 годом | процентов | х | х | -7,5 | -30,6 | -38,1 | -45,6 | -53,8 | -61,3 | -69,4 | -77,5 | -85,0** | -85,0** |
|  |  | человек | х | х | 12 | 49 | 61 | 73 | 86 | 98 | 111 | 124 | 136** | 136** |
| 2. | Снижение смертности среди детей от дорожно-транспортных происшествий | человек | х | х | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | по сравнению с 2017 годом | процентов | х | х | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -50 | -50 | -100 | -100** | -100** |
|  |  | человек | х | х | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4** | 4** |
| 3. | Снижение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | человек | х | х | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2** | 2** |
|  | по сравнению с 2017 годом | процентов | х | х | -15,4 | -30,7 | -38,5 | -46,1 | -53,8 | -61,5 | -69,2 | -76,9 | -84,6** | -84,6** |
|  |  | человек | х | х | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11** | 11** |
| 4. | Снижение транспортного риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | человек | х | х | 4,5 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 1 | 1** | 1** |
|  | по сравнению с 2017 годом | процентов | х | х | -6,3 | -31,3 | -39,6 | -45,8 | -54,2 | -62,5 | -70,8 | -79,2 | -79,2** | -79,2** |
|  |  | человек | х | х | 0,1 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,4 | 3,8 | 3,8** | 3,8** |
| - Подпрограмма «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Чувашской Республике | единиц (нарастающим итогом) | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива | тыс. куб. м | х | х | 3700 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |

____________

* Данные установлены в региональных проектах Чувашской Республики «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

_____________

- Приложение № 2

к государственной программе Чувашской

Республики «Развитие транспортной

системы Чувашской Республики»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов за счет всех источников финансирования реализации государственной программы Чувашской Республики

«Развитие транспортной системы Чувашской Республики»

| Статус | Наименование государственной программы Чувашской Республики, подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (программы, ведомственной целевой программы Чувашской Республики, основного мероприятия) | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2030 | 2031–2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Чувашской Республики | «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» |  |  | всего | 4654600,4 | 4809355,6 | 5066909,1 | 5111984,3 |  | 5111595,5 |  | 5072617,7 |  | 3187909,9 |  | 15902507,5 |  |  | 15902507,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 919874,4 | 680000,0 | 680000,0 | 680000,0 |  | 680000,0 |  | 680000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 831 | Ч200000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3276981,7 | 3672390,9 | 3930488,9 | 3974930,7 |  | 3974930,8 |  | 3974930,8 |  | 2985188,9 |  | 14888902,5 |  |  | 14888902,5 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 401744,3 | 393964,7 | 393420,2 | 394053,6 |  | 390864,7 |  | 351886,9 |  | 136921,0 |  | 684605,0 |  |  | 684605,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 56000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 |  | 65800,0 |  | 65800,0 |  | 65800,0 |  | 329000,0 |  |  | 329000,0 |
| Подпрограмма | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  | всего | 4397261,8 | 4594378,1 | 4851931,6 | 4895006,8 |  | 4891818,0 |  | 4852840,2 |  | 2968132,4 |  | 14840662,0 |  |  | 14840662,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 919874,4 | 680000,0 | 680000,0 | 680000,0 |  | 680000,0 |  | 680000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 831 | Ч210000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3075756,1 | 3520526,4 | 3778624,4 | 3821066,2 |  | 3821066,3 |  | 3821066,3 |  | 2831324,4 |  | 14156622,0 |  |  | 14156622,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 401631,3 | 393851,7 | 393307,2 | 393940,6 |  | 390751,7 |  | 351773,9 |  | 136808,0 |  | 684040,0 |  |  | 684040,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  | всего | 2859444,1 | 3206511,7 | 3464609,7 | 3507051,5 |  | 3507051,6 |  | 3507051,6 |  | 1587509,7 |  | 7937548,5 |  |  | 7937548,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 919874,4 | 680000,0 | 680000,0 | 680000,0 |  | 680000,0 |  | 680000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 831 | Ч21R100000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1705099,7 | 2270191,7 | 2528779,7 | 2570651,5 |  | 2573521,6 |  | 2608601,6 |  | 1587509,7 |  | 7937548,5 |  |  | 7937548,5 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 234470,0 | 256320,0 | 255830,0 | 256400,0 |  | 253530,0 |  | 218450,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация мероприятий регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  | всего | 165252,5 | 165270,2 | 165270,2 | 165270,2 |  | 165270,2 |  | 165270,2 |  | 165270,2 |  | 826351,0 |  |  | 826351,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 831 | Ч21R100000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 165252,5 | 165270,2 | 165270,2 | 165270,2 |  | 165270,2 |  | 165270,2 |  | 165270,2 |  | 826351,0 |  |  | 826351,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Создание условий для реализации подпрограммы в сфере дорожного хозяйства |  |  | всего | 49119,5 | 48544,5 | 48544,5 | 48544,5 |  | 48544,5 |  | 48544,5 |  | 48544,5 |  | 242722,5 |  |  | 242722,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 831 | Ч210200000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 49119,5 | 48544,5 | 48544,5 | 48544,5 |  | 48544,5 |  | 48544,5 |  | 48544,5 |  | 242722,5 |  |  | 242722,5 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня |  |  | всего | 1323445,7 | 1174051,7 | 1173507,2 | 1174140,6 |  | 1170951,7 |  | 1131973,9 |  | 1166808,0 |  | 5834040,0 |  |  | 5834040,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 831 | Ч210300000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1156284,4 | 1036520,0 | 1036030,0 | 1036600,0 |  | 1033730,0 |  | 998650,0 |  | 1030000,0 |  | 5150000,0 |  |  | 5150000,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 167161,3 | 137531,7 | 137477,2 | 137540,6 |  | 137221,7 |  | 133323,9 |  | 136808,0 |  | 684040,0 |  |  | 684040,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Создание условий для строительства на территории Чувашской Республики скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань в рамках формирования нового автодорожного маршрута в составе создаваемого международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Содействие развитию конкуренции в сфере дорожной деятельности |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма | «Пассажирский транспорт» |  |  | всего | 178198,4 | 128198,4 | 128198,4 | 128198,4 |  | 128198,4 |  | 128198,4 |  | 128198,4 |  | 603950,0 |  |  | 603950,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 831 | Ч220000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 178198,4 | 128198,4 | 128198,4 | 128198,4 |  | 128198,4 |  | 128198,4 |  | 128198,4 |  | 603950,0 |  |  | 603950,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие автомобильного и городского электрического транспорта |  |  | всего | 101001,4 | 51001,4 | 51001,4 | 51001,4 |  | 51001,4 |  | 51001,4 |  | 51001,4 |  | 255007,0 |  |  | 255007,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 831 | Ч220100000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 101001,4 | 51001,4 | 51001,4 | 51001,4 |  | 51001,4 |  | 51001,4 |  | 51001,4 |  | 255007,0 |  |  | 255007,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Развитие регионального авиасообщения |  |  | всего | 22249,7 | 22249,7 | 22249,7 | 22249,7 |  | 22249,7 |  | 22249,7 |  | 22249,7 |  | 111248,5 |  |  | 111248,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 831 | Ч220200000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 22249,7 | 22249,7 | 22249,7 | 22249,7 |  | 22249,7 |  | 22249,7 |  | 22249,7 |  | 111248,5 |  |  | 111248,5 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Государственная поддержка железнодорожного транспорта |  |  | всего | 54947,3 | 54947,3 | 54947,3 | 54947,3 |  | 54947,3 |  | 54947,3 |  | 54947,3 |  | 237694,5 |  |  | 237694,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 831 | Ч220300000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 54947,3 | 54947,3 | 54947,3 | 54947,3 |  | 54947,3 |  | 54947,3 |  | 54947,3 |  | 237694,5 |  |  | 237694,5 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Организация перевозок пассажиров внутренним водным транспортом по социально значимым маршрутам |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 831 | Ч220400000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Выполнение мероприятий сетевого плана-графика мероприятий реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 831 | Ч220500000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Содействие развитию конкуренции в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма | «Безопасность дорожного движения» |  |  | всего | 3933,0 | 3933,0 | 3933,0 | 5933,0 |  | 5933,0 |  | 5933,0 |  | 5933,0 |  | 29665,0 |  |  | 29665,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 831 | Ч230000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3820,0 | 3820,0 | 3820,0 | 5820,0 |  | 5820,0 |  | 5820,0 |  | 5820,0 |  | 29100,0 |  |  | 29100,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 |  | 113,0 |  | 113,0 |  | 113,0 |  | 565,0 |  |  | 565,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование обучения детей правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах |  |  | всего | 2833,0 | 2833,0 | 2833,0 | 2833,0 |  | 2833,0 |  | 2833,0 |  | 2833,0 |  | 14165,0 |  |  | 14165,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 831 | Ч230100000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2720,0 | 2720,0 | 2720,0 | 2720,0 |  | 2720,0 |  | 2720,0 |  | 2720,0 |  | 13600,0 |  |  | 13600,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 |  | 113,0 |  | 113,0 |  | 113,0 |  | 565,0 |  |  | 565,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  | 10000,0 |  | 10000,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 831 | Ч230100000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  | 10000,0 |  | 10000,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Повышение правового сознания участников дорожного движения |  |  | всего | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  |  | 5500,0 |  | 5500,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 831 | Ч230100000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  |  | 5500,0 |  | 5500,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма | «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» |  |  | всего | 56000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 65800,0 |  | 65800,0 |  | 65800,0 |  | 329000,0 |  |  | 329000,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | 831 | Ч240000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 56000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 65800,0 |  | 65800,0 |  | 65800,0 |  | 329000,0 |  |  | 329000,0 |  |
| Основное мероприятие 1 | Перевод техники на использование компримированного природного газа |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | 831 | Ч240100000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2 | Развитие сети стационарных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Чувашской Республике |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | 831 | Ч240200000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3 | Использование газомоторного топлива |  |  | всего | 56000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 65800,0 |  | 65800,0 |  | 65800,0 |  | 329000,0 |  |  | 329000,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | 831 | Ч240300000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 56000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 65800,0 |  | 65800,0 |  | 65800,0 |  | 329000,0 |  |  | 329000,0 |  |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» |  |  | всего | 19207,2 | 19846,1 | 19846,1 | 19846,1 | 19846,1 |  | 19846,1 |  | 19846,1 |  | 99230,5 |  |  | 99230,5 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | 831 | Ч2Э0100190 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 19207,2 | 19846,1 | 19846,1 | 19846,1 | 19846,1 |  | 19846,1 |  | 19846,1 |  | 99230,5 |  |  | 99230,5 |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |

_____________