- Приложение № 3

к государственной программе

Чувашской Республики «Развитие

транспортной системы

Чувашской Республики»

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

государственной программы Чувашской Республики

«Развитие транспортной системы Чувашской Республики»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (далее – Минтранс Чувашии) |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | – | казенное учреждение Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |
| Участники подпрограммы | – | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| Цели подпрограммы | – | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов; увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности; снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения; организация работ по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения; обеспечение функционирования сети автомобильных до-рог общего пользования местного значения; содействие развитию конкуренции в сфере дорожной деятельности |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | достижение следующих показателей: к 2036 году: протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Чувашской Республики – 1539,9 км; протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, – 1102,2 км; доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности – 71,6 процента; протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для приведения в нормативное состояние), – 442,3 км; протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для поддержания в нормативном состоянии), – 496,4 км; снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, – 26,6 процента; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чувашской Республики – 50,0 процента; количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек – 2 человека; доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем количестве новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог – 80,0 процента; доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем количестве новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог – 70,0 процента; количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Чувашской Республики – 2 шт.; количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения – 17 шт.; количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального, местного значения – 592/394,7 шт./процента; протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чувашской Республики – 10753,6 км, в том числе: протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа – 1244,1 км; протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района – 3540,9 км; протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения – 5968,6 км; протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии, – 5993,9 км, в том числе: протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, находящихся в нормативном состоянии, – 501,9 км; протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, находящихся в нормативном состоянии, – 3209,2 км; протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, находящихся в нормативном состоянии, – 2282,8 км; доля автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чувашской Республики, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности – 55,7 процента, в том числе: доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности – 40,3 процента; доля автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности – 90,6 процента; доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности – 38,2 процента; протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, – 2035,1 км, в том числе: протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, – 163,4 км; протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, – 858,5 км; протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, – 1013,2 км; объемы ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа в результате строительства или реконструкции – 241,4 км; капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 2550/990556,0 шт./кв. м; протяженность нового автодорожного маршрута на территории Чувашской Республики в составе создаваемого международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай» – 89,2 км; доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности – 100,0 процента; к 2025 году: протяженность дорожной сети Чебоксарской агломерации – 924,4 км; общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, – 786,7 км; доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, в ее общей протяженности – 85,0 процента; общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, – 191,6 км; общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по реконструкции, – 19,3 км; общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по строительству, – 4,2 км; доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки, – 50,0 процента; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чебоксарской агломерации – 25,0 процента |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2019–2035 годы: 1 этап – 2019–2025 годы; 2 этап – 2026–2030 годы; 3 этап – 2031–2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 61132692,9 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 4397261,8 тыс. рублей; в 2020 году – 4594378,1 тыс. рублей; в 2021 году – 4851931,6 тыс. рублей; в 2022 году – 4895006,8 тыс. рублей; в 2023 году – 4891818,0 тыс. рублей; в 2024 году – 4852840,2 тыс. рублей; в 2025 году – 2968132,4 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 14840662,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 14840662,0 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 4319874,4 тыс. рублей (7,1 процента), в том числе: в 2019 году – 919874,4 тыс. рублей; в 2020 году – 680000,0 тыс. рублей; в 2021 году – 680000,0 тыс. рублей; в 2022 году – 680000,0 тыс. рублей; в 2023 году – 680000,0 тыс. рублей; в 2024 году – 680000,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 52982674,1 тыс. рублей (86,7 процента), в том числе: в 2019 году – 3075756,1 тыс. рублей; в 2020 году – 3520526,4 тыс. рублей; в 2021 году – 3778624,4 тыс. рублей; в 2022 году – 3821066,2 тыс. рублей; в 2023 году – 3821066,3 тыс. рублей; в 2024 году – 3821066,3 тыс. рублей; в 2025 году – 2831324,4 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 14156622,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 14156622,0 тыс. рублей; местных бюджетов – 3830144,4 тыс. рублей (6,2 процента), в том числе: в 2019 году – 401631,3 тыс. рублей; в 2020 году – 393851,7 тыс. рублей; в 2021 году – 393307,2 тыс. рублей; в 2022 году – 393940,6 тыс. рублей; в 2023 году – 390751,7 тыс. рублей; в 2024 году – 351773,9 тыс. рублей; в 2025 году – 136808,0 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 684040,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 684040,0 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 71,6 процента (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 26,6 процента по сравнению с 2017 годом; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в три раза по сравнению с 2017 годом; доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов. |

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика

участия органов местного самоуправления муниципальных районов

и городских округов в реализации подпрограммы

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения на 31 декабря 2017 г. составляла 12366,9 км, в том числе:

329,0 км – федерального значения;

12037,9 км – регионального, межмуниципального и местного значения, из них:

1539,9 км – регионального и межмуниципального значения;

10498,0 км – местного значения, из них:

988,5 км – местного значения в границах городского округа;

3540,9 км – местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

5968,6 км – местного значения в границах населенных пунктов поселений.

Из 12037,9 км автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения соответствует нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию 4386,2 км – 36,4 процента, в том числе:

592,9 км регионального и межмуниципального значения – 38,5 процента;

3793,3 км местного значения – 36,1 процента, из них:

283,1 км местного значения в границах городского округа – 28,6 процента;

2300,2 км местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района – 65,0 процента;

1210,0 км местного значения в границах населенных пунктов поселений – 20,3 процента.

Сегодня сеть автомобильных дорог общего пользования Чувашской Республики является наиболее сбалансированной в Поволжье. По плотности дорог с твердым покрытием Чувашия занимает 5-е место в Российской Федерации и одно из ведущих мест в Приволжском федеральном округе. Обеспеченность автомобильными дорогами с твердым покрытием составляет 405 км на 1000 кв. км и 5,9 км на 1000 жителей.

По экспертным оценкам зарубежных источников, минимальная плотность дорог для обеспечения хозяйственных и пассажирских связей освоенных территорий должна составлять не менее 200 км на 1000 кв. км. Чувашская Республика по количеству дорог находится на одном уровне со странами с развитой рыночной экономикой, но уступает им по техническому состоянию дорог.

Основная сеть автомобильных дорог в Чувашской Республике была сформирована в 80-е годы прошлого столетия. Конструкции проезжей части дорог, мосты были рассчитаны на пропуск выпускавшихся отечественной промышленностью автомобилей с нагрузкой 6–10 тонн на ось, что не соответствует современным требованиям и приводит к ускоренному износу автомобильных дорог при движении автотранспортных средств, эксплуатируемых в настоящее время. Более половины автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения и мостовых сооружений на них требует совершенствования прочностных характеристик.

Важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание в 2012 году Дорожного фонда Чувашской Республики, который, аккумулируя целевые средства, направляемые на дорожную деятельность, является надежным источником финансирования.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 2014 года решениями представительных органов муниципальных образований создаются муниципальные дорожные фонды. Концентрация средств в дорожных фондах позволит улучшить состояние автомобильных дорог местного значения, повысит качество жизни населения.

Все эти факторы в совокупности вызывают необходимость обеспечения существенно более высоких требований к техническому уровню и эксплуатационному состоянию дорог и дорожных сооружений, разработки и применения в этих целях новых технических норм, прогрессивных технических решений, дорожных технологий и материалов, систем организации движения, отвечающих современным потребностям. В этих условиях развитие инновационной деятельности в дорожном хозяйстве приобретает особую актуальность.

При ремонте автомобильных дорог используются новые виды геосинтетических материалов для армирования асфальтобетонного покрытия (разнообразные геосетки и нетканые синтетические материалы), георешетки и габионы (для укрепления откосов при устройстве подпорных стенок, для укрепления основания дорожной одежды, для предотвращения размывов насыпи и берегоукрепления), применяются различные виды ресайклинга (регенерации асфальтобетонного покрытия) и фрезерования, новые технологии шероховатой поверхностной обработки, различные добавки для улучшения характеристик асфальтобетона (в том числе придающие покрытию противогололедные свойства), новые виды асфальтобетона с улучшенными характеристиками. Используются также новые технологии для выполнения ямочного ремонта, материалы и технологии для нанесения дорожной разметки.

Для ремонта мостовых сооружений разработаны и применяются новые материалы и технологии гидроизоляции, прогрессивные конструкции деформационных швов и т.д.

При содержании мостовых сооружений широко используются специальные составы для обеспечения коррозионной стойкости, ремонта разрушений и сколов бетона, а также его защиты.

Для оценки состояния автомобильных дорог разработаны и используются современные диагностические дорожные лаборатории, системы видеопаспортизации и видеодиагностики.

Применение прогрессивных технологий ремонта и содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений способствует улучшению транспортно-эксплуатационных показателей дорожной сети, повышению безопасности дорожного движения и снижению негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Использование новых технологий, в первую очередь на участках с отложенным ремонтом, диктует необходимость применения новейшей техники.

При внедрении инновационной продукции и технологий в полном объеме в дорожном хозяйстве может быть достигнут значительный экономический эффект за счет увеличения долговечности дорог, сокращения себестоимости перевозок и повышения безопасности движения.

Для нормального функционирования населенных пунктов большое значение имеет развитие благоустройства внутриквартальных и дворовых территорий. При благоустройстве внутриквартальных и дворовых территорий необходим комплексный подход. Комплексное благоустройство дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, устройство детских, спортивных площадок, а также озеленение с устройством газонов, санитарной обрезкой, посадкой деревьев и кустарников.

Приоритетным направлением государственной политики в дорожной отрасли является выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающего национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в целях реализации которого в государственную программу Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» включена подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – подпрограмма).

Основными целями подпрограммы являются:

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);

снижение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;

доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов;

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;

снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач:

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и  межмуниципального значения;

организация работ по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего поль-зования местного значения;

содействие развитию конкуренции в сфере дорожной деятельности.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в реализации мероприятий подпрограммы по финансированию строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Методика распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района приведена в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района приведены в  приложении № 3 к настоящей подпрограмме.

Методика распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения приведена в приложении № 4 к настоящей подпрограмме.

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения приведены в приложении № 5 к настоящей подпрограмме.

Методика распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов городских округов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа приведена в приложении № 6 к настоящей подпрограмме.

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов городских округов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа приведены в приложении № 7 к настоящей подпрограмме.

Методика распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов приведена в приложении № 8 к настоящей подпрограмме.

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов приведены в приложении № 9 к настоящей подпрограмме.

Методика распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов городских округов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа приведена в приложении № 10 к настоящей подпрограмме.

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов городских округов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа приведены в приложении № 11 к настоящей подпрограмме.

Методика распределения средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года приведена в приложении 
№ 12 к настоящей подпрограмме.

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года приведены в приложении № 13 к настоящей подпрограмме.

- Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах

- и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений

- по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» являются:

1) протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Чувашской Республики;

2) протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики;

3) доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;

4) протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для приведения в нормативное состояние);

5) протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для поддержания в нормативном состоянии);

6) снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки;

7) снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чувашской Республики;

8) количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 
100 тыс. человек;

9) протяженность дорожной сети Чебоксарской агломерации;

10) общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики;

11) доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, в ее общей протяженности;

12) общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту;

13) общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по реконструкции;

14) общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по строительству;

15) доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки;

16) снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чебоксарской агломерации;

17) доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

18) доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

19) количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Чувашской Республики;

20) количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;

21) количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального, местного значения;

22) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чувашской Республики, в том числе:

22.1) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа;

22.2) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

22.3) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения;

23) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии, в том числе:

23.1) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, находящихся в нормативном состоянии;

23.2) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, находящихся в нормативном состоянии;

23.3) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, находящихся в нормативном состоянии;

24) доля автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чувашской Республики, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, в том числе:

24.1) доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;

24.2) доля автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;

24.3) доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;

25) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, в том числе:

25.1) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту;

25.2) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту;

25.3) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту;

26) объемы ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа в результате строительства или реконструкции;

27) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

28) протяженность нового автодорожного маршрута на территории Чувашской Республики в составе создаваемого международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай»;

29) доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

1) протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Чувашской Республики:

в 2019 году – 1539,9 км;

в 2020 году – 1539,9 км;

в 2021 году – 1539,9 км;

в 2022 году – 1539,9 км;

в 2023 году – 1539,9 км;

в 2024 году – 1539,9 км;

в 2025 году – 1539,9 км;

в 2030 году – 1539,9 км;

в 2035 году – 1539,9 км;

2) протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики:

в 2019 году – 678,8 км;

в 2020 году – 719,2 км;

в 2021 году – 738,4 км;

в 2022 году – 748,1 км;

в 2023 году – 765,3 км;

в 2024 году – 774,4 км;

в 2025 году – 804,2 км;

в 2030 году – 953,2 км;

в 2035 году – 1102,2 км;

3) доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности:

в 2019 году – 44,1 процента;

в 2020 году – 46,7 процента;

в 2021 году – 48,0 процента;

в 2022 году – 48,6 процента;

в 2023 году – 49,7 процента;

в 2024 году – 50,3 процента;

в 2025 году – 52,2 процента;

в 2030 году – 61,9 процента;

в 2035 году – 71,6 процента;

4) протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для приведения в нормативное состояние):

в 2019 году – 18,9 км;

в 2020 году – 40,4 км;

в 2021 году – 19,2 км;

в 2022 году – 9,7 км;

в 2023 году – 17,2 км;

в 2024 году – 9,1 км;

в 2025 году – 29,8 км;

в 2030 году – 149,0 км;

в 2035 году – 149,0 км;

5) протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для поддержания в нормативном состоянии):

в 2019 году – 55,1 км;

в 2020 году – 5,0 км;

в 2021 году – 59,6 км;

в 2022 году – 53,0 км;

в 2023 году – 18,9 км;

в 2024 году – 25,4 км;

в 2025 году – 25,4 км;

в 2030 году – 127,0 км;

в 2035 году – 127,0 км;

6) снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки:

в 2019 году – 29,8 процента;

в 2020 году – 28,9 процента;

в 2021 году – 28,4 процента;

в 2022 году – 27,8 процента;

в 2023 году – 26,6 процента;

в 2024 году – 26,6 процента;

в 2025 году – 26,6 процента;

в 2030 году – 26,6 процента;

в 2035 году – 26,6 процента;

7) снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чувашской Республики:

в 2019 году – 91,7 процента;

в 2020 году – 83,4 процента;

в 2021 году – 75,1 процента;

в 2022 году – 66,8 процента;

в 2023 году – 56,5 процента;

в 2024 году – 50,0 процента;

в 2025 году – 50,0 процента;

в 2030 году – 50,0 процента;

в 2035 году – 50,0 процента;

8) количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 
100 тыс. человек:

в 2019 году – 9 человек;

в 2020 году – 8 человек;

в 2021 году – 7 человек;

в 2022 году – 6 человек;

в 2023 году – 5 человек;

в 2024 году – 4 человека;

в 2025 году – 3 человека;

в 2030 году – 2 человека;

в 2035 году – 2 человека;

9) протяженность дорожной сети Чебоксарской агломерации:

в 2019 году – 920,6 км;

в 2020 году – 921,2 км;

в 2021 году – 921,2 км;

в 2022 году – 922,2 км;

в 2023 году – 923,8 км;

в 2024 году – 924,4 км;

10) общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики:

в 2019 году – 601,1 км;

в 2020 году – 632,0 км;

в 2021 году – 658,9 км;

в 2022 году – 670,8 км;

в 2023 году – 693,3 км;

в 2024 году – 786,7 км;

11) доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, в ее общей протяженности:

в 2019 году – 65,3 процента;

в 2020 году – 68,6 процента;

в 2021 году – 71,5 процента;

в 2022 году – 72,7 процента;

в 2023 году – 75,0 процента;

в 2024 году – 85,0 процента;

12) общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту:

в 2019 году – 21,9 км;

в 2020 году – 25,0 км;

в 2021 году – 21,6 км;

в 2022 году – 9,4 км;

в 2023 году – 20,9 км;

в 2024 году – 92,8 км;

13) общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по реконструкции:

в 2019 году – 7,2 км;

в 2020 году – 5,3 км;

в 2021 году – 5,3 км;

в 2022 году – 1,5 км;

в 2023 году – 0,0 км;

в 2024 году – 0,0 км;

14) общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по строительству:

в 2019 году – 0,4 км;

в 2020 году – 0,6 км;

в 2021 году – 0,0 км;

в 2022 году – 1,0 км;

в 2023 году – 1,6 км;

в 2024 году – 0,6 км;

15) доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки:

в 2019 году – 60,0 процента;

в 2020 году – 58,0 процента;

в 2021 году – 56,0 процента;

в 2022 году – 54,0 процента;

в 2023 году – 52,0 процента;

в 2024 году – 50,0 процента;

16) снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чебоксарской агломерации:

в 2019 году – 73,0 процента;

в 2020 году – 50,0 процента;

в 2021 году – 45,0 процента;

в 2022 году – 39,0 процента;

в 2023 году – 33,0 процента;

17) доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем количестве новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог:

в 2019 году – 10,0 процента;

в 2020 году – 20,0 процента;

в 2021 году – 40,0 процента;

в 2022 году – 53,0 процента;

в 2023 году – 66,0 процента;

в 2024 году – 80,0 процента;

в 2025 году – 80,0 процента;

в 2030 году – 80,0 процента;

в 2035 году – 80,0 процента;

18) доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем количестве новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог:

в 2019 году – 10,0 процента;

в 2020 году – 20,0 процента;

в 2021 году – 35,0 процента;

в 2022 году – 50,0 процента;

в 2023 году – 60,0 процента;

в 2024 году – 70,0 процента;

в 2025 году – 70,0 процента;

в 2030 году – 70,0 процента;

в 2035 году – 70,0 процента;

19) количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Чувашской Республики:

в 2019 году – 1 шт. (нарастающим итогом);

в 2020 году – 1 шт. (нарастающим итогом);

в 2021 году – 1 шт. (нарастающим итогом);

в 2022 году – 2 шт. (нарастающим итогом);

в 2023 году – 2 шт. (нарастающим итогом);

в 2024 году – 2 шт. (нарастающим итогом);

в 2025 году – 2 шт. (нарастающим итогом);

в 2030 году – 2 шт. (нарастающим итогом);

в 2035 году – 2 шт. (нарастающим итогом);

20) количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения:

в 2019 году – 1 шт. (нарастающим итогом);

в 2020 году – 2 шт. (нарастающим итогом);

в 2021 году – 3 шт. (нарастающим итогом);

в 2022 году – 4 шт. (нарастающим итогом);

в 2023 году – 5 шт. (нарастающим итогом);

в 2024 году – 6 шт. (нарастающим итогом);

в 2025 году – 7 шт. (нарастающим итогом);

в 2030 году – 12 шт. (нарастающим итогом);

в 2035 году – 17 шт. (нарастающим итогом);

21) количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального, местного значения:

в 2019 году – 188/125,3 шт./процента (нарастающим итогом);

в 2020 году – 213/142,0 шт./процента (нарастающим итогом);

в 2021 году – 239/159,3 шт./процента (нарастающим итогом);

в 2022 году – 265/186,7 шт./процента (нарастающим итогом);

в 2023 году – 291/194,0 шт./процента (нарастающим итогом);

в 2024 году – 317/211,3 шт./процента (нарастающим итогом);

в 2025 году – 342/228,0 шт./процента (нарастающим итогом);

в 2030 году – 467/311,3 шт./процента (нарастающим итогом);

в 2035 году – 592/394,7 шт./процента (нарастающим итогом);

22) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чувашской Республики:

в 2019 году – 10526,4 км;

в 2020 году – 10540,6 км;

в 2021 году – 10554,8 км;

в 2022 году – 10569,0 км;

в 2023 году – 10583,2 км;

в 2024 году – 10597,4 км;

в 2025 году – 10611,6 км;

в 2030 году – 10682,6 км;

в 2035 году – 10753,6 км;

22.1) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа:

в 2019 году – 1016,9 км;

в 2020 году – 1031,1 км;

в 2021 году – 1045,3 км;

в 2022 году – 1059,5 км;

в 2023 году – 1073,7 км;

в 2024 году – 1087,9 км;

в 2025 году – 1102,1 км;

в 2030 году – 1173,1 км;

в 2035 году – 1244,1 км;

22.2) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района:

в 2019 году – 3540,9 км;

в 2020 году – 3540,9 км;

в 2021 году – 3540,9 км;

в 2022 году – 3540,9 км;

в 2023 году – 3540,9 км;

в 2024 году – 3540,9 км;

в 2025 году – 3540,9 км;

в 2030 году – 3540,9 км;

в 2035 году – 3540,9 км;

22.3) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения:

в 2019 году – 5968,6 км;

в 2020 году – 5968,6 км;

в 2021 году – 5968,6 км;

в 2022 году – 5968,6 км;

в 2023 году – 5968,6 км;

в 2024 году – 5968,6 км;

в 2025 году – 5968,6 км;

в 2030 году – 5968,6 км;

в 2035 году – 5968,6 км;

23) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии:

в 2019 году – 4086,7 км;

в 2020 году – 4205,9 км;

в 2021 году – 4325,1 км;

в 2022 году – 4444,3 км;

в 2023 году – 4563,5 км;

в 2024 году – 4682,7 км;

в 2025 году – 4801,9 км;

в 2030 году – 5397,9 км;

в 2035 году – 5993,9 км;

23.1) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, находящихся в нормативном состоянии:

в 2019 году – 356,3 км;

в 2020 году – 365,4 км;

в 2021 году – 374,5 км;

в 2022 году – 383,6 км;

в 2023 году – 392,7 км;

в 2024 году – 401,8 км;

в 2025 году – 410,9 км;

в 2030 году – 456,4 км;

в 2035 году – 501,9 км;

23.2) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, находящихся в нормативном состоянии:

в 2019 году – 2401,2 км;

в 2020 году – 2451,7 км;

в 2021 году – 2502,2 км;

в 2022 году – 2552,7 км;

в 2023 году – 2603,2 км;

в 2024 году – 2653,7 км;

в 2025 году – 2704,2 км;

в 2030 году – 2956,7 км;

в 2035 году – 3209,2 км;

23.3) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, находящихся в нормативном состоянии:

в 2019 году – 1329,2 км;

в 2020 году – 1388,8 км;

в 2021 году – 1448,4 км;

в 2022 году – 1508,0 км;

в 2023 году – 1567,6 км;

в 2024 году – 1627,2 км;

в 2025 году – 1686,8 км;

в 2030 году – 1984,8 км;

в 2035 году – 2282,2 км;

24) доля автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чувашской Республики, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности:

в 2019 году – 38,8 процента;

в 2020 году – 39,9 процента;

в 2021 году – 41,0 процента;

в 2022 году – 42,1 процента;

в 2023 году – 43,1 процента;

в 2024 году – 44,2 процента;

в 2025 году – 45,3 процента;

в 2030 году – 50,5 процента;

в 2035 году – 55,7 процента;

24.1) доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности:

в 2019 году – 35,0 процента;

в 2020 году – 35,4 процента;

в 2021 году – 35,8 процента;

в 2022 году – 36,2 процента;

в 2023 году – 36,6 процента;

в 2024 году – 36,9 процента;

в 2025 году – 37,3 процента;

в 2030 году – 38,9 процента;

в 2035 году – 40,3 процента;

24.2) доля автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности:

в 2019 году – 67,8 процента;

в 2020 году – 69,2 процента;

в 2021 году – 70,7 процента;

в 2022 году – 72,1 процента;

в 2023 году – 73,5 процента;

в 2024 году – 74,9 процента;

в 2025 году – 76,4 процента;

в 2030 году – 83,5 процента;

в 2035 году – 90,6 процента;

24.3) доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности:

в 2019 году – 22,3 процента;

в 2020 году – 23,3 процента;

в 2021 году – 24,3 процента;

в 2022 году – 25,3 процента;

в 2023 году – 26,3 процента;

в 2024 году – 27,3 процента;

в 2025 году – 28,3 процента;

в 2030 году – 33,3 процента;

в 2035 году – 38,2 процента;

25) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту:

в 2019 году – 127,9 км;

в 2020 году – 119,2 км;

в 2021 году – 119,2 км;

в 2022 году – 119,2 км;

в 2023 году – 119,2 км;

в 2024 году – 119,2 км;

в 2025 году – 119,2 км;

в 2030 году – 596,0 км;

в 2035 году – 596,0 км;

25.1) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту:

в 2019 году – 17,8 км;

в 2020 году – 9,1 км;

в 2021 году – 9,1 км;

в 2022 году – 9,1 км;

в 2023 году – 9,1 км;

в 2024 году – 9,1 км;

в 2025 году – 9,1 км;

в 2030 году – 45,5 км;

в 2035 году – 45,5 км;

25.2) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту:

в 2019 году – 50,5 км;

в 2020 году – 50,5 км;

в 2021 году – 50,5 км;

в 2022 году – 50,5 км;

в 2023 году – 50,5 км;

в 2024 году – 50,5 км;

в 2025 году – 50,5 км;

в 2030 году – 252,5 км;

в 2035 году – 252,5 км;

25.3) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту:

в 2019 году – 59,6 км;

в 2020 году – 59,6 км;

в 2021 году – 59,6 км;

в 2022 году – 59,6 км;

в 2023 году – 59,6 км;

в 2024 году – 59,6 км;

в 2025 году – 59,6 км;

в 2030 году – 298,0 км;

в 2035 году – 298,0 км;

26) объемы ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа в результате строительства или реконструкции:

в 2019 году – 14,2 км;

в 2020 году – 14,2 км;

в 2021 году – 14,2 км;

в 2022 году – 14,2 км;

в 2023 году – 14,2 км;

в 2024 году – 14,2 км;

в 2025 году – 14,2 км;

в 2030 году – 71,0 км;

в 2035 году – 71,0 км;

27) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов:

в 2019 году – 150/58268,0 шт./кв. м;

в 2020 году – 150/58268,0 шт./кв. м;

в 2021 году – 150/58268,0 шт./кв. м;

в 2022 году – 150/58268,0 шт./кв. м;

в 2023 году – 150/58268,0 шт./кв. м;

в 2024 году – 150/58268,0 шт./кв. м;

в 2025 году – 150/58268,0 шт./кв. м;

в 2030 году – 750/291340,0 шт./кв. м;

в 2035 году – 750/291340,0 шт./кв. м;

28) протяженность нового автодорожного маршрута на территории Чувашской Республики в составе создаваемого международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай»:

в 2019 году – 89,2 км;

в 2020 году – 89,2 км;

в 2021 году – 89,2 км;

в 2022 году – 89,2 км;

в 2023 году – 89,2 км;

в 2024 году – 89,2 км;

в 2025 году – 89,2 км;

в 2030 году – 89,2 км;

в 2035 году – 89,2 км;

29) доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности:

в 2019 году – 100,0 процента;

в 2020 году – 100,0 процента;

в 2021 году – 100,0 процента;

в 2022 году – 100,0 процента;

в 2023 году – 100,0 процента;

в 2024 году – 100,0 процента;

в 2025 году – 100,0 процента;

в 2030 году – 100,0 процента;

в 2035 году – 100,0 процента.

- Раздел III. Характеристика основных мероприятий,

- мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и решение задач подпрограммы и Государственной программы в целом.

Подпрограмма объединяет пять основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Данное основное мероприятие предусмотрено во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Адресное (пообъектное) распределение средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения утверждается ежегодно постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.

Мероприятие 1.2. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Реализация мероприятия предусматривает:

разработку проектно-сметной документации по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения с устройством наружного освещения, пешеходных переходов, остановочных пунктов и тротуаров;

выполнение комплекса работ по проложению автомобильных дорог по новым направлениям, включая строительство искусственных дорожных сооружений, возведение земляного полотна с системой водоотвода, устройство дорожных одежд, элементов обустройств и организацию безопасности дорожного движения;

выполнение комплекса работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Адресное (пообъектное) распределение средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения утверждается законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Мероприятие 1.3. Реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации.

Мероприятие предусмотрено во исполнение протокола заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13 июля 2016 г. № 1 и в целях приведения автомобильных дорог Чебоксарской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Данное основное мероприятие предусмотрено во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Мероприятие 2.1. Внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Реализация мероприятия предусматривает создание автоматизированной системы весового и габаритного контроля транспортных средств на территории Чувашской Республики в целях сохранности автомобильных дорог общего пользования.

Мероприятие 2.2. Внедрение камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Реализация мероприятия предусматривает широкое внедрение современных средств контроля за соблюдением правил дорожного движения, обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований правил дорожного движения с применением систем фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, работающих в автоматическом режиме специальными техническими средствами – камерами фотовидеофиксации.

Основное мероприятие 3. Создание условий для реализации подпрограммы в сфере дорожного хозяйства.

Реализация мероприятия предусматривает выполнение казенным учреждением Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики функций заказчика-застройщика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, подготовку программы дорожных работ на предстоящий период, проведение конкурсных процедур по размещению государственных заказов на выполнение дорожных работ, организацию выполнения дорожных работ, проверку качества и соблюдения сроков выполнения государственных контрактов, мониторинг состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Чувашской Республике и искусственных сооружений на них.

Основное мероприятие 4. Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня.

Мероприятие 4.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Распределение между муниципальными районами субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района утверждается законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

В целях исполнения пункта 4.1 статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации и абзаца пятого пункта 7 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 апреля 2012 г. № 140 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики» Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики осуществляет учет расходов администраций муниципальных районов, направляемых на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

Мероприятие 4.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения.

Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Распределение между муниципальными районами субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения утверждается законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Мероприятие 4.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа.

Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, не отвечающих нормативным требованиям, путем выполнения:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Распределение между городскими округами субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа утверждается законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Мероприятие 4.4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Реализация мероприятия предусматривает решение задач по улучшению жизнедеятельности населения в результате проведенных мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, разработанных по итогам обследования дворовых территорий, составления перечня дворовых территорий и проездов к ним, требующих выполнения ремонтных работ.

Распределение между муниципальными районами и городскими округами субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов утверждается законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Мероприятие 4.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа.

Реализация мероприятия предусматривает:

выполнение комплекса работ по проложению автомобильных дорог по новым направлениям, включая строительство искусственных дорожных сооружений, возведение земляного полотна с системой водоотвода, устройство дорожных одежд, элементов обустройств и организацию безопасности дорожного движения;

выполнение комплекса работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Адресное (пообъектное) распределение между городскими округами субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа утверждается законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Мероприятие 4.6. Строительство третьего транспортного полукольца (разработка проектно-сметной документации).

Реализация мероприятия предусматривает разработку проектно-сметной документации по строительству третьего транспортного полукольца в г. Чебоксары в 2019 году.

Основное мероприятие 5. Создание условий для строительства на территории Чувашской Республики скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань в рамках формирования нового автодорожного маршрута в составе создаваемого международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

При реализации проекта строительства на территории Чувашской Республики скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань в рамках формирования нового автодорожного маршрута в составе создаваемого международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай» потребуется оказание организационного и информационного содействия федеральным органам исполнительной власти.

Основное мероприятие 6. Обеспечение конкурентной среды на рынке работ, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорого общего пользования.

Реализация мероприятия предусматривает поддержание показателя по развитию конкуренции в сфере дорожной деятельности на уровне 100 процентов, так как в дорожной отрасли работы выполняют все организации частной формы собственности. Создание организаций государственной формы собственности, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожной деятельности, не планируется.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа:

1 этап – 2019–2025 годы;

2 этап – 2026–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы.

- Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

- для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам

- финансирования, этапам и годам реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 61132692,9 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 4319874,4 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 52982674,1 тыс. рублей;

местных бюджетов – 3830144,4 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе 
(в 2019–2025 годах) составит 31451368,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 4397261,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 4594378,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 4851931,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 4895006,8 тыс. рублей;

в 2023 году – 4891818,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 4852840,2 тыс. рублей;

в 2025 году – 2968132,4 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 4319874,4 тыс. рублей (13,7 процента), в том числе:

в 2019 году – 919874,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 680000,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 680000,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 680000,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 680000,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 680000,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 24669430,1 тыс. рублей (78,4 процента), в том числе:

в 2019 году – 3075756,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 3520526,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 3778624,4 тыс. рублей;

в 2022 году – 3821066,2 тыс. рублей;

в 2023 году – 3821066,3 тыс. рублей;

в 2024 году – 3821066,3 тыс. рублей;

в 2025 году – 2831324,4 тыс. рублей;

местных бюджетов – 2462064,4 тыс. рублей (0,9 процента), в том числе:

в 2019 году – 401631,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 393851,7 тыс. рублей;

в 2021 году – 393307,2 тыс. рублей;

в 2022 году – 393940,6 тыс. рублей;

в 2023 году – 390751,7 тыс. рублей;

в 2024 году – 351773,9 тыс. рублей;

в 2025 году – 136808,0 тыс. рублей.

На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования подпрограммы составит 14840662,0 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 14156622,2 тыс. рублей (95,4 процента);

местных бюджетов – 684040,0 тыс. рублей (4,6 процента).

На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 14840662,0 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 14156622,0 тыс. рублей (95,4 процента);

местных бюджетов – 684040,0 тыс. рублей (4,6 процента).

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.

_____________

Приложение № 1

к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной 
      системы Чувашской Республики»

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы

Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (программы, ведомственной целевой программы Чувашской Республики, основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы государственной программы Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2030 | 2031–2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии |  |  |  |  | всего | 4397261,8 | 4594378,1 | 4851931,6 | 4895006,8 | 4891818,0 | 4852840,2 | 2968132,4 | 14840662,0 | 14840662,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 919874,4 | 680000,0 | 680000,0 | 680000,0 | 680000,0 | 680000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 831 | 0409 | Ч210000000 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3075756,1 | 3520526,4 | 3778624,4 | 3821066,2 | 3821066,3 | 3821066,3 | 2831324,4 | 14156622,0 | 14156622,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 401631,3 | 393851,7 | 393307,2 | 393940,6 | 390751,7 | 351773,9 | 136808,0 | 684040,0 | 684040,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цели: «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.)». «Снижение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом». «Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом». «Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Реализация мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, соисполнитель – КУ Чувашской Республики «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии, участники – органы местного самоуправления* |  |  |  |  | всего | 2859444,1 | 3206511,7 | 3464609,7 | 3507051,5 | 3507051,6 | 3507051,6 | 1587509,7 | 7937548,5 | 7937548,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 919874,4 | 680000,0 | 680000,0 | 680000,0 | 680000,0 | 680000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 831 | 0409 | Ч21R100000 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1705099,7 | 2270191,7 | 2528779,7 | 2570651,5 | 2573521,6 | 2608601,6 | 1587509,7 | 7937548,5 | 7937548,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 234470,0 | 256320,0 | 255830,0 | 256400,0 | 253530,0 | 218450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Чувашской Республики, км |  |  |  |  |  |  |  | 1 539,9 | 1 539,9 | 1 539,9 | 1 539,9 | 1 539,9 | 1 539,9 | 1 539,9 | 1 539,9** | 1 539,9** |
|  | Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км |  |  |  |  |  |  |  | 678,8 | 719,2 | 738,4 | 748,1 | 765,3 | 774,4 | 804,2 | 953,2** | 1 102,2** |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, % |  |  |  |  |  |  |  | 44,1 | 46,7 | 48,0 | 48,6 | 49,7 | 50,3 | 52,2 | 61,9** | 71,6** |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для приведения в нормативное состояние), км |  |  |  |  |  |  |  | 18,9 | 40,4 | 19,2 | 9,7 | 17,2 | 9,1 | 29,8 | 149,0** | 149,0** |
|  | Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для поддержания в нормативном состоянии), км |  |  |  |  |  |  |  | 55,1 | 5,0 | 59,6 | 53,0 | 18,9 | 25,4 | 25,4 | 127,0** | 127,0** |
|  | Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, % |  |  |  |  |  |  |  | 29,8 | 28,9 | 28,4 | 27,8 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6** | 26,6** |
|  | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чувашской Республики, % |  |  |  |  |  |  |  | 91,7 | 83,4 | 75,1 | 66,8 | 56,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0** | 50,0** |
|  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2** | 2** |
|  | Протяженность дорожной сети Чебоксарской агломерации, км |  |  |  |  |  |  |  | 920,6 | 921,2 | 921,2 | 922,2 | 923,8 | 924,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км |  |  |  |  |  |  |  | 601,1 | 632,0 | 658,9 | 670,8 | 693,3 | 786,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, в ее общей протяженности, % |  |  |  |  |  |  |  | 65,3 | 68,6 | 71,5 | 72,7 | 75,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км |  |  |  |  |  |  |  | 21,9 | 25,0 | 21,6 | 9,4 | 20,9 | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по реконструкции, км |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 | 5,3 | 5,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по строительству, км |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 1,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки, % |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 58,0 | 56,0 | 54,0 | 52,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чебоксарской агломерации, % |  |  |  |  |  |  |  | 73,0 | 50,0 | 45,0 | 39,0 | 33,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, соисполнитель – КУ Чувашской Республики «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии |  |  |  |  | всего | 1399244,1 | 1746311,7 | 2004409,7 | 2046851,5 | 2046851,6 | 2046851,6 | 1487509,7 | 7437548,5 | 7437548,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 239874,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 831 | 0409 | Ч21R114160 | 200 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1159369,7 | 1746311,7 | 2004409,7 | 2046851,5 | 2046851,6 | 2046851,6 | 1487509,7 | 7437548,5 | 7437548,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, соисполнитель – КУ Чувашской Республики «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии |  |  |  |  | всего | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 500000,0 | 500000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 831 | 0409 | Ч21R114150 | 400 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 500000,0 | 500000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 | Реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации |  | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, соисполнитель – КУ Чувашской Республики «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии, участники – органы местного самоуправления* |  |  |  |  | всего | 1360200,0 | 1360200,0 | 1360200,0 | 1360200,0 | 1360200,0 | 1360200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 680000,0 | 680000,0 | 680000,0 | 680000,0 | 680000,0 | 680000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 831 | 0409 | Ч21R1R3902 | 500 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 445730,0 | 423880,0 | 424370,0 | 423800,0 | 426670,0 | 461750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 234470,0 | 256320,0 | 255830,0 | 256400,0 | 253530,0 | 218450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация мероприятий регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, соисполнитель – КУ Чувашской Республики «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии |  |  |  |  | всего | 165252,5 | 165270,2 | 165270,2 | 165270,2 | 165270,2 | 165270,2 | 165270,2 | 826351,0 | 826351,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 831 | 0409 | Ч21R100000 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 165252,5 | 165270,2 | 165270,2 | 165270,2 | 165270,2 | 165270,2 | 165270,2 | 826351,0 | 826351,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем количестве новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, % |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 20,0 | 40,0 | 53,0 | 66,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0** | 80,0** |
|  | Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем количестве новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, % |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 20,0 | 35,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0** | 70,0** |
|  | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Чувашской Республики, шт. (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2** | 2** |
|  | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, шт. (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12** | 17** |
|  | Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального, местного значения, шт. / % (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  | 188/ | 213/ | 239/ | 265/ | 291/ | 317/ | 342/ | 467**/ | 592**/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,3 | 142,0 | 159,3 | 176,7 | 194,0 | 211,3 | 228,0 | 311,3** | 394,7** |
| Мероприятие 2.1 | Внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения |  | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, соисполнитель – КУ Чувашской Республики «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии |  |  |  |  | всего | 49500,0 | 49500,0 | 49500,0 | 49500,0 | 49500,0 | 49500,0 | 49500,0 | 247500,0 | 247500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 831 | 0409 | Ч21R117270 | 400 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 49500,0 | 49500,0 | 49500,0 | 49500,0 | 49500,0 | 49500,0 | 49500,0 | 247500,0 | 247500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2 | Внедрение камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения |  | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, соисполнитель – КУ Чувашской Республики «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии |  |  |  |  | всего | 115752,5 | 115770,2 | 115770,2 | 115770,2 | 115770,2 | 115770,2 | 115770,2 | 578851,0 | 578851,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 831 | 0409 | Ч21R114350 | 200 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 115752,5 | 115770,2 | 115770,2 | 115770,2 | 115770,2 | 115770,2 | 115770,2 | 578851,0 | 578851,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цели: «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.)». «Снижение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом». «Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Создание условий для реализации подпрограммы в сфере дорожного хозяйства | организация работ по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, соисполнитель – КУ Чувашской Республики «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии |  |  |  |  | всего | 49119,5 | 48544,5 | 48544,5 | 48544,5 | 48544,5 | 48544,5 | 48544,5 | 242722,5 | 242722,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 831 | 0409 | Ч210200000 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 49119,5 | 48544,5 | 48544,5 | 48544,5 | 48544,5 | 48544,5 | 48544,5 | 242722,5 | 242722,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Чувашской Республики, км |  |  |  |  |  |  |  | 1539,9 | 1539,9 | 1539,9 | 1539,9 | 1539,9 | 1539,9 | 1539,9 | 1539,9** | 1539,9** |
|  | Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км |  |  |  |  |  |  |  | 678,8 | 719,2 | 738,4 | 748,1 | 765,3 | 774,4 | 804,2 | 953,2** | 1 102,2** |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, % |  |  |  |  |  |  |  | 44,1 | 46,7 | 48,0 | 48,6 | 49,7 | 50,3 | 52,2 | 61,9** | 71,6** |
| Цели: «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности». «Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности». «Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, участники – органы местного самоуправления* |  |  |  |  | всего | 1323445,7 | 1174051,7 | 1173507,2 | 1174140,6 | 1170951,7 | 1131973,9 | 1166808,0 | 5834040,0 | 5834040,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 831 | 0409 | Ч210300000 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1156284,4 | 1036520,0 | 1036030,0 | 1036600,0 | 1033730,0 | 998650,0 | 1030000,0 | 5150000,0 | 5150000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 167161,3 | 137531,7 | 137477,2 | 137540,6 | 137221,7 | 133323,9 | 136808,0 | 684040,0 | 684040,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 4 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чувашской Республики, км, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 10 526,4 | 10 540,6 | 10 554,8 | 10 569,0 | 10 583,2 | 10 597,4 | 10 611,6 | 10 682,6** | 10 753,6** |
|  | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, км |  |  |  |  |  |  |  | 1 016,9 | 1 031,1 | 1 045,3 | 1 059,5 | 1 073,7 | 1 087,9 | 1 102,1 | 1 173,1** | 1 244,1** |
|  | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, км |  |  |  |  |  |  |  | 3 540,9 | 3 540,9 | 3 540,9 | 3 540,9 | 3 540,9 | 3 540,9 | 3 540,9 | 3 540,9** | 3 540,9** |
|  | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, км |  |  |  |  |  |  |  | 5 968,6 | 5 968,6 | 5 968,6 | 5 968,6 | 5 968,6 | 5 968,6 | 5 968,6 | 5 968,6** | 5 968,6** |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии, км, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 4 086,7 | 4 205,9 | 4 325,1 | 4 444,3 | 4 563,5 | 4 682,7 | 4 801,9 | 5 397,9** | 5 993,9** |
|  | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, находящихся в нормативном состоянии, км |  |  |  |  |  |  |  | 356,3 | 365,4 | 374,5 | 383,6 | 392,7 | 401,8 | 410,9 | 456,4** | 501,9** |
|  | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, находящихся в нормативном состоянии, км |  |  |  |  |  |  |  | 2 401,2 | 2 451,7 | 2 502,2 | 2 552,7 | 2 603,2 | 2 653,7 | 2 704,2 | 2 956,7** | 3 209,2** |
|  | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, находящихся в нормативном состоянии, км |  |  |  |  |  |  |  | 1 329,2 | 1 388,8 | 1 448,4 | 1 508,0 | 1 567,6 | 1 627,2 | 1 686,8 | 1 984,8** | 2 282,8** |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чувашской Республики, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, %, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 38,8 | 39,9 | 41,0 | 42,1 | 43,1 | 44,2 | 45,3 | 50,5** | 55,7** |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, % |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 | 35,4 | 35,8 | 36,2 | 36,6 | 36,9 | 37,3 | 38,9** | 40,3** |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, % |  |  |  |  |  |  |  | 67,8 | 69,2 | 70,7 | 72,1 | 73,5 | 74,9 | 76,4 | 83,5** | 90,6** |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, % |  |  |  |  |  |  |  | 22,3 | 23,3 | 24,3 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,3 | 33,3** | 38,2** |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 127,9 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 596,0** | 596,0** |
|  | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км |  |  |  |  |  |  |  | 17,8 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 45,5** | 45,5** |
|  | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км |  |  |  |  |  |  |  | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 252,5** | 252,5** |
|  | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км |  |  |  |  |  |  |  | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 298,0** | 298,0** |
|  | Объемы ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа в результате строительства или реконструкции, км |  |  |  |  |  |  |  | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 71,0** | 71,0** |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, шт./ кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 150/ | 150/ | 150/ | 150/ | 150/ | 150/ | 150/ | 750**/ | 750**/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58268,0 | 58268,0 | 58268,0 | 58268,0 | 58268,0 | 58268,0 | 58268,0 | 291340,0** | 291340,0** |
| Мероприятие 4.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, участники – органы местного самоуправления* |  |  |  |  | всего | 555556,0 | 555556,0 | 555556,0 | 555556,0 | 555556,0 | 555556,0 | 555556,0 | 2777780,0 | 2777780,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 831 | 0409 | Ч210314180 | 500 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 2500000,0 | 2500000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 55556,0 | 55556,0 | 55556,0 | 55556,0 | 55556,0 | 55556,0 | 55556,0 | 277780,0 | 277780,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения |  | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, участники – органы местного самоуправления* |  |  |  |  | всего | 231953,0 | 229466,7 | 228922,2 | 229555,6 | 226366,7 | 187388,9 | 222223,0 | 1111115,0 | 1111115,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 831 | 0409 | Ч210314190 | 500 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 208757,7 | 206520,0 | 206030,0 | 206600,0 | 203730,0 | 168650,0 | 200000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 23195,3 | 22946,7 | 22892,2 | 22955,6 | 22636,7 | 18738,9 | 22223,0 | 111115,0 | 111115,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприяте 4.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа |  | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, участники – органы местного самоуправления* |  |  |  |  | всего | 117052,0 | 117052,0 | 117052,0 | 117052,0 | 117052,0 | 117052,0 | 117052,0 | 585260,0 | 585260,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 831 | 0409 | Ч210314200 | 500 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 500000,0 | 500000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 17052,0 | 17052,0 | 17052,0 | 17052,0 | 17052,0 | 17052,0 | 17052,0 | 85260,0 | 85260,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.4 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, участники – органы местного самоуправления* |  |  |  |  | всего | 92512,0 | 92512,0 | 92512,0 | 92512,0 | 92512,0 | 92512,0 | 92512,0 | 462560,0 | 462560,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 831 | 0409 | Ч210314210 | 500 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 400000,0 | 400000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 12512,0 | 12512,0 | 12512,0 | 12512,0 | 12512,0 | 12512,0 | 12512,0 | 62560,0 | 62560,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.5 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа |  | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, участники – органы местного самоуправления* |  |  |  |  | всего | 208846,0 | 179465,0 | 179465,0 | 179465,0 | 179465,0 | 179465,0 | 179465,0 | 897325,0 | 897325,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 831 | 0409 | Ч210314220 | 500 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 173505,4 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 750000,0 | 750000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 35340,6 | 29465,0 | 29465,0 | 29465,0 | 29465,0 | 29465,0 | 29465,0 | 147325,0 | 147325,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.6 | Строительство третьего транспортного полукольца (разработка проектно-сметной документации) |  | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, участники – органы местного самоуправления* |  |  |  |  | всего | 117526,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 831 | 0409 | Ч210314230 | 500 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 94021,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 23505,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель: «Снижение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Создание условий для строительства на территории Чувашской Республики скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань в рамках формирования нового автодорожного маршрута в составе создаваемого международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай» | организация работ по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, соисполнитель – КУ Чувашской Республики «Чувашупрдор», участники – органы местного самоуправления * |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 5 | Протяженность нового автодорожного маршрута на территории Чувашской Республики в составе создаваемого международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай», км |  |  |  |  |  |  |  | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 |
| Цели: «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.)». «Снижение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом». «Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Обеспечение конкурентной среды на рынке работ, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования | Содействие развитию конкуренции в сфере дорожной деятельности | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, соисполнитель – КУ Чувашской Республики «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии, участники – органы местного самоуправления* |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 6 | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности, % |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

__________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно.

_____________

Приложение № 2

к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной
      системы Чувашской Республики»

М е т о д и к а

распределения субсидий из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов

на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов

в границах муниципального района

1. Настоящая Методика определяет порядок распределения и расчета размера субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (далее также – субсидия, автомобильная дорога).

В настоящей Методике под средствами республиканского бюджета Чувашской Республики понимаются средства Дорожного фонда Чувашской Республики.

2. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района Чувашской Республики на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, определяется по формуле

Сi = С1i + С2i,

где:

Сi – общий размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района Чувашской Республики, тыс. рублей;

С1i – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района Чувашской Республики на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог во исполнение правовых актов Российской Федерации, решений Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, а также на реализацию вступивших в силу решений судебных органов, тыс. рублей;

С2i – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района Чувашской Республики на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организации и обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. рублей, рассчитанный по формуле

С2i = С  (ПМД i / ПМД + ПМДН i / ПМДН) / 2,

где:

С – предельный объем денежных средств, выделяемых на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, утвержденный законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период (далее – закон о бюджете), за исключением объема средств, направляемых на исполнение правовых актов Российской Федерации, решений Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, а также на реализацию вступивших в силу решений судебных органов, тыс. рублей;

ПМД – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Чувашской Республики на конец отчетного финансового года с учетом введенных в эксплуатацию автомобильных дорог в текущем финансовом году и включенных в реестр муниципальной собственности, км;

ПМДi – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах i-го муниципального района Чувашской Республики, определяемая на основании отчета по форме     3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», на конец отчетного финансового года с учетом введенных в эксплуатацию автомобильных дорог в текущем финансовом году и включенных в реестр муниципальной собственности, км;

ПМДН – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципальных районов Чувашской Республики, не отвечающих нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года, за вычетом протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году, км;

ПМДНi – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах i-го муниципального района Чувашской Республики, не отвечающих нормативным требованиям, определяемая на основании отчета по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», на конец отчетного финансового года, за вычетом протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году, км.

3. Для каждого муниципального района – получателя субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики – рассчитывается уровень софинансирования расходного обязательства по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района на соответствующий финансовый год по формуле

Уi = С / БОi,

где:

Уi – уровень софинансирования расходного обязательства по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий;

С – средний уровень софинансирования расходного обязательства по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий;

БОi – уровень бюджетной обеспеченности муниципальных районов на текущий финансовый год и плановый период.

Величины уровня софинансирования расходного обязательства по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий, среднего уровня софинансирования расходного обязательства по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий и уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов на текущий финансовый год и плановый период ежегодно устанавливаются распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики.

При этом уровень софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики расходного обязательства муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района на текущий финансовый год и плановый период устанавливается в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2018 г. № 453.

При распределении субсидий между бюджетами муниципальных районов объем субсидии бюджету муниципального района в финансовом году не может превышать объем средств на исполнение в финансовом году расходного обязательства муниципального района, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального района из республиканского бюджета Чувашской Республики.

4. Распределение средств республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района утверждается законом о бюджете.

5. В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального района на финансирование капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог, не позволяет обеспечить уровень софинансирования, установленный настоящей Методикой, субсидия, предусмотренная бюджету муниципального района, подлежит уменьшению до размера, обеспечивающего соблюдение соответствующего уровня софинансирования.

В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального района на финансирование капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог, установлен с превышением уровня софинансирования, установленного настоящей Методикой, объем субсидии не подлежит увеличению до размера, обеспечивающего соблюдение соответствующего уровня софинансирования.

Средства республиканского бюджета Чувашской Республики, высвободившиеся в результате уменьшения размера субсидии, предусмотренной бюджету муниципального района, в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, подлежат перераспределению между бюджетами остальных муниципальных районов, имеющих право на получение субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящей Методики.

Перераспределение средств исходя из фактически выполненных в текущем финансовом году работ с соответствующим софинансированием из местных бюджетов осуществляется также между бюджетами остальных муниципальных районов, имеющих право на получение субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящей Методики.

Перераспределение средств между бюджетами муниципальных районов в случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, утверждается законом о бюджете.

6. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, приведенными в приложении № 3 к  подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики».

_____________

Приложение № 3

к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной 
      системы Чувашской Республики»

П Р А В И Л А

предоставления субсидий из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов

на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов

в границах муниципального района

- I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (далее – субсидия).

1.2. В настоящих Правилах под средствами республиканского бюджета Чувашской Республики понимаются средства Дорожного фонда Чувашской Республики.

1.3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов, связанных с реализацией муниципальных программ и государственных программ Чувашской Республики, на реализацию вступивших в силу решений судебных органов, а также решений Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, предусматривающих выполнение в текущем финансовом году следующих видов работ:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги (капитальный ремонт автомобильных дорог);

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги (ремонт автомобильных дорог);

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также организации и обеспечению безопасности дорожного движения (содержание автомобильных дорог).

Состав и виды работ установлены приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
24 мая 2013 г., регистрационный № 28505).

1.4. Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими Правилами, а также на возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов муниципальных районов, и погашение кредиторской задолженности по муниципальным контрактам.

1.5. Распределение объемов субсидий по видам работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района утверждается решением Кабинета Министров Чувашской Республики.

- II. Порядок финансирования

2.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период (далее – закон о бюджете) главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых в бюджеты муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, является Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (далее – Минтранс Чувашии).

Предоставление субсидий на указанные цели осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минтрансу Чувашии в соответствии с распределением средств республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные цели, утвержденным законом о бюджете.

Минтранс Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

2.2. Условиями предоставления субсидий являются:

наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Чувашской Республики;

наличие в бюджете муниципального района (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального района в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии, софинансирование которых осуществляется из республиканского бюджета Чувашской Республики;

заключение соглашения в соответствии с пунктом 2.5 настоящих Правил.

2.3. Критерием отбора муниципальных районов для предоставления субсидии является наличие автомобильных дорог муниципального района, включенных в реестр муниципальной собственности, и автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, определяемое на основании отчета по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», на конец отчетного финансового года, за вычетом протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году.

2.4. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного между Минтрансом Чувашии, до которого как до получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил, и администрацией муниципального района в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики, в срок не позднее 20 февраля текущего финансового года.

Соглашение подготавливается (формируется) и заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»).

В целях соблюдения принципов прозрачности и открытости бюджетных данных запрещается заключение соглашений, не соответствующих типовой форме соглашения, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики.

2.5. Соглашение должно содержать положения, предусматривающие:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального района, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на исполнение соответствующих расходных обязательств;

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального района, предусмотренных в бюджете муниципального района, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня софинансирования, определенного в порядке, предусмотренном Методикой распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, приведенной в приложении № 2 к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»;

в) направления использования субсидии;

г) перечень документов, представляемых администрацией муниципального района для получения субсидии;

д) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики, и обязательства муниципального района по их достижению;

е) обязательства муниципального района по согласованию с Минтрансом Чувашии муниципальных программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения состава мероприятий указанных программ (подпрограмм), на которые предоставляются субсидии;

ж) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального района, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

з) сроки и порядок представления в системе «Электронный бюджет» отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального района, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии в текущем финансовом году и представлении отчета о выполненных и оплаченных объемах работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики и средств бюджета муниципального района, а также о достижении установленных значений показателей результативности предоставления субсидии (далее – отчет) по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

и) указание структурного подразделения администрации муниципального района, на которое возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны муниципального района и представлению отчетности;

к) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным районом обязательств, предусмотренных соглашением;

л) порядок возврата не использованных муниципальным районом остатков субсидии;

м) обязательства муниципального района по возврату субсидий в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 настоящих Правил;

н) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

о) условие о вступлении в силу соглашения.

2.6. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», а также случая существенного (более чем на 20 процента) сокращения размера субсидии.

2.7. Администрации муниципальных районов ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Минтранс Чувашии заявки на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (далее – заявка) по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам с приложением следующих документов:

выписка из решения Собрания депутатов о местном бюджете на текущий финансовый год (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района) о сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение расходных обязательств муниципального района в объеме, необходимом для исполнения, включающей размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии, софинансирование которых осуществляется из республиканского бюджета Чувашской Республики;

копии муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ в текущем финансовом году (в год заключения соглашения);

копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

копии платежных документов по финансированию расходов за счет средств бюджетов муниципальных районов об использовании средств местных бюджетов, в целях софинансирования расходных обязательств которых предоставляются субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, с приложением перечня получателей субсидий.

2.8. Минтранс Чувашии ежемесячно проверяет полноту и достоверность документов, представленных администрациями муниципальных районов в соответствии с пунктом 2.7 настоящих Правил, и в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки принимает решение о предоставлении субсидии либо о необходимости уточнения содержащихся в заявке сведений и уведомляет о принятом решении администрацию муниципального района.

В уведомлении Минтрансом Чувашии указываются причины принятия соответствующего решения, перечень сведений, которые требуют уточнения.

2.9. Администрация муниципального района представляет уточненные сведения в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 2.8 настоящих Правил.

2.10. Минтранс Чувашии в течение 2 рабочих дней со дня поступления уточненных сведений проверяет их полноту и достоверность, принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии.

2.11. Основанием для отказа администрации муниципального района в предоставлении субсидии являются:

непредставление в сроки, указанные в пунктах 2.7 и 2.9 настоящих Правил, заявки и (или) уточненных сведений;

нарушение установленных соглашением требований условий предоставления субсидии и иных требований.

Отказ администрации муниципального района в предоставлении субсидии за отчетный месяц не является препятствием для получения субсидии в следующем месяце при условии представления ею заявки и (или) уточненных сведений с соблюдением сроков, предусмотренных пунктами 2.7 и 2.9 настоящих Правил.

2.12. Минтранс Чувашии в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии доводит на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике для муниципального образования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования расходов.

2.13. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Минтрансом Чувашии на основе установленных соглашениями значений показателей результативности предоставления субсидии – протяженности отремонтированных и (или) эксплуатируемых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, км, и (или) пог. м, и (или) шт.

2.14. Администрации муниципальных районов ежемесячно не позднее 
5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Минтранс Чувашии отчеты по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

2.15. Администрации муниципальных районов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за нецелевое использование субсидий и недостоверность сведений, содержащихся в представленных отчетах, заявках и документах, указанных в пункте 2.7 настоящих Правил.

- III. Порядок возврата субсидий

3.1. В случае нарушения администрацией муниципального района условий, установленных при предоставлении субсидии, администрация муниципального района обязана возвратить субсидию в республиканский бюджет Чувашской Республики. Минтранс Чувашии в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии направляет администрации муниципального района уведомление о необходимости возврата в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня уведомления.

3.2. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики администрацией муниципального района в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации, в течение первых 15 рабочих дней очередного финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

3.3. В случае если администрацией муниципального района по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части выполнения и (или) достижения значений показателей результативности использования субсидии, то объем средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии × k × m / n) × 0,1,

где:

Vсубсидии – размер субсидии, полученной бюджетом муниципального района;

k – коэффициент возврата субсидии;

m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n – общее количество показателей результативности использования субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату администрацией муниципального района, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального района (Vсубсидии) в отчетном финансовом году, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена Минтрансом Чувашии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле

Di = 1 – Ti / Si,

где:

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

3.4. В случае если муниципальным районом по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.5 настоящих Правил, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального района в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле

Sн = Sф – Sк × Kф,

где:

Sф – размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального района по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Sк – общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования расходного обязательства муниципального района получателем средств бюджета муниципального района, необходимых для исполнения расходного обязательства муниципального района, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Kф – безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства муниципального района из республиканского бюджета Чувашской Республики по соответствующему мероприятию, предусмотренный соглашением.

Основанием для освобождения администрации муниципального района от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

В случае если администрация муниципального района не возвращает средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение одного месяца со дня получения уведомления или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.

- IV. Осуществление контроля

4.1. Минтранс Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления субсидий формирует и ведет реестр соглашений.

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях субсидий, правилах предоставления субсидий, об объемах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление субсидий, о распределении субсидий между бюджетами муниципальных районов, о целевом назначении, кодах бюджетной классификации, значениях показателей результативности использования субсидий, а также информацию о выполнении значений показателей результативности использования субсидий, об объемах бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных районов, направляемых на финансирование расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, о количестве муниципальных районов, которым предусмотрено предоставление субсидий и с которыми заключены соглашения, реквизиты соглашений и платежных документов о перечислении субсидий.

4.2. Минтранс Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

4.3. В случаях выявления Минтрансом Чувашии или органами государственного финансового контроля фактов нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, Минтранс Чувашии в течение десяти рабочих дней со дня выявления факта нарушения и (или) поступления информации о наличии нарушений от органов государственного финансового контроля направляет получателю субсидии уведомление о возврате в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня получения уведомления.

_____________

Приложение № 1

к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных
            пунктов в границах муниципального района

О Т Ч Е Т

о выполненных и оплаченных объемах работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района за счет субсидий

из республиканского бюджета Чувашской Республики и средств бюджета муниципального района, а также о достижении

установленных значений показателей результативности предоставления субсидии

по _______________________________________________ району

(наименование)

за _____________________________ 20__ года

(нарастающим итогом с начала года)

| Наименование объектов финансирования | Установленное значение показателя результативности предоставления субсидии, км, и (или) пог. м, и (или) шт. | Объем финансирования на текущий финансовый год, тыс. рублей |  |  | Фактическое значение показателя результативности предоставления субсидии на______________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), км, и (или) пог. м, и (или) шт. | Фактически выполнено дорожных работ на _______________________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), тыс. рублей |  |  | Фактически оплачено (кассовые расходы) на _____________________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), тыс. рублей |  |  | Перечислено из республиканского бюджета Чувашской Республики на ___________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), тыс. рублей | Остаток средств республиканского бюджета Чувашской Республики на __________ (первое число месяца, следующего за отчетным), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

муниципального района     ________________     _____________________

(подпись)                      (расшифровка подписи)

М.П.

____ ___________ 20___ г.

_____________

Приложение № 2

к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 
            пунктов в границах муниципального района

З А Я В К А

администрации ______________________________________________________

(наименование муниципального района)

на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование расходов бюджетов

муниципальных районов по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

на __________________________

(месяц, год)

(тыс. рублей)

| Наименование объектов финансирования | Объем финансирования на текущий финансовый год |  |  | Фактически выполнено дорожных работ на _________________________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года) |  |  | Фактически оплачено (кассовые расходы) на ________________________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года) |  |  | Перечислено из республиканского бюджета Чувашской Республики на __________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года) | Остаток средств республиканского бюджета Чувашской Республики на _______ (первое число месяца, следующего за отчетным) | Сумма, необходимая для финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

муниципального района                             ________________      _____________________________

(подпись)                             (расшифровка подписи)

М.П.

____ ___________ 20__ г.

Проверил:

Специалист Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства

Чувашской Республики                              ________________      _____________________________

(подпись)                             (расшифровка подписи)

____ ___________ 20__ г.

_____________

Приложение № 4

к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной 
      системы Чувашской Республики»

М е т о д и к а

распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской

Республики бюджетам муниципальных районов на софинансирование

расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования

местного значения в границах населенных пунктов поселения

1. Настоящая Методика определяет порядок распределения и расчета размера субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения (далее также – субсидия, автомобильная дорога).

В настоящей Методике под средствами республиканского бюджета Чувашской Республики понимаются средства Дорожного фонда Чувашской Республики.

2. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района Чувашской Республики на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, определяется по формуле

Сi = С1i + С2i,

где:

Сi – общий размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района Чувашской Республики, тыс. рублей;

С1i – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района Чувашской Республики на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог во исполнение правовых актов Российской Федерации, решений Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, а также на реализацию вступивших в силу решений судебных органов, тыс. рублей;

С2i – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района Чувашской Республики на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения, тыс. рублей, рассчитанный по формуле

С2i = С  (ППД i / ППД + ППДН i / ППДН) / 2,

где:

С – предельный объем денежных средств, выделяемых на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, утвержденный законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период (далее – закон о бюджете), за исключением объема средств, направляемых во исполнение правовых актов Российской Федерации, решений Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, а также на реализацию вступивших в силу решений судебных органов, тыс. рублей;

ППД – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений муниципальных районов Чувашской Республики на конец отчетного финансового года с учетом введенных в эксплуатацию автомобильных дорог в текущем финансовом году и включенных в реестр муниципальной собственности, км;

ППДi – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений i-го муниципального района Чувашской Республики, определяемая на основании отчетов по форме   3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», на конец отчетного финансового года с учетом введенных в эксплуатацию автомобильных дорог в текущем финансовом году и включенных в реестр муниципальной собственности, км;

ППДН – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений муниципальных районов Чувашской Республики, не отвечающих нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года, за вычетом протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году, км;

ППДНi – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений i-го муниципального района Чувашской Республики, не отвечающих нормативным требованиям, определяемая на основании отчетов по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», на конец отчетного финансового года, за вычетом протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году, км.

3. Для каждого муниципального района – получателя субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики – рассчитывается уровень софинансирования расходного обязательства по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения на соответствующий финансовый год по формуле

Уi = С / БОi,

где:

Уi – уровень софинансирования расходного обязательства по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий;

С – средний уровень софинансирования расходного обязательства по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий;

БОi – уровень бюджетной обеспеченности муниципальных районов на текущий финансовый год и плановый период.

Величины уровня софинансирования расходного обязательства по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий, среднего уровня софинансирования расходного обязательства по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий и уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов на текущий финансовый год и плановый период ежегодно устанавливаются распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики.

При этом уровень софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики расходного обязательства муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения на текущий финансовый год и плановый период устанавливается в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов, утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2018 г. № 453.

При распределении субсидий между бюджетами муниципальных районов объем субсидии бюджету муниципального района в финансовом году не может превышать объем средств на исполнение в финансовом году расходного обязательства муниципального района, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального района из республиканского бюджета Чувашской Республики.

4. Распределение средств республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения утверждается законом о бюджете.

5. В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансирование капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог, не позволяет обеспечить уровень софинансирования, установленный настоящей Методикой, субсидия, предусмотренная бюджету муниципального района, подлежит уменьшению до размера, обеспечивающего соблюдение соответствующего уровня софинансирования.

В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального района на финансирование капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог, установлен с превышением уровня софинансирования, установленного настоящей Методикой, объем субсидии не подлежит увеличению до размера, обеспечивающего соблюдение соответствующего уровня софинансирования.

Средства республиканского бюджета Чувашской Республики, высвободившиеся в результате уменьшения объема субсидий, предусмотренных бюджетам муниципальных районов, в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, подлежат перераспределению между бюджетами остальных муниципальных районов, имеющих право на получение субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящей Методики.

Перераспределение средств исходя из фактически выполненных в текущем финансовом году работ с учетом софинансирования из местных бюджетов осуществляется также между бюджетами остальных муниципальных районов, имеющих право на получение субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящей Методики.

Перераспределение средств между бюджетами муниципальных районов в случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, утверждается законом о бюджете.

6. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, предусмотренными приложением № 5 к  подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики».

_____________

Приложение № 5

к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной 
      системы Чувашской Республики»

П Р А В И Л А

предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской

Республики бюджетам муниципальных районов на софинансирование

расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования

местного значения в границах населенных пунктов поселения

- I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения (далее также – субсидия).

1.2. В настоящих Правилах под средствами республиканского бюджета Чувашской Республики понимаются средства Дорожного фонда Чувашской Республики.

1.3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов, связанных с реализацией муниципальных программ и государственных программ Чувашской Республики, на реализацию вступивших в силу решений судебных органов, а также решений Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, предусматривающих выполнение в текущем финансовом году следующих видов работ:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги (капитальный ремонт автомобильных дорог);

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги (ремонт автомобильных дорог);

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (содержание автомобильных дорог).

Состав и виды работ установлены приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
24 мая 2013 г., регистрационный № 28505).

1.4. Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими Правилами, а также на возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов муниципальных районов, и погашение кредиторской задолженности по муниципальным контрактам.

1.5. Распределение объемов субсидий по видам работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения утверждается решением Кабинета Министров Чувашской Республики.

- II. Порядок финансирования

2.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период (далее – закон о бюджете) главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых в бюджеты муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, является Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (далее – Минтранс Чувашии).

Предоставление субсидий на указанные цели осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минтрансу Чувашии в соответствии с распределением средств республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные цели, утвержденным законом о бюджете.

Минтранс Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

2.2. Условиями предоставления субсидий являются:

наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Чувашской Республики;

наличие в бюджете муниципального района (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального района в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии, софинансирование которых осуществляется из республиканского бюджета Чувашской Республики;

заключение соглашения в соответствии с пунктом 2.5 настоящих Правил.

2.3. Критерием отбора муниципальных районов для предоставления субсидии является наличие автомобильных дорог муниципального района Чувашской Республики, включенных в реестр муниципальной собственности, и автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, определяемое на основании отчета по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», на конец отчетного финансового года, за вычетом протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году.

2.4. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного между Минтрансом Чувашии, до которого как получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил, и администрацией муниципального района в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики, в срок не позднее 20 февраля текущего финансового года.

Соглашение  подготавливается (формируется) и заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»).

В целях соблюдения принципов прозрачности и открытости бюджетных данных запрещается заключение соглашений, не соответствующих типовой форме соглашения, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики.

2.5. Соглашение должно содержать положения, предусматривающие:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального района, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на исполнение соответствующих расходных обязательств;

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального района, предусмотренных в бюджете муниципального района, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня софинансирования, определенного в порядке, предусмотренном Методикой распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, приведенной в приложении № 4 к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»;

в) направления использования субсидии;

г) перечень документов, представляемых администрацией муниципального района для получения субсидии;

д) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», и обязательства муниципального района по их достижению;

е) обязательства муниципального района по согласованию с Минтрансом Чувашии муниципальных программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения состава мероприятий указанных программ (подпрограмм), на которые предоставляются субсидии;

ж) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального района, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

з) сроки и порядок представления в системе «Электронный бюджет» отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального района, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии в текущем финансовом году и представлении отчета о выполненных и оплаченных объемах работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики и средств бюджета муниципального района, а также о достижении установленных значений показателей результативности предоставления субсидии (далее – отчет) по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

и) указание структурного подразделения администрации муниципального района, на которое возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны муниципального района и представлению отчетности;

к) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным районом обязательств, предусмотренных соглашением;

л) порядок возврата не использованных муниципальным районом остатков субсидии;

м) обязательства муниципального района по возврату субсидий в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 настоящих Правил;

н) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

о) условие о вступлении в силу соглашения.

2.6. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», а также случая существенного (более чем на 20 процента) сокращения размера субсидии.

2.7. Администрации муниципальных районов ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Минтранс Чувашии заявки на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения (далее – заявка) по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам с приложением следующих документов:

выписка из решения Собрания депутатов о местном бюджете на текущий финансовый год (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района) о сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение расходных обязательств муниципального района в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии, софинансирование которых осуществляется из республиканского бюджета Чувашской Республики;

копии муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ в текущем финансовом году (в год заключения соглашения);

копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

копии платежных документов по финансированию расходов за счет средств бюджетов муниципальных районов об использовании средств местных бюджетов, в целях софинансирования расходных обязательств которых предоставляются субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, с приложением перечня получателей субсидий.

2.8. Минтранс Чувашии ежемесячно проверяет полноту представления и правильность документов, представленных администрациями муниципальных районов в соответствии с пунктом 2.7 настоящих Правил, и в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки принимает решение о предоставлении субсидии либо о необходимости уточнения содержащихся в заявке сведений и уведомляет о принятом решении администрацию муниципального района.

В уведомлении Минтрансом Чувашии указываются причины принятия соответствующего решения, перечень сведений, которые требуют уточнения.

2.9. Администрация муниципального района представляет уточненные сведения в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 2.8 настоящих Правил.

2.10. Минтранс Чувашии в течение 2 рабочих дней со дня поступления уточненных сведений проверяет их полноту и достоверность, принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии.

2.11. Основанием для отказа администрации муниципального района в предоставлении субсидии являются:

непредставление в сроки, указанные в пунктах 2.7 и 2.9 настоящих Правил, заявки и (или) уточненных сведений;

нарушение установленных соглашением требований условий предоставления субсидии и иных требований.

Отказ администрации муниципального района в предоставлении субсидии за отчетный месяц не является препятствием для получения субсидии в следующем месяце при условии представления ею заявки и (или) уточненных сведений с соблюдением сроков, предусмотренных пунктами 2.7 и 2.9 настоящих Правил.

2.12. Минтранс Чувашии в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии доводит на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике для муниципального образования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования расходов.

2.13. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Минтрансом Чувашии на основе установленных соглашениями значений показателя результативности предоставления субсидии – протяженности отремонтированных и (или) эксплуатируемых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, км, и (или) пог. м, и (или) шт.

2.14. Администрации муниципальных районов ежемесячно не позднее 
5 числа месяца представляют в Минтранс Чувашии отчет по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

2.15. Администрации муниципальных районов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за нецелевое использование субсидий и недостоверность сведений, содержащихся в представленных отчетах, заявках и документах, указанных в пункте 2.7 настоящих Правил.

- III. Порядок возврата субсидий

3.1. В случае нарушения администрацией муниципального района условий, установленных при предоставлении субсидии, администрация муниципального района обязана возвратить субсидию в республиканский бюджет Чувашской Республики. Минтранс Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии направляет администрации муниципального района уведомление о необходимости возврата в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня уведомления.

3.2. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики администрацией муниципального района в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации, в течение первых 15 рабочих дней очередного финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

3.3. В случае если администрацией муниципального района по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части выполнения и (или) достижения значений показателей результативности использования субсидии, то объем средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии × k × m / n) × 0,1,

где:

Vсубсидии – размер субсидии, полученной бюджетом муниципального района;

k – коэффициент возврата субсидии;

m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n – общее количество показателей результативности использования субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату администрацией муниципального района, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального района (Vсубсидии) в отчетном финансовом году, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена Минтрансом Чувашии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле

Di = 1 – Ti / Si,

где:

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

3.4. В случае если муниципальным районом по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.5 настоящих Правил, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального района в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле

Sн = Sф – Sк × Kф,

где:

Sф – размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального района по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Sк – общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования расходного обязательства муниципального района получателем средств бюджета муниципального района, необходимых для исполнения расходного обязательства муниципального района, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Kф – безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства муниципального района из республиканского бюджета Чувашской Республики по соответствующему мероприятию, предусмотренный соглашением.

Основанием для освобождения администрации муниципального района от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

В случае если администрация муниципального района не возвращает средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение одного месяца со дня получения уведомления или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.

- IV. Осуществление контроля

4.1. Минтранс Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления субсидий формирует и ведет реестр соглашений.

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях субсидий, правилах предоставления субсидий, об объемах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление субсидий, о распределении субсидий между бюджетами муниципальных районов, о целевом назначении, кодах бюджетной классификации, значениях показателей результативности использования субсидий, а также информацию о выполнении значений показателей результативности использования субсидий, об объемах бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных районов, направляемых на финансирование расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, о количестве муниципальных районов, которым предусмотрено предоставление субсидий и с которыми заключены соглашения, реквизиты соглашений и платежных документов о перечислении субсидий.

4.2. Минтранс Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

4.3. В случаях выявления Минтрансом Чувашии или органами государственного финансового контроля фактов нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, Минтранс Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта нарушения и (или) поступления информации о наличии нарушений от органов государственного финансового контроля направляет получателю субсидии уведомление о возврате в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня получения уведомления.

_____________

Приложение № 1

к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов поселения

О Т Ч Е Т

о выполненных и оплаченных объемах работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения за счет субсидий из республиканского

бюджета Чувашской Республики и средств бюджета муниципального района, а также о достижении установленных

значений показателей результативности предоставления субсидии

по ________________________________________________

(наименование муниципального района)

за _______________________________________ 20__ года

(нарастающим итогом с начала года)

| Наименование объектов финансирования | Установленное значение показателя результативности предоставления субсидии, км, и (или) пог. м, и (или) шт. | Объем финансирования на текущий финансовый год, тыс. рублей |  |  | Фактическое значение показателя результативности предоставления субсидии на ____________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), км, и (или) пог. м, и (или) шт. | Фактически выполнено дорожных работ на ______________________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), тыс. рублей |  |  | Фактически оплачено (кассовые расходы) на ___________________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), тыс. рублей |  |  | Перечислено из республиканского бюджета Чувашской Республики на __________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), тыс. рублей | Остаток средств республиканского бюджета Чувашской Республики на ________ (первое число месяца, следующего за отчетным), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по поселениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по поселениям и объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по поселениям и объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

муниципального района 		________________   _____________________________

(подпись)                            (расшифровка подписи)

М.П.

____ ____________ 20__ г.

_____________

Приложение № 2

к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения

З А Я В К А

администрации __________________________________________________

(наименование муниципального района)

на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование расходов бюджетов

муниципальных образований по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования

местного значения в границах населенных пунктов поселения

на ____________________20__ года

(месяц)

(тыс. рублей)

| Наименование объектов финансирования | Объем финансирования на текущий финансовый год |  |  | Фактически выполнено дорожных работ на _________________________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года) |  |  | Фактически оплачено (кассовые расходы) на _______________________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года) |  |  | Перечислено из республиканского бюджета Чувашской Республики на _________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года) | Остаток средств республиканского бюджета Чувашской Республики на _________ (первое число месяца, следующего за отчетным) | Сумма, необходимая для финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по поселениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по поселениям и объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по поселениям и объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

муниципального района                         ________________    _____________________________

(подпись)                               (расшифровка подписи)

М.П.

____ ____________ 20__ г.

Проверил:

Специалист Министерства

транспорта и дорожного хозяйства

Чувашской Республики                         ________________    _____________________________

(подпись)                               (расшифровка подписи)

____ ___________ 20__ г.

_____________

Приложение № 6

к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной
      системы Чувашской Республики»

М е т о д и к а

распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской

Республики бюджетам городских округов на софинансирование

расходов бюджетов городских округов по капитальному ремонту

и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

в границах городского округа

1. Настоящая Методика определяет порядок распределения и расчета размера субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов городских округов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (далее соответственно – субсидия, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, автомобильная дорога).

В настоящей Методике под средствами республиканского бюджета Чувашской Республики понимаются средства Дорожного фонда Чувашской Республики.

2. Размер субсидии, предоставляемой бюджету городского округа Чувашской Республики на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, определяется по формуле

Сi = С1i + С2i,

где:

Сi – общий размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го городского округа Чувашской Республики, тыс. рублей;

С1i – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го городского округа Чувашской Республики на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог во исполнение правовых актов Российской Федерации, решений Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, а также на реализацию вступивших в силу решений судебных органов, тыс. рублей;

С2i – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го городского округа Чувашской Республики на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, тыс. рублей, рассчитанный по формуле

С2i = С / ПН  ПНi,

где:

С – предельный объем денежных средств, выделяемых на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, утвержденный законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период (далее – закон о бюджете), за исключением объема средств, направляемых на исполнение правовых актов Российской Федерации, решений Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, а также на реализацию вступивших в силу решений судебных органов, тыс. рублей;

ПН – общая протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в городских округах Чувашской Республики, на конец отчетного финансового года, за вычетом протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году, км;

ПНi – протяженность автомобильных дорог i-го городского округа Чувашской Республики, включенных в реестр муниципальной собственности, не отвечающих нормативным требованиям, определяемая на основании отчета по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», на конец отчетного финансового года, за вычетом протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году, км.

3. Бюджетам городских округов, получающих субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года, распределение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа не осуществляется.

4. Для каждого городского округа – получателя субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики – рассчитывается уровень софинансирования расходного обязательства по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа на соответствующий финансовый год по формуле

Уi = С / БОi,

где:

Уi – уровень софинансирования расходного обязательства по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий;

С – средний уровень софинансирования расходного обязательства по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий;

БОi – уровень бюджетной обеспеченности городского округа на текущий финансовый год и плановый период.

Величины уровня софинансирования расходного обязательства по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий, среднего уровня софинансирования расходного обязательства по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий и уровня бюджетной обеспеченности городского округа на текущий финансовый год и плановый период ежегодно устанавливаются распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики.

При этом уровень софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики расходного обязательства городского округа по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа на текущий финансовый год и плановый период устанавливается в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2018 г. № 453.

При распределении субсидий между бюджетами городских округов объем субсидии бюджету городского округа в финансовом году не может превышать объем средств на исполнение в финансовом году расходного обязательства городского округа, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства городского округа из республиканского бюджета Чувашской Республики.

5. Распределение средств республиканского бюджета Чувашской Республике бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов городских округов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа утверждается законом о бюджете.

6. В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете городского округа на финансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, не позволяет обеспечить уровень софинансирования, установленный настоящей Методикой, субсидия, предусмотренная бюджету городского округа, подлежит уменьшению до размера, обеспечивающего соблюдение соответствующего уровня софинансирования.

В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете городского округа на финансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, установлен с превышением уровня софинансирования, установленного настоящей Методикой, объем субсидии не подлежит увеличению до размера, обеспечивающего соблюдение соответствующего уровня софинансирования.

Средства республиканского бюджета Чувашской Республики, высвободившиеся в результате уменьшения объема субсидий, предусмотренных бюджетам городских округов, в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, подлежат перераспределению между бюджетами остальных городских округов, имеющих право на получение субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящей Методики.

Перераспределение средств исходя из фактически выполненных в текущем финансовом году работ с учетом софинансирования из местных бюджетов осуществляется также между бюджетами остальных городских округов, имеющих право на получение субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящей Методики.

Перераспределение средств между бюджетами городских округов в случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, утверждается законом о бюджете.

7. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов городских округов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, приведенными в приложении № 7 к  подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики».

_____________

Приложение № 7

к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной 
      системы Чувашской Республики»

П Р А В И Л А

предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской

Республики бюджетам городских округов на софинансирование

расходов бюджетов городских округов по капитальному ремонту

и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

в границах городского округа

- I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов городских округов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (далее – субсидия).

1.2. В настоящих Правилах под средствами республиканского бюджета Чувашской Республики понимаются средства Дорожного фонда Чувашской Республики.

1.3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств городских округов, связанных с реализацией муниципальных программ и государственных программ Чувашской Республики, на реализацию вступивших в силу решений судебных органов, а также решений Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, предусматривающих выполнение в текущем финансовом году следующих видов работ:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги (капитальный ремонт автомобильных дорог);

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги (ремонт автомобильных дорог).

Состав и виды работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог установлены приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 мая 
2013 г., регистрационный № 28505).

1.4. Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими Правилами, а также на возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов городских округов, и погашение кредиторской задолженности по муниципальным контрактам.

1.5. Распределение объемов субсидий по видам работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа утверждается решением Кабинета Министров Чувашской Республики.

- II. Порядок финансирования

2.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период (далее – закон о бюджете) главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых в бюджеты городских округов на софинансирование расходов бюджетов городских округов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (далее также – капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог), является Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (далее – Минтранс Чувашии).

Предоставление субсидий на указанные цели осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минтрансу Чувашии в соответствии с распределением средств республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные цели, утвержденным законом о бюджете.

Минтранс Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

2.2. Условиями предоставления субсидий являются:

наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Чувашской Республики;

наличие в бюджете городского округа (сводной бюджетной росписи бюджета городского округа) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств городского округа в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии, софинансирование которых осуществляется из республиканского бюджета Чувашской Республики;

заключение соглашения в соответствии с пунктом 2.5 настоящих Правил.

2.3. Критерием отбора городских округов для предоставления субсидии является наличие автомобильных дорог городского округа Чувашской Республики, включенных в реестр муниципальной собственности, не отвечающих нормативным требованиям, определяемое на основании отчета по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», на конец отчетного финансового года за вычетом протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году.

Бюджетам городских округов, получающих субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года, распределение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа не осуществляется.

2.4. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного между Минтрансом Чувашии, до которого как до получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил, и администрацией городского округа в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики, в срок не позднее 20 февраля текущего финансового года.

Соглашение  подготавливается (формируется) и заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»).

В целях соблюдения принципов прозрачности и открытости бюджетных данных запрещается заключение соглашений, не соответствующих типовой форме соглашения, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики.

2.5. Соглашение должно содержать положения, предусматривающие:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет городского округа, а также объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа на исполнение соответствующих расходных обязательств;

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств городского округа, предусмотренных в бюджете городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня софинансирования, определенного в порядке, предусмотренном Методикой распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов городских округов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, приведенной в приложении № 6 к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»;

в) направления использования субсидии;

г) перечень документов, представляемых администрацией городского округа для получения субсидии;

д) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», и обязательства городского округа по их достижению;

е) обязательства городского округа по согласованию с Минтрансом Чувашии муниципальных программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения состава мероприятий указанных программ (подпрограмм), на которые предоставляются субсидии;

ж) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство городского округа, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

з) сроки и порядок представления в системе «Электронный бюджет» отчетности об осуществлении расходов бюджета городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии в текущем финансовом году и представлении отчета о выполненных и оплаченных объемах работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики и средств бюджета городского округа, а также о достижении установленных значений показателей результативности предоставления субсидии (далее – отчет) по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

и) указание структурного подразделения администрации городского округа, на которое возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны городского округа и представлению отчетности;

к) порядок осуществления контроля за выполнением городским округом обязательств, предусмотренных соглашением;

л) порядок возврата не использованных городским округом остатков субсидии;

м) обязательства городского округа по возврату субсидий в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 настоящих Правил;

н) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

о) условие о вступлении в силу соглашения.

2.6. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», а также случая существенного (более чем на 20 процента) сокращения размера субсидии.

2.7. Администрации городских округов ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Минтранс Чувашии заявку на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов городских округов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (далее – заявка) по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам с приложением следующих документов:

выписка из решения Собрания депутатов о местном бюджете на текущий финансовый год (сводной бюджетной росписи бюджета городского округа) о сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение расходных обязательств городского округа, в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии, софинансирование которых осуществляется из республиканского бюджета Чувашской Республики;

копии муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ в текущем финансовом году (в год заключения соглашения);

копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

копии платежных документов по финансированию расходов за счет средств бюджетов городских округов об использовании средств местных бюджетов, в целях софинансирования расходных обязательств которых предоставляются субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, с приложением перечня получателей субсидий.

2.8. Минтранс Чувашии ежемесячно проверяет полноту представления и правильность документов, представленных администрациями городских округов в соответствии с пунктом 2.7 настоящих Правил, и в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки принимает решение о предоставлении субсидии либо о необходимости уточнения содержащихся в заявке сведений и уведомляет о принятом решении администрацию городского округа.

В уведомлении Минтрансом Чувашии указываются причины принятия соответствующего решения, перечень сведений, которые требуют уточнения.

2.9. Администрация городского округа представляет уточненные сведения в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 2.8 настоящих Правил.

2.10. Минтранс Чувашии в течение 2 рабочих дней со дня поступления уточненных сведений проверяет их полноту и достоверность, принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии.

2.11. Основанием для отказа администрации городского округа в предоставлении субсидии являются:

непредставление в сроки, указанные в пунктах 2.7 и 2.9 настоящих Правил, заявки с приложением необходимых документов и (или) уточненных сведений;

нарушение установленных соглашением условий предоставления субсидии и иных требований.

Отказ администрации городского округа в предоставлении субсидии за отчетный месяц не является препятствием для получения субсидии в следующем месяце при условии представления ею заявки с приложением необходимых документов и (или) уточненных сведений с соблюдением сроков, предусмотренных пунктами 2.7 и 2.9 настоящих Правил, а также при выполнении условий перечисления субсидий.

2.12. Минтранс Чувашии в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии доводит на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике для муниципального образования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования расходов.

2.13. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Минтрансом Чувашии на основе установленных соглашениями значений показателей результативности предоставления субсидии – протяженности отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, км, и (или) пог. м, и (или) шт.

2.14. Администрации городских округов ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Минтранс Чувашии отчет по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

2.15. Администрации городских округов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за нецелевое использование субсидий и недостоверность сведений, содержащихся в представленных отчетах, заявках и документах, указанных в пункте 2.7 настоящих Правил.

- III. Порядок возврата субсидий

3.1. В случае нарушения администрацией городского округа условий, установленных при предоставлении субсидии, администрация городского округа обязана возвратить субсидию в республиканский бюджет Чувашской Республики. Минтранс Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии направляет администрации городского округа уведомление о необходимости возврата в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня уведомления.

3.2. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики администрацией городского округа в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации, в течение первых 15 рабочих дней очередного финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

3.3. В случае если администрацией городского округа по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части выполнения и (или) достижения значений показателей результативности использования субсидии, то объем средств, подлежащий возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии × k × m / n) × 0,1,

где:

Vсубсидии – размер субсидии, полученной бюджетом городского округа;

k – коэффициент возврата субсидии;

m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n – общее количество показателей результативности использования субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату администрацией городского округа, в размере субсидии, предоставленной бюджету городского округа (Vсубсидии) в отчетном финансовом году, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена Минтрансом Чувашии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле

Di = 1 – Ti / Si,

где:

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

3.4. В случае если городским округом по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.5 настоящих Правил, объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского округа в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле

Sн = Sф – Sк × Kф,

где:

Sф – размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства городского округа по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Sк – общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования расходного обязательства городского округа получателем средств бюджета городского округа, необходимых для исполнения расходного обязательства городского округа, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Kф – безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства городского округа из республиканского бюджета Чувашской Республики по соответствующему мероприятию, предусмотренный соглашением.

Основанием для освобождения администрации городского округа от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

В случае если администрация городского округа не возвращает средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение одного месяца со дня получения уведомления или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.

- IV. Осуществление контроля

4.1. Минтранс Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления субсидий формирует и ведет реестр соглашений.

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях субсидий, правилах предоставления субсидий, об объемах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление субсидий, о распределении субсидий между бюджетами городских округов, о целевом назначении, кодах бюджетной классификации, значениях показателей результативности использования субсидий, а также информацию о выполнении значений показателей результативности использования субсидий, об объемах бюджетных ассигнований бюджетов городских округов, направляемых на финансирование расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, о количестве городских округов, которым предусмотрено предоставление субсидий и с которыми заключены соглашения, реквизиты соглашений и платежных документов о перечислении субсидий.

4.2. Минтранс Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

4.3. В случаях выявления Минтрансом Чувашии или органами государственного финансового контроля фактов нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, Минтранс Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта нарушения и (или) поступления информации о наличии нарушений от органов государственного финансового контроля направляет получателю субсидии уведомление о возврате в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня получения уведомления.

_____________

Приложение № 1

к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов городских округов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
                        в границах городского округа

О Т Ч Е Т

о выполненных и оплаченных объемах работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования

местного значения в границах городского округа за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики и средств

бюджета городского округа, а также о достижении установленных значений показателей результативности предоставления субсидии

по __________________________________________________

(наименование городского округа)

за _________________________________________ 20__ года

(нарастающим итогом с начала года)

| Наименование объектов финансирования | Установленное значение показателя результативности предоставления субсидии, км, и (или) пог. м, и (или) шт. | Объем финансирования на текущий финансовый год, тыс. рублей |  |  | Фактическое значение показателя результативности предоставления субсидии на ____________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), км, и (или) пог. м, и (или) шт. | Фактически выполнено дорожных работ на ______________________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), тыс. рублей |  |  | Фактически оплачено (кассовые расходы) на ___________________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), тыс. рублей |  |  | Перечислено из республиканского бюджета Чувашской Республики на __________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), тыс. рублей | Остаток средств республиканского бюджета Чувашской Республики на ________ (первое число месяца, следующего за отчетным), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

городского округа			 ________________   ________________________________

(подпись)                                (расшифровка подписи)

М.П.

____ ________________ 20__ г.

_____________

Приложение № 2

к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов городских округов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
                        в границах городского округа

З А Я В К А

администрации ___________________________________________

(наименование городского округа)

на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование расходов бюджетов

городских округов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа

на ________________ 20__ года

(месяц)

(тыс. рублей)

| Наименование объектов финансирования | Объем финансирования на текущий финансовый год |  |  | Фактически выполнено дорожных работ на ________________________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года) |  |  | Фактически оплачено (кассовые расходы) на ___________________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года) |  |  | Перечислено из республиканского бюджета Чувашской Республики на __________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года) | Остаток средств республиканского бюджета Чувашской Республики на _________ (первое число месяца, следующего за отчетным) | Сумма, необходимая для финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

городского округа				 ________________    ______________________________

(подпись)                                (расшифровка подписи)

М.П.

____ ___________ 20__ г.

Проверил:

Специалист Министерства

транспорта и дорожного хозяйства

Чувашской Республики			 ________________    ______________________________

(подпись)                                (расшифровка подписи)

____ ___________ 20__ г.

_____________

Приложение № 8

к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной 
       системы Чувашской Республики»

М е т о д и к а

распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской

Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских

округов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных

образований по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов населенных пунктов

1. Настоящая Методика определяет порядок распределения и расчета размера субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее – субсидия).

В настоящей Методике под средствами республиканского бюджета Чувашской Республики понимаются средства Дорожного фонда Чувашской Республики.

2. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района и бюджету городского округа Чувашской Республики на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним, определяется по формуле

Сi = С1i + С2i,

где:

Сi – общий размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района и бюджету i-го городского округа Чувашской Республики, тыс. рублей;

С1i – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района и бюджету i-го городского округа Чувашской Республики на выполнение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий и проездов к ним во исполнение правовых актов Российской Федерации, решений Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, а также вступивших в законную силу судебных решений, тыс. рублей;

С2i – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района и бюджету i-го городского округа Чувашской Республики на выполнение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий и проездов к ним в целях благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, тыс. рублей, рассчитанный по формуле

С2i = С × (МКДннтi / МКДннт + Чннтi / Чннт + ДТннтi / ДТннт + SДТннтi / SДТннт + + ПДТннтi / ПДТннт + SПДТннтi / SПДТннт) / 6,

где:

С – предельный объем денежных средств, выделяемых на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним, предусмотренный законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период (далее – закон о бюджете), за исключением объема средств, направляемых на исполнение правовых актов Российской Федерации, решений Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, а также вступивших в законную силу судебных решений, тыс. рублей;

МКДннтi – количество многоквартирных домов i-го муниципального района или i-го городского округа Чувашской Республики, имеющих дворовые территории и проезды с твердым покрытием, не отвечающие нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года за вычетом количества многоквартирных домов, имеющих дворовые территории и проезды, в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году, шт.;

МКДннт – общее количество многоквартирных домов, имеющих дворовые территории и проезды с твердым покрытием, не отвечающие нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года за вычетом количества многоквартирных домов, имеющих дворовые территории и проезды, в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году, шт.;

Чннтi – численность жителей, проживающих в многоквартирных домах i-го муниципального района или i-го городского округа Чувашской Республики, в которых имеются дворовые территории и проезды с твердым покрытием, не отвечающие нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года за вычетом численности жителей, проживающих в многоквартирных домах, в которых имеются дворовые территории и проезды, в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году, чел.;

Чннт – общая численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, в которых имеются дворовые территории и проезды с твердым покрытием, не отвечающие нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года за вычетом численности жителей, проживающих в многоквартирных домах, в которых имеются дворовые территории и проезды, в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году, чел.;

ДТннтi – количество дворовых территорий многоквартирных домов с твердым покрытием i-го муниципального района или i-го городского округа Чувашской Республики, не отвечающих нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года за вычетом дворовых территорий многоквартирных домов, в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году, шт.;

ДТннт – общее количество дворовых территорий многоквартирных домов с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года за вычетом дворовых территорий многоквартирных домов, в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году, шт.;

SДТннтi – площадь дворовых территорий многоквартирных домов с твердым покрытием i-го муниципального района или i-го городского округа Чувашской Республики, не отвечающих нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года за вычетом дворовых территорий многоквартирных домов, в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году, тыс. кв. метров;

SДТннт – общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года за вычетом дворовых территорий многоквартирных домов, в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году, тыс. кв. метров;

ПДТннтi – количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с твердым покрытием i-го муниципального района или i-го городского округа Чувашской Республики, не отвечающих нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года за вычетом проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году, шт.;

ПДТннт – общее количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года за вычетом проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году, шт.;

SПДТннтi – площадь проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с твердым покрытием i-го муниципального района или i-го городского округа Чувашской Республики, не отвечающих нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года за вычетом проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году, тыс. кв. метров;

SПДТннт – общая площадь проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года за вычетом проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году, тыс. кв. метров.

Методика определения дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним как не отвечающих нормативным требованиям устанавливается локальным актом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.

3. Для каждого муниципального района и городского округа – получателя субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики – рассчитывается уровень софинансирования расходного обязательства по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий и проездов к ним на соответствующий финансовый  год по формуле

Уi = С / БОi,

где:

Уi – уровень софинансирования расходного обязательства по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий и проездов к ним, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий;

С – средний уровень софинансирования расходного обязательства по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий и проездов к ним, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий;

БОi – уровень бюджетной обеспеченности муниципального района и городского округа на текущий финансовый год и плановый период.

Величины уровня софинансирования расходного обязательства по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий и проездов к ним, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий, среднего уровня софинансирования расходного обязательства по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий и проездов к ним, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий и уровня бюджетной обеспеченности муниципального района и городского округа на текущий финансовый год и плановый период ежегодно устанавливаются распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики.

При этом уровень софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики расходного обязательства муниципального района или городского округа по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий и проездов к ним на текущий финансовый год и плановый период устанавливается в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2018 г. № 453.

При распределении субсидий между бюджетами муниципальных районов и городских округов объем субсидии бюджету муниципального района и городского округа в финансовом году не может превышать объем средств на исполнение в финансовом году расходного обязательства муниципального района и городского округа, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального района и городского округа из республиканского бюджета Чувашской Республики.

4. Распределение средств республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов утверждается законом о бюджете.

5. В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального района и бюджете городского округа на финансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий и проездов к ним, не позволяет обеспечить уровень софинансирования, установленный настоящей Методикой, субсидия, предусмотренная бюджету муниципального района и бюджету городского округа, подлежит уменьшению до размера, обеспечивающего соблюдение соответствующего уровня софинансирования.

В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального района и бюджете городского округа на финансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий и проездов к ним, установлен с превышением уровня софинансирования, установленного настоящей Методикой, объем субсидии не подлежит увеличению до размера, обеспечивающего соблюдение соответствующего уровня софинансирования.

Средства республиканского бюджета Чувашской Республики, высвободившиеся в результате уменьшения объема субсидий, предусмотренных бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов, в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, подлежат перераспределению между бюджетами муниципальных районов и городских округов, имеющих право на получение субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящей Методики.

Перераспределение средств исходя из фактически выполненных в текущем финансовом году работ с учетом софинансирования из местных бюджетов осуществляется также между бюджетами остальных муниципальных районов и городских округов, имеющих право на получение субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящей Методики.

Перераспределение средств между бюджетами муниципальных районов и бюджетами городских округов в случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, осуществляется в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Чувашской Республики, регулирующими вопросы формирования проекта закона о бюджете, и утверждается законом о бюджете.

6. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, приведенными в приложении № 9 к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики».

_____________

Приложение № 9

к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной 
      системы Чувашской Республики»

П Р А В И Л А

предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской

Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских

округов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных

образований по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов населенных пунктов

- I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее также – субсидия).

1.2. В настоящих Правилах под средствами республиканского бюджета Чувашской Республики понимаются средства Дорожного фонда Чувашской Республики.

1.3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов и городских округов, связанных с реализацией муниципальных программ и государственных программ Чувашской Республики, на реализацию вступивших в силу решений судебных органов, а также решений Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, предусматривающих выполнение в текущем финансовом году мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов путем выполнения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее – капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним) в соответствии с приказами Государственного комитета РСФСР по жилищно-коммунальному хозяйству от 24 мая 1991 г. № 10 «Об утверждении Классификации работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства городов, рабочих, курортных поселков и райсельцентров РСФСР» и Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 
2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 мая 2013 г., регистрационный № 28505).

1.4. В настоящих Правилах под дворовыми территориями многоквартирных домов, проездами к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов понимается совокупность расположенных в границах населенных пунктов:

а) территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементов благоустройства этих территорий, в том числе мест стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог;

б) автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

1.5. Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими Правилами, а также на возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов, и погашение кредиторской задолженности по муниципальным контрактам.

- II. Порядок финансирования

2.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период (далее – закон о бюджете) главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых в бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее также – капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним), является Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (далее – Минтранс Чувашии).

Предоставление субсидий на указанные цели осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минтрансу Чувашии в соответствии с распределением средств республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные цели, утвержденным законом о бюджете.

Минтранс Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

2.2. Условиями предоставления субсидий являются:

наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Чувашской Республики;

наличие в бюджете муниципального района или городского округа (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района или городского округа) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального района или городского округа в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии, софинансирование которых осуществляется из республиканского бюджета Чувашской Республики;

заключение соглашения в соответствии с пунктом 2.5 настоящих Правил.

2.3. Критерием отбора муниципальных районов и городских округов для предоставления субсидии является наличие дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним с твердым покрытием муниципального района или городского округа Чувашской Республики, не отвечающих нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года за вычетом дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году.

2.4. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного между Минтрансом Чувашии, до которого как до получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил, и администрацией муниципального района или городского округа в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики, в срок не позднее 20 февраля текущего финансового года.

Соглашение  подготавливается (формируется) и заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»).

В целях соблюдения принципов прозрачности и открытости бюджетных данных запрещается заключение соглашений, не соответствующих типовой форме соглашения, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики.

2.5. Соглашение должно содержать положения, предусматривающие:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального района или городского округа, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района или городского округа на исполнение соответствующих расходных обязательств;

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального района или городского округа, предусмотренных в бюджете муниципального района или городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня софинансирования, определенного в порядке, предусмотренном Методикой распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, приведенной в приложении 
№ 8 к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»;

в) направления использования субсидии;

г) перечень документов, представляемых администрацией муниципального района или городского округа для получения субсидии;

д) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», и обязательства муниципального района или городского округа по их достижению;

е) обязательства муниципального района или городского округа по согласованию с Минтрансом Чувашии муниципальных программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения состава мероприятий указанных программ (подпрограмм), на которые предоставляются субсидии;

ж) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального района или городского округа, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

з) сроки и порядок представления в системе «Электронный бюджет» отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального района или городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии в текущем финансовом году и представлении отчета о выполненных и оплаченных объемах работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики и средств бюджета муниципального района или городского округа, а также о достижении установленных значений показателей результативности предоставления субсидии (далее – отчет) по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

и) указание структурного подразделения администрации муниципального района или городского округа, на которое возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны муниципального района или городского округа и представлению отчетности;

к) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным районом или городским округом обязательств, предусмотренных соглашением;

л) порядок возврата не использованных муниципальным районом или городским округом остатков субсидии;

м) обязательства муниципального района или городского округа по возврату субсидий в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 настоящих Правил;

н) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

о) условие о вступлении в силу соглашения.

2.6. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», а также случая существенного (более чем на 20 процента) сокращения размера субсидии.

2.7. Администрации муниципальных районов и городских округов ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Минтранс Чувашии заявки на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее – заявка) по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам с приложением следующих документов:

выписка из решения Собрания депутатов о местном бюджете на текущий финансовый год (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района или городского округа) о сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение расходных обязательств муниципального района или городского округа, в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии, софинансирование которых осуществляется из республиканского бюджета Чувашской Республики;

копии муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ в текущем финансовом году (в год заключения соглашения);

копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

копии платежных документов по финансированию расходов за счет средств бюджетов городских округов об использовании средств местных бюджетов, в целях софинансирования расходных обязательств которых предоставляются субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, с приложением перечня получателей субсидий.

2.8. Минтранс Чувашии ежемесячно проверяет полноту представления и правильность документов, представленных администрациями муниципальных районов и городских округов в соответствии с пунктом 2.7 настоящих Правил, и в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки принимает решение о предоставлении субсидии либо о необходимости уточнения содержащихся в заявке сведений и уведомляет о принятом решении администрацию муниципального района и (или) городского округа.

В уведомлении Минтрансом Чувашии указываются причины принятия соответствующего решения, перечень сведений, которые требуют уточнения.

2.9. Администрация муниципального района и (или) городского округа представляет уточненные сведения в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 2.8 настоящих Правил.

2.10. Минтранс Чувашии в течение 2 рабочих дней со дня поступления уточненных сведений проверяет их полноту и достоверность, принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии.

2.11. Основанием для отказа администрации муниципального района и (или) городского округа в предоставлении субсидии являются:

непредставление в сроки, указанные в пунктах 2.7 и 2.9 настоящих Правил, заявки и (или) уточненных сведений;

нарушение установленных соглашением условий предоставления субсидии и иных требований.

Отказ администрации муниципального района и городского округа в предоставлении субсидии за отчетный месяц не является препятствием для получения субсидии в следующем месяце при условии представления ею заявки и (или) уточненных сведений с соблюдением сроков, предусмотренных пунктами 2.7 и 2.9 настоящих Правил.

2.12. Минтранс Чувашии в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии доводит на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике для муниципального образования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования расходов.

2.13. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Минтрансом Чувашии на основе установленных соглашениями значений показателей результативности предоставления субсидии – количество (шт.) и площадь (кв. метров) отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

2.14. Администрации муниципальных районов и городских округов ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Минтранс Чувашии отчет по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

2.15. Администрации муниципальных районов и городских округов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за нецелевое использование субсидий и недостоверность сведений, содержащихся в представленных отчетах, заявках и документах, указанных в пункте 2.7 настоящих Правил.

- III. Порядок возврата субсидий

3.1. В случае нарушения администрацией муниципального района (городского округа) условий, установленных при предоставлении субсидии, администрация муниципального района (городского округа) обязана возвратить субсидию в республиканский бюджет Чувашской Республики. Минтранс Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии направляет администрации муниципального района (городского округа) уведомление о необходимости возврата в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня уведомления.

3.2. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики администрацией муниципального района (городского округа) в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации, в течение первых 15 рабочих дней очередного финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

3.3. В случае если администрацией муниципального района (городского округа) по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части выполнения и (или) достижения значений показателей результативности использования субсидии, то объем средств, подлежащий возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии × k × m / n) × 0,1,

где:

Vсубсидии – размер субсидии, полученной бюджетом муниципального района (городского округа);

k – коэффициент возврата субсидии;

m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n – общее количество показателей результативности использования субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату администрацией муниципального района (городского округа), в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального района (городского округа) (Vсубсидии) в отчетном финансовом году, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена Минтрансом Чувашии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле

Di = 1 – Ti / Si,

где:

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

3.4. В случае если муниципальным районом или городским округом по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.5 настоящих Правил, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального района или городского округа в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле

Sн = Sф – Sк × Kф,

где:

Sф – размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального района или городского округа по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Sк – общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования расходного обязательства муниципального района или городского округа получателем средств бюджета муниципального района или городского округа, необходимых для исполнения расходного обязательства муниципального района или городского округа, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Kф – безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства муниципального района или городского округа из республиканского бюджета Чувашской Республики по соответствующему мероприятию, предусмотренный соглашением.

Основанием для освобождения администрации муниципального района (городского округа) от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

В случае если администрация муниципального района или городского округа не возвращает средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение одного месяца со дня получения уведомления или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.

- IV. Осуществление контроля

4.1. Минтранс Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления субсидий формирует и ведет реестр соглашений.

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях субсидий, правилах предоставления субсидий, об объемах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление субсидий, о распределении субсидий между бюджетами муниципальных районов или городских округов, о целевом назначении, кодах бюджетной классификации, значениях показателей результативности использования субсидий, а также информацию о выполнении значений показателей результативности использования субсидий, об объемах бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных районов или городских округов, направляемых на финансирование расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, о количестве муниципальных районов или городских округов, которым предусмотрено предоставление субсидий и с которыми заключены соглашения, реквизиты соглашений и платежных документов о перечислении субсидий.

4.2. Минтранс Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

4.3. В случаях выявления Минтрансом Чувашии или органами государственного финансового контроля фактов нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, Минтранс Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта нарушения и (или) поступления информации о наличии нарушений от органов государственного финансового контроля направляет получателю субсидии уведомление о возврате в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня получения уведомления.

_____________

Приложение № 1

к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
      многоквартирных домов населенных пунктов

О Т Ч Е Т

о выполненных и оплаченных объемах работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет субсидий из республиканского бюджета

Чувашской Республики и средств бюджета муниципального образования, а также о достижении значений показателей

результативности предоставления субсидии

по _____________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа)

за ____________________________ 20__ года

(нарастающим итогом с начала года)

| Наименование объектов финансирования | Установленное значение показателей результативности предоставления субсидии, шт. и кв. м | Объем финансирования на текущий финансовый год, тыс. рублей |  |  | Фактическое значение показателей результативности предоставления субсидии на_______ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), шт. и кв. м | Фактически выполнено дорожных работ на ______________________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), тыс. рублей |  |  | Фактически оплачено (кассовые расходы) на ____________________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), тыс. рублей |  |  | Перечислено из республиканского бюджета Чувашской Республики на __________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), тыс. рублей | Остаток средств республиканского бюджета Чувашской Республики на _________ (первое число месяца, следующего за отчетным), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Всего по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по сельским поселениям и объектам (объектам): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по сельским поселениям и объектам (объектам): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Всего по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по сельским поселениям и объектам (объектам): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по сельским поселениям и объектам (объектам): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

муниципального образования	 _______________   ______________________________

(подпись)                              (расшифровка подписи)

М.П.

____ ___________ 20__ г.

_____________

Приложение № 2

к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
       многоквартирных домов населенных пунктов

З А Я В К А

администрации __________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа)

на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам

городских округов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

на _________________20__ года

(месяц)

(тыс. рублей)

| Наименование объектов финансирования | Объем финансирования на текущий финансовый год |  |  | Фактически выполнено работ на ______________________________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года) |  |  | Фактически оплачено (кассовые расходы) на ___________________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года) |  |  | Перечислено из республиканского бюджета Чувашской Республики на _________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года) | Остаток средств республиканского бюджета Чувашской Республики на _________ (первое число месяца, следующего за отчетным) | Требуемая к финансированию сумма за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Всего по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по сельским поселениям и объектам (объектам): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по сельским поселениям и объектам (объектам): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Всего по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по сельским поселениям и объектам (объектам): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по сельским поселениям и объектам (объектам): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

муниципального образования				 _____________    _________________________

(подпись)                        (расшифровка подписи)

М.П.

____ ___________ 20__ г.

Проверил:

Специалист Министерства транспорта

и дорожного хозяйства Чувашской Республики		 _____________    _________________________

(подпись)                        (расшифровка подписи)

____ ___________ 20__ г.

Приложение № 10

к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной 
     системы Чувашской Республики»

М е т о д и к а

распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской

Республики бюджетам городских округов на софинансирование расходов

бюджетов городских округов по строительству и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа

1. Настоящая Методика определяет порядок распределения и расчета размера субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов городских округов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (далее соответственно – субсидия, строительство и реконструкция автомобильных дорог, автомобильная дорога).

В настоящей Методике под средствами республиканского бюджета Чувашской Республики понимаются средства Дорожного фонда Чувашской Республики.

2. Размер субсидии, предоставляемой бюджету городского округа Чувашской Республики на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, определяется по формуле

Сi = С1i + С2i,

где:

Сi – общий размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го городского округа Чувашской Республики, тыс. рублей;

С1i – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го городского округа Чувашской Республики на строительство и реконструкцию автомобильных дорог во исполнение правовых актов Российской Федерации, решений Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, на реализацию вступивших в силу решений судебных органов, а также для обеспечения софинансирования расходов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах городского округа, на строительство и реконструкцию которых предусмотрены средства федерального бюджета, тыс. рублей;

С2i – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го городского округа Чувашской Республики на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в целях развития и увеличения пропускной способности сети автомобильных дорог, тыс. рублей, рассчитанный по формуле

где:

С – предельный объем денежных средств, выделяемых на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, утвержденный законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период (далее – закон о бюджете), за исключением объема средств, направляемых на исполнение правовых актов Российской Федерации, решений Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, на реализацию вступивших в силу решений судебных органов, а также для обеспечения софинансирования расходов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах городского округа, на строительство и реконструкцию которых предусмотрены средства федерального бюджета, тыс. рублей;

Пi – протяженность автомобильных дорог, планируемых к строительству или реконструкции исходя из разработанной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости, при условии наличия необходимых средств в бюджете городского округа на финансирование данного расходного обязательства с учетом уровня софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики, представляемые в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики не позднее срока, установленного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2011 г. № 207 «О Порядке составления проектов республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период», с весовым коэффициентом значения критерия Кп = 1,1;

Тi – количество зарегистрированных на территории i-го городского округа Чувашской Республики автомототранспортных средств, прицепов и полуприцепов к ним, определяемое на основании данных Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, на конец отчетного финансового года, единиц, с весовым коэффициентом значения критерия Кт = 1,1;

Чi – численность постоянно проживающего населения городских округов Чувашской Республики, определяемая на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике (далее – Чувашстат), на конец отчетного финансового года, тыс. человек, с весовым коэффициентом значения критерия Кч = 0,8;

Hi – количество хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории i-го городского округа Чувашской Республики, включающее в себя количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определяемое на основании данных Чувашстата, на конец отчетного финансового года, единиц, с весовым коэффициентом значения критерия Кh = 1.

3. Бюджетам городских округов, получающим субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года распределение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство и реконструкцию автомобильных дорог не осуществляется.

4. Для каждого городского округа – получателя субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики – рассчитывается уровень софинансирования расходного обязательства по строительству и реконструкции автомобильных дорог на соответствующий финансовый год по формуле

Уi = С / БОi,

где:

Уi – уровень софинансирования расходного обязательства по строительству и реконструкции автомобильных дорог, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий;

С – средний уровень софинансирования расходного обязательства по строительству и реконструкции автомобильных дорог, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий;

БОi – уровень бюджетной обеспеченности городского округа на текущий финансовый год и плановый период.

Величины уровня софинансирования расходного обязательства по строительству и реконструкции автомобильных дорог, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий, среднего уровня софинансирования расходного обязательства по строительству и реконструкции автомобильных дорог, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий и уровня бюджетной обеспеченности городского округа на текущий финансовый год и плановый период ежегодно устанавливаются распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики.

При этом уровень софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики расходного обязательства городского округа по строительству и реконструкции автомобильных дорог на текущий финансовый год и плановый период не может быть установлен:

менее 70 процентов и более 80 процентов расходного обязательства – для городских округов с численностью постоянно проживающего населения свыше 150 тыс. человек;

менее 80 процентов и более 90 процентов расходного обязательства – для городских округов с численностью постоянно проживающего населения менее 150 тыс. человек.

При распределении субсидий между бюджетами городских округов объем субсидии бюджету городского округа в финансовом году не может превышать объем средств на исполнение в финансовом году расходного обязательства городского округа, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства городского округа из республиканского бюджета Чувашской Республики.

5. Распределение средств республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов городских округов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа утверждается законом о бюджете.

6. В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете городского округа на финансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог, не позволяет обеспечить уровень софинансирования, установленный настоящей Методикой, субсидия, предусмотренная бюджету городского округа, подлежит уменьшению до размера, обеспечивающего соблюдение соответствующего уровня софинансирования.

В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете городского округа на финансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог, установлен с превышением уровня софинансирования, установленного настоящей Методикой, объем субсидии не подлежит увеличению до размера, обеспечивающего соблюдение соответствующего уровня софинансирования.

Средства республиканского бюджета Чувашской Республики, высвободившиеся в результате уменьшения объема субсидий, предусмотренных бюджетам городских округов, в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, подлежат перераспределению между бюджетами остальных городских округов, имеющих право на получение субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящей Методики.

Перераспределение средств исходя из фактически выполненных в текущем финансовом году работ с учетом софинансирования из местных бюджетов осуществляется также между бюджетами остальных городских округов, имеющих право на получение субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящей Методики.

Перераспределение средств между бюджетами городских округов в случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, утверждается законом о бюджете.

7. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов городских округов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, приведенными в  приложении № 11 к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики».

_____________

Приложение № 11

к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной 
      системы Чувашской Республики»

П Р А В И Л А

предоставления субсидий из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам городских округов на софинансирование

расходов бюджетов городских округов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах

городского округа

- I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов городских округов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (далее – субсидия).

1.2. В настоящих Правилах под средствами республиканского бюджета Чувашской Республики понимаются средства Дорожного фонда Чувашской Республики.

1.3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств городских округов, связанных с реализацией муниципальных программ и государственных программ Чувашской Республики, на реализацию вступивших в силу решений судебных органов, а также решений Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, предусматривающих выполнение в текущем финансовом году следующих видов работ:

комплекса работ по проложению автомобильных дорог по новым направлениям, включая строительство искусственных дорожных сооружений, возведение земляного полотна с системой водоотвода, устройство дорожных одежд, элементов обустройств и организацию безопасности дорожного движения (строительство автомобильных дорог);

комплекса работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги (реконструкция автомобильных дорог).

1.4. Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими Правилами, а также на возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов городских округов, и погашение кредиторской задолженности по муниципальным контрактам.

- II. Порядок финансирования

2.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период (далее – закон о бюджете) главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых в бюджеты городских округов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (далее также – строительство и реконструкция автомобильных дорог), является Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (далее – Минтранс Чувашии).

Предоставление субсидий на указанные цели осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минтрансу Чувашии в соответствии с распределением средств республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные цели, утвержденным законом о бюджете.

Минтранс Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

2.2. Финансирование расходов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог осуществляется за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики, в том числе субсидий, поступающих из федерального бюджета в республиканский бюджет Чувашской Республики на указанные цели.

2.3. Условиями предоставления субсидий являются:

наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Чувашской Республики;

наличие в бюджете городского округа (сводной бюджетной росписи бюджета городского округа) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств городского округа в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии, софинансирование которых осуществляется из республиканского бюджета Чувашской Республики;

заключение соглашения в соответствии с пунктом 2.6 настоящих Правил.

2.4. Критерием отбора городских округов для предоставления субсидии является развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа на конец отчетного финансового года.

Бюджетам городских округов, получающих субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года, распределение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа не осуществляется.

2.5. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного между Минтрансом Чувашии, до которого как до получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил, и администрацией городского округа в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики, в срок не позднее 20 февраля текущего финансового года.

Соглашение подготавливается (формируется) и заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»).

В целях соблюдения принципов прозрачности и открытости бюджетных данных запрещается заключение соглашений, не соответствующих типовой форме соглашения, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики.

2.6. Соглашение должно содержать положения, предусматривающие:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет городского округа, а также объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа на исполнение соответствующих расходных обязательств;

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств городского округа, предусмотренных в бюджете городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня софинансирования, определенного в порядке, предусмотренном Методикой распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов городских округов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, приведенной в приложении № 10 к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»;

в) направления использования субсидии;

г) перечень документов, представляемых администрацией городского округа для получения субсидии;

д) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», и обязательства городского округа по их достижению;

е) обязательства городского округа по согласованию с Минтрансом Чувашии муниципальных программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения состава мероприятий указанных программ (подпрограмм), на которые предоставляются субсидии;

ж) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство городского округа, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

з) сроки и порядок представления в системе «Электронный бюджет» отчетности об осуществлении расходов бюджета городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии в текущем финансовом году и представлении отчета о выполненных и оплаченных объемах работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики и средств бюджета городского округа, а также о достижении установленных значений показателей результативности предоставления субсидии (далее – отчет) по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

и) указание структурного подразделения администрации городского округа, на которое возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны городского округа и представлению отчетности;

к) порядок осуществления контроля за выполнением городским округом обязательств, предусмотренных соглашением;

л) порядок возврата не использованных городским округом остатков субсидии;

м) обязательства городского округа по возврату субсидий в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 настоящих Правил;

н) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

о) условие о вступлении в силу соглашения.

2.7. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», а также случая существенного (более чем на 20 процента) сокращения размера субсидии.

2.8. Администрации городских округов ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Минтранс Чувашии заявку на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (далее – заявка) по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам с приложением следующих документов:

выписка из решения Собрания депутатов о местном бюджете на текущий финансовый год (сводной бюджетной росписи бюджета городского округа) о сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение расходных обязательств городского округа, в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии, софинансирование которых осуществляется из республиканского бюджета Чувашской Республики;

копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости;

копии муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ в текущем финансовом году (в год заключения соглашения);

копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

копии платежных документов по финансированию расходов за счет средств бюджетов городских округов об использовании средств местных бюджетов, в целях софинансирования расходных обязательств которых предоставляются субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, с приложением перечня получателей субсидий.

2.9. Минтранс Чувашии ежемесячно проверяет полноту представления и правильность документов, представленных администрациями городских округов в соответствии с пунктом 2.8 настоящих Правил, и в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки принимает решение о предоставлении субсидии либо о необходимости уточнения содержащихся в заявке сведений и уведомляет о принятом решении администрацию городского округа.

В уведомлении Минтрансом Чувашии указываются причины принятия соответствующего решения, перечень сведений, которые требуют уточнения.

2.10. Администрация городского округа представляет уточненные сведения в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 2.8 настоящих Правил.

2.11. Минтранс Чувашии в течение 2 рабочих дней со дня поступления уточненных сведений проверяет их полноту и достоверность, принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии.

2.12. Основанием для отказа администрации городского округа в предоставлении субсидии являются:

непредставление в сроки, указанные в пунктах 2.8 и 2.10 настоящих Правил, заявки и (или) уточненных сведений;

нарушение установленных соглашением условий предоставления субсидии и иных требований.

Отказ администрации городского округа в предоставлении субсидии за отчетный месяц не является препятствием для получения субсидии в следующем месяце при условии представления ею заявки с приложением необходимых документов и (или) уточненных сведений с соблюдением сроков, предусмотренных пунктами 2.8 и 2.10 настоящих Правил, а также при выполнении условий перечисления субсидий.

2.13. Минтранс Чувашии в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии доводит на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике для муниципального образования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования расходов.

2.14. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Минтрансом Чувашии на основе установленных соглашениями значений показателей результативности предоставления субсидии – протяженности построенных и (или) реконструированных автомобильных дорог в городских округах и зарегистрированных в муниципальную собственность, км.

2.15. Администрации городских округов ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Минтранс Чувашии отчет по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

2.16. Администрации городских округов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за нецелевое использование субсидий и недостоверность сведений, содержащихся в представленных отчетах, заявках и документах, указанных в пункте 2.8 настоящих Правил.

- III. Порядок возврата субсидий

3.1. В случае нарушения администрацией городского округа условий, установленных при предоставлении субсидии, администрация городского округа обязана возвратить субсидию в республиканский бюджет Чувашской Республики. Минтранс Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии направляет администрации городского округа уведомление о необходимости возврата в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня уведомления.

3.2. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики администрацией городского округа в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации, в течение первых 15 рабочих дней очередного финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

3.3. В случае если администрацией городского округа по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части выполнения и (или) достижения значений показателей результативности использования субсидии, то объем средств, подлежащий возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии × k × m / n) × 0,1,

где:

Vсубсидии – размер субсидии, полученной бюджетом городского округа;

k – коэффициент возврата субсидии;

m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n – общее количество показателей результативности использования субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату администрацией городского округа, в размере субсидии, предоставленной бюджету городского округа (Vсубсидии) в отчетном финансовом году, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена Минтрансом Чувашии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле

Di = 1 – Ti / Si,

где:

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

3.4. В случае если городским округом по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.5 настоящих Правил, объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского округа в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле

Sн = Sф – Sк × Kф,

где:

Sф – размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства городского округа по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Sк – общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования расходного обязательства городского округа получателем средств бюджета городского округа, необходимых для исполнения расходного обязательства городского округа, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Kф – безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства городского округа из республиканского бюджета Чувашской Республики по соответствующему мероприятию, предусмотренный соглашением.

Основанием для освобождения администрации городского округа от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

В случае если администрация городского округа не возвращает средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение одного месяца со дня получения уведомления или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.

- IV. Осуществление контроля

4.1. Минтранс Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления субсидий формирует и ведет реестр соглашений.

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях субсидий, правилах предоставления субсидий, об объемах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление субсидий, о распределении субсидий между бюджетами городских округов, о целевом назначении, кодах бюджетной классификации, значениях показателей результативности использования субсидий, а также информацию о выполнении значений показателей результативности использования субсидий, об объемах бюджетных ассигнований бюджетов городских округов, направляемых на финансирование расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, о количестве городских округов, которым предусмотрено предоставление субсидий и с которыми заключены соглашения, реквизиты соглашений и платежных документов о перечислении субсидий.

4.2. Минтранс Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

4.3. В случаях выявления Минтрансом Чувашии или органами государственного финансового контроля фактов нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, Минтранс Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта нарушения и (или) поступления информации о наличии нарушений от органов государственного финансового контроля направляет получателю субсидии уведомление о возврате в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня получения уведомления.

_____________

Приложение № 1

к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов городских округов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
                  границах городского округа

О Т Ч Е Т

о выполненных и оплаченных объемах работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог

общего пользования местного значения в границах городского округа за счет субсидий из республиканского бюджета

Чувашской Республики и средств бюджета городского округа, а также о достижении установленных значений показателей

результативности предоставления субсидии

по ________________________________________________

(наименование городского округа)

за _____________________________ 20__ года

(нарастающим итогом с начала года)

| Наименование объектов финансирования | Установленное значение показателей результативности предоставления субсидии, км | Объем финансирования на текущий финансовый год, тыс. рублей |  |  |  | Фактическое значение показателей результативности предоставления субсидии на __________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), км | Фактически выполнено дорожных работ на _______________________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), тыс. рублей |  |  |  | Фактически оплачено (кассовые расходы) на ______________________________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), тыс. рублей |  |  |  | Перечислено из федерального бюджета на ______ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), тыс. рублей | Перечислено из республиканского бюджета Чувашской Республики на ______ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), тыс. рублей | Остаток средств федерального бюджета на ______ (первое число месяца, следующего за отчетным), тыс. рублей | Остаток средств республиканского бюджета Чувашской Республики на ______ (первое число месяца, следующего за отчетным), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации городского округа      ____________   __________________________

(подпись)                    (расшифровка подписи)

М.П.

____ ___________ 20__ г.

_____________

Приложение № 2

к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов городских округов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
                границах городского округа

З А Я В К А

администрации ________________________________________________

(наименование городского округа)

на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство и реконструкцию

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа

на ____________________ 20__ года

(месяц)

(тыс. рублей)

| Наименование объектов финансирования | Объем финансирования на текущий финансовый год |  |  |  | Фактически выполнено дорожных работ на ______________________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года) |  |  |  | Фактически оплачено (кассовые расходы) на ______________________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года) |  |  |  | Перечислено из федерального бюджета на ______ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года) | Перечислено из республиканского бюджета Чувашской Республики на ______ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года) | Остаток средств федерального бюджета на ______ (первое число месяца, следующего за отчетным) | Остаток средств республиканского бюджета Чувашской Республики на ______ (первое число месяца, следующего за отчетным) | Сумма, необходимая для финансирования за счет средств федерального бюджета | Сумма, необходимая для финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации городского округа 			______________     ___________________________

(подпись)                            (расшифровка подписи)

М.П.

____ ___________ 20__ г.

Проверил:

Специалист Министерства транспорта

и дорожного хозяйства Чувашской Республики	            ______________     ___________________________

(подпись)                            (расшифровка подписи)

____ ___________ 20__ г.

_____________

Приложение № 12

к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной 
     системы Чувашской Республики»

М е т о д и к а

распределения средств республиканского бюджета

Чувашской Республики на реализацию мероприятий комплексного

развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации

в рамках приоритетного направления стратегического развития

Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года

и на период до 2025 года

1. Настоящая Методика определяет порядок распределения средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года (далее – средства).

В настоящей Методике под средствами республиканского бюджета Чувашской Республики понимаются средства Дорожного фонда Чувашской Республики.

2. Размер средств, предоставляемых участникам агломерации, определяется исходя из наличия и протяженности:

магистральных дорог скоростного и регулируемого движения;

магистральных улиц непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходных и пешеходно-транспортных дорог районного значения;

наиболее загруженных улиц и дорог местного значения: улиц в жилой застройке, улиц и дорог в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).

3. Для каждого муниципального района и городского округа – получателя субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики – рассчитывается уровень софинансирования расходного обязательства на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года на соответствующий финансовый год по формуле

Уi = С / БОi,

где:

Уi – уровень софинансирования расходного обязательства на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий;

С – средний уровень софинансирования расходного обязательства на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий;

БОi – уровень бюджетной обеспеченности муниципального района и городского округа на текущий финансовый год и плановый период.

Величины уровня софинансирования расходного обязательства на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 
2018 года и на период до 2025 года, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий, среднего уровня софинансирования расходного обязательства на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий и уровня бюджетной обеспеченности муниципального района и городского округа на текущий финансовый год и плановый период ежегодно устанавливаются распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики.

При этом уровень софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики расходного обязательства муниципального района или городского округа на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года на текущий финансовый год и плановый период не может быть установлен:

менее 70 процентов и более 80 процентов расходного обязательства – для городских округов с численностью постоянно проживающего населения свыше 150 тыс. человек;

менее 80 процентов и более 90 процентов расходного обязательства – для городских округов с численностью постоянно проживающего населения менее 150 тыс. человек;

менее 90 процентов и более 95 процентов расходного обязательства – для муниципальных районов.

При распределении субсидий между бюджетами муниципальных районов и городских округов объем субсидии бюджету муниципального района и городского округа в финансовом году не может превышать объем средств на исполнение в финансовом году расходного обязательства муниципального района и городского округа, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального района и городского округа из республиканского бюджета Чувашской Республики.

4. Распределение средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года утверждается законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период (далее – закон о бюджете).

5. В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального района (городского округа) на финансирование мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 
2025 года, не позволяет обеспечить уровень софинансирования, установленный настоящей Методикой, средства, предусмотренные бюджету муниципального района (городского округа), подлежат сокращению до размера, обеспечивающего соответствующий уровень софинансирования.

В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального района (городского округа) на финансирование мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года, установлен с превышением уровня софинансирования, установленного настоящей Методикой, объем средств не подлежит увеличению до размера, обеспечивающего соблюдение соответствующего уровня софинансирования.

Средства республиканского бюджета Чувашской Республики, высвободившиеся в результате уменьшения объема средств, предусмотренных бюджету муниципального района (городского округа), в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, подлежат перераспределению между бюджетами остальных муниципальных районов (городских округов), имеющих право на получение субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящей Методики.

Перераспределение средств исходя из фактически выполненных в текущем финансовом году работ с учетом софинансирования из местных бюджетов осуществляется также между бюджетами остальных муниципальных районов (городских округов), имеющих право на получение средств на цели, указанные в пункте 1 настоящей Методики.

Перераспределение средств между бюджетами муниципальных районов (городских округов) в случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, утверждается законом о бюджете.

6. Предоставление средств бюджетам муниципальных районов (городских округов) осуществляется в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 
2025 года, приведенными в приложении № 13 к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики».

_____________

Приложение № 13

к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной
      системы Чувашской Республики»

П Р А В И Л А

предоставления субсидий из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов

и бюджетам городских округов на реализацию мероприятий комплексного

развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации

в рамках приоритетного направления стратегического развития

Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года

и на период до 2025 года

- I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года (далее – субсидия).

1.2. В настоящих Правилах под средствами республиканского бюджета Чувашской Республики понимаются средства Дорожного фонда Чувашской Республики.

1.3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов и городских округов, связанных с реализацией муниципальных программ и государственных программ Чувашской Республики, на реализацию вступивших в силу решений судебных органов, а также решений Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, предусматривающих выполнение в текущем финансовом году следующих видов работ:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги (капитальный ремонт автомобильных дорог);

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги (ремонт автомобильных дорог);

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (содержание автомобильных дорог);

комплекса работ по проложению автомобильных дорог по новым направлениям, включая строительство искусственных дорожных сооружений, возведение земляного полотна с системой водоотвода, устройство дорожных одежд, элементов обустройств и организацию безопасности дорожного движения (строительство автомобильных дорог);

комплекса работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги (реконструкция автомобильных дорог).

Состав и виды работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог установлены приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 мая 
2013 г., регистрационный № 28505).

1.4. Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими Правилами, а также на возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов муниципальных районов и городских округов, и погашение кредиторской задолженности по муниципальным контрактам.

- II. Порядок финансирования

2.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период (далее – закон о бюджете) главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых в бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года, является Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (далее – Минтранс Чувашии).

Предоставление субсидий на указанные цели осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минтрансу Чувашии в соответствии с распределением средств республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные цели, утвержденным законом о бюджете.

Минтранс Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

2.2. Условиями предоставления субсидий являются:

наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Чувашской Республики;

наличие в бюджете муниципального района и городского округа (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района и городского округа) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального района и городского округа в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии, софинансирование которых осуществляется из республиканского бюджета Чувашской Республики;

заключение соглашения в соответствии с пунктом 2.5 настоящих Правил.

2.3. Критерием отбора муниципальных районов и городских округов для предоставления субсидии являются наличие на конец отчетного финансового года:

магистральных дорог скоростного и регулируемого движения;

магистральных улиц непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходных и пешеходно-транспортных дорог районного значения;

наиболее загруженных улиц и дорог местного значения: улиц в жилой застройке, улиц и дорог в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).

2.4. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного между Минтрансом Чувашии, до которого как до получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил, и администрацией муниципального района или городского округа в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики, в срок не позднее 20 февраля текущего финансового года.

Соглашение  подготавливается (формируется) и заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»).

В целях соблюдения принципов прозрачности и открытости бюджетных данных запрещается заключение соглашений, не соответствующих типовой форме соглашения, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики.

2.5. Соглашение должно содержать положения, предусматривающие:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального района или городского округа, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района или городского округа на исполнение соответствующих расходных обязательств;

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального района или городского округа, предусмотренных в бюджете муниципального района или городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня софинансирования, определенного в порядке, предусмотренном Методикой распределения средств  республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года, приведенной в приложении № 12 к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»;

в) направления использования субсидии;

г) перечень документов, представляемых администрацией муниципального района или городского округа для получения субсидии;

д) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», и обязательства муниципального района или городского округа по их достижению;

е) обязательства муниципального района или городского округа по согласованию с Минтрансом Чувашии муниципальных программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения состава мероприятий указанных программ (подпрограмм), на которые предоставляются субсидии;

ж) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального района или городского округа, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

з) сроки и порядок представления в системе «Электронный бюджет» отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального района или городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии в текущем финансовом году и представлении отчета о выполненных и оплаченных объемах работ по мероприятиям комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики и средств бюджета муниципального образования, а также о достижении установленных значений показателей результативности использования субсидий (далее – отчет) по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

и) указание структурного подразделения администрации муниципального района или городского округа, на которое возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны муниципального района или городского округа и представлению отчетности;

к) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным районом и городским округом обязательств, предусмотренных соглашением;

л) порядок возврата не использованных муниципальным районом и городским округом остатков субсидии;

м) обязательства муниципального района или городского округа по возврату субсидий в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 настоящих Правил;

н) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

о) условие о вступлении в силу соглашения.

2.6. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», а также случая существенного (более чем на 20 процента) сокращения размера субсидии.

2.7. Администрации муниципальных районов и городских округов ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Минтранс Чувашии заявку на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года (далее – заявка) по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам с приложением следующих документов:

выписка из решения Собрания депутатов о местном бюджете на текущий финансовый год (сводной бюджетной росписи бюджета городского округа) о сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение расходных обязательств городского округа, в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии, софинансирование которых осуществляется из республиканского бюджета Чувашской Республики;

копии положительного заключения государственной экспертизы проект-ной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости в случае строительства и (или) реконструкции;

копии муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ в текущем финансовом году (в год заключения соглашения);

копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

копии платежных документов по финансированию расходов за счет средств бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов об использовании средств местных бюджетов, в целях софинансирования расходных обязательств которых предоставляются субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, с приложением перечня получателей субсидий.

2.8. Минтранс Чувашии ежемесячно проверяет полноту представления и правильность документов, представленных администрациями муниципальных районов и городских округов в соответствии с пунктом 2.7 настоящих Правил, и в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки принимает решение о предоставлении субсидии либо о необходимости уточнения содержащихся в заявке сведений и уведомляет о принятом решении администрацию муниципального района (городского округа).

В уведомлении Минтрансом Чувашии указываются причины принятия соответствующего решения, перечень сведений, которые требуют уточнения.

2.9. Администрации муниципальных районов и городских округов представляют уточненные сведения в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 2.8 настоящих Правил.

2.10. Минтранс Чувашии в течение 2 рабочих дней со дня поступления уточненных сведений проверяет их полноту и достоверность, принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии.

2.11. Основанием для отказа администрации муниципального района (городского округа) в предоставлении субсидии являются:

непредставление в сроки, указанные в пунктах 2.7 и 2.9 настоящих Правил, заявки с приложением необходимых документов и (или) уточненных сведений;

нарушение установленных соглашением требований.

Отказ администрации муниципального района (городского округа) в предоставлении субсидии за отчетный месяц не является препятствием для получения субсидии в следующем месяце при условии представления ею заявки с приложением необходимых документов и (или) уточненных сведений с соблюдением сроков, предусмотренных пунктами 2.7 и 2.9 настоящих Правил, а также при выполнении условий перечисления субсидий.

2.12. Минтранс Чувашии в течение 3 дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии доводит на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике для муниципального образования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования расходов.

2.13. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Минтрансом Чувашии на основе установленных соглашениями значений показателей результативности использования субсидии:

доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, %;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года, %;

при выполнении следующих работ:

ремонт покрытия проезжей части, км;

установка дорожных знаков, шт.;

устройство пешеходных ограждений, пог. м;

устройство барьерного ограждения, пог. м;

уширение перекрестков, км;

устройство заездных карманов, пог. м;

обустройство пешеходных переходов, шт.;

модернизация светофорных объектов, шт.;

устройство искусственных освещений, км;

обустройство автобусными остановками, шт.

2.14. Администрации муниципальных районов и городских округов ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Минтранс Чувашии отчет по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

2.15. Администрации муниципальных районов и городских округов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за нецелевое использование субсидий и недостоверность сведений, содержащихся в представленных отчетах, заявках и документах, указанных в пункте 2.7 настоящих Правил.

- III. Порядок возврата субсидий

3.1. В случае нарушения администрациями муниципальных районов и городских округов условий, установленных при предоставлении субсидии, администрации муниципальных районов и городских округов обязаны возвратить субсидию в республиканский бюджет Чувашской Республики. Минтранс Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии направляет администрациям муниципальных районов и городских округов уведомление о необходимости возврата в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня уведомления.

3.2. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики администрациями муниципальных районов и городских округов в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации, в течение первых 15 рабочих дней очередного финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Министерством финансов Чувашской Республики с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

3.3. В случае если администрацией муниципального района (городского округа) по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части выполнения и (или) достижения значений показателей результативности использования субсидии, которые до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, не устранены, то до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, из бюджета муниципального района и бюджета городского округа в республиканский бюджет Чувашской Республики подлежат возврату субсидии (Vвозврата), рассчитываемые по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии × k × m / n) × 0,1,

где:

Vсубсидии – размер субсидии, полученной бюджетом муниципального района и бюджетом городского округа;

k – коэффициент возврата субсидии;

m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n – общее количество показателей результативности использования субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату администрацией муниципального района (городского округа), в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального района и бюджету городского округа (Vсубсидии) в отчетном финансовом году, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена Минтрансом Чувашии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле

Di = 1 – Ti / Si,

где:

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

3.4. В случае если муниципальным районом или городским округом по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.5 настоящих Правил, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального района или городского округа в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле

Sн = Sф – Sк × Kф,

где:

Sф – размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального района или городского округа по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Sк – общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования расходного обязательства муниципального района или городского округа получателем средств бюджета муниципального района или городского округа, необходимых для исполнения расходного обязательства муниципального района или городского округа, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Kф – безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства муниципального района или городского округа из республиканского бюджета Чувашской Республики по соответствующему мероприятию, предусмотренный соглашением.

Основанием для освобождения администрации муниципального района (городского округа) от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

В случае если администрация муниципального района или городского округа не возвращает средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение одного месяца со дня получения уведомления или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.

- IV. Осуществление контроля

4.1. Минтранс Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления субсидий формирует и ведет реестр соглашений.

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях субсидий, правилах предоставления субсидий, об объемах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление субсидий, о распределении субсидий между бюджетами муниципальных районов и городских округов, о целевом назначении, кодах бюджетной классификации, значениях показателей результативности использования субсидий, а также информацию о выполнении значений показателей результативности использования субсидий, об объемах бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных районов и городских округов, направляемых на финансирование расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, о количестве муниципальных районов и городских округов, которым предусмотрено предоставление субсидий и с которыми заключены соглашения, реквизиты соглашений и платежных документов о перечислении субсидий.

4.2. Минтранс Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

4.3. В случаях выявления Минтрансом Чувашии или органами государственного финансового контроля фактов нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, Минтранс Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта нарушения и (или) поступления информации о наличии нарушений от органов государственного финансового контроля направляет получателю субсидии уведомление о возврате в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня получения уведомления.

_____________

Приложение № 1

к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» 
            до 2018 года и на период до 2025 года

О Т Ч Е Т

о выполненных и оплаченных объемах работ по мероприятиям комплексного развития транспортной инфраструктуры

Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации

«Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года за счет субсидий из республиканского бюджета

Чувашской Республики и средств бюджета муниципального образования, а также о достижении установленных значений

показателей результативности использования субсидий

по _________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа)

за _____________________________ 20__ года

(нарастающим итогом с начала года)

| Наименование мероприятий и объектов финансирования | Установленное значение показателей результативности использования субсидии, км, пог.м, шт. | Объем финансирования на текущий финансовый год, тыс. рублей |  |  |  | Фактическое значение показателей результативности использования субсидии на __________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), км | Фактически выполнено дорожных работ на _________________________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), тыс. рублей |  |  |  | Фактически оплачено (кассовые расходы) на _____________________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), тыс. рублей |  |  |  | Перечислено из федерального бюджета на _________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), тыс. рублей | Перечислено из республиканского бюджета Чувашской Республики на ______ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), тыс. рублей | Остаток средств федерального бюджета на ______ (первое число месяца, следующего за отчетным), тыс. рублей | Остаток средств республиканского бюджета Чувашской Республики на ______ (первое число месяца, следующего за отчетным), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

муниципального района

(городского округа) 			_______________    ___________________________

(подпись)                         (расшифровка подписи)

М.П.

____ ___________ 20__ г.

_____________

Приложение № 2

к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» 
              до 2018 года и на период до 2025 года

З А Я В К А

администрации ______________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа)

на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию мероприятий комплексного

развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического

развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года

на _______________ 20__ года

(месяц)

(тыс. рублей)

| - Наименование мероприятий и объектов финансирования | Объем финансирования на текущий финансовый год |  |  |  | Фактически выполнено дорожных работ на _________________________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года) |  |  |  | Фактически оплачено (кассовые расходы) на __________________________ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года) |  |  |  | Перечислено из федерального бюджета на ______ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года) | Перечислено из республиканского бюджета Чувашской Республики на ______ (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года) | Остаток средств федерального бюджета на ______ (первое число месяца, следующего за отчетным) | Остаток средств республиканского бюджета Чувашской Республики на ______ (первое число месяца, следующего за отчетным) | Сумма, необходимая для финансирования за счет средств федерального бюджета | Сумма, необходимая для финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюд-жета |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

муниципального района (городского округа) 	__________________     __________________________

(подпись)                               (расшифровка подписи)

М.П.

____ ___________ 20__ г.

Проверил:

Специалист Министерства транспорта

и дорожного хозяйства Чувашской Республики  __________________     __________________________

(подпись)                               (расшифровка подписи)

____ ___________ 20__ г.

_____________