- Приложение № 5

к государственной программе

Чувашской Республики «Развитие

транспортной системы

Чувашской Республики»

П о д п р о г р а м м а

«Безопасность дорожного движения» государственной

программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы

Чувашской Республики»

- Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (далее – Минтранс Чувашии) |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | – | Министерство здравоохранения Чувашской Республики; Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики; Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики; Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; казенное учреждение Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |
| Цель подпрограммы | – | снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| Задачи подпрограммы | – | создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; повышение безопасности участников дорожного движения; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | к 2036 году ожидается достижение следующих значений целевых индикаторов и показателей: сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 24 человек, или на 85,0 процента по сравнению с 2017 годом (на 136 человек); снижение смертности среди детей от дорожно-транспортных происшествий на 100,0 процента по сравнению с 2017 годом (на 4 ребенка); снижение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) до 2 человек, или на 84,6 процента по сравнению с 2017 годом (на 11 человек); снижение транспортного риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) до 1 человека, или на 79,2 процента по сравнению с 2017 годом (на 3,8 человека) |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2019–2035 годы: 1 этап – 2019–2025 годы; 2 этап – 2026–2030 годы; 3 этап – 2031–2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 94861,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 3933,0 тыс. рублей; в 2020 году – 3933,0 тыс. рублей; в 2021 году – 3933,0 тыс. рублей; в 2022 году – 5933,0 тыс. рублей; в 2023 году – 5933,0 тыс. рублей; в 2024 году – 5933,0 тыс. рублей; в 2025 году – 5933,0 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 29665,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 29665,0 тыс. рублей; из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики – 92940,0 тыс. рублей (98,0 процента), в том числе: в 2019 году – 3820,0 тыс. рублей; в 2020 году – 3820,0 тыс. рублей; в 2021 году – 3820,0 тыс. рублей; в 2022 году – 5820,0 тыс. рублей; в 2023 году – 5820,0 тыс. рублей; в 2024 году – 5820,0 тыс. рублей; в 2025 году – 5820,0 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 29100,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 29100,0 тыс. рублей; местных бюджетов – 1921,0 тыс. рублей (2,0 процента), в том числе: в 2019 году – 113,0 тыс. рублей; в 2020 году – 113,0 тыс. рублей; в 2021 году – 113,0 тыс. рублей; в 2022 году – 113,0 тыс. рублей; в 2023 году – 113,0 тыс. рублей; в 2024 году – 113,0 тыс. рублей; в 2025 году – 113,0 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 565,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 565,0 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения; формирование знаний и навыков безопасного дорожного движения; обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов; обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. |

- Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика

- участия органов местного самоуправления муниципальных районов

- и городских округов в реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Численность населения в Чувашской Республике на 1 января 2017 г. составляла 1233490 человек, количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях за 2017 год составило 160 человек (на 100 тыс. человек населения количество погибших составило 13 человек).

По состоянию на 1 января 2018 г. численность населения республики сократилась на 2373 человека и составила 1231117 человек, количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях за январь – ноябрь 2018 года составило 142 человека (на 100 тыс. человек населения количество погибших – 11 человек).

В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения;

формирование знаний и навыков безопасного дорожного движения;

обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов;

обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в реализации мероприятий подпрограммы, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

Основные направления реализации муниципальных программ по обеспечению безопасности дорожного движения:

предотвращение дорожно-транспортных происшествий;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

- Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах

- и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений

- по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 24 человек, или на 85,0 процента по сравнению с 2017 годом (на 136 человек);

снижение смертности среди детей от дорожно-транспортных происшествий на 100,0 процента по сравнению с 2017 годом (на 4 ребенка);

снижение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) до 2 человек, или на 84,6 процента по сравнению с 2017 годом (на 11 человек);

снижение транспортного риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) до 1 человека, или на 79,2 процента по сравнению с 2017 годом (на 3,8 человека).

- В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях:

в 2019 году – 111 человек;

в 2020 году – 99 человек;

в 2021 году – 87 человек;

в 2022 году – 74 человека;

в 2023 году – 62 человека;

в 2024 году – 49 человек;

в 2025 году – 36 человек;

в 2030 году – 24 человека;

в 2035 году – 24 человека;

- снижение смертности среди детей от дорожно-транспортных происшествий:

в 2019 году – 3 человека;

в 2020 году – 3 человека;

в 2021 году – 3 человека;

в 2022 году – 3 человека;

в 2023 году – 2 человека;

в 2024 году – 2 человека;

в 2025 году – 0 человек;

в 2030 году – 0 человек;

в 2035 году – 0 человек;

снижение социального риска:

в 2019 году – 9 человек;

в 2020 году – 8 человек;

в 2021 году – 7 человек;

в 2022 году – 6 человек;

в 2023 году – 5 человек;

в 2024 году – 4 человека;

в 2025 году – 3 человека;

в 2030 году – 2 человека;

в 2035 году – 2 человека;

снижение транспортного риска:

в 2019 году – 3,3 человека;

в 2020 году – 2,9 человека;

в 2021 году – 2,6 человека;

в 2022 году – 2,2 человека;

в 2023 году – 1,8 человека;

в 2024 году – 1,4 человека;

в 2025 году – 1 человек;

в 2030 году – 1 человек;

в 2035 году – 1 человек.

- Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий

- подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы:

Основное мероприятие 1 «Совершенствование обучения детей правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах» предусматривает осуществление следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1. Приобретение мобильных автогородков, технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся световозвращающими элементами.

Реализация данного мероприятия предусматривает обучение детей и подростков правилам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление дисциплины и контроль участия детей в дорожном движении, создание условий для безопасного участия детей в дорожном движении, в том числе:

оборудование в дошкольных образовательных организациях и в общеобразовательных организациях уголков дорожного движения, организация на их базе воспитательной работы по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения;

изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде воспитанников и учащихся младших классов образовательных организаций (фликеры, значки);

оснащение дошкольных образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, настольными обучающими играми, методическими и наглядными пособиями по правилам дорожного движения.

Мероприятие 1.2. Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения.

Реализация данного мероприятия предусматривает:

работу по обучению детей и подростков навыкам безопасного поведения на дорогах, по воспитанию грамотных и законопослушных участников дорожного движения;

интегрирование тематики безопасности дорожного движения в различные образовательные предметы – физику, математику, информатику, географию, физкультуру, а также использование для этой цели возможности классных часов и различных внеклассных занятий;

проведение на последних уроках во всех классах «минуток безопасности» с напоминанием детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, акцентированием их внимания на погодных условиях и особенностях обустройства улично-дорожной сети на конкретном маршруте от дома до школы и обратно;

использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей: специально организованных занятий, беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за транспортом, экскурсий, целевых прогулок, рассматривания иллюстраций, энциклопедий, книг, рисунков с изображением улиц, видов транспорта, чтения художественной литературы, отгадывания загадок, сюжетно-ролевых, подвижных, дидактических игр, игр-соревнований, праздников, конкурсов, игр-драматизаций и т.д.

Мероприятие 1.3. Организация системы оказания методической помощи родителям в вопросах обучения детей правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах.

Реализация данного мероприятия предусматривает тематические родительские собрания, всевозможные тренинги, коллективные и индивидуальные беседы совместно с детьми и родителями, викторины и конкурсы по правилам дорожного движения.

Мероприятие 1.4. Ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге.

Реализация данного мероприятия предусматривает проведение следующих конкурсов, фестивалей, слетов: Всероссийского чемпионата по юношескому автомногоборью; Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; Межгосударственного слета юных инспекторов движения; Республиканского фестиваля юных инспекторов движения; Республиканского конкурса флешмобов юных инспекторов движения; Республиканского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; Республиканского конкурса КВН юных инспекторов движения; Республиканского конкурса видеороликов «История нашего отряда юных инспекторов движения»; Республиканского фестиваля юных инспекторов движения «Вместе в ГТО»; Республиканского конкурса по пропаганде ношения световозвращающих элементов; Республиканского конкурса на лучшую разработку дидактической игры по правилам дорожного движения; Республиканского конкурса на лучшую рекламу по профилактике детского травматизма и др.

Основное мероприятие 2 «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» предусматривает осуществление следующих мероприятий:

Мероприятие 2.1. Создание сортировочно-эвакуационных/вертолетных площадок для обеспечения своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации при дорожно-транспортных происшествиях.

Реализация данного мероприятия предусматривает обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, обеспечение территориальной доступности медицинских организаций, повышение уровня координации служб, участвующих в оказании помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, внедрение новых технологий в сферу оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе организацию дежурства бригад экстренного реагирования на базе бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканский центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения Чувашской Республики.

Мероприятие 2.2. Повышение квалификации сотрудников пожарно-спасательных подразделений ГКЧС Чувашии, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий.

Реализация данного мероприятия предусматривает:

обучение категорированных групп населения практическим навыкам оказания медицинской помощи;

разработку и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в Чувашской Республике.

Мероприятие 2.3. Проведение учений и соревнований с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб.

Реализация данного мероприятия предусматривает  качественную отработку учебных вопросов без ограничения инициативы органов управления, участников, проведение учения в соответствии с порядком действий в условиях быстро меняющейся обстановки.

Основное мероприятие 3 «Повышение правового сознания участников дорожного движения» предусматривает осуществление следующих мероприятий:

Мероприятие 3.1. Проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения участников дорожного движения.

Реализация данного мероприятия предусматривает мероприятия, направленные на изменение поведения участников дорожного движения с целью обеспечения безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения, в том числе:

распространение печатных и электронных пособий по безопасному поведению на дорогах;

изготовление и размещение тематической социальной рекламы, баннеров, информационных щитов;

создание и распространение учебно-методических и наглядных пособий;

проведение информационно-пропагандистских кампаний;

организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик.

Мероприятие 3.2. Проведение специализированных конференций и семинаров, посвященных вопросам безопасности дорожного движения.

Реализация данного мероприятия предусматривает проведение:

регулярных конференций по проблемам организации безопасного дорожного движения, по реконструкции и автоматизированному анализу дорожно-транспортных происшествий;

автомобильных и других выставок по вопросам безопасности дорожного движения.

Мероприятие 3.3. Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Реализация данного мероприятия предусматривает информирование участников дорожного движения о проблемах обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе о ДТП и причинах их возникновения, дорожных заторах, а также освещение иных актуальных вопросов обеспечения безопасности дорожного движения.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа:

1 этап – 2019–2025 годы;

2 этап – 2026–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы.

- Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

- для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам

- финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 94861,0 тыс. рублей, в том числе средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 92940,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 1921,0 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (в 2019–2025 годах) составит 35531,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 3933,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 3933,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 3933,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 5933,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 5933,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 5933,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 5933,0 тыс. рублей;

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 34740,0 тыс. рублей (97,0 процента), в том числе:

в 2019 году – 3820,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 3820,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 3820,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 5820,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 5820,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 5820,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 5820,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 791,0 тыс. рублей (3,0 процента), в том числе:

в 2019 году – 113,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 113,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 113,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 113,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 113,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 113,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 113,0 тыс. рублей.

На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования подпрограммы составит 29665,0 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 29100,0 тыс. рублей (98,0 процента);

местных бюджетов – 565,0 тыс. рублей (2,0 процента).

На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 29665,0 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 29100,0 тыс. рублей (98,0 процента);

местных бюджетов – 565,0 тыс. рублей (2,0 процента).

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.

_____________

Приложение

к подпрограмме «Безопасность дорожного движения» государственной программы

Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы государственной программы Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2030 | 2031–2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Безопасность дорожного движения» |  | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, соисполнители – Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ Чувашской Республики «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии, участники – органы местного самоуправления* |  |  |  |  |  | всего | 3933,0 | 3933,0 | 3933,0 | 5933,0 | 5933,0 | 5933,0 | 5933,0 | 29665,0 | 29665,0 |
|  |  |  |  | 831 | 0409 | Ч230000000 |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3820,0 | 3820,0 | 3820,0 | 5820,0 | 5820,0 | 5820,0 | 5820,0 | 29100,0 | 29100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 565,0 | 565,0 |
| Цель «Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование обучения детей правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах | повышение безопасности участников дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, соисполнитель – КУ Чувашской Республики «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии, участники – органы местного самоуправления* |  |  |  |  |  | всего | 2833,0 | 2833,0 | 2833,0 | 2833,0 | 2833,0 | 2833,0 | 2833,0 | 14165,0 | 14165,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2720,0 | 2720,0 | 2720,0 | 2720,0 | 2720,0 | 2720,0 | 2720,0 | 13600,0 | 13600,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 565,0 | 565,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Снижение смертности среди детей от дорожно-транспортных происшествий, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0** | 0** |
|  | по сравнению с 2017 годом, % |  |  |  |  |  |  |  |  | -25 | -25 | -25 | -25 | -50 | -50 | -100 | -100** | -100** |
|  | по сравнению с 2017 годом, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4** | 4** |
| Мероприятие 1.1 | Приобретение мобильных автогородков, технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся световозвращающими элементами |  | ответственный исполнитель – Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления* |  |  |  |  |  | всего | 2133,0 | 2133,0 | 2133,0 | 2133,0 | 2133,0 | 2133,0 | 2133,0 | 10665,0 | 10665,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 10100,0 | 10100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 565,0 | 565,0 |
| Мероприятие 1.2 | Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения |  | ответственный исполнитель – Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления* |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 | Организация системы оказания методической помощи родителям в вопросах обучения детей правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах |  | ответственный исполнитель – Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, участники – органы местного самоуправления* |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4 | Ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге |  | ответственный исполнитель – Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления* |  |  |  |  |  | всего | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 3500,0 | 3500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 3500,0 | 3500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | ответственный исполнитель – ГКЧС Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, КУ Чувашской Республики «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии, участник – УГИБДД МВД по Чувашской Республике * |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 | 99 | 87 | 74 | 62 | 49 | 36 | 24** | 24** |
|  | по сравнению с 2017 годом, % |  |  |  |  |  |  |  |  | -30,6 | -38,1 | -45,6 | -53,8 | -61,3 | -69,4 | -77,5 | -85,0** | -85,0** |
|  | по сравнению с 2017 годом, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 61 | 73 | 86 | 98 | 111 | 124 | 136** | 136** |
|  | Снижение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2** | 2** |
|  | по сравнению с 2017 годом, % |  |  |  |  |  |  |  |  | -30,7 | -38,5 | -46,1 | -53,8 | -61,5 | -69,2 | -76,9 | -84,6** | -84,6** |
|  | по сравнению с 2017 годом, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11** | 11** |
|  | Снижение транспортного риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 1 | 1** | 1** |
|  | по сравнению с 2017 годом, % |  |  |  |  |  |  |  |  | -31,3 | -39,6 | -45,8 | -54,2 | -62,5 | -70,8 | -79,2 | -79,2** | -79,2** |
|  | по сравнению с 2017 годом, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,4 | 3,8 | 3,8** | 3,8** |
| Мероприятие 2.1 | Создание сортировочно-эвакуационных/вертолетных площадок для обеспечения своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации при дорожно-транспортных происшествиях |  | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, КУ Чувашской Республики «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 | Повышение квалификации сотрудников пожарно-спасательных подразделений ГКЧС Чувашии, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий |  | ответственный исполнитель – ГКЧС Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, КУ Чувашской Республики «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии, участник – УГИБДД МВД по Чувашской Республике * |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 | Проведение учений и соревнований с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб |  | ответственный исполнитель – ГКЧС Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, КУ Чувашской Республики «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии, участник – УГИБДД МВД по Чувашской Республике* |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Повышение правового сознания участников дорожного движения | создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, соисполнители – Мининформполитики Чувашии, Минобразования Чувашии, КУ Чувашской Республики «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии, участники – УГИБДД МВД по Чувашской Республике*, органы местного самоуправления* |  |  |  |  |  | всего | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 5500,0 | 5500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 5500,0 | 5500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3 | Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 | 99 | 87 | 74 | 62 | 49 | 36 | 24** | 24** |
|  | по сравнению с 2017 годом, % |  |  |  |  |  |  |  |  | -30,6 | -38,1 | -45,6 | -53,8 | -61,3 | -69,4 | -77,5 | -85,0** | -85,0** |
|  | по сравнению с 2017 годом, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 61 | 73 | 86 | 98 | 111 | 124 | 136** | 136** |
|  | Снижение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2** | 2** |
|  | по сравнению с 2017 годом, % |  |  |  |  |  |  |  |  | -30,7 | -38,5 | -46,1 | -53,8 | -61,5 | -69,2 | -76,9 | -84,6** | -84,6** |
|  | по сравнению с 2017 годом, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11** | 11** |
|  | Снижение транспортного риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 1,4 | 1 | 1** | 1** |
|  | по сравнению с 2017 годом, % |  |  |  |  |  |  |  |  | -31,3 | -39,6 | -45,8 | -54,2 | -62,5 | -70,8 | -79,2 | -79,2** | -79,2** |
|  | по сравнению с 2017 годом, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,4 | 3,8 | 3,8** | 3,8** |
| Мероприятие 3.1 | Проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения участников дорожного движения |  | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, соисполнители – Мининформполитики Чувашии, Минобразования Чувашии, КУ Чувашской Республики «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии |  |  |  |  |  | всего | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2 | Проведение специализированных конференций и семинаров, посвященных вопросам безопасности дорожного движения |  | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, соисполнители – Мининформполитики Чувашии, Минобразования Чувашии, КУ Чувашской Республики «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии, участники – УГИБДД МВД по Чувашской Республике*, органы местного самоуправления* |  |  |  |  |  | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3 | Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, соисполнители – Мининформполитики Чувашии, Минобразования Чувашии, КУ Чувашской Республики «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии, участники – УГИБДД МВД по Чувашской Республике*, органы местного самоуправления* |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________

*  Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей  в 2030 и 2035 годах соответственно.

_____________