- Приложение № 6

к государственной программе

Чувашской Республики

«Развитие транспортной системы

Чувашской Республики»

П О Д П р о г р а м м а

«Расширение использования природного газа в качестве моторного

топлива» государственной программы Чувашской Республики

«Развитие транспортной системы Чувашской Республики»

- Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (далее – Минтранс Чувашии) |
| --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | – | расширение потребления на автомобильном транспорте компримированного природного газа в качестве моторного топлива |
| Задачи подпрограммы | – | модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта и создание условий для использования природного газа в качестве моторного топлива; развитие инфраструктуры, обеспечивающей работу транспортных средств на природном газе; замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее также – АГНКС) в Чувашской Республике – 2 единицы; объем потребления природного газа в качестве моторного топлива – 4700 тыс. куб. метров ежегодно |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2019–2035 годы: 1 этап – 2019–2025 годы; 2 этап – 2026–2030 годы; 3 этап – 2031–2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 1100400,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 56000,0 тыс. рублей; в 2020 году – 63000,0 тыс. рублей; в 2021 году – 63000,0 тыс. рублей; в 2022 году – 63000,0 тыс. рублей; в 2023 году – 65800,0 тыс. рублей; в 2024 году – 65800,0 тыс. рублей; в 2025 году – 65800,0 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 329000,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 329000,0 тыс. рублей; из них средства: внебюджетных источников – 1100400,0 тыс. рублей (100,0 процента), в том числе: в 2019 году – 56000,0 тыс. рублей; в 2020 году – 63000,0 тыс. рублей; в 2021 году – 63000,0 тыс. рублей; в 2022 году – 63000,0 тыс. рублей; в 2023 году – 65800,0 тыс. рублей; в 2024 году – 65800,0 тыс. рублей; в 2025 году – 65800,0 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 329000,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 329000,0 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | к 2036 году планируется увеличить ежегодный объем потребления природного газа в качестве моторного топлива. |

- Раздел I. Приоритеты и цель программы, общая характеристика

- участия органов местного самоуправления муниципальных районов

- и городских округов в реализации подпрограммы

Приоритеты и цель подпрограммы определены основными направлениями реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254.

Целью подпрограммы является расширение потребления на автомобильном транспорте природного газа в качестве моторного топлива.

Достижение цели подпрограммы предусматривается за счет решения следующих задач:

модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта и создание условий для использования природного газа в качестве моторного топлива;

развитие инфраструктуры, обеспечивающей работу транспортных средств на природном газе;

замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.

В реализации подпрограммы по согласованию участвуют органы местного самоуправления.

- Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах

- и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений

- по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Чувашской Республике;

объем потребления природного газа в качестве моторного топлива.

- В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Чувашской Республике:

в 2019 году – 1 единица;

в 2020 году – 1 единица;

в 2021 году – 1 единица;

в 2022 году – 1 единица;

в 2023 году – 2 единицы;

в 2024 году – 2 единицы;

в 2025 году – 2 единицы;

в 2030 году – 2 единицы;

в 2035 году – 2 единицы;

объем потребления природного газа в качестве моторного топлива:

в 2019 году – 4000 тыс. куб. метров;

в 2020 году – 4500 тыс. куб. метров;

в 2021 году – 4500 тыс. куб. метров;

в 2022 году – 4500 тыс. куб. метров;

в 2023 году – 4700 тыс. куб. метров;

в 2024 году – 4700 тыс. куб. метров;

в 2025 году – 4700 тыс. куб. метров;

в 2030 году – 4700 тыс. куб. метров;

в 2035 году – 4700 тыс. куб. метров.

- Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий

- подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленной цели и задач подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Перевод техники на использование компримированного природного газа.

Реализация данного мероприятия будет осуществляться непосредственно владельцами транспортных средств за счет средств внебюджетных источников в соответствующих сервисных центрах. Предусмотрено также приобретение перевозчиками автобусов, на которых в качестве моторного топлива используется  компримированный природный газ. Для этого необходимы развитие сети АГНКС и сохранение существующего уровня цены на компримированный природный газ.

Основное мероприятие 2. Развитие сети стационарных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Чувашской Республике.

Реализация данного мероприятия предусматривает строительство АГНКС на территории г. Новочебоксарска.

Основное мероприятие 3. Использование газомоторного топлива.

Реализация данного мероприятия предусматривает использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа:

1 этап – 2019–2025 годы;

2 этап – 2026–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы.

- Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

- для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам

- финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 1100400,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств внебюджетных источников – 1100400,0 тыс. рублей (100 процентов).

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (в 2019–2025 годах) составит 442400,0 тыс. рублей, из них средства внебюджетных источников – 442400,0 тыс. рублей (100 процентов), в том числе:

в 2019 году – 56000,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 63000,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 63000,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 63000,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 65800,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 65800,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 65800,0 тыс. рублей.

На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования подпрограммы составит 329000,0 тыс. рублей, из них средства внебюджетных источников – 329000,0 тыс. рублей (100 процентов).

На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 329000,0 тыс. рублей, из них средства внебюджетных источников – 329000,0 тыс. рублей (100 процентов).

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.

_____________

Приложение

к подпрограмме «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспорт-
      ной системы Чувашской Республики»

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива»

государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы государственной программы Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2030 | 2031–2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» |  | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 56000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 65800,0 | 65800,0 | 65800,0 | 329000,0 | 329000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 831 | 0408 |  | Ч240000000 |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 56000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 65800,0 | 65800,0 | 65800,0 | 329000,0 | 329000,0 |  |  |
| Цель «Расширение потребления на автомобильном транспорте компримированного природного газа в качестве моторного топлива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Перевод техники на использование компримированного природного газа | модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта и создание условий для использования природного газа в качестве моторного топлива | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, администрация г. Чебоксары*, администрация г. Новочебоксарска* |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Чувашской Республике, ед. (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2** | 2** |  |  |
|  | Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива, тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700** | 4700** |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Развитие сети стационарных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Чувашской Республике | развитие инфраструктуры, обеспечивающей работу транспортных средств на природном газе | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии, соисполнитель – администрация г. Новочебоксарска* |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Чувашской Республике, ед. (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2** | 2** |  |  |
|  | Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива, тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700** | 4700** |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Использование газомоторного топлива | замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |  | ответственный исполнитель – Минтранс Чувашии |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 56000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 65800,0 | 65800,0 | 65800,0 | 329000,0 | 329000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 56000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 65800,0 | 65800,0 | 65800,0 | 329000,0 | 329000,0 |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3 | Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Чувашской Республике, ед. (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2** | 2** |  |  |
|  | Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива, тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700** | 4700** |  |  |

__________

*  Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно.

_____________