Перечень дворовых и общественных территорий, благоустраиваемых в 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Дата заключения государственного (муниципального) контракта** | **Исполнитель работ по контракту** | **Дата начала работ по контракту** | **Дата завершения работ по контракту** | **Работы завершены/не завершены** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики» на 2018-2024 годы** |  |  |  |  |  |
|  | город Новочебоксарск  Ремонт пешеходных дорожек на Аллее Славы в городе Новочебоксарск Чувашской Республики  Благоустройство сквера в районе Верхней Волжской набережной города Новочебоксарска Чувашской Республики  Обустройство спортивной площадки на территории Ельниковской Рощи города Новочебоксарска Чувашской Республики  Ремонт пешеходных зон в Ельниковской роще города Новочебоксарска Чувашской Республики | 20.06.2019  18.06.2019  11.06.2019  19.06.2019 | ООО "Альтдорстрой"  ООО "Альянсгрупп"  ООО "Романа"  ООО "Дорстройсервис" | 20.06.2019  18.06.2019  11.06.2019  19.06.2019 | 19.07.2019  19.08.2019  10.07.2019  02.08.2019 | завершены  Не завершены  завершены  завершены |