|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН****ВĂРНАР РАЙОНĚН****АДМИНИСТРАЦИЙĚ**ЙЫШĂНУ29.12. 2018 ç. № 845 Вăрнар поселокĕ |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ****ВУРНАРСКОГО РАЙОНА****ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ29.12. 2018 г. № 845 п. Вурнары |

**Об утверждении муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Вурнарского района Чувашской Республики»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вурнарского района Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Вурнарского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Вурнарского района Чувашской Республики» (далее – Муниципальная программа).

2. Финансовому отделу администрации Вурнарского района Чувашской Республики при формировании проекта бюджета Вурнарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные средства на реализацию Муниципальной программы.

3. Признать утратившими силу постановление администрации Вурнарского района Чувашской Республики от 31.12.2013 г. №1054 «Об утверждении муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Вурнарского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы», постановление администрации Вурнарского района Чувашской Республики от 23.11.2016 г. №607 «О внесении изменений в постановление администрации Вурнарского района Чувашской Республики от 31.12.2013 года №1054 «Об утверждении муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Вурнарского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы»».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района Чувашской Республики.

 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации  |   |  Л.Г. Николаев |

#

#

#

 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

Вурнарского района Чувашской Республики

 от 29.12. 2018 г. № 845

#

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ВУРНАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ВУРНАРСКОГО РАЙОНА**

**ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

Ответственный исполнитель: Отдел строительства, жилищно – коммунального

 хозяйства, по закупкам товаров, работ, услуг для

 обеспечения муниципальных нужд администрации

 Вурнарского района Чувашской Республики;

 Дата составления проекта

 муниципальной программы: 30 декабря 2018 года;

Непосредственные исполнители: Заместитель начальника отдела строительства, жилищно-

 коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ,

 услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации

 Вурнарского района Леонтьев В.Н.;

 тел.: +7(83537)2-53-83;

 е-mail: vur\_construc4@cap.ru.

**Паспорт Муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики**

 **«Развитие транспортной системы Вурнарского района Чувашской Республики»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района Чувашской Республики. |
| Соисполнители Муниципальной программы  | Финансовый отдел администрации Вурнарского района Чувашской Республики; Администрации городских и сельских поселений Вурнарского района (по согласованию). |
| Участники Муниципальной программы | Специализированные организации и предприятия дорожной отрасли (по согласованию);ОГИБДД МО МВД РФ «Вурнарский» (по согласованию); Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее - Гостехнадзор) (по согласованию);Управление государственного автодорожного надзора по Чувашской Республике (далее УГАНД по Чувашской Республике) (по согласованию). |
| Подпрограммы Муниципальной программы | «Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского района Чувашской Республики»;«Повышение безопасности дорожного движения в Вурнарском районе Чувашской Республики». |
| Цели Муниципальной программы  | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов;обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах населенных пунктов Вурнарского района Чувашской Республики;повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог Вурнарского района Чувашской Республики;сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2036 году до 2 человек по сравнению с 2019 годом.  |
| Задачи Муниципальнойпрограммы  | Выполнение комплекса работ по поддержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог (содержание дорог);выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог (ремонт дорог);выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);подготовка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах; расширение работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.);значительное увеличение объемов работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации ДТП;повышение роли общественных объединений и организаций в проведении профилактических мероприятий. |
| Целевые индикаторы(показатели) Муниципальной программы  | К 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 45%;к 2036 году по сравнению с 2019 годом ожидается достижение следующих значений целевых индикаторов: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 2 человек;снижение тяжести последствий до 5 человек;доля дорожно – транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве ДТП - 35%. |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы  | Срок реализации: 2019 – 2035 годы;I этап: 2019 – 2025 годы;II этап: 2026 – 2030 годы;III этап: 2031 – 2035 годы. |
| Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации программы | Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет – 903806,4 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 70876,7 тыс. рублей;в 2020 году – 62308,3 тыс. рублей;в 2021году – 61389,8 тыс. рублей;в 2022 году – 50659,4 тыс. рублей;в 2023году – 50659,4 тыс. рублей;в 2024 году – 50659,4 тыс. рублей;в 2025 году – 50659,4 тыс. рублей;в 2026-2030 годах – 253297,0 тыс. рублей;в 2031-2035 годах – 253297,0 тыс. рублей;из них средства:республиканского бюджета Чувашской Республики – 539129,3 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 47844,0 тыс. рублей;в 2020 году – 41896,1 тыс. рублей;в 2021 году – 41864,6 тыс. рублей;в 2022 году – 29108,9 тыс. рублей;в 2023году – 29108,9 тыс. рублей;в 2024 году – 29108,9 тыс. рублей;в 2025 году – 29108,9 тыс. рублей;в 2026-2030 годах – 145544,5 тыс. рублей;в 2031-2035 годах – 145544,5 тыс. рублей;бюджета Вурнарского района Чувашской Республики- 92766,2 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 5986,2 тыс. рублей;в 2020 году – 5825,2 тыс. рублей;в 2021 году – 5825,2 тыс. рублей;в 2022 году – 5366,4 тыс. рублей;в 2023 году – 5366,4 тыс. рублей;в 2024 году – 5366,4 тыс. рублей;в 2025 году – 5366,4 тыс. рублей;в 2026-2030 годах – 26832,0 тыс. рублей;в 2031-2035 годах – 26832,0 тыс. рублей;бюджетов поселений Вурнарского района Чувашской Республики – 271910,9 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 17046,5 тыс. рублей;в 2020 году – 14587,0 тыс. рублей;в 2021 году – 13700,0 тыс. рублей;в 2022 году – 16184,1 тыс. рублей;в 2023 году – 16184,1 тыс. рублей;в 2024 году – 16184,1 тыс. рублей;в 2025 году – 16184,1 тыс. рублей;в 2026-2030 годах – 80920,5 тыс. рублей;в 2031-2035 годах – 80920,5 тыс. рублей.Объемы и источники финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Вурнарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы  | Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за счет реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; снижение показателей аварийности на дорогах по сопутствующим дорожным условиям;сохранение жизней участникам дорожного движения и предотвращение социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий;сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов, устранение и профилактика возникновения опасных участков дорожного движения;снижение уровня дорожно-транспортного травматизма в Вурнарском районе Чувашской Республики. |

**I. Приоритеты реализуемой на территории Вурнарского района**

**Чувашской Республики политики в транспортной системе, цели, задачи, описание сроков**

 **и этапов реализации Муниципальной программы**

Приоритеты государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспортного комплекса определены Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, национальными целями и стратегическими задачами развития Российской Федерации на период до 2024 года, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, Стратегией социально – экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. №254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Основными целями Муниципальной программы являются:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов;

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движении на дорогах города;

- повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог Вурнарского района;

- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества;

Для достижения целей Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- выполнение комплекса работ по поддержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог (содержание дорог);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах;

- расширение работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.);

- значительное увеличение объемов работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации ДТП;

- повышение роли общественных объединений и организаций в проведении профилактических мероприятий.

**II. Обобщенная характеристика основных мероприятий и подпрограмм**

 **Муниципальной программы**

 Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будет осуществляться в рамках реализации следующих подпрограмм: "Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского района Чувашской Республики" и "Повышение безопасности дорожного движения Вурнарского района Чувашской Республики".

 Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского района Чувашской Республики" предусматривает выполнение 7 мероприятий:

 **Мероприятие 1.** Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего местного значения.

 Реализация указанного мероприятия позволит обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог.

 **Мероприятие 1.1.** Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения.

 Осуществление данного мероприятия позволит построить, и реконструировать 45 км автомобильных дорог.

 **Мероприятие 2.** Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения.

 Реализация данного мероприятия обеспечит круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

 **Мероприятие 2.1**. Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельнос­ти по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

 **Мероприятие 2.2.** Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений.

 **Мероприятие 2.3.** Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений.

 **Мероприятие 2.4.** Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

 Осуществление данного мероприятия обеспечит поддержание улично – дорожной сети (УДС) поселений района в нормативном состоянии.

 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Вурнарском районе Чувашской Республики» предусматривает выполнение 5 мероприятий:

 **Мероприятие 1.** Выпуск тематической литературы, печатной и сувенирной продукции с тематикой безопасности дорожного движения.

 Реализация данного мероприятия повысит безопасность дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

 **Мероприятие 2.** Изготовление и распространение световозвращающихся приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов.

 **Мероприятие 3.** Создание во всех общеобразовательных учреждениях кабинетов безопасности дорожного движения и их оснащение современным оборудованием и средствами обучения правилам дорожного движения.

 Осуществление данных мероприятий обеспечит совершенствование обучения детей правилам дорожного движения и повышение их безопасного и ответственного поведения на дороге, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

 **Мероприятие 4.** Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения.

 **Мероприятие 5.** Создание видео-телевизионной и информационно-пропагандистской продукции, наружной социальной рекламы, а также размещение наглядной агитации по безопасности дорожного движения в общественном транспорте и местах с массовым пребыванием людей.

 Реализация данных мероприятий повысит безопасность дорожного движения транспортных средств.

**III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации Муниципальной программы**

 При реализации Муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из республиканского и местных бюджетов.

 Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на республиканском и местном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет – 903806,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 70876,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 62308,3 тыс. рублей;

в 2021году – 61389,8 тыс. рублей;

в 2022 году – 50659,4 тыс. рублей;

в 2023году – 50659,4 тыс. рублей;

в 2024 году – 50659,4 тыс. рублей;

в 2025 году – 50659,4 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 253297,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 253297,0 тыс. рублей;

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 539129,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 47844,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 41896,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 41864,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 29108,9 тыс. рублей;

в 2023году – 29108,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 29108,9 тыс. рублей;

в 2025 году – 29108,9 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 145544,5 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 145544,5 тыс. рублей;

бюджета Вурнарского района Чувашской Республики – 92766,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 5986,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 5825,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 5825,2 тыс. рублей;

в 2022 году – 5366,4 тыс. рублей;

в 2023 году – 5366,4 тыс. рублей;

в 2024 году – 5366,4 тыс. рублей;

в 2025 году – 5366,4 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 26832,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 26832,0 тыс. рублей;

бюджетов поселений Вурнарского района Чувашской Республики – 271910,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 17046,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 14587,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 13700,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 16184,1 тыс. рублей;

в 2023 году – 16184,1 тыс. рублей;

в 2024 году – 16184,1 тыс. рублей;

в 2025 году – 16184,1 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 80920,5 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 80920,5 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение мероприятий Муниципальной программы и годам ее реализации приведены в приложении №3 к настоящей Муниципальной программе.

Приложение №1

к Муниципальной программе Вурнарского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Вурнарского района Чувашской Республики»

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики**

**«Развитие транспортной системы Вурнарского района Чувашской Республики», подпрограмм**

 **Муниципальной программы Вурнарского района и их значения.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Целевой индикатор(показатель)(наименование) | Единица измерения | Значение базовое в 2018г. | Значение целевого индикатора (показателя) |  |  |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Муниципальная программа** **«Развитие транспортной системы Вурнарского района** **Чувашской Республики »** |  |  |
| **Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского района Чувашской Республики»** |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 58 | 56 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 48 | 47 | 45 |
| **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Вурнарском районе Чувашской Республики»** |  |  |
| 2. | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, в том числе детской смертности | чел. | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3. | Снижение тяжести последствий (по сравнению с 2019 годом) | Число погибших на 100 пострадавших | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 4. | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве ДТП  | процентов | 49 | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 |

Приложение №2

к Муниципальной программе Вурнарского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Вурнарского района Чувашской Республики»

**ПЛАН**

**реализации Муниципальной программы «Развитие транспортной системы Вурнарского района Чувашской Республики»**

**на очередной финансовый год (и плановый период).**

| № пп | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы,отдельного мероприятия, мероприятий, реализованных в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель(структурные подразделения, соисполнители, участники) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации | Финансовое обеспечение в тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского района Чувашской Республики»**  |
| 1. | Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского района Чувашской Республики, администрации городского и сельских поселений Вурнарского района Чувашской Республики \* | 01.01.2019 | 31.12.2035 | Обеспечение проектной до­кументацией работ по строи­тельству и ре­конструкции автомобильных дорог | Ч210374190 | 198044,4 |
| 2. | Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского района Чувашской Республики, администрации городского и сельских поселений Вурнарского района Чувашской Республики \* | 01.01.2019 | 31.12.2035 | Построить и ре­конструировать 45 км автомо­бильных дорог  | Ч2103S4180 | 483603,3 |
| 3. | Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского района Чувашской Республики, администрации городского и сельских поселений Вурнарского района Чувашской Республики \* | 01.01.2019 | 31.12.2035 | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Ч210374190 | 168428,3 |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского района Чувашской Республики, администрации городского и сельских поселений Вурнарского района Чувашской Республики \* | 01.01.2019 | 31.12.2035 | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ч2103S4210 | 52079,4 |
| 5. | Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского района Чувашской Республики, администрации городского и сельских поселений Вурнарского района Чувашской Республики , ОГИБДД ОМВД России по Вурнарскому району Чувашской Республики\* | 01.01.2019 | 31.12.2035 | Повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов | Ч230174310 | 760,0 |
| 6. | Строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского района Чувашской Республики, администрации городского и сельских поселений Вурнарского района Чувашской Республики \* | 01.01.2019 | 31.12.2035 | Повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов | Ч230174360 | 891,0 |

\*- по согласованию с исполнителями

Приложение №3

к Муниципальной программе Вурнарского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Вурнарского района Чувашской Республики»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**  **«Развитие транспортной системы Вурнарского района Чувашской Республики» (подпрограммы) за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Код бюджетной классификации | Источники финансового обеспечения | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| Муниципальная программа Вурнарского района Чувашской Республики | «Развитие транспортной системы Вурнарского района Чувашской Республики» | 000 | 0000 | Ч200000000 | 000 | всего | **62338,3** | **62308,3** | **61389,8** | **50659,4** | **50659,4** | **50659,4** | **50659,4** | **253297,0** | **253297,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 47844,0 | 41896,1 | 41864,6 | 29108,9 | 29108,9 | 29108,9 | 29108,9 | 145544,5 | 145544,5 |
| Бюджет Вурнарского района  | 5986,2 | 5825,2 | 5825,2 | 5366,4 | 5366,4 | 5366,4 | 5366,4 | 26832,0 | 26832,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселений Вурнарского района | 17046,5 | 14587,0 | 13700,0 | 16184,1 | 16184,1 | 16184,1 | 16184,1 | 80920,5 | 80920,5 |
| Подпрограмма | «Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского района Чувашской Республики» на 2019–2035 годы | 000 | 0000 | Ч210000000 | 000 | **всего** | **62308,3** | **62278,3** | **61359,8** | **50559,4** | **50559,4** | **50559,4** | **50559,4** | **252797,0** | **252797,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 42040,1 | 41896,1 | 41864,6 | 29108,9 | 29108,9 | 29108,9 | 29108,9 | 145544,5 | 145544,5 |
| Бюджет Вурнарского района  | 5795,2 | 5795,2 | 5795,2 | 5266,4 | 5266,4 | 5266,4 | 5266,4 | 26332,0 | 26332,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселений Вурнарского района | 14473,0 | 14587,0 | 13700,0 | 16184,1 | 16184,1 | 16184,1 | 16184,1 | 80920,5 | 80920,5 |
| Основное мероприятие 1. | Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня | 000 | 0000 | Ч210300000 | 000 | **всего** | **62308,3** | **62278,3** | **61359,8** | **50559,4** | **50559,4** | **50559,4** | **50559,4** | **252797,0** | **252797,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 42040,1 | 41896,1 | 41864,6 | 29108,9 | 29108,9 | 29108,9 | 29108,9 | 145544,5 | 145544,5 |
| Бюджет Вурнарского района | 5795,2 | 5795,2 | 5795,2 | 5266,4 | 5266,4 | 5266,4 | 5266,4 | 26332,0 | 26332,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселений Вурнарского района | 14473,0 | 14587,0 | 13700,0 | 16184,1 | 16184,1 | 16184,1 | 16184,1 | 80920,5 | 80920,5 |
| Подпрограмма | «Повышение безопасности дорожного движения в Вурнарском районе Чувашской Республики» | 000 | 0000 | Ч230000000 | 000 | **всего** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **500,0** | **500,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Вурнарского района  | 191,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | 000 | 0000 | Ч230100000 | 000 | **всего** | **30,0** | **15,0** | **15,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **250,0** | **250,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Вурнарского района | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | 250,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сокращение смертности от дорожно – транспортных происшествий, в том числе детской смертности (чел) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Снижение тяжести последствий ( по сравнению с 2019 годом (число погибших на 100 пострадавших)) | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| Снижение доли дорожно – транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве ДТП | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 |

Приложение №4

к Муниципальной программе Вурнарского района

Чувашской Республики «Развитие транспортной системы

Вурнарского района Чувашской Республики »

ПОДПРОГРАММА

 «Безопасные и качественные автомобильные дороги

Вурнарского района Чувашской Республики»

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района Чувашской Республики |
| Соисполнители подпрограммы | Администрации городских и сельских поселений Вурнарского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| Цели подпрограммы  | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов;повышение эффективности и безопасности функционирования транспортного комплекса Вурнарского района Чувашской Республики, обеспечивающего благоприятные условия для устойчивого поступательного развития экономики района, подъема уровня и качества жизни населения; |
| Задачи подпрограммы  | Выполнение комплекса работ по поддержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог (содержание дорог);выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог (ремонт дорог);выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);подготовка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  | К 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 45 % |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации: 2019 – 2035 годыI этап: 2019 – 2025 годы;II этап: 2026 – 2030 годы;III этап: 2031 – 2035 годы. |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы  | Общий объем финансирования подпрограммы составит 902155,4 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 70685,7 тыс. рублей;в 2020 году – 62278,3 тыс. рублей;в 2021 году – 61359,8 тыс. рублей;в 2022 году – 50559,4 тыс. рублей;в 2023 году – 50559,4 тыс.рублей;в 2024 году – 50559,4 тыс. рублей;в 2025 году – 50559,4 тыс. рублей;в 2026-2030 годах – 252797,0 тыс. рублей;в 2031-2035 годах – 252797,0 тыс. рублей;из них средства:республиканского бюджета Чувашской Республики – 539129,3 тыс. рублей в том числе:в 2019 году – 47844,0 тыс. рублей;в 2020 году – 41896,1 тыс. рублей;в 2021 году – 41864,6 тыс. рублей;в 2022 году – 29108,9 тыс. рублей;в 2023 году – 29108,9 тыс. рублей;в 2024 году – 29108,9 тыс. рублей;в 2025 году – 29108,9 тыс. рублей;в 2026 – 2030 годах – 145544,5 тыс. рублей;в 2031 – 2035 годах – 145544,5 тыс. рублей;бюджета Вурнарского района Чувашской Республики – 91115,2 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 5795,2 тыс. рублей;в 2020 году – 5795,2 тыс. рублей;в 2021 году – 5795,2 тыс. рублей;в 2022 году – 5266,4 тыс. рублей;в 2023 году – 5266,4 тыс. рублей;в 2024 году – 5266,4 тыс. рублей;в 2025 году – 5266,4 тыс. рублей;в 2026 – 2030 годах – 26332,0 тыс. рублей;в 2031 – 2035 годах – 26332,0 тыс. рублей;бюджетов поселений Вурнарского района Чувашской Республики – 271910,9 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 17046,5 тыс. рублей;в 2020 году – 14587,0 тыс. рублей;в 2021 году – 13700,0 тыс. рублей;в 2022 году – 16184,1 тыс. рублей;в 2023 году – 16184,1 тыс. рублей;в 2024 году – 16184,1 тыс. рублей;в 2025 году – 16184,1 тыс. рублей;в 2026 – 2030 годах – 80920,5 тыс. рублей;в 2031 – 2035 годах – 80920,5 тыс. рублей.Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019 – 2035 годов, могут быть уточнены при формировании бюджетов на 2019 – 2035 годы исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  | Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за счет реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; снижение показателей аварийности на дорогах по сопутствующим дорожным условиям; |

**I**. **Приоритеты реализуемой на территории Вурнарского района Чувашской Республики политики в сфере автомобильных дорог, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Приоритеты государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспортного комплекса определены Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, национальными целями и стратегическими задачами развития Российской Федерации на период до 2024 года, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, Стратегией социально – экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. №254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основных целей подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог (содержание дорог);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

Поскольку мероприятия подпрограммы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий подпрограммы зависит от возможности республиканского бюджета, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не повышение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения».

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

сокращение узких мест на сети автомобильных дорог путем приведения транспортно-эксплуата­ци­он­ного состояния дорог в соответствие требованиям нормативных документов;

улучшение состояния автомобильных дорог на основных направлениях перевозок;

повышение уровня безопасности движения по автодорогам, в том числе путем совершенствования обустройства автомобильных дорог современными типами барьерных ограждений, улучшением освещения и разметки;

увеличение срока службы дорожной одежды на 20 процентов на основе применения новых прогрессивных технологий строительства и ремонта автомобильных дорог, долговечных дорожно-строительных материалов и других инноваций;

повышение уровня эксплуатационного содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на основе применения новых прогрессивных технологий содержания автомобильных дорог, долговечных дорожно-строительных материалов.

**II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам и реализации.**

Состав целевых индикаторов и показателей Подпрограммы определен исходя из необходимости достижения основных целей и решения задач Подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере градостроительной деятельности и архитектуры, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.

В программе предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:

Долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократить до 45%.

 **III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.**

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Вурнарского района Чувашской Республики на 2019–2035 годы» в целом.

Мероприятия подпрограммы подразделяются на 2 отдельных основных мероприятия, реализация которых обеспечит достижение индикаторов и эффективности подпрограммы.

**Основное мероприятие 1. Проектирование строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения.**

Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения обеспечивается комплексом мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятие 1.2. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Распределение средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики по объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения утверждается ежегодно решением Вурнарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики.

**Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.**

Выполнение полного комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог состоит в постоянном поддержании дорог и мостовых сооружений в транспортно-эксплуатационном состоянии, отвечающем нормативным требованиям, в обеспечении непрерывности и безопасности движения по ним, а также в своевременном устранении дефектов и разрушений, возникающих в ходе их эксплуатации под воздействием автомобильного транспорта и природно-климатических факторов. Для этого необходимо обеспечивать восстановление слоев износа.

Мероприятие 2.1. Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельнос­ти по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Вурнарского района Чувашской Республики.

Распределение средств Вурнарского района Чувашской Республики утверждается ежегодно решением Вурнарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики о бюджете Вурнарского района Чувашской Республики на соответствующий год.

Мероприятие 2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений.

Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений.

Мероприятие 2.4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Решение задач по улучшению жизнедеятельности населения будет осуществляться в соответствии с муниципальными программами капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, разработанных по итогам обследования дворовых территорий, составления адресного перечня дворовых территорий и проездов к ним, требующих выполнения ремонтных работ. Осуществляется комплекс мер по размещению заказа для заключения муниципальных контрактов.

 **IV.** **Обоснование объема финансовых ресурсов,**

 **необходимые для реализации подпрограммы.**

 Объем бюджетного финансирования определяется в установленном порядке в процессе формирования местного бюджета Вурнарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета Вурнарского района Чувашской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 годах составит 902155,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 70685,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 62278,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 61359,8 тыс. рублей;

в 2022 году – 50559,4 тыс. рублей;

в 2023 году – 50559,4 тыс. рублей;

в 2024 году – 50559,4 тыс. рублей;

в 2025 году – 50559,4 тыс. рублей;

в 2026 – 2030 годах – 252797,0 тыс. рублей;

в 2031 – 2035 годах – 252797,0 тыс. рублей.

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 539129,3 тыс. рублей в том числе:

в 2019 году – 47844,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 41896,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 41864,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 29108,9 тыс. рублей;

в 2023 году – 29108,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 29108,9 тыс. рублей;

в 2025 году – 29108,9 тыс. рублей;

в 2026 – 2030 годах – 145544,5 тыс. рублей;

в 2031 – 2035 годах – 145544,5 тыс. рублей;

бюджета Вурнарского района Чувашской Республики – 91115,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 5795,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 5795,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 5795,2 тыс. рублей;

в 2022 году – 5266,4 тыс. рублей;

в 2023 году – 5266,4 тыс. рублей;

в 2024 году – 5266,4 тыс. рублей;

в 2025 году – 5266,4 тыс. рублей;

в 2026 – 2030 годах – 26332,0 тыс. рублей;

в 2031 – 2035 годах – 26332,0 тыс. рублей;

бюджетов поселений Вурнарского района Чувашской Республики – 271910,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 17046,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 14587,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 13700,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 16184,1 тыс. рублей;

в 2023 году – 16184,1 тыс. рублей;

в 2024 году – 16184,1 тыс. рублей;

в 2025 году – 16184,1 тыс. рублей;

в 2026 – 2030 годах – 80920,5 тыс. рублей;

в 2031 – 2035 годах – 80920,5 тыс. рублей.

Приложение №1 к Подпрограмме «Безопасные и

качественные автомобильные дороги

Вурнарского района Чувашской Республики»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы**

 **« Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского района Чувашской Республики»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Код бюджетной классификации | Источники финансового обеспечения | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| **Подпрограмма** | **«Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского района Чувашской** **Республики» на 2019–2035 годы** | 000 | 0000 | Ч210000000 | 000 | **всего** | **70685,7** | **62278,3** | **61359,8** | **50559,4** | **50559,4** | **50559,4** | **50559,4** | **252797,0** | **252797,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 47844,0 | 41896,1 | 41864,6 | 29108,9 | 29108,9 | 29108,9 | 29108,9 | 145544,5 | 145544,5 |
| Бюджет Вурнарского района  | 5795,2 | 5795,2 | 5795,2 | 5266,4 | 5266,4 | 5266,4 | 5266,4 | 26332,0 | 26332,0 |
| Бюджет поселений | 17046,5 | 14587,0 | 13700,0 | 16184,1 | 16184,1 | 16184,1 | 16184,1 | 80920,5 | 80920,5 |
| Мероприятие 1.1 | Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения | 993 | 0409 | Ч210374190 | 244 | **всего** | 12428,1 | 12749,9 | 11866,4 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 | 57500,0 | 57500,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселений | 12428,1 | 12749,9 | 11866,4 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 | 57500,0 | 57500,0 |
| Мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | 932 | 0409 | Ч2103S4180 | 244 | **Всего** | **31090,5** | **31157,3** | **31157,3** | **27871,3** | **27871,3** | **27871,3** | **27871,3** | **139356,5** | **139356,5** |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 25295,3 | 25362,1 | 25362,1 | 22604,9 | 22604,9 | 22604,9 | 22604,9 | 113024,5 | 113024,5 |
| Бюджет Вурнарского района | 5795,2 | 5795,2 | 5795,2 | 5266,4 | 5266,4 | 5266,4 | 5266,4 | 26332,0 | 26332,0 |
| Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов | 993 | 0409 | Ч2103S4190 | 244 | **всего** | **23255,9** | **14764,1** | **14729,1** | **8262,8** | **8262,8** | **8262,8** | **8262,8** | **41314,0** | **41314,0** |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 19302,4 | 13287,7 | 13256,2 | 3844,6 | 3844,6 | 3844,6 | 3844,6 | 19223,0 | 19223,0 |
| Бюджета поселений Вурнарского | 3953,5 | 1476,4 | 1472,9 | 4418,2 | 4418,2 | 4418,2 | 4418,2 | 22091,0 | 22091,0 |
| Мероприятие 1.4 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 993 | 0409 | Ч2103S4210 | 244 | **всего** | **3911,2** | **3607,0** | **3607,0** | **2925,3** | **2925,3** | **2925,3** | **2925,3** | **14626,5** | **14626,5** |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 3246,3 | 3246,3 | 3246,3 | 2659,4 | 2659,4 | 2659,4 | 2659,4 | 13297,0 | 13297,0 |
| Бюджет поселений | 664,9 | 360,7 | 360,7 | 265,9 | 265,9 | 265,9 | 265,9 | 1329,5 | 1329,5 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значении, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 50 | 45 |

Приложение № 5

к Муниципальной программе Вурнарского района

Чувашской Республики «Развитие транспортной системы

Вурнарского района Чувашской Республики »

ПОДПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения в

Вурнарском районе Чувашской Республики»

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района Чувашской Республики; |
| Соисполнители подпрограммы  | Финансовый отдел администрации Вурнарского района Чувашской Республики;Администрации городского и сельских поселений Вурнарского района Чувашской Республики (по согласованию); |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации (по согласованию). |
| Цели подпрограммы | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2036 году до 2 человек (60 процентов) по сравнению с 2019 годом;обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах общего пользования в Вурнарском районе Чувашской Республики;повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог Вурнарского района Чувашской Республики; |
| Задачи подпрограммы | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах; расширение работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.);значительное увеличение объемов работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации ДТП;повышение роли общественных объединений и организаций в проведении профилактических мероприятий; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации: 2019 – 2035 годыI этап: 2019 – 2025 годы;II этап: 2026 – 2030 годы;III этап: 2031 – 2035 годы. |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 1651,0 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 191,0 тыс. рублей;в 2020 году – 30,0 тыс. рублей;в 2021 году – 30,0 тыс. рублей;в 2022 году – 100,0 тыс. рублей;в 2023 году – 100,0 тыс. рублей;в 2024 году – 100,0 тыс. рублей;в 2025 году – 100,0 тыс. рублей;в 2026 – 2030 годах – 500,0 тыс. рублей;в 2031 – 2035 годах – 500,0 тыс. рублей;из них средства:бюджета Вурнарского района Чувашской Республики – 1651,0 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 191,0 тыс. рублей;в 2020 году – 30,0 тыс. рублей;в 2021 году – 30,0 тыс. рублей;в 2022 году – 100,0 тыс. рублей;в 2023 году – 100,0 тыс. рублей;в 2024 году – 100,0 тыс. рублей;в 2025 году – 100,0 тыс. рублей;в 2026 – 2030 годах – 500,0 тыс. рублей;в 2031 – 2035 годах – 500,0 тыс. рублей.Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при формировании бюджета Вурнарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Сохранение жизни участникам дорожного движения и предотвращение социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий;формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению;сокращение смертности от ДТП и количества ДТП с пострадавшими;обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов, устранение и профилактика возникновения опасных участков дорожного движения;снижение уровня дорожно-транспортного травматизма в Вурнарском районе Чувашской Республики; |

**I. Приоритеты реализуемой на территории Вурнарского района Чувашской Республики политики в сфере повышения безопасности дорожного движения, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,**

**сроки и этапы реализации подпрограммы**

Приоритеты государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспортного комплекса определены Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, национальными целями и стратегическими задачами развития Российской Федерации на период до 2024 года, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, Стратегией социально – экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. №254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Целями подпрограммы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах общего пользования в Вурнарском районе Чувашской Республики, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, а также повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог Вурнарского района.

Условиями ее достижения является решение следующих задач:

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

повышение качества профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах;

расширение работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.);

сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в ДТП;

значительное увеличение объемов работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации ДТП;

повышение роли общественных объединений и организаций в проведении профилактических мероприятий.

Срок реализации подпрограммы – 2019 – 2035 г.

Оценка достижения цели Муниципальной программы по годам ее реализации осуществляется с использованием следующих целевых индикаторов и показателей Программы:

сокращение смертности от дорожно – транспортных происшествий, в том числе детской смертности;

снижение тяжести последствий (по сравнению с 2019 г.);

снижение доли дорожно – транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве ДТП.

**II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации подпрограммных мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах;

выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах;

Достижение целей подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы планируется за счет реализации следующих мероприятий:

выпуск тематической литературы, печатной и сувенирной продукции с тематикой безопасности дорожного движения;

изготовление и распространение световозвращающихся приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (фликеры, значки);

оснащение дошкольных образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично - дорожной сети, настольными обучающими играми, методическими и наглядными пособиями по правилам дорожного движения;

создание во всех общеобразовательных учреждениях кабинетов безопасности дорожного движения и их оснащение современным оборудованием и средствами обучения правилам дорожного движения;

использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения;

создание видео – телевизионной и информационно-пропагандистской продукции, наружной социальной рекламы, а также размещение наглядной агитации по безопасности дорожного движения в общественном транспорте и местах с массовым пребыванием людей.

**III. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» Муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики.

Мероприятия и объемы финансирования Муниципальной программы с учетом возможностей финансового обеспечения Вурнарского района Чувашской Республики подлежат ежегодной корректировке.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета Вурнарского района Чувашской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 годах составит 1651,0 тыс. рублей, в том числе:

 в 2019 году – 191,0 тыс. рублей;

 в 2020 году – 30,0 тыс. рублей;

 в 2021 году – 30,0 тыс. рублей;

 в 2022 году – 100,0 тыс. рублей;

 в 2023 году – 100,0 тыс. рублей;

 в 2024 году – 100,0 тыс. рублей;

 в 2025 году – 100,0 тыс. рублей;

 в 2026 – 2030 годах – 500,0 тыс. рублей;

 в 2031 – 2035 годах – 500,0 тыс. рублей.

Приложение №1 к Подпрограмме «Повышение безопасности

дорожного движения в Вурнарском районе

Чувашской Республики»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы**

**«Повышение безопасности дорожного движения в Вурнарском районе Чувашской Республики»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Код бюджетной классификации | Источники финансового обеспечения | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| **Подпрограмма** | **«Повышение безопасности дорожного движения в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | 000 | 0000 | Ч230000000 | 000 | **всего** | **191,0** | **30,0** | **30,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **500,0** | **500,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Вурнарского района  | 191,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении | 000 | 0000 | Ч230174310 | 000 | **всего** | **30,0** | **15,0** | **15,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **250,0** | **250,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Вурнарского района | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | 250,0 |
| Бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. | Строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения | 000 | 0000 | Ч230174360 | 000 | **всего** | **161,0** | **15,0** | **15,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **250,0** | **250,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Вурнарского района | 161,0 | 15,0 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | 250,0 |
| Бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сокращение смертности от дорожно – транспортных происшествий, в том числе детской смертности (чел) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Снижение тяжести последствий ( по сравнению с 2019 годом (число погибших на 100 пострадавших)) | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| Снижение доли дорожно – транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве ДТП | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 |