|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чăваш Республики **Вăрнар районĕн**  **администрацийĕ** ЙЫШĂНУ **29.12.2017 =. № 896**  **Вăрнар поселокĕ** |  | | | **Чувашская Республика**  **администрация**  **Вурнарского района**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **29.12.2017 г. № 896**  **п. Вурнары** |
| Об утверждении муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы | |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2017г. №343 «О государственной программе Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018-2022 годы», администрация Вурнарского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Вурнарского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы. (приложение №1)
2. Сектору информатизации обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Вурнарского района в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района.

Глава администрации Л.Г.Николаев

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации Вурнарского района Чувашской Республики от 29.12.2017 № 896 |

**Муниципальная программа Вурнарского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики»**

Срок реализации 2018-2022

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района Чувашской Республики; |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансовый отдел администрации Вурнарского района Чувашской Республики; |
| Участники муниципальной программы | Администрации сельских и городского поселений Вурнарского района Чувашской Республики (по согласованию); |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики»; |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Благоустройство дворовых и общественных территорий Вурнарского района Чувашской Республики»; |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Вурнарского района Чувашской Республики путем реализации в период 2018-2022 годы комплекса мероприятий по благоустройству территорий Вурнарского района Чувашской Республики; |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Вурнарского района Чувашской Республики;  повышение уровня благоустройства общественных территорий; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | К 2023 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:  количество реализованных на территории Вурнарского района Чувашской Республики проектов по благоустройству:  дворовых территорий, 29 ед.;  общественных территорий, 3 ед. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 2018-2022 годах составляют  39124,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 7626,2 тыс. руб.;  в 2019 году – 7499,0 тыс. руб.;  в 2020 году – 7498,8 тыс. руб.;  в 2021 году – 8000,0 тыс. руб.;  в 2022 году – 8500,0 тыс. руб.;  из них средства:  федерального бюджета – 37 278,8 тыс. руб., в том числе:  в 2018 году – 7168,6 тыс. руб.;  в 2019 году – 7168,6 тыс. руб.;  в 2020 году – 7168,6 тыс. руб.;  в 2021 году – 7647,5 тыс. руб.;  в 2022 году – 8125,5 тыс. руб.;  республиканского бюджета Чувашской Республики – 1845,2 тыс. руб., в том числе:  в 2018 году – 457,6 тыс. руб.;  в 2019 году – 330,4 тыс. руб.;  в 2020 году – 330,2 тыс. руб.;  в 2021 году – 352,5 тыс. руб.;  в 2022 году – 374,5 тыс. руб.;  бюджета Вурнарского района – 0,0 руб., в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;  в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;  в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;  в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;  в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;  бюджетов поселений Вурнарского района – 0,0 руб., в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;  в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;  в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;  в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;  в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;  Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании консолидированного районного бюджета Вурнарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Благоустройство 29 дворовых территорий многоквартирных домов и  3 общественных территорий. |

**Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства Вурнарского района Чувашской Республики, в том числе прогноз ее развития, основные показатели и анализ социальных, финансово – экономических рисков.**

На территории Вурнарского района Чувашской Республики расположено 3 населенных пункта с численностью населения свыше 1000 человек – это административный центр района – пгт. Вурнары, д. Буртасы, с. Калинино. Формирование современной городской среды является одной из насущных проблем благоустройства территорий вышеуказанных населенных пунктов Вурнарского района Чувашской Республики, для решения которой необходим комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения современных, безопасных и доступных условий проживания граждан.

Анализ сферы благоустройства в данных населенных пунктах Вурнарского района Чувашской Республики показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых и общественных территорий. В то же время в вопросах благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем.

На территории населенных пунктов Вурнарского района Чувашской Республики общее количество дворовых территорий составляет 29 ед., из них количество полностью благоустроенных дворовых территорий по состоянию на 01.01.2017 года составляет 0 ед.

В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, не хватает парковочных мест для автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, недостаточно проводятся работы по озеленению.

Количество общественных территорий населенных пунктов Вурнарского района Чувашской Республики составляет 3 ед. Данные общественные территории не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя: ремонт тротуаров, установку скамеек и урн, обеспечение освещения, оборудование автомобильных (гостевых) парковок.

Основные проблемы в сфере благоустройства населенных пунктов Вурнарского района Чувашской Республики следующие:

высокая степень износа асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров;

отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

несоответствие уровня освещенности дворовых и общественных территорий требованиям стандартов;

недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;

неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях;

недостаточное обеспечение доступными для инвалидов местами отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях, ограниченность передвижения.

Муниципальная программа Вурнарского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы (далее – Муниципальная программа) рассчитана на долгосрочный период, в рамках ее реализации предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий Вурнарского района Чувашской Республики.

**Раздел II. Приоритеты реализуемой на территории Вурнарского района политики в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов Муниципальной программы, сроков и этапов реализации Муниципальной программы**

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» разработаны мероприятия Муниципальной программы, направленные на формирование современной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения пгт. Вурнары, с. Калинино, д. Буртасы Вурнарского района Чувашской Республики.

Основными задачами Муниципальной программы являются:

- обеспечение формирования единого облика Вурнарского района;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Муниципальной программы (таблица).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цель Муниципальной программы | Задачи Муниципальной программы | Целевые индикаторы показатели программы |
| Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики путем реализации в период 2018 – 2022 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий Вурнарского района Чувашской Республики | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Вурнарского района Чувашской Республики | количество реализованных на территории Вурнарского района Чувашской Республики проектов по благоустройству 29 ед.; |
| Повышение уровня благоустройства общественных территорий | количество реализованных на территории Вурнарского района Чувашской Республики проектов по благоустройству 3 ед.; |

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы приведены в приложении №1 к Муниципальной программе.

**Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Муниципальной программы**

В рамках реализации Муниципальной программы предусмотрено основное мероприятие по благоустройству дворовых, общественных территорий Вурнарского района Чувашской Республики: «Формирование комфортной городской среды».

**Раздел IV. Общая характеристика участия администраций поселений Вурнарского района Чувашской Республики в реализации Муниципальной программы, в том числе основных мероприятий, реализуемых ими.**

Участие администраций поселений Вурнарского района Чувашской Республики в мероприятиях, направленных на создание условий для формирования современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики, заключается в разработке и реализации Муниципальной программы.

**Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы**

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Вурнарского района, бюджетов поселений Вурнарского района Чувашской Республики.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2018 – 2022 годах составляет - 39124,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 7626,2 тыс. руб.;

в 2019 году – 7499,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 7498,8 тыс. руб.;

в 2021 году – 8000,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 8500,0 тыс. руб.;

из них средства:

федерального бюджета – 37 278,8 тыс. руб., в том числе:

в 2018 году – 7168,6 тыс. руб.;

в 2019 году – 7168,6 тыс. руб.;

в 2020 году – 7168,6 тыс. руб.;

в 2021 году – 7647,5 тыс. руб.;

в 2022 году – 8125,5 тыс. руб.;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1845,2 тыс. руб., в том числе:

в 2018 году – 457,6 тыс. руб.;

в 2019 году – 330,4 тыс. руб.;

в 2020 году – 330,2 тыс. руб.;

в 2021 году – 352,5 тыс. руб.;

в 2022 году – 374,5 тыс. руб.;

бюджета Вурнарского района – 0,0 руб., в том числе:

в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;

бюджетов поселений Вурнарского района – 0,0 руб., в том числе:

в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;

Объемы финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании консолидированного бюджета Вурнарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы на 2018-2022 годы приведены в приложении №2 к Муниципальной программе.

**Раздел VI. Основные мероприятия программы.**

**6.1. Перечень работ по благоустройству дворовых территорий**

Благоустройство дворовых территорий предусматривает:

1. Минимальный перечень работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ, приведена в приложении №3 к настоящей программе.

2. Дополнительный перечень работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворовых территорий.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ, приведена в приложении №4 к настоящей программе.

**6.2. Отбор дворовых и общественных территорий для благоустройства**

Включение дворовой территории в настоящую программу допускается без решения заинтересованных лиц.

Отбор дворовых территорий с учетом предложений заинтересованных лиц для включения в настоящую программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта настоящей программы;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в настоящую программу дворовой территории, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы;

- рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в настоящую программу общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы;

- обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в настоящую программу.

- обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства общественных территорий, включенных в настоящую программу.

Адресный перечень многоквартирных домов, на дворовых территориях которых планируется благоустройство в 2018-2022 годы, приведен в приложении №5 к настоящей программе.

Адресный перечень общественных территорий, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годы, приведен в приложении №6 к настоящей программе.

**Раздел VII. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации Муниципальной программы**

В рамках реализации Муниципальной программы рисками, оказывающими влияние на достижение цели и решение задач Муниципальной программы, являются:

1. бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов разных уровней.

2. управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением Муниципальной программой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией мероприятий.

Мероприятия по предупреждению рисков:

- получение администрациями поселений Вурнарского района субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики;

- формирование четких графиков реализации соглашений о предоставлении субсидий с конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами.

**Раздел VIII. Управление Муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации**

Общее руководство и контроль за ходом реализации Муниципальной подпрограммы осуществляет - отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района Чувашской Республики.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к муниципальной программе Вурнарского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы |

**Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.)) | ед. | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.)) | ед. | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 к муниципальной программе  Вурнарского района Чувашской Республики  «Формирование современной городской среды  на территории Вурнарского района  Чувашской Республики» на 2018-2022 годы |

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, (основного мероприятия) | Код бюджетной классификация | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа)вида расходов | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы | 993 | 0000 | Ч800000000 | 000 | Всего | 7626,2 | 7499,0 | 7498,8 | 8000,0 | 8500,0 |
| х | х | х | х | Федераль  ный бюджет | 7168,6 | 7168,6 | 7168,6 | 7647,5 | 8125,5 |
| х | х | х | х | Республиканский бюджет  Чувашской Республики | 457,6 | 330,4 | 330,2 | 352,5 | 374,5 |
| х | х | х | х | Бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | Бюджеты  поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрог  рамма | "Благоустройство дворовых и общественных территорий Вурнарского района Чувашской Республики" | 993 | 0000 | Ч810000000 | 000 | Всего | 7626,2 | 7499,0 | 7498,8 | 8000,0 | 8500,0 |
| х | х | х | х | Федеральный бюджет | 7168,6 | 7168,6 | 7168,6 | 7647,5 | 8125,5 |
| х | х | х | х | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 457,6 | 330,4 | 330,2 | 352,5 | 374,5 |
| х | х | х | х | Бюджет  Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | Бюджеты  поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Формирование комфортной городской среды | 993 | 0503 | Ч810100000 | 000 | Всего | 7626,2 | 7499,0 | 7498,8 | 8000,0 | 8500,0 |
| 993 | 0503 | Ч810100000 | 000 | Федеральный бюджет | 7168,6 | 7168,6 | 7168,6 | 7647,5 | 8125,5 |
| 993 | 0503 | Ч810100000 | 000 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 457,6 | 330,4 | 330,2 | 352,5 | 374,5 |
| х | х | х | х | Бюджет  Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | Бюджеты  поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | Благоустрой-  ство дворовых и общественных территорий Вурнарского района Чувашской Республики | 993 | 0503 | Ч8101L5550 | 244 | Всего | 7626,2 | 7499,0 | 7498,8 | 8000,0 | 8500,0 |
| 993 | 0503 | Ч8101L5550 | 244 | Федераль-ный бюджет | 7168,6 | 7168,6 | 7168,6 | 7647,5 | 8125,5 |
| 993 | 0503 | Ч8101L5550 | 244 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 457,6 | 330,4 | 330,2 | 352,5 | 374,5 |
| х | х | х | х | Бюджет  Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | Бюджеты  поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №3 к муниципальной программе Вурнарского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы |

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативная стоимость (единичные расценки) |
| 1 | Ремонт тротуара | 1 кв.м | 1200,0\* |
| 2 | Ремонт тротуара с заменой поребрика | 1 кв.м | 2140,0\* |
| 3 | Строительство тротуара | 1 кв.м | 1980,0\* |
| 4 | Ремонт проезжей части | 1 кв.м | 870,0\* |
| 5 | Скамья (брус фанерный) 2000x500x812 с установкой | 1шт. | 16174,0\*\* |
| 6 | Скамья (фанера)2000x500x812 с установкой | 1шт. | 10774,0\*\* |
| 7 | Скамья (брус фанерный)2000x350x470 с установкой | 1шт. | 9917,0\*\* |
| 8 | Скамья (фанера)2000x350x470 с установкой | 1шт. | 8144,0\*\* |
| 9 | Урна наземная V=20л с установкой | 1шт. | 3469,0\*\* |
| 10 | Урна вкапываемая V=20л с установкой | 1шт. | 3516,0\*\* |
| 11 | Урна наземная V=40л с установкой | 1шт. | 4053,0\*\* |
| 12 | Урна вкапываемая V=40л с установкой | 1шт. | 4030,0\*\* |
| 13 | Опора освещения с однорожковым светильником с установкой | 1шт. | 25600,0\* |
| 14 | Ремонт брусчатого покрытия в местах провалов | 1 кв.м | 660,8\* |

*\* расчетный метод*

*\*\* коммерческое предложение*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №4 к муниципальной программе Вурнарского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы |

**Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ, входящих в состав дополнительного перечня работ | Единица измерения | Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий с учетом НДС (руб.) |
| 1 | Стрижка живой изгороди из кустарника: | 100 кв.м |  |
| Без шипов и колючек | 675,5\* |
| С наличием шипов и колючек | 878,2\* |
| 2 | Обрезка кустарников на пень: | 100 кустов |  |
| Мягколиственные | 1779,5\* |
| Твердолиственные | 2428,4\* |
| С наличием шипов и колючек | 5045,3\* |
| 3 | Валка крупномерных деревьев в стесненных условиях | 1 куб.м |  |
| Мягколиственные с диаметром ствола: |  |
| до 0,7 м | 316,0\* |
| 0,7-0,8 м | 298,2\* |
| свыше 0,8 м | 280,4\* |
| Твердолиственные с диаметром ствола: |  |
| до 0,7 м | 493,7\* |
| 0,7-0,8 м | 434,5\* |
| Свыше 0,8 м | 375,2\* |
| 4 | Обрезка под естественный вид кроны дерева | 1 дерево |  |
| Высота дерева: |  |
| до 3 м | 72,2\* |
| от 3 до 5 м | 83,4\* |
| свыше 5 м | 148,8\* |
| 5 | Вырезка сухих сучьев | 1 дерево |  |
| Деревья лиственных пород |  |
| диаметр ствола дерева до 350 мм: |  |
| число срезанных ветвей до 5 | 92,4\* |
| число срезанных ветвей до 15 | 146,5\* |
| число срезанных ветвей до 20 | 248,0\* |
| диаметр ствола дерева от 350 до 500 мм: |  |
| число срезанных ветвей до 5 | 124,0\* |
| число срезанных ветвей до 15 | 169,1\* |
| число срезанных ветвей до 20 | 315,6\* |
| Деревья хвойных пород | 100 деревьев |  |
| ель |  |
| число срезанных ветвей до 150 | 1262,5\* |
| число срезанных ветвей от 150 до 200 | 1938,9\* |
| сосна |  |
| число срезанных ветвей до 200 | 5884,2\* |
| 6 | Строительство автомобильных (гостевых) парковок | 1 кв.м | 2100,0\*\* |
| 7 | Качели одинарные с цепной подвеской для детей до 3-х лет с установкой | 1 шт. | 13456,0\*\*\* |
| 8 | Качели одинарные с цепной подвеской с установкой | 1 шт. | 15360,0\*\*\* |
| 9 | Качели двойные с цепной подвеской с установкой | 1 шт. | 17320,0\*\*\* |
| 10 | Песочница 2000x2000x2000 с установкой | 1 шт. | 13400,0\*\*\* |
| 11 | Песочница с крышей 2000x2000x2300 с установкой |  | 27000,0\*\*\* |
| 12 | Горка (высотой 1500 мм) с установкой | 1 шт. | 32555,0\*\*\* |
| 12 | Горка (высотой 950 мм) с установкой | 1 шт. | 23980,0\*\*\* |

\* по аналогии с Постановлением администрации города Чебоксары «Об установлении цен (тарифов) на работы и услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Управление ЖКХ и благоустройства» от 28.12.2015 № 3813

\*\* расчетный метод

\*\*\* коммерческое предложение

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №5 к муниципальной программе Вурнарского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы |

**Адресный перечень дворовых территорий, на которых планируется благоустройство по муниципальной программе Вурнарского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Месторасположение | Площадь, кв. м | Вид работ |
| 1 | Пгт. Вурнары | Ул. Ленина д.2  Ул. Советская д.17  Ул. Советская д.19  Ул. Советская д.21  Пер. Коммунальный д.5  Пер. Коммунальный д.10 | 6920 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 2 | Ул. Гагарина д.42 а  Ул. Гагарина д.42 | 6126 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 3 | Ж. Илюкина д.42  Ж. Илюкина д.44 | 4524 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 4 | Ул. Ленина д.40  Ул. Ашмарова д.13  Ул. Ашмарова д.15  Ул. Ленина д.42 | 3171 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 5 | Ул. Ашмарова д.2  Ул. Ашмарова д. 4  Ул. Ашмарова д.6 | 2179 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 6 | Ул. Ашмарова д.8  Ул. Советская д.23 | 2527 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 7 | Ул. А.Иванова д.6  Ул. К.Маркса д.2  Ул. К.Маркса д.4 | 3017 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 8 | Ул. А. Иванова д.36  Ул. Ашмарова д.3  Ул. Ленина д.43  Ул. Ленина д.41 | 6047 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 9 | Ул. А.Иванова д. 38  Ул. Ж.Илюкина д. 6 | 6210 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 10 | Ул. Илларионова д.5  Ул. А.Иванова д.2  Ул. А.Иванова д.4 | 1968 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 11 | Ул. К.Маркса д. 4а  Ул. К.Маркса д. 4б | 3332 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 12 | Ул. К.Маркса д.17 | 549 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 13 | Ул. Ленина д.49  Ул. Ленина д.52 | 3664 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 14 | Ул. Ленина д.64 | 721 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 15 | Ул. Ленина д.105  Ул. Ленина д.107  Ул. Ленина д.109 | 1376 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 16 | Ул. Ленина д.111  Ул. Ленина д.115  Ул. Ленина д.117 | 2800 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 17 | Ул. Ленина д. 138  Ул. Ленина д.140  Ул. Ленина д.142  Ул. Ленина д.144 | 3469 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 18 | Пер. Зеленый д.2  Пер. Зеленый д.2а  Пер. Зеленый д.8 | 4235 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 19 | Пер. Северный д.2  Пер. Северный д.2а  Пер. Северный д.3  Пер. Северный д.4  Пер. Северный д.6 | 8153 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 20 | Пер. Тракторный д.2а  Пер. Тракторный д.2б  Пер. Тракторный д.4а  Пер. Тракторный д. 12  Пер. Тракторный д. 14  Пер. Тракторный д. 3  Пер.Тракторный д.14а | 11564 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 21 | Ул. Советская д.6  Ул. Советская д.8  Ул. Советская д.10  Ул. Комсомольская д. 3  Ул. Комсомольская д.3а  Ул. К.Маркса д. 14 | 6532 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 22 | Ул. Советская д.13  Ул. К.Маркса д.6  Ул. К.Маркса д.8 | 2321 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 23 | Ул. Строительная д.3  Ул. Строительная д.5  Ул. Строительная д.8 | 2863 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 24 | Ул. Чернышевского д.1  Ул. Чернышевского д.2  Ул. Чернышевского д. 3  Ул. Чернышевского д.5 | 3241 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 25 | Ул. Чернышевского д. 4  Ул. Чернышевского д. 6  Ул. Чернышевского д. 8  Ул. Чернышевского д. 10 | 3246 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 26 | С. Калинино | Ул. Ленина д. 51  Ул. Ленина д. 52  Ул. Ленина д. 53 | 4224 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 27 |  | Ул. Ленина д. 54  Ул. Ленина д. 56  Ул. Ленина д. 50 а | 5210 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 28 | Ул. Ленина д. 49  Ул. Ленина д. 50 | 3433 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |
| 29 | Ул. Лесная 1  Ул. Советская 26 | 3542 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №6 к муниципальной программе Вурнарского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы |

**Адресный перечень общественных территорий, на которых планируется благоустройство по муниципальной программе** **Вурнарского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Наименование объекта | Месторасположение | Площадь, кв. м | Вид работ |
| 1 | Пгт. Вурнары | Сквер Памяти | Ул. Советская | 3426 | Устройство пешеходных дорожек и площадок, освещение и ограждения, установка МАФов, озеленение территорий. |
| 2 | Пгт. Вурнары | Парк | Ул. Ленина | 82973 |
| 3 | Д. Буртасы | Памятник Ветеранам Отечественной войны | Ул. Клубная | 100 |

Приложение №7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Вурнарского района

Чувашской Республики»

на 2018-2022 годы

ПОДПРОГРАММА

"Благоустройство дворовых и общественных территорий

Вурнарского района Чувашской Республики" муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

Вурнарского района Чувашской Республики»

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района Чувашской Республики; |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Финансовый отдел администрации Вурнарского района Чувашской Республики; |
| Участники  муниципальной  подпрограммы | Администрации сельских и городского поселений Вурнарского района Чувашской Республики (по согласованию); |
| Цели муниципальной подпрограммы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Вурнарского района Чувашской Республики путем реализации в период 2018-2022 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий Вурнарского района Чувашской Республики; |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Вурнарского района Чувашской Республики;  повышение уровня благоустройства общественных территорий; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | К 2023 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:  количество реализованных на территории Вурнарского района Чувашской Республики проектов по благоустройству:  дворовых территорий, 29 ед.;  общественных территорий, 3 ед.; |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2018-2022 годы; |
| Объемы финансирования муниципальной подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы в 2018-2022 годах составляют 39124,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 7626,2 тыс. руб.;  в 2019 году – 7499,0 тыс. руб.;  в 2020 году – 7498,8 тыс. руб.;  в 2021 году – 8000,0 тыс. руб.;  в 2022 году – 8500,0 тыс. руб.;  из них средства:  федерального бюджета – 37 278,8 тыс. руб., в том числе:  в 2018 году – 7168,6 тыс. руб.;  в 2019 году – 7168,6 тыс. руб.;  в 2020 году – 7168,6 тыс. руб.;  в 2021 году – 7647,5 тыс. руб.;  в 2022 году – 8125,5 тыс. руб.;  республиканского бюджета Чувашской Республики – 1845,2 тыс. руб., в том числе:  в 2018 году – 457,6 тыс. руб.;  в 2019 году – 330,4 тыс. руб.;  в 2020 году – 330,2 тыс. руб.;  в 2021 году – 352,5 тыс. руб.;  в 2022 году – 374,5 тыс. руб.;  бюджета Вурнарского района – 0,0 руб., в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;  в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;  в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;  в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;  в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;  бюджетов поселений Вурнарского района – 0,0 руб., в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;  в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;  в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;  в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;  в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;  Объемы финансирования муниципальной подпрограммы уточняются при формировании бюджета Вурнарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Благоустройство 29 дворовых территорий многоквартирных домов и  3 общественных территорий. |

**Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,**

**описание основных проблем в указанной сфере**

**и прогноз ее развития**

По состоянию на 1 января 2017 г. на территории Вурнарского района Чувашской Республики в населенных пунктах численностью свыше 1000 человек общее количество объектов благоустройства составляет 32 ед., из них:

дворовых территорий – 29 ед.;

общественных территорий – 3 ед.

Анализ сферы благоустройства территорий в поселениях Вурнарского района показал необходимость системного решения проблем благоустройства дворовых и общественных территорий.

Для повышения уровня и качества жизни населения необходимо устранить основные системные проблемы:

недостаточное бюджетное финансирование благоустройства и озеленения населенных пунктов;

неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия на придомовых и общественных территориях;

недостаточная обеспеченность жилой среды элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными возможностями);

неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений.

В рамках подпрограммы будет реализовано основное мероприятие, которое направлено на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий Вурнарского района Чувашской Республики» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы (далее - подпрограмма). Основное мероприятие подразделяется на отдельное мероприятие, реализация которой позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы.

**Раздел II. Приоритеты, цели и задачи в сфере реализации подпрограммы.**

**Индикаторы достижения целей и решения задач, описание**

**основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,**

**срок и этапы реализации подпрограммы**

Приоритетом реализации подпрограммы является повышение уровня благоустройства территорий сельских и городского поселений.

Целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики.

Задачами подпрограммы являются:

формирование современной городской среды для жителей Вурнарского района Чувашской Республики;

создание условий для повышения благоустройства территорий поселений Вурнарского района;

улучшение эстетического облика населенных пунктов Вурнарского района;

Реализация подпрограммы осуществляется в 2018 - 2022 годах.

Основными целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

количество благоустроенных дворовых территорий 29 единиц;

количество благоустроенных общественных территорий 3 единицы.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий;

создание комфортных условий проживания для населения Вурнарского района Чувашской Республики;

улучшение эстетического облика населенных пунктов Вурнарского района Чувашской Республики.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы приведены в приложении №1 к подпрограмме.

**Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Основное мероприятие подпрограммы направлено на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. Основное мероприятие подпрограммы подразделяется на отдельное мероприятие, реализация которой обеспечит достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы.

Подпрограмма содержит основное мероприятие:

«Формирование комфортной городской среды».

Мероприятие: «Благоустройство дворовых и общественных территорий Вурнарского района Чувашской Республики».

В результате реализации данных мероприятий количество благоустроенных общественных территорий – 3 единицы, количество благоустроенных дворовых территорий - 29 единиц.

**Раздел IV. Характеристика основных мероприятий, реализуемых**

**администрациями поселений Вурнарского района Чувашской Республики**

Подпрограмма направлена на вовлечение администраций поселений Вурнарского района в непосредственную работу по реализации на территории Вурнарского района Чувашской Республики приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики».

В рамках реализации подпрограммы администрациями поселений Вурнарского района планируется осуществление мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, в том числе мероприятий, направленных на формирование доступной городской среды для маломобильных групп населения.

**Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Вурнарского района и бюджетов поселений Вурнарского района.

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы в 2018 – 2022 годах составляет - 39124,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году 7626,2 тыс. рублей;

в 2019 году 7499,0 тыс. рублей;

в 2020 году 7498,8 тыс. рублей;

в 2021 году 8000,0 тыс. рублей;

в 2022 году 8500,0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 37 278,8 тыс. руб., в том числе:

в 2018 году – 7168,6 тыс. руб.;

в 2019 году – 7168,6 тыс. руб.;

в 2020 году – 7168,6 тыс. руб.;

в 2021 году – 7647,5 тыс. руб.;

в 2022 году – 8125,5 тыс. руб.;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1845,2 тыс. руб., в том числе:

в 2018 году – 457,6 тыс. руб.;

в 2019 году – 330,4 тыс. руб.;

в 2020 году – 330,2 тыс. руб.;

в 2021 году – 352,5 тыс. руб.;

в 2022 году – 374,5 тыс. руб.;

бюджета Вурнарского района – 0,0 руб., в том числе:

в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;

бюджетов поселений Вурнарского района – 0,0 руб., в том числе:

в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 0,0 тыс. руб.

При составлении проекта консолидированного бюджета Вурнарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

**Раздел VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

Рисками, оказывающими влияние на достижение цели и решение задач, в рамках реализации подпрограммы являются:

1. бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов разных уровней.

2. управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением настоящей подпрограммой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией мероприятий.

Мероприятия по предупреждению рисков:

- получение администрациями поселений Вурнарского района субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики;

- формирование четких графиков реализации соглашений о предоставлении субсидий с конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами.

Подпрограмма представляет собой управленческий инструмент, позволяющий в определенной степени решать указанные проблемы.

Приложение № 1

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и

общественных территорий Вурнарского района Чувашской Республики» муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды на территории Вурнарского района

Чувашской Республики» на 2018-2022 годы

**Сведения о целевых индикаторах и показателях**

**подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий Вурнарского района Чувашской Республики»**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Вурнарского района Чувашской Республики»** | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.)) | ед. | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |

Приложение №2

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и

общественных территорий Вурнарского района

Чувашской Республики» муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на

территории Вурнарского района Чувашской Республики»

на 2018-2022 годы

**Ресурсное обеспечение**

**подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий Вурнарского района Чувашской Республики» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, (основного мероприятия) | Код бюджетной классификация | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа)вида расходов | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы | 993 | 0000 | Ч800000000 | 000 | Всего | 7626,2 | 7499,0 | 7498,8 | 8000,0 | 8500,0 |
| х | х | х | х | Федераль  ный бюджет | 7168,6 | 7168,6 | 7168,6 | 7647,5 | 8125,5 |
| х | х | х | х | Республиканский бюджет  Чувашской Республики | 457,6 | 330,4 | 330,2 | 352,5 | 374,5 |
| х | х | х | х | Бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | Бюджеты  поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрог  рамма | "Благоустройство дворовых и общественных территорий Вурнарского района Чувашской Республики" | 993 | 0000 | Ч810000000 | 000 | Всего | 7626,2 | 7499,0 | 7498,8 | 8000,0 | 8500,0 |
| х | х | х | х | Федеральный бюджет | 7168,6 | 7168,6 | 7168,6 | 7647,5 | 8125,5 |
| х | х | х | х | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 457,6 | 330,4 | 330,2 | 352,5 | 374,5 |
| х | х | х | х | Бюджет  Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | Бюджеты  поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Формирование комфортной городской среды | 993 | 0503 | Ч810100000 | 000 | Всего | 7626,2 | 7499,0 | 7498,8 | 8000,0 | 8500,0 |
| 993 | 0503 | Ч810100000 | 000 | Федеральный бюджет | 7168,6 | 7168,6 | 7168,6 | 7647,5 | 8125,5 |
| 993 | 0503 | Ч810100000 | 000 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 457,6 | 330,4 | 330,2 | 352,5 | 374,5 |
| х | х | х | х | Бюджет  Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | Бюджеты  поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | Благоустрой-  ство дворовых и общественных территорий Вурнарского района Чувашской Республики | 993 | 0503 | Ч8101L5550 | 244 | Всего | 7626,2 | 7499,0 | 7498,8 | 8000,0 | 8500,0 |
| 993 | 0503 | Ч8101L5550 | 244 | Федераль-ный бюджет | 7168,6 | 7168,6 | 7168,6 | 7647,5 | 8125,5 |
| 993 | 0503 | Ч8101L5550 | 244 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 457,6 | 330,4 | 330,2 | 352,5 | 374,5 |
| х | х | х | х | Бюджет  Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | Бюджеты  поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |