|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чǎваш Республики****Елчӗк районӗ****Елчӗк район****администрацийӗ****ЙЫШÁНУ** 2019ҫ?июн.н13-мӗшӗ №373Елчӗк ялӗ | flag yal | **Чувашская Республика****Яльчикский район****Администрация** **Яльчикского района****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** «13» июня2019 г. № 373село Яльчики |

Об обеспечении устойчивой работы

жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2019/2020 года

 В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Яльчикского района к работе в зимних условиях и устойчивого проведения отопительного периода 2019/2020 года, руководствуясь Уставом Яльчикского района, администрация Яльчикского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Яльчикского района к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года.

 2. Создать районную комиссию по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2019/2020г.г. в следующем составе:

Левый Л.В. – первый заместитель главы администрации - начальник отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского района, председатель комиссии.

Члены комиссии:

 Петров Н.П - начальник отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района

 Мисяков А.В. - главный специалист-эксперт отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района

Петров В.Н. - ведущий специалист-эксперт отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района

Сайкин А.Н.- начальник ОНД Яльчикского района ГУ МЧС в России по Чувашской Республике ( по согласованию)

Нягин А.В. –директор общества с ограниченной ответственностью «Стройэнергосервис» ( по согласованию)

Государственные инспектора Чувашского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию)

 Главы сельских поселений Яльчикского района (по согласованию).

 3. Рекомендовать ООО «Стройэнергосервис» (Нягину А.В.):

- создать до 1 октября 2019 года неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

-завершить к 01.09.2019 года подготовку многоквартирного дома №9 по ул.Октябрьская с.Яльчики с централизованным отоплением к осенне-зимнему периоду 2019-2020г.г.;

4. Рекомендовать отделу образования и молодежной политики администрации Яльчикского района, главам сельских поселений:

- осуществить лимитирование потребляемых энергоресурсов, довести их до общеобразовательных учреждений, учреждений культуры.

5. Финансовому отделу администрации Яльчикского района изыскать средства для приобретения необходимого запаса топлива и финансирования подготовительных работ к отопительному периоду.

6. Рекомендовать руководителям бюджетных организаций и учреждений, главам сельских поселений:

 -принять меры по привлечению дополнительных средств на подготовку к отопительному периоду;

- завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда, с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях до 15 сентября 2019года;

- заключить договора на поставку каменного угля и природного газа;

- создать до 1 октября 2019 года запасы твердого топлива в объеме не менее 30% от потребности на отопительный сезон;

- провести работу по резервированию электроснабжения котельных;

- выполнить до 1 сентября 2019 года мероприятия для предотвращения угрозы пожаров и вероятности поражения электрическим током в школах, детских дошкольных учреждениях, а также других объектах массового пребывания людей;

- обеспечить до 1 октября 2019 года работу котельных на резервных видах топлива (каменный уголь) в режимах ограничения природного газа при возникновении аварийных ситуаций в период похолоданий;

- продолжить работу по реализации энергосберегающих мероприятий.

 7. Возобновить работу на отопительный период в круглосуточном режиме аварийно – диспетчерской службы на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства с 1 октября 2019 года.

8. Признать утратившим силу постановление администрации Яльчикского района от 04 июня 2018 года № 345 «Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2018/2019 года».

 9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации-начальника отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского района Л.В.Левого.

Глава администрации

Яльчикского района Н.П. Миллин

 Приложение.

#

 Утвержден

 постановлением администрации

#  Яльчикского района

#  от «13» июня 2019 г. №373

# П Л А Н

**мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства**

**и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комиссий и обеспечение общей координации работ по обеспечению готовности Яльчикского района к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года | до 1 августа 2019 г. | органы местного са­моуправления, руководители предприятий  |
| 2. | Обеспечение выполнения установленных объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей | до 15 сентября 2019 г. | органы местного са­моуправления, руководители предприятий |
|  |  |  |  |
| 3. | Завершение выполнения основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях | до 15 сентября 2019 г. | органы местного са­моуправления, руководители предприятий |
| 4. | Завершение выполнения основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону ресурсоснабжающих организаций независимо от их организационно-право­вых форм и форм собственности | до 15 сентября 2019 г. | органы местного са­моуправления, руководители предприятий |
| 5. | Обеспечение оформления паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организаций в соответствии с Положением об оценке готовности электро-, газо- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго России 25 августа 2004 г. | до 1 октября 2019 г. | руководители предприятий и организаций |
| 6. | Создание запасов твердого топлива в утвержденных объемах  | до 1 октября 2019 г. | ООО «Стройэнергосервис», главы сельских поселений |
| 7. | Обеспечение текущих платежей и погашения задолженности за потребленные подведомственными бюджетными учреждениями и организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы | постоянно | Потребители ТЭР |
| 8. | Создание неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | до 3 октября 2019 г. | ООО «Стройэнергосервис», ООО «Спутник-1» |
| 9. | Обеспечение резервирования источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащения объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 3 октября 2019 г. | ООО «Стройэнергосервис», РОО и МП, главы сельских поселений |
| 10. | Подготовка котельных к работе на резервных видах топлива каменный уголь) в режимах ограничения поставки природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий | до 3 октября 2019 г. | Балансосодержатели котельных |
|  |  |  |  |
| 11. | Подготовка специальной техники и механизмов предприятий жилищно-комму­нального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовка в полном объеме противогололедных реагентов | до 3 октября 2019 г. | ООО «Стройэнергосервис», ООО «Спутник-1», ООО ДПМК «Яльчикское». |
| 12. | Возобновление работы на отопительный период в круглосуточном режиме аварийно-диспетчерской службы.  | с 3 октября 2019 г. | ООО «Стройэнергосервис», ООО «Спутник-1»  |
| 13. | Проведение работ по реализации энергосберегающих мероприятий, оснащению объектов социальной сферы, жилищного фонда приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов и воды | постоянно | главы сельских поселений, руководители предприятий |